- АДМИНИСТРАЦИЯ

- МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2015 №2853

(в редакции от 18.03.2016 №767, от 29.03.2016 №893, от 19.05.2016 №1831, от 17.06.2016 №2361, от 24.08.2016 №3373, от 09.11.2016 №4584; от 15.12.2016 №5193)

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Мытищи» на 2016 – 2020 годы

В соответствии с требованиями действующего законодательства, ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением Администрации Мытищинского муниципального района от 06.10.2015 № 2742, руководствуясь ст. ст. 34, 37 Устава муниципального образования «Мытищинский муниципальный район Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории городского округа Мытищи» на 2016 – 2020 годы (прилагается).

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.

- Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте органов местного самоуправления Мытищинского муниципального района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Мытищинского муниципального района Бирюкова А.Н.

Глава городского округа Мытищи                                                               В.С. Азаров

Приложение к постановлению

администрации Мытищинского муниципального

района Московской области от 15.10.2015 № 2853

(в редакции от 18.03.2016 №767, от 29.03.2016 №893,

от 19.05.2016 №1831, от 17.06.2016 №2361,

от 24.08.2016 №3373, от 09.11.2016 №4584;

от 15.12.2016 №5193)

Паспорт программы

«Благоустройство территории  городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

| Координатор программы | Заместитель главы администрации городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |
| Основная цель программы | Совершенствование комплексного и внешнего благоустройства городского округа Мытищи для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика его населенных пунктов, создание комфортных условий для массового отдыха граждан |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Всего - | 3 153 082,0 | 869 097,3 | 531 463,3 | 556 807,4 | 583 664,1 | 612 049,9 |
| в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 21 188,4 | 21 188,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 131 893,6 | 847 908,9 | 531 463,3 | 556 807,4 | 583 664,1 | 612 049,9 |
| Планируемые результаты реализации программы | Улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в муниципальном образовании. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей. Комплексное благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий. Развитие и совершенствование системы уличного освещения, улучшение ее технического состояния. |  |  |  |  |  |

1. Общая характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

(далее – муниципальная программа)

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования городского округа Мытищи благоустройство территории имеет весомое значение. Данная сфера формирует общее впечатление о муниципалитете и является важнейшим аспектом в вопросах создания благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и отдыха населения в границах муниципального образования.

Благоустроительные мероприятия предполагают выполнение комплекса работ,  направленного на сохранение, восстановление, а также совершенствование объектов внешнего благоустройства, приспособленных и обустроенных для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных и транспортных потоков.

На протяжении последнего ряда лет, с момента начала реализации целевых программ, направленных на развитие территории Мытищинского района, во всех населенных пунктах муниципального образования произошло качественное улучшение состояния территории: планомерно проводилось озеленение, совершенствовалось освещение, модернизировались и реконструировались контейнерные площадки для сбора мусора, осуществлялось комплексное благоустройство микрорайонов города, обустраивались дворовые детские площадки, а также детские площадки у мест массового отдыха граждан. Однако анализ ситуации показал, что существующие элементы благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене, обустройстве и последующем качественном их содержании.

Экологическая ситуация городского округа и самого города Мытищи, как населенного пункта, через который проходят крупнейшие автомобильные и железнодорожные транспортные потоки, требует улучшения, поэтому значение зеленых насаждений особенно велико для оздоровления микроклимата, снижения уровня городского шума, запыленности и загазованности воздуха в нашем муниципальном образовании. Не все существующие на сегодняшний день в округе зеленые насаждения находятся в удовлетворительном состоянии, часть из них достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями, часть – находится в аварийном состоянии, что требует неотложного реагирования и удаления в целях избежания чрезвычайных ситуаций и, что немаловажно в условиях массовой застройки территории площадь зеленых насаждений все время сокращается, а значит необходимо изыскивать возможности и пути создания эстетически организованной городской среды, реализации современных идей и направлений зеленого оформления населенных пунктов муниципалитета.

Особое внимание следует уделять восстановлению озеленения путем планомерной замены старых насаждений и расширению их площади. Для улучшения и поддержания состояния зеленого фонда, устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика, требуется своевременное проведение работ.

Невозможно представить себе современный населенный пункт без освещенных улиц, дорог и дворовых территорий. На сегодняшний день, в некоторых микрорайонах города и в отдельных сельских населенных пунктах округа необходимо повышать существующий уровень освещенности. В целях улучшения эстетического облика городского округа, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов, требуется своевременное выполнение мероприятий по ремонту, реконструкции и устройству новых сетей наружного освещения. В первую очередь, проведение подобных работ вызвано динамичным развитием жилищного строительства в черте муниципалитета, значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности мытищинцев в вечерние и ночные часы.

С 1 января 2015 года в Московской области вступил в силу региональный закон №191 «О благоустройстве». Он устанавливает единые нормы и требования в сфере благоустройства подмосковных территорий, в том числе требования к содержанию дворов. Каждый двор теперь должен включать шесть обязательных элементов: детскую и спортивную площадки, парковку, объекты озеленения и пешеходные дорожки, освещение, информационный стенд, площадку для сбора мусора. Нужно отметить, что и до принятия стандартов мытищинские дворы не оставались без внимания. С 2005 года в Мытищах стали практиковать комплексное благоустройство микрорайонов. За прошедший период комплексные мероприятия по благоустройству проведены в 10 микрорайонах города Мытищи и практика показывает высокую эффективность такого подхода. Основными направлениями данной области благоустройства являются:

- ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог с использованием современных технологий и прогрессивных типов покрытий, организация стоянок и парковочных «карманов» для временного хранения автотранспортных средств с решением пешеходной доступности от жилых домов;

- улучшение санитарно-экологических условий проживания населения путем высадки в микрорайонах зеленых насаждений различного функционального назначения;

- реконструкция и ремонт искусственного освещения дворовых территорий с целью создания благоприятных и безопасных условий для жителей в вечернее и ночное время;

- создание новых и обустройство малыми архитектурными формами существующих хозяйственных, детских и спортивных площадок.

Несмотря на принимаемые меры в городском округе остаются микрорайоны с неудовлетворительным состоянием асфальтобетонного покрытия внутридворовых территорий, с отсутствующим или недостаточным количеством элементов озеленения и благоустройства. Все это диктует необходимость комплексного подхода к проведению благоустроительных работ, позволяя скоординировать и согласовать деятельность администрации, предприятий, отвечающих за жизнедеятельность округа, и всех организаций, обеспечивающих выполнение разноплановых работ.

Применение программно-целевого метода реализации мероприятий по комплексному благоустройству жилых микрорайонов в условиях существующей застройки, по содержанию объектов наружного освещения, территорий общего пользования, в том числе парков и скверов, внутриквартальных проездов, других объектов и элементов благоустройства позволит достичь необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории городского округа Мытищи, улучшения экологической обстановки в городе. Четкое обозначение перспектив благоустройства муниципального образования позволит определить направления для сосредоточения средств на решение поставленных задач.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Данная муниципальная программа, являясь инструментом управленческой деятельности, затрагивает мотивацию всех субъектов муниципальной системы и реализует политику городского округа Мытищи, проводимую в рамках целевых программ, действовавших в предыдущие годы.

Основной целью муниципальной программы является совершенствование комплексного и внешнего благоустройства городского округа Мытищи для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика его населенных пунктов, создание комфортных условий для массового отдыха граждан.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:

- поддержание необходимого уровня озеленения территории городского округа Мытищи;

- обеспечение освещения улиц, проездов, площадей, соответствующего предъявляемым к нему требованиям;

- обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования городского округа Мытищи;

- повышение уровня комфортности проживания граждан за счет благоустройства дворовых территорий.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

- Мероприятия по реализации муниципальной программы планируется осуществить за период с 2016 по 2020 год.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Мероприятия структурированы по объемам финансирования по годам реализации муниципальной программы и представлены в форме «Перечень мероприятий муниципальной программы» в соответствии с Приложением №2 к Паспорту муниципальной программы. Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Мытищи на соответствующий финансовый год.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы отражено в Приложении №3 к паспорту муниципальной программы.

5.  Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Планируемые результаты реализации муниципальной программы структурированы по задачам и годам их достижения и представлены в форме «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» в соответствии с Приложением №1 к Паспорту муниципальной программы.

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя, характеризующего достижение цели | Ед. изм. | Алгоритм расчета значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вырубка фаутных, больных и аварийных деревьев, в т.ч. санитарная опиловка и кронирование | м3 древесной массы | Значение показателя определяется на основании данных по итогам реализации мероприятий за отчетный период и планируемого объема выполнения работ на предстоящий период |
| 2 | Количество посадочного материала для восстановления утраченных на улицах, площадях и скверах (деревья) | шт. | Значение показателя определяется на основании данных по итогам реализации мероприятий за отчетный период и планируемого объема выполнения работ на предстоящий период |
| 3 | Количество посадочного материала для восстановления утраченных на улицах, площадях и скверах (кустарники) | шт. | Значение показателя определяется на основании данных по итогам реализации мероприятий за отчетный период и планируемого объема выполнения работ на предстоящий период |
| 4 | Протяженность сетей уличного освещения на территории городского округа Мытищи | км. | Определяется как общая протяженность сетей на территории городского округа Мытищи в динамике развития муниципального образования в плановом периоде |
| 5 | Площадь внутриквартальных дорог | тыс. кв.м. | Определяется как фактический объем содержания внутриквартальных дорог за ряд предшествующих лет и динамики развития муниципального образования в плановом периоде |
| 6 | Количество установленных контейнерных площадок вблизи СНТ и вдоль дорог | ед. | Определяется как общее количество установленных контейнерных площадок близи СНТ и вдоль дорог на территории городского округа Мытищи |
| 7 | Наличие архитектурно-художественной подсветки | да/нет | Наличие или отсутствие архитектурно-художественной подсветки на территории городского округа Мытищи |
| 8 | Количество не исполненных предписаний (представлений) ОМСУ и их должностными лицами об устранении нарушений по которым приняты судебные решения, вступившие в законную силу в соответствии со ст.19.5 КоАП РФ | ед. | Значение показателя определяется как отношение количества судебных решений вступивших в законную силу по ст.16.5 КоАП РФ к общему количеству предписаний (представлений) выданных ОМСУ МО и их должностным лицам |
| 9 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | % | Значение показателя определяется по следующей формуле: Одт=Кбт+inаiКобт×100%. , где: Одm - обеспеченность дворовыми территориями (%); Кбm - количество благоустроенных территорий в базовом значении показателя; n - расчетный год; ai - количество благоустроенных дворовых территории в i-том году; Кобm - количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству |
| 10 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | Определяется как общее количество обустроенных детских игровых площадок на территории городского округа Мытищи |

7. Контроль за ходом реализации муниципальной программы

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет Муниципальный заказчик. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется главой городского округа Мытищи.

Управление реализацией муниципальной программы и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором муниципальной программы – заместителем главы администрации городского округа Мытищи.

Взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эффективности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи.

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы устанавливаются в соответствии с постановлением Администрации Мытищинского муниципального района от 06.10.2015 №2742 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи на 2016-2010 годы».

Приложение №1
к паспорту муниципальной программы 
«Благоустройство территории городского

округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

Планируемые результаты реализации

муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Отчётный базовый период/ | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Базовое значение показателя (2015г.) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Поддержание необходимого уровня озеленения территории городского округа Мытищи | 366 584,6 | 1.1 Вырубка фаутных, больных и аварийных деревьев, в т.ч. санитарная опиловка и кронирование | м3 древесной массы | 5892,48 | 3933,96 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  |  |  | 1.2 Количество посадочного материала для восстановления утраченных на улицах, площадях и скверах: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | деревья | шт. | 831 | 386 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  |  |  | кустарники | шт. | 12252 | 3019 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 2. | Обеспечение освещения улиц, проездов, площадей, соответствующего предъявляемым к нему требованиям | 86 099,7 | 2.1 Протяженность сетей уличного освещения на территории городского округа Мытищи | км | 477,77 | 477,77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования городского округа Мытищи | 2 059 144,2 | 3.1 Площадь внутриквартальных дорог | тыс. кв.м. | 268,2 | 295,8 | 295,8 | 295,8 | 295,8 | 295,8 |
|  |  |  | 3.2 Количество установленных контейнерных площадок близи СНТ и вдоль дорог | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  |  |  | 3.3 Наличие архитектурно-художественной подсветки | да/нет | нет | да | да | да | да | да |
|  |  |  | 3.4 Количество не исполненных предписаний (представлений) ОМСУ и их должностными лицами об устранении нарушений по которым приняты судебные решения, вступившие в законную силу в соответствии со ст.19.5 КоАП РФ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Повышение уровня комфортности проживания граждан за счет благоустройства дворовых территорий | 641 253,5 | 4.1 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | % | 10 | 22 | 33 | 43 | 53 | 63 |
|  |  |  | 4.2 Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 50 | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 |

Приложение №2
к паспорту муниципальной программы 
«Благоустройство территории городского

округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения мероприятий (год) | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы и вид расходных обязательств | Результаты выполнения мероприятий программы (ежегодно)/ связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Поддержание необходимого уровня озеленения территории городского округа Мытищи | 2016-2020 | Итого | 48 118,9 | 366 584,6 | 103 056,7 | 62 978,6 | 64 826,2 | 66 715,7 | 69 007,4 |  | Обеспечение нормативного уровня озеленения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 300,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 46 818,9 | 365 884,6 | 102 356,7 | 62 978,6 | 64 826,2 | 66 715,7 | 69 007,4 |  |  |
| 1.1 | Содержание зеленых насаждений на территории общего пользования, в т.ч.: | 2016-2020 | Итого | 48 118,9 | 366 584,6 | 103 056,7 | 62 978,6 | 64 826,2 | 66 715,7 | 69 007,4 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 300,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 46 818,9 | 365 884,6 | 102 356,7 | 62 978,6 | 64 826,2 | 66 715,7 | 69 007,4 |  |  |
| 1.1.1 | Санитарное содержание зеленых насаждений, в т.ч. содержание газонов, деревьев и кустарников на разделительных полосах вдоль дорог, в местах общего назначения, территорий вокруг детских площадок. | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 24 491,0 | 174 628,8 | 33 933,4 | 34 405,2 | 34 900,9 | 35 421,4 | 35 967,9 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) | газоны (кв.м) - 670647,8; деревья (шт.) - 2418; кустарники (шт.) - 42407; тер-рия Пироговского лесопарка (га) - 219 |
| 1.1.2 | Посадка цветочной рассады в существующие цветники и их содержание, в т.ч. на разделительных полосах вдоль дорог и разворотных кругах | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 110,0 | 18 215,7 | 3 296,6 | 3 461,4 | 3 634,5 | 3 816,2 | 4 007,0 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) | высадка цветочной рассады на площади цветников (кв.м) - 4713,66 |
| 1.1.3 | Обследование и удаление фаутных, больных и аварийных деревьев | 2016-2020 | Итого | 4 836,6 | 32 677,9 | 9 475,7 | 5 383,2 | 5 652,3 | 5 935,0 | 6 231,7 |  | Показатель 1.1 (1). |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 247,8 | 11 164,3 | 7 230,4 | 912,7 | 958,3 | 1 006,3 | 1 056,6 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) | 249 чел/дн. в работе; вырубка не менее 3933,96м3 древесной массы |
|  |  |  |  | 2 588,8 | 21 513,6 | 2 245,3 | 4 470,5 | 4 694,0 | 4 928,7 | 5 175,1 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
| 1.1.4 | Приобретение: | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  | почвенной смеси, субстрата для ремонта газонов и посадки зеленых насаждений |  |  | 2 637,2 | 14 038,8 | 1 705,9 | 2 879,9 | 3 015,3 | 3 144,9 | 3 292,8 |  | 850,5 куб.м |
|  | деревьев и кустарников для восстановления утраченных на улицах, площадях и скверах |  |  | 2 551,7 | 13 596,1 | 1 663,2 | 2 786,5 | 2 917,5 | 3 042,9 | 3 186,0 |  | 386 шт. деревьев; 3019 шт. кустарников/ Показатель 1.2 (1). |
|  | цветочной рассады |  |  | 2 891,0 | 16 490,9 | 2 971,4 | 3 157,0 | 3 305,4 | 3 447,5 | 3 609,6 |  | не менее 141306 шт. рассады |
|  | материалов для восстановления газонов (рулонный и посевной газоны, газонная решетка) |  |  | 700,0 | 3 834,5 | 561,2 | 764,4 | 800,3 | 834,7 | 873,9 |  | 4000 кв.м. материала |
| 1.1.5 | Содержание зеленых насаждений на сельской территории | 2016-2020 | Итого | 1 600,0 | 40 954,5 | 9 447,9 | 7 420,0 | 7 721,0 | 8 027,1 | 8 338,5 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 600,0 | 10 482,5 | 1 775,9 | 2 020,0 | 2 121,0 | 2 227,1 | 2 338,5 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) | газоны (кв.м) - 4765,7; кустарники (шт.) - 2907; цветники (кв.м) - 462,16 |
|  |  |  |  | 0,0 | 30 472,0 | 7 672,0 | 5 400,0 | 5 600,0 | 5 800,0 | 6 000,0 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (МЗ) | Деревья и кустарники (шт.) - 622; цветники (кв.м.) - 1080; вазоны(шт.) - 38; кашпо (шт) 69 |
| 1.1.6 | Восстановительное озеленение | 2016-2020 | Итого | 4 001,4 | 51 147,4 | 39 001,4 | 2 721,0 | 2 879,0 | 3 046,0 | 3 500,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) |  |
|  |  |  |  | 3 001,4 | 15 147,4 | 3 001,4 | 2 721,0 | 2 879,0 | 3 046,0 | 3 500,0 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (МЗ) | газон - 3750 кв.м. |
| 1.1.7 | Пересадка деревьев попадающих в пятно застройки парковки на территории МГКБ | 2016 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) |  |
| 1.1.8 | Посадка деревьев и кустарника по адресу: г. Мытищи, мкр.№ 3 | 2016 | Средства бюджета Московской области | 1 300,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
| 1.1.9 | Приобретение Муниципальным казенным учреждением «Лесопарковое хозяйство» деревьев для озеленения территории городского округа Мытищи | 2016 | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
| 2 | Задача 2. Обеспечение освещения улиц, проездов, площадей, соответствующего предъявляемым к нему требованиям |  | Итого | 84 130,5 | 86 099,7 | 86 099,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Обеспечение нормативного уровня наружного освещения |
| 2.1 | Организация уличного освещения на территории городского округа Мытищи: |  | Итого | 84 130,5 | 86 099,7 | 86 099,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1 | Оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения на территории города Мытищи | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 32 515,5 | 31 466,9 | 31 466,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УКС ЖКХ» (ФМЗ) | 4903 тыс.кВт/ч |
| 2.1.2 | Эксплуатация, ремонт объектов линий наружного освещения на территории города Мытищи | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 20 935,0 | 22 191,1 | 22 191,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УКС ЖКХ» (ФМЗ) | обслуживание 249,07 км сетей/ Показатель 2.1 (1). |
| 2.1.3 | Оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения на сельской территории | 2016-2020 | Итого | 16 400,0 | 17 132,7 | 17 132,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 800,0 | 3 705,8 | 3 705,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) | 673,3 тыс.кВт/ч |
|  |  |  |  | 6 600,0 | 6 496,6 | 6 496,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) | 674,2 тыс.кВт/ч |
|  |  |  |  | 6 000,0 | 6 930,3 | 6 930,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» (ФМЗ) | 1050,8тыс.кВт/ч |
| 2.1.4 | Эксплуатация, ремонт объектов линий наружного освещения на сельской территории | 2016-2020 | Итого | 13 280,0 | 12 869,7 | 12 869,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 2.1 (1). |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 664,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) | обслуживание 53,4 км. сетей |
|  |  |  |  | 3 366,0 | 3 700,0 | 3 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) | обслуживание 107,3 км. сетей |
|  |  |  |  | 6 250,0 | 5 169,7 | 5 169,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» (ФМЗ) | обслуживание 68,0 км сетей |
| 2.1.5 | Строительство и реконструкция линий наружного освещения | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 000,0 | 2 439,3 | 2 439,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УКС ЖКХ» (ФМЗ) |  |
| 3. | Задача 3. Обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования городского округа Мытищи | 2016-2020 | Итого | 347 686,0 | 2 059 144,2 | 506 051,2 | 360 050,8 | 378 125,5 | 397 400,0 | 417 516,7 |  | Улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городском округе |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 857,4 | 10 207,4 | 10 207,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 337 828,6 | 2 048 936,8 | 495 843,8 | 360 050,8 | 378 125,5 | 397 400,0 | 417 516,7 |  |  |
| 3.1 | Содержание территорий общего пользования и объектов внешнего благоустройства города Мытищи: | 2016-2020 | Итого | 208 135,3 | 1 076 950,0 | 299 990,0 | 179 737,3 | 188 938,0 | 199 003,5 | 209 281,2 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 857,4 | 9 857,4 | 9 857,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 198 277,9 | 1 067 092,6 | 290 132,6 | 179 737,3 | 188 938,0 | 199 003,5 | 209 281,2 |  |  |
| 3.1.1 | Содержание, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | парков и скверов (список №1) | 2016-2020 | Итого | 56 304,9 | 197 559,8 | 38 959,3 | 36 809,7 | 38 625,2 | 40 556,4 | 42 609,2 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 56 304,9 | 197 451,4 | 38 850,9 | 36 809,7 | 38 625,2 | 40 556,4 | 42 609,2 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) | 301 890,9 кв.м. |
|  |  |  |  | 0,0 | 108,4 | 108,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ-2015 г.) |  |
|  | детских площадок (список №2) | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 483,0 | 54 555,1 | 4 430,5 | 11 517,3 | 12 206,5 | 12 816,9 | 13 583,9 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) | 89 ед. |
|  | содержание и ремонт площадок для выгула собак (список №3) |  |  | 1 195,9 | 3 660,7 | 662,5 | 695,6 | 730,4 | 766,9 | 805,3 |  | 2 ед. |
|  | содержание и ремонт газонного ограждения |  |  | 0,0 | 11 274,1 | 2 000,0 | 2 120,0 | 2 247,2 | 2 382,0 | 2 524,9 |  | 5000 п.м |
|  | разворотных кругов (список №4) | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 930,0 | 17 161,7 | 3 105,8 | 3 261,1 | 3 424,2 | 3 595,4 | 3 775,2 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) | 20061,5 кв.м |
|  | обустроенных мест для отдыха жителей (список №5) |  |  | 184,0 | 1 077,6 | 195,0 | 204,8 | 215,0 | 225,8 | 237,0 |  | 19000 кв.м |
| 3.1.2 | Содержание внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных мостов | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 48 102,0 | 239 042,9 | 56 536,7 | 42 343,6 | 44 460,8 | 46 683,8 | 49 018,0 | МКУ «УКС ЖКХ» (ФМЗ) | дорог - 295835 кв.м; тротуаров - 39361 кв.м.; пешеходных мостов - 905 кв.м./ Показатель 3.1 (1). |
| 3.1.3 | Содержание территорий общего пользования | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 44 025,0 | 201 580,7 | 45 074,4 | 36 312,0 | 38 127,6 | 40 034,0 | 42 032,7 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) | 1147086,2 кв.м |
| 3.1.4 | Содержание берегов р. Яуза, р. Сукромка, р. Работня, р. Борисовка | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 000,0 | 17 571,5 | 3 180,0 | 3 339,0 | 3 506,0 | 3 681,2 | 3 865,3 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) | 160900 кв.м береговой линии |
| 3.1.5 | Содержание и техническое обслуживание фонтанов | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 5 200,0 | 30 457,3 | 5 512,0 | 5 787,6 | 6 077,0 | 6 380,8 | 6 699,9 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) | 7 шт.; 13 ед. оборудования |
| 3.1.6 | Содержание памятников и обелисков, мемориальных досок | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 510,0 | 2 987,1 | 540,6 | 567,6 | 596,0 | 625,8 | 657,1 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) | 9 ед. памятников; 3 ед. досок |
| 3.1.7 | Содержание урн, уборка несанкционированной рекламы, подготовка территории к проведению праздничных мероприятий и её последующее приведение в надлежащее состояние | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 5 320,0 | 31 160,3 | 5 639,2 | 5 921,2 | 6 217,3 | 6 528,1 | 6 854,5 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) | 502 шт. (1704 чел/ч в работе) |
| 3.1.8 | Утилизация мусора | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 367,5 | 1 762,8 | 0,0 | 409,0 | 429,5 | 450,9 | 473,4 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) | 5326 м3 |
| 3.1.9 | Содержание биотуалетов | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 196,0 | 3 233,3 | 190,7 | 705,9 | 741,2 | 778,3 | 817,2 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) | 33 ед. |
| 3.1.10 | Проведение дератизационных и акарицидных, противоклещевых обработок территории, обработки анофелогенных водоемов | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 244,5 | 2 112,1 | 193,2 | 445,2 | 467,5 | 490,8 | 515,4 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) | 8 ед. водоемов; 25,03 га парков и скверов |
| 3.1.11 | Охрана городского парка и сквера у театра «ФЭСТ» (в т.ч. фонтанов и памятников) | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 110,8 | 21 976,1 | 4 229,2 | 4 117,5 | 4 323,4 | 4 539,5 | 4 766,5 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) | 6 постов круглосуточной охраны |
| 3.1.12 | Приобретение, в т.ч.: | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  | лакокрасочных материалов для покраски малых архитектурных форм, газонных ограждений |  |  | 427,2 | 1 184,7 | 203,5 | 229,1 | 239,9 | 250,2 | 262,0 |  | не менее 350 кг |
|  | урн, скамеек и цветочниц из бетона, элементов оборудования для восстановления детских игровых площадок и малых архитектурных форм; тротуарной плитки для ремонта дорожек; информационных стендов; скворечников |  |  | 2 100,0 | 7 413,5 | 2 704,1 | 1 099,7 | 1 151,4 | 1 200,9 | 1 257,4 |  | не менее 55 шт. |
| 3.1.13 | Ремонт малых металлических декоративных архитектурных форм | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 500,0 | 2 398,4 | 0,0 | 556,5 | 584,3 | 613,5 | 644,1 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) | 700 кв.м |
| 3.1.14 | Регулирование численности безнадзорных животных на территории населенных пунктов городского округа Мытищи | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 000,0 | 6 819,6 | 2 022,3 | 1 113,0 | 1 168,7 | 1 227,1 | 1 288,5 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) | не менее 200 ед. |
| 3.1.15 | Демонтаж, транспортировка и утилизация самовольно размещенных металлических гаражей и тентов, а также различных конструкций гаражного типа | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 7 252,0 | 32 910,9 | 8 925,0 | 5 565,0 | 5 843,3 | 6 135,4 | 6 442,2 | МБУ «Гаражавтострой» (МЗ) | не менее 506 шт. |
| 3.1.16 | Демонтаж незаконных объектов торгового назначения | 2016-2021 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 12 625,3 | 2 057,0 | 2 180,0 | 2 311,0 | 2 950,0 | 3 127,3 |  | не менее 52 шт. |
| 3.1.17 | Вывоз брошенного (бесхозяйного) транспорта, его хранение, подготовка к утилизации | 2016-2022 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 19 883,1 | 3 319,0 | 3 748,0 | 3 996,0 | 4 253,0 | 4 567,1 |  | не менее 191 шт. |
| 3.1.18 | Содержание дорожных сооружений, в т.ч. приобретение оборудования | 2016-2020 | Итого | 0,0 | 13 155,6 | 2 327,2 | 2 475,0 | 2 624,0 | 2 781,0 | 2 948,4 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 11 061,4 | 1 962,0 | 2 080,0 | 2 205,0 | 2 337,0 | 2 477,4 | МБУ «Гаражавтострой» (МЗ) | 5 шлагбаумов на территории ж/д ст. Мытищи |
|  |  |  |  | 0,0 | 2 094,2 | 365,2 | 395,0 | 419,0 | 444,0 | 471,0 | МБУ «Гаражавтострой» (ИЦС) | 1 комплект оборудования |
| 3.1.19 | Устройство ограждения и электроосвещения муниципальной стоянки по адресам: у д.43, корп.2.по ул. Ак.Каргина, и у д.36, корп.2 по ул. Юбилейная | 2016 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 3 442,1 | 3 442,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.20 | Устройство стоянки большегрузного транспорта в д. Челобитьево | 2016 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 3 774,9 | 3 774,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.21 | Монтаж, демонтаж, ремонт, консервация фонтанного оборудования на территориях: р. Яуза, прудов по ул. Сукромка, по ул. Колпакова | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 390,0 | 2 498,4 | 1 155,4 | 311,6 | 327,2 | 343,5 | 360,7 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) | 3 шт. объектов |
| 3.1.22 | Ремонт фонтанов | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 500,0 | 18 418,4 | 1 628,2 | 3 895,5 | 4 090,3 | 4 294,8 | 4 509,6 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) | 2 шт. |
| 3.1.23 | Ремонт памятников | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 500,0 | 11 992,9 | 0,0 | 2 782,5 | 2 921,6 | 3 067,7 | 3 221,1 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) | 5 шт. |
| 3.1.24 | Устройство металлических ограждений и ограничительных столбиков | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 970,7 | 7 445,0 | 2 168,1 | 1 224,3 | 1 285,5 | 1 349,8 | 1 417,3 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) | 1085 п.м секций; 792 шт. столбиков |
| 3.1.25 | Устройство скульптурной композиции "Самовар" | 2016 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 3 978,9 | 3 978,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УКС ЖКХ» (ФМЗ) |  |
| 3.1.26 | Новогоднее оформление улиц | 2016 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 8 939,1 | 8 939,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
| 3.1.27 | Архитектурно-художественное освещение, включая праздничное оформление | 2016 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 23 155,2 | 23 155,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление капитального строительства | Показатель 3.3 (1). |
| 3.1.28 | Проектирование пешеходных улиц | 2016 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «УГИО» (ФМЗ) |  |
| 3.1.29 | Приобретение техники и автотранспортных средств (список №6) | 2016 | Итого | 0,0 | 42 919,1 | 42 919,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 13 728,0 | 13 728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) | 11 ед. |
|  |  |  |  | 0,0 | 832,8 | 832,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) | 1 ед. |
|  |  |  |  | 0,0 | 15 900,0 | 15 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Водосток» (ФМЗ) | 1 ед. |
|  |  |  |  | 0,0 | 3 350,0 | 3 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Гаражавтострой» (ИЦС) | 1 ед. |
|  |  |  |  | 0,0 | 6 322,2 | 6 322,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (ИЦС) | 8 ед. |
|  |  |  |  | 0,0 | 2 786,1 | 2 786,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «ЖЭУ» (ИЦС) | 7 ед. |
| 3.1.30 | Приобретение техники для коммунальных нужд по государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы» | 2014-2016 | Итого | 12 321,8 | 12 321,8 | 12 321,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и благоустройства | Погашение рассрочки платежей за 7 ед. техники полученной в 2014 году |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 857,4 | 9 857,4 | 9 857,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 464,4 | 2 464,4 | 2 464,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.31 | Обеспечение контроля внештатными сотрудниками административно-технического надзора исполнения предписаний (представлений) ОМСУ и их должностным лицам об устранении нарушений по которым приняты судебные решения, вступившие в законную силу | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельностей исполнителей |  |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства | Показатель 3.4 (1). |
| 3.2 | Содержание сельских территорий общего пользования и объектов внешнего благоустройства: | 2016-2020 | Итого | 139 550,7 | 982 194,2 | 206 061,2 | 180 313,5 | 189 187,5 | 198 396,5 | 208 235,5 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 139 550,7 | 981 844,2 | 205 711,2 | 180 313,5 | 189 187,5 | 198 396,5 | 208 235,5 |  |  |
| 3.2.1 | Уборка территорий общего пользования, уборка несанкционированных навалов мусора, в т.ч. вдоль дорог, вывоз ТБО, санитарная прочистка зеленых насаждений, сезонные работы по благоустройству, патрулирование территорий | 2016-2020 | Итого | 73 838,7 | 504 948,4 | 97 914,0 | 94 461,0 | 99 144,0 | 104 067,3 | 109 362,1 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 21 965,7 | 170 978,1 | 24 002,7 | 34 100,0 | 35 805,0 | 37 595,3 | 39 475,1 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) | обслуживание 763695,6 кв.м территории |
|  |  |  |  | 19 830,0 | 159 585,9 | 33 510,9 | 29 470,0 | 30 795,0 | 32 181,0 | 33 629,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) | обслуживание 78249,0 кв.м. территории; уборка мусора 52,5 тыс. куб.; 13 ед. дет.и спорт.пл.; 6 памятников |
|  | Уборка территорий общего пользования, уборка несанкционированных навалов мусора, в т.ч. вдоль дорог, вывоз ТБО, санитарная прочистка зеленых насаждений, сезонные работы по благоустройству, патрулирование территорий (продолжение) | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 28 743,0 | 155 948,0 | 36 686,0 | 27 391,0 | 28 944,0 | 30 591,0 | 32 336,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 3 300,0 | 18 216,4 | 3 494,4 | 3 500,0 | 3 600,0 | 3 700,0 | 3 922,0 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (МЗ) | обслуживание 142834 кв.м. территории |
|  |  |  |  | 0,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУП «УЕЗ «Федоскино» |  |
| 3.2.2 | Содержание и текущий ремонт памятников (список №7) | 2016-2020 | Итого | 2 870,8 | 10 287,7 | 1 729,3 | 1 898,0 | 2 102,0 | 2 217,0 | 2 341,4 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 870,8 | 4 034,3 | 672,3 | 780,0 | 819,0 | 860,0 | 903,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) | 5 шт. |
|  |  |  |  | 1 000,0 | 6 253,4 | 1 057,0 | 1 118,0 | 1 283,0 | 1 357,0 | 1 438,4 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (МЗ) | 32 шт. |
| 3.2.3 | Содержание, ремонт и саночистка колодцев (список №8) | 2016-2020 | Итого | 5 059,0 | 37 489,0 | 8 516,0 | 6 684,0 | 7 042,5 | 7 420,1 | 7 826,4 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 030,0 | 10 569,6 | 1 820,0 | 2 030,0 | 2 131,5 | 2 238,1 | 2 350,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) | 40 шт. |
|  |  |  |  | 829,0 | 5 311,8 | 840,8 | 1 045,0 | 1 092,0 | 1 141,0 | 1 193,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) | 37 шт. |
|  |  |  |  | 1 200,0 | 21 607,6 | 5 855,2 | 3 609,0 | 3 819,0 | 4 041,0 | 4 283,4 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (МЗ) | 116 шт. |
| 3.2.4 | Устройство колодцев (в 2016 г. д.Еремино по четной стороне, д.Сухарево, д.31) | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 500,0 | 5 117,7 | 911,0 | 964,0 | 1 020,0 | 1 079,0 | 1 143,7 | МКУ «ТУ «Федоскино» (ФМЗ) | 2 ед. |
| 3.2.5 | Работы по очистке элементов уличного водоотведения | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 424,0 | 2 517,9 | 448,0 | 474,0 | 502,0 | 531,0 | 562,9 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (МЗ) | 8 ед. |
| 3.2.6 | Устройство и реконструкция детских площадок (список №9) | 2016-2020 | Итого | 8 924,6 | 61 932,4 | 12 297,2 | 11 464,0 | 12 072,0 | 12 709,8 | 13 389,4 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 8 000,0 | 39 020,3 | 6 608,2 | 7 520,0 | 7 896,0 | 8 290,8 | 8 705,3 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) | 5 шт. |
|  |  |  |  | 924,6 | 21 134,5 | 3 911,4 | 3 944,0 | 4 176,0 | 4 419,0 | 4 684,1 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (ИЦС) | 6 шт. |
|  |  |  |  |  | 1 777,6 | 1 777,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (МЗ) | 2 шт. |
| 3.2.7 | Содержание и ремонт детских площадок | 2016-2020 | Итого | 1 172,0 | 7 455,8 | 1 293,0 | 1 425,0 | 1 499,5 | 1 577,7 | 1 660,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 855,0 | 5 569,9 | 958,0 | 1 070,0 | 1 123,5 | 1 179,7 | 1 238,7 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) | 22 шт. |
|  |  |  |  | 317,0 | 1 885,9 | 335,0 | 355,0 | 376,0 | 398,0 | 421,9 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (МЗ) | 41 шт. |
| 3.2.8 | Содержание, обустройство и ремонт контейнерных площадок | 2016-2020 | Итого | 3 640,0 | 12 382,9 | 3 026,0 | 2 198,0 | 2 291,0 | 2 385,2 | 2 482,7 |  | Показатель 3.2 (1). |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 140,0 | 2 493,9 | 425,0 | 480,0 | 504,0 | 529,2 | 555,7 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) | 20 шт. |
|  |  |  |  | 0,0 | 2 134,0 | 346,0 | 418,0 | 437,0 | 456,0 | 477,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 500,0 | 7 755,0 | 2 255,0 | 1 300,0 | 1 350,0 | 1 400,0 | 1 450,0 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (МЗ) | Приобретение 19 бункеров |
| 3.2.9 | Содержание и ремонт газонного ограждения | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 160,0 | 1 040,0 | 178,0 | 200,0 | 210,0 | 220,5 | 231,5 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) | 446,9 п.м |
| 3.2.10 | Изготовление и установка декоративных ограждений |  | Итого | 396,0 | 5 700,8 | 1 229,8 | 1 045,0 | 1 092,0 | 1 141,0 | 1 193,0 |  |  |
|  |  | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 396,0 | 5 416,4 | 945,4 | 1 045,0 | 1 092,0 | 1 141,0 | 1 193,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) | не менее 600 п.м. |
|  |  | 2016 |  | 0,0 | 284,4 | 284,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (МЗ) |  |
| 3.2.11 | Устройство ограждения территории отведенной для строительства депо Московского метрополитена в дер.Челобитьево | 2016 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 2 398,2 | 2 398,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УКС ЖКХ» (ФМЗ) |  |
| 3.2.12 | Инженерно-геодезические работы по устройству стоянки на территории отведенной для строительства депо Московского метрополитена в дер.Челобитьево | 2016 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 703,0 | 703,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ УГиО |  |
| 3.2.13 | Проведение энтомологического обследования, обработка анофелогенных водоемов и химическая обработка территорий от опасных растений | 2016-2020 | Итого | 982,0 | 5 957,9 | 874,8 | 1 171,0 | 1 235,0 | 1 302,3 | 1 374,8 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 400,0 | 2 501,1 | 259,8 | 520,0 | 546,0 | 573,3 | 602,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) | 48540,0 кв.м водной глади; 30 ед. водоемов; 3,5 га территории |
|  |  |  |  | 582,0 | 3 456,8 | 615,0 | 651,0 | 689,0 | 729,0 | 772,8 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (МЗ) |  |
| 3.2.14 | Ремонт, обустройство и содержание информационных объектов, в т.ч. щитов (для объявлений), информационных знаков (указателей улиц) | 2016-2020 | Итого | 769,6 | 5 285,7 | 904,0 | 1 010,0 | 1 065,0 | 1 122,2 | 1 184,5 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 457,6 | 2 280,6 | 297,8 | 460,0 | 483,0 | 507,2 | 532,6 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) | содержание 60 шт. щитов; установка новых 8 шт. щитов |
|  |  |  |  | 0,0 | 87,2 | 87,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 312,0 | 2 917,9 | 519,0 | 550,0 | 582,0 | 615,0 | 651,9 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (МЗ) |  |
| 3.2.15 | Обследование и удаление фаутных, больных и аварийных деревьев,санитарная вырубка и кронирование деревьев и кустарников | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 846,0 | 5 022,5 | 894,0 | 946,0 | 1 001,0 | 1 059,0 | 1 122,5 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (МЗ) | 894 шт. |
| 3.2.16 | Проведение прочих благоустроительных работ (список №10) | 2016 | Итого | 2 764,0 | 10 964,9 | 10 964,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 998,0 | 3 553,7 | 3 553,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (ИЦС) |  |
|  |  |  |  | 1 766,0 | 5 334,2 | 5 334,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (МЗ) |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 2 077,0 | 2 077,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
| 3.2.17 | Благоустройство территории родников по адресам: городской округ Мытищи, деревня Красная горка; городской округ Мытищи, село Троицкое; городской округ Мытищи, деревня Пирогово | 2016 | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
| 3.2.18 | Содержание МАФ, скамеек, газонных ограждений и урн (покраска, текущий ремонт) | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 317,0 | 1 881,8 | 335,0 | 354,0 | 375,0 | 397,0 | 420,8 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (МЗ) |  |
| 3.2.19 | Текущее содержание фонтана в д/о Строитель | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 596,6 | 106,0 | 112,0 | 119,0 | 126,0 | 133,6 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (МЗ) |  |
| 3.2.20 | Благоустройство центрального сквера в п. Пироговский, в т.ч. включающий комплекс из четырех плоских фонтанов | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 14 110,0 | 126 441,4 | 29 239,4 | 22 720,0 | 23 743,0 | 24 811,0 | 25 928,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
| 3.2.21 | Регулирование численности безнадзорных животных на территории населенных пунктов городского округа Мытищи | 2016-2020 | Итого | 400,0 | 3 264,5 | 958,1 | 528,5 | 559,2 | 591,6 | 627,1 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 400,0 | 2 806,4 | 500,0 | 528,5 | 559,2 | 591,6 | 627,1 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (МЗ) |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 197,7 | 197,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (ИЦС) |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 260,4 | 260,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
| 3.2.22 | Дополнение площадок малыми архитектурными формами | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 077,0 | 8 169,6 | 1 462,6 | 1 568,0 | 1 638,0 | 1 712,0 | 1 789,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
| 3.2.23 | Текущий ремонт понтонного моста на реке Уча | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 150,0 | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (МЗ) |  |
| 3.2.24 | Праздничное оформление населенных пунктов | 2016-2020 | Итого | 1 215,0 | 6 105,9 | 375,9 | 1 350,0 | 1 401,0 | 1 455,0 | 1 524,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 015,0 | 5 093,9 | 175,9 | 1 150,0 | 1 201,0 | 1 255,0 | 1 312,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 200,0 | 1 012,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 212,0 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (МЗ) |  |
| 3.2.25 | Подготовка и проведение субботников | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 000,0 | 2 768,6 | 500,0 | 525,0 | 551,3 | 578,8 | 613,5 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (МЗ) |  |
| 3.2.26 | Организация конкурса "Самый благоустроенный дворик", в т.ч. премирование победителей | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 106,0 | 519,0 | 0,0 | 119,0 | 126,0 | 133,0 | 141,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» (ФМЗ) |  |
| 3.2.27 | Обеспечение деятельности МБУ «Пирогово-Зеленстрой» (список №11) | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 17 829,0 | 151 539,0 | 27 700,0 | 28 947,0 | 30 249,0 | 31 610,0 | 33 033,0 | МБУ «Пирогово-Зеленстрой» (МЗ) | обслуживание 178343 кв.м территории |
| 3.2.28 | Сбор и вывоз автомобильных покрышек | 2016 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 603,0 | 603,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» (ФМЗ) |  |
| 4 | Задача 4. Повышение уровня комфортности проживания граждан за счет благоустройства дворовых территорий | 2016-2020 | Итого | 120 625,7 | 641 253,5 | 173 889,7 | 108 433,9 | 113 855,7 | 119 548,4 | 125 525,8 |  | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха граждан |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 823,4 | 10 281,0 | 10 281,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 112 802,3 | 630 972,5 | 163 608,7 | 108 433,9 | 113 855,7 | 119 548,4 | 125 525,8 |  |  |
| 4.1 | Организация благоустройства объектов дворовых территорий и мест отдыха жителей | 2016-2020 | Итого | 120 625,7 | 641 253,5 | 173 889,7 | 108 433,9 | 113 855,7 | 119 548,4 | 125 525,8 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 823,4 | 10 281,0 | 10 281,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 112 802,3 | 630 972,5 | 163 608,7 | 108 433,9 | 113 855,7 | 119 548,4 | 125 525,8 |  |  |
| 4.1.1 | Комплексное благоустройство дворовых территорий (список №12) | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 91 046,7 | 512 311,9 | 97 430,0 | 96 257,5 | 101 070,4 | 106 123,9 | 111 430,1 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) | Показатель 4.1 (0,5); Показатель 4.2 (0,5). |
| 4.1.2 | Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД (список №13) | 2016 | Итого | 17 391,0 | 12 496,1 | 12 496,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 956,4 | 6 381,0 | 6 381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УКС ЖКХ» (ФМЗ) |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 10 434,6 | 6 115,1 | 6 115,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1.3 | Приобретение и установка уличных тренажёров по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д.33 | 2016 | Средства бюджета Московской области | 621,7 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
| 4.1.4 | Демонтаж старой детской площадки, приобретение и установка новой детской площадки с устройством резинового покрытия по адресу: г. Мытищи, ул. Юбилейная, д.29, корп. 2 | 2016 | Средства бюджета Московской области | 245,3 | 1 400,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
| 4.1.5 | Устройство площадки для выгула собак | 2016 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 706,6 | 706,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
| 4.1.6 | Обустройство контейнерных площадок | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 901,8 | 14 821,1 | 429,6 | 3 339,0 | 3 506,0 | 3 681,2 | 3 865,3 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
| 4.1.7 | Устройство информационных щитов в жилых микрорайонах (для объявлений) | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 682,3 | 5 096,8 | 299,5 | 1 113,0 | 1 168,7 | 1 227,1 | 1 288,5 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) | 12 ед. |
| 4.1.8 | Разработка эскизных проектов благоустройства застроенных территорий | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 340,0 | 13 705,7 | 2 480,4 | 2 604,4 | 2 734,6 | 2 871,4 | 3 014,9 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) | 249 чел/дн в работе |
| 4.1.9 | Благоустройство скверов (список №14) | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 6 396,9 | 36 692,3 | 14 624,5 | 5 120,0 | 5 376,0 | 5 644,8 | 5 927,0 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
| 4.1.10 | Обустройство зоны отдыха на набережной реки Яуза в мкр.13 | 2016 | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
| 4.1.11 | Благоустройство центральной части парка Мира в районе «Площадки ветеранов» для Муниципального казенного учреждения «Лесопарковое хозяйство» | 2016 | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
| 4.1.12 | Устройство покрытия детских площадок в парке культуры и отдыха «Парк Мира» | 2016 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 6 584,3 | 6 584,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
| 4.1.13 | Создание пешеходной улицы «Бульвар ветеранов - ул. Летная- ул.Щербакова» | 2016 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 33 269,5 | 33 269,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление капитального строительства |  |
| 4.1.14 | Ремонт лестничных спусков расположенных по адресу: г. Мытищи, 1 Рупасовский переулок, дом 3; Олимпийский проспект, дом 15 (корп. 17 и 18), городской округ Мытищи | 2016 | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
| 4.1.15 | Благоустройство территории перед зданием "МФЦ" по ул.Карла Маркса, д.4б | 2016 | Итого | 0,0 | 1 669,2 | 1 669,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 869,2 | 869,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) |  |
| Итого по муниципальной программе: |  |  | Итого | 600 561,1 | 3 153 082,0 | 869 097,3 | 531 463,3 | 556 807,4 | 583 664,1 | 612 049,9 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 18 980,8 | 21 188,4 | 21 188,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи, из них: | 581 580,3 | 3 131 893,6 | 847 908,9 | 531 463,3 | 556 807,4 | 583 664,1 | 612 049,9 |  |  |
| МКУ «Леспаркхоз» |  |  |  | 285 044,7 | 1 580 338,8 | 360 592,6 | 284 697,2 | 297 784,8 | 311 391,3 | 325 872,9 |  |  |
| ФМЗ |  |  |  | 173 728,1 | 958 059,1 | 212 326,9 | 173 089,6 | 181 711,7 | 190 716,7 | 200 214,2 |  |  |
| МЗ (2016) |  |  |  | 111 316,6 | 622 171,3 | 148 157,3 | 111 607,6 | 116 073,1 | 120 674,6 | 125 658,7 |  |  |
| МЗ (2015) |  |  |  | 0,0 | 108,4 | 108,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| МКУ «УКС ЖКХ» |  |  |  | 112 987,1 | 307 632,4 | 125 126,2 | 42 343,6 | 44 460,8 | 46 683,8 | 49 018,0 |  |  |
| МКУ «ТУ «Мытищинское» |  |  |  | 48 943,1 | 257 508,9 | 45 536,3 | 49 180,0 | 51 639,0 | 54 221,2 | 56 932,4 |  |  |
| МКУ «ТУ «Пироговский» |  |  |  | 48 223,0 | 324 774,2 | 79 142,2 | 57 416,0 | 59 998,0 | 62 697,0 | 65 521,0 |  |  |
| МКУ «ТУ «Федоскино» |  |  |  | 41 599,0 | 174 287,7 | 50 300,0 | 28 474,0 | 30 090,0 | 31 803,0 | 33 620,7 |  |  |
| МБУ «ЭкоБлагоСтрой» |  |  |  | 17 238,0 | 163 672,5 | 49 318,2 | 26 437,5 | 27 811,5 | 29 138,4 | 30 966,9 |  |  |
| ИЦС |  |  |  | 1 922,6 | 31 208,1 | 13 985,0 | 3 944,0 | 4 176,0 | 4 419,0 | 4 684,1 |  |  |
| МЗ |  |  |  | 15 315,4 | 132 464,4 | 35 333,2 | 22 493,5 | 23 635,5 | 24 719,4 | 26 282,8 |  |  |
| МБУ «Гаражавтострой» |  |  |  | 7 252,0 | 89 141,9 | 27 195,2 | 13 968,0 | 14 774,3 | 16 119,4 | 17 085,0 |  |  |
| ИЦС |  |  |  | 0,0 | 12 661,2 | 10 932,2 | 395,0 | 419,0 | 444,0 | 471,0 |  |  |
| МЗ |  |  |  | 7 252,0 | 76 480,7 | 16 263,0 | 13 573,0 | 14 355,3 | 15 675,4 | 16 614,0 |  |  |
| МБУ «Пирогово-Зеленстрой» |  |  |  | 17 829,0 | 151 539,0 | 27 700,0 | 28 947,0 | 30 249,0 | 31 610,0 | 33 033,0 |  |  |
| МКУ «Водосток» |  |  |  | 0,0 | 15 900,0 | 15 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| МБУ «ЖЭУ» |  |  |  | 0,0 | 2 786,1 | 2 786,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| МБУ «УГИО» |  |  |  | 0,0 | 5 203,0 | 5 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| МУП «УЕЗ «Федоскино» |  |  |  | 0,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Управление капитального строительства |  |  |  | 0,0 | 56 424,7 | 56 424,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  | 2 464,4 | 2 464,4 | 2 464,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Список №1 к перечню мероприятий

муниципальной программы 
«Благоустройство территории городского

округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

Титульный список территорий парков и скверов городского округа Мытищи,
подлежащих содержанию*

| № п/п | Адрес объекта |  |
| --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |
| 1 | Набережная р. Яуза в районе РДКД "Яуза" |  |
| 2 | Сквер у театра "ФЭСТ" и территория около центральной площади |  |
| 3 | Сквер на ул. Щербакова, д.1 (у МБОУ Гимназия №17) |  |
| 4 | Сквер на ул. Щербакова, д.1, д.3А, МБОУ Гимназия №17, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 5 | Скверы в микрорайоне №1: ул. Мира, д.15-д.19; ул. Щербакова, д.16-ул. Летная, д.15/20 |  |
| 6 | Сквер на ул. Летная, вблизи д.13; |  |
| 7 | Скверы в микрорайоне №5: ул. Щербакова, д.11, д.11А, д.15. д.15А; ул. Терешковой, д.12, д.12А, д.16, д.16А, в т.ч. детские игровые площадки (4шт.) |  |
| 8 | Сквер на Новомытищинском проспекте, напротив д.46 |  |
| 9 | Сквер на пересечении ул. Летная и ул. Мира, вблизи д.18 |  |
| 10 | Сквер на ул. Мира, вблизи д.6, д.6А, д.8, в т.ч. детские игровые площадки (2шт.) |  |
| 11 | Сквер вдоль ул. Терешковой, д.1 |  |
| 12 | Сквер на ул. Терешковой, д.6, д.6А; Новомытищинский пр-т, д.25, д.27, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 13 | Сквер на Новомытищинском проспекте, вблизи д.27 |  |
| 14 | Сквер на Новомытищинском проспекте, вблизи д.41, корп.А, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 15 | Сквер на Новомытищинском проспекте, д.45, корп.1,2, д.47, корп.4, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 16 | Сквер им. Стрекалова, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 17 | Сквер на Новомытищинском проспекте, вблизи д. 86 корп.1 |  |
| 18 | Сквер на Новомытищинском проспекте, д.86, корп.1,3,4,5, д.88, корп.1,2,3, в т.ч. детские игровые площадки (3шт.) |  |
| 19 | Сквер на ул. Сукромка, в т.ч. пруд и детская игровая площадка |  |
| 20 | Сквер на ул. Юбилейная, вблизи д.33, корп.1,3, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 21 | Сквер в микрорайоне №№8-9, вблизи д. 22, корп. 1,2,3 по ул. Летная, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 22 | Сквер на ул. Летная, д.14 корп.1 (у библиотеки им. Дм. Кедрина) |  |
| 23 | Сквер на ул. Летная, д.18 корп.1 (у ГУ ЗАГС) |  |
| 24 | Бульвар Ветеранов, в т.ч. памятник Н.М. Распоповой и детская игровая площадка |  |
| 25 | Бульвар "Молодежный", в т.ч. детские игровые площадки (2 шт.) |  |
| 26 | Сквер на ул. Мира, д.33, д.31, д.29, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 27 | Сквер на ул. Колпакова (мкр. №17), в т.ч. пруд и детская игровая площадка |  |
| 28 | Сквер на пересечении Новомытищинского проспекта и ул. Шараповская |  |
| 29 | Сквер на ул. Станционная, д.3, корп.2,3, в т.ч. детские игровые площадки (2шт.) |  |
| 30 | Сквер на ул. Станционная, д.5, д.5, корп.1, в т.ч. детские игровые площадки (2шт.) |  |
| 31 | Сквер вдоль Олимпийского проспекта, д.15 корп.4 |  |
| 32 | Сквер на Олимпийском проспекте, д.15, корп.3,4,5, в т.ч. детская и спортивная площадки (2шт.) |  |
| 33 | Аллея Ветеранов в мкр. им. Шитикова, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 34 | Сквер на Олимпийском проспекте, между д.19 корп.1 и д. 19 корп.2 |  |
| 35 | Сквер на пересечении Олимпийского проспекта и ул. Абрамова (у д.9 корп.1,2 по Олимпийскому проспекту) |  |
| 36 | Сквер на пересечении ул. Абрамова и ул. Бояринова |  |
| 37 | Сквер в Березовой роще, между ул. Набережная, Октябрьский пр-т, ул. Клубная и ул. Комсомольская, в т.ч. пруд и детская площадка |  |
| 38 | Парк "Перловский", в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 39 | Сквер на ул. Семашко, вблизи д.10 корп.1 (береговая зона р. Яуза), в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 40 | Сквер на ул. Семашко, в т.ч. пруд |  |
| 41 | Сквер на пересечении ул. Семашко и ул. В. Волошиной, у д.10 |  |
| 42 | Сквер на ул. Семашко, вблизи д.д. №39, 41, 43, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 43 | Скверы на ул. В. Волошиной (8 ед.), в т.ч сквер между домами 37,39,41 по ул. Семашко |  |
| 44 | Сквер на ул. Трудовая, д.20 корп.1,2 |  |
| 45 | Сквер на пересечении ул. Коллективная и ул. Советская |  |
| 46 | Сквер на ул. Попова, д.17, д.18, д.19; ул. Калининградская, д.16, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| Итого объем работ (кв. м): |  | 301 890,9 |
| Итого объем финансирования на 2016 год за счет средств бюджета городского округа Мытищи (тыс.руб.): |  | 38 850,9 |

* Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению по заявкам муниципального заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования.

Список №2 к перечню мероприятий

муниципальной программы

«Благоустройство территории городского

округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

Титульный список детских площадок города Мытищи,

подлежащих содержанию*

| № п/п | Адрес объекта |  |
| --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |
| 1 | 1-й Рупасовский пр., д. 5 |  |
| 2 | 2-й Первомайский пр-д, д.13 |  |
| 3 | 2-й Щелковский пр-т, д.11 |  |
| 4 | 2-й Щелковский пр-т, д.13 |  |
| 5 | ул. Ак.Каргина, д.38, корп.1 |  |
| 6 | ул. Ак.Каргина, д.38, корп.5,6, д.40, корп.1,4, д.43, корп.2 |  |
| 7 | Новомытищинский пр-т, д.11 |  |
| 8 | Новомытищинский пр-т, д.21/6 |  |
| 9 | Новомытищинский пр-т, д.33, корп.2, д.37, корп.2 |  |
| 10 | Новомытищинский пр-т, д.39, корп.2 |  |
| 11 | Новомытищинский пр-т, д.39, корп.4 |  |
| 12 | Новомытищинский пр-т, д.41, корп.1 |  |
| 13 | Новомытищинский пр-т, д.43, корп.1 |  |
| 14 | Новомытищинский пр-т, д.49, корп.2 |  |
| 15 | Новомытищинский пр-т, д.82 |  |
| 16 | Новомытищинский пр-т, д.82 корп.1, корп.2, корп.4, корп.4А |  |
| 17 | Новомытищинский пр-т, д.31 корп.1, корп.2, д.33 корп.1, корп.2 |  |
| 18 | Новомытищинский пр-т, д.24, д.26 |  |
| 19 | Олимпийский пр-т, д.2, корп.1 |  |
| 20 | Олимпийский пр-т, д.15, корп.17 |  |
| 21 | Олимпийский пр-т, д.7, д.7 корп.1, д.9 корп.1, д.9 корп.2 |  |
| 22 | Олимпийский пр-т, д.18, корп.1,2 |  |
| 23 | Олимпийский пр-т, д.21, корп.3,4 |  |
| 24 | Олимпийский пр-т, д.23 |  |
| 25 | Олимпийский пр-т, д.26, корп.3 |  |
| 26 | Олимпийский пр-т, д.28, корп.1 |  |
| 27 | Олимпийский пр-т, д.32, корп.1,2, д.36, корп.1,2 |  |
| 28 | Олимпийский пр-т, д.36, корп.4 |  |
| 29 | ул. 1-я Крестьянская, д.1, корп.2 |  |
| 30 | ул. 1-я Крестьянская, д.35 |  |
| 31 | ул. 1-я Пролетарская, д.3 |  |
| 32 | ул. 1-я Пролетарская, д.9 |  |
| 33 | ул. 3-я Парковая, д.21 |  |
| 34 | ул. Ак. Каргина, д.30Б |  |
| 35 | ул. Ак.Каргина, д.38, корп.3 |  |
| 36 | ул. В. Волошиной, д.20 |  |
| 37 | ул. В.Волошиной, д.18 |  |
| 38 | ул. Железнодорожная, д.52 |  |
| 39 | ул. Индустриальная, д.15, корп.1 |  |
| 40 | ул. Колпакова, д.6 |  |
| 41 | ул. Колпакова, д.9 |  |
| 42 | ул. Колпакова, д.28, корп.1 |  |
| 43 | ул. Крупской, д.10 |  |
| 44 | ул. Летная, д.4, д.6, д.6А, ул.Крупской, д.19 |  |
| 45 | ул. Летная, д.14, корп.2, д.16, корп.2 |  |
| 46 | ул. Летная, д.15/20 |  |
| 47 | ул. Летная, д.25 |  |
| 48 | ул. Летная, д.29/2 |  |
| 49 | ул. Летная, д.38, корп.1 |  |
| 50 | ул. Летная, д.14 корп.1 |  |
| 51 | ул. Матросова, д.4/9 |  |
| 52 | ул. Матросова, д.13 |  |
| 53 | ул. Медицинская, д.6/2 |  |
| 54 | ул. Мира, д.6, д.6А, д.8 |  |
| 55 | ул. Мира, д.9, д.9, корп.1 |  |
| 56 | ул. Мира, д.27 |  |
| 57 | ул. Первомайская, д.19Б |  |
| 58 | ул. Семашко, д.19 |  |
| 59 | ул. Семашко, д.21 |  |
| 60 | ул. Семашко, д.23 |  |
| 61 | ул. Семашко, д.25 |  |
| 62 | ул. Силикатная, д.33Б |  |
| 63 | ул. Силикатная, д.41 |  |
| 64 | ул. Силикатная, д.49, корп.3 |  |
| 65 | ул. Силикатная, д.49, корп.4 |  |
| 66 | ул. Станционная, д.1, корп.1,2, д.3, корп.1,3 |  |
| 67 | ул. Станционная, д.5, д.5, корп.1 |  |
| 68 | ул. Сукромка, д.6 |  |
| 69 | ул. Терешковой, д.2, корп.1 |  |
| 70 | ул. Терешковой, д.2, корп.2 |  |
| 71 | ул. Терешковой, д.3А |  |
| 72 | ул. Терешковой, д.21, корп.2, ул. Матросова д.29 |  |
| 73 | ул. Шараповская, д.6, корп.1 |  |
| 74 | ул. Шараповская, д. 2, корп.1, корп.2, корп.3 |  |
| 75 | ул. Щербакова, д.1, корп.1 |  |
| 76 | ул. Щербакова, д.1, д.3 |  |
| 77 | ул. Щербакова, д.5 |  |
| 78 | ул. Щербакова, д.7б |  |
| 79 | ул. Щербакова, д.10А |  |
| 80 | ул. Щербакова, д.12, д.14 |  |
| 81 | ул. Юбилейная, д.3, корп. 1 |  |
| 82 | ул. Юбилейная, д.3, корп. 2 |  |
| 83 | ул. Юбилейная, д.11 |  |
| 84 | ул. Юбилейная, д.11, д.11, корп.1 |  |
| 85 | ул. Юбилейная, д.21, корп.1 |  |
| 86 | ул. Юбилейная, д.36, корп.3 |  |
| 87 | Яузская аллея, д.9 |  |
| 88 | ул. Трудовая, д.22 |  |
| 89 | ул. Комарова, д.1 |  |
| Итого на 2016 год за счет средств бюджета городского округа Мытищи: |  | 4 430,5 |

* Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению по заявкам муниципального заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования.

Список №3 к перечню мероприятий

муниципальной программы

«Благоустройство территории городского

округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

Титульный список площадок для выгула собак,

подлежащих содержанию*

| № п/п | Адрес объекта | Объем работ, (ед.) |
| --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |
| 1 | береговая зона р. Яуза (вблизи СОШ №10) | 1 |
| 2 | береговая зона р. Яуза (вблизи д.33, корп.5 по Новомытищинскому пр-ту) | 1 |
| Итого объем работ (ед.): |  | 2 |
| Итого объем финансирования на 2016 год за счет средств бюджета городского округа Мытищи (тыс.руб.): |  | 662,5 |

* Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению по заявкам муниципального заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования.

Список №4 к перечню мероприятий

муниципальной программы 
«Благоустройство территории городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

Титульный список территорий разворотных кругов города Мытищи, 
подлежащих содержанию*

| № п/п | Адрес объекта | Объем работ, (кв.м) |
| --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |
| 1 | ул. Летная у памятника "Подвиг летчиков Мытищинского аэроклуба" | 2 758,1 |
| 2 | у памятника "200-летию Мытищинского водопровода" | 4 439,9 |
| 3 | Новомытищинский пр-т (напротив Храма Рождества Христова) | 768,8 |
| 4 | Новомытищинский пр-т (напротив ОАО "Дорожные знаки") | 1 463,0 |
| 5 | пересечение ул. Абрамова, ул. Ак. Каргина, Олимпийский пр-т | 1 170,1 |
| 6 | пересечение ул. Мира и Волковского шоссе | 773,8 |
| 7 | пересечение ул. Белобородова и Олимпийского пр-та (напротив магазинов "Маттино" и "Спар") | 3 431,8 |
| 8 | разворотный круг 1375 | 3 295,0 |
| 9 | пересечение ул. Сукромка и ул. Юбилейная | 1 261,0 |
| 10 | пересечение ул. Сукромка и ул. Борисовка | 700,0 |
| Итого объем работ (кв.м): |  | 20 061,5 |
| Итого объем финансирования на 2016 год за счет средств бюджета городского округа Мытищи (тыс.руб.): |  | 3 105,8 |

* Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению по заявкам муниципального заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования.

Список №5 к перечню мероприятий

муниципальной программы 
«Благоустройство территории городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

Титульный список обустроенных мест для отдыха жителей города Мытищи, 
подлежащих содержанию*

| № п/п | Адрес объекта | Объем работ, (тыс.кв.м) |
| --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |
| 1 | территория у д.88, корп.1 и д.88, корп.2 по Новомытищинскому пр-ту | 15,0 |
| 2 | территория у д.10, корп.2 по ул. Семашко со стороны ул. Сосновая | 4,0 |
| Итого объем работ (тыс.кв.м): |  | 19,0 |
| Итого объем финансирования на 2016 год за счет средств бюджета городского округа Мытищи (тыс.руб.): |  | 195,0 |

* Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению по заявкам муниципального заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования.

Список №6 к перечню мероприятий

муниципальной программы 
«Благоустройство территории городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

Титульный список  приобретаемой техники, автотранспортных средств и прочего имущества*

| № п/п | Наименование имущества | Количество, ед. | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |  |  |
| 1 | Грузопассажирские автомобили: | 7 | 6 071,1 |  |
| 1.1 | Дежурный автомобиль | 1 | 832,8 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 1.2 | Дежурный автомобиль (Lada Largus) | 1 | 620,0 | МБУ «ЖЭУ» |
| 1.3 | Автомобиль марка ГАЗ-А22R32 | 1 | 921,2 |  |
| 1.4 | Автомобиль марка ГАЗ-А22R33 | 1 | 966,9 | МКУ «Леспаркхоз», МУП «ГЖЭУ-4» |
| 1.5 | Газель NEXT фермер 6-ти местная | 2 | 1 933,8 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 1.6 | Газель 7-ми местная | 1 | 796,4 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» |
| 2 | Спецтехника: | 10 | 35 164,5 |  |
| 2.1 | Приобретение системы телеинспекционного обследования трубопроводов | 1 | 15 900,0 | МКУ «Водосток» |
| 2.2 | Автогрейдер | 1 | 3 400,0 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» |
| 2.3 | трактор Беларус | 1 | 1 341,0 |  |
| 2.4 | трактор | 1 | 635,0 |  |
| 2.5 | Трактор Беларус-320.4М | 1 | 874,7 | МБУ «ЖЭУ» |
| 2.6 | Эвакуатор с оборудованием частичной погрузки Jerr Dan MPL NGS на базе давальческого шасси ISUZU NPR75 | 1 | 3 350,0 | МБУ «Гаражавтострой» |
| 2.7 | Грузовой автомобиль с бортовой платформой со сдвоенной кабиной | 2 | 1 933,8 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 2.8 | Комбинированная машина КО-829Д1 (зима-лето) | 2 | 7 730,0 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 3 | Специализированное оборудование | 12 | 1 683,5 |  |
| 3.1 | Насос 1Д 315-50 с/дв 75кВт | 1 | 59,4 | МКУ «Леспаркхоз» , МУП «ГЖЭУ-4» |
| 3.2 | Мотопомпа Honda WT30 XK4 | 1 | 82,0 |  |
| 3.3 | Пескоразбрасыватель ПРК-3 | 2 | 1 022,1 |  |
| 3.4 | бензопилы и бензокусторезы | 4 | 149,8 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» |
| 3.5 | самосвальный тракторный прицеп 2ПТС-4,5 | 1 | 175,0 | МБУ «ЖЭУ» |
| 3.6 | снегоуборщик | 3 | 195,2 | МБУ «ЖЭУ» |
| Итого объем финансирования на 2016 год за счет средств бюджета городского округа Мытищи (тыс.руб.): |  | 29 | 42 919,1 |  |

* Перечень приобретаемой техники, автотранспортных средств и прочего имущества на предстоящие годы формируется исходя из сложившейся потребности в приобретении необходимого оборудования, сформированного на основании заявок муниципальных учреждений на учреждений на соответствующий финансовый год, при разработке и утверждении бюджета.

Список №7 к перечню мероприятий

муниципальной программы 
«Благоустройство территории городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

Титульный список памятников на территории сельских населенных пунктов,

подлежащих содержанию и ремонту*

| № п/п | Адрес объектов | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Троицкое (могила неизвестного солдата) | 672,3 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (5 ед.) |
| 2 | д. Беляниново (обелиск) |  |  |
| 3 | д. Челобитьево (обелиск) |  |  |
| 4 | д. Болтино (обелиск) |  |  |
| 5 | д. Вешки (обелиск) |  |  |
| 6 | с. Федоскино (мемориальная доска) | 1 057,0 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (32 ед.) |
| 7 | с. Федоскино (памятник) |  |  |
| 8 | д. Протасово (памятник) |  |  |
| 9 | д. Пчелка (памятник) |  |  |
| 10 | д. Троице-Сельцо (обелиск) |  |  |
| 11 | с. Марфино, около здания библиотеки (обелиск) |  |  |
| 12 | д. Шолохово (обелиск) |  |  |
| 13 | д. Фоминское (обелиск) |  |  |
| 14 | д. Лысково (обелиск) |  |  |
| 15 | с. Марфино, напротив школы (Памятник Герою Советского Союза Балтату) |  |  |
| 16 | с. Марфино, у леса (Памятник Герою Советского Союза Балтату) |  |  |
| 17 | д. Малое Ивановское (памятник) |  |  |
| 18 | д. Сухарево (памятник) |  |  |
| 19 | д. Хлябово (монумент) |  |  |
| 20 | д. Красная Горка (братская могила) |  |  |
| 21 | д. Красная Горка (памятник погибшим воинам) |  |  |
| 22 | д. Степаньково (памятник воинам) |  |  |
| 23 | д. Новосельцево (обелиск) |  |  |
| 24 | д. Долгиниха (памятник) |  |  |
| 25 | д. Протасово (воинское захоронение) |  | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (32 ед.) |
| 26 | д. Рождествено (памятник) |  |  |
| 27 | д. Большое Ивановское (стела) |  |  |
| 28 | д. Троице-Сельцо (воинское захоронение (братская могила) |  |  |
| 29 | д. Большая Чёрная (обелиск (памятник) |  |  |
| 30 | д. Юрьево (обелиск) |  |  |
| 31 | д. Фелисово (братская могила) |  |  |
| 32 | д. Ларево (обелиск) |  |  |
| 33 | д. Румянцево (обелиск) |  |  |
| 34 | д. Драчево (обелиск) |  |  |
| 35 | д. Подольниха (обелиск) |  |  |
| 36 | д. Фелисово, у леса (братская могила) |  |  |
| 37 | д. Марфино (кладбище)(братская могила) |  |  |
| Итого на 2016 год за счет средств бюджета городского округа Мытищи: |  | 1 729,3 |  |

* Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению по заявкам муниципального заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования.

Список №8 к перечню мероприятий

муниципальной программы 
«Благоустройство территории городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

Титульный список колодцев на территории сельских населенных пунктов,

подлежащих содержанию, ремонту и саночистке*

| № п/п | Адрес объекта | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Троицкое, ул. Сельская у д. 45 | 1 820,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (40 ед.) |
| 2 | с. Троицкое, ул. Святотроицкая у д. 23 |  |  |
| 3 | с. Троицкое, ул. Святотроицкая у д.15 |  |  |
| 4 | с. Троицкое, за церковью |  |  |
| 5 | п. Новоалександрово, ул. Деревенская у д. 6 |  |  |
| 6 | п. Новоалександрово, ул. Деревенская напротив д. 10 |  |  |
| 7 | д. Новоалександрово, ул. Александровская у д. 3 |  |  |
| 8 | д. Новоалександрово, ул. Александровская у д. 19 |  |  |
| 9 | д. Новоалександрово, ул. Александровская у д. 33 |  |  |
| 10 | д. Афанасово, ул. Центральная у д. 14 |  |  |
| 11 | д. Афанасово, ул. Дубовая у д. 17 |  |  |
| 12 | д. Ховрино, ул. Центральная, у д. 8 |  |  |
| 13 | д. Ховрино, ул. Центральная, у д. 20 |  |  |
| 14 | д. Бородино, ул. Овражная у д. 29 |  |  |
| 15 | д. Бородино, ул. Центральная, у д.16 |  |  |
| 16 | д. Погорелки, ул. Центральная у д. 3 |  |  |
| 17 | д. Погорелки, ул. Майская у д. 44 |  |  |
| 18 | д. Погорелки, ул. Майская у д. 11 |  |  |
| 19 | д. Болтино, ул. Центральная у д. 16 |  |  |
| 20 | д. Болтино, ул. Центральная у д. 38 |  |  |
| 21 | д. Болтино, ул. Деревенская у д. 69 |  |  |
| 22 | д. Болтино, ул. Центральная у д. 74 |  |  |
| 23 | д. Челобитьево, ул. Центральная у д. 40 |  |  |
| 24 | д. Челобитьево, ул. Лесная у д. 12 |  |  |
| 25 | п. Пироговский лесопарк, у д. 2 |  |  |
| 26 | п. Пироговский лесопарк, у д. 4 |  | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 27 | п. Пироговский лесопарк, у д. 9 |  |  |
| 28 | д. Беляниново, у д. 122 |  |  |
| 29 | д. Сгонники, ул. Центральная у д. 5 |  |  |
| 30 | д. Сгонники, ул. Центральная у д. 9 |  |  |
| 31 | д. Сгонники, ул. Центральная у д. 23 |  |  |
| 32 | д. Сгонники, ул. Центральная у д. 41 |  |  |
| 33 | д. Сгонники, ул. Центральная у д. 42 |  |  |
| 34 | д. Сгонники, ул. Центральная за д. 39 |  |  |
| 35 | д. Подрезово, ул. Городецкая у д. 6 |  |  |
| 36 | д. Подрезово, ул. Городецкая у д. 12 |  |  |
| 37 | д. Вешки, ул. Центральная у д. 7 |  |  |
| 38 | д. Вешки, ул. Центральная у д. 28 |  |  |
| 39 | д. Вешки, ул. Слободка у д. 51 |  |  |
| 40 | д. Вешки, ул. Центральная у д. 5 |  |  |
| 41 | д. Свиноедово, д. 2 | 840,8 | МКУ «ТУ «Пироговский» (37 ед.) |
| 42 | д. Свиноедово, д. 12 |  |  |
| 43 | д. Свиноедово, д. 19 |  |  |
| 44 | д. Юдино, д. 9 |  |  |
| 45 | д. Юдино, д. 24 |  |  |
| 46 | д. Юдино, д. 36 |  |  |
| 47 | д. Юдино, д. 75 |  |  |
| 48 | д. Коргашино, ул. Центральная, д. 16 |  |  |
| 49 | д. Коргашино, ул. Центральная, д. 29 |  |  |
| 50 | д. Коргашино, ул. Центральная, д. 52 |  |  |
| 51 | д. Коргашино, ул. Нагорная, д. 8 |  |  |
| 52 | д. Пирогово, ул. Центральная, д. 51 |  |  |
| 53 | д. Пирогово, ул. Центральная, д. 71 |  |  |
| 54 | д. Пирогово, ул. Клязьминская, д. 8 |  |  |
| 55 | д. Ульянково, д. 5 |  |  |
| 56 | д. Ульянково, д. 23 |  |  |
| 57 | д. Ульянково, д. 75 |  |  |
| 58 | д. Витенево, д. 4 |  |  |
| 59 | д. Витенево, д. 10 |  | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 60 | д. Витенево, д. 23 |  |  |
| 61 | д. Чиверево, д. 6 |  |  |
| 62 | д. Чиверево, д. 30 |  |  |
| 63 | д. Чиверево, д. 40 |  |  |
| 64 | д. Осташково, д. 14 |  |  |
| 65 | д. Осташково, д. 26 |  |  |
| 66 | д. Зимино |  |  |
| 67 | д. Никульское, д. 9 |  |  |
| 68 | д. Никульское, д. 31 |  |  |
| 69 | д. Никульское, д. 37 (41), |  |  |
| 70 | д. Сорокино, д. 11 |  |  |
| 71 | д. Сорокино, д. 87 |  |  |
| 72 | д. Сорокино, д. 117 |  |  |
| 73 | д. Сорокино, СДК |  |  |
| 74 | д. Манюхино, СДК |  |  |
| 75 | д. Манюхино, д. 11 |  |  |
| 76 | д. Манюхино, д. 60 |  |  |
| 77 | д. Манюхино, почта |  |  |
| 78 | с. Марфино, ул. Усадебная, д.9 | 5 855,2 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (116 ед.) |
| 79 | с. Марфино, ул. Усадебная, д.18 |  |  |
| 80 | с. Марфино, ул. Усадебная, д.21 |  |  |
| 81 | с. Марфино, ул. Усадебная, д.44 |  |  |
| 82 | с. Марфино, ул. Усадебная, д.51 |  |  |
| 83 | с. Марфино, ул. Усадебная, д.62 |  |  |
| 84 | с. Марфино, ул. Зеленая, д.5а |  |  |
| 85 | с. Марфино, ул. Зеленая, д.1 |  |  |
| 86 | с. Марфино, ул. Летчика Балмата, д.32 |  |  |
| 87 | д. Аббакумово, д.19 |  |  |
| 88 | д. Аббакумово, напротив дома 36 |  |  |
| 89 | д. Аксаково, д.14 |  |  |
| 90 | д. Аксаково, д.28 |  |  |
| 91 | д. Аксаково, хоззона, д.3 |  |  |
| 92 | д. Большая Черная, ул. Нижняя, напротив д.35 |  | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» |
| 93 | д. Большая Черная, ул. Верхняя, д.19 |  |  |
| 94 | д. Большая Черная, ул. Верхняя, д.12 |  |  |
| 95 | д. Большое Ивановское, д.70 |  |  |
| 96 | д. Большое Ивановское, д.22 |  |  |
| 97 | д. Большое Ивановское, напротив д.47 |  |  |
| 98 | п. Борец, д.14 |  |  |
| 99 | п. Борец, д.4 |  |  |
| 100 | Военный Городок |  |  |
| 101 | д. Голенищево, д.7 |  |  |
| 102 | д. Данилково, ул. Лукутинская, д.4 |  |  |
| 103 | д. Данилково, ул. Лукутинская, д.10 |  |  |
| 104 | д. Долгиниха, напротив д.27 |  |  |
| 105 | д. Долгиниха, напротив д.37 (у церкви) |  |  |
| 106 | д. Драчево, д.12 |  |  |
| 107 | д. Драчево, д.34 |  |  |
| 108 | д. Драчево, д.36 |  |  |
| 109 | д. Еремино, д.25 |  |  |
| 110 | д. Еремино, д.7 |  |  |
| 111 | п. д/о "Строитель", д.2 |  |  |
| 112 | д. Капустино, д.13 |  |  |
| 113 | д. Капустино, д.33а |  |  |
| 114 | д. Красная Горка, ул. Светлая, д.7 |  |  |
| 115 | д. Красная Горка, ул. Светлая за д.4 (у Совета депутатов) |  |  |
| 116 | д. Красная Горка, ул. Школьная, д.10 |  |  |
| 117 | д. Красная Горка, ул. Тепличная, д.11 |  |  |
| 118 | д. Красная Горка, ул. Луговая, д.12 |  |  |
| 119 | д. Красная Горка, ул. Восточная, д.35 |  |  |
| 120 | д. Крюково, д.10 |  |  |
| 121 | д. Крюково, д.16 |  |  |
| 122 | д. Крюково, д. 26 |  |  |
| 123 | д. Ларево, д.20 |  |  |
| 124 | д. Ларево, д.35 |  |  |
| 125 | д. Ларево, д.51 |  | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» |
| 126 | д. Лысково, д.10 |  |  |
| 127 | д. Лысково, д.24 |  |  |
| 128 | д. Малое Ивановское, д.4а |  |  |
| 129 | д. Малое Ивановское, д.12 |  |  |
| 130 | д. Муракино, д.31 |  |  |
| 131 | д. Новосельцево, ул. Центральная, напротив д.29 |  |  |
| 132 | д. Новосельцево, ул. Центральная, напротив д.77 |  |  |
| 133 | д. Новосельцево, ул. Новая, д.44 |  |  |
| 134 | д. Новосельцево, ул. Новая, д.122 |  |  |
| 135 | д. Новосельцево, ул. Заводская, д.2 |  |  |
| 136 | д. Подольниха, д.13 |  |  |
| 137 | д. Поседкино, д.11 |  |  |
| 138 | д. Протасово, д.6 |  |  |
| 139 | п. Птицефабрики, д.12К |  |  |
| 140 | п. Птицефабрики, д.4К |  |  |
| 141 | п. Птицефабрики, д.4 |  |  |
| 142 | п. Птицефабрики, напротив д.39 |  |  |
| 143 | п. Птицефабрики, д.13 |  |  |
| 144 | п. Птицефабрики, д.11 |  |  |
| 145 | д. Пчелка, д.31 |  |  |
| 146 | д. Пчелка, д.17 |  |  |
| 147 | д. Румянцево, д.11 |  |  |
| 148 | д. Румянцево, д.16 |  |  |
| 149 | д. Румянцево, д.30 |  |  |
| 150 | д. Семенищево, д.11 |  |  |
| 151 | д. Семенищево, д.28 |  |  |
| 152 | д. Семкино, д.4 |  |  |
| 153 | п. Совхоза "Марфино", д.12 |  |  |
| 154 | д. Степаньково, д.7 |  |  |
| 155 | д. Степаньково, напротив д.21 |  |  |
| 156 | д. Сумароково, д.34 |  |  |
| 157 | д. Сумароково, д.19 |  |  |
| 158 | д. Сумароково, д.9 |  | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» |
| 159 | д. Сухарево, д.18 |  |  |
| 160 | д. Сухарево, д.35 |  |  |
| 161 | д. Сухарево, д.51 |  |  |
| 162 | д. Сухарево, д.56 |  |  |
| 163 | д. Сухарево, д.77 |  |  |
| 164 | д. Сухарево, д.78 |  |  |
| 165 | д. Сухарево, д.112 |  |  |
| 166 | д. Сухарево, д.131 |  |  |
| 167 | п. Торфоболото, д.11 |  |  |
| 168 | п. Торфоболото, д.45 |  |  |
| 169 | с. Троице-Сельцо, д.29 |  |  |
| 170 | с. Троице-Сельцо, д.35 |  |  |
| 171 | с. Троице-Сельцо, д.50 |  |  |
| 172 | с. Троице-Сельцо, д.67 |  |  |
| 173 | с. Федоскино, д.14 |  |  |
| 174 | с. Федоскино, д.21 |  |  |
| 175 | с. Федоскино, д.33 |  |  |
| 176 | с. Федоскино, д.42 |  |  |
| 177 | с. Федоскино, д.56 |  |  |
| 178 | д. Фелисово, д.4 |  |  |
| 179 | д. Фелисово, д.17 |  |  |
| 180 | с. Фоминское, д.23 |  |  |
| 181 | д. Хлябово, д.23 |  |  |
| 182 | д. Хлябово, д.16 |  |  |
| 183 | д. Шолохово, д.3 |  |  |
| 184 | д. Шолохово, д.32 |  |  |
| 185 | д. Шолохово, д.56 |  |  |
| 186 | д. Шолохово, д.65 |  |  |
| 187 | д. Юрьево, д.4 |  |  |
| 188 | д. Юрьево, д.9 |  |  |
| 189 | д. Юрьево, д.20 |  |  |
| 190 | д. Еремино, ул. Нижняя |  |  |
| 191 | д. Протасово (около клуба) |  | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» |
| 192 | д. Поседкино |  |  |
| 193 | д. Бяконтово, ул. Центральная |  |  |
| Итого на 2016 год за счет средств бюджета городского округа Мытищи: |  | 8 516,0 |  |

* Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению по заявкам муниципального заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования.

Список №9 к перечню мероприятий

муниципальной программы 
«Благоустройство территории городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

Титульный список устройства и реконструкции детских площадок

на сельской территории*

| № п/п | Адрес объекта | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |  |
|  | Устройство детских площадок |  |  |
| 1 | д. Новоалександрово | 6 608,2 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 2 | д. Беляниново, у д.201 |  |  |
| 3 | д. Афанасово, у д.2 |  |  |
| 4 | п. Вешки, ул. Старосельская |  |  |
| 5 | д. Терпигорьево |  |  |
| 6 | д. Капустино | 1 777,6 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (МЗ) |
| 7 | д. Новосельцево |  |  |
|  | Реконструкция детских площадок |  |  |
| 1 | д. Большая Черная | 3 911,4 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (ИЦС) |
| 2 | д. Юрьево |  |  |
| 3 | д. Драчево |  |  |
| 4 | д. Степаньково |  |  |
| 5 | д. Пчелка |  |  |
| 6 | д. Аксаково |  |  |
| Итого на 2016 год за счет средств бюджета городского округа Мытищи: |  | 12 297,2 |  |

* Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению по заявкам муниципального заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования.

Список №10 к перечню мероприятий

муниципальной программы 
«Благоустройство территории городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

Титульный список прочих благоустроительных работ

на сельской территории*

| № п/п | Вид работ | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |  |
| 1 | Ремонт памятника (Балманта-2016) в д. Ларево, д. Хлябово, д. Сухарево | 1 200,0 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (МЗ) |
| 2 | Благоустройство памятников (2016-Балманта) в д. Пчелка, д. Красная Горка, д. Рождествено, д. Сухарево, с. Марфино ул. Усадебная. | 1 379,3 |  |
| 3 | Реконструкция лесной зоны (установка борта вдоль дорожек с покрытием брусчаткой) в д. Аксаково. | 798,4 |  |
| 4 | Ремонт тропиночной сети п. д/о Строитель, с/з Марфино, с.Федоскино, д. Сумароково | 545,9 |  |
| 5 | Устройство зоны отдыха с установкой МАФ (скамейки, урны) в с. Федоскино | 497,3 |  |
| 6 | Устройство металлических конструкций вертикального озеленения | 436,0 |  |
| 7 | Устройство пешеходных дорожек к детским площадкам д. Красная Горка, с. Марфино, ул. Усадебная, Сумароково | 477,3 |  |
| 8 | Восстановление фонтана в с.Марфино | 1 177,8 | МБУ «ЭкоБлагоСтрой» (ИЦС) |
| 9 | Приобретение МТБ (косилка, борона) | 498,1 |  |
| 10 | Ремонт газона с. Мафино ст.10 | 1 576,1 |  |
| 11 | Устройство сети уличного водоотведения с. Марфино ул. Зеленая д.9 | 301,7 |  |
| 12 | Ремонт памятника воинам Великой Отечественной Войны в д. Свиноедово | 1 865,9 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 13 | Устройство водоотвода в д.Пирогово | 100,0 |  |
| 14 | Ремонт ограждения детской площадки в п.Жостово | 82,1 |  |
| 15 | Ремонт игрового комплекса на детской площадке в д.Сорокино | 29,0 |  |
| Итого на 2016 год за счет средств бюджета городского округа Мытищи |  | 10 964,9 |  |

* Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению по заявкам муниципального заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования.

Список №11 к перечню мероприятий

муниципальной программы 
«Благоустройство территории городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

Перечень мероприятий, выполняемых в рамках муниципального задания
МБУ «Пирогово-Зеленстрой»

| № п/п | Вид работ | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Уборка тротуаров, газонов, детских площадок, урн, уход за газонами, уборка несанкционированной рекламы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка территории к проведению праздничных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удаление аварийных деревьев |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Посадка цветочной рассады, уход за цветниками |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Посадка, уход за деревьями и кустарниками |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Содержание дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Уборка несанкционированных навалов мусора |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Содержание мемориала участникам ВОВ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Благоустройство и содержание зоны отдыха д. Осташково |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Содержание существующих ограждений, благоустройство детских площадок и общественных мест |  |  |  |  |  |  |
| Итого за счет средств бюджета городского округа Мытищи: |  | 151 539,0 | 27 700,0 | 28 947,0 | 30 249,0 | 31 610,0 | 33 033,0 |

* Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению по заявкам муниципального заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования.

Список №12 к перечню мероприятий

муниципальной программы 
«Благоустройство территории городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ

по комплексному благоустройству дворовых территорий*

| № п/п | Адрес объекта |  |
| --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |
| 1 | ул. Индустриальная, д. 17 |  |
| 2 | ул. Индустриальная, д. 3, корп. 1 |  |
| 3 | ул. Индустриальная, д. 3, корп. 2 |  |
| 4 | ул. Индустриальная, д. 5, корп. 2 |  |
| 5 | ул. Индустриальная, д. 5,7 |  |
| 6 | ул. Летная, д. 28 корп. 1, д.30, корп. 1 |  |
| 7 | ул. Мира, д. 24,26 |  |
| 8 | Новомытищинский пр-т, д. 41а |  |
| 9 | Новомытищинский пр-т, д.30 |  |
| 10 | Новомытищинский пр-т, д.33, корп.4 |  |
| 11 | Новомытищинский пр-т, д.33, корп.5 |  |
| 12 | Новомытищинский пр-т, д.39, корп.4 |  |
| 13 | Новомытищинский пр-т, д.43, корп.3,4,5 |  |
| 14 | Новомытищинский пр-т, д.47, корп.1 |  |
| 15 | Новомытищинский пр-т, д.64, д.70 |  |
| 16 | Олимпийский пр-т, д. 21, корп. 3,4 |  |
| 17 | Олимпийский пр-т, д. 30, 32 корп. 1 |  |
| 18 | Олимпийский пр-т, д. 32, корп. 2, д. 36 корп. 2 |  |
| 19 | Олимпийский пр-т, д. 32, корп. 3 |  |
| 20 | Олимпийский пр-т, д. 36, корп. 4 |  |
| 21 | Олимпийский пр-т, д. 22 корп.1 |  |
| 22 | Олимпийский пр-т, д. 26 корп.1,2 |  |
| 23 | ул. 1-я Крестьянская, д.18, ул. В. Волошиной, д.19а |  |
| 24 | ул. 1-я Крестьянская, д. 33, корп. 1,2 |  |
| 25 | ул. 1-я Пролетарская, д. 3 |  |
| 26 | ул. 1-я Пролетарская, д. 5 |  |
| 27 | ул. 1-я Пролетарская, д. 7 |  |
| 28 | ул. 1-я Пролетарская, д. 9 |  |
| 29 | 1-й Рупасовский пр., д.4 |  |
| 30 | ул. 2-я Новая, д 31, д.31 а, д.33, ул. 3-я Новая, д.30, д.32 |  |
| 31 | ул. 4-я Парковая, д. 22 |  |
| 32 | ул. 4-я Парковая, д. 24 |  |
| 33 | ул. Ак. Каргина, д. 38, корп. 5 |  |
| 34 | ул. Ак. Каргина, д. 40, корп. 1 |  |
| 35 | ул. Ак. Каргина, д. 36, д.38, корп.2 |  |
| 36 | ул. Владимирская |  |
| 37 | ул. Воронина, д.6 |  |
| 38 | ул. Зеленая, д. 6 (г. Мытищи -16) |  |
| 39 | ул. Институтская, д.19 корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4 |  |
| 40 | ул. Колпакова, д. 1/24 |  |
| 41 | ул. Колпакова, д. 12, д.14 |  |
| 42 | ул. Колпакова, д. 42, корп. 1, корп.2 |  |
| 43 | ул. Крупской, д.23, д.23а, д.25 |  |
| 44 | ул. Летная, д.16, корп. 3 |  |
| 45 | ул. Летная, д. 18, корп.1 |  |
| 46 | ул. Летная, д.24, корп.3 |  |
| 47 | ул. Летная, д.27 |  |
| 48 | ул. Летная, д.30, корп.З |  |
| 49 | ул. Летная, д.44, корп.2 |  |
| 50 | ул. Семашко, д.4, корп. 3 |  |
| 51 | ул. Семашко, д.21 |  |
| 52 | ул.Силикатная, д.12 |  |
| 53 | ул. Терешковой, д. 11 |  |
| 54 | ул. Шараповская, д.2, корп.2 |  |
| 55 | ул. Юбилейная, д.37, корп. 1,2, д. 39 |  |
| 56 | ул. Юбилейная, д.13 |  |
| 57 | ул. Юбилейная, д.27, корп.1 |  |
| 58 | ул. Юбилейная, д.34, д.36, корп.1, д.40, корп. 2 |  |
| 59 | ул. Терешковой, д.2, корп.1 |  |
| 60 | ул. Щербакова д.1 корп. 1 |  |
| Итого на 2016 год за счет средств бюджета городского округа Мытищи: |  | 97 430,0 |

* Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению по заявкам муниципального заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования.

Список №13 к перечню мероприятий

муниципальной программы 
«Благоустройство территории городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

Титульный список ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым

территориям МКД

| № п/п | Адрес объекта | Объем работ, (кв.м.) | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета городского округа Мытищи |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Станционная д. 3 к. 2 | 860,0 | 1 109,5 | 566,6 | 542,9 | МКУ «УКС ЖКХ» |
| 2 | Олимпийский проспект д. 36 к. 3 | 1 240,0 | 1 700,2 | 868,1 | 832,1 |  |
| 3 | ул. Летная д. 28 к.1, д. 30 к.1 | 300,0 | 736,3 | 376 | 360,3 |  |
| 4 | ул. Индустриальная д. 7/3 | 1 800,0 | 2 085,7 | 1065 | 1020,7 |  |
| 5 | ул. Индустриальная д. 1/9, д. 17 | 1 080,0 | 1 388,7 | 709,2 | 679,5 |  |
| 6 | ул. Индустриальная д. 3/3 | 1 780,0 | 2 044,1 | 1043,8 | 1000,3 |  |
| 7 | ул. 4-я Парковая д. 22,24 | 1 100,0 | 1 068,3 | 575,8 | 492,5 |  |
| 8 | устройство карманов: ул. Парковая д. 22, ул. Ак. Каргина д. 40 к. 1, ул. Летная д. 18 к. 1 | 750,0 | 2 363,3 | 1176,5 | 1186,8 |  |
| Итого на 2016 год: |  | 8 910,0 | 12 496,1 | 6 381,0 | 6 115,1 |  |

Список №14 к перечню мероприятий

муниципальной программы 
«Благоустройство территории городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

Титульный список скверов на проведение работ по благоустройству*

| № п/п | Адрес объекта |  |
| --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |
| 1 | ул. Станционная, д. 3. к.1 и к.2 |  |
| 2 | Олимпийский пр-т, д.9, к.1, к. 2 |  |
| 3 | Новомытищинский пр., между д. 47, к.1 и д. 49, к.1 |  |
| 4 | ул. Колпакова, д. 31 |  |
| 5 | Новомытищинский пр., д. 39, д. 41 к.1, д. 43 к.1 |  |
| 6 | ул. Сукромка у пруда |  |
| 7 | им. Стрекалова |  |
| Итого на 2016 год за счет средств бюджета городского округа Мытищи: |  | 14 624,5 |

* Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению по заявкам муниципального заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования.

Приложение №3 к паспорту

муниципальной программы 
«Благоустройство территории городского

округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 
«Благоустройство территории городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

| Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Содержание зеленых насаждений на территории общего пользования | Итого | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия осуществляется на основании: - локальных сметных расчетов исходя из анализа сложившихся затрат на данное мероприятие; - при отсутствии сметных нормативов – средней стоимости работ, предлагаемой потенциальными исполнителями в количестве не менее 3-х предложений; - в соответствии с Порядком определения объема субсидий для выполнения муниципального задания, расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) и нормативных затрат на | 366 584,6 | 103 056,7 | 62 978,6 | 64 826,2 | 66 715,7 | 69 007,4 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи |  | 365 884,6 | 102 356,7 | 62 978,6 | 64 826,2 | 66 715,7 | 69 007,4 |  |
| Организация уличного освещения на территории городского округа Мытищи | Средства бюджета городского округа Мытищи |  | 86 099,7 | 86 099,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Содержание территорий общего пользования и объектов внешнего благоустройства города Мытищи | Итого | содержание имущества муниципальных учреждений – сводные показатели проектов муниципальных заданий и Планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов цен к уровню предыдущего года | 1 076 950,0 | 299 990,0 | 179 737,3 | 188 938,0 | 199 003,5 | 209 281,2 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 9 857,4 | 9 857,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи |  | 1 067 092,6 | 290 132,6 | 179 737,3 | 188 938,0 | 199 003,5 | 209 281,2 |  |
| Содержание сельских территорий общего пользования и объектов внешнего благоустройства | Итого |  | 982 194,2 | 206 061,2 | 180 313,5 | 189 187,5 | 198 396,5 | 208 235,5 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи |  | 981 844,2 | 205 711,2 | 180 313,5 | 189 187,5 | 198 396,5 | 208 235,5 |  |
| Организация благоустройства объектов дворовых территорий и мест отдыха жителей | Итого |  | 641 253,5 | 173 889,7 | 108 433,9 | 113 855,7 | 119 548,4 | 125 525,8 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 10 281,0 | 10 281,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи |  | 630 972,5 | 163 608,7 | 108 433,9 | 113 855,7 | 119 548,4 | 125 525,8 |  |

Приложение №4
к паспорту муниципальной программы 
«Благоустройство территории городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основных мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

| № п/п | Наименование основных мероприятий программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель | 2016 год (контрольный срок) |  |  |  | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Содержание зеленых насаждений на территории общего пользования | Подготовка технического задания на организацию размещения заказа, проведение согласований, утверждение размещение муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | МКУ «Леспаркхоз», МКУ «ТУ «Мытищинское», МБУ «ЭкоБлагоСтрой» | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | Обеспечение нормативного уровня озеленения |
| 2 | Организация уличного освещения на территории городского округа Мытищи |  | МКУ «УКС ЖКХ» МКУ «ТУ «Мытищинское», МКУ «ТУ «Пироговский», МКУ «ТУ «Федоскино» | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | Обеспечение нормативного уровня наружного освещения |
| 3 | Содержание территорий общего пользования и объектов внешнего благоустройства города Мытищи |  | МКУ «Леспаркхоз», МКУ «УКС ЖКХ», МКУ «Водосток», МКУ «ТУ «Мытищинское», МБУ «Гаражавтострой», МБУ «ЭкоБлагоСтрой», МБУ «ЖЭУ», МБУ «УГИО», Управление капитального строительства, Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Мытищи | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | Улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городском округе |
| 4 | Содержание сельских территорий общего пользования и объектов внешнего благоустройства | Подготовка технического задания на организацию размещения заказа, проведение согласований, утверждение размещение муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | МКУ «УКС ЖКХ», МКУ «Леспаркхоз», МКУ «ТУ «Мытищинское», МКУ «ТУ «Пироговский», МКУ «ТУ «Федоскино», МБУ «ЭкоБлагоСтрой», МБУ «Пирогово-Зеленстрой» МБУ «УЕЗ «Федоскино» | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | Улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городском округе |
| 5 | Организация благоустройства объектов дворовых территорий и мест отдыха жителей |  | МКУ «Леспаркхоз», МКУ «УКС ЖКХ», Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха граждан |