- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2017 №5052

(в редакции  от 21.12.2017 №6029, от 30.03.2018 №1190)

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Мытищи» на 2018 – 2022 годы

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением Администрации Мытищинского муниципального района от 06.10.2015 № 2742, руководствуясь ст. ст. 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа Мытищи» на 2018 – 2022 годы, согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Мытищи Казакова А.М.

Глава городского округа Мытищи                                                               В.С. Азаров

Приложение к постановлению

администрации городского округа Мытищи

от 24.10.2017 № 5052

(в редакции  от 21.12.2017 №6029, от 30.03.2018 №1190)

- Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа Мытищи»

на 2018 – 2022 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации городского округа Мытищи Бирюков А.Н. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование комплексного и внешнего благоустройства городского округа Мытищи для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика его населенных пунктов, повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие систем наружного освещения» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| в том числе по годам: | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета Московской области | 11 000,0 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 835 655,1 | 849 912,6 | 903 415,4 | 965 461,0 | 1 026 083,3 | 1 090 782,8 |
| Внебюджетные источники | 99 378,0 | 99 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 4 946 033,1 | 960 290,6 | 903 415,4 | 965 461,0 | 1 026 083,3 | 1 090 782,8 |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в сфере

формирования современной городской среды, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы  «Формирование современной городской среды городского округа Мытищи» (далее – муниципальная программа)

Одним из приоритетов  государственной политики в сфере благоустройства является формирование комфортной городской среды, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой, формирование здоровой среды обитания, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а так же иметь завершенный, привлекательный и эстетический внешний вид.

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования городского  округа Мытищи.

На протяжении ряда лет, с момента начала реализации целевых программ, направленных на развитие территории нынешнего городского округа Мытищи, во всех населенных пунктах муниципального образования произошло качественное улучшение состояния территории: планомерно проводилось озеленение, совершенствовалось освещение, модернизировались и реконструировались контейнерные площадки для сбора мусора, осуществлялось комплексное благоустройство микрорайонов города, обустраивались дворовые детские площадки, а также детские площадки у мест массового отдыха граждан.

Однако существующие элементы благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене, обустройстве и последующем надлежащем их содержании.

Совершенствование комплексного и внешнего благоустройства городского округа Мытищи для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика его населенных пунктов, повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи является основной целью муниципальной программы

Решение поставленной цели невозможно без реализации следующих основных мероприятий:

- обеспечение формирования единого облика городского округа Мытищи;

- организация комплексного благоустройства дворовых территорий городского округа Мытищи;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории городского округа Мытищи;

- организация благоустройства общественных территорий городского округа Мытищи

- обеспечение доступности жилого помещения и общего имущества в МКД для потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;

- привлечение граждан к выполнению на добровольной основе работ по благоустройству территории городского округа Мытищи;

- содержание территорий общего пользования и объектов внешнего благоустройства городского округа Мытищи;

- повышение энергетической эффективности систем наружного освещения городского округа Мытищи;

- формирование комфортной городской световой среды городского округа Мытищи.

- Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выбору различных вариантов решения проблемы.

Применение программно-целевого метода реализации программных мероприятий позволит обеспечить:

- улучшение внешнего облика муниципального образования, в том числе экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городском округе Мытищи;

- создание благоприятных условий для отдыха жителей;

- обеспечение  нормативного состояния дворовых территорий;

- обеспечение свободного перемещения инвалидов и других маломобильных групп населения;

- приведение подъездов, как элемента комфортной среды к нормативному состоянию;

- увеличение количества заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территории городского округа Мытищи.

- снижение затрат на оплату электроэнергии в системах наружного освещения в результате экономии электрической энергии.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

- Риск финансового обеспечения, который связан дефицитом бюджетных средств.

- Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.

- Риск изменения законодательства РФ.

В целях реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

- оперативный мониторинг хода реализации Программы;

- оптимизация расходов бюджета городского округа Мытищи;

- оперативное реагирование на изменения законодательства;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

- Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы.

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации 3 подпрограмм:

- «Комфортная городская среда» (подпрограмма 1);

- «Благоустройство территории» (подпрограмма 2);

- «Развитие систем наружного освещения» (подпрограмма 3).

Подпрограмма 1 направлена на совершенствование комплексного и внешнего благоустройства городского округа Мытищи для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика его населенных пунктов, повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи

Подпрограмма 2 направлена на достижение необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории городского округа Мытищи, улучшения экологической обстановки в городе.

Подпрограмма 3 направлена на повышение эффективности и надежности наружного освещения, приведения уровня освещения городского округа Мытищи к нормативным значениям, формирования единой световой среды.

- Обобщённая характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Мытищи» на 2018-2022 годы состоит из трех подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на совершенствование комплексного и внешнего благоустройства городского округа Мытищи для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика его населенных пунктов, повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи.

В основу разработки основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Мытищи» были положены приоритетные направления, сформулированные в Основах государственной политики Правительства Московской области в сфере внешнего благоустройства. Реализация основных мероприятий подпрограмм осуществляется в соответствии с «Дорожными картами».

- В рамках Подпрограммы №1 «Комфортная городская среда» запланирована реализация следующих основных мероприятий:

- обеспечение формирования единого облика городского округа Мытищи;

- организация комплексного благоустройства дворовых территорий городского округа Мытищи;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории городского округа Мытищи;

- организация благоустройства общественных территорий городского округа Мытищи;

- обеспечение доступности жилого помещения и общего имущества в МКД для потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;

- привлечение граждан к выполнению на добровольной основе работ по благоустройству территории городского округа Мытищи.

  - Основное мероприятие 1.  «Обеспечение формирования единого облика городского округа Мытищи»

В рамках указанного мероприятия запланирована разработка эскизных проектов благоустройства дворовых территорий. Проект благоустройства каждой дворовой территории осуществляется проектной группой, оформляется в виде схемы, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории. Указанные схемы благоустройства дворовых территорий подлежат согласованию с представителями заинтересованных лиц в установленном порядке.

  - Основное мероприятие 2.  «Организация комплексного благоустройства дворовых территорий городского округа Мытищи»

Во исполнение поручения Губернатора Московской области о ежегодном комплексном благоустройстве не менее 10% дворовых территорий, в соответствии с Законом Московской области N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», в рамках основного мероприятия запланирован комплекс работ включающий в себя: замену асфальта, расширение проездов, организацию дополнительных парковочных мест, восстановление газонов, установку газонных ограждений, строительство новых детских и тренажерных площадок с травмобезопасным покрытием из переработанных автомобильных шин, площадок для селективного сбора мусора, устройство скамеек, посадку деревьев и кустарников, а так же освещения придомовой территории и территории общего пользования.

По итогам инвентаризации дворовых территорий формируется перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству.

  - Основное мероприятие 3.  «Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории городского округа Мытищи»

В рамках указанного мероприятия предусмотрены работы по ремонту подъездов  многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Мытищи. С 2017 года по поручению губернатора Московской области, в целях приведения в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домов,  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, в соответствии с Порядком, предоставляется субсидия на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов за счет средств бюджета Московской области и бюджета муниципального образования.

В настоящее время на территории Московской области действует региональная программа Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», утвержденная постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы». Целью региональной программы является планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области. Мониторинг выполнения  капитального ремонта многоквартирных домов в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» осуществляется в рамках данного мероприятия.

  - Основное мероприятие 4. «Организация благоустройства общественных территорий городского округа Мытищи»

Для обеспечения комфортного проживания жителей на территории городского округа Мытищи запланированы работы по благоустройству общественных территорий, в том числе: улиц, общественных пространств, пешеходных улиц, скверов, парков, а так же благоустройство территории лесных участков, в рамках реализации приоритетного проекта Комитета лесного хозяйства Московской области «Создание зон отдыха (лесопарков) на территории земель лесного фонда».

  - Основное мероприятие 5. «Обеспечение доступности жилого помещения и общего имущества в МКД для потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения»

С 1 января 2016 года вступила в силу поправка во вторую статью Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которой органы государственной власти и органы местного самоуправления обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного доступа к общему имуществу в многоквартирных домах.

  - Основное мероприятие 6. «Привлечение граждан к выполнению на добровольной основе работ по благоустройству территории городского округа Мытищи»

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

Под субботниками понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ по благоустройству и уборке территории, не требующих специальной квалификации. В соответствии со статьей 62 Закона Московской области N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» месячник благоустройства, направленный на приведение территорий в соответствие с нормативными характеристиками, ежегодно проводится в периоды подготовки к летнему и зимнему сезонам, после схождения снежного покрова либо до установления снежного покрова исходя из климатических показателей.

Субботники проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению субботников на территории Московской области, утвержденными распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 13.03.2017 N 24-РВ «Об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению субботников на территории Московской области».

- В рамках Подпрограммы №2 «Благоустройство территории» запланирована реализация основного мероприятия «Содержание территорий общего пользования и объектов внешнего благоустройства городского округа Мытищи».

В рамках указанного основного мероприятия предусмотрен комплекс работ  направленных на обеспечение чистоты и поддержание в надлежащем техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.

В целях повышения качества уборки и содержания территорий, запланировано приобретение техники для нужд благоустройства территории, в том числе с использованием средств бюджета Московской области.

- В рамках Подпрограммы №3 «Развитие систем наружного освещения»  запланирована реализация следующих основных мероприятий:

- повышение энергетической эффективности систем наружного освещения городского округа Мытищи;

- формирование комфортной городской световой среды городского округа Мытищи.

- 3.1. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения городского округа Мытищи.

- В рамках указанного мероприятия предполагается внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением и единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения Московской области.

- 3.2. Формирование комфортной городской световой среды городского округа Мытищи.

- В раках указанного мероприятия запланировано дополнительное устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения городского округа Мытищи на улицах, проездах, набережных, на внутриквартальных и дворовых территориях, а также эксплуатация и текущий ремонт систем наружного освещения.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы 3 позволит обеспечить эффективное функционирование энергосистемы муниципального образования путем снижения морального и физического износа оборудования, снижения потерь электроэнергии, повышения пропускной способности электрических сетей, повышения надежности, качества и экономичности энергоснабжения потребителей, повышение безопасности движения транспорта и пешеходов, а следовательно улучшение качества жизни жителей городского округа Мытищи.

- Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Оценка муниципальной программы проводится по количественным и качественным показателям эффективности ее реализации, соответствующим цели и задачам и обеспечивающим мониторинг динамики изменений в данной сфере.

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы (2017 г.) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма №1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1.1. | Показатель 1. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | приоритетный целевой показатель | процент | 30 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | Основное мероприятие 2. |
| 1.2. | Показатель 2. Количество комплексно благоустроенных дворовых территорий | показатель муниципальной программы | единица | 147 | 197 | 247 | 297 | 347 | 397 | Основное мероприятие 2. |
| 1.3. | Показатель 3. Количество установленных детских игровых площадок | приоритетный целевой показатель | единица | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | Основное мероприятие 2. |
| 1.4. | Показатель 4. Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | приоритетный целевой показатель | кв.м. | 39 601,0 | 16 879,9 | 16 816,9 | 16 816,9 | 16 816,9 | 16 816,9 | Основное мероприятие 2. |
| 1.5. | Показатель 5. Количество отремонтированных подъездов МКД | приоритетный целевой показатель | единица | 888 | 457 | 50 | 50 | 50 | 50 | Основное мероприятие 3. |
| 1.6. | Показатель 6. Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» | показатель муниципальной программы | шт. | 85 | 48 | 86 | 86 | 86 | 86 | Основное мероприятие 3. |
| 1.7. | Показатель 7. Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) | показатель муниципальной программы | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Основное мероприятие 3. |
| 1.8. | Показатель 8. Количество благоустроенных общественных территорий | приоритетный целевой показатель | Единица | 2 | 3 | 7 | 10 | 13 | 16 | Основное мероприятие 4. |
| 1.9. | Показатель 9. Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий | показатель муниципальной программы | шт. | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | Основное мероприятие 4. |
| 2 | Подпрограмма №2 «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 2.1. | Показатель 1. Количество приобретаемой техники для нужд благоустройства территории с использованием средств бюджета Московской области | показатель муниципальной программы | Единица | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 1. |
| 3 | Подпрограмма №3 «Развитие систем наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 3.1. | Показатель 1. Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | приоритетный целевой | % | 6 | 4 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Основное мероприятие 1. |
| 3.2. | Показатель 2. Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | приоритетный целевой | ед. | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | Основное мероприятие 2. |
| 3.3. | Показатель 3. Светлый город | приоритетный целевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 2. |

- Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование показателя, характеризующего достижение цели | Единица измерения | Источники данных | Алгоритм расчета значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма №1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | процент | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Одт=Кбт+inаiКобт×100%Значение показателя определяется по следующей формуле: |
|  |  |  |  | где: |
|  |  |  |  | Одm - обеспеченность дворовыми территориями (%); |
|  |  |  |  | Кбm - количество благоустроенных территорий в базовом значении показателя; |
|  |  |  |  | n - расчетный год; |
|  |  |  |  | ai - количество благоустроенных дворовых территории в i-том году; |
|  |  |  |  | Кобm - количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству |
| 2 | Количество комплексно благоустроенных дворовых территорий | Единица | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Значение показателя определяется как общее количество благоустроенных дворовых территорий на территории городского округа Мытищи по итогам реализации мероприятий за отчетный период и планируемого объема выполнения работ в предстоящем периоде |
| 3 | Количество установленных детских игровых площадок | Единица | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Значение показателя определяется как общее количество обустроенных детских игровых площадок на территории городского округа Мытищи по итогам реализации мероприятий за отчетный период и планируемого объема выполнения работ в предстоящем периоде |
| 4 | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | кв.м. | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Значение показателей определяется на основании данных по итогам реализации мероприятий за отчетный период и планируемого объема выполнения работ в предстоящем периоде |
| 5 | Количество отремонтированных подъездов МКД | Единица | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Значение показателя определяется как количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние в отчетный период |
| 6 | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» | шт. | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Значение показателя определяется Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области в соответствии с планом реализации региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы" |
| 7 | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) | шт. | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Значение показателя определяется как количество домов в которых произошел ремонт 3-х и более конструкционных элементов по итогам реализации за отчетный период. |
| 8 | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Значение показателя определяется как количество обустроенных общественных территорий городского округа Мытищи по итогам реализации мероприятий за отчетный период |
| 9 | Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий | шт. | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Значение показателя определяется как количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий городского округа Мытищи по итогам реализации мероприятий за отчетный период |
| Подпрограмма №2 «Благоустройство территории» |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество приобретаемой техники для нужд благоустройства территории с использованием средств бюджета Московской области | ед. | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Значение показателя определяется на основании данных по итогам реализации мероприятий за отчетный период и планируемого объема выполнения работ на предстоящий период |
| Подпрограмма №3 «Развитие систем наружного освещения» |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | % | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Значение показателя рассчитывается как отношение изношенных систем наружного освещения городского округа Мытищи к общему количеству систем наружного освещения с применением СИП (км.) и высокоэффективных светильников (шт.) |
| 2 | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | единиц | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Значение показателя определяется как количество участков улиц, проездов, дворовых территорий, зданий, памятников и прочих объектов, расположенных на территории городского округа Мытищи, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах. |
| 3 | Светлый город | % | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Значение показателя рассчитывается как отношение протяженности улиц, проездов, набережных с уровнем освещенности, соответствующих нормативным значением на территории городского округа Мытищи к общей протяженности улиц, проездов, набережных городского округа Мытищи |

- Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий программы (подпрограммы)

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик (ответственный исполнитель) подпрограмм (1, 2, 3). Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется главой городского округа Мытищи.

Управление реализацией подпрограмм (1, 2, 3) и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором муниципальной программы – заместителем главы администрации городского округа Мытищи.

Взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий подпрограмм (1, 2, 3) и координацию их действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эффективности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы (подпрограммы)

Состав, форма, и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм устанавливаются в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи.

- Подпрограмма №1 «Комфортная городская среда»

- Паспорт подпрограммы №1 «Комфортная городская среда»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого: |
|  | Администрация городского округа Мытищи | Всего, в т.ч.: | 308 313,1 | 273 091,7 | 288 515,0 | 304 841,1 | 322 155,3 | 1 397 538,2 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 208 935,1 | 273 091,7 | 288 515,0 | 304 841,1 | 322 155,3 | 1 397 538,2 |
|  |  | Внебюджетные источники | 99 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 378,0 |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Комфортная городская среда - это пространство, максимально приспособленное под нужды жителей.

Удобство жизни в городе во многом зависит от качества городской среды. Это понятие включает в себя широкий спектр вопросов, связанных непосредственно с состоянием жилья, дворов, социальной инфраструктуры, наличием в шаговой доступности необходимых для повседневной жизни объектов: зон отдыха, площадей, скверов и других общественных пространств. Комфортность городской среды тесно связана с такими понятиями, как уют, удобство, функциональность.

Ключевые мероприятия по повышению комфортности городской среды направлены на:

- улучшение внешнего облика муниципального образования;

- обеспечение  нормативного состояния дворовых территорий;

- созданию благоприятных условий для проживания граждан в МКД, в том числе приведение подъездов, как элемента комфортной среды к нормативному состоянию;

- создание благоприятных условий для отдыха жителей;

- обеспечение свободного перемещения инвалидов и других маломобильных групп населения;

- увеличение количества заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территории городского округа Мытищи

Среда обитания, комфортный и удобный для жизни город начинаются с дома и двора.

- В целях поддержки текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, с 2017 года в Московской области стартовала программа по ремонту подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд», целью которой является приведение каждого подъезда, как элемента комфортной среды, к нормативному состоянию. В городском округе Мытищи в 2017 году планируется отремонтировать 888 подъездов многоквартирных домов. Программа предусматривает участие субсидии Московской области, бюджетных средств городского округа Мытищи, средств управляющих организаций (за счет платы на содержание и ремонт помещений) и жителей.

С 1 января 2015 года в Московской области вступил в силу региональный закон №191 «О благоустройстве». Он устанавливает единые нормы и требования в сфере благоустройства подмосковных территорий, в том числе требования к содержанию дворов. Каждый двор теперь должен включать шесть обязательных элементов: детскую и спортивную площадки, парковку, объекты озеленения и пешеходные дорожки, освещение, информационный стенд, площадку для сбора мусора. Нужно отметить, что и до принятия стандартов мытищинские дворы не оставались без внимания.

С 2005 года в Мытищах стали практиковать комплексное благоустройство микрорайонов. За прошедший период комплексные мероприятия по благоустройству проведены в 11 микрорайонах города Мытищи и практика показывает высокую эффективность такого подхода. Основными направлениями данной области благоустройства являются:

- ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог с использованием современных технологий и прогрессивных типов покрытий, организация стоянок и парковочных «карманов» для временного хранения автотранспортных средств с решением пешеходной доступности от жилых домов;

- улучшение санитарно-экологических условий проживания населения путем высадки в микрорайонах зеленых насаждений различного функционального назначения;

- реконструкция и ремонт искусственного освещения дворовых территорий с целью создания благоприятных и безопасных условий для жителей в вечернее и ночное время;

- создание новых и обустройство малыми архитектурными формами существующих хозяйственных, детских и спортивных площадок.

Помимо дворовых территорий одним из главных направлений в благоустроительной работе территории городского округа Мытищи является благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования, в том числе городских скверов, обустроенных мест для отдыха жителей, межквартальных территорий и береговой линии рек. Ежегодно в бюджете предусматриваются средства на обустройство зон отдыха и скверов.

С 2017 года муниципальное образование приступило к реализации проекта «Создание зон отдыха (лесопарков) на территории земель лесного фонда». Согласно проекту на территории Мытищинского городского лесопарка появятся многочисленные освещенные тропинки с мягким покрытием, детская и спортивная площадки, сквер для отдыха, зона для игры в пейнтбол, канатный парк, пункт проката лошадей, мини-зоопарк и многое другое.

Несмотря на принимаемые меры в городском округе остаются территории с отсутствующим или недостаточным количеством элементов озеленения и благоустройств, с неудовлетворительным состоянием асфальтобетонного покрытия. Все это диктует необходимость комплексного подхода к проведению благоустроительных работ, позволяя скоординировать и согласовать деятельность администрации, предприятий, отвечающих за жизнедеятельность округа, и всех организаций, обеспечивающих выполнение разноплановых работ.

- Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития

городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы №1 «Комфортная городская среда»

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 N 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

- Перечень мероприятий подпрограммы №1 «Комфортная городская среда»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения мероприятий (год) | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы и вид расходных обязательств | Результаты выполнения мероприятий программы (ежегодно)/ связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение формирования единого облика городского округа Мытищи | 2018-2022 | Итого | 2 480,4 | 20 228,7 | 1 500,0 | 4 281,2 | 4 538,1 | 4 810,4 | 5 099,0 |  | Улучшение внешнего облика муниципального образования |
| 1.1 | Разработка эскизных проектов благоустройства застроенных территорий | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 480,4 | 20 228,7 | 1 500,0 | 4 281,2 | 4 538,1 | 4 810,4 | 5 099,0 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Организация комплексного благоустройства дворовых территорий городского округа Мытищи | 2018-2022 | Итого | 203 437,9 | 1 050 680,4 | 120 858,1 | 212 570,5 | 225 310,5 | 238 814,2 | 253 127,1 |  | Обеспечение нормативного состояния дворовых территорий/ Показатель 1.1. (0,4) Показатель 1.2. (0,2) Показатель 1.3. (0,2) Показатель 1.4. (0,2) |
| 2.1. | Комплексное благоустройство дворовых территорий (список 1) | 2018-2022 | Итого | 139 520,8 | 684 446,8 | 79 000,0 | 138 400,0 | 146 704,0 | 155 506,2 | 164 836,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 129 387,6 | 647 700,1 | 79 000,0 | 130 000,0 | 137 800,0 | 146 068,0 | 154 832,1 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 5 426,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 4 706,5 | 36 746,7 | 0,0 | 8 400,0 | 8 904,0 | 9 438,2 | 10 004,5 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
| 2.2. | Ремонт проездов дворовых территорий МКД (список 2) | 2018-2022 | Итого | 50 433,1 | 120 899,8 | 18 429,6 | 23 444,8 | 24 837,3 | 26 312,6 | 27 875,5 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 43 996,1 | 59 603,6 | 10 594,6 | 11 219,7 | 11 881,6 | 12 582,7 | 13 325,0 | МКУ «УКС ЖКХ» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 15 599,6 | 2 835,0 | 2 922,2 | 3 094,6 | 3 277,2 | 3 470,6 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 6 437,0 | 45 696,6 | 5 000,0 | 9 302,9 | 9 861,1 | 10 452,7 | 11 079,9 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
| 2.3. | Устройство и реконструкция детских площадок на сельских территориях (список 3) | 2018-2022 | Итого | 8 393,7 | 221 455,3 | 20 000,0 | 46 051,0 | 48 814,0 | 51 742,9 | 54 847,4 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 5 031,1 | 64 857,3 | 5 800,0 | 13 500,0 | 14 310,0 | 15 168,6 | 16 078,7 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 1 862,6 | 73 631,6 | 6 700,0 | 15 300,0 | 16 218,0 | 17 191,1 | 18 222,5 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 69 846,9 | 6 100,0 | 14 572,0 | 15 446,3 | 16 373,1 | 17 355,5 | МКУ «ТУ «Федоскинское» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 1 500,0 | 13 119,5 | 1 400,0 | 2 679,0 | 2 839,7 | 3 010,1 | 3 190,7 | МКУ «ТУ «Федоскинское» (МЗ) |  |
| 2.4. | Обустройство контейнерных площадок | 2018-2022 | Итого | 4 070,0 | 17 737,4 | 2 400,0 | 3 506,0 | 3 716,4 | 3 939,3 | 4 175,7 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 070,0 | 17 337,4 | 2 000,0 | 3 506,0 | 3 716,4 | 3 939,3 | 4 175,7 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Федоскинское» (ФМЗ) |  |
| 2.5. | Устройство информационных щитов в жилых микрорайонах (для объявлений) | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 670,7 | 5 782,6 | 670,0 | 1 168,7 | 1 238,8 | 1 313,2 | 1 391,9 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
| 2.6. | ПИР и обустройство площадки для отдыха жителей в ЦПКиО | 2018 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 349,6 | 358,5 | 358,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УКС ЖКХ» |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории городского округа Мытищи | 2017-2022 | Итого | 189 292,0 | 193 455,0 | 133 455,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |  | Показатель 1.5. (0,8) Показатель 1.6. (0,1) Показатель 1.7. (0,1) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 55 567,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 34 347,0 | 94 077,0 | 34 077,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 99 378,0 | 99 378,0 | 99 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1. | Ремонт подъездов многоквартирных домов | 2018-2022 | Итого | 189 292,0 | 193 455,0 | 133 455,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |  | Приведение подъездов, как элемента комфортной среды к нормативному состоянию |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 55 567,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 34 347,0 | 94 077,0 | 34 077,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 99 378,0 | 99 378,0 | 99 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2. | Мониторинг исполнения региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» | 2018-2022 | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства | Проведение капитального ремонта МКД |
| 4. | Основное мероприятие 4. Организация благоустройства общественных территорий городского округа Мытищи | 2018-2022 | Итого | 43 956,8 | 222 915,0 | 51 500,0 | 39 180,0 | 41 542,8 | 44 025,5 | 46 666,7 |  | Создание благоприятных условий для отдыха жителей/ Показатель 1.8. (0,5) Показатель 1.9. (0,5) |
| 4.1. | Благоустройство скверов (список 4) | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 8 080,6 | 152 201,5 | 27 000,0 | 28 620,0 | 30 337,2 | 32 157,4 | 34 086,9 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
| 4.2. | Благоустройство территории лесных участков, в рамках реализации приоритетного проекта Комитета лесного хозяйства Московской области «Создание зон отдыха (лесопарков) на территории земель лесного фонда» | 2018-2019 | Итого | 12 005,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 6 960,0 | 4 365,0 | 4 365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) |  |
|  |  |  |  | 5 045,0 | 5 635,0 | 5 635,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
| 4.3. | Изготовление и установка декоративных ограждений и ограничительных столбиков | 2018-2022 | Итого | 2 677,6 | 19 560,9 | 2 500,0 | 3 900,0 | 4 134,0 | 4 382,0 | 4 644,9 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 684,4 | 12 536,5 | 1 600,0 | 2 500,0 | 2 650,0 | 2 809,0 | 2 977,5 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 993,2 | 7 024,4 | 900,0 | 1 400,0 | 1 484,0 | 1 573,0 | 1 667,4 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
| 4.4. | Проведение прочих благоустроительных работ (список 5) | 2018-2022 | Итого | 11 479,2 | 7 450,0 | 7 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 840,1 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 139,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 6 500,0 | 1 950,0 | 1 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» (МЗ) |  |
|  |  |  |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» (ФМЗ) |  |
| 4.5. | Праздничное оформление улиц | 2018-2022 | Итого | 9 714,4 | 33 702,6 | 4 550,0 | 6 660,0 | 7 071,6 | 7 486,1 | 7 934,9 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 9 000,0 | 26 985,5 | 3 800,0 | 5 300,0 | 5 618,0 | 5 955,1 | 6 312,4 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 2 187,3 | 0,0 | 500,0 | 530,0 | 561,8 | 595,5 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 414,4 | 2 949,8 | 500,0 | 560,0 | 593,6 | 629,2 | 667,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 300,0 | 1 580,0 | 250,0 | 300,0 | 330,0 | 340,0 | 360,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» (МЗ) |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Обеспечение доступности жилого помещения и общего имущества в МКД для потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения | 2018-2022 | Итого | 819,1 | 5 637,1 | 1 000,0 | 1 060,0 | 1 123,6 | 1 191,0 | 1 262,5 |  | Обеспечение свободного перемещения инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5.1 | Оборудование МКД поручнями, съездами, пандусами | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 819,1 | 5 637,1 | 1 000,0 | 1 060,0 | 1 123,6 | 1 191,0 | 1 262,5 | Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК |  |
| 6. | Основное мероприятие 6. Привлечение граждан к выполнению на добровольной основе работ по благоустройству территории городского округа Мытищи | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  | Увеличение количества заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территории городского округа Мытищи |
| 6.1. | Организация конкурса «Самый благоустроенный дворик», в том числе премирование победителей | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 439 986,2 | 1 496 916,2 | 308 313,1 | 273 091,7 | 288 515,0 | 304 841,1 | 322 155,3 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | 55 567,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи |  |  |  | 285 041,2 | 1 397 538,2 | 208 935,1 | 273 091,7 | 288 515,0 | 304 841,1 | 322 155,3 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 99 378,0 | 99 378,0 | 99 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Список №1 к перечню мероприятий

муниципальной подпрограммы 1

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству *

| № п/п | Адрес объекта | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Новомытищинский пр-т. д.39 к.2 |  |
| 2 | Новомытищинский пр-т. д.47 к.2 |  |
| 3 | Новомытищинский пр-т. д.49 к.3 |  |
| 4 | Новомытищинский пр-т. д.80 к.1 |  |
| 5 | Новомытищинский пр-т. д.80 к.3,4 |  |
| 6 | Новомытищинский пр-т. д.80 к.5 |  |
| 7 | Новомытищинский пр-т. д.80 к.8 |  |
| 8 | Новомытищинский пр-т. д.80 к.2 |  |
| 9 | Новомытищинский пр-т. д.82 |  |
| 10 | Новомытищинский пр-т. д.82 к.9 |  |
| 11 | ул.Фрунзе, д.1, корп.1 |  |
| 12 | ул. Крупской, д. 3 |  |
| 13 | ул. Матросова д.9 |  |
| 14 | ул. Мира д.4,6,6а |  |
| 15 | ул. Летная, д.10, ул. Мира, д.20 |  |
| 16 | ул.Юбилейная, д.39, корп.2 |  |
| 17 | ул. Летная, д.32 к.2 |  |
| 18 | ул. Летная, д.34/1 |  |
| 19 | ул. Летная, д.34 к.2 |  |
| 20 | ул. Летная, д.36 к.3 |  |
| 21 | ул. Матросова, д.27 |  |
| 22 | ул. Юбилейная, д. 21 к.1 |  |
| 23 | ул. Юбилейная, д. 25 к.2 |  |
| 24 | ул. Юбилейная, д. 27 к.2 |  |
| 25 | ул. Сукромка, д.19 |  |
| 26 | Олимпийский пр-т. д. 21 к.5 |  |
| 27 | ул. Институтская, д.4А |  |
| 28 | ул.Летная, д.25 |  |
| 29 | ул. Шараповская, д.4 к.2 |  |
| 30 | Олимпийский пр-т, д.15, к.1 |  |
| 31 | ул. Станционная, д.3 к.1 |  |
| 32 | ул. Станционная, д.3 к.4 |  |
| 33 | ул. Станционная, д.5 к.2 |  |
| 34 | ул. Силикатная, д.37 |  |
| 35 | ул. 3-я Крестьянская, д.5 |  |
| 36 | 1-я Крестьянская, д.1, к.1 |  |
| 37 | ул. Трудовая, д.12 |  |
| 38 | ул. Трудовая, д.14, 14 к.1 |  |
| 39 | ул. В.Волошиной, д. 9/24 |  |
| 40 | ул. В. Волошиной, д.15 |  |
| 41 | 3-я Крестьянская, д.11 |  |
| 42 | ул. Семашко, д.4 к.1 |  |
| 43 | ул. 3-я Крестьянская, д.9 |  |
| 44 | ул. Семашко, д.39 |  |
| 45 | Яузская аллея, д.28 |  |
| 46 | ул. 3-я Парковая, д.17 |  |
| 47 | ул. Водопроводной станции, д. 18 |  |
| 48 | ул. Семашко, д.21 |  |
| 49 | ул. Белобородова, д.9, к.1 |  |
| 50 | п.Пироговский, ул.Фабричная, д.11а |  |
| Итого на 2018 год за счет средств бюджета городского округа Мытищи: |  | 79 000,0 |

Список №2 к перечню мероприятий

муниципальной подпрограммы 1

Титульный список ремонта проездов к дворовым территориям МКД (*)

| № п/п | Адрес | Проектная мощность (кв.м) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |
| Город Мытищи |  | 8 154,0 | 10 594,6 |  |
| 1 | ул. Семашко д.21 | 798,0 | 10 594,6 | МКУ «УКС ЖКХ» |
| 2 | ул. Селезнева д.32А | 369,0 |  |  |
| 3 | ул. Колпакова д.42 к.1 | 422,0 |  |  |
| 4 | ул. Колпакова д.40 к1, к.2 | 1 970,0 |  |  |
| 5 | ул. Щербакова д.2 | 2 385,0 |  |  |
| 6 | ул. Терешковой д.21к.2 (парковка между домом и д/садом) | 390,0 |  |  |
| 7 | проезд от д.12А ул.Терешковой к д.11А ул.Щербакова | 527,0 |  |  |
| 8 | Парковка у ЦТП между д.39 к.2 и 37 к.3 по Новомытищинскому пр-ту | 519,0 |  |  |
| 9 | Новомытищинский пр-т д.20 | 774,0 |  |  |
| Сельская территория |  | 8 725,9 | 7 835,0 |  |
| 1 | ул. Широкая, проезд вдоль д.5 | 405,5 | 2 835,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 2 | ул. Широкая, проезд от ул. Широкая к д.6, в т.ч. парковочные карманы | 1 520,4 |  |  |
| 3 | п. Пироговский, ул. Советская, д.12А | 298,0 | 5 000,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 4 | п. Пироговский, ул. Тимирязева, д.1 | 364,0 |  |  |
| 5 | п. Пироговский, ул. Тимирязева, д.12 | 210,0 |  |  |
| 6 | п. Пироговский, ул. Тимирязева, д.2 | 368,0 |  |  |
| 7 | п. Пироговский, ул.Фабричная, д.6 | 900,0 |  |  |
| 8 | п. Пироговский, ул.Фабричная, д.6, к.2 | 1 390,0 |  |  |
| 9 | п.Жостово, к д. 58 | 237,0 |  |  |
| 10 | п.Здравница от д.3 до д.2 | 1 240,0 |  |  |
| 11 | п.КВХ, д.5 | 630,0 |  |  |
| 12 | Подраздел 10.2, Участок №2 | 539,0 |  |  |
| 13 | Раздел 10.11 Участок №1 п.КВХ, д.7,8 | 624,0 |  |  |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2018 год: |  | 16 879,9 | 18 429,6 |  |

Список №3 к перечню мероприятий

муниципальной подпрограммы 1

Титульный список устройства и реконструкции детских площадок на сельской территории*

| № п/п | Адрес объекта | вид работ | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |
| 1 | с.Виноградово, пер.Ручейный | Устройство | 5 800,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 2 | д.Беляниново (Мытищи-16) ул.Широкая, у д.4 и д.5 | Реконструкция |  |  |
| Итого |  |  | 5 800,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 1 | мкр. Поселок Пироговский, ул. Тимирязева, д.2 | Устройство и реконструкция | 6 700,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 2 | мкр. Поселок Пироговский, ул. Тимирязева, д.6 | Устройство и реконструкция |  |  |
| 3 | мкр. Поселок Пироговский, ул. Тимирязева, д.14 | Устройство и реконструкция |  |  |
| 4 | мкр. Поселок Пироговский, ул. Долбина, д.32 | Устройство и реконструкция |  |  |
| 5 | мкр. Поселок Пироговский, ул. Фабричная, д.6 | Устройство и реконструкция |  |  |
| 6 | п. Здравница, ул. Дубки, д.6 | Устройство и реконструкция |  |  |
| 7 | д. Юдино | Устройство и реконструкция |  |  |
| 8 | д. Манюхино | Устройство и реконструкция |  |  |
| Итого |  |  | 6 700,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 1 | п.Борец | Устройство | 6 100,0 | МКУ «ТУ "Федоскино" |
| 2 | д.Фелисово | Устройство |  |  |
| 3 | д.Семкино | Устройство |  |  |
| 4 | д.Федоскино (демонтаж и установка новой) | Устройство |  |  |
| 5 | с.Марфино ул.Зеленая д.10 | Реконструкция | 1 400,0 |  |
| Итого |  |  | 7 500,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| Итого объем финансирования на 2018 год за счет средств бюджета городского округа Мытищи: |  |  | 20 000,0 |  |

Список №4 к перечню мероприятий

муниципальной подпрограммы 1

Титульный список скверов на проведение работ по благоустройству*

| № п/п | Адрес объекта | Объем финансирования, (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство сквера на ул. Первомайской | 27 000,0 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 2 | Благоустройство сквера в мкр.21 |  |  |
| Итого на 2018 год за счет средств бюджета городского округа Мытищи: |  | 27 000,0 |  |

Список №5 к перечню мероприятий

муниципальной подпрограммы 1

Адресный перечень объектов благоустройства,

финансирование которых предусмотрено мероприятием

«Проведение прочих благоустроительных работ»(*)

| № п/п | Вид работ | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |
| 1 | Благоустройство и озеленение территории после сноса незаконных строений, дополнительное устройство дорожки в метах общего пользование | 3 060,0 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 2 | Устройство лестниц, пандусов | 240,0 |  |
| 3 | Ремонт детских площадок | 700,0 |  |
| 8 | Устройство ограждения пожарного ДЕПО, расположенного по адресу: г. Мытищи, мкр. Поселок Пироговский, ул. Советская, д.2а | 500,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 9 | Устройство дорожки д. Драчево от ул. Григорьевской до магазина (112 кв.м.) | 1 700,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| 10 | Устройство тротуарных дорожек с установкой бортового камня в зоне отдыха ул. Зеленая д.10 (216кв.м.) |  |  |
| 11 | Ремонт пешеходной дорожки д.Подольниха (20кв.м.) |  |  |
| 12 | Благоустройство территории: с.Марфино - ул.Новая по периметру контейнерной площадки. | 250,0 |  |
| 13 | Устройство 2-х колодцев (Сухарево. Лысково) реконструкция (Лысково) | 1 000,0 |  |
| Итого на 2018 год за счет средств бюджета городского округа Мытищи |  | 7 450,0 |  |

* Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования

- Подпрограмма №2 «Благоустройство территории»

- Паспорт подпрограммы №2 «Благоустройство территории»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого: |
|  | Администрация городского округа Мытищи | Всего, в т.ч.: | 522 039,2 | 502 778,5 | 532 868,2 | 564 784,3 | 598 653,1 | 2 721 123,3 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 511 039,2 | 502 778,5 | 532 868,2 | 564 784,3 | 598 653,1 | 2 710 123,3 |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Экологическая ситуация городского округа и самого города Мытищи, через который проходят крупнейшие автомобильные и железнодорожные транспортные потоки, во многом зависит от степени благоустроенности и озеленения территории населенного пункта.

Объекты благоустройства, а именно озелененные территории вместе с насаждениями, пешеходными дорожками и площадками, малыми архитектурными формами и оборудованием, парковыми сооружениями выполняют природоохранные, рекреационные,  и санитарно-защитные функции территории муниципального образования.

Для обеспечения сохранности объектов благоустройства необходимо осуществление в течение всего года (с учетом сезона) профилактических работ по их обслуживанию и содержанию.

Содержание объектов благоустройства включает комплекс работ направленных на обеспечение чистоты и поддержание в надлежащем техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.

Нужно отметить, что содержание следует производить регулярно и отказаться от него невозможно, поскольку очень скоро вместо благоустроенной и ухоженной зоны территория может превратиться в неаккуратный и запущенный участок.

Регулярный уход за территорией включает большое количество работ: уход за зелеными насаждениями (стрижка газона, уход за деревьями и кустарниками, высаживание и полив цветов), сбор и вывоз мусора, мелкий ремонт элементов благоустройства и другие работы, в том числе с применением спецтехники.

Особое внимание следует уделять восстановительному озеленению. На сегодняшний день в округе не все существующие зеленые насаждения находятся в удовлетворительном состоянии. Регулярное обследование специализированными организациями зеленых насаждений показало, что на территории города существуют деревья достигшие критического возраста, часть их них являются аварийными и несут в себе опасность для жизнедеятельности горожан. В свою очередь в связи с наличием экстремальных погодных явлений, таких как засуха и затяжные дожди, ураганы, в массовом порядке стала отмечаться гибель деревьев. После засухи ослабленные деревья подвергаются болезням и нападению насекомых вредителей. Сырая погода и шквалистые ветры тоже не способствуют укреплению их корневой системы. Для улучшения и поддержания состояния зеленого фонда, устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение соответствующих работ. Поэтому необходимо ежегодно высаживать деревья, кустарники, проводить обрезку и удаление фаутных, больных и аварийных деревьев.

Применение программно-целевого метода реализации мероприятий направленных на содержание территории общего пользования, в том числе парков и скверов, внутриквартальных проездов, других объектов и элементов благоустройства позволит достичь необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории городского округа Мытищи, улучшения экологической обстановки в городе.

- Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития

городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы №2 «Благоустройство территории»

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года N 10) утвержден паспорт приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации. Путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 год) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации и реализации к 2020 году.

- Перечень мероприятий подпрограммы №2 «Благоустройство территории»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения мероприятий (год) | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы и вид расходных обязательств | Результаты выполнения мероприятий программы (ежегодно)/ связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Содержание территорий общего пользования и объектов внешнего благоустройства городского округа Мытищи | 2018-2022 | Итого | 541 712,9 | 2 721 123,3 | 522 039,2 |  | 502 778,5 | 532 868,2 | 564 784,3 | 598 653,1 |  | Улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городском округе/ Показатель 1.1. (1) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 529 712,9 | 2 710 123,3 | 511 039,2 |  | 502 778,5 | 532 868,2 | 564 784,3 | 598 653,1 |  |  |
| 1.1 | Посадка цветочной рассады в существующие цветники и их содержание | 2018-2022 | Итого | 4 700,0 | 25 163,7 | 3 000,0 |  | 5 091,8 | 5 362,5 | 5 684,2 | 6 025,2 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 300,0 | 17 325,3 | 2 050,0 |  | 3 491,8 | 3 701,3 | 3 923,4 | 4 158,8 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) |  |
|  |  |  |  | 1 400,0 | 7 838,4 | 950,0 |  | 1 600,0 | 1 661,2 | 1 760,8 | 1 866,4 | МКУ «ТУ «Федоскино» (МЗ) |  |
| 1.2 | Обследование и удаление фаутных, больных и аварийных деревьев, санитарная вырубка и кронирование деревьев и кустарников | 2018-2022 | Итого | 12 655,8 | 47 835,2 | 5 900,0 |  | 9 586,1 | 10 161,3 | 10 770,8 | 11 417,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 9 120,0 | 21 331,1 | 2 260,0 |  | 4 359,5 | 4 621,1 | 4 898,3 | 5 192,2 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) |  |
|  |  |  |  | 197,1 | 4 553,7 | 480,0 |  | 931,2 | 987,1 | 1 046,3 | 1 109,1 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 1 181,2 | 9 789,2 | 1 040,0 |  | 2 000,0 | 2 120,0 | 2 247,2 | 2 382,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 961,5 | 6 648,8 | 1 240,0 |  | 1 236,4 | 1 310,6 | 1 389,2 | 1 472,6 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 1 196,0 | 5 512,4 | 880,0 |  | 1 059,0 | 1 122,5 | 1 189,8 | 1 261,1 | МКУ «ТУ «Федоскино» (МЗ) |  |
| 1.3 | Приобретение: |  | Итого | 4 591,0 | 81 232,8 | 5 800,0 |  | 17 243,3 | 18 277,9 | 19 374,5 | 20 537,1 |  |  |
|  | почвенной смеси, субстрата для ремонта газонов и посадки зеленых насаждений | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 18 810,9 | 0,0 |  | 4 300,0 | 4 558,0 | 4 831,5 | 5 121,4 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 329,3 | 1 339,7 | 246,0 |  | 250,0 | 265,0 | 280,9 | 297,8 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  | деревьев и кустарников для восстановления утраченных на улицах, площадях и скверах | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 21 800,7 | 1 240,0 |  | 4 700,0 | 4 982,0 | 5 280,9 | 5 597,8 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 328,2 | 2 149,8 | 400,0 |  | 400,0 | 424,0 | 449,4 | 476,4 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  | цветочной рассады | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 050,0 | 20 624,4 | 2 251,0 |  | 4 200,0 | 4 452,0 | 4 719,1 | 5 002,3 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 322,5 | 2 149,8 | 400,0 |  | 400,0 | 424,0 | 449,4 | 476,4 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 431,0 | 6 179,6 | 793,0 |  | 1 231,4 | 1 305,2 | 1 383,5 | 1 466,5 | МКУ «ТУ «Федоскино» (ФМЗ) |  |
|  | материалов для восстановления газонов (рулонный и посевной газоны, газонная решетка) | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 7 419,4 | 420,0 |  | 1 600,0 | 1 696,0 | 1 797,8 | 1 905,6 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 30,0 | 268,8 | 50,0 |  | 50,0 | 53,0 | 56,2 | 59,6 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 100,0 | 489,7 | 0,0 |  | 111,9 | 118,7 | 125,8 | 133,3 | МКУ «ТУ «Федоскино» (ФМЗ) |  |
| 1.4 | Восстановительное озеленение | 2018-2022 | Итого | 36 900,0 | 43 700,0 | 43 700,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 30 000,0 | 34 500,0 | 34 500,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 700,0 | 700,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 6 900,0 | 8 500,0 | 8 500,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» (МЗ) |  |
| 1.5 | Содержание внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных мостов | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 77 122,2 | 462 216,9 | 104 594,1 |  | 81 749,5 | 86 654,5 | 91 853,8 | 97 365,0 | МКУ «УКС ЖКХ» (ФМЗ) |  |
| 1.6 | Содержание территорий общего пользования | 2018-2022 | Итого | 153 407,2 | 920 108,0 | 158 044,5 |  | 174 214,4 | 184 658,0 | 195 724,2 | 207 466,9 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 48 800,0 | 274 535,3 | 48 672,2 |  | 51 630,4 | 54 728,2 | 58 011,9 | 61 492,6 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 41 452,3 | 233 199,1 | 41 343,7 |  | 43 856,5 | 46 487,9 | 49 277,2 | 52 233,8 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) |  |
|  |  |  |  | 24 623,1 | 178 082,0 | 25 058,0 |  | 34 980,0 | 37 078,8 | 39 303,5 | 41 661,7 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 4 905,2 | 27 438,1 | 6 192,3 | 4 856,6 |  | 5 148,0 | 5 456,9 | 5 784,3 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  | Содержание территорий общего пользования (продолжение) |  |  | 24 026,6 | 150 868,1 | 26 963,7 | 28 323,5 |  | 30 022,9 | 31 824,3 | 33 733,7 | МКУ «ТУ «Пироговский» (МЗ) |  |
|  |  |  |  | 1 500,0 | 7 792,5 | 1 285,8 | 1 500,0 |  | 1 581,0 | 1 663,0 | 1 762,7 | МКУ «ТУ «Федоскино» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 8 100,0 | 48 192,9 | 8 528,8 | 9 067,4 |  | 9 611,2 | 10 187,4 | 10 798,1 | МКУ «ТУ «Федоскино» (МЗ) |  |
| 1.7 | Содержание скверов и бульваров (список 1) | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 57 466,7 | 289 436,4 | 51 350,0 | 54 428,5 |  | 57 691,5 | 61 150,2 | 64 816,2 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) |  |
| 1.8 | Содержание и ремонт детских площадок (список 2) | 2018-2022 | Итого | 5 449,5 | 40 742,4 | 6 143,6 | 7 909,0 |  | 8 383,6 | 8 886,5 | 9 419,7 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 289,1 | 18 173,5 | 1 943,6 | 3 710,0 |  | 3 932,6 | 4 168,6 | 4 418,7 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 3 160,4 | 16 662,1 | 3 190,0 | 3 079,6 |  | 3 264,4 | 3 460,2 | 3 667,9 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 1 000,0 | 5 906,8 | 1 010,0 | 1 119,4 |  | 1 186,6 | 1 257,7 | 1 333,1 | МКУ «ТУ «Федоскино» (МЗ) |  |
| 1.9 | Содержание и ремонт площадок для выгула собак (список 3) | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 350,0 | 1 969,9 | 350,0 | 370,3 |  | 392,5 | 416,1 | 441,0 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) |  |
| 1.10 | Содержание и ремонт газонного ограждения | 2018-2022 | Итого | 2 381,5 | 12 053,5 | 1 800,0 | 2 343,9 |  | 2 484,5 | 2 633,6 | 2 791,5 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 700,0 | 4 227,9 | 750,0 | 795,0 |  | 842,7 | 893,3 | 946,9 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) |  |
|  |  |  |  | 1 282,0 | 5 719,0 | 850,0 | 1 113,0 |  | 1 179,8 | 1 250,6 | 1 325,6 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 199,5 | 927,4 | 0,0 | 212,0 |  | 224,7 | 238,2 | 252,5 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 200,0 | 1 179,2 | 200,0 | 223,9 |  | 237,3 | 251,5 | 266,5 | МКУ «ТУ «Федоскино» (МЗ) |  |
| 1.11 | Содержание, ремонт и саночистка колодцев (список 4) | 2018-2022 | Итого | 8 899,6 | 60 158,2 | 12 300,0 | 10 957,5 |  | 11 602,7 | 12 286,5 | 13 011,5 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 163,1 | 12 850,3 | 2 185,0 | 2 438,0 |  | 2 584,3 | 2 739,3 | 2 903,7 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 881,3 | 9 385,7 | 1 665,0 | 1 764,9 |  | 1 870,8 | 1 983,0 | 2 102,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 3 290,0 | 2 490,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 5 855,2 | 34 632,2 | 5 960,0 | 6 554,6 |  | 6 947,6 | 7 364,2 | 7 805,8 | МКУ «ТУ «Федоскино» (МЗ) |  |
| 1.12 | Содержание и техническое обслуживание фонтанов (список 5) | 2018-2022 | Итого | 7 478,8 | 36 386,1 | 6 963,8 | 6 725,7 |  | 7 129,3 | 7 556,9 | 8 010,4 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 5 000,0 | 29 824,1 | 5 290,7 | 5 608,1 |  | 5 944,6 | 6 301,3 | 6 679,4 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) |  |
|  |  |  |  | 562,7 | 3 559,9 | 631,5 | 669,4 |  | 709,6 | 752,1 | 797,3 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 1 716,1 | 1 811,2 | 830,0 | 224,3 |  | 237,8 | 252,0 | 267,1 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 200,0 | 1 190,9 | 211,6 | 223,9 |  | 237,3 | 251,5 | 266,6 | МКУ «ТУ «Федоскино» (МЗ) |  |
| 1.13 | Содержание памятников и обелисков, мемориальных досок (список 6) | 2018-2022 | Итого | 2 457,7 | 15 419,6 | 2 500,0 | 2 953,4 |  | 3 130,5 | 3 318,3 | 3 517,4 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 540,6 | 3 052,3 | 550,0 | 572,0 |  | 606,3 | 642,7 | 681,3 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) |  |
|  |  |  |  | 683,1 | 5 069,6 | 695,0 | 1 000,0 |  | 1 060,0 | 1 123,6 | 1 191,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 1 234,0 | 7 297,7 | 1 255,0 | 1 381,4 |  | 1 464,2 | 1 552,0 | 1 645,1 | МКУ «ТУ «Федоскино» (МЗ) |  |
| 1.14 | Уборка несанкционированных навалов мусора, в т.ч. вдоль дорог, вывоз ТБО | 2018-2022 | Итого | 69 024,1 | 382 510,4 | 51 500,0 | 75 677,5 |  | 80 208,2 | 85 012,8 | 90 111,9 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 566,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Гаражавтострой» (ИЦС) |  |
|  |  |  |  | 25 000,0 | 168 013,4 | 21 770,0 | 33 430,0 |  | 35 435,8 | 37 561,9 | 39 815,7 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 40 087,7 | 210 653,7 | 29 040,0 | 41 517,5 |  | 44 007,4 | 46 645,9 | 49 442,9 | МКУ «ТУ «Федоскино» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 1 000,0 | 3 843,3 | 690,0 | 730,0 |  | 765,0 | 805,0 | 853,3 | МКУ «ТУ «Федоскино» (МЗ) |  |
| 1.15 | Подготовка и проведение субботников | 2018-2022 | Итого | 558,3 | 3 916,1 | 500,0 | 783,3 |  | 828,3 | 876,0 | 928,5 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 258,3 | 1 781,2 | 250,0 | 350,0 |  | 371,0 | 393,3 | 416,9 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 537,5 | 100,0 | 100,0 |  | 106,0 | 112,4 | 119,1 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 300,0 | 1 597,4 | 150,0 | 333,3 |  | 351,3 | 370,3 | 392,5 | МКУ «ТУ «Федоскино» (ФМЗ) |  |
| 1.16 | Сбор и вывоз автомобильных покрышек | 2018-2022 | Итого | 1 500,0 | 8 994,6 | 300,0 | 2 000,0 |  | 2 114,0 | 2 223,6 | 2 357,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 500,0 | 4 524,6 | 150,0 | 1 000,0 |  | 1 060,0 | 1 123,6 | 1 191,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 1 000,0 | 4 470,0 | 150,0 | 1 000,0 |  | 1 054,0 | 1 100,0 | 1 166,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» (ФМЗ) |  |
| 1.17 | Содержание и ремонт контейнерных площадок | 2018-2022 | Итого | 2 705,6 | 19 231,7 | 2 550,0 | 3 813,4 |  | 4 042,2 | 4 284,6 | 4 541,5 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 538,2 | 5 258,8 | 630,0 | 1 058,1 |  | 1 121,6 | 1 188,9 | 1 260,2 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 514,9 | 2 512,3 | 325,0 | 500,0 |  | 530,0 | 561,8 | 595,5 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 352,5 | 4 269,7 | 770,0 | 800,0 |  | 848,0 | 898,9 | 952,8 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 1 300,0 | 7 190,9 | 825,0 | 1 455,3 |  | 1 542,6 | 1 635,0 | 1 733,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» (МЗ) |  |
| 1.18 | Содержание биотуалетов | 2018-2022 | Итого | 308,8 | 2 633,3 | 370,0 | 517,4 |  | 548,4 | 581,3 | 616,2 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 240,3 | 1 558,4 | 170,0 | 317,4 |  | 336,4 | 356,6 | 378,0 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 68,5 | 1 074,9 | 200,0 | 200,0 |  | 212,0 | 224,7 | 238,2 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
| 1.19 | Проведение дератизационных и акарицидных, противоклещевых обработок территории, обработки анофелогенных водоемов и химическая обработка территорий от опасных растений | 2018-2022 | Итого | 784,3 | 6 979,3 | 665,0 | 1 443,4 |  | 1 530,0 | 1 621,8 | 1 719,1 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 145,0 | 2 021,8 | 170,0 | 423,3 |  | 448,7 | 475,6 | 504,2 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 139,3 | 1 576,5 | 0,0 | 360,4 |  | 382,0 | 404,9 | 429,2 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 437,5 | 0,0 | 100,0 |  | 106,0 | 112,4 | 119,1 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 500,0 | 2 943,5 | 495,0 | 559,7 |  | 593,3 | 628,9 | 666,6 | МКУ «ТУ «Федоскино» (МЗ) |  |
| 1.20 | Охрана городского парка и сквера у театра «ФЭСТ» (в т.ч. фонтанов и памятников) | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 527,2 | 27 885,4 | 4 000,0 | 5 460,0 |  | 5 787,6 | 6 134,9 | 6 502,9 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
| 1.21 | Приобретение, в т.ч.: | 2018-2022 | Итого | 2 995,9 | 21 585,2 | 2 080,0 | 4 458,7 |  | 4 726,2 | 5 009,9 | 5 310,4 |  |  |
|  | лакокрасочных материалов для покраски малых архитектурных форм, газонных ограждений |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 195,9 | 1 174,4 | 110,0 | 243,3 |  | 257,9 | 273,4 | 289,8 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 50,0 | 780,7 | 145,0 | 145,3 |  | 154,0 | 163,3 | 173,1 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  | малых архитектурных форм |  |  | 2 250,0 | 9 418,2 | 875,0 | 1 952,9 |  | 2 070,1 | 2 194,3 | 2 325,9 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 500,0 | 10 211,9 | 950,0 | 2 117,2 |  | 2 244,2 | 2 378,9 | 2 521,6 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
| 1.22 | Ремонт малых металлических декоративных архитектурных форм | 2018-2022 | Итого | 1 130,0 | 7 043,6 | 1 200,0 | 1 335,8 |  | 1 416,0 | 1 500,9 | 1 590,9 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 430,0 | 2 818,5 | 500,0 | 530,0 |  | 561,8 | 595,5 | 631,2 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 400,0 | 2 456,1 | 400,0 | 470,0 |  | 498,2 | 528,1 | 559,8 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 300,0 | 1 769,0 | 300,0 | 335,8 |  | 356,0 | 377,3 | 399,9 | МКУ «ТУ «Федоскино» (МЗ) |  |
| 1.23 | Демонтаж, транспортировка и утилизация самовольно размещенных металлических гаражей и тентов, а также различных конструкций гаражного типа | 2018-2022 | Итого | 20 283,6 | 115 252,9 | 20 000,0 | 21 774,0 |  | 23 080,4 | 24 465,3 | 25 933,2 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 20 283,6 | 114 452,9 | 19 200,0 | 21 774,0 |  | 23 080,4 | 24 465,3 | 25 933,2 | МБУ «Гаражавтострой» (МЗ) |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Гаражавтострой» (ИЦС) |  |
| 1.24 | Организация и осуществление работ по приемке и временному складированию снега, с последующим сбором, транспортированием и размещением мусора с территории специализированной площадки | 2018-2022 | Итого | 9 768,2 | 56 370,9 | 10 000,0 | 10 600,0 |  | 11 236,0 | 11 910,1 | 12 624,8 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 548,1 | 20 000,9 | 3 548,1 | 3 761,0 |  | 3 986,6 | 4 225,8 | 4 479,4 | МБУ «Гаражавтострой» (МЗ) |  |
|  |  |  |  | 6 220,1 | 36 370,0 | 6 451,9 | 6 839,0 |  | 7 249,4 | 7 684,3 | 8 145,4 | МБУ «Гаражавтострой» (ИЦС) |  |
| 1.25 | Ремонт, обустройство и содержание информационных объектов, в т.ч. щитов (для объявлений), информационных знаков (указателей улиц) | 2018-2022 | Итого | 876,6 | 7 087,0 | 1 218,0 | 1 341,6 |  | 1 422,1 | 1 507,5 | 1 597,8 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 357,6 | 2 162,8 | 500,0 | 380,1 |  | 402,9 | 427,1 | 452,7 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 2 023,7 | 359,0 | 380,5 |  | 403,4 | 427,6 | 453,2 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 519,0 | 2 900,5 | 359,0 | 581,0 |  | 615,8 | 652,8 | 691,9 | МКУ «ТУ «Федоскино» (МЗ) |  |
| 1.26 | Приобретение техники и автотранспортных средств | 2018 | Итого | 41 390,3 | 25 210,2 | 25 210,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 29 390,3 | 14 210,2 | 14 210,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) | Показатель 2.1. (1) |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 7 417,5 | 6 713,4 | 6 713,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 8 101,0 | 5 286,6 | 5286,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 1 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 1 159,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Водосток» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 2 247,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Гаражавтострой» (ИЦС) |  |
|  |  |  |  | 6 495,0 | 1 310,0 | 1 310,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» (ФМЗ) |  |
|  |  |  |  | 2 530,0 | 900,2 | 900,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» (ФМЗ) |  |
| Итого по муниципальной программе, в т.ч.: |  |  |  | 529 712,9 | 2 721 123,3 | 522 039,2 | 502 778,5 |  | 532 868,2 | 564 784,3 | 598 653,1 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | 12 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи |  |  |  | 517 712,9 | 2 710 123,3 | 511 039,2 | 502 778,5 |  | 532 868,2 | 564 784,3 | 598 653,1 |  |  |

Список №1 к перечню мероприятий

муниципальной подпрограммы 2

Титульный список территорий скверов, велодорожек городского округа Мытищи,

подлежащих содержанию*

| № п/п | Адрес объекта | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |
| 1 | Набережная р. Яуза, в т.ч. территория около РДКД «Яуза» |  |
| 2 | Сквер у театра "ФЭСТ" и территория около центральной площади |  |
| 3 | Скверы в микрорайоне №1: ул. Мира, д.15-д.19; ул. Щербакова, д.16-ул. Летная, д.15/20 |  |
| 4 | Скверы в микрорайоне №5: ул. Щербакова, д.11, д.11А, д.15. д.15А; ул. Терешковой, д.12, д.12А, д.16, д.16А, в т.ч. детские игровые площадки (4 шт.) |  |
| 5 | Сквер на ул. Сукромка, в т.ч. пруд и детская игровая площадка |  |
| 6 | Бульвар "Молодежный", в т.ч. детские игровые площадки (2 шт.) |  |
| 7 | Сквер на ул. Колпакова (мкр. №17), в т.ч. пруд и детская игровая площадка |  |
| 8 | Сквер в Березовой роще, между ул. Набережная, Октябрьский пр-т, ул. Клубная и ул. Комсомольская, в т.ч. пруд и детская площадка |  |
| 9 | Сквер на ул. Семашко, в т.ч. пруд |  |
| 10 | Сквер на ул. Семашко, вблизи д.д. №39, 41, 43, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 11 | Скверы на ул. В. Волошиной (8 ед.),в т.ч. сквер между домами №37,39,41 по ул. Семашко |  |
| 12 | Сквер на ул. Щербакова, у д.1 |  |
| 13 | Сквер вдоль ул. Терешковой, д.1 |  |
| 14 | Сквер на ул. Летная, вблизи д.13 |  |
| 15 | Сквер на пересечении ул. Летная и ул. Мира, вблизи д.18 |  |
| 16 | Сквер на ул. Летная, д.14 корп.1 (у библиотеки им. Дм. Кедрина) |  |
| 17 | Сквер на ул. Летная, д.18 корп.1 (у ГУ ЗАГС) |  |
| 18 | Сквер на ул. Юбилейная, д.9, д.11 |  |
| 19 | Сквер на пересечении Новомытищинского проспекта и ул. Шараповская |  |
| 20 | Сквер на Новомытищинском проспекте, вблизи д.27 |  |
| 21 | Сквер на Новомытищинском проспекте, напротив д.46 |  |
| 22 | Сквер на Новомытищинском проспекте, вблизи д. 86 корп.1 |  |
| 23 | Сквер на пересечении ул. Абрамова и ул. Бояринова |  |
| 24 | Сквер на пересечении Олимпийского проспекта и ул. Абрамова (у д.9 корп.1,2 по Олимпийскому проспекту) |  |
| 25 | Сквер вдоль Олимпийского проспекта, д.15 корп.4 |  |
| 26 | Сквер на Олимпийском проспекте, между д.19 корп.1 и д. 19 корп.2 |  |
| 27 | Сквер на пересечении ул.Белобородова и ул.Рождественская (у аптеки) |  |
| 28 | Сквер на пересечении ул. Семашко и ул. В. Волошиной, у д.10 |  |
| 29 | Сквер на ул. Трудовая, д.20 корп.1,2 |  |
| 30 | Сквер на ул. Щербакова, д.1, д.3 А, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 31 | Сквер на ул. Щербакова, д.5, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 32 | Сквер на ул. Щербакова, д.10А, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 33 | Сквер на ул. Щербакова, д.12, , в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 34 | Сквер на ул. Щербакова, д.14, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 35 | Сквер на ул. Терешковой, д.6, д.6А; Новомытищинский пр-т, д.25, д.27, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 36 | Сквер на ул. Терешковой, д.21, корп.2, ул. Матросова, д.29, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 37 | Сквер на ул. Матросова, д.13, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 38 | Сквер на ул. Мира, д.3, д.1, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 39 | Сквер на ул. Мира, вблизи д.6, д.6А, д.8, в т.ч. детские игровые площадки (2шт.) |  |
| 40 | Сквер на ул. Мира, д.9, д.9, корп.1, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 41 | Сквер на ул. Мира, д.27, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 42 | Сквер на ул. Мира, д.33, д.31, д.29, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 43 | Сквер на ул. Летная, д.15/20, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 44 | Сквер на ул. Летная, д.28, корп.1, д.30, корп.1, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 45 | Сквер на ул. Летная, д.29/2, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 46 | Сквер на ул. Юбилейная, д.3, корп.1, в т.ч. детская игровая и тренажерная площадки |  |
| 47 | Сквер на ул. Юбилейная, д.3, корп.2, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 48 | Сквер на ул. Юбилейная, д.11, д.11, корп.1, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 49 | Сквер на ул. Юбилейная, вблизи д.33, корп.1,3, в т.ч. детская игровая и тренажерная площадки |  |
| 50 | Сквер на ул. Юбилейная, вблизи д.35, корп.1, д.37, корп.1, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 51 | Сквер на ул. Троицкая, д.11, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 52 | Сквер в микрорайоне №№8-9, вблизи д. 22, корп. 1,2,3 по ул. Летная, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 53 | Сквер на Новомытищинском проспекте, д.21/6, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 54 | Сквер на Новомытищинском проспекте, д.33, корп.2, д.37, корп.2, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 55 | Сквер на Новомытищинском проспекте, д.37, корп.1, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 56 | Сквер на Новомытищинском пр-те, д.39, д.41, корп.1, д.43, корп.1, в т.ч. детская игровая и тренажерная площадки |  |
| 57 | Сквер на Новомытищинском пр-те, д.39, д.43, корп.А, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 58 | Сквер на Новомытищинском проспекте, вблизи д.41, корп.А, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 59 | Сквер на Новомытищинском проспекте, д.45, корп.1, д.43, корп.А |  |
| 60 | Сквер на Новомытищинском проспекте, д.45, корп.1,2, д.47, корп.4, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 61 | Сквер на Новомытищинском пр-те, между д. 47, корп.1 и д.49, корп.1 |  |
| 62 | Сквер на Новомытищинском проспекте, д.82, корп.1, 2, 4, 4А, в т.ч. детская игровая и тренажерная площадки |  |
| 63 | Сквер на Новомытищинском проспекте, д.86, корп.1,3,4,5, д.88, корп.1,2,3, в т.ч. детские игровые площадки (3шт.) |  |
| 64 | Сквер на ул. Колпакова, д.28 корп.1, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 65 | Сквер на ул. Колпакова, д.31, в т.ч. тренажерная площадка |  |
| 66 | Сквер на ул. Станционной, д.3, корп.1,2, в т.ч. детская игровая и тренажерная площадки ( за домом ) |  |
| 67 | Сквер на ул. Станционная, д.3, корп.2,3, в т.ч. детские игровые площадки (2шт.) |  |
| 68 | Сквер на ул. Станционная, д.5, д.5, корп.1, в т.ч. детские игровые площадки (3шт.) |  |
| 69 | Сквер на ул. Шараповская, д.2, корп.1, в т.ч. детская игровая и тренажерная площадки |  |
| 70 | Сквер на Олимпийском проспекте, д.7, д.7,корп.1, д.9, корп.1, д.9, корп.2, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 71 | Сквер на Олимпийском проспекте, д.15, корп.3,4,5, в т.ч. детская игровая и тренажерная площадки |  |
| 72 | Сквер на Олимпийском проспекте, д.15, корп.17, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 73 | Сквер на Олимпийском проспекте, д.18, корп.1, 2, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 74 | Сквер на Олимпийском проспекте, д.32, корп.1, 2, д.36, корп.1, 2, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 75 | Сквер на ул. Индустриальная, д.3, корп.1 |  |
| 76 | Сквер на ул. Индустриальная, д.7, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 77 | Сквер на ул. Индустриальная, д.11 |  |
| 78 | Сквер на ул. 1-я Пролетарская, д.2 |  |
| 79 | Сквер на ул. 1-я Пролетарская, д.9 |  |
| 80 | Сквер на ул. Каргина, д.30Б, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 81 | Сквер на ул. Попова, д.17, д.18, д.19; ул. Калининградская, д.16, в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 82 | Сквер на ул. Семашко, вблизи д.10 корп.1 (береговая зона р. Яуза), в т.ч. детская игровая площадка |  |
| 83 | Сквер на ул. Трудовая, д.22, в т.ч. детская игровая и тренажерная площадки |  |
| 84 | 5-й Институтский пр-д, детская игровая площадка |  |
| 85 | Велодорожка с прилегающим тротуаром вдоль ул. Сосновая (правый и левый берег р. Яуза) |  |
| 86 | Велодорожка с прилегающим тротуаром вдоль левого берега р. Яуза от ул. 1-я Крестьянская до пешеходного моста около школы №10 |  |
| 87 | Велодорожка с прилегающим тротуаром вдоль правого берега р. Яуза от ул. 1-я Крестьянская до пешеходного моста около ГОУВС МО "МГОУ" |  |
| 88 | территория вдоль береговой линии р.Яуза за школой №10, в т.ч. детская игровая и тренажерные (2шт.) площадки |  |
| 89 | Ярославский проезд |  |
| Итого объем работ (кв. м): |  | 366 767,5 |
| Итого объем финансирования на 2018 год за счет средств бюджета городского округа Мытищи (тыс.руб.): |  | 51 350,0 |

Список №2 к перечню мероприятий

муниципальной подпрограммы 2

Титульный список детских площадок городского округа Мытищи, подлежащих содержанию*

| № п/п | Адрес объекта | объем финансирования (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |
| 1 | д. Афанасово, ул.Закрытая аллея |  |  |
| 2 | д. Афанасово, ул. Невская, у д.6 |  |  |
| 3 | д. Афанасово, ул. Ромашковая |  |  |
| 4 | д. Афанасово, ул. Тихая |  |  |
| 5 | д. Беляниново, ул. Центральная, у д.116 |  |  |
| 6 | д. Болтино, у клуба |  |  |
| 7 | д. Бородино, ул. Сиреневая, у д.1 |  |  |
| 8 | д. Вешки, у д.58 |  |  |
| 9 | д. Грибки, ул. Дружбы |  |  |
| 10 | д. Грибки, ул. Луговая |  |  |
| 11 | д. Новогрязново, у пруда |  |  |
| 12 | д. Погорелки, у д.3 |  |  |
| 13 | д. Подрезово, у д.6 |  |  |
| 14 | д. Сгонники, у д.48 |  |  |
| 15 | д. Терпигорьево |  |  |
| 16 | д. Челобитьево, ул. Центральная, у д.60 |  |  |
| 17 | д. Новоалександрово |  |  |
| 18 | д. Ховрино, у д.2 |  |  |
| 19 | д.Беляниново (Мытищи-16), ул. Широкая у д.4 и д.5 |  |  |
| 20 | д.Беляниново (Мытищи-16), ул. Широкая у д.6 |  |  |
| 21 | пос. Вешки, ЖСПК "Вешки-95", пересечение ул. Светлая и ул. Лесная |  |  |
| 22 | пос. Вешки, у д.62 |  |  |
| 23 | пос. Леспаркхоза Клязьминский |  |  |
| 24 | пос. Поведники, (центральная детская площадка) |  |  |
| 25 | пос. Вешки, ул. Старосельская |  |  |
| 26 | п.Поведники, ул.Центральная, у д.18А |  |  |
| 27 | с. Троицкое, у церкви |  |  |
| итого |  | 1 943,6 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 1 | д. Высоково |  |  |
| 2 | п. Здравница, ул. Дубки, д.4 |  |  |
| 3 | п. Здравница, ул. Дубки, д.5 |  |  |
| 4 | д. Свиноедово |  |  |
| 5 | д. Коргашино |  |  |
| 6 | д. Пирогово, ул.Школьная |  |  |
| 7 | д. Пирогово, ул.Полевая |  |  |
| 8 | п. Мебельной фабрики |  |  |
| 9 | д. Юдино |  |  |
| 10 | д. Манюхино |  |  |
| 11 | д. Пруссы |  |  |
| 12 | д. Витенево |  |  |
| 13 | п. Пестово, д.1 |  |  |
| 14 | п. Пестово, д.4 |  |  |
| 15 | д. Ульянково |  |  |
| 16 | д. Никульское |  |  |
| 17 | д. Жостово |  |  |
| 18 | п. Жостово |  |  |
| 19 | д. Осташково |  |  |
| 20 | д. Чиверево |  |  |
| 21 | п. Туристический Пансионат «Клязьминское водохранилище», д.1 |  |  |
| 22 | п. Туристический Пансионат «Клязьминское водохранилище», д.1, к.1 |  |  |
|  | итого | 3 190,0 | МКУ «ТУ «Пироговское» |
| 1 | с. Марфино, ул. Зелёная, д. 2-4-6 |  |  |
| 2 | с. Марфино, ул. Зелёная, д. 3-5 |  |  |
| 3 | с. Марфино, ул. Зелёная, д. 7 |  |  |
| 4 | с. Марфино, ул. Зелёная, д. 10 |  |  |
| 5 | с. Марфино, ул. Балмата, д. 32 |  |  |
| 6 | с. Марфино, ул. Усадебная |  |  |
| 7 | с. Марфино, ул. Санаторная д.1-2 |  |  |
| 8 | с. Марфино, ул. Санаторная д.4 |  |  |
| 9 | с. Марфино,Военный городок |  |  |
| 10 | свх. Марфино, ул. Цветочная, д. 4 |  |  |
| 11 | свх. Марфино, ул. Цветочная, д. 5 |  |  |
| 12 | д. Румянцево, ул. Водная |  |  |
| 13 | д. Сухарево |  |  |
| 14 | д. Троице-Сельцо |  |  |
| 15 | д. Шолохово |  |  |
| 16 | д. Аббакумово |  |  |
| 17 | д. Красная Горка, ул. Светлая |  |  |
| 18 | д. Красная Горка, ул. Тепличная |  |  |
| 19 | д. Сумароково |  |  |
| 20 | д. Капустино |  |  |
| 21 | п. Птицефабрика |  |  |
| 22 | д. Ерёмино-1 |  |  |
| 23 | д. Еремино-2 |  |  |
| 24 | д. Новосельцево |  |  |
| 25 | д. Стапаньково |  |  |
| 26 | д. Юрьево |  |  |
| 27 | д. Аксаково |  |  |
| 28 | мкд. Аксаково, д. 1 |  |  |
| 29 | мкд. Аксаково, д. 3 |  |  |
| 30 | д. Семенищево |  |  |
| 31 | д. Федоскино д. 10 |  |  |
| 32 | д. Лысково |  |  |
| 33 | п. Строитель |  |  |
| 34 | д. Большая Чёрная |  |  |
| 35 | д. Хлябово |  |  |
| 36 | д. Ларёво |  |  |
| 37 | д. Торфоболото |  |  |
| 38 | д. Драчёво |  |  |
| 39 | д. Большое Ивановское |  |  |
| 40 | д. Протасово -1 |  |  |
| 41 | д. Протасово -2 |  |  |
| 42 | д. Долгиниха |  |  |
| 43 | д. Пчелка |  |  |
| 44 | д.Фоминское |  |  |
| 45 | д. Муракино |  |  |
|  | итого | 1 010,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| Итого объем финансирования на 2018 год за счет средств бюджета городского округа Мытищи: |  | 6 143,6 |  |

Список №3 к перечню мероприятий

муниципальной подпрограммы 2

Титульный список площадок для выгула собак, подлежащих содержанию *

| № п/п | Адрес объекта | Объем работ, (ед.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |
| 1 | береговая зона р. Яуза (вблизи СОШ №10) | 1 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 2 | береговая зона р. Яуза (вблизи д.33, корп.5 по Новомытищинскому пр-ту) | 1 |  |
| 3 | Индустриальная д. 17 (мкр.24) | 1 |  |
| Итого объем работ (ед.): |  | 3 |  |
| Итого объем финансирования на 2018 год за счет средств бюджета городского округа Мытищи (тыс.руб.): |  | 350,0 |  |

Список №4 к перечню мероприятий

муниципальной подпрограммы 2

Титульный список колодцев на территории сельских населенных пунктов,

подлежащих содержанию, ремонту и саночистке*

| № п/п | Адрес объекта | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Троицкое, ул. Сельская, у д. 45 |  |  |
| 2 | с. Троицкое, ул. Святотроицкая, у д. 23 |  |  |
| 3 | с. Троицкое, ул. Святотроицкая, у д.15 |  |  |
| 4 | с. Троицкое, (за церковью) |  |  |
| 5 | п. Новоалександрово, ул. Деревенская, у д. 6 |  |  |
| 6 | п. Новоалександрово, ул. Деревенская, напротив д. 10 |  |  |
| 7 | д. Новоалександрово, ул. Александровская, у д. 3 |  |  |
| 8 | д. Новоалександрово, ул. Александровская, у д. 19 |  |  |
| 9 | д. Новоалександрово, ул. Александровская, у д. 33 |  |  |
| 10 | д. Афанасово, ул. Центральная, у д. 14 |  |  |
| 11 | д. Афанасово, ул. Дубовая, у д. 17 |  |  |
| 12 | д. Ховрино, ул. Центральная, у д. 8 |  |  |
| 13 | д. Ховрино, ул. Центральная, у д. 20 |  |  |
| 14 | д. Бородино, ул. Овражная, у д. 29 |  |  |
| 15 | д. Бородино, ул. Центральная, у д.16 |  |  |
| 16 | д. Погорелки, ул. Центральная, у д. 3 |  |  |
| 17 | д. Погорелки, ул. Майская, у д. 44 |  |  |
| 18 | д. Погорелки, ул. Майская, у д. 11 |  |  |
| 19 | д. Болтино, ул. Центральная, у д. 16 |  |  |
| 20 | д. Болтино, ул. Центральная, у д. 38 |  |  |
| 21 | д. Болтино, ул. Деревенская, у д. 69 |  |  |
| 22 | д. Болтино, ул. Центральная, у д. 74 |  |  |
| 23 | д. Челобитьево, ул. Центральная, у д. 40 |  |  |
| 24 | д. Челобитьево, ул. Лесная, у д. 12 |  |  |
| 25 | п. Пироговский лесопарк, у д. 2 |  |  |
| 26 | п. Пироговский лесопарк, у д. 4 |  |  |
| 27 | п. Пироговский лесопарк, у д. 9 |  |  |
| 28 | д. Беляниново, ул.Центральная, у д. 122 |  |  |
| 29 | д. Сгонники, ул. Центральная, у д. 5 |  |  |
| 30 | д. Сгонники, ул. Центральная, у д. 9 |  |  |
| 31 | д. Сгонники, ул. Центральная, у д. 23 |  |  |
| 32 | д. Сгонники, ул. Центральная у д. 41 |  |  |
| 33 | д. Сгонники, ул. Центральная, у д. 42 |  |  |
| 34 | д. Сгонники, ул. Центральная, за д. 39 |  |  |
| 35 | д. Подрезово, ул. Городецкая, у д. 6 |  |  |
| 36 | д. Подрезово, ул. Городецкая, у д. 12 |  |  |
| 37 | д. Вешки, ул. Центральная, у д. 7 |  |  |
| 38 | д. Вешки, ул. Центральная, у д. 28 |  |  |
| 39 | д. Вешки, ул. Слободка, у д. 51 |  |  |
| 40 | д. Вешки, ул. Центральная, у д. 5 |  |  |
| Итого |  | 2 185,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» (40 ед.) |
| 1 | д. Свиноедово, д. 2 |  |  |
| 2 | д. Свиноедово, д. 12 |  |  |
| 3 | д. Свиноедово, д. 19 |  |  |
| 4 | д. Юдино, д. 9 |  |  |
| 5 | д. Юдино, д. 24 |  |  |
| 6 | д. Юдино, д. 36 |  |  |
| 7 | д. Юдино, д. 75 |  |  |
| 8 | д. Коргашино, ул. Центральная, д. 16 |  |  |
| 9 | д. Коргашино, ул. Центральная, д. 29 |  |  |
| 10 | д. Коргашино, ул. Центральная, д. 52 |  |  |
| 11 | д. Коргашино, ул. Нагорная, д. 8 |  |  |
| 12 | д. Пирогово, ул. Центральная, д. 51 |  |  |
| 13 | д. Пирогово, ул. Центральная, д. 71 |  |  |
| 14 | д. Пирогово, ул. Клязьминская, д. 8 |  |  |
| 15 | д. Ульянково, д. 5 |  |  |
| 16 | д. Ульянково, д. 23 |  |  |
| 17 | д. Ульянково, д. 75 |  |  |
| 18 | д. Витенево, д. 4 |  |  |
| 19 | д. Витенево, д. 10 |  |  |
| 20 | д. Витенево, д. 23 |  |  |
| 21 | д. Чиверево, д. 6 |  |  |
| 22 | д. Чиверево, д. 30 |  |  |
| 23 | д. Чиверево, д. 40 |  |  |
| 24 | д. Осташково, д. 14 |  |  |
| 25 | д. Осташково, д. 26 |  |  |
| 26 | д. Зимино |  |  |
| 27 | д. Никульское, д. 9 |  |  |
| 28 | д. Никульское, д. 31 |  |  |
| 29 | д. Никульское, д. 37 (41), |  |  |
| 30 | д. Сорокино, д. 11 |  |  |
| 31 | д. Сорокино, д. 87 |  |  |
| 32 | д. Сорокино, д. 117 |  |  |
| 33 | д. Сорокино, СДК |  |  |
| 34 | д. Манюхино, СДК |  |  |
| 35 | д. Манюхино, д. 11 |  |  |
| 36 | д. Манюхино, д. 60 |  |  |
| 37 | д. Манюхино, около почты |  |  |
| Итого |  | 1 665,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» (37 ед.) |
| 1 | с. Марфино, ул. Усадебная, д. 9 |  |  |
| 2 | с. Марфино, ул. Усадебная, д. 18 |  |  |
| 3 | с. Марфино, ул. Усадебная, д. 21 |  |  |
| 4 | с. Марфино, ул. Усадебная, д. 44 |  |  |
| 5 | с. Марфино, ул. Усадебная, д. 51 |  |  |
| 6 | с. Марфино, ул. Усадебная, д. 62 |  |  |
| 7 | с. Марфино, ул. Зеленая, д. 5а |  |  |
| 8 | с. Марфино, ул. Зеленая, д. 1 |  |  |
| 9 | с. Марфино, ул. Летчика Балмата, д.32 |  |  |
| 10 | д. Аббакумово, д. 19 |  |  |
| 11 | д. Аббакумово, напротив дома 36 |  |  |
| 12 | д. Аксаково, д. 14 |  |  |
| 13 | д. Аксаково, д. 28 |  |  |
| 14 | д. Аксаково, хоззона, д.3 |  |  |
| 15 | д. Большая Черная, ул. Нижняя, напротив д. 35 |  |  |
| 16 | д. Большая Черная, ул. Верхняя, д. 19 |  |  |
| 17 | д. Большая Черная, ул. Верхняя, д. 12 |  |  |
| 18 | д. Большое Ивановское, д. 70 |  |  |
| 19 | д. Большое Ивановское, д. 22 |  |  |
| 20 | д. Большое Ивановское, напротив д. 47 |  |  |
| 21 | п. Борец, д. 14 |  |  |
| 22 | п. Борец, д. 4 |  |  |
| 23 | Военный Городок |  |  |
| 24 | д. Голенищево, д. 2 |  |  |
| 25 | д. Голенищево, д. 7 |  |  |
| 26 | д. Долгиниха, напротив д. 27 |  |  |
| 27 | д. Долгиниха, напротив д. 37 (у церкви) |  |  |
| 28 | д. Драчево, д. 12 |  |  |
| 29 | д. Драчево, д. 34 |  |  |
| 30 | д. Драчево, д. 36 |  |  |
| 31 | д. Еремино, д. 7 |  |  |
| 32 | д. Еремино, д. 24 |  |  |
| 33 | д. Еремино, д. 25 |  |  |
| 34 | п. д/о Строитель, д. 2 |  |  |
| 35 | д. Капустино, д. 13 |  |  |
| 36 | д. Капустино, д. 33а |  |  |
| 37 | д. Красная Горка, ул. Светлая, д. 7 |  |  |
| 38 | д. Красная Горка, ул. Светлая, за д. 4 |  |  |
| 39 | д. Красная Горка, ул. Школьная, д. 10 |  |  |
| 40 | д. Красная Горка, ул. Тепличная, д. 11 |  |  |
| 41 | д. Красная Горка, ул. Луговая, д. 12 |  |  |
| 42 | д. Красная Горка, ул. Восточная, д. 35 |  |  |
| 43 | д. Крюково, д. 10 |  |  |
| 44 | д. Крюково, д. 16 |  |  |
| 45 | д. Крюково, д. 26 |  |  |
| 46 | д. Ларево, д. 20 |  |  |
| 47 | д. Ларево, д. 35 |  |  |
| 48 | д. Ларево, д. 51 |  |  |
| 49 | д. Лысково, д. 10 |  |  |
| 50 | д. Лысково, д. 24 |  |  |
| 51 | д. Малое Ивановское, д. 4а |  |  |
| 52 | д. Малое Ивановское, д. 12 |  |  |
| 53 | д. Муракино, д. 31 |  |  |
| 54 | д. Новосельцево, ул. Центральная, напротив д. 77 |  |  |
| 55 | д. Новосельцево, ул. Новая, д. 41 |  |  |
| 56 | д. Новосельцево, ул. Новая, д. 44 |  |  |
| 57 | д. Новосельцево, ул. Центральная, напротив д. 29 |  |  |
| 58 | д. Новосельцево, ул. Заводская, д. 2 |  |  |
| 59 | д. Подольниха, д. 13 |  |  |
| 60 | д. Поседкино, д. 11 |  |  |
| 61 | д. Протасово, д. 6 |  |  |
| 62 | д. Протасово, у клуба |  |  |
| 63 | п. Птицефабрики, д. 12К |  |  |
| 64 | п. Птицефабрики, д. 4 |  |  |
| 65 | п. Птицефабрики, д. 13 |  |  |
| 66 | п. Птицефабрики, д. 11 |  |  |
| 67 | п. Птицефабрики, д. 39 |  |  |
| 68 | д. Пчелка, д. 31 |  |  |
| 69 | д. Пчелка, д. 17 |  |  |
| 70 | д. Румянцево, д. 11 |  |  |
| 71 | д. Румянцево, д. 16 |  |  |
| 72 | д. Румянцево, д. 30 |  |  |
| 73 | д. Семенищево, д. 11 |  |  |
| 74 | д. Семенищево, д. 28 |  |  |
| 75 | д. Семкино, д. 4 |  |  |
| 76 | п. Совхоза "Марфино", д. 12 |  |  |
| 77 | д. Степаньково, д. 7 |  |  |
| 78 | д. Степаньково, напротив д. 21 |  |  |
| 79 | д. Сумароково, д. 34 |  |  |
| 80 | д. Сумароково, д. 19 |  |  |
| 81 | д. Сумароково, д. 9 |  |  |
| 82 | д. Сухарево, д. 18 |  |  |
| 83 | д. Сухарево, д. 35 |  |  |
| 84 | д. Сухарево, д. 51 |  |  |
| 85 | д. Сухарево, д. 56 |  |  |
| 86 | д. Сухарево, д. 77 |  |  |
| 87 | д. Сухарево, д. 78 |  |  |
| 88 | д. Сухарево, д.112 |  |  |
| 89 | д. Сухарево, д. 131 |  |  |
| 90 | д. Сухарево, напротив д. 131 |  |  |
| 91 | п. Торфоболото, д. 11 |  |  |
| 92 | п. Торфоболото, д. 45 |  |  |
| 93 | с. Троице-Сельцо, д. 29 |  |  |
| 94 | с. Троице-Сельцо, д. 35 |  |  |
| 95 | с. Троице-Сельцо, д. 50 |  |  |
| 96 | с. Троице-Сельцо, д. 67 |  |  |
| 97 | с. Федоскино, д. 4 |  |  |
| 98 | с. Федоскино, д. 10 |  |  |
| 99 | с. Федоскино, д. 14 |  |  |
| 100 | с. Федоскино, д. 21 |  |  |
| 101 | с. Федоскино, д. 33 |  |  |
| 102 | с. Федоскино, д. 42 |  |  |
| 103 | с. Федоскино, д. 56 |  |  |
| 104 | д. Фелисово, д. 4 |  |  |
| 105 | д. Фелисово, д. 17 |  |  |
| 106 | д. Фоминское, д. 23 |  |  |
| 107 | д. Хлябово, д. 23 |  |  |
| 108 | д. Хлябово, д. 16 |  |  |
| 109 | д. Шолохово, д.3 |  |  |
| 110 | д. Шолохово, д. 32 |  |  |
| 111 | д. Шолохово, д. 56 |  |  |
| 112 | д. Шолохово, д. 65 |  |  |
| 113 | д. Юрьево, д. 4 |  |  |
| 114 | д. Юрьево, д. 9 |  |  |
| 115 | д. Юрьево, д. 20 |  |  |
| 116 | д. Бяконтово |  |  |
| Итого |  | 8 450,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» (116 ед.) |
| Итого на 2018 год за счет средств бюджета городского округа Мытищи: |  | 12 300,0 |  |

Список №5 к перечню мероприятий

муниципальной подпрограммы 2

Титульный список фонтанов городского округа Мытищи, подлежащих содержанию и техническому обслуживанию *

| № п/п | Наименование объекта | Единицы оборудования (шт.) | объем финансирования (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |
| 1 | Фонтан «Цветомузыкальный» в городском парке | 1 |  |  |
| 2 | Фонтан у памятника «Воинам, погибшим в локальных войнах» в городском парке | 1 |  |  |
| 3 | Фонтан «Центральный» в сквере у театра «ФЭСТ» | 1 |  |  |
| 4 | Фонтан на Бульваре Ветеранов | 1 |  |  |
| 5 | Фонтан на р.Яуза около РДКД «Яуза» | 3 |  |  |
| 6 | Фонтан на пруду в сквере по ул.Сукромка | 4 |  |  |
| 7 | Фонтан на пруду в сквере по ул.Колпакова | 2 |  |  |
|  | Итого | 13 | 5 922,2 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 1 | мкр. поселок мкр.Пироговский | 4 |  |  |
|  | Итого | 4 | 830,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 1 | с. Марфино ул. Зелёная (зона отдыха) | 1 |  |  |
| 2 | п. д/о Строитель (зона отдыха) | 1 |  |  |
|  | Итого | 2 | 211,6 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| Итого объем финансирования на 2018 год за счет средств бюджета городского округа Мытищи (тыс.руб.): |  | 19 | 6 963,8 |  |

Список №6 к перечню мероприятий

муниципальной подпрограммы 2

Титульный список памятников и обелисков, мемориальных досок городского округа Мытищи, подлежащих содержанию *

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |
| 1 | Памятная стела "В честь Победы в Великой отечественной войне 1941-1945г." на ул. Попова |  | МКУ «Леспаркхоз» |
| 2 | Монумент "Памяти погибших" в сквере ул.Силикатная |  |  |
| 3 | Памятный знак на Бульваре Ветеранов |  |  |
| 4 | Памятник В.И.Ленину на привокзальной площади |  |  |
| 5 | Монумент "200 лет Мытищинскому водопроводу" на ул.Мира |  |  |
| 6 | Памятник "Подвигу летчиков Мытищинского аэроклуба" на ул. Летная |  |  |
| 7 | Закладной камень на Аллее Ветеранов в мкр. Шитикова |  |  |
| 8 | Памятник "Землякам Мытищинцам во славу ратного и трудового подвига в годы ВОВ" у РДКД "Яуза" |  |  |
| 9 | Обелиск "Вечная слава героям" в городском парке |  |  |
| 10 | Памятник В.И.Ленину на Чапаева |  |  |
| 11 | Памятная доска на ул. Селезнева |  |  |
| 12 | Памятная доска на ул. Белобородова |  |  |
| 13 | Памятная доска на ул. Матросова |  |  |
| Итого |  | 550,0 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 1 | Обелиск д. Беляниново |  | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 2 | Обелиск д. Болтино |  |  |
| 3 | Обелиск д. Челобитьево |  |  |
| 4 | Обелиск д. Вешки |  |  |
| 5 | Обелиск с.Троицкое |  |  |
| Итого |  | 695,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 1 | Мемориальная доска с. Федоскино |  | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| 2 | Памятник с. Федоскино |  |  |
| 3 | Памятник д. Протасово |  |  |
| 4 | Памятник д. Пчелка |  |  |
| 5 | Обелиск д. Троице-Сельцо |  |  |
| 6 | Обелиск с. Марфино, около здания библиотеки |  |  |
| 7 | Обелиск д. Шолохово |  |  |
| 8 | Обелиск д. Фоминское |  |  |
| 9 | Обелиск д. Лысково |  |  |
| 10 | Памятник Герою Советского Союза Балтату с. Марфино, напротив школы |  |  |
| 11 | Памятник Герою Советского Союза Балтату с. Марфино, у леса |  |  |
| 12 | Памятник д. Малое Ивановское |  |  |
| 13 | Памятник д. Сухарево |  |  |
| 14 | Монумент д. Хлябово |  |  |
| 15 | Братская могила д. Красная Горка |  |  |
| 16 | Памятник погибшим воинам д. Красная Горка |  |  |
| 17 | Памятник воинам д. Степаньково |  |  |
| 18 | Обелиск д. Новосельцево |  |  |
| 19 | Памятник д. Долгиниха |  |  |
| 20 | Воинское захоронение д. Протасово |  |  |
| 21 | Памятник д. Рождественно |  |  |
| 22 | Стела д. Большое Ивановское |  |  |
| 23 | Воинское захоронение (братская могила) д. Троице-Сельцо |  |  |
| 24 | Обелиск (памятник) д. Большая Чёрная |  |  |
| 25 | Обелиск д. Юрьево |  |  |
| 26 | Братская могила д. Фелисово |  |  |
| 27 | Обелиск д. Ларево |  |  |
| 28 | Обелиск д. Румянцево |  |  |
| 29 | Обелиск д. Драчево |  |  |
| 30 | Обелиск д. Подольниха |  |  |
| 31 | Братская могила д. Фелисово (у леса) |  |  |
| 32 | Братская могила д. Марфино (кладбище) |  |  |
| Итого |  | 1 255,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| Итого объем финансирования на 2018 год за счет средств бюджета городского округа Мытищи: |  | 2 500,0 |  |

- Подпрограмма №3 «Развитие систем наружного освещения»

- Паспорт подпрограммы №3 «Развитие систем наружного освещения»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | Итого: |
|  |  |  | Администрация городского округа Мытищи | Средства бюджета городского округа Мытищи | 129 938,3 | 127 545,2 | 144 077,8 | 156 457,9 | 169 974,4 | 727 993,6 |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Отсутствие, либо некачественное наружное освещение напрямую влияет на социальную стабильность муниципального образования.

При этом в некоторых микрорайонах города и в отдельных сельских населенных пунктах округа все еще существует необходимость повышать уровень освещенности. В целях улучшения эстетического облика городского округа, доведения освещённости общественных пространств до действующих норм, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов, требуется своевременное выполнение мероприятий по ремонту и реконструкции наружного освещения с улучшенными характеристиками по освещённости, с заменой светильников с неэффективным светопотоком, на высокоэффективные.

Современный населенный пункт любого масштаба потребляет огромное количество энергии.

В течении 10 лет производилась работа по замене светильников с ртутными лампами на светильники с экономными светодиодными лампами. Данные мероприятия позволили снизить потребление электроэнергии на 40% и сделать уличное освещение ярче по сравнению с энергопотреблением  с традиционными источниками света.

В настоящее время модернизированные уличные светильники все активнее используются для освещения дорог, автостоянок, архитектурных композиций, а также зданий самого различного назначения.

Городской округ Мытищи освещают 17 258 светильников, 15 480 из которых энергоэффективные. Экономные светодиодные лампы отечественного производства дороже ртутных, но подсчёты показали, затраты окупаются уже за три года. А затем потребитель и вовсе оказывается в плюсе, потому что служит такая лампа в семь раз дольше обычной.

На сегодняшний день в городском округе Мытищи по результатам реализации программы «Светлый город» освещённость улиц и проездов составляет 100 %.

Практика применения самоизолированного провода (СИП) вместо неизолированного провода (марки А и АС) подтвердила целесообразность его использования в сетях освещения, за счет его гибкости, прочности, эксплуатации при температуре от минус 60 до плюс 50 градусов Цельсия и сроке службы не менее 45 лет, что значительно снижает потери электроэнергии на воздушных линиях.

Начиная с 2007 г. проведены мероприятия по замене сталеалюминевого провода на самонесущий изолированный провод (СИП). В настоящее время заменено 98% провода, что существенно снизило эксплуатационные расходы по содержанию линий наружного освещения.

Оптимальная освещенность способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и эффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок.

Решение вышеперечисленных проблем осуществляется путем выполнения следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1: Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения городского округа Мытищи.

В результате реализации мероприятий производится  мониторинг автоматизированной системы наружного освещения.

Основное мероприятие 2: Формирование комфортной городской световой среды городского округа Мытищи.

В результате реализации мероприятий выполняется дополнительное устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения городского округа Мытищи на улицах, проездах, набережных, на внутриквартальных и дворовых территориях, эксплуатация и текущий ремонт систем наружного освещения, в том числе выполнены заявки по обращениям через портал «Добродел».

Мероприятия настоящей подпрограммы структурированы по разделам и объемам их финансирования по годам.

- Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития

городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы №3 «Развитие систем наружного освещения»

Наружное освещение, помимо создания безопасности и комфорта на улицах городского округа Мытищи в вечернее и ночное время суток, является элементом системы энергоснабжения и энергопотребления. Поэтому комплексное решение вопросов энергетики предусматривает улучшение функционирования наружного освещения.

Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения используются осветительные приборы с энергосберегающими источниками света, такими как натриевые лампы вместо ранее использовавшихся ртутных. Светоотдача ртутных ламп в два раза ниже. В результате удельное электропотребление установок наружного освещения существенно снизилось. Средняя мощность одного светильника сократилась на 12 %.

Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит обеспечить эффективное функционирование энергосистемы муниципального образования путем снижения морального и физического износа оборудования, снижения потерь электроэнергии, повышения пропускной способности электрических сетей, повышения надежности, качества и экономичности энергоснабжения потребителей, повышение безопасности движения транспорта и пешеходов, а следовательно улучшение качества жизни жителей городского округа Мытищи.

- Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы №3 «Развитие систем наружного освещения»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Сроки исполнения мероприятий (год) | Источники финансирования | Объем финансирования в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ | Экономия электрической энергии |
| 1.1 | Внедрение автома-тизированных систем управления на-ружным освещением | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения Московской области | 2018-2022 | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Формирование комфортной городской световой среды городского округа Мытищи | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 98 881,4 | 727 993,6 | 129 938,3 | 127 545,2 | 144 077,8 | 156 457,9 | 169 974,4 | Управление ЖКХ и благоустройства | Обеспечение ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов |
| 2.1 | Устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения на улицах, проездах, набережных, в т.ч. ПИР | 2018-2022 | Итого | 11 259,8 | 54 844,8 | 8 186,3 | 10 178,7 | 11 108,8 | 12 127,5 | 13 243,5 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 6 960,8 | 42 005,7 | 2 916,2 | 8 422,6 | 9 264,9 | 10 191,4 | 11 210,6 | МКУ "УКС ЖКХ" | Приведение уровня освещенности к нормативному значению. |
|  |  |  |  | 4 299,0 | 12 067,0 | 4 498,0 | 1 756,1 | 1 843,9 | 1 936,1 | 2 032,9 | МКУ "ТУ "Мытищинское” |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 772,1 | 772,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ "УГИО" |  |
| 2.2 | Устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения на внутриквартальных и дворовых территориях, в т.ч. ПИР | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 17 169,1 | 125 415,2 | 29 000,0 | 20 774,6 | 22 852,1 | 25 137,4 | 27 651,1 | МКУ "УКС ЖКХ" | Приведение уровня освещенности к нормативному значению. |
| 2.3 | Оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения | 2018-2022 | Итого | 56 104,7 | 439 132,9 | 60 700,0 | 78 982,5 | 91 604,9 | 99 571,2 | 108 274,3 |  | Сокращение затрат на оплату электрической энергии |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 36 189,8 | 320 330,9 | 39 744,0 | 56 433,4 | 67 720,1 | 74 492,1 | 81 941,3 | МКУ "УКС ЖКХ" |  |
|  |  |  |  | 4 199,9 | 27 404,4 | 4 500,0 | 5 314,1 | 5 579,8 | 5 858,8 | 6 151,7 | МКУ "ТУ "Мытищинское" |  |
|  |  |  |  | 7 000,0 | 43 073,6 | 7 300,0 | 8 331,0 | 8 705,0 | 9 140,3 | 9 597,3 | МКУ "ТУ "Пироговский" |  |
|  |  |  |  | 8 715,0 | 48 324,0 | 9 156,0 | 8 904,0 | 9 600,0 | 10 080,0 | 10 584,0 | МКУ "ТУ "Федоскино" |  |
| 2.4 | Эксплуатация и текущий ремонт систем наружного освещения | 2018-2022 | Итого | 14 347,8 | 108 600,7 | 32 052,0 | 17 609,4 | 18 512,0 | 19 621,8 | 20 805,5 |  | Экономия электрической энергии |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 767,5 | 35 826,0 | 20 284,5 | 3 348,7 | 3 683,6 | 4 052,0 | 4 457,2 | МКУ "УКС ЖКХ" |  |
|  |  |  |  | 3 001,1 | 19 903,5 | 3 000,0 | 3 921,8 | 4 117,9 | 4 323,8 | 4 540,0 | МКУ "ТУ "Мытищинское" |  |
|  |  |  |  | 3 079,2 | 21 118,9 | 3 095,5 | 4 310,0 | 4 350,0 | 4 567,5 | 4 795,9 | МКУ "ТУ "Пироговский" |  |
|  |  |  |  | 5 500,0 | 31 752,3 | 5 672,0 | 6 028,9 | 6 360,5 | 6 678,5 | 7 012,4 | МКУ "ТУ "Федоскино" |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 98 881,4 | 727 993,6 | 129 938,3 | 127 545,2 | 144 077,8 | 156 457,9 | 169 974,4 |  |  |