- АДМИНИСТРАЦИЯ

- МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2015 №2852

(в редакции от 19.05.2016 №1833, от 17.06.2016 №2363, от 24.08.2016 №3375,

от 24.10.2016 №4316; от 15.12.2016 №5196)

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства, ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением Администрации Мытищинского муниципального района от 06.10.2015 № 2742, руководствуясь ст. ст. 34, 37 Устава муниципального образования «Мытищинский муниципальный район Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Мытищинского муниципального района:

– от 14.10.2014 № 2926 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Мытищинского муниципального района на 2016 – 2020 годы»;

–  от 13.07.2015 № 1546 «О внесении изменений в постановление Администрации Мытищинского муниципального района от 14.10.2014 № 2926».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте органов местного самоуправления Мытищинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Мытищинского муниципального района Бирюкова А.Н.

Глава городского округа Мытищи                                                               В.С. Азаров

Приложение к постановлению

администрации Мытищинского муниципального

района Московской области от 15.10.2015 № 2852

(в редакции от 19.05.2016 №1833, от 17.06.2016 №2363,

от 24.08.2016 №3375, от 24.10.2016 №4316;

от 15.12.2016 №5196)

Паспорт муниципальной программы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Мытищи» на 2016-2020 годы

| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Перевод экономики и бюджетной сферы городского округа Мытищи на энергоэффективный и энергосберегающий путь развития, повышение рациональности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники муниципальной программы | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по годам: | Всего |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 561 577,6 |  | 18 790,9 |  |  | 101 839,8 |  |  | 134 771,8 | 146 082,9 | 160 092,2 |
| Внебюджетные источники | 235 435,4 |  | 35 267,4 |  |  | 7 067,2 |  |  | 103 444,2 | 45 183,3 | 44 473,3 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение снижения уровня теплопотерь в МКД до нормативных. Создание условий и стимулов для повышения в целом энергетической эффективности объектов жилищного фонда. Повышение экономии энергоресурсов, организация учета производимых и передаваемых коммунальных ресурсов. Обеспечение ежегодного снижения потребления бюджетными учреждениями энергетических ресурсов. Стимулирование и пропаганда энергосберегающего образа жизни среди граждан, организаций и предприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Мытищи» на 2016-2020 годы (далее – муниципальная программа), основные проблемы в сфере муниципальной программы, инерционный прогноз ее развития.

Надежное и эффективное функционирование энергетики, бесперебойное снабжение потребителей – основа поступательного развития экономики округа и неотъемлемый фактор обеспечения цивилизованных условий жизни населения.

На сегодняшний день отрасли энергетики и жилищно-коммунального хозяйства уже приобрели необходимую целостность и обеспечили удовлетворение потребностей экономики муниципального образования в электрической и тепловой энергии, при этом энергоемкость экономики продолжает расти, так вследствие общеэкономического спада объемы инвестиций сокращаются, одновременно снижая эффективность работы отдельных секторов энергетической сферы. Такое положение отразилось на экономическом положении жилищно-коммунального хозяйства. Предприятия отрасли, даже при улучшившейся платежной дисциплине не имеют достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг и не могут производить инвестиции в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее надлежащей поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- низкий резерв мощностей котельных для покрытия перспективных нагрузок, а также для снижения аварийности, повышения надежности и управляемости системы теплоснабжения;

- высокий уровень морального и физического износа объектов, сооружений и основных производственных фондов топливно-энергетического комплекса округа;

- неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь ресурсов при транспортировке, а также тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей.

Несмотря на проводимую реформу, фактически, объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. В результате износа расход энергетических ресурсов в наших коммунальных предприятиях на 25 – 30% выше, чем в европейских странах. Потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, по воде достигают 14,5%, по электроэнергии и теплу – до 12%. Подобная нерешенность существующих проблем может привести к замедлению экономического роста муниципального образования.

Принимая во внимание низкую инвестиционную привлекательность отрасли, а также в связи с высокой затратностью мероприятий, связанных с модернизацией объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и наружного освещения, решение задач, связанных с ликвидацией сверхнормативного износа основных фондов, обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами, в том числе и с учетом параметров энергоэффективности, необходимо осуществлять с использованием программно-целевого метода, охватывающим все вышеуказанные проблемные сферы.

Как показывает практика, наиболее значимым фактором экономии потребления тепловой энергии в здании является установка общедомовых приборов учета и индивидуальных тепловых пунктов, это позволяет создавать комфортные условия проживания жителям МКД и экономить до 30% тепловой энергии. Масштабная работа в данном направлении была проведена в рамках ранее действующих долгосрочных программ, реализуемых на территории муниципалитета, и в настоящее время большинство многоквартирных жилых домов и учреждений бюджетной сферы Мытищ оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, что дает возможность в режиме реального времени контролировать все этапы подачи тепловой энергии в многоквартирные дома, детские сады, школы, больницы.

Немаловажное значение имеет и состояние жилищного фонда и административных зданий муниципалитета. Основная доля жилищного фонда, зданий административного и бытового назначения городского округа была построена в советское время без учета энергосберегающих технологий, сегодня это приводит к повышению энергопотребления, из чего следует, что жители совместно с управляющими компаниями и другие собственники помещений прямо заинтересованы в реализации мероприятий по энергосбережению в части работ, касающихся проведения ремонта в жилищном фонде: утепления фасадов домов, замены окон, уплотнения дверей и т.д.

Отдельным направлением в энергосберегающей политике любого муниципального образования является уличное освещение. Оно напрямую затрагивает сферы нескольких ведомств: энергетики, как таковой, ЖКХ, дорожное хозяйство, правоохранительные органы, здравоохранение и т.д. Отсутствие либо некачественное внешнее освещение напрямую влияет на социальную стабильность каждого муниципального образования. Современный населенный пункт любого масштаба потребляет огромное количество энергии. В городе средних размеров около 40% общего расхода энергии приходится на освещение, и поиск эффективных возможностей энергосбережения при использовании уличного освещения достаточно актуален, причем не только в масштабах целого города или страны, но также и в случае использования уличного освещения на отдельных участках дорог, дворов, у магазина, спортклуба, коттеджа и т.д. Благодаря различным видам конструкции современные уличные светильники, использующие как основу светодиоды, помогают не только сделать уличное освещение ярче, но и обеспечивают экономию энергии до 70%, если проводить сравнение с энергопотреблением традиционными источниками света. В настоящее время модернизированные уличные светильники все активнее используются для освещения дорог, автостоянок, архитектурных композиций, а также зданий самого различного назначения.

При этом в некоторых микрорайонах города и в отдельных сельских населенных пунктах округа все еще существет необходимость повышать уровень освещенности. В первую очередь, проведение подобных работ вызвано динамичным развитием жилищного строительства в черте муниципалитета, значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности мытищинцев в вечерние и ночные часы. В целях улучшения эстетического облика городского округа, доведения освещённости общественных пространств до действующих норм, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов, требуется своевременное выполнение мероприятий по ремонту, реконструкции и устройству новых сетей наружного освещения с улучшенными характеристиками по освещённости, с заменой старых светильников с неэффективным светопотоком, на более экономичные.

Решение всех поставленных проблем должно осуществляться на основе следующих принципов: эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.

Следовательно, для стабильного функционирования и развития экономики и социальной сферы, повышения эффективности производства и потребления электроэнергии, обеспечения надежного и бесперебойного энергосбережения потребителей, необходим перевод энергетики в режим устойчивого развития на базе применения прогрессивных технологий и рыночных принципов функционирования, обеспечение на этой основе надежного, экономически эффективного удовлетворения платежеспособного спроса на электрическую и тепловую энергию в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

- Цели и задачи реализации муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является перевод экономики и бюджетной сферы в городском округе Мытищи на энергоэффективный и энергосберегающий путь развития, а также повышение рациональности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Достижение указанной цели возможно при решении следующих основных задач:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение нормативного уровня освещенности и надежности систем наружного освещения, повышение эффективности использования электрической энергии и мощности;

- повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях;

- повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования.

- Планируемые результаты реализации муниципальной программы.

Оценка Программы проводится по количественным и качественным показателям эффективности реализации муниципальной программы, выраженным через систему показателей (индикаторов), соответствующих цели и задачам и обеспечивающих мониторинг динамики изменений в данной области.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы структурированы по задачам и годам их достижения и представлены в форме «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» в соответствии с Приложением №1 к паспорту муниципальной программы, методика их расчета отражена в Приложении №2 к паспорту настоящей программы.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В основу разработки настоящей муниципальной программы легли приоритетные направления, сформулированные в «Энергетической стратегии России на период до 2030 года» и применимые для муниципального образования.

Мероприятия муниципальной подпрограммы структурированы по разделам и объемам их финансирования по годам и представлены в Приложении № 3 к паспорту настоящей программы.

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на:

- повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах, обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета при осуществлении расчетов за их потребление, а также создание условий и стимулов для повышения в целом энергетической эффективности объектов жилищного фонда;

- расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов и объектов коммунального комплекса, повышение экономии энергоресурсов, организацию учета производимых и передаваемых коммунальных ресурсов;

- организацию уличного освещения и обеспечение функционирования данных систем с учетом политики энегосбережения;

- обеспечение ежегодного снижения потребления муниципальными учреждениями энергетических ресурсов не менее чем на 3%;

- на комплексное стимулирование и пропаганду энергосберегающего образа жизни среди граждан, организаций и предприятий.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с «Дорожной картой», представленной в Приложении №5 к паспорту муниципальной программы.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Мытищи на соответствующий финансовый год.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы отражено в Приложении №4 к паспорту муниципальной программы.

- Объем финансирования мероприятий муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению согласно предложениям организаций-участников разработки и реализации программы за счет привлеченных источников, в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Мытищи о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год, а также на основании утвержденного объема бюджетных ассигнований в бюджете Московской области на реализацию указанных мероприятий в случае их софинансирования из средств бюджета Московской области.

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются в бюджет городского округа Мытищи на основании соглашения, заключенного главным распорядителем бюджетных средств области с органом местного самоуправления муниципального образования, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам. Условия и порядок предоставления субсидий устанавливаются соответствующими нормативными правовыми актами Московской области.

В случае реализации мероприятий за счет собственных средств предприятий коммунальной инфраструктуры источником данных поступлений являются средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

- Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы с муниципальным заказчиком и отчетность о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик (ответственный исполнитель). Контроль за ходом  реализации муниципальной программы осуществляется главой городского округа Мытищи.

Управление реализацией муниципальной программы и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации подпрограммных мероприятий осуществляется координатором муниципальной программы – первым заместителем главы администрации городского округа Мытищи.

Взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий подпрограмм и координацию их действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эффективности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи.

Состав, форма, и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы устанавливаются в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи.

Приложение №1

к паспорту муниципальной программы

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Мытищи» на 2016-2020 годы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Отчётный базовый период/ Базовое значение показателя (2015г.) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого | Средства бюджета городского округа Мытищи | Внебюджетные источники |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда | 115 033,2 | 93 720,0 | 21 313,2 | Показатель 1. Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Показатель 2. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | т.у.т./ кв.м | 0,042 | 0,042 | 0,040 | 0,038 | 0,037 | 0,035 |
| 2 | Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 214 122,2 | 0,0 | 214 122,2 | Показатель 3. Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) | % | 86,81 | 92,42 | 92,42 | 92,42 | 92,42 | 92,42 |
|  | продолжение |  |  |  | Показатель 4. Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов | % | 92,42 | 92,42 | 92,42 | 92,42 | 92,42 | 92,42 |
| 3 | Задача 3. Обеспечение нормативного уровня освещенности и надежности систем наружного освещения, повышение эффективности использования электрической энергии и мощности | 463 757,6 | 463 757,6 | 0,0 | Показатель 5. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м. освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт.ч/ кв.м | 1,79 | 1,79 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
|  |  |  |  |  | Показатель 6. Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 93,2 | 95,76 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Показатель 7. Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % | 80 | 83,12 | 83,54 | 83,95 | 84,37 | 84,79 |
|  |  |  |  |  | Показатель 8. Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения | % | 17,5 | 3,06 | 2,29 | 1,53 | 0,76 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Показатель 9. Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения | % | 85 | 99,77 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | продолжение |  |  |  | Показатель 10. Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Показатель 11. Доля улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % | 53,54 | 53,54 | 53,27 | 53,00 | 52,74 | 52,48 |
| 4 | Задача 4. Повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 4 100,0 | 4 100,0 | 0,0 | Показатель 12. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Показатель 13. Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Показатель 14. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади) | т у.т./ кв.м | 0,062 | 0,062 | 0,060 | 0,058 | 0,057 | 0,055 |
| 5 | Задача 5. Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  | Показатель 15. Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | Показатель 16. Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 2,04 | 2,04 | 4,76 | 7,48 | 10,20 | 12,93 |
|  |  |  |  |  | Показатель 17. Информирование потребителей об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | да/нет | да | да | да | да | да | да |

Приложение №2

к паспорту муниципальной программы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя, характеризующего достижение цели | Ед. изм. | Алгоритм расчета значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | Значение показателя рассчитывается по формуле: (ф1+ф2+ф3+ф4)/4, где: ф1 - доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии (%); ф2 - доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии (%); ф3 - доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета холодной воды (%); ф4 - доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета горячей воды (%). |
| 2 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | т.у.т/ кв.м | Значение показателя рассчитывается по формуле: 0,1486*(ф5/ф6)+0,3445/1000*(ф7/ф8)+1,1545/1000*(ф9/ф10), где: ф5 – суммарный расход тепловой энергии на снабжение МКД (Гкал); ф6 – общая площадь МКД, потребляемых тепловую энергию (кв.м.); ф7 - суммарный расход электрической энергии на снабжение МКД (кВт*ч); ф8 - общая площадь МКД, потребляемых электрическую энергию (кв.м.); ф9 – суммарный расход природного газа на снабжение МКД, (куб.м.); ф10 - общая площадь МКД, потребляемых природный газ (кв.м.); |
| 3 | Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) | % | Значение показателя рассчитывается как отношение количество зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованными автоматизированными узлами управления тепловой энергии (автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами) (ед.) к количеству отдельно стоящих зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы (ед). |
| 4 | Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов | % | Значение показателя рассчитывается как отношение количество зданий, строений, сооружений, оснащенных приборами учета энергетических ресурсов, охваченных системами диспетчеризации, контроля и учета потребляемых энергетических ресурсов (ед.) к количеству зданий, строений, сооружений бюджетной сферы, оснащенных приборами учета энергетических ресурсов (ед). |
| 5 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт.ч/ кв.м | Значение показателя рассчитывается как отношение объема потребления электрической энергии в системах уличного освещения (кВт*ч) к общей площади уличного освещения территории муниципального образования на конец года (кВ.м.) |
| № п/п | Наименование показателя, характеризующего достижение цели | Ед. | Алгоритм расчета значений целевого показателя |
| 6 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | Значение показателя рассчитывается как отношение количества современных энергоэффективных светильников наружного освещения (ед.) к общему количеству светильников наружного освещения (ед) |
| 7 | Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % | Значение показателя рассчитывается как отношение протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам (км.) к общей протяженности улиц, проездов, набережных, площадей муниципального образования (км.) |
| 8 | Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения | % | Значение показателя рассчитывается как отношение количества аварийных опор наружного освещения и опор со сверхнормативным сроком службы (ед.) к общему количеству опор наружного освещения (ед.) |
| 9 | Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения | % | Значение показателя рассчитывается как отношение протяженности самонесущего изолированного провода (СИП) (км.) к общей протяженности линий уличного освещения (км.) |
| 10 | Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением | % | Значение показателя рассчитывается как отношение количества светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением (ед.) к общему количеству светильников наружного освещения (ед.) |
| 11 | Доля улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % | Значение показателя рассчитывается как отношение протяженности улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в текущем году (км.) к общей протяженности улиц, проездов, набережных, площадей (км.) |
| 12 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | Значение показателя рассчитывается по формуле: (б3+б4+б5+б6)/4, где: б3 - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета электрической энергии (%); б4 - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии (%); б5 - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета холодной воды (%); б6 - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета горячей воды (%). |
| № п/п | Наименование показателя, характеризующего достижение цели | Ед. | Алгоритм расчета значений целевого показателя |
| 13 | Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения | % | Значение показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения (ед.) к количеству муниципальных учреждений (ед.) |
| 14 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | т.у.т./ кв.м | Значение показателя рассчитывается по формуле: 0,1486*(б7/б8)+0,3445/1000*(б9/б10)+1,154/1000*(б11/б12), где: б7 – суммарный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (Гкал); б8 – общая площадь зданий, строений, сооружений, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, потребляемых тепловую энергию (кв.м.); б9 - суммарный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВт*ч); б10 - общая площадь зданий, строений, сооружений, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, потребляемых электрическую энергию (кв.м.); б11 – - суммарный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (куб.м.); б12 - общая площадь зданий, строений, сооружений, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, потребляемых природный газ (кв.м.); |
| 15 | Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного само-управления и муниципальными учреждениями | ед. | Значение показателя определено в плановом порядке. |
| 16 | Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | Значение показателя рассчитывается как отношение количества человек прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ед.) к количеству человек, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (ед.) |
| 17 | Информирование потребителей об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | да/ нет | Значение показателя определяется на основании анализа показателей объема теле- и радиоэфиров, а также видеосюжетов за предыдущие годы и планируемый год |

Приложение №3

к паспорту муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Мытищи» на 2016-2020 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Сроки исполнения меро прия тий (год) | Источники финансирования | Объем финан-сирова-ния в текущем финан-совом году (тыс.руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда. |  | Итого | 4 221,7 |  | 115 033,2 |  | 8 884,2 |  | 3 228,2 |  | 27 744,2 |  | 33 523,3 |  | 41 653,3 | Управление ЖКХ и благоустройства, управляющие организации | Повышение экономии энергоресурсов, организация учета производимых и передаваемых коммунальных ресурсов |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 |  | 93 720,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 24 800,0 |  | 30 440,0 |  | 38 480,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 4 221,7 |  | 21 313,2 |  | 8 884,2 |  | 3 228,2 |  | 2 944,2 |  | 3 083,3 |  | 3 173,3 |  |  |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах. |  | Итого | 4 221,7 |  | 115 033,2 |  | 8 884,2 |  | 3 228,2 |  | 27 744,2 |  | 33 523,3 |  | 41 653,3 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 |  | 93 720,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 24 800,0 |  | 30 440,0 |  | 38 480,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 4 221,7 |  | 21 313,2 |  | 8 884,2 |  | 3 228,2 |  | 2 944,2 |  | 3 083,3 |  | 3 173,3 |  |  |
| 1.1.1 | Усиление теплозащиты зданий | 2018 -2020 г.г. | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 |  | 93 720,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 24 800,0 |  | 30 440,0 |  | 38 480,0 |  |  |
| 1.1.2 | Снижение потерь тепла с инфильтрацией (установка доводчиков, замена дверей, уплотнение дверных проемов) | 2016 -2020 г.г. | Внебюджетные источники | 1 549,5 |  | 3 523,8 |  | 1 219,8 |  | 576,0 |  | 576,0 |  | 576,0 |  | 576,0 | Управление ЖКХ и благоустросства, управляющие организации | Повышение экономии энергоресурсов/ показатель 2 (1) |
| 1.1.3 | Теплоизоляция внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в неотапливаемых подвалах | 2016 -2020 г.г. | Внебюджетные источники | 384,0 |  | 1 790,0 |  | 574,0 |  | 304,0 |  | 304,0 |  | 304,0 |  | 304,0 |  | Повышение экономии энергоресурсов/ показатель 2 (1) |
| 1.1.4 | Снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с внутренних поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводов | 2016 -2020 г.г. | Внебюджетные источники | 1 420,0 |  | 8 489,0 |  | 4 009,0 |  | 1 120,0 |  | 1 120,0 |  | 1 120,0 |  | 1 120,0 |  | Повышение экономии энергоресурсов |
| 1.1.5 | Установка (замена) общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах, в.т.ч. ПИР | 2016-2020 г.г. | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 1 861,5 |  | 905,5 |  | 360,0 |  | 76,0 |  | 215,0 |  | 305,0 |  | Повышение экономии энергоресурсов / показатель 1 (1) |
| 1.1.6 | Установка светодиодных энергосберегающих светильников с датчиками движения в подъездах многоквартирных жилых домов | 2016 -2020 г.г. | Внебюджетные источники | 868,2 |  | 5 648,9 |  | 2 175,9 |  | 868,2 |  | 868,2 |  | 868,3 |  | 868,3 |  | Повышение экономии энергоресур сов / показатель 2 (1) |
| Задача 2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  | Внебюджетные источники | 75 763,8 |  | 214 122,2 |  | 26 383,2 |  | 3 839,0 |  | 100 500,0 |  | 42 100,0 |  | 41 300,0 |  | Повышение экономии энергоресурсов, организация учета производимых и передаваемых коммунальных ресурсов |
| 2.1. | Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  | Внебюджетные источники | 75 763,8 |  | 214 122,2 |  | 26 383,2 |  | 3 839,0 |  | 100 500,0 |  | 42 100,0 |  | 41 300,0 |  |  |
| 2.1.1 | Проектирование, монтаж ИТП | 2016 -2020 г.г | Внебюджетные источники | 75 171,8 |  | 207 400,0 |  | 25 000,0 |  | 0,0 |  | 100 000,0 |  | 41 600,0 |  | 40 800,0 | ОАО "Мытищинская теплосеть" | Показатель 3 (0,5) Показатель 4 (0,5) |
| 2.1.2 | Проведение энергетического обследования в котельных | 2017 г. | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 1 404,0 |  | 0,0 |  | 1 404,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Повышение экономии энергоресурсов |
| 2.1.3 | Осуществление мероприятий по ликвидации уличных водоразборных колонок | 2016-2017 г.г. | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 250,0 |  | 150,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | ОАО "Водоканал-Мытищи |  |
| 2.1.4 | Диспетчеризация объектов потребителей | 2016 - 2020 г.г. | Внебюджетные источники | 592,0 |  | 3 000,0 |  | 1 000,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 | ОАО «Водоканал-Мытищи» |  |
| 2.1.5 | Энергосберегающие мероприятия на насосных станциях (список №1) | 2016 г. | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 2068,2 |  | 233,2 |  | 1 835,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | ОАО "Водоканал-Мытищи» МУП «ГЖЭУ-4» | Повышение экономии энергоресурсов, организация учета производимых и передаваемых коммунальных ресурсов, экономия электроэнергии |
| Задача 3. | Обеспечение нормативного уровня освещенности и надежности систем наружного освещения, повышение эффективности использования электрической энергии и мощности |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 94 339,3 |  | 463 757,6 |  | 16 040,9 |  | 100 489,8 |  | 109 971,8 |  | 115 642,9 |  | 121 612,2 | Управление ЖКХ и благоустройства, | Повышение экономии энергоресурсов |
| 3.1. | Организация уличного освещения на территории городского округа Мытищи |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 94 339,3 |  | 463 757,6 |  | 16 040,9 |  | 100 489,8 |  | 109 971,8 |  | 115 642,9 |  | 121 612,2 |  |  |
| 3.1.1 | Оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения на территории городского округа Мытищи | 2017-2020 г.г. | Итого | 48 915,5 |  | 242 645,9 |  | 0,0 |  | 55 489,8 |  | 59 032,3 |  | 62 344,7 |  | 65 779,1 |  | Обеспечение нормативного уровня наружного освещения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 32 515,5 |  | 155 982,7 |  | 0,0 |  | 36 189,8 |  | 37 999,3 |  | 39 899,3 |  | 41 894,3 | МКУ "УКС ЖКХ" |  |
|  |  |  |  | 3 800,0 |  | 20 254,9 |  | 0,0 |  | 4 300,0 |  | 5 061,0 |  | 5 314,1 |  | 5 579,8 | МКУ "ТУ "Мытищинское" |  |
|  |  |  |  | 6 600,0 |  | 32 008,0 |  | 0,0 |  | 7 000,0 |  | 7 972,0 |  | 8 331,0 |  | 8 705,0 | МКУ "ТУ "Пироговский" |  |
|  |  |  |  | 6 000,0 |  | 34 400,3 |  | 0,0 |  | 8 000,0 |  | 8 456,0 |  | 8 904,3 |  | 9 600,0 | МКУ "ТУ "Федоскино" |  |
| 3.1.2 | Эксплуатация, ремонт объектов линий наружного освещения на территории городского округа Мытищи | 2017-2020 г.г. | Итого | 34 215,0 |  | 155 317,8 |  | 0,0 |  | 31 600,0 |  | 39 150,7 |  | 41 272,3 |  | 43 294,8 |  | Показатель 5 (0,1), показатель 6 (0,1), показатель 7 (0,1) показатель 8 (0,2), показатель 9 (0,2), показатель 10 (0,2), показатель 11 (0,1) |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 20 935,0 |  | 97 128,1 |  | 0,0 |  | 20 000,0 |  | 24 465,7 |  | 25 689,0 |  | 26 973,4 | МКУ "УКС ЖКХ" |  |
|  |  |  |  | 3 664,0 |  | 18 495,7 |  | 0,0 |  | 3 600,0 |  | 4 725,0 |  | 4 961,3 |  | 5 209,4 | МКУ "ТУ "Мытищинское" |  |
|  |  |  |  | 3 366,0 |  | 16 074,0 |  | 0,0 |  | 3 400,0 |  | 4 040,0 |  | 4 222,0 |  | 4 412,0 | МКУ "ТУ "Пироговский" |  |
|  |  |  |  | 6 250,0 |  | 23 620,0 |  | 0,0 |  | 4 600,0 |  | 5 920,0 |  | 6 400,0 |  | 6 700,0 | МКУ "ТУ "Федоскино" |  |
| 3.1.3 | Строительство и реконструкция сетей на территории городского округа Мытищи | 2017-2020 г.г. | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 541,6 |  | 10 905,0 |  | 0,0 |  | 2 500,0 |  | 2 645,0 |  | 2 800,0 |  | 2 960,0 | МКУ "УКС ЖКХ" |  |
| 3.1.4 | Устройство и модернизация линий наружного освещения в городе Мытищи | 2016- 2020 г.г. | Средства бюджета городского округа Мытищи | 8 667,2 |  | 45 637,7 |  | 13 100,9 |  | 7 300,0 |  | 8 005,3 |  | 8 405,6 |  | 8 825,9 | МКУ "УКС ЖКХ" | Показатель 5 (0,1), показатель 6 (0,1), показатель 7 (0,1) показатель 8 (0,2), показатель 9 (0,2), показатель 10 (0,2), показатель 11 (0,1) |
| 3.1.5 | Устройство и модернизация линий наружного освещения в населенных пунктах сельской местности | 2016- 2020 г.г. | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 |  | 3 351,5 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 682,5 |  | 716,6 |  | 752,4 | МКУ "ТУ "Мытищинское" |  |
| 3.1.6 | Модернизация узлов учета электрической энергии в щитах уличного освещения | 2016 г. | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 |  | 5 340,0 |  | 2 340,0 |  | 3 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0 | МКУ "УКС ЖКХ" |  |
| Задача 4. | Повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 996,6 |  | 4 100,0 |  | 2 750,0 |  | 1 350,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Муниципальные учреждения | Обеспечение ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями |
| 4.1. | Установка энергосберегающего оборудования в муниципальных учреждениях |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 996,6 |  | 4100,0 |  | 2 750,0 |  | 1 350,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 4.1.1 | Установка энергосберегающих ламп, светодиодных светильников в муниципальных учреждениях | 2016-2017 г.г. | Средства бюджета городского округа Мытищи | 996,6 |  | 1 736,0 |  | 736,0 |  | 1 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Показатель 14 (1) |
|  |  |  |  |  |  | 1 236,0 |  | 736,0 |  | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Управление культуры и туризма |  |
|  |  |  |  |  |  | 500,0 |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Управление образования |  |
| 4.1.2 | Установка теплоотражающих экранов и частичная замена отопительных приборов | 2016 г. | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 |  | 468,7 |  | 468,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Управление культуры и туризма | Показатель 14 (1) |
| 4.1.3 | Мероприятия, направленные на снижение потерь тепла (замена окон, дверей, установка доводчиков) | 2016 г. | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 |  | 1 895,3 |  | 1 545,3 |  | 350,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Управление культуры и туризма | Показатель 14 (1) |
| 4.1.4 | Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях | 2016-2020 г.г. | в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальные учреждения | Показатель 12 (1) |
| 4.1.5 | Мониторинг предоставления информации муниципальными учреждениями в информационные системы в области энергосбережения | 2016-2020 г.г. | в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальные учреждения | Предоставление информа ции муници пальными уч реждениями в ИС в области энергосбережения/ показатель 13 (1) |
| Задача 5. | Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования | 2016-2020 г.г. | в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благо-устройства | Стимулирование и пропаганда энергосберегющего образа жизни среди граждан, организаций и предприятий / показатель 17 (1) |
| 5.1. | Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования | 2016 – 2020 г.г. | в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Мониторинг обучения специалистов, ответственных за энергосбережение | 2016-2020 г.г. | в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обучения специалистов, ответственных за энерго-сбережение/ Показатель 16 (1) |
| 5.1.2 | Мониторинг заключения энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | 2016-2020 г.г. | в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благо-устройства | Заключение энергосервисных контрактов на реализацию энергосберегающих мероприятий / показатель 15 (1) |
|  | ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе: |  |  | 175 321,4 | 797 013,0 |  | 54 058,3 |  | 108 907,0 |  | 238 216,0 |  | 191 266,2 |  | 204 565,5 |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи |  |  | 95 335,9 | 561 577,6 |  | 18 790,9 |  | 101 839,8 |  | 134 771,8 |  | 146 082,9 |  | 160 092,2 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 79 985,5 | 235 435,4 |  | 35 267,4 |  | 7 067,2 |  | 103 444,2 |  | 45 183,3 |  | 44 473,3 |  |  |  |

Список №1 к перечню мероприятий

муниципальной программы

Энергосберегающие мероприятия на насосных станциях в 2016-2017 г.г.

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Объем финансирования (внебюджетные источники) тыс. руб. |  | Ответственный за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. |  |
| 1 | Приобретение и монтаж частотного преобразователя на насосы 5,5кВт на ВНС-"Рубин", Новомытищинский пр-т, 24 | 42,0 | 0,0 | ОАО "Водоканал-Мытищи" |
| 2 | Приобретение и монтаж частотного преобразователя на насосы 5,5кВт на ВНС-ЦТП 6/1 ул. Юбилейная, Красноармейский пер., 33 | 47,4 | 0,0 |  |
| 3 | Замена уличных светильников РКУ с лампами ДРЛ-250 Вт на светодиодные 100Вт | 135,0 | 135,0 |  |
| 4 | Установка станций с частотным управлением (ВНС 2П-ул. 1Крестьянская, ВНС - ул. Мира,3а, ВНС ЦТП-5П, ВНС ЦТП 7Ю ул.Индустриальная, ВНС ЦТП | 0,0 | 1 700,0 |  |
| 5 | Замена электроконвекторов отопления в насосной станции ХВС на инфракрасные обогреватели (пос. Поведники) | 4,3 | 0,0 | МУП "ГЖЭУ-4" |
| 6 | Установка энергосберегающих светильников в насосной станции ХВС (пос. Поведники) | 4,5 | 0,0 |  |
| Всего: |  | 233,2 | 1 835,0 |  |

| Приложение №4 к паспорту муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Мытищи» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. | 2020 г. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах | Итого | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия осуществляется на основании локально-сметных расчетов исходя из анализа сложившихся затрат на данное мероприятие; при отсутствии сметных нормативов - средней стоимости работ, предлагаемой потенциальными исполнителями в кол-ве не менее 3-х предложений; в соответствии с Порядком определения объема субсидий на ремонт и содержание общего имущества многоквартирных домов. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов цен к уровню предыдущего года. | 115 033,2 | 8 884,2 | 3 228,2 | 27 744,2 | 33 523,3 | 41 653,3 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи |  | 93 720,0 | 0,0 | 0,0 | 24 800,0 | 30 440,0 | 38 480,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | Расчет финансовых ресурсов из внебюджетных источников осуществ-ляется на основании общего объема финансирования данных мероприятий в рамках утвержденного тарифа оплаты работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов с учетом уровня фактических платежей жителей. | 21 313,2 | 8 884,2 | 3 228,2 | 2 944,2 | 3 083,3 | 3 173,3 |  |
| Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Внебюджетные источники | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия осуществляется на основании локально-сметных расчетов исходя из анализа сложившихся затрат на данное мероприятие; при отсутствии сметных нормативов - средней стоимости работ, предлагаемой потенциальными исполнителями в кол-ве не менее 3-х предложений; в соответствии с Порядком определения объема субсидий на ремонт и содержание общего имущества многоквартирных домов. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов цен к уровню предыдущего года. Расчет финансовых ресурсов осуществляется на основании общего объема финансирования данных мероприятий ОАО "Мытищинская теплосеть", ОАО "Водоканал-Мытищи" | 214 122,2 | 26 383,2 | 3 839,0 | 100 500,0 | 42 100,0 | 41 300,0 |  |
| Организация уличного освещения на территории городского округа Мытищи | Средства бюджета городского округа Мытищи | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия осуществляется на основании локально-сметных расчетов исходя из анализа сложившихся затрат на данное мероприятие; при отсутствии сметных нормативов - средней стоимости работ, | 463 757,6 | 16 040,9 | 100 489,8 | 109 971,8 | 115 642,9 | 121 612,2 |  |
| Установка энергосберегающего оборудования в муниципальных учреждениях | Средства бюджета городского округа Мытищи | предлагаемой потенциальными исполни-телями в кол-ве не менее 3-х пред-ложений. Последующие годы рассчи-тываются с применением индексов-деф-ляторов цен к уровню предыдущего года. | 4 100,0 | 2 750,0 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования | Реализуется без привлечения финансовых ресурсов в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №5
к паспорту муниципальной программы

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основных мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Мытищи» на 2016 – 2020 годы

| № п/п | Наименование основных мероприятий программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель | 2016 год (контрольный срок) |  |  |  | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах | Подготовка технического задания на организацию размещения заказа, проведение согласований, размещение муниципального заказа на поставку товаров, торги, выполнение работ, оказание услуг. | Управление ЖКХ и благоустройства, управляющие организации | 31.3 | 30.6 | 30.9 | 31.12 | Повышение экономии энергоресурсов |
| 2 | Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  | МКУ «УКС ЖКХ» ОАО «Мытищинская теплосеть», ОАО «Водоканал-Мытищи», МУП «ГЖЭУ-4» | 31.3 | 30.6 | 30.9 | 31.12 | Обеспечение нормативного уровня наружного освещения |
| 3 | Организация уличного освещения на территории городского округа Мытищи |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «УКС ЖКХ», МКУ «ТУ «Мытищинское» | 31.3 | 30.6 | 30.9 | 31.12 | Обеспечение нормативного уровня освещенности, повышение энергоэффективности использования электрической энергии и мощности |
| 4 | Установка энергосберегающего оборудования в муниципальных учреждениях | Подготовка технического задания на организацию размещения заказа, проведение согласований, утверждение размещение муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | Муниципальные учреждения, управление культуры и туризма | 31.3 | 30.6 | 30.9 | 31.12 | Повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях |
| 5 | Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования |  | Управление ЖКХ и благоустройства | 31.3 | 30.6 | 30.9 | 31.12 | Повышение информированности потребителей о технологиях энергосбережения, пропаганда энергоэффективности |