**Справка**

**о выполнении плана**

**по ремонту автомобильных дорог в 2019 году**

В 2019 году организован ремонт 122 автомобильных дорог общей протяженностью 26,8 км, из них в рамках реализации государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» – 115 дорог (22,5 км).

Финансирование работ предусмотрено в сумме 173,1 млн.руб. (объем субсидии составляет 127,6 млн.руб.). В разрезе источников финансирования:

6,4 млн.руб. – софинансирование из местного бюджета в рамках субсидии МО (5% долевого участия);

121,2 млн.руб. – софинансирование из бюджета Московской области в рамках субсидии (95% долевого участия);

45,5 млн.руб. – финансирование работ из местного бюджета (собственными силами).

Адресный перечень сформирован на основании результатов голосования на портале «Добродел», обращений в рамках реализуемого проекта «Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», обращений граждан, направленных в адрес администрации городского округа, экспертных заключений о степени износа дорожных одежд.

Наибольший акцент сделан на улучшение дорожных условий на территории сельских населенных пунктов (порядка 76% от годового объема ассигнований). Планом предусмотрено проведение ремонтных работ по 117 объектам.

По заказчикам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальный заказчик | Подрядная организация | Кол-во объектов ремонта, ед. | Площадь ремонта, кв.м |
|
| 1 | МКУ УКС ЖКХ | ООО «Новый город» *(субсидия)*  ООО «Спектр»  ООО «ИнДорТех» | 35 | 83 471 |
| 2 | МКУ «ТУ «Мытищинское» | ООО «ММ Групп» *(субсидия)*  ООО «Энергострой 15» *(субсидия)*  ООО «ИнДорТех»  ИП Губашев Б.Б. | 45 | 57 933,5 |
| 3 | МКУ «ТУ «Пироговский» | ООО «Проспект-НТМ» *(субсидия)*  ООО «Диал-Строй» | 42 | 46 342 |
| **ИТОГО:** | | | **122** | **187 746,5** |

В соответствии с календарным графиком начало ремонтных работ – 13.05.2019 и срок завершения работ – 30.10.2019.

Согласно «Дорожной карты», утвержденной Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры МО, работы на объектах субсидии завершены в срок до 31.08.2019.

В рамках проведения мероприятий по подготовке к весенне-летнему и осенне-зимнему периодам проведена регистрация и устранение 949 ям на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, выявленных в ходе обследования улично-дорожной сети муниципального образования.