Приложение

к постановлению администрации

городского округа Мытищи

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации городского округа Мытищи Бирюков А.Н. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрации городского округа Мытищи | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | | | | | |
| Подпрограмма II «Благоустройство территорий» | | | | | |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| в том числе по годам: | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 427 065,3 | 39 426,0 | 212 663,8 | 174 975,5 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 528 939,2 | 724 754,1 | 686 322,8 | 778 611,3 | 669 625,5 | 669 625,5 |
| Внебюджетные средства | 47 481,0 | 31 269,0 | 16 212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 4 003 485,5 | 795 449,1 | 915 198,6 | 953 586,8 | 669 625,5 | 669 625,5 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в сфере формирования современной комфортной городской среды, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – муниципальная программа)

Целью муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (далее - Программа) является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи.

Одним из приоритетов государственной политики в сфере благоустройства является формирование комфортной городской среды, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой, формирование здоровой среды обитания, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а так же иметь завершенный, привлекательный и эстетический внешний вид.

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» определены следующие основные задачи в сфере благоустройства:

* обеспечение формирования единого облика Московской области;
* обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства Московской области;
* обеспечение доступности территорий общего пользования;
* обеспечение сохранности объектов благоустройства;
* обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.

Формирование современной комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования городского округа Мытищи.

Общественные и дворовые территории - неотъемлемая составляющая городской структуры. Это территория, среда, в которой человек проводит значительную часть жизни. В процессе становления и преобразования городов, научного и технического развития появляются новые потребности, вследствие чего территории должны претерпевать изменения, чтобы соответствовать возникающим запросам. Современное пространство, как общественное, так и дворовое можно охарактеризовать как отображение изменяющейся социальной активности современного человека.

Работу по формированию современного единого облика территории муниципальных образований Московской области можно условно разделить на следующие направления:

* современные общественные территории;
* комфортные и удобные для различных групп жителей дворовые территории.

С 2017 года Московская область является участником федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - федеральный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация приоритетного Проекта предусматривает предоставление субсидии из бюджета Московской области, в целях софинансирования расходных обязательств городского округа Мытищи, связанных с реализацией государственной программы Московской области и муниципальной программы, направленной на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Итогом реализации приоритетного Проекта станет:

* улучшение внешнего облика населенных пунктов городского округа Мытищи;
* повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;
* создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа Мытищи;
* увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории городского округа Мытищи.

С 2005 года в Мытищах стали практиковать комплексное благоустройство микрорайонов. За прошедший период комплексные мероприятия по благоустройству проведены в 11 микрорайонах города Мытищи и практика показывает высокую эффективность такого подхода. Основными направлениями данной области благоустройства являются:

* ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог с использованием современных технологий и прогрессивных типов покрытий, организация стоянок и парковочных «карманов» для временного хранения автотранспортных средств с решением пешеходной доступности от жилых домов;
* улучшение санитарно-экологических условий проживания населения путем высадки в микрорайонах зеленых насаждений различного функционального назначения;
* реконструкция и ремонт искусственного освещения дворовых территорий с целью создания благоприятных и безопасных условий для жителей в вечернее и ночное время;
* создание новых и обустройство малыми архитектурными формами существующих хозяйственных, детских и спортивных площадок.

С 2017 года городской округ Мытищи приступил к реализации проекта «Создание зон отдыха (лесопарков) на территории земель лесного фонда». Согласно проекту территория Мытищинского городского лесопарка обустраивается многочисленными освещенными тропинками с мягким покрытием, детскими и спортивными площадками, скверами для отдыха, зоной для игры в пейнтбол, канатным парком, пунктом проката лошадей, мини-зоопарком и многим другим.

На протяжении ряда лет, с момента начала реализации целевых программ, направленных на развитие территории нынешнего городского округа Мытищи, во всех населенных пунктах муниципального образования произошло качественное улучшение состояния территории: планомерно проводилось озеленение, совершенствовалось освещение, модернизировались и реконструировались контейнерные площадки для сбора мусора, осуществлялось комплексное благоустройство микрорайонов города, обустраивались дворовые детские площадки, а также детские площадки у мест массового отдыха граждан.

Однако существующие элементы благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене, обустройстве и последующем надлежащем их содержании.

1. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.

Применение программно-целевого метода реализации программных мероприятий позволит обеспечить:

* улучшение внешнего облика муниципального образования, в том числе экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городском округе Мытищи;
* создание благоприятных условий для отдыха жителей;
* обеспечение нормативного состояния дворовых территорий;
* приведение подъездов, как элемента комфортной среды к нормативному состоянию;
* увеличение количества заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территории городского округа Мытищи;
* создать условия для комфортного и безопасного проживания граждан на территории городского округа Мытищи, путем предоставления субсидий на проведении срочного ремонта многоквартирных домов, ремонта многоквартирных домов, имеющих ветхое состояние.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

1. Риск финансового обеспечения, который связан дефицитом бюджетных средств.
2. Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.
3. Риск изменения законодательства РФ.

В целях реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

* оперативный мониторинг хода реализации Программы;
* оптимизация расходов бюджета городского округа Мытищи;
* оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации;
* определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;
* своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

1. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы.

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации трех подпрограмм:

* «Комфортная городская среда» (подпрограмма I);
* «Благоустройство территории» (подпрограмма II);
* «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» (подпрограмма III).

Подпрограмма I направлена на совершенствование комплексного и внешнего благоустройства городского округа Мытищи для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика его населенных пунктов, повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи.

Подпрограмма II направлена на достижение необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории городского округа Мытищи, улучшения экологической обстановки в городе.

Подпрограмма III направлена повышение качества жизни населения путем приведение жилищного фонда городского округа Мытищи в соответствие стандартам, обеспечивающим безопасные и комфортные условия проживания граждан.

1. Обобщённая характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы состоит из трех подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Мытищи.

1. В рамках Подпрограммы I запланирована реализация следующих основных мероприятий:

* Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»
* Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

1.1. Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области».

Для обеспечения комфортного проживания жителей на территории городского округа Мытищи запланированы работы по комплексному благоустройству территорий и реализуется в соответствии с Законом Московской области N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области».

В соответствии с Распоряжением N 162-РВ, с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству, формируется:

1) по результатам голосования на «Добродел» (50% от плана на год). Все дворовые территории по итогам инвентаризации нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад

2) на основании обращений (50% от плана на год):

* Президенту Российской Федерации;
* Губернатору Московской области;
* в правительство Московской области;
* в администрацию городского округа Мытищи;
* на интернет-портал «Добродел»;
* другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий (Таблица 1), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыш, стен, фундамента) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы Администрация в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в городском округе Мытищи, реализуемых в рамках программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтёров) и студенческих строительных отрядов.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий для которых предусмотрено софинансирование из бюджета Московской области Администрация в праве организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Адресный перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативно правовым актом.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

* инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;
* установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;
* закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;
* мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;
* устройство дорожек, в том числе велосипедных;
* установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;
* установку информационных стендов и знаков;
* изготовление и установку стел;
* изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;
* приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области).

Мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляются за счет средств собственников по результатам инвентаризации уровня благоустройства указанных участков путем заключения соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории.

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются:

- информирование жителей о проведении на территории инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории представить на 2018 - 2024 годы" с указанием даты и времени окончания инвентаризации, даты и времени актуализации информации;

- инвентаризация, сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования.

1.2 Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

В рамках указанного мероприятия запланировано благоустройство общественных территорий городского округа Мытищи, в том числе с привлечением софинансирования из бюджетов Московской области и городского округа Мытищи, отвечающих критериям отбора, установленным настоящей Программой.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области» (далее - Распоряжение N 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

1. В рамках Подпрограммы II «Благоустройство территорий» запланирована реализация основного мероприятия 01. «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования».

Реализация основного мероприятия позволит создать условия для соблюдения нормативных требований по содержанию и благоустройству территории городского округа Мытищи, путем выполнения комплекса работ, направленных на обеспечение чистоты и поддержание в надлежащем техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.

1. В рамках Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» запланирована реализация следующих основных мероприятий:

* Основное мероприятие 01. «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах»;
* Основное мероприятие 02. «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».

1. Планируемые результаты реализации муниципальной программы.

Оценка муниципальной программы проводится по количественным и качественным показателям эффективности ее реализации, соответствующим цели и задачам и обеспечивающим мониторинг динамики изменений в данной сфере.

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | | | | | | | | | х |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки | Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 | единиц | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Основное мероприятие F2. |
| 1.2. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 | единиц | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Основное мероприятие F2. |
| 1.3. | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 | единиц | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Основное мероприятие F2. |
| 1.4. | Количество установленных детских игровых площадок | обращение Губернатора Московской области | единиц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Основное мероприятие 01. |
| 1.5. | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | обращение Губернатора Московской области | % / единиц | 54/247 | 65/297 | 76/347 | 87/397 | 98/447 | 100/460 | Основное мероприятие 01. |
| 1.6. | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | приоритетный целевой ведомственный | единиц | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | Основное мероприятие F2. |
| 1.7. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 | % | 9 | - | - | - | - | - | Основное мероприятие F2. |
| 1.8. | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | приоритетный целевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие F2. |
| 1.9. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | приоритетный целевой | не менее единицы | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие F2. |
| 1.10. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | приоритетный целевой | % | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 100 | Основное мероприятие F2. |
| 1.11. | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | обращение Губернатора Московской области | % | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | Основное мероприятие F2. |
| 2 | Подпрограмма II «Благоустройство территорий» | | | | | | | | | х |
| 2.1. | Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением | приоритетный целевой ведомственный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 01. |
| 3 | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» | | | | | | | | | х |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов в МКД | обращение Губернатора Московской области | единиц | 151 | 66 | 50 | 50 | 50 | 50 | Основное мероприятие 01. |
| 3.2. | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | обращение Губернатора Московской области | единиц | 77 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | Основное мероприятие 02 |

1. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки, единиц | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству) | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Годовая |
| 1.2. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий, единиц | единиц | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Годовая |
| 1.3. | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий, единиц | единиц | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Годовая |
| 1.4. | Количество установленных детских игровых площадок, единиц | единиц | Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Годовая |
| 1.5. | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, % / единиц | %/ единиц | Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2024 годах, утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на основании утверждаемых ОМСУ планов по благоустройству. | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Годовая |
| 1.6. | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту, единиц | единиц | Кплан=Кфакт где: Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц;  Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц. | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Годовая |
| 1.7. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, % | % | Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, общественные обсуждения конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, концепций по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования ("Активный гражданин", "Добродел" и т. п.), субботник. | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Квартальная |
| 1.8. | 2020 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий, % | % | Рассчитывается по формуле: Dркот=Pкот/Pр\*100% Dркот- доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий Pкот - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий Pр — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Годовая |
| 1.9. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы. | единиц | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Годовая |
| 1.10. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха. | % | Рассчитывается по формуле: Но= Фо/Нп\*100, где Но- соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; Нп- нормативная потребность; Фо — фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Годовая |
| 1.11. | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха. | % | Рассчитывается по формуле: Кпп%=Ко-Кп\*100%, где Кпп- количество посетителей по отношению к базовому году; Ко- количество посетителей в отчетном году, тыс.чел.; Кп- количество посетителей в базовом году, тыс.чел. | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Годовая |
| 2 | Подпрограмма II «Благоустройство территорий» | | | | |
| 2.1. | Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением | % | Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно\*100%, где: Дупр - «Доля светильников управляемых от АСУНО» – это доля светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах, управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городского округа Мытищи, процент;  Ксв.всего — общее количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах в границах населенных пунктов городского округа Мытищи, шт.; Ксв.асуно - количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах и управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городского округа Мытищи, шт. | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Годовая |
| 3 | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» | | | | |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов МКД | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Годовая |
| 3.2. | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единиц | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Годовая |

1. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий программы (подпрограммы).

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик (ответственный исполнитель) подпрограмм (I,II,III). Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется главой городского округа Мытищи.

Управление реализацией подпрограмм ((I,II,III) и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором муниципальной программы – заместителем главы администрации городского округа Мытищи.

Взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий подпрограмм ((I,II,III) и координацию их действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эффективности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи.

1. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе мероприятий программы (подпрограммы).

Состав, форма, и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм устанавливаются в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи.

1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда»
2. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрации городского округа Мытищи | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| в том числе по годам: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  | Администрация городского округа Мытищи | Всего: | 158 722,5 | 329 034,1 | 398 302,3 | 114 341,0 | 114 341,0 | 1 114 740,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 21 744,1 | 203 496,3 | 174 975,5 | 0,0 | 0,0 | 400 215,9 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 136 978,4 | 125 537,8 | 223 326,8 | 114 341,0 | 114 341,0 | 714 525,0 |

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Комфортная городская среда – это пространство, максимально приспособленное под нужды жителей.

Удобство жизни в городе во многом зависит от качества городской среды. Это понятие включает в себя широкий спектр вопросов, связанных непосредственно с состоянием жилья, дворов, социальной инфраструктуры, наличием в шаговой доступности необходимых для повседневной жизни объектов: зон отдыха, площадей, скверов и других общественных пространств. Комфортность городской среды тесно связана с такими понятиями, как уют, удобство, функциональность.

Ключевые мероприятия по повышению комфортности городской среды направлены на:

* улучшение внешнего облика муниципального образования;
* обеспечение нормативного состояния дворовых территорий;
* создание благоприятных условий для отдыха жителей;
* увеличение количества заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территории городского округа Мытищи.

Среда обитания, комфортный и удобный для жизни город начинаются с дома и двора.

В рамках Подпрограммы №1 планируется увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий Московской области.

Решение поставленной цели Подпрограммы I осуществляется путем выполнения следующих основных мероприятий:

* Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»
* Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

Итогом реализации мероприятий Подпрограммы I станет:

* улучшение внешнего облика населенных пунктов городского округа Мытищи;
* повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;
* создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа Мытищи;
* увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории городского округа Мытищи.

В рамках основного мероприятия 01.«Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» за счет средств бюджета городского округа Мытищи запланировано мероприятие «Комплексное благоустройство территорий».

С 1 января 2015 года в Московской области вступил в силу региональный закон №191 «О благоустройстве». Он устанавливает единые нормы и требования в сфере благоустройства подмосковных территорий, в том числе требования к содержанию дворов.

Каждый двор теперь должен включать восемь обязательных элементов: детскую и спортивную площадки, парковку, объекты озеленения и пешеходные дорожки, освещение, информационный стенд, площадку для сбора мусора, лавочки, урны. Нужно отметить, что и до принятия стандартов мытищинские дворы не оставались без внимания.

С 2005 года в Мытищах стали практиковать комплексное благоустройство микрорайонов. За прошедший период комплексные мероприятия по благоустройству проведены в 11 микрорайонах города Мытищи и практика показывает высокую эффективность такого подхода. Основными направлениями данной области благоустройства являются:

* ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог с использованием современных технологий и прогрессивных типов покрытий, организация стоянок и парковочных «карманов» для временного хранения автотранспортных средств с решением пешеходной доступности от жилых домов;
* улучшение санитарно-экологических условий проживания населения путем высадки в микрорайонах зеленых насаждений различного функционального назначения;
* реконструкция и ремонт искусственного освещения дворовых территорий с целью создания благоприятных и безопасных условий для жителей в вечернее и ночное время;
* создание новых и обустройство малыми архитектурными формами существующих хозяйственных, детских и спортивных площадок.

Во исполнение поручения Губернатора Московской области о ежегодном комплексном благоустройстве не менее 10% дворовых территорий, по итогам инвентаризации дворовых территорий формируются перечни дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству и подлежащих включению в Программу [(таблица 1)](consultantplus://offline/ref=5DE52967FB1E4568763305639AB7FF7775A8E035A67BCF89E788622DAF15ADDC72798E8008719553A8ACFC527AED1D4D11746A26CD58A02DmEo5K).

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

* детская площадка;
* парковка;
* озеленение;
* наружное освещение;
* информационный стенд;
* контейнерная площадка;
* лавочки (скамейки);
* урны.

А так же предусмотрено выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

* спортивной площадки (воркаут);
* площадки для отдыха;
* приспособления для сушки белья;
* других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

Перечень минимальных и дополнительных работ, виды работ по благоустройству из минимального перечня, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяются жителями, подлежат согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории. Указанные схемы благоустройства дворовых территорий подлежат согласованию с представителями заинтересованных лиц.

При реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий возможно предусмотреть трудовое участие жителей в рамках субботников.

При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей в рамках субботников является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

Под субботниками понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ по благоустройству и уборке территории, не требующих специальной квалификации. В соответствии со статьей 62 Закона Московской области N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» месячник благоустройства, направленный на приведение территорий в соответствие с нормативными характеристиками, ежегодно проводится в периоды подготовки к летнему и зимнему сезонам, после схождения снежного покрова либо до установления снежного покрова исходя из климатических показателей.

Субботники проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению субботников на территории Московской области, утвержденными распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 13.03.2017 N 24-РВ «Об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению субботников на территории Московской области».

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие жителей, могут быть представлены отчеты о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием жителей, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Кроме того на территории городского округа Мытищи присутствуют ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц указан в Таблице 3.

В рамках основного мероприятия F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено предоставление из бюджета Московской области субсидий бюджету городского округа Мытищи в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, направленных на выполнение следующих мероприятий:

* Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий;
* Приобретение коммунальной техники;
* Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха;
* Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город».

Кроме того, за счет средств бюджета городского округа Мытищи с 2017 года муниципальное образование приступило к реализации проекта «Создание зон отдыха (лесопарков) на территории земель лесного фонда» в рамках мероприятия «Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха, расположенных на землях лесного фонда». Согласно проекту на территории Мытищинского городского лесопарка появятся многочисленные освещенные тропинки с мягким покрытием, детская и спортивная площадки, сквер для отдыха, зона для игры в пейнтбол, канатный парк, пункт проката лошадей, мини-зоопарк и многое другое.

При этом, в рамках мероприятия «Благоустройство общественных территорий» по итогам рейтингового голосования определены объекты, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке. Адресный перечень общественных территорий городского округа Мытищи, сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах (с учетом их физического состояния общественной территории) указан в Таблице 2.

Таблица 1

Адресный перечень дворовых территорий городского округа Мытищи,

сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному

благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах

| № п/п | Адрес объекта |
| --- | --- |
| 1 | 1-й Рупасовский пер, д.4 |
| 2 | 2-й Рупасовский пер, д.12а |
| 3 | ул. Ак. Каргина, д.38, корп.4 |
| 4 | ул. Ак. Каргина, д.42 |
| 5 | ул.В.Волошиной, д.48 |
| 6 | ул. Достоевского |
| 7 | ул.Железнодорожная, д.52 |
| 8 | ул. Железнодорожная, д.52а |
| 9 | ул.Индустриальная, д.3, корп.3 |
| 10 | ул.Индустриальная, д.7, корп.3 |
| 11 | ул.Институтская, д.27 |
| 12 | ул.Калининградская, д.15 |
| 13 | ул.Калининградская, д.18, корп.1 |
| 14 | ул.Красина, д.5 |
| 15 | ул.Крупской, д.5а |
| 16 | ул.Летная, д.20, корп.3 |
| 17 | ул.Летная, д.24, корп.2 |
| 18 | ул.Летная, д.32, коп.1 |
| 19 | ул.Мира, д.3 |
| 20 | ул.Мира, д.15/12 |
| 21 | ул.Мира, д.17 |
| 22 | ул.Мира, д.19/11 |
| 23 | Новомытищинский пр-кт, д.34 |
| 24 | Новомытищинский пр-кт, д.33, корп.3 |
| 25 | Новомытищинский пр-кт, д.39, корп.1 |
| 26 | Новомытищинский пр-кт, д.43, корп.1 |
| 27 | Новомытищинский пр-кт, д.45, корп.3 |
| 28 | Новомытищинский пр-кт, д.52 |
| 29 | Новомытищинский пр-кт, д.56 |
| 30 | Новомытищинский пр-кт, д.58 |
| 31 | Новомытищинский пр-кт, д.60 |
| 32 | ул.Первомайская, д.19а |
| 33 | ул.Первомайская, д.21 |
| 34 | ул.Первомайская, д.25 |
| 35 | ул.Первомайская, д.27 |
| 36 | ул.Серафимовича, д.2а |
| 37 | ул.Силикатная, д.33в |
| 38 | ул.Силикатная, д.37, корп.2 |
| 39 | ул.Силикатная, д.39, корп.1 |
| 40 | ул.Станционная, д.5, корп.1 |
| 41 | ул.Терешковой, д.11 |
| 42 | ул.Терешковой, д.12 |
| 43 | ул.Терешковой, д.14 |
| 44 | ул.Терешковой, д.16 |
| 45 | ул.Центральная (напротив д.30) |
| 46 | Щербакова, д.8/40 |
| 47 | ул.Щербакова, д.11 |
| 48 | ул.Щербакова, д.13 |
| 49 | ул.Щербакова, д.15 |
| 50 | ул.Щербакова, д.18 |

Таблица 2

Адресный перечень общественных территорий городского округа Мытищи,

сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах

| № п/п | Наименование и адрес объекта |
| --- | --- |
| 2020 год | |
| 1 | Благоустройство сквера по адресу: 2-я Институтская, д.2 |
| 2 | Парк «Леонидовка» |
| 2021 год | |
| 1 | Центральный парк культуры и отдыха |
| 2022 год | |
| 1 | Парк «Яуза» |
| 2023 год | |
| 1 | Парк имени Стрекалова |
| 2024 год | |
| 1 | Парк «Перловский» |
| 2 | Парк «Тайнинский» |

Таблица 3.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| 1 | ГК «ИНВЕСТ-СТРОЙ» | ул. Академика Каргина, (мкр. 36, корпус 1) | дворовая территория МКД | комплексное благоустройство | 2020 |
| 2 | ООО «Пик - Комфорт» | ул. Мира, д.39 | дворовая территория МКД | комплексное благоустройство | 2020 |

1. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы I «Комфортная городская среда».

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 N 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финанси-рования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной програм-мы (тыс. руб.) | Всего  (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2020-2024 | Итого | 88 804,3 | 304 205,0 | 60 841,0 | 60 841,0 | 60 841,0 | 60 841,0 | 60 841,0 |  | Показатель 1.4 (0,5) Показатель 1.5 (0,5) |
| 4 | Комплексное благоустройство территорий | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 88 804,3 | 304 205,0 | 60 841,0 | 60 841,0 | 60 841,0 | 60 841,0 | 60 841,0 | МКУ «УКС ЖКХ» |  |
| F2 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2020-2024 | Итого | 104 757,2 | 810 535,9 | 97 881,5 | 268 193,1 | 337 461,3 | 53 500,0 | 53 500,0 |  | Показатель 1.1 (0,2) Показатель 1.2 (0,1) Показатель 1.3 (0,1) Показатель 1.6 (0,1) Показатель 1.7 (0,1) Показатель 1.8 (0,1) Показатель 1.9 (0,1) Показатель 1.10 (0,1) Показатель 1.11 (0,1) |
| Средства бюджета Московской области | 7 643,3 | 400 215,9 | 21 744,1 | 203 496,3 | 174 975,5 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 97 113,9 | 410 320,0 | 76 137,4 | 64 696,8 | 162 485,8 | 53 500,0 | 53 500,0 |
| 3 | Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 0,0 | 452 020,7 | 12 121,2 | 189899,0 | 250000,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 356 250,0 | 12 000,0 | 188 000,0 | 156 250,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УКС ЖКХ» |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 95 770,7 | 121,2 | 1 899,0 | 93 750,5 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Приобретение коммунальной техники | 2020-2024 | Итого | 12 530,0 | 54 345,5 | 15 590,6 | 24 794,1 | 13 960,8 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» |  |
| Средства бюджета Московской области | 7 643,3 | 33 965,9 | 9 744,1 | 15 496,3 | 8 725,5 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 886,7 | 20 379,6 | 5 846,5 | 9 297,8 | 5 235,3 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха, расположенных на землях лесного фонда | 2020-2024 | Итого | 73 856,9 | 217 378,8 | 43 378,8 | 43 500,0 | 43 500,0 | 43 500,0 | 43 500,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 7 351,7 | 14 878,8 | 2 878,8 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | МКУ «Леспаркхоз» |  |
| 66 405,2 | 200 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | МКУ «УКС ЖКХ» |  |
| 100,0 | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |  |
| 12 | Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха | 2022 | Итого | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УКС ЖКХ» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Благоустройство общественных территорий | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 18 370,3 | 50 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | МКУ «УКС ЖКХ» |  |
| 17 | Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 16 790,9 | 16 790,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление капитального строительства администрации ГОМ |  |
| Итого по подпрограмме I | | | | 193 561,5 | 1 114 740,9 | 158 722,5 | 329 034,1 | 398 302,3 | 114 341,0 | 114 341,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | 7 643,3 | 400 215,9 | 21 744,1 | 203 496,3 | 174 975,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | | | | 185 918,2 | 714 525,0 | 136 978,4 | 125 537,8 | 223 326,8 | 114 341,0 | 114 341,0 |  |  |

1. Подпрограмма II «Благоустройство территорий»
2. Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территории»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрации городского округа Мытищи | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| в том числе по годам: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  | Администрация городского округа Мытищи | Средства бюджета городского округа Мытищи | 567 485,9 | 545 603,8 | 545 603,8 | 545 603,8 | 545 603,8 | 2 749 901,1 |

1. Характеристика проблем, решаемых посредствам мероприятий

Экологическая ситуация городского округа и самого города Мытищи, через который проходят крупнейшие автомобильные и железнодорожные транспортные потоки, во многом зависит от степени благоустроенности и озеленения территории населенного пункта.

Объекты благоустройства, а именно озелененные территории вместе с насаждениями, пешеходными дорожками и площадками, малыми архитектурными формами и оборудованием, парковыми сооружениями выполняют природоохранные, рекреационные, и санитарно-защитные функции территории муниципального образования.

Для обеспечения сохранности объектов благоустройства необходимо осуществление в течение всего года (с учетом сезона) профилактических работ по их обслуживанию и содержанию.

В силу Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия в сфере благоустройства относятся к вопросам местного значения городских округов. Закон Московской области N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» определяет единые требования и стандарты по содержанию и уборке территории с целью создания комфортных условий проживания граждан.

Для достижения необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории городского округа Мытищи, улучшения экологической обстановки в городе, в рамках Подпрограммы II планируется реализация следующих мероприятий:

* содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий;
* организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий;
* организация оплачиваемых общественных работ, субботников;
* вывоз навалов мусора и снега;
* расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства.

Содержание объектов благоустройства включает комплекс работ направленных на обеспечение чистоты и поддержание в надлежащем техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.

Нужно отметить, что содержание следует производить регулярно и отказаться от него невозможно, поскольку очень скоро вместо благоустроенной и ухоженной зоны территория может превратиться в неаккуратный и запущенный участок.

Регулярный уход за территорией включает большое количество работ: уход за зелеными насаждениями (стрижка газона, уход за деревьями и кустарниками, высаживание и полив цветов), сбор и вывоз мусора, мелкий ремонт элементов благоустройства и другие работы, в том числе с применением спецтехники.

Особое внимание следует уделять восстановительному озеленению. На сегодняшний день в округе не все существующие зеленые насаждения находятся в удовлетворительном состоянии. Регулярное обследование специализированными организациями зеленых насаждений показало, что на территории города существуют деревья достигшие критического возраста, часть их них являются аварийными и несут в себе опасность для жизнедеятельности горожан. В свою очередь в связи с наличием экстремальных погодных явлений, таких как засуха и затяжные дожди, ураганы, в массовом порядке стала отмечаться гибель деревьев. После засухи ослабленные деревья подвергаются болезням и нападению насекомых вредителей. Сырая погода и шквалистые ветры тоже не способствуют укреплению их корневой системы. Для улучшения и поддержания состояния зеленого фонда, устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение соответствующих работ. Поэтому необходимо ежегодно высаживать деревья, кустарники, проводить обрезку и удаление фаутных, больных и аварийных деревьев.

Для эффективного выполнения полномочий в сфере благоустройства на территории городского округа Мытищи в рамках Подпрограммы №2 предусмотрены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства. Деятельность муниципальных учреждений направлена на реализацию государственной политики Московской области в сфере благоустройства на территории городского округа Мытищи.

В рамках мероприятия «Организация оплачиваемых общественных работ, субботников» органы местного самоуправления по предложению и при участии органов службы занятости ежегодно принимают решения об организации общественных работ и определяют объемы и виды общественных работ, исходя из необходимости развития социальной инфраструктуры конкретной территории с учетом количества и состава незанятого населения, проводят работу по информированию незанятого населения о порядке организации общественных работ и условиях участия в этих работах.

Общественные работы – это общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально-полезную направленность и, в большинстве случаев, не требующая специальной профессиональной подготовки.

Общественные работы организуются в целях дополнительной социальной поддержки граждан, зарегистрированных в Мытищинском Центре занятости населения в целях поиска работы.

Общественные работы являются важным и эффективным звеном в системе содействия занятости населения. Участие в общественных работах позволяет им поддержать определенный жизненный уровень в период временного затруднения с трудоустройством или социально-трудовой адаптации.

Получателями государственной услуги, пользующимися преимущественным правом на участие в общественных работах, являются безработные граждане:

- не получающие пособия по безработице;

- состоящие на учете в Мытищинском центре занятости свыше шести месяцев.

Основные виды общественных работ в городском округе Мытищи:

- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения.

Виды общественных работ:

- уборка территорий, помещений и лестничных площадок;

- благоустройство, озеленение, санитарная очистка внутриквартальных площадок от мусора и бытовых отходов;

- подсобные, слесарные, малярные, ремонтные работы;

- погрузка и вывоз мусора;

- погрузочно-разгрузочные работы.

С целью создания комфортных общественных пространств, улучшения качества городской среды, во исполнение Закона Московской области N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», ежегодно органами местного самоуправления в рамках месячников благоустройства в периоды подготовки к летнему и зимнему сезонам, после схождения снежного покрова, либо до установления снежного покрова, исходя из климатических показателей организуются субботники. Периоды уборки территорий делятся на период зимней уборки и период летней уборки. Период зимней уборки - с 1 ноября по 31 марта. Период летней уборки - с 1 апреля по 31 октября.

Применение программно-целевого метода реализации мероприятий направленных на содержание территории общего пользования, в том числе парков и скверов, внутриквартальных проездов, других объектов и элементов благоустройства позволит достичь необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории городского округа Мытищи, улучшения экологической обстановки в городе.

1. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы II «Благоустройство территории»

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года N 10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации. Путем реализации ежегодно (в период с 2018 по 2024 год) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации и реализации к 2024 году.

1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего  (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 |
| 01 | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2020-2024 | Итого | 651 068,1 | 2749901,1 | 567 485,9 | 545 603,8 | | 545 603,8 | | 545 603,8 | | 545 603,8 | |  | Показатель 2.1 (1) |
| 1 | Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | 2020-2024 | Итого | 230 996,6 | 1014871,1 | 209 679,9 | 201 297,8 | | 201 297,8 | | 201 297,8 | | 201 297,8 | |  |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 62 434,3 | 200 296,1 | 43 364,9 | 39 232,8 | | 39 232,8 | | 39 232,8 | | 39 232,8 | | МКУ «Леспаркхоз» |  |
| 136 507,3 | 686 946,5 | 137 389,3 | 137 389,3 | | 137 389,3 | | 137 389,3 | | 137 389,3 | | МКУ «УКС ЖКХ» |  |
| 11 774,8 | 46 439,8 | 9 730,2 | 9 177,4 | | 9 177,4 | | 9 177,4 | | 9 177,4 | | МКУ «ТУ «Мытищинское» |  |
| 14 722,5 | 58 171,2 | 12 192,0 | 11 494,8 | | 11 494,8 | | 11 494,8 | | 11 494,8 | | МКУ «ТУ «Пироговский» |  |
| 5 557,7 | 23 017,5 | 7 003,5 | 4 003,5 | | 4 003,5 | | 4 003,5 | | 4 003,5 | | МКУ «ТУ «Федоскино» |  |
| 2 | Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | Итого | 111 200,6 | 412 345,5 | 82 469,1 | 82 469,1 | | 82 469,1 | | 82 469,1 | | 82 469,1 | |  |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 71 644,8 | 266 836,0 | 53 367,2 | | 53 367,2 | | 53 367,2 | | 53 367,2 | | 53 367,2 | МКУ «УКС ЖКХ» |  |
| 10 652,3 | 40 768,0 | 8 153,6 | | 8 153,6 | | 8 153,6 | | 8 153,6 | | 8 153,6 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |  |
| 11 821,0 | 45 963,5 | 9 192,7 | | 9 192,7 | | 9 192,7 | | 9 192,7 | | 9 192,7 | МКУ «ТУ «Пироговский» |  |
| 17 082,5 | 58 778,0 | 11 755,6 | | 11 755,6 | | 11 755,6 | | 11 755,6 | | 11 755,6 | МКУ «ТУ «Федоскино» |  |
| 3 | Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 7683,1 | 15 000,0 | 3 000,0 | | 3 000,0 | | 3 000,0 | | 3 000,0 | | 3 000,0 | 2020 г. - МКУ «УКС ЖКХ» |  |
| 4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | Итого | 293 626,5 | 1273055,5 | 265 411,1 | 251 911,1 | | 251 911,1 | | 251 911,1 | | 251 911,1 | |  |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 181 146,5 | 740 002,0 | 156 000,4 | 146 000,4 | | 146 000,4 | | 146 000,4 | | 146 000,4 | | МКУ «Леспаркхоз» |  |
| 26 656,4 | 136 087,0 | 27 217,4 | 27 217,4 | | 27 217,4 | | 27 217,4 | | 27 217,4 | | МКУ «ТУ «Пироговский» |  |
| 19 316,1 | 83 489,5 | 19 497,9 | 15 997,9 | | 15 997,9 | | 15 997,9 | | 15 997,9 | | МКУ «ТУ «Федоскино» |  |
| 22 826,4 | 114 132,0 | 22 826,4 | 22 826,4 | | 22 826,4 | | 22 826,4 | | 22 826,4 | | МБУ «Гаражавто  строй» |  |
| 43 681,1 | 199345,0 | 39 869,0 | 39 869,0 | | 39 869,0 | | 39 869,0 | | 39 869,0 | | МБУ «ЖЭУ» |  |
| 5 | Организация оплачиваемых общественных работ, субботников | 2020-2024 | Итого | 916,9 | 4 629,0 | 925,8 | 925,8 | | 925,8 | | 925,8 | | 925,8 | |  |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 96,1 | 200,0 | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | | 40,0 | | 40,0 | | МКУ «Леспаркхоз» |  |
| 35,0 | 166,5 | 33,3 | 33,3 | | 33,3 | | 33,3 | | 33,3 | | МКУ «ТУ «Пироговский» |  |
| 0,0 | 333,5 | 66,7 | 66,7 | | 66,7 | | 66,7 | | 66,7 | | МКУ «ТУ «Федоскино» |  |
| 785,8 | 3 929,0 | 785,8 | 785,8 | | 785,8 | | 785,8 | | 785,8 | | ГКУ МО Мытищинский ЦЗН |  |
| 6 | Вывоз навалов мусора и снега | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 6 644,4 | 30 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | | 6 000,0 | | 6 000,0 | | 6 000,0 | | МБУ «Гаражавто  строй» |  |
| Итого по подпрограмме II | | | | 651 068,1 | 2749901,1 | 567 485,9 | 545 603,8 | | 545 603,8 | | 545 603,8 | | 545 603,8 | |  |  |

Приложение 1

к Перечню мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»

Распределение объема финансирования по видам работ,

в рамках мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объемы финансирования по видам расходов на 2020 год (тыс. руб.) | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Номер мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФМЗ | МЗ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Посадка цветочной рассады в существующие цветники и их содержание | Итого | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 |  | Мероприятие 4. |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 050,0 | 0,0 | 2 050,0 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 950,0 | 0,0 | 950,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| 2 | Восстановительное озеленение | Итого | 11 500,0 | 0,0 | 11 500,0 |  | Мероприятие 4. |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| 3 | Обследование и удаление фаутных, больных и аварийных деревьев, санитарная вырубка и кронирование деревьев и кустарников | Итого | 7 000,0 | 1 543,1 | 5 456,9 |  | Мероприятие 1; Мероприятие 4. |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 047,1 | 0,0 | 4 047,1 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 845,9 | 845,9 | 0,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 697,2 | 697,2 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 1 409,8 | 0,0 | 1 409,8 | МКУ «ТУ «Федоскино» |  |
| 4 | Приобретение: | Итого | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 |  | Мероприятие 1. |
|  | почвенной смеси, субстрата для ремонта газонов и посадки зеленых насаждений | Средства бюджета городского округа Мытищи | 624,6 | 624,6 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» |
|  | 52,1 | 52,1 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
|  | деревьев и кустарников для восстановления утраченных на улицах, площадях и скверах | 624,6 | 624,6 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» |
|  | 93,7 | 93,7 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
|  | цветочной рассады | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 001,3 | 1 001,3 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» |
|  | 93,7 | 93,7 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
|  | 281,0 | 281,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
|  | материалов для восстановления газонов (рулонный и посевной газоны, газонная решетка) | 208,2 | 208,2 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» |
|  | 20,8 | 20,8 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 5 | Содержание внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных мостов | Итого | 140 000,0 | 140 000,0 | 0,0 |  | Мероприятие 1. |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 137 389,3 | 137 389,3 | 0,0 | МКУ «УКС ЖКХ» |
| 2 610,7 | 2 610,7 | 0,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| 6 | Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | МКУ «УКС ЖКХ» | Мероприятие 3. |
| 7 | Содержание территорий общего пользования | Итого | 149 471,1 | 38 193,7 | 111 277,4 |  | Мероприятие 1; Мероприятие 4. |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 99 517,6 | 27 499,9 | 72 017,7 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 4 334,7 | 4 334,7 | 0,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 32 464,7 | 5 247,3 | 27 217,4 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 13 154,1 | 1 111,8 | 12 042,3 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| 8 | Содержание и благоустройство придомовой территории многоквартирных домов (Мытищи) | Средства бюджета городского округа Мытищи | 39 869,0 | 0,0 | 39 869,0 | МБУ «ЖЭУ» | Мероприятие 4. |
| 9 | Содержание парков культуры и отдыха | Средства бюджета городского округа Мытищи | 10 300,0 | 0,0 | 10 300,0 | МКУ «Леспаркхоз» | Мероприятие 4. |
| 10 | Содержание территории Пироговского (Мытищинского) и Марфинского ("Парк Героев") лесопарка | Средства бюджета городского округа Мытищи | 5 700,0 | 0,0 | 5 700,0 | МКУ «Леспаркхоз» | Мероприятие 4. |
| 11 | Содержание скверов и бульваров | Средства бюджета городского округа Мытищи | 46 180,0 | 0,0 | 46 180,0 | МКУ «Леспаркхоз» | Мероприятие 4. |
| 12 | Охрана городского парка и сквера у театра «ФЭСТ» (в т.ч. фонтанов и памятников) | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» | Мероприятие 1. |
| 13 | Содержание и ремонт детских площадок | Итого | 4 177,7 | 4 177,7 | 0,0 |  | Мероприятие 1. |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 292,3 | 2 292,3 | 0,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 1 885,4 | 1 885,4 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 14 | Содержание и ремонт площадок для выгула собак | Средства бюджета городского округа Мытищи | 400,0 | 0,0 | 400,0 | МКУ «Леспаркхоз» | Мероприятие 4. |
| 15 | Содержание и ремонт газонного ограждения | Итого | 1 500,0 | 441,0 | 1 059,0 |  | Мероприятие 1; Мероприятие 4. |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 083,7 | 241,0 | 842,7 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 200,0 | 200,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 216,3 | 0,0 | 216,3 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| 16 | Содержание и техническое обслуживание фонтанов | Итого | 5 000,0 | 953,6 | 4 046,4 |  | Мероприятие 1; Мероприятие 4. |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 897,1 | 0,0 | 3 897,1 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 953,6 | 953,6 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 149,3 | 0,0 | 149,3 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| 17 | Содержание памятников и обелисков, мемориальных досок | Итого | 1 800,0 | 565,8 | 1 234,2 |  | Мероприятие 1; Мероприятие 4. |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 565,8 | 0,0 | 565,8 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 565,8 | 565,8 | 0,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 668,4 | 0,0 | 668,4 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| 18 | Содержание и ремонт контейнерных площадок | Итого | 1 000,0 | 831,2 | 168,8 |  | Мероприятие 1; Мероприятие 4. |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 118,7 | 118,7 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 67,9 | 67,9 | 0,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 644,6 | 644,6 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 168,8 | 0,0 | 168,8 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| 19 | Содержание биотуалетов | Итого | 200,0 | 200,0 | 0,0 |  | Мероприятие 1. |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 120,0 | 120,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 80,0 | 80,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 20 | Проведение дератизационных и акарицидных, противоклещевых обработок территории, обработки анофелогенных водоемов и химическая обработка территорий от опасных растений | Итого | 600,0 | 320,6 | 279,4 |  | Мероприятие 1; Мероприятие 4. |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 160,3 | 160,3 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 106,9 | 106,9 | 0,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 53,4 | 53,4 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 279,4 | 0,0 | 279,4 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| 21 | Приобретение, в т.ч.: | Итого | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  | Мероприятие 1. |
| лакокрасочных материалов для покраски малых архитектурных форм, газонных ограждений | Средства бюджета городского округа Мытищи | 54,9 | 54,9 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 39,9 | 39,9 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| малых архитектурных форм | 329,2 | 329,2 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 576,0 | 576,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 22 | Ремонт малых металлических декоративных архитектурных форм | Итого | 500,0 | 421,3 | 78,7 |  | Мероприятие 1; Мероприятие 4. |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 65,4 | 65,4 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 355,9 | 355,9 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 78,7 | 0,0 | 78,7 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| 23 | Ремонт, обустройство и содержание информационных объектов, в т.ч. щитов (для объявлений), информационных знаков (указателей улиц) | Итого | 500,0 | 465,1 | 34,9 |  | Мероприятие 1; Мероприятие 4. |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 66,7 | 66,7 | 0,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 398,4 | 398,4 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 34,9 | 0,0 | 34,9 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| 24 | Прочие работы по благоустройству общественных территорий | Итого | 5 684,7 | 5 684,7 | 0,0 |  | Мероприятие 1. |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 684,7 | 4 684,7 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 25 | Ремонт памятников | Итого | 10 382,1 | 8 382,1 | 2 000,0 |  | Мероприятие 1. |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 132,1 | 4 132,1 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 1 250,0 | 1 250,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 5 000,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| 26 | Подготовка и проведение субботников | Итого | 140,0 | 140,0 | 0,0 |  | Мероприятие 5. |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 40,0 | 40,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» |
| 33,3 | 33,3 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 66,7 | 66,7 | 0,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| 27 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Средства бюджета городского округа Мытищи | 785,8 | 785,8 | 0,0 | ГКУ МО Мытищинский ЦЗН | Мероприятие 5. |
| 28 | Демонтаж, транспортировка и утилизация самовольно размещенных металлических гаражей и тентов, различных конструкций гаражного типа и прочих построек, а также незаконно установленных запирающих устройств | Средства бюджета городского округа Мытищи | 22 826,4 | 0,0 | 22 826,4 | МБУ «Гаражавтострой» | Мероприятие 4. |
| 29 | Организация и осуществление работ по приемке и временному складированию снега, с последующим сбором, транспортированием и размещением мусора с территории специализированной площадки | Средства бюджета городского округа Мытищи | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | МБУ «Гаражавтострой» | Мероприятие 6 |
| 30 | Устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения | Средства бюджета городского округа Мытищи | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | МКУ «УКС ЖКХ» | Мероприятие 2: |
| 31 | Оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения | Итого | 62 469,1 | 62 469,1 | 0,0 |  | Мероприятие 2: |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 39 683,0 | 39 683,0 | 0,0 | МКУ «УКС ЖКХ» |
| 6 772,0 | 6 772,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 7 811,1 | 7 811,1 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 8 203,0 | 8 203,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| 32 | Эксплуатация и текущий ремонт систем наружного освещения | Итого | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 |  | Мероприятие 2: |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 8 684,2 | 8 684,2 | 0,0 | МКУ «УКС ЖКХ» |
| 1 381,6 | 1 381,6 | 0,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 1 381,6 | 1 381,6 | 0,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 339 622,2 | 3 552,6 | 0,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| Итого по подпрограмме II | | | 567 485,9 | 302 074,8 | 265 411,1 |  |  |

1. Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»
2. Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрации городского округа Мытищи | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,  в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Администрация городского округа Мытищи | Всего: | 69 240,7 | 40 560,7 | 9 680,7 | 9 680,7 | 9 680,7 | 138 843,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 17 681,9 | 9 167,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 849,4 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 20 289,8 | 15 181,2 | 9 680,7 | 9 680,7 | 9 680,7 | 64 513,1 |
|  | Внебюджетные средства | 31 269,0 | 16 212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 481,0 |

1. Характеристика проблем, решаемых посредствам мероприятий

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» разработана в целях, приведение жилищного фонда городского округа Мытищи в соответствие стандартам, обеспечивающим безопасные и комфортные условия проживания граждан.

Жилищный фонд городского округа Мытищи включает 1 246 многоквартирных домов. Одной из особенностей жилищного фонда городского округа Мытищи является высокий уровень износа конструктивных элементов и общедомовых инженерных систем, низкая энергетическая эффективность жилищного фонда. Уровень благоустройства и санитарного содержания придомовых территорий многоквартирных домов также требует внимания.

Физический износ домов обусловлен активным старением конструктивных элементов и инженерного оборудования, что в том числе вызвано ненадлежащим техническим обслуживанием, отсутствием своевременного ремонта.

Кроме того, в городском округе Мытищи присутствует жилищный фонд, созданный в первой половине XX века, который на сегодняшний день полностью выработал свой эксплуатационный ресурс: деревянные, каменные с деревянными перекрытиями, малоэтажные жилые дома.

Ликвидация ветхого жилищного фонда является одной из социальных проблем, так как жилое помещение, находящееся в ветхом состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан.

В городском округе Мытищи утверждена муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городском округе Мытищи на 2016 – 2026гг.», в соответствии с которой определен ветхий (по состоянию на февраль 2017г. – 197 МКД) и подлежащий сносу аварийный жилищный фонд (10 МКД).

Для решения имеющихся проблем необходимы средства для проведения ремонта конструктивных элементов и общедомовых инженерных систем, модернизации жилищного фонда.

В целях поддержки текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, с 2017 года в Московской области стартовала программа по ремонту подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд», целью которой является приведение каждого подъезда, как элемента комфортной среды, к нормативному состоянию. В городском округе Мытищи в 2019 году отремонтирован 151 подъезд в многоквартирных домах. Программа предусматривает участие субсидии Московской области, бюджетных средств городского округа Мытищи, средств управляющих организаций (за счет платы на содержание и ремонт помещений) и жителей.

Основное мероприятие 01. «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» предусматривает работы по ремонту подъездов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Мытищи с целью созданию благоприятных условий для проживания граждан в МКД, в том числе приведение подъездов, как элемента комфортной среды к нормативному состоянию;

Основное мероприятие 02. «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» предусматривает:

* «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области», реализация мероприятия без привлечения средств городского округа Мытищи осуществляется в соответствии с планами реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы»
* «Муниципальная поддержка содержания и проведения ремонта многоквартирных домов», мероприятие предусматривает предоставление субсидий из бюджета городского округа Мытищи муниципальным управляющим организациям на срочный ремонт общего имущества многоквартирных домов и ремонт общего имущества домов, имеющих ветхое состояние, а так же проведение ремонта жилых помещений, замена сантехнического, газового и электрооборудования, установка ИПУ энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=C4BBB3970E0B303C50DC4BE06335DD8E62F837EDE5E251C9C030B4A9E480E813182CD4C5766C63173F53115D83TCjBG) Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

В целях выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Московской области, создания правовых и организационных основ и координации работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, Правительством Московской области была создана организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» (далее - региональный оператор).

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1187/58 «Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».

Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Реализация подпрограммы №3 позволит за счет участия средств бюджета городского округа Мытищи улучшить состояние общего имущества многоквартирных домов, привести жилищный фонд в соответствие стандартам, обеспечивающим безопасные и комфортные условия проживания граждан, повысить качество предоставляемых коммунальных услуг.

1. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Мытищи является ключевым концептуальным направлением, реализуемым в рамках подпрограммы III .

Реализация государственной жилищной политики должна привести к созданию безопасной и комфортной среды обитания и жизнедеятельности жителей городского округа Мытищи. Реализация этой стратегической цели предполагает решение задач по созданию эффективной и надежной инфраструктуры, способной полностью обеспечить потребность в энергоресурсах, обеспечения соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения, в том числе создание условий, обеспечивающих снижение износа жилищного фонда.

В городском округе Мытищи предусмотрена муниципальная поддержка содержания и проведения ремонта общего имущества многоквартирных домов. Поддержка ремонта многоквартирных домов позволяет улучшить качество жизни и предоставить гарантию безопасности людям, проживающим в домах ветхого фонда, а также в многоквартирных домах с высоким износом общедомовых конструктивных элементов и инженерных систем МКД, дефицитом денежных средств на ремонт.

Порядок предоставления из бюджета городского округа Мытищи субсидий в целях муниципальной поддержки содержания и проведения ремонта многоквартирных домов утвержден решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 18.02.2016 №2/17.

Реализация конкретных мероприятий в рамках концептуального направления по созданию благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах городского округа Мытищи осуществляется в рамках подпрограммы №3 с участием средств муниципального бюджета.

1. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприя-тия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего  (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01 | Основное мероприятие 01  Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого | 57 144,2 | 90 440,0 | 59 560,0 | 30 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 3.1 (1) |
| Средства бюджета Московской области | 8 392,4 | 26 849,4 | 17 681,9 | 9 167,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 5 365,6 | 16 109,6 | 10 609,1 | 5 500,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 43 386,2 | 47 481,0 | 31 269,0 | 16 212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого | 57 144,2 | 90 440,0 | 59 560,0 | 30 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 8392,4 | 26 849,4 | 17 681,9 | 9 167,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 5365,6 | 16 109,6 | 10 609,1 | 5 500,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные средства | 43 386,2 | 47 481,0 | 31 269,0 | 16 212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 02 | Основное мероприятие 02.  Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2020-2024 | Итого | 45 942,9 | 48 403,5 | 9 680,7 | 9 680,7 | 9 680,7 | 9 680,7 | 9 680,7 |  | Показатель 3.2 (1) |
| 1 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 2020-2024 | Итого | 45 942,9 | 48 403,5 | 9 680,7 | 9 680,7 | 9 680,7 | 9 680,7 | 9 680,7 |  |  |
| 1.1. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 2020-2024 | Реализация мероприятия без привлечения средств городского округа Мытищи осуществляется в соответствии с планами реализации региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы" | | | | | | | | Управление ЖКХ и благоустройства, Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |
| 1.2. | Муниципальная поддержка содержания и проведения ремонта МКД | 2020-2024 | Итого: | 45 942,9 | 48 403,5 | 9 680,7 | 9 680,7 | 9 680,7 | 9 680,7 | 9 680,7 |  |  |
| 1.2.1 | Срочный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 27 690,9 | 25 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК |  |
| 1.2.2 | Ремонт многоквартирных домов, имеющих ветхое состояние (Мытищи) | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 13 431,3 | 15 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | МБУ «ЖЭУ» |  |
| 1.2.3 | Ремонт муниципальных жилых (нежилых) помещений, в том числе замена сантехнического, газового и электрооборудования, установка ИПУ энергоресурсов, проведение дезинфекции | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 820,7 | 5 903,5 | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК |  |
| 1.2.4 | Возмещение убытков безнадежных к взысканию долгов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в муниципальном жилищном фонде или фонде, переходящем из частного жилищного фонда в муниципальный | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 000,0 | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Управление ЖКХ и благоустройства |  |
| Итого по муниципальной подпрограмме III | | | | 103 087,1 | 138 843,5 | 69 240,7 | 40 560,7 | 9 680,7 | 9 680,7 | 9 680,7 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | 8 392,4 | 26 849,4 | 17 681,9 | 9 167,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | | | | 51 308,5 | 64 513,1 | 20 289,8 | 15 181,2 | 9 680,7 | 9 680,7 | 9 680,7 |  |  |
| Внебюджетные средства | | | | 43 386,2 | 47 481,0 | 31 269,0 | 16 212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |