УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы городского округа Мытищи

руководитель рабочей группы Комиссии по

обеспечению безопасности дорожного движения

____________________________ А.Н. Бирюков.

«______» ______________________   2021 года.

ПРОТОКОЛ № 1

заседания рабочей группы Комиссии по безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи.

г. Мытищи. Московская область                                                                                                                             18 января 2021 года.

| Присутствовали: Бирюков А.Н. Кондрашов А.С. Барабаш В.А. Тищенко А.В. Бондаренко В.А. Гаврилина Д.М. Миць А.А. Беляков А.С. Томарев И.В. Дубиковский О.Л. |  | Заместитель Главы городского округа Мытищи - руководитель рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения начальник Управления транспорта и дорожного хозяйства Администрации городского округа Мытищи, заместитель начальника Управления транспорта и дорожного хозяйства Администрации городского округа Мытищи, начальник отдела организации дорожного движения Управления транспорта и дорожного хозяйства Администрации городского округа Мытищи, начальник отделения дорожного надзора Отдела ГИББДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области, инженер отдела ремонта и содержания дорог МКУ «УКСЖКХ», начальник производственно-технического отдела МКУ «ТУ «Федоскино», начальник отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ Пироговский». зам. начальника отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ Пироговский», эксперт Мытищинского РУАД ГБУ МО «Мосавтодор». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рассматриваемые вопросы |  | Принятые решения, поручения | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Установка дорожных знаков ПДД, запрещающих въезд и стоянку большегрузного автотранспорта по адресу: г.о.Мытищи, д. Грибки, «ул. Мостовой пр-д» (Добродел49909334, вх. №6 от 13.01.2021 г. МКУ «ТУ «Пироговский» Ямпольский А.Д.). |  | Проезжая часть «ул. Мостовой пр-д» (название по Яндекс-карте) на обслуживании и содержании администрации г.о.Мытищи не значится. 1. Установка дорожных знаков ПДД, запрещающих въезд и стоянку большегрузного автотранспорта по адресу: г.о.Мытищи, д. Грибки, «ул. Мостовой пр-д» не целесообразна. | МКУ «ТУ «Пироговский» Ямпольский А.Д. | 18.01.2021 г. |
| 2 | Обустройство тротуара, подходов к автобусной остановке, искусственных неровностей и пешеходного вызывного устройства на автомобильной дороге «Подъезд на 41 км А-104 «Москва-Дмитров-Дубна», в районе д. Лысково г.о.Мытищи (ОГ 12153-20 жители д. Лысково). |  | Автомобильная дорога «Подъезд на 41 км А-104 «Москва-Дмитров-Дубна» является автомобильной дорогой регионального значения, находится в собственности Московской области и обслуживании ГБУ МО «Мосавтодор». В соответствии с Федеральными Законами № 196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» и № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» решение по поставленным вопросам находится в компетенции владельца дороги – ГБУ МО «Мосавтодор». 1. Рекомендовать ГБУ МО «Мосавтодор» на участке автомобильной дороги «Подъезд на 41 км А-104 «Москва-Дмитров-Дубна» в районе д. Лысково г.о.Мытищи рассмотреть обустройство тротуара (от выезда из деревни до пешеходного перехода), подходов к автобусной остановке. Рассмотреть возможность обустройства автобусной остановки по направлению в сторону с. Марфино. 2.Обустройство устройство искусственных неровностей и пешеходного вызывного устройства на автомобильной дороге «Подъезд на 41 км А-104 «Москва-Дмитров-Дубна», в районе д. Лысково г.о.Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | ГБУ МО «Мосавтодор», РУАД №8 «Мытищинское» ГБУ МО «Мосавтодор» ГБУ МО «Мосавтодор», РУАД №8 «Мытищинское» ГБУ МО «Мосавтодор» | 2021 г. 18.01.2021 г. |
| 3 | Установка дорожных знаков ПДД 6.8.2 и 6.8.3 «тупик» около д.6 по ул. Фабричная мкр. «Поселок Пироговсакий» г.о.Мытищи (ОГ-12076 Кнежевич Н.С.). |  | Автомобильная дорога «ул. Фабричная» г.о. Мытищи является автомобильной дорогой регионального значения, входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». 1.Рекомендовать РУАД №8 «Мытищинское» ГБУ МО «Мосавтодор» при движении по ул. Фабричная мкр-он «Поселок Пироговский» г.о.Мытищи с двух сторон от д.6 по ул. Фабричная установить дорожные знаки ПДД 6.8.2 и 6.8.3 «тупик» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 2. Рекомендовать Отделу ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение ПДД водителями на указанном участке. | ГБУ МО «Мосавтодор», РУАД №8 «Мытищинское» ГБУ МО «Мосавтодор» Мещеряков А.В. | 01.05.2021 г постоянно |
| 4 | Установка дорожных знаков ПДД 3.27 «остановка запрещена» и 8.24 «работает эвакуатор» при движении со стороны д.3А Новомытищинского пр-та в сторону д.5 к.1 ул. Станционная г. Мытищи (ПР-5-21 от 12.01.2021 г. Мытищинская городская прокуратура). |  | Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности участка проезжей части от д.3А Новомытищинского пр-та до д.5 к.1 ул. Станционная г. Мытищи: 1.МКУ «УКСЖКХ» при движении со стороны д.3А Новомытищинского пр-та в сторону д.5 к.1 ул. Станционная г. Мытищи (право) и обратно установить дорожные знаки 3.27 «остановка запрещена» и 8.24 «работает эвакуатор» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 2.Управлению транспорта и дорожного хозяйства внести изменения в дислокацию дорожных знаков и разметки. 3. Рекомендовать Отделу ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение ПДД водителями на указанном участке. | МКУ «УКСЖКХ» Яськив И.В. Кондрашов А.С. Тищенко А.В. Мещеряков А.В. | 01.05.2021 г. 01.05.2021 г. постоянно |
| 5 | 08.01.2021 г. 13 ч. 00м. на ул. Университетская, напротив д.5 по ул. Воровского, г. Мытищи имело место ДТП с пострадавшим. |  | Водитель М. управляя а/м Лада-Ларгус при движении задним ходом совершил наезд на пешехода Ш., стоявшую на проезжей части, вне зоны действия пешеходного перехода. 1.Рекомендовать Отделу ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение ПДД участниками дорожного движения на указанном участке. | Мещеряков А.В. | постоянно |

Секретарь рабочей группы Комиссии

по безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи                                                                              А.В. Тищенко.