УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя Главы администрации

городского округа Мытищи

____________________________   И.В. Яськив.

«______» ______________________   2021 года.

ПРОТОКОЛ № 12

заседания рабочей группы Комиссии по безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи.

г. Мытищи. Московская область                                                                                                                                05 апреля 2021 года.

| Присутствовали: Кондрашов А.С. Барабаш В.А. Тищенко А.В. Бондаренко В.А. Гаврилина Д.М. Миць А.А. Беляков А.С. Томарев И.В. Дубиковский О.Л. Волжин Д.Ю. |  | начальник Управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи, заместитель начальника Управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи, начальник отдела организации дорожного движения Управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи – секретарь рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; начальник отделения дорожного надзора Отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области; инженер отдела ремонта и содержания дорог МКУ «УКСЖКХ»; начальник производственно-технического отдела МКУ «ТУ «Федоскино»; начальник отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ Пироговский»; зам. начальника отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ Пироговский»; эксперт Мытищинского РУАД ГБУ МО «Мосавтодор; начальник Управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Мытищи. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рассматриваемые вопросы |  | Принятые решения, поручения | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Дополнительное обустройство искусственных неровностей и несоблюдение водителями транспортных средств скоростного режима на ул. Лесная д. Терпигорьево г.о.Мытищи (Добродел 5236008). |  | Вопрос обустройства искусственных неровностей по указанному адресу рассматривался 23.11.2020 г. (протокол №38) принято решение: МКУ «ТУ «Мытищинское» в районе д.12 по ул. Лесная д. Терпигорьево г.о.Мытищи в срок до 01.08.2021 г. запланировать мероприятия по обустройству искусственной неровности в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». 1.Дополнительное обустройство искусственных неровностей на всем протяжении ул. Лесная д. Терпигорьево г.о.Мытищи нецелесообразно, не отвечает требованиям ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». 2. Рекомендовать Отделу ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение ПДД водителями на указанном участке. | Кондрашов А.С. Ямпольский А.Д. Мещеряков А.В. | 05.04.2021 г. постоянно |
| 2 | Обустройство искусственной неровности на пешеходном переходе около д.6 по ул. Трудовая регулируемого пересечения ул. Трудовая и ул. 1-я Крестьянская г.о.Мытищи (Добродел 5239944). |  | 1.Обустройство искусственной неровности на регулируемом пешеходном переходе около д.6 по ул. Трудовая регулируемого пересечения ул. Трудовая и ул. 1-я Крестьянская г.о.Мытищи не отвечает требованиям п.6.1, 6.2 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Кондрашов А.С. Тищенко А.В. | 05.04.2021 г. |
| 3 | Установка в городах дорожных знаков ПДД 6.22 «фотовидеофиксация» совместно со знаками 5.23.1 и 5.23.2 «начало населенного пункта» (УД 4232-21 МТДИ Московской области). |  | В соответствии с вступившими в силу изменениями в ПДД РФ: 1.МКУ «УКСЖКХ» на ул. Угольная и ул. Трудовая г.о.Мытищи установить дорожные знаки 6.22 «фотовидеофиксация» к имеющимся дорожным знакам 5.23.1 «начало населенного пункта» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 2.Управлению транспорта и дорожного хозяйства внести изменения в дислокацию дорожных знаков и разметки г.о.Мытищи. | Яськив И.В. Кондрашов А.С. Тищенко А.В. | 01.05.2021 г. 01.05.2021 г. |
| 4 | Обеспечение безопасности дорожного движения при выезде с территории администрации г.о.Мытищи в сторону Новомытищинского пр-та |  | 1.МКУ «УКСЖКХ» при выезде с территории администрации г.о.Мытищи в сторону Новомытищинского пр-та (право) установить дорожный знак ПДД 2.5 «движение без остановки запрещено» и нанести горизонтальную дорожную разметку 1.12 «стоп-линия», а также напротив выезда предусмотреть установку дорожного зеркала в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 2.Управлению транспорта и дорожного хозяйства внести изменения в дислокацию дорожных знаков и разметки г.о.Мытищи. | Яськив И.В. Кондрашов А.С. Тищенко А.В. | 01.06.2021 г. 01.06.2021 г. |
| 5 | Исключение парковки грузового, большегрузного транспорта на территории Мытищинского лесопарка |  | Проект организации дорожного движения на период строительства и эксплуатации «Съезд к лесопарку по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, Пироговское шоссе» разработан ООО «Дор-Рассвет». Данным проектом предусмотрена организация дорожного движения на территории Мытищинского лесопарка. Для исключения парковки грузового, большегрузного транспорта на территории Мытищинского лесопарка: 1.ООО «Дор-Рассвет» внести изменение (дополнение) в вышеуказанный проект в части исключения парковки грузового, большегрузного транспорта на территории Мытищинского лесопарка. 2.МКУ «УКС ЖКХ» при въезде на территорию Мытищинского лесопарка установить дорожный знак ПДД 3.4 «движение грузовых автомобилей запрещено (3,5 т.)» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Чижов П.С. Яськив И.В. | 05.04.2021 г. 01.05.2021 г. |
| 6 | Обустройство временного нерегулируемого пешеходного перехода на период производства дорожных работ по прокладке инженерных коммуникаций в районе д.2 по ул. Воровского г.о.Мытищи для передвижения маломобильных групп населения (ОГ 2952-21 Каратаева А.С., |  | Производство работ по прокладке инженерных коммуникаций проводится ООО «МОИК». Представленной схемой организации дорожного движения на период производства указанных работ не учтено передвижение маломобильных групп населения на данном участке. 1.Наличие временного нерегулируемого пешеходного перехода на период производства дорожных работ в районе д.2 по ул. Воровского г.о.Мытищи для передвижения маломобильных групп населения целесообразно. 2.ООО «МОИК» внести изменения в схему организации дорожного движения на период производства указанных работ в части движения пешеходов, маломобильных групп населения через проезжую часть в районе д.2 по ул. Воровского г.о.Мытищи. Предусмотреть установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Кондрашов А.С. ООО «МОИК» Ребейкин А.Ю, | 05.04.2021 г. 10.04.2021 г. |

Секретарь рабочей группы Комиссии

по безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи                                                                              А.В. Тищенко.