УТВЕРЖДАЮ

заместитель Главы администрации

городского округа Мытищи

____________________________ А.Н. Бирюков.

«______» ______________________   2021 года.

ПРОТОКОЛ № 7

заседания рабочей группы Комиссии по безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи.

г. Мытищи. Московская область                                                                                                                                  01 марта 2021 года.

| Присутствовали: Бирюков А.Н. Кондрашов А.С. Барабаш В.А. Тищенко А.В. Бондаренко В.А. Гаврилина Д.М. Миць А.А. Беляков А.С. Томарев И.В. Дубиковский О.Л. Комлев Р.Ю. |  | заместитель главы администрации городского округа Мытищи – руководитель рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; начальник Управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи, заместитель начальника Управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи, начальник отдела организации дорожного движения Управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи – секретарь рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; начальник отделения дорожного надзора Отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области; инженер отдела ремонта и содержания дорог МКУ «УКСЖКХ»; начальник производственно-технического отдела МКУ «ТУ «Федоскино»; начальник отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ Пироговский»; зам. начальника отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ Пироговский»; эксперт Мытищинского РУАД ГБУ МО «Мосавтодор; начальник отдела благоустройства Управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Мытищи. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рассматриваемые вопросы |  | Принятые решения, поручения | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Демонтаж пешеходных ограждений перильного типа на регулируемом пересечении транспортных средств и пешеходов Новомытищинского пр-та и ул. Терешковой г. Мытищи (Добродел 5088697). |  | Пешеходное ограждение перильного типа на указанном участке улично-дорожной сети обустроено в соответствии с требованиями п.8.1.29 ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Указанные ограждения обустраивают на всех регулируемых наземных пешеходных переходах. 1.Деомнтаж пешеходных ограждений перильного типа на регулируемом пересечении транспортных средств и пешеходов Новомытищинского пр-та и ул. Терешковой г. Мытищи не отвечает вышеуказанным требованиям. | Кондрашов А.С. Тищенко А.В. | 01.03.2021 г. |
| 2 | Демонтаж пешеходных ограждений перильного типа на регулируемом пересечении транспортных средств и пешеходов ул. Летная (в районе д.25) и ул. Бульвар Ветеранов г. Мытищи (Добродел 5088694). |  | Пешеходное ограждение перильного типа на указанном участке улично-дорожной сети обустроено в соответствии с требованиями п.8.1.29 ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Указанные ограждения обустраивают на всех регулируемых наземных пешеходных переходах. 1.Деомнтаж пешеходных ограждений перильного типа на регулируемом пересечении транспортных средств и пешеходов ул. Летная (в районе д.25) и ул. Бульвар Ветеранов г. Мытищи не отвечает вышеуказанным требованиям. | Кондрашов А.С. Тищенко А.В. | 01.03.2021 г. |
| 3 | Установка дорожных знаков ПДД 3.27 «остановка запрещена» и 8.24 «работает эвакуатор», исключающих парковку транспортных средств на и перед нерегулируемым пешеходным переходом около д.211 по ул. Летная г.о.Мытищи (Добродел 5096415) |  | Согласно п. 12.4 Правил дорожного движения: остановка запрещается на пешеходных переходах и ближе 5 м. перед ними. 1.Установка дорожных знаков ПДД 3.27 «остановка запрещена» и 8.24 «работает эвакуатор», исключающих парковку транспортных средств на и перед нерегулируемым пешеходным переходом около д.211 по ул. Летная г.о.Мытищи нецелесообразна. 2.Отделу ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями ПДД на указанном участке улично-дорожной сети. | Кондрашов А.С. Тищенко А.В. Мещеряков А.В. | 01.03.2021 г. постоянно |

Секретарь рабочей группы Комиссии

по безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи                                                                              А.В. Тищенко.