Приложение

к постановлению администрации

городского округа Мытищи

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации городского округа Мытищи  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Мытищи |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» |
| Подпрограмма II «Благоустройство территорий» |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» |
| Источники финансирования муниципальной программы,  | Расходы (тыс. рублей) |
| в том числе по годам: | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 82 191,81 | 15 654,13 | 66 537,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 93 430,29 | 0,00 | 93 430,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 569 382,77 | 808 799,61 | 976 939,16 | 594 548,00 | 594 548,00 | 594 548,00 |
| Внебюджетные средства | 40 178,44 | 0,00 | 40 178,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 785 183,31 | 824 453,74 | 1 177 085,57 | 594 548,00 | 594 548,00 | 594 548,00 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в сфере формирования современной комфортной городской среды, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – Программа)

Целью муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (далее - Программа) является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи.

Одним из приоритетов государственной политики в сфере благоустройства является формирование комфортной городской среды, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой, формирование здоровой среды обитания, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а так же иметь завершенный, привлекательный и эстетический внешний вид.

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» определены следующие основные задачи в сфере благоустройства:

* обеспечение формирования единого облика Московской области;
* обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства Московской области;
* обеспечение доступности территорий общего пользования;
* обеспечение сохранности объектов благоустройства;
* обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.

Формирование современной комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования городского округа Мытищи.

Работу по формированию современного единого облика территории муниципальных образований Московской области можно условно разделить на следующие направления:

* современные общественные территории;
* комфортные и удобные для различных групп жителей дворовые территории.

Общественные и дворовые территории - неотъемлемая составляющая городской структуры. Это территория, среда, в которой человек проводит значительную часть жизни. В процессе становления и преобразования городов, научного и технического развития появляются новые потребности, вследствие чего территории должны претерпевать изменения, чтобы соответствовать возникающим запросам. Современное пространство, как общественное, так и дворовое можно охарактеризовать как отображение изменяющейся социальной активности современного человека.

С 2005 года в Мытищах стали практиковать комплексное благоустройство микрорайонов. За прошедший период комплексные мероприятия по благоустройству проведены в 11 микрорайонах города Мытищи и практика показывает высокую эффективность такого подхода. Основными направлениями данной области благоустройства являются:

* ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог с использованием современных технологий и прогрессивных типов покрытий, организация стоянок и парковочных «карманов» для временного хранения автотранспортных средств с решением пешеходной доступности от жилых домов;
* улучшение санитарно-экологических условий проживания населения путем высадки в микрорайонах зеленых насаждений различного функционального назначения;
* реконструкция и ремонт искусственного освещения дворовых территорий с целью создания благоприятных и безопасных условий для жителей в вечернее и ночное время;
* создание новых и обустройство малыми архитектурными формами существующих хозяйственных, детских и спортивных площадок.

С 2017 года городской округ Мытищи приступил к реализации проекта «Создание зон отдыха (лесопарков) на территории земель лесного фонда». Согласно проекту территория Мытищинского городского лесопарка обустраивается многочисленными освещенными тропинками с мягким покрытием, детскими и спортивными площадками, скверами для отдыха, зоной для игры в пейнтбол, канатным парком, пунктом проката лошадей, мини-зоопарком и многим другим.

На протяжении ряда лет, с момента начала реализации целевых программ, направленных на развитие территории нынешнего городского округа Мытищи, во всех населенных пунктах муниципального образования произошло качественное улучшение состояния территории: планомерно проводилось озеленение, совершенствовалось освещение, модернизировались и реконструировались контейнерные площадки для сбора мусора, осуществлялось комплексное благоустройство микрорайонов города, обустраивались дворовые детские площадки, а также детские площадки у мест массового отдыха граждан.

Однако существующие элементы благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене, обустройстве и последующем надлежащем их содержании.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы,

включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков,

возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.

Применение программно-целевого метода реализации программных мероприятий позволит обеспечить:

* улучшение внешнего облика муниципального образования, в том числе экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городском округе Мытищи;
* создание благоприятных условий для отдыха жителей;
* обеспечение нормативного состояния дворовых территорий;
* приведение подъездов, как элемента комфортной среды к нормативному состоянию;
* увеличение количества заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территории городского округа Мытищи;
* создать условия для комфортного и безопасного проживания граждан на территории городского округа Мытищи, путем предоставления субсидий на проведении срочного ремонта многоквартирных домов, ремонта многоквартирных домов, имеющих ветхое состояние.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

1. Риск финансового обеспечения, который связан дефицитом бюджетных средств.
2. Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.
3. Риск изменения законодательства РФ.

В целях реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

* оперативный мониторинг хода реализации Программы;
* оптимизация расходов бюджета городского округа Мытищи;
* оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации;
* определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;
* своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы.

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации трех подпрограмм:

* «Комфортная городская среда» (подпрограмма 1);
* «Благоустройство территории» (подпрограмма 2);
* «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» (подпрограмма 3).

Подпрограмма I направлена на совершенствование комплексного и внешнего благоустройства городского округа Мытищи для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика его населенных пунктов, повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи.

Подпрограмма II направлена на достижение необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории городского округа Мытищи, улучшения экологической обстановки в городе.

Подпрограмма III направлена повышение качества жизни населения путем приведение жилищного фонда городского округа Мытищи в соответствие стандартам, обеспечивающим безопасные и комфортные условия проживания граждан.

Обобщённая характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы состоит из трех подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Мытищи.

1. В рамках Подпрограммы I запланирована реализация следующих основных мероприятий:
* Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»
* Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

1.1. Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области».

Для обеспечения комфортного проживания жителей на территории городского округа Мытищи запланированы работы по комплексному благоустройству территорий и реализуется в соответствии с Законом Московской области N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области».

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области» (далее - Распоряжение N 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству, формируется:

1) по результатам голосования на «Добродел» (50% от плана на год). Все дворовые территории по итогам инвентаризации нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад

2) на основании обращений (50% от плана на год):

* Президенту Российской Федерации;
* Губернатору Московской области;
* в правительство Московской области;
* в администрацию городского округа Мытищи;
* на интернет-портал «Добродел»;
* другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий (Таблица 1), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыш, стен, фундамента) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы Администрация в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в городском округе Мытищи, реализуемых в рамках программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтёров) и студенческих строительных отрядов.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий для которых предусмотрено софинансирование из бюджета Московской области Администрация в праве организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Адресный перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству в период реализации Программы.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативно правовым актом.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

* разработку проекта благоустройства;
* выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;
* проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;
* выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);
* проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость;
* (на работы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект);
* разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);
* благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;
* благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;
* благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);
* благоустройство парковых проездов (дорог);
* благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);
* благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);
* благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;
* благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);
* благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;
* благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;
* благоустройство элементов сопряжения покрытий;
* благоустройство конструкций велопарковок;
* благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;
* благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;
* благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха;
* благоустройство систем наружного освещения;
* благоустройство праздничного оформления;
* благоустройство средств размещения информации;
* благоустройство малых архитектурных форм;
* благоустройство въездных групп, стел;
* проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
* благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;
* выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);
* создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);
* проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;
* подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;
* организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;
* приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).

Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений для маломобильных групп населения.

Для обеспечения возможности инвалидов и других маломобильных групп населения вести независимый образ жизни и участвовать в жизни города при благоустройстве вышеуказанных пространств предусматривается:

- устройство пандусов, дорожного покрытия, наружного освещения территории, установка малых архитектурных форм и скамей;

- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными и тактильными средствами ориентации, размещение информации, оборудование средствами вертикальной коммуникации (подъемниками, эскалаторами);

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарках;

- увеличение количества парковочных мест для инвалидов с учетом реальной их необходимости.

Мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляются за счет средств собственников по результатам инвентаризации уровня благоустройства указанных участков путем заключения соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории.

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются:

- информирование жителей о проведении на территории инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории представить на 2018 - 2024 годы» с указанием даты и времени окончания инвентаризации, даты и времени актуализации информации;

- инвентаризация, сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования.

1.2 Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

В рамках указанного мероприятия запланировано благоустройство общественных территорий городского округа Мытищи, в том числе с привлечением софинансирования из бюджетов Московской области и городского округа Мытищи, отвечающих критериям отбора, установленным настоящей Программой.

В соответствии с Распоряжением N 162-РВ, с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

1. В рамках Подпрограммы 2 «Благоустройство территорий» запланирована реализация основного мероприятия 01. «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования».

Реализация основного мероприятия позволит создать условия для соблюдения нормативных требований по содержанию и благоустройству территории городского округа Мытищи, путем выполнения комплекса работ, направленных на обеспечение чистоты и поддержание в надлежащем техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.

1. В рамках Подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» запланирована реализация следующих основных мероприятий:
* Основное мероприятие 01. «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах»;
* Основное мероприятие 02. «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».

Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы,

с описанием целей и механизмов реализации.

С 2017 года Московская область является участником федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - федеральный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация приоритетного Проекта предусматривает предоставление субсидии из бюджета Московской области, в целях софинансирования расходных обязательств городского округа Мытищи, связанных с реализацией государственной программы Московской области и муниципальной программы, направленной на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Итогом реализации приоритетного Проекта станет:

* улучшение внешнего облика населенных пунктов городского округа Мытищи;
* повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;
* создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа Мытищи;
* увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории городского округа Мытищи.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий, мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках программы с реализуемыми в городском округе Мытищи федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий программы с реализуемыми в городском округе Мытищи мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Концептуальные направления реформирования, модернизации,

преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Московской области.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы социально-экономического развития Московской области, реализуемые в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», основаны на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству.

1. Планируемые результаты реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы  | Планируемое значение показателя по годам реализации | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | х |
| 1.1. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единиц | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Основное мероприятие 01. |
| 1.2. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | единиц | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Основное мероприятие 01. |
| 1.3. | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | единиц | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Основное мероприятие 01. |
| 1.4. | Количество установленных детских игровых площадок | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 50 | 26 | 23 | 46 | 46 | 46 | Основное мероприятие 01. |
| 1.5. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 247 | 273 | 296 | 342 | 388 | 434 | Основное мероприятие 01. |
| 1.6. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | % | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | Основное мероприятие 01. |
| 1.7. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  | Региональ-ный проект «Формирова-ние комфортной городской среды (Московская область)» | единиц | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие F2.  |
| 1.8. | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель | единиц | 77 | 61 | 30 | 13 | 13 | 13 | Основное мероприятие 01. |
| 1.9. | Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель | единиц | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие F2.  |
| 1.10. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Отраслевой показатель | % | 50 | 87,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 01. |
| 1.11. | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Обращение Губернатора Московской области | % | 39 | 39 | 50 | 57 | 66 | 73 | Основное мероприятие 01. |
| 1.12. | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | Отраслевой показатель | единиц | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие 01. |
| 1.13. | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие F2. |
| 1.14. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | Квадратный метр | - | 10 445,00 | 4 980,50 | - | - | - | Основное мероприятие F2. |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» | х |
| 2.1. | Количество действующих парков культуры и отдыха на территории городского округа Мытищи | показатель муниципальной программы | единиц | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Основное мероприятие 1.  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» | х |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах (далее –МКД) | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 151 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 1.  |
| 3.2. | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы  | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 77 | 63 | 65 | 86 | 86 | 86 | Основное мероприятие 2 |

1. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |
| 1.1.  | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы,парки | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства | отчетные данные ответственных исполнителей программы | годовая |
| 1.2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед.  | Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | отчетные данные ответственных исполнителей программы | годовая |
| 1.3. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству | отчетные данные ответственных исполнителей программы | годовая |
| 1.4. | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству | отчетные данные ответственных исполнителей программы | годовая |
| 1.5. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. | отчетные данные ответственных исполнителей программы | годовая |
| 1.6. | Количество установленных детских игровых площадок | Ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по согласованию с жителями | отчетные данные ответственных исполнителей программы | годовая |
| 1.7. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Dn = Ny / N x 100%, | отчетные данные ответственных исполнителей программы | квартальная |
| где: |
| Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого проводятся мероприятия, %; |
| N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс.чел., согласно официальным данным Росстата; |
| Ny - количество граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. |
| 1.8. | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Ед. | Количество участков улиц, проездов, дворовых территорий и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства, систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах | отчетные данные ответственных исполнителей программы | годовая |
| 1.9. | Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Ед. | Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах | отчетные данные ответственных исполнителей программы | годовая |
| 1.10. | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Ед. | Количество парков, получивших правовой статус юридического лица и/или являющихся структурным подразделением учреждения культуры клубного типа | отчетные данные ответственных исполнителей программы | годовая  |
| 1.11. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | % | Но = Фо / Нп x 100, | отчетные данные ответственных исполнителей программы | годовая |
| где: |
| Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; |
| Нп - нормативная потребность; |
| Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха |
| 1.12. | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | % | Кпп% = Ко / Кп x 100%, | отчетные данные ответственных исполнителей программы | годовая |
| где: |
| Кпп - количество посетителей по отношению к базовому году; |
| Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.; |
| Кп - количество посетителей в базовом году, тыс. чел. |
| 1.13. | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | Ед. | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха в отчетном году | отчетные данные ответственных исполнителей программы | годовая |
| 1.14. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | квадратный метр | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | отчетные данные ответственных исполнителей программы | годовая |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Московской области» |
| 2.1. | Количество действующих парков культуры и отдыха на территории городского округа Мытищи | единиц | Значение показателя определяется как общее количество действующих парков культуры и отдыха на территории городского округа Мытищи  | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Годовая  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов в МКД | Единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Годовая  |
| 3.2. | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единиц | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта | отчетные данные ответственных исполнителей программы | Годовая  |

1. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы).

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик (ответственный исполнитель) подпрограмм (I,II,III). Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется главой городского округа Мытищи.

Управление реализацией подпрограмм ((I,II,III) и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором муниципальной программы – заместителем главы администрации городского округа Мытищи.

Взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий подпрограмм ((I,II,III) и координацию их действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эффективности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи.

1. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы (подпрограммы).

Состав, форма, и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (приложение № 15) , а так же Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи.

7.1). Паспорт подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация городского округа Мытищи |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Мытищи | Всего: | 128 039,61 | 510 545,08 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 866 584,69 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета Московской области | 14 592,01 | 42 690,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 282,83 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 93 430,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 430,29 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 113 447,60 | 374 423,97 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 715 871,57 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Комфортная городская среда – это пространство, максимально приспособленное под нужды жителей.

Удобство жизни в городе во многом зависит от качества городской среды. Это понятие включает в себя широкий спектр вопросов, связанных непосредственно с состоянием жилья, дворов, социальной инфраструктуры, наличием в шаговой доступности необходимых для повседневной жизни объектов: зон отдыха, площадей, скверов и других общественных пространств. Комфортность городской среды тесно связана с такими понятиями, как уют, удобство, функциональность.

Ключевые мероприятия по повышению комфортности городской среды направлены на:

* улучшение внешнего облика муниципального образования;
* обеспечение нормативного состояния дворовых территорий;
* создание благоприятных условий для отдыха жителей;
* увеличение количества заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территории городского округа Мытищи.

Среда обитания, комфортный и удобный для жизни город начинаются с дома и двора.

В рамках Подпрограммы №1 планируется увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий Московской области.

Решение поставленной цели Подпрограммы I осуществляется путем выполнения следующих основных мероприятий:

* Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»
* Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

Итогом реализации мероприятий Подпрограммы I станет:

* улучшение внешнего облика населенных пунктов городского округа Мытищи;
* повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;
* создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа Мытищи;
* увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории городского округа Мытищи.

В рамках основного мероприятия 01.«Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» за счет средств бюджета городского округа Мытищи запланировано мероприятие «Комплексное благоустройство территорий».

С 1 января 2015 года в Московской области вступил в силу региональный закон №191 «О благоустройстве». Он устанавливает единые нормы и требования в сфере благоустройства подмосковных территорий, в том числе требования к содержанию дворов.

Каждый двор теперь должен включать восемь обязательных элементов: детскую и спортивную площадки, парковку, объекты озеленения и пешеходные дорожки, освещение, информационный стенд, площадку для сбора мусора, лавочки, урны. Нужно отметить, что и до принятия стандартов мытищинские дворы не оставались без внимания.

С 2005 года в Мытищах стали практиковать комплексное благоустройство микрорайонов. За прошедший период комплексные мероприятия по благоустройству проведены в 11 микрорайонах города Мытищи и практика показывает высокую эффективность такого подхода. Основными направлениями данной области благоустройства являются:

* ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог с использованием современных технологий и прогрессивных типов покрытий, организация стоянок и парковочных «карманов» для временного хранения автотранспортных средств с решением пешеходной доступности от жилых домов;
* улучшение санитарно-экологических условий проживания населения путем высадки в микрорайонах зеленых насаждений различного функционального назначения;
* реконструкция и ремонт искусственного освещения дворовых территорий с целью создания благоприятных и безопасных условий для жителей в вечернее и ночное время;
* создание новых и обустройство малыми архитектурными формами существующих хозяйственных, детских и спортивных площадок.

Во исполнение поручения Губернатора Московской области о ежегодном комплексном благоустройстве не менее 10% дворовых территорий, по итогам инвентаризации дворовых территорий формируются перечни дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству и подлежащих включению в Программу (таблица 1).

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

* детская площадка;
* парковка;
* озеленение;
* наружное освещение;
* информационный стенд;
* контейнерная площадка;
* лавочки (скамейки);
* урны.

А так же предусмотрено выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

* спортивной площадки (воркаут);
* площадки для отдыха;
* приспособления для сушки белья;
* других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

Перечень минимальных и дополнительных работ, виды работ по благоустройству из минимального перечня, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяются жителями, подлежат согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории. Указанные схемы благоустройства дворовых территорий подлежат согласованию с представителями заинтересованных лиц.

При реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий возможно предусмотреть трудовое участие жителей в рамках субботников.

При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей в рамках субботников является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

Под субботниками понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ по благоустройству и уборке территории, не требующих специальной квалификации. В соответствии со статьей 62 Закона Московской области N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» месячник благоустройства, направленный на приведение территорий в соответствие с нормативными характеристиками, ежегодно проводится в периоды подготовки к летнему и зимнему сезонам, после схождения снежного покрова либо до установления снежного покрова исходя из климатических показателей.

Субботники проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению субботников на территории Московской области, утвержденными распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 13.03.2017 N 24-РВ «Об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению субботников на территории Московской области».

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие жителей, могут быть представлены отчеты о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием жителей, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Кроме того на территории городского округа Мытищи присутствуют ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц указан в Таблице 3.

Кроме того, за счет средств бюджета городского округа Мытищи с 2017 года муниципальное образование приступило к реализации проекта «Создание зон отдыха (лесопарков) на территории земель лесного фонда» в рамках мероприятия «Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха, расположенных на землях лесного фонда». Согласно проекту на территории Мытищинского городского лесопарка появятся многочисленные освещенные тропинки с мягким покрытием, детская и спортивная площадки, сквер для отдыха, зона для игры в пейнтбол, канатный парк, пункт проката лошадей, мини-зоопарк и многое другое.

При этом, в рамках мероприятия «Благоустройство общественных территорий» по итогам рейтингового голосования определены объекты, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке. Адресный перечень общественных территорий городского округа Мытищи, сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах (с учетом их физического состояния общественной территории) указан в Таблице 2.

В рамках основного мероприятия F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено предоставление из бюджета Московской области субсидий бюджету городского округа Мытищи в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, направленных на выполнение следующих мероприятий:

* «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» - благоустройство территории Центрального парка культуры и отдыха г. Мытищи;
* «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий» - разработка архитектурной концепции и проектно-сметной документации по благоустройству территории Центрального парка культуры и отдыха в городском округе Мытищи;
* «Ремонт дворовых территорий» - ямочный ремонт асфальтового покрытия на дворовых территориях.

Таблица 1

Адресный перечень дворовых территорий городского округа Мытищи,

сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному

благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах

| №п/п | Адрес объекта | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-й Рупасовский пер, д.4 | 2020 |
| 2 | 2-й Рупасовский пер, д.12а | 2020 |
| 3 | ул. Ак. Каргина, д.38, корп.4 | 2020 |
| 4 | ул. Ак. Каргина, д.42 | 2020 |
| 5 | ул.В.Волошиной, д.48 | 2020 |
| 6 | ул. Достоевского | 2020 |
| 7 | ул.Индустриальная, д.3, корп.3 | 2020 |
| 8 | ул.Индустриальная, д.7, корп.3 | 2020 |
| 9 | ул.Красина, д.5 | 2020 |
| 10 | ул.Крупской, д.5а | 2020 |
| 11 | ул.Летная, д.20, корп.3 | 2020 |
| 12 | ул.Летная, д.24, корп.2 | 2020 |
| 13 | ул.Летная, д.32, коп.1 | 2020 |
| 14 | ул.Мира, д.3 | 2020 |
| 15 | ул.Мира, д.15/12 | 2020 |
| 16 | Новомытищинский пр-кт, д.34 | 2020 |
| 17 | Новомытищинский пр-кт, д.33, корп.3 | 2020 |
| 18 | Новомытищинский пр-кт, д.39, корп.1 | 2020 |
| 19 | Новомытищинский пр-кт, д.43, корп.1 | 2020 |
| 20 | Новомытищинский пр-кт, д.45, корп.3 | 2020 |
| 21 | ул.Серафимовича, д.2а | 2020 |
| 22 | ул.Силикатная, д.33в | 2020 |
| 23 | ул.Терешковой, д.11 | 2020 |
| 24 | Щербакова, д.8/40 | 2020 |
| 25 | ул.Щербакова, д.11 | 2020 |
| 26 | ул.Щербакова, д.18 | 2020 |
| 27 | Новомытищинский пр-т, д. 47, к.2 | 2021 |
| 28 | Новомытищинский пр-т, д. 23 | 2021 |
| 29 | Новомытищинский пр-т, д. 45, к. 4 | 2021 |
| 30 | Олимпийский пр-т, д. 21, к. 1 | 2021 |
| 31 | Олимпийский пр-т, д.15 к.17 | 2021 |
| 32 | Олимпийский пр-т, д.23 | 2021 |
| 33 | ул. Станционная, д.5, корп.1 | 2021 |
| 34 | Комбиферма, д. 11 | 2021 |
| 35 | Летная, д. 24 к. 1 | 2021 |
| 36 | ул. Мира, д. 13/11 | 2021 |
| 37 | ул. Мира, д. 14, д. 16 | 2021 |
| 38 | ул. Мира, д. 9 | 2021 |
| 39 | ул. Мира, д.17 | 2021 |
| 40 | ул. Мира, д.19/11 | 2021 |
| 42 | ул. Терешковой, д.12 | 2021 |
| 42 | ул.Первомайская, д.21 | 2021 |
| 43 | ул. Терешковой, д.16 | 2021 |
| 44 | ул. Шараповская, д. 6 к. 1 | 2021 |
| 45 | ул. Шараповская, д. 1 к. 3 | 2021 |
| 46 | ул. Шараповская, д.1, к.1 | 2021 |
| 47 | ул. Щербакова д. 1, к. 1. | 2021 |
| 48 | ул. Щербакова, д.12 | 2021 |
| 49 | ул. Щербакова, д.15 | 2021 |

Таблица 2

Адресный перечень общественных территорий городского округа Мытищи,

сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | Парк «Леонидовка» | 2020 |
| 2 | Благоустройство Центрального парка  | 2021 |
| 3 | Парк «Яуза» | 2022 |
| 4 | Парк имени Стрекалова | 2023 |
| 5 | Парк «Перловский» | 2024 |
| 6 | Парк «Тайнинский» | 2024 |

Таблица 3.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| 1 | ГК «ИНВЕСТ-СТРОЙ» | ул. Академика Каргина, (мкр. 36, корпус 1) | дворовая территория МКД | комплексное благоустройство | 2020 |
| 2 | ООО «Пик - Комфорт» | ул. Мира, д.39 | дворовая территория МКД | комплексное благоустройство | 2020 |

Концептуальные направления реформирования, модернизации,

преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи,

реализуемых в рамках подпрограммы 1 «Комфортная городская среда».

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 N 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финанси-рования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной програм-мы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образованийМосковской области» | 2020-2024 | Итого | 179 547,60 | 658 769,65 | 110 123,56 | 320 646,09 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 |   | Показатель 1.4 (0,1)Показатель 1.5 (0,2) Показатель 1.6 (0,1)Показатель 1.8 (0,1) Показатель 1.10 (0,1)Показатель 1.11 (0,1)Показатель 1.12 (0,1)Показатель 1.13 (0,1)Показатель 1.14 (0,1) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 11 547,38 | 0,00 | 11 547,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 179 547,60 | 647 222,27 | 110 123,56 | 309 098,71 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 |   |
| 1.1 | Мероприятие 01.06:Устройство контейнерных площадок | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 30 596,25 | 0,00 | 12 596,25 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 4 097,54 | 0,00 | 4 097,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 26 498,71 | 0,00 | 8 498,71 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |   |   |
| Итого | 0,00 | 6 246,25 | 0,00 | 6 246,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС ЖКХ»  | 62 объекта  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 4 097,54 | 0,00 | 4 097,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 2 148,71 | 0,00 | 2 148,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 24 350,00 | 0,00 | 6 350,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | МБУ «Леспаркхоз»  |   |
| 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский»  |   |
| 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | МКУ «ТУ «Федоскино» |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.10:Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета  | 2020 | Итого | 3 599,80 | 6 389,76 | 6 389,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 5 100,62 | 5 100,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС ЖКХ»  | п.Вешки |
| 3 599,80 | 1 289,15 | 1 289,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский»  | д Пирогово, ул Клязьминская |
| 1.3 | Мероприятие 01.12:Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС ЖКХ» |   |
| 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС ЖКХ»МКУ «ТУ «Пироговский» | д. Беляниново, ул. Жемчужная, Серебряный пер., Зелёный пер. |
| 1.4 | Мероприятие 01.14: Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета | 2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 109 486,56 | 1 199,86  | 63 286,70 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | МКУ «УКС ЖКХ»  |   |
| 1.5 | Мероприятие 01.15:Благоустройство общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 87 143,50 | 230 381,28 | 43 374,62 | 127 006,66 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |   |   |
| 1.5.1 | Благоустройство общественных территорий (парк, сквер) | 2020-2024 | Итого | 20 638,30 | 99 931,45 | 19 931,45 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 18 370,30 | 89 038,26 | 9 038,26 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | МКУ «УКС ЖКХ»  | 2020 г. - парк Леонидовка2021 г. - сквер Юбилейная, д.39, корп.2 |
| 2 268,00 | 10 893,18 | 10 893,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский»  | 2020 г. - комплексное благоустройство д. Витенево |
| 1.5.2 | Ремонт твердого покрытия, устройство тротуаров на общественных территориях | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 3 957,79 | 2 157,79 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС ЖКХ»  |   |
| 1.5.3 | Благоустройство территории лесных участков | Итого | 66 505,20 | 98 092,04 | 21 285,38 | 76 806,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 66 405,20 | 98 092,04 | 21 285,38 | 76 806,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС ЖКХ»  | 2021 г. - Соединение двух благоустроенных участков Лесопарка  |
| 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский»  |   |
| 1.5.4 | Благоустройство ЦПКиО | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 28 400,00 | 0,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС ЖКХ»  | 2021 г. - Устройство скейт-площадки в ЦПКиО;Экспертиза сметной документации по объекту ЦПКиО |
| 1.5.5 | Благоустройство ограждений, расположенных вдоль центральных (знаковых) улиц | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС ЖКХ»  |   |
| 1.6 | Мероприятие 01.16: Комплексное благоустройство дворовых территорий | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 88 804,30 | 259 159,32 | 59 159,32 | 95 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | МКУ «УКС ЖКХ»  | 2020 г. - 26 дворовый территорий2021 г. - 23 дворовый территорий |
| 1.7 | Мероприятие 01.20: Реализация мероприятий по благоустройству территорий прилегающих к железнодорожным станциям |   | Итого | 0,00 | 6 375,98 | 0,00 | 6 375,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 4 182,64 | 0,00 | 4 182,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС ЖКХ»  |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 2 193,34 | 0,00 | 2 193,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС ЖКХ»  |   |
| 1.8 | Мероприятие 01.21 Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2021 | Итого | 0,00 | 4 980,50 | 0,00 | 4 980,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС ЖКХ»  | 2021 г. - 4 980,5 кв.м. |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 3 267,20 | 0,00 | 3 267,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 1 713,30 | 0,00 | 1 713,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие F2- «формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | 2020-2024 | Итого | 12 530,00 | 207 815,04 | 17 916,05 | 189 898,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Показатель 1.1 (0,4)Показатель 1.2 (0,3)Показатель 1.3 (0,3) |
| Средства бюджета Московской области | 7 643,30 | 45 735,45 | 14 592,01 | 31 143,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 93 430,29 | 0,00 | 93 430,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 886,70 | 68 649,30 | 3 324,04 | 65 325,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие F2.03:Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2021 | Итого | 0,00 | 189 898,99 | 0,00 | 189 898,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 2021 г. - благоустройство территории Центрального парка культуры и отдыха г. Мытищи (юбиляр) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 31 143,44 | 0,00 | 31 143,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС ЖКХ»  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 93 430,29 | 0,00 | 93 430,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 65 325,26 | 0,00 | 65 325,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятие F2.07: Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2020-2021 | Итого | 0,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 2020 г. - благоустройство территориии Центрального парка культуры и отдыха (юбиляр) (ПИР) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 9 206,99 | 9 206,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС ЖКХ»  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 93,01 | 93,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятие F2.08:Ремонт дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 8 616,05 | 8 616,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС ЖКХ»  |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 5 385,02 | 5 385,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 3 231,03 | 3 231,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме I | Итого | 192 077,60 | 866 584,69 | 128 039,61 | 510 545,08 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 |   |   |
| Средства бюджета Московской области  | 7 643,30 | 57 282,83 | 14 592,01 | 42 690,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 93 430,29 | 0,00 | 93 430,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 184 434,30 | 715 871,57 | 113 447,60 | 374 423,97 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 |   |   |

7.2). Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территории»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация городского округа Мытищи |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| в том числе по годам:  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|   | Администрация городского округа Мытищи | Средства бюджета городского округа Мытищи | 682 609,90 | 586 229,08 | 513 048,00 | 513 048,00 | 513 048,00 | 2 807 982,98 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Экологическая ситуация городского округа и самого города Мытищи, через который проходят крупнейшие автомобильные и железнодорожные транспортные потоки, во многом зависит от степени благоустроенности и озеленения территории населенного пункта.

Объекты благоустройства, а именно озелененные территории вместе с насаждениями, пешеходными дорожками и площадками, малыми архитектурными формами и оборудованием, парковыми сооружениями выполняют природоохранные, рекреационные, и санитарно-защитные функции территории муниципального образования.

Для обеспечения сохранности объектов благоустройства необходимо осуществление в течение всего года (с учетом сезона) профилактических работ по их обслуживанию и содержанию.

В силу Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия в сфере благоустройства относятся к вопросам местного значения городских округов. Закон Московской области N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» определяет единые требования и стандарты по содержанию и уборке территории с целью создания комфортных условий проживания граждан.

Для достижения необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории городского округа Мытищи, улучшения экологической обстановки в городе, в рамках Подпрограммы II планируется реализация следующих мероприятий:

* содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий;
* содержание, ремонт и восстановление уличного освещения;
* организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий;
* организация оплачиваемых общественных работ, субботников;
* вывоз навалов мусора и снега;
* расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства.

Содержание объектов благоустройства включает комплекс работ направленных на обеспечение чистоты и поддержание в надлежащем техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.

Нужно отметить, что содержание следует производить регулярно и отказаться от него невозможно, поскольку очень скоро вместо благоустроенной и ухоженной зоны территория может превратиться в неаккуратный и запущенный участок.

Регулярный уход за территорией включает большое количество работ: уход за зелеными насаждениями (стрижка газона, уход за деревьями и кустарниками, высаживание и полив цветов), сбор и вывоз мусора, мелкий ремонт элементов благоустройства и другие работы, в том числе с применением спецтехники.

Особое внимание следует уделять восстановительному озеленению. На сегодняшний день в округе не все существующие зеленые насаждения находятся в удовлетворительном состоянии. Регулярное обследование специализированными организациями зеленых насаждений показало, что на территории города существуют деревья достигшие критического возраста, часть их них являются аварийными и несут в себе опасность для жизнедеятельности горожан. В свою очередь в связи с наличием экстремальных погодных явлений, таких как засуха и затяжные дожди, ураганы, в массовом порядке стала отмечаться гибель деревьев. После засухи ослабленные деревья подвергаются болезням и нападению насекомых вредителей. Сырая погода и шквалистые ветры тоже не способствуют укреплению их корневой системы. Для улучшения и поддержания состояния зеленого фонда, устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение соответствующих работ. Поэтому необходимо ежегодно высаживать деревья, кустарники, проводить обрезку и удаление фаутных, больных и аварийных деревьев.

Для эффективного выполнения полномочий в сфере благоустройства на территории городского округа Мытищи в рамках Подпрограммы №2 предусмотрены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства. Деятельность муниципальных учреждений направлена на реализацию государственной политики Московской области в сфере благоустройства на территории городского округа Мытищи.

В рамках мероприятия «Организация оплачиваемых общественных работ, субботников» органы местного самоуправления по предложению и при участии органов службы занятости ежегодно принимают решения об организации общественных работ и определяют объемы и виды общественных работ, исходя из необходимости развития социальной инфраструктуры конкретной территории с учетом количества и состава незанятого населения, проводят работу по информированию незанятого населения о порядке организации общественных работ и условиях участия в этих работах.

Общественные работы – это общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально-полезную направленность и, в большинстве случаев, не требующая специальной профессиональной подготовки.

Общественные работы организуются в целях дополнительной социальной поддержки граждан, зарегистрированных в Мытищинском Центре занятости населения в целях поиска работы.

Общественные работы являются важным и эффективным звеном в системе содействия занятости населения. Участие в общественных работах позволяет им поддержать определенный жизненный уровень в период временного затруднения с трудоустройством или социально-трудовой адаптации.

Получателями государственной услуги, пользующимися преимущественным правом на участие в общественных работах, являются безработные граждане:

- не получающие пособия по безработице;

- состоящие на учете в Мытищинском центре занятости свыше шести месяцев.

Основные виды общественных работ в городском округе Мытищи:

- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения.

Виды общественных работ:

- уборка территорий, помещений и лестничных площадок;

- благоустройство, озеленение, санитарная очистка внутриквартальных площадок от мусора и бытовых отходов;

- подсобные, слесарные, малярные, ремонтные работы;

- погрузка и вывоз мусора;

- погрузочно-разгрузочные работы.

С целью создания комфортных общественных пространств, улучшения качества городской среды, во исполнение Закона Московской области N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», ежегодно органами местного самоуправления в рамках месячников благоустройства в периоды подготовки к летнему и зимнему сезонам, после схождения снежного покрова, либо до установления снежного покрова, исходя из климатических показателей организуются субботники. Периоды уборки территорий делятся на период зимней уборки и период летней уборки. Период зимней уборки - с 1 ноября по 31 марта. Период летней уборки - с 1 апреля по 31 октября.

Применение программно-целевого метода реализации мероприятий направленных на содержание территории общего пользования, в том числе парков и скверов, внутриквартальных проездов, других объектов и элементов благоустройства позволит достичь необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории городского округа Мытищи, улучшения экологической обстановки в городе.

Концептуальные направления реформирования, модернизации,

преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи,

реализуемых в рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории»

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года N 10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации. Путем реализации ежегодно (в период с 2018 по 2024 год) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации и реализации к 2024 году.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территорий»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 01: Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2020-2024 | Итого | 658 419,80 | 2 807 982,98 | 682 609,90 | 586 229,08 | 513 048,00 | 513 048,00 | 513 048,00 |  | Показатель 2.1 (1) |
| 1.1 | Мероприятие 01,01: Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | 2020-2024 | Итого | 238 348,30 | 876 948,40 | 260 985,62 | 174 962,78 | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 69 786,00 | 227 464,63 | 66 000,21 | 32 118,22 | 43 115,40 | 43 115,40 | 43 115,40 | МБУ «Леспаркхоз»  |   |
| 136 507,30 | 558 912,27 | 172 538,01 | 113 374,26 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | МКУ «УКС ЖКХ» |   |
| 11 774,80 | 10 058,00 | 10 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |   |
| 14 722,50 | 58 899,01 | 5 394,91 | 16 777,80 | 12 242,10 | 12 242,10 | 12 242,10 | МКУ «ТУ «Пироговский»  |   |
| 5 557,70 | 18 783,51 | 4 163,51 | 12 692,50 | 642,50 | 642,50 | 642,50 | МКУ «ТУ «Федоскино» |   |
| 0,00 | 2 830,98 | 2 830,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «ЖЭУ»  |   |
| 1.2 | Мероприятие 01.02: Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения  | 2020-2024 | Итого | 111 200,60 | 501 436,82 | 130 536,82 | 100 900,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 71 644,80 | 298 276,16 | 88 276,16 | 60 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | МКУ «УКС ЖКХ» |   |
| 10 652,30 | 11 265,20 | 11 265,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |   |
| 11 821,00 | 114 141,10 | 12 741,10 | 26 400,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | МКУ «ТУ «Пироговский»  |   |
| 17 082,50 | 77 754,36 | 18 254,36 | 14 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | МКУ «ТУ «Федоскино» |   |
| 1.3 | Мероприятие 01.03: Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 7 683,10 | 10 453,31 | 10 453,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС ЖКХ»  |   |
| 1.4 | Мероприятие 01.04:Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | Итого | 293 626,50 | 1 386 602,53 | 273 303,93 | 303 154,60 | 270 048,00 | 270 048,00 | 270 048,00 |   | Муниципаль-ное задание |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 181 146,50 | 935 959,47 | 165 266,87 | 214 153,90 | 185 512,90 | 185 512,90 | 185 512,90 | МБУ «Леспаркхоз»  |
| 26 656,40 | 120 945,11 | 22 569,01 | 25 465,30 | 24 303,60 | 24 303,60 | 24 303,60 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 19 316,10 | 112 079,96 | 26 034,46 | 23 989,30 | 20 685,40 | 20 685,40 | 20 685,40 | МКУ «ТУ «Федоскино»  |
| 22 826,40 | 18 388,48 | 18 388,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Гаражавтострой»  |
| 43 681,10 | 199 229,51 | 41 045,11 | 39 546,10 | 39 546,10 | 39 546,10 | 39 546,10 | МБУ «ЖЭУ»  |
| 1.5 | Мероприятие 01.05:Организация оплачиваемых общественных работ, субботников | 2020-2024 | Итого | 916,90 | 1 617,34 | 833,14 | 784,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 96,10 | 23,79 | 23,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Леспаркхоз»  |   |
| 35,00 | 31,73 | 31,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский» |   |
| 0,00 | 55,79 | 55,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Федоскино»  |   |
| 785,80 | 1 506,03 | 721,83 | 784,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ГКУ МО Мытищинский ЦЗН |   |
| 1.6 | Мероприятие 01.06:Вывоз навалов мусора и снега | 2020-2024 | Итого | 6 644,40 | 30  924,59 | 6 497,09 | 6 427,50 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 27 145,64 | 2 718,14 | 6 427,50 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | МБУ «Леспаркхоз»  |   |
| 6 644,40 | 2 629,34 | 2 629,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Гаражавтострой»  |   |
| 0,00 | 1 149,60 | 1 149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский» |   |
| Итого по подпрограмме II | Средства бюджета городского округа Мытищи | 658 419,80 | 2 807 982,98 | 682 609,90 | 586 229,08 | 513 048,00 | 513 048,00 | 513 048,00 |   |   |

Приложение 1

к Перечню мероприятий подпрограммы 2

«Благоустройство территорий»

Распределение объема финансирования по видам работ,

в рамках мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территорий»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Источники финансирования | Объемы финансирования по видам расходов (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Номер мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год |
| Всего (тыс. руб.) | ФМЗ | МЗ | Всего (тыс. руб.) | ФМЗ | МЗ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадка цветочной рассады в существующие цветники и их содержание | Итого | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 4. |
| 950,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | МКУ «ТУ «Федоскино»  | Мероприятие 4. |
| 2 | Восстановительное озеленение | Итого | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 4. |
| 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Федоскино»  | Мероприятие 4. |
| 3 | Обследование и удаление фаутных, больных и аварийных деревьев, санитарная вырубка и кронирование деревьев и кустарников | Итого | 7 660,42 | 858,42 | 6 802,00 | 7 657,56 | 900,00 | 6 757,56 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 5 392,20 | 0,00 | 5 392,20 | 5 392,20 | 0,00 | 5 392,20 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 4. |
| 761,30 | 761,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Мытищинское» | Мероприятие 1. |
| 97,12 | 97,12 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский» | Мероприятие 1. |
| 1 409,80 | 0,00 | 1 409,80 | 1 365,36 | 0,00 | 1 365,36 | МКУ «ТУ «Федоскино»  | Мероприятие 4. |
| 4          | Приобретение: | Итого | 3 128,05 | 675,60 | 2 452,45 | 4 312,50 | 1 860,00 | 2 452,50 |   |   |
| почвенной смеси, субстрата для ремонта газонов и посадки зеленых насаждений | Средства бюджета городского округа Мытищи | 624,60 | 0,00 | 624,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 4. |
| 51,00 | 51,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский»  | Мероприятие 1. |
| деревьев и кустарников для восстановления утраченных на улицах, площадях и скверах | 618,35 | 0,00 | 618,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 4. |
| 93,23 | 93,23 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский»  | Мероприятие 1. |
| цветочной рассады | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 001,30 | 0,00 | 1 001,30 | 2 452,50 | 0,00 | 2 452,50 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 4. |
| 89,12 | 89,12 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский»  | Мероприятие 1. |
| 422,25 | 422,25 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Федоскино» | Мероприятие 1. |
| материалов для восстановления газонов (рулонный и посевной газоны, газонная решетка) | 208,20 | 0,00 | 208,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 4. |
| 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский»  | Мероприятие 1. |
| 5 | Содержание внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных мостов | Итого | 174 957,56 | 172 556,86 | 2 400,70 | 117 617,46 | 113 416,76 | 4 200,70 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 172 538,01 | 172 538,01 | 0,00 | 113 374,26 | 113 374,26 | 0,00 | МКУ «УКС ЖКХ» | Мероприятие 1. |
| 2 419,55 | 18,85 | 2 400,70 | 4 243,20 | 42,50 | 4 200,70 | МКУ «ТУ «Федоскино» | Мероприятие 1;Мероприятие 4. |
| 6 | Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | Средства бюджета городского округа Мытищи | 10 453,31 | 10 453,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС ЖКХ» | Мероприятие 3. |
| 7 | Содержание территорий общего пользования | Итого | 144 768,62 | 43 183,31 | 101 585,31 | 147 884,21 | 26 913,27 | 120 970,94 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 99 848,19 | 37 010,05 | 62 838,14 | 101 350,07 | 21 032,77 | 80 317,30 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 1;Мероприятие 4. |
| 4 293,20 | 4 293,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Мытищинское» | Мероприятие 1. |
| 24 449,07 | 1 880,06 | 22 569,01 | 30 245,80 | 4 780,50 | 25 465,30 | МКУ «ТУ «Пироговский»  | Мероприятие 1;Мероприятие 4. |
| 16 178,16 | 0,00 | 16 178,16 | 16 288,34 | 1 100,00 | 15 188,34 | МКУ «ТУ «Федоскино» | Мероприятие 1;Мероприятие 4. |
| 8 | Содержание и благоустройство придомовой территории многоквартирных домов (Мытищи) | Средства бюджета городского округа Мытищи | 43 876,09 | 2 830,98 | 41 045,11 | 39 546,10 | 0,00 | 39 546,10 | МБУ «ЖЭУ»  | Мероприятие 4. |
| 9 | Содержание парков культуры и отдыха | Средства бюджета городского округа Мытищи | 11 786,00 | 0,00 | 11 786,00 | 13 026,00 | 0,00 | 13 026,00 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 4. |
| 10 | Содержание и благоустройство территории Пироговского (Мытищинского), Марфинского ("Парк Героев") и Хлебниковского ("Шереметьевский парк") лесопарка | Средства бюджета городского округа Мытищи | 8 810,90 | 2 874,90 | 5 936,00 | 11 436,00 | 1 000,00 | 10 436,00 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 1;Мероприятие 4. |
| 11 | Содержание скверов и бульваров | Средства бюджета городского округа Мытищи | 47 696,20 | 0,00 | 47 696,20 | 51 049,20 | 0,00 | 51 049,20 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 4. |
| 12 | Охрана городского парка  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 572,49 | 2 572,49 | 0,00 | 3 223,17 | 3 223,17 | 0,00 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 1. |
| 13 | Содержание и ремонт детских площадок  | Итого | 5 086,63 | 5 086,63 | 0,00 | 6 021,00 | 6 021,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 978,30 | 3 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Мытищинское» | Мероприятие 1. |
| 1 108,33 | 1 108,33 | 0,00 | 6 021,00 | 6 021,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский» | Мероприятие 1. |
| 14 | Содержание и ремонт площадок для выгула собак  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 4. |
| 15 | Содержание и ремонт газонного ограждения | Итого | 1 449,06 | 390,06 | 1 059,00 | 1 450,00 | 391,00 | 1 059,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 048,26 | 205,56 | 842,70 | 1 083,70 | 241,00 | 842,70 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 1;Мероприятие 4. |
| 184,50 | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Мытищинское» | Мероприятие 1. |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский» | Мероприятие 1. |
| 216,30 | 0,00 | 216,30 | 216,30 | 0,00 | 216,30 | МКУ «ТУ «Федоскино»  | Мероприятие 4. |
| 16 | Содержание и техническое обслуживание фонтанов | Итого | 4 972,56 | 926,16 | 4 046,40 | 5 000,00 | 953,60 | 4 046,40 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 897,10 | 0,00 | 3 897,10 | 3 897,10 | 0,00 | 3 897,10 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 4. |
| 926,16 | 926,16 | 0,00 | 953,60 | 953,60 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский» | Мероприятие 1. |
| 149,30 | 0,00 | 149,30 | 149,30 | 0,00 | 149,30 | МКУ «ТУ «Федоскино»  | Мероприятие 4. |
| 17 | Ремонт фонтанов  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 641,00 | 0,00 | 7 641,00 | МБУ «Леспаркхоз» | Мероприятие 4. |
| 18 | Содержание памятников и обелисков, мемориальных досок  | Итого | 1 733,30 | 499,10 | 1 234,20 | 1 799,80 | 565,60 | 1 234,20 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 565,80 | 0,00 | 565,80 | 565,80 | 0,00 | 565,80 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 4. |
| 499,10 | 499,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Мытищинское» | Мероприятие 1. |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,60 | 565,60 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский» | Мероприятие 1. |
| 668,40 | 0,00 | 668,40 | 668,40 | 0,00 | 668,40 | МКУ «ТУ «Федоскино»  | Мероприятие 4. |
| 19 | Содержание и ремонт контейнерных площадок  | Итого | 471,37 | 302,57 | 168,80 | 1 505,30 | 912,50 | 592,80 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 117,42 | 117,42 | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 1. |
| 52,50 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Мытищинское» | Мероприятие 1. |
| 132,65 | 132,65 | 0,00 | 793,50 | 793,50 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский» | Мероприятие 1. |
| 168,80 | 0,00 | 168,80 | 592,80 | 0,00 | 592,80 | МКУ «ТУ «Федоскино»  | Мероприятие 4. |
| 20 | Обустройство контейнерных площадок | Итого | 5 562,05 | 3 562,05 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 389,64 | 2 389,64 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 1;Мероприятие 4. |
| 1 172,41 | 1 172,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Федоскино»  | Мероприятие 1. |
| 21 | Содержание биотуалетов | Средства бюджета городского округа Мытищи | 92,83 | 92,83 | 0,00 | 398,40 | 398,40 | 0,00 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 1. |
| 22 | Проведение дератизационных и акарицидных, противоклещевых обработок территории, обработки анофелогенных водоемов и химическая обработка территорий от опасных растений | Итого | 510,30 | 230,90 | 279,40 | 539,40 | 260,00 | 279,40 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 1. |
| 106,90 | 106,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Мытищинское» | Мероприятие 1. |
| 16,00 | 16,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский» | Мероприятие 1. |
| 279,40 | 0,00 | 279,40 | 279,40 | 0,00 | 279,40 | МКУ «ТУ «Федоскино»  | Мероприятие 4. |
| 23  | Приобретение, в т.ч.: | Итого | 422,98 | 38,88 | 384,10 | 1 049,40 | 665,30 | 384,10 |   |   |
| лакокрасочных материалов для покраски малых архитектурных форм, газонных ограждений | Средства бюджета городского округа Мытищи | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 4. |
| 38,88 | 38,88 | 0,00 | 145,30 | 145,30 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский» | Мероприятие 1. |
| малых архитектурных форм | 329,20 | 0,00 | 329,20 | 329,20 | 0,00 | 329,20 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 4. |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Федоскино»  | Мероприятие 1. |
| 24 | Ремонт малых металлических декоративных архитектурных форм | Средства бюджета городского округа Мытищи | 78,70 | 0,00 | 78,70 | 78,70 | 0,00 | 78,70 | МКУ «ТУ «Федоскино»  | Мероприятие 4. |
| 25 | Ремонт, обустройство и содержание информационных объектов, в т.ч. щитов (для объявлений), информационных знаков (указателей улиц) | Итого | 93,60 | 58,70 | 34,90 | 1 320,20 | 1 020,20 | 300,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 58,70 | 58,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Мытищинское» | Мероприятие 1. |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,20 | 490,20 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский» | Мероприятие 1. |
| 34,90 | 0,00 | 34,90 | 830,00 | 530,00 | 300,00 | МКУ «ТУ «Федоскино»  | Мероприятие 1; Мероприятие 4. |
| 26 | Прочие работы по благоустройству общественных территорий (список 1) | Итого | 13 304,60 | 13 304,60 | 0,00 | 4 508,10 | 4 508,10 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 12 849,24 | 12 849,24 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 1. |
| 455,36 | 455,36 | 0,00 | 508,10 | 508,10 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский»  | Мероприятие 1. |
| 27 | Ремонт памятников (список 2) | Итого | 7 727,53 | 5 727,53 | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 567,03 | 2 567,03 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 1. |
| 123,50 | 123,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Мытищинское» | Мероприятие 1. |
| 487,00 | 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский»  | Мероприятие 1. |
| 4 550,00 | 2 550,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Федоскино» | Мероприятие 1;Мероприятие 4. |
| 28 | Подготовка и проведение субботников | Итого | 111,31 | 111,31 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 23,79 | 23,79 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 4. |
| 31,73 | 31,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский» | Мероприятие 5. |
| 55,79 | 55,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Федоскино»  | Мероприятие 5. |
| 29 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Итого | 721,83 | 721,83 | 0,00 | 784,20 | 784,20 | 0,00 | ГКУ МО Мытищинский ЦЗН | Мероприятие 5. |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 308,90 | 308,90 | 0,00 | 393,60 | 393,60 | 0,00 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 5. |
| 295,75 | 295,75 | 0,00 | 273,42 | 273,42 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский» | Мероприятие 5. |
| 117,18 | 117,18 | 0,00 | 117,18 | 117,18 | 0,00 | МКУ «ТУ «Федоскино»  | Мероприятие 5. |
| 30 | Демонтаж, транспортировка и утилизация самовольно размещенных металлических гаражей и тентов, кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций различного типа и прочих построек, а также незаконно установленных запирающих устройств | Итого | 21 562,14 | 0,00 | 21 562,14 | 18 453,88 | 453,88 | 18 000,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 17 474,98 | 0,00 | 17 474,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Гаражавтострой»  | Мероприятие 4. |
| 4 087,16 | 0,00 | 4 087,16 | 18 453,88 | 453,88 | 18 000,00 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 4. |
| 31 | Организация и осуществление работ по приемке и временному складированию снега, с последующим сбором, транспортированием и размещением мусора с территории специализированной площадки  | Итого | 9 000,00 | 5 347,49 | 3 652,52 | 10 427,50 | 6 427,50 | 4 000,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 542,84 | 2 629,34 | 913,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Гаражавтострой»  | Мероприятие 4.Мероприятие 6. |
| 5 457,16 | 2 718,14 | 2 739,02 | 10 427,50 | 6 427,50 | 4 000,00 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 4.Мероприятие 6. |
| 32 | Устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения  | Итого | 16 496,26 | 16 496,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 14 982,60 | 14 982,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС ЖКХ» | Мероприятие 2. |
| 784,90 | 784,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Мытищинское» | Мероприятие 2. |
| 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский»  | Мероприятие 2. |
| 598,76 | 598,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Федоскино»  | Мероприятие 2. |
| 33 | Оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения  | Итого | 85 118,29 | 85 118,29 | 0,00 | 63 800,00 | 63 800,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 54 483,00 | 54 483,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | МКУ «УКС ЖКХ» | Мероприятие 2. |
| 7 927,80 | 7 927,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Мытищинское» | Мероприятие 2. |
| 9 654,49 | 9 654,49 | 0,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский»  | Мероприятие 2. |
| 13 053,00 | 13 053,00 | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Федоскино» | Мероприятие 2. |
| 34 | Эксплуатация и текущий ремонт систем наружного освещения | Итого | 28 922,27 | 28 922,27 | 0,00 | 37 100,00 | 37 100,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 18 810,56 | 18 810,56 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | МКУ «УКС ЖКХ» | Мероприятие 2. |
| 2 552,50 | 2 552,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Мытищинское» | Мероприятие 2. |
| 2 956,61 | 2 956,61 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский»  | Мероприятие 2. |
| 4 602,60 | 4 602,60 | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Федоскино» | Мероприятие 2. |
| 35 | Приобретение техники для нужд благоустройства (список 3) | Средства бюджета городского округа Мытищи | 5 213,05 | 5 213,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 1. |
| 36 | Ремонт плиточного покрытия  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 4. |
| 37 | Вывоз навалов мусора и снега | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 149,60 | 1 149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский»  | Мероприятие 6. |
| 38 | Расчистка земельных участков от мусора и планировки территорий с кадастровыми номерами: 50:12:0090221:1238, 50:12:0000000:54840 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Леспаркхоз»  | Мероприятие 4. |
| 39 | Строительство снегоплавильной установки на земельном участке с кадастровым номером 50:12:0101203:17 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УГИО | Мероприятие 4. |
| 40 | Обустройство производственной базы в д.Сухарево | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Федоскино» | Мероприятие 1. |
| 41 | Расчистка от мусора и планировки территорий земельного участка, расположенного по адресу: ул. Станционная, вблизи д.3 корп.2 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | МБУ «Леспаркхоз» | Мероприятие 4. |
| Итого по подпрограмме II | 682 609,90 | 409 305,97 | 273 303,93 | 586 229,08 | 283 074,48 | 303 154,60 |   |   |

Список №1 к Приложению 1 перечня мероприятий

подпрограммы 2 «Благоустройство территорий»

Перечень работ,

финансирование которых предусмотрено мероприятием «Прочие работы по благоустройству общественных территорий» в 2020 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| 1 | Изготовление информационных щитов | 12 849,24 | МБУ «Леспаркхоз» |
| 2 | Выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик среды жизнедеятельности жителей городского округа Мытищи |
| 3 | Поставка малых архитектурных форм |
| 4 | Выполнение работ, в рамках решения вопросов по обращениям и сообщениям граждан ( в том числе по средствам ЕЦУР) | 455,36 | МКУ «ТУ «Пироговский»  |
|   | Итого: | 13 304,60 |   |

Список №2 к Приложению 1 перечня мероприятий

подпрограммы 2 «Благоустройство территорий»

Титульный список памятников на проведение ремонта в 2020 году

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Восстановление архитектурно-художественного облика мест памяти городского округа Мытищи: | 2 567,03 | МБУ «Леспаркхоз» |
| 1 | Памятник "Землякам-мытищинцам во славу ратного и трудового подвига в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов" и мемориала "Вечный огонь" (на ул. Мира)  |
| 2 | Монумент "Памяти погибших" (в сквере ул.Силикатная) |
| 3 | Памятник "Воинам, погибшим в локальных войнах" (в городском парке)  |
| 4 | Памятник Н. Распоповой (на бульваре Ветеранов) |
| 5 | Памятник «Подвигу Мытищинского аэроклуба» (на ул. Летная) |
| 6 | Памятник «Штык» (на ул. Попова) |
|   | Выполнение работ по ремонту памятников и обелисков на территории сельских населенных пунктов в границах городского округа Мытищи | 123,50 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 7 | Обелиск в память жителей поселка, погибших в годы Великой Отечественной войны (пос.Вешки) |
| 8 | Обелиск "Вам, отдавшим пламень жизни ради жизни на земле" (д.Болтино) |
| 9 | Обелиск "В память жителей деревни, погибших в годы Великой Отечественной войны" (д.Беляниново) |
| 10 | Памятник "Вечная память односельчанам, погибшим в боях за Родину в 1941-1945 г.г." (с.Троицкое) |
| 11 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (пос. Пироговский) | 487,00 | МКУ «ТУ «Пироговский»  |
| 12 | Мемориальная доска с. Федоскино | 4 550,00 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| 13 | Памятник с. Федоскино |
| 14 | Захоронение на кладбище с. Федоскино |
| 15 | Памятник д. Протасово |
| 16 | Памятник д. Пчелка |
| 17 | Обелиск д. Троице-Сельцо |
| 18 | Обелиск с. Марфино, около здания библиотеки |
| 19 | Обелиск д. Шолохово |
| 20 | Обелиск д. Фоминское |
| 21 | Обелиск д. Лысково |
| 22 | Памятник Герою Советского Союза Балтату с. Марфино, напротив школы |
| 23 | Памятник Герою Советского Союза Балтату с. Марфино, у леса |
| 24 | Памятник д. Малое Ивановское |
| 25 | Памятник д. Сухарево |
| 26 | Монумент д. Хлябово |
| 27 | Братская могила д. Красная Горка  |
| 28 | Памятник погибшим воинам д. Красная Горка  |
| 29 | Памятник воинам д. Степаньково |
| 30 | Обелиск д. Новосельцево |
| 31 | Памятник д. Долгиниха |
| 32 | Воинское захоронение д. Протасово |
| 33 | Памятник д. Рождественно |
| 34 | Стела д. Большое Ивановское |
| 35 | Воинское захоронение (братская могила) д. Троице-Сельцо |
| 36 | Обелиск (памятник) д. Большая Чёрная |
| 37 | Обелиск д. Юрьево |
| 38 | Братская могила д. Фелисово |
| 39 | Обелиск д. Ларево |
| 40 | Обелиск д. Румянцево |
| 41 | Обелиск д. Драчево |
| 42 | Обелиск д. Подольниха |
| 43 | Братская могила д. Фелисово (у леса) |
| 44 | Братская могила д. Марфино (кладбище) |
| 45 | Воинское захоронение д. Пчелка |
|   | Итого: | 7 727,53 |   |

Список №3 к Приложению 1 перечня мероприятий

подпрограммы 2 «Благоустройство территорий»

Перечень приобретаемой техники для нужд благоустройства территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование имущества | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственные |
|
| 2020 год |
| 1 | Грузовые автомобили с бортовой платформой со сдвоенной кабиной - 4 шт. | 5 213,05 | МБУ «Леспархоз» |
| 2 | Прицеп тракторный самосвальный - 1 шт. |
| Итого объем финансирования на 2020 год (тыс.руб.): | 5 213,05 |   |
|  |  |  |  |

7.3) Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей

в многоквартирных домах Московской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация городского округа Мытищи |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| в том числе по годам:  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|   | Администрация городского округа Мытищи | Всего: | 13 804,23 | 80 311,41 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 110 615,64 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |   |
|   | Средства бюджета Московской области | 1 062,12 | 23 846,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 908,98 |
|   | Средства бюджета городского округа Мытищи | 12 742,11 | 16 286,11 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 45 528,22 |
|   | Внебюджетные средства | 0,00 | 40 178,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 178,44 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» разработана в целях, приведения жилищного фонда городского округа Мытищи в соответствие стандартам, обеспечивающим безопасные и комфортные условия проживания граждан.

Жилищный фонд городского округа Мытищи включает 1 246 многоквартирных домов. Одной из особенностей жилищного фонда городского округа Мытищи является высокий уровень износа конструктивных элементов и общедомовых инженерных систем, низкая энергетическая эффективность жилищного фонда. Уровень благоустройства и санитарного содержания придомовых территорий многоквартирных домов также требует внимания.

Физический износ домов обусловлен активным старением конструктивных элементов и инженерного оборудования, что в том числе вызвано ненадлежащим техническим обслуживанием, отсутствием своевременного ремонта.

Кроме того, в городском округе Мытищи присутствует жилищный фонд, созданный в первой половине XX века, который на сегодняшний день полностью выработал свой эксплуатационный ресурс: деревянные, каменные с деревянными перекрытиями, малоэтажные жилые дома.

Ликвидация ветхого жилищного фонда является одной из социальных проблем, так как жилое помещение, находящееся в ветхом состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан.

В городском округе Мытищи утверждена муниципальная адресная программа «Переселение граждан из жилого фонда с высоким уровнем износа и аварийного жилищного фонда в городском округе Мытищи на 2016 – 2026гг.», в соответствии с которой определен жилой дом с высоким уровнем износа (по состоянию на февраль 2017г. – 197 МКД) и подлежащий сносу аварийный жилищный фонд (24 МКД).

Для решения имеющихся проблем необходимы средства для проведения ремонта конструктивных элементов и общедомовых инженерных систем, модернизации жилищного фонда.

В целях поддержки текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, с 2017 года в Московской области стартовала программа по ремонту подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд», целью которой является приведение каждого подъезда, как элемента комфортной среды, к нормативному состоянию. В городском округе Мытищи в 2019 году отремонтирован 151 подъезд в многоквартирных домах. Программа предусматривает участие субсидии Московской области, бюджетных средств городского округа Мытищи, средств управляющих организаций (за счет платы на содержание и ремонт помещений) и жителей.

Основное мероприятие 01. «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» предусматривает работы по ремонту подъездов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Мытищи с целью созданию благоприятных условий для проживания граждан в МКД, в том числе приведение подъездов, как элемента комфортной среды к нормативному состоянию;

Основное мероприятие 02. «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» предусматривает:

* «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области», реализация мероприятия без привлечения средств городского округа Мытищи осуществляется в соответствии с планами реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы»
* «Муниципальная поддержка содержания и проведения ремонта многоквартирных домов», мероприятие предусматривает предоставление субсидий из бюджета городского округа Мытищи муниципальным управляющим организациям на срочный ремонт общего имущества многоквартирных домов и ремонт общего имущества домов, имеющих ветхое состояние, а так же проведение ремонта жилых помещений, замена сантехнического, газового и электрооборудования, установка ИПУ энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

В целях выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Московской области, создания правовых и организационных основ и координации работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, Правительством Московской области была создана организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» (далее - региональный оператор).

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1187/58 «Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».

Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Реализация подпрограммы №3 позволит за счет участия средств бюджета городского округа Мытищи улучшить состояние общего имущества многоквартирных домов, привести жилищный фонд в соответствие стандартам, обеспечивающим безопасные и комфортные условия проживания граждан, повысить качество предоставляемых коммунальных услуг.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных

сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамках

подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Мытищи является ключевым концептуальным направлением, реализуемым в рамках подпрограммы III .

Реализация государственной жилищной политики должна привести к созданию безопасной и комфортной среды обитания и жизнедеятельности жителей городского округа Мытищи. Реализация этой стратегической цели предполагает решение задач по созданию эффективной и надежной инфраструктуры, способной полностью обеспечить потребность в энергоресурсах, обеспечения соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения, в том числе создание условий, обеспечивающих снижение износа жилищного фонда.

В городском округе Мытищи предусмотрена муниципальная поддержка содержания и проведения ремонта общего имущества многоквартирных домов. Поддержка ремонта многоквартирных домов позволяет улучшить качество жизни и предоставить гарантию безопасности людям, проживающим в домах ветхого фонда, а также в многоквартирных домах с высоким износом общедомовых конструктивных элементов и инженерных систем МКД, дефицитом денежных средств на ремонт.

Порядок предоставления из бюджета городского округа Мытищи субсидий в целях муниципальной поддержки содержания и проведения ремонта многоквартирных домов утвержден решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 18.02.2016 №2/17.

Реализация конкретных мероприятий в рамках концептуального направления по созданию благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах городского округа Мытищи осуществляется в рамках подпрограммы №3 с участием средств муниципального бюджета.

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполне-ния меро-приятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприя-тия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 01 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого | 57 144,10 | 76 530,37 | 0,00 | 76 530,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Показатель 3.1 (1) |
| Средства бюджета Московской области | 8 392,30 | 23 846,86 | 0,00 | 23 846,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи  | 5 365,60 | 12 505,07 | 0,00 | 12 505,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Внебюджет-ные средства | 43 386,20 | 40 178,44 | 0,00 | 40 178,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.1 | Мероприятие 01.01:Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого | 57 144,10 | 76 530,37 | 0,00 | 76 530,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета Московской области | 8 392,30 | 23 846,86 | 0,00 | 23 846,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи  | 5 365,60 | 12 505,07 | 0,00 | 12 505,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Внебюджет-ные средства | 43 386,20 | 40 178,44 | 0,00 | 40 178,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| 1.1.1 | Работы выполняемые в 2020 году | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 4 230,37 | 0,00 | 4 230,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | Возмещение части затрат, связанных с выполненными в 2020 г. работами по ремонту 9 подъездов |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1 318,18 | 0,00 | 1 318,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи  | 0,00 | 691,25 | 0,00 | 691,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Внебюджет-ные средства | 0,00 | 2 220,94 | 0,00 | 2 220,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.1.2 | Работы выполняемые в 2021 году | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 72 300,00 | 0,00 | 72 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 97 подъездов |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 22 528,68 | 0,00 | 22 528,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи  | 0,00 | 11 813,82 | 0,00 | 11 813,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Внебюджет-ные средства | 0,00 | 37 957,50 | 0,00 | 37 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2 | Основное мероприятие 02. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2020-2024 | Итого  | 53 891,00 | 34 085,27 | 13 804,23 | 3 781,04 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |   | Показатель 3.2 (1) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1 062,12 | 1 062,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 53 891,00 | 33 023,15 | 12 742,11 | 3 781,04 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |   |   |
| 2.1 | Мероприятие 02.01: Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2020-2024 | Итого | 53 891,00 | 32 385,87 | 12 104,83 | 3 781,04 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |   |   |
| 2.1.1 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов  | 2020-2024 | Реализация мероприятия без привлечения средств городского округа Мытищи осуществляется в соответствии с планами реализации региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы" | Управление ЖКХ и благоустрой-ства, Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартир-ных домов |   |
| 2.1.2 | Муниципальная поддержка содержания и проведения ремонта МКД  | 2020-2024 | Итого: | 53 891,00 | 32 385,87 | 12 104,83 | 3 781,04 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |   |   |
| 2.1.2.1 | Срочный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 2020-2024 | Итого: | 24 919,80 | 14 775,57 | 4 494,53 | 1 281,04 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 433,20 | 3030,06 | 3 030,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУП «ЖХ» |   |
| 17 793,30 | 1207,4 | 1 207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «ЖЭУ» (ИСЦ) |   |
| 0,00 | 257,07 | 257,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» |   |
| 2 693,30 | 10281,04 | 0,00 | 1 281,04 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК |   |
| 2.1.2.2 | Ремонт жилищного фонда с высоким уровнем износа | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 13 431,30 | 10 870,60 | 2 870,60 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК |   |
| 2.1.2.3 | Ремонт муниципальных жилых (нежилых) помещений, в том числе замена сантехнического, газового и электрооборудования, установка ИПУ энергоресурсов, проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации | 2020-2024 | Итого: | 4 429,90 | 3 670,70 | 3 670,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 400,00 | 1100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК |   |
| 2 029,90 | 2 570,70 | 2 570,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «ЖЭУ» (ИСЦ) |   |
| 2.1.2.4 | Предоставление субсидии управляющим организациям на проведение ремонта общего имущества МКД, в которых по состоянию на 01.07.2014 начислены, но не израсходованы денежные средства по статье капитального ремонта | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 10 110,00 | 569,00 | 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «ЖЭУ» (ИСЦ) |   |
| 2.1.2.5 | Возмещение убытков безнадежных к взысканию долгов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в муниципальном жилищном фонде или фонде, переходящем из частного жилищного фонда в муниципальный  | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 000,00 | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Управление ЖКХ и благоустройства |   |
| 2.2 | Мероприятие 3:Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 1 699,40 | 1 699,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1 062,12 | 1 062,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 637,28 | 637,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Итого по муниципальной подпрограмме 3  | Итого: | 111 035,10 | 110615,64 | 13 804,23 | 80  311,41 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |   |   |
| Средства бюджета Московской области  | 8 392,30 | 24 908,98 | 1 062,12 | 23 846,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 59 256,60 | 45 528,22 | 12 742,11 | 16 286,11 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |   |   |
| Внебюджетные средства | 43 386,20 | 40 178,44 | 0,00 | 40 178,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |

Список №1 к перечню мероприятий

подпрограммы III

Титульный список многоквартирных домов на проведение срочного ремонта в 2020 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Вид работ | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 1 | г.Мытищи, ул. Колпакова д.14  | ремонт кровли | 3 030,06 | МУП «ЖХ» |
| 2 | г.Мытищи, ул. Шараповская д.4 корп.1 | ремонт кровли |
| 3 | г.Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая д.4 | ремонт входных групп (два подъезда) |
| 4 | г.Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая д.2 | ремонт входных групп (5 подъездов) |
| 5 | г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.1 корп.2 (подъезд №2) | утепление холла 1 этажа, монтаж пандуса |
|  Итого: | 3 030,06 |   |
| 6 | г.Мытищи, ул. Ленинская д.35/1 | ремонт цоколя и отмостки | 1 207,40 | МБУ «ЖЭУ» |
| ремонт козырьков с установкой входных дверей (3 шт) |
| ремонт системы электроснабжения |
| 7 | г.Мытищи, ул. Кривая д.1 | замена трубопроводов канализации |
| 8 | г.Мытищи, ул. Летная, д.8 | ремонт электрохозяйства в подвале жилого дома |
|  Итого: | 1 207,40 |   |
| 9 | пос. Здравница, ул. Дубки, д.6 | ремонт входных групп с установкой пандусов (3 шт) | 257,07 | МУП УЕЗ ЖКХ «Пирогово» |
|  Итого: | 257,07 |   |
|  Всего на 2020 год: | 4 494,53 |   |

Список №2 к перечню мероприятий

подпрограммы III

Титульный список многоквартирных домов, имеющих ветхое состояние, в которых предусмотрено проведение ремонта в 2020 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Вид работ | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 1 | ул.Железнодорожная д.32 | Ремонт кровли | 2 870,60 | МБУ «ЖЭУ» |
| 2 | ул. Яузская д.2 | Ремонт кровли |
| 3 | ул. 3-я Парковая д.3 | Ремонт кирпичного фасада |
| 4 | ул. Матросова д.1а | Ремонт входных групп с крыльцами (8 шт) |
| 5 | ул. Матросова д.3а | Ремонт входных групп с крыльцами (8 шт) |
| 6 | ул. Мира д.4 | Ремонт входных групп с крыльцами (2 шт) |
| 7 | ул.Крупской д.11 | Ремонт входных групп с крыльцами (1 шт) |
| 8 | ул. Ульяновская д.28 | Ремонт системы электроснабжения |
| 9 | ул. Опанского д.3 | обследование технического состояния МКД |
| 10 | ул. Тайнинская д.17 | обследование технического состояния МКД |
| 11 | ул.Мира д.20 | обследование технического состояния МКД |
| Итого на 2020 год: | 2870,60 |   |