УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя Главы администрации

городского округа Мытищи

____________________________   И.В. Яськив.

«______» ______________________   2021 года.

ПРОТОКОЛ № 23

заседания рабочей группы Комиссии по безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи.

г. Мытищи. Московская область                                                                                                                                  28 июня 2021 года.

| Присутствовали: Яськив И.В. Тищенко А.В. Бондаренко В.А. Гаврилина Д.М. Вершинин В.В. Какушкин Г.В. Дубиковский О.Л. Комлев Р.Ю. |  | и.о. заместителя Главы городского округа Мытищи - руководитель рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; начальник отдела организации дорожного движения Управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи – секретарь рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; начальник отделения дорожного надзора Отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области; инженер отдела ремонта и содержания дорог МКУ «УКСЖКХ»; начальник производственно-технического отдела МКУ «ТУ «Федоскино; начальник отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ Пироговский»; эксперт Мытищинского РУАД ГБУ МО «Мосавтодор; специалист Управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Мытищи. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рассматриваемые вопросы |  | Принятые решения, поручения | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Ограничение движения грузового автотранспорта по ул. Дружная (через овраг) д. Муракино г.о.Мытищи (5553216). |  | 1.МКУ «ТУ «Федоскино» на ул. Дружная д. Муракино г.о.Мытищи (перед оврагом) при движении со стороны региональной автомобильной дороги установить дорожный знак ПДД 3.4 «движение грузовых автомобилей запрещено» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | МКУ «ТУ «Федоскино» Орлова Е.В. | 08.08.2021 г. |
| 2 | Установка дорожного знака, исключающего проезд транспортных средств через внутриквартальный проезд в районе д.2, к.3 по ул. Белобородова г.о.Мытищи (Добродел ПОС 168155088). |  | 1.Установка дорожного знака ПДД, исключающего проезд транспортных средств через внутриквартальный проезд (участок дороги общего пользования) со стороны Олимпийского пр-та в сторону ул. Белобородова в районе д.2, к.3 нецелесообразна. | Тищенко А.В. | 28.06.2021 г. |
| 3 | Снижение скорости движения транспортных средств и обустройство искусственных неровностей на 2-ом Рупасовском пер. г.о.Мытищи (Добродел 5595033). |  | «2-ой Рупасовский пер.» является автомобильной дорогой общего пользования. В соответствии с 10.2 ПДД в населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км\час. 1.Снижение скорости движения транспортных средств не отвечает требованиям ПДД. 2. Обустройство искусственных неровностей на 2-ом Рупасовском пер. г.о.Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Тищенко А.В. Тищенко А.В. | 28.06.2021 г. 28.06.2021 г. |
| 4 | Обустройство подхода к тротуару, к пешеходному переходу в районе д.22 по ул. Ак. Каргина г.о.Мытищи (Добродел ПОС 168344684). |  | 1. Обустройство подхода к тротуару, к пешеходному переходу в районе д.22 по ул. Ак. Каргина г.о.Мытищи нецелесообразно (существует альтернативный подход). | Тищенко А.В. | 28.06.2021 г. |
| 5 | Обустройство искусственных неровностей на ул. Сосновая, ул. Рябиновая, ул. Березовая п. Поведники г.о.Мытищи (вх.№169 от 17.06.2021 г. МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | 1.МКУ «ТУ «Пироговский» на ул. Сосновая, ул. Рябиновая, ул. Березовая п. Поведники г.о.Мытищи установить дорожные знаки ПДД 5.20, 5.31 и 5.32 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | МКУ «ТУ «Пироговский» Ямпольский А.Д. | 3110. |
| 6 | Организация одностороннего движения на участке Липкинского шоссе от Алтуфьевского шоссе до Осташковского шоссе г.о.Мытищи (ОГ 6117 Баринов Н.В., ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области). |  | Автомобильная дорога «Липкинское шоссе» является автомобильной дорогой регионального значения, находится в собственности г. Москвы. Администрация городского округа Мытищи не располагает полномочиями в проведении мероприятий дорожной деятельности в отношении указанной автомобильной дороги. 1.Организация одностороннего движения на участке Липкинского шоссе от Алтуфьевского шоссе до Осташковского шоссе г.о.Мытищи нецелесообразна. | МКУ «ТУ Пироговский» Ямпольский А.Д. Тищенко А.В. | 28.06.2021 г. |
| 7 | Обустройство светофорного объекта на Осташковском шоссе у остановочного пункта общественного транспорта дер. Подрезово г.о.Мытищи (вх.№187 от 25.06.2021 г. МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | Осташковское шоссе в районе д. Подрезово г.о.Мытищи имеет двухстороннее движение по одной полосе для каждого направления 1.Обустройство светофорного регулирования с применением вызывной фазы для движения пешеходов на Осташковском шоссе у остановочного пункта общественного транспорта д. Подрезово г.о.Мытищи не отвечает требованиям п.7.2.2 ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | МКУ «ТУ Пироговский» Ямпольский А.Д. Тищенко А.В. | 28.06.2021 г. |

Секретарь рабочей группы Комиссии

по безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи                                                                              А.В. Тищенко.