АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2019 № 4939

(в редакции от 05.03.2020 №809, от 29.06.2020 № 1975, от 29.09.2020 №3343, от 21.12.2020 №4698, от 31.12.2020 № 4986, от 16.04.2021 №1347, от 03.06.2021 №2077, **от 30.06.2021 №2486)**

Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Конягину  В.А. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

1. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи В.С. Азаров

Приложение к постановлению

администрации городского округа Мытищи

от 11.11.2019 № 4939

(в редакции от 05.03.2020 №809, от 29.06.2020 № 1975, от 29.09.2020 №3343, от 21.12.2020 №4698, от 31.12.2020 № 4986, от 16.04.2021 №1347, от 03.06.2021 №2077**, от 30.06.2021 №2486)**

**Муниципальная программа городского округа Мытищи**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

1. **Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Координатор муниципальной программы** | **Заместитель главы администрации городского округа Мытищи** | | | | | |
| **Муниципальный заказчик муниципальной программы** | **Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи** | | | | | |
| **Цели муниципальной программы** | **Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Мытищи объектами социального назначения** | | | | | |
| **Перечень подпрограмм** | [**Подпрограмма 3**](#sub_1012) **«Строительство (реконструкция) объектов образования»**  [**Подпрограмма 5**](#sub_1014) **«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»** | | | | | |
| **Источники финансирования муниципальной программы,**  **в том числе по годам:** | **Расходы (тыс. рублей)** | | | | | |
| **Всего** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **Средства бюджета Московской области** | **3 741 909,58** | **396 794,22** | **101 562,50** | **1 273 395,77** | **1 025 892,20** | **944 264,89** |
| **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **2 303 709,90** | **477 891,32** | **450 335,82** | **427 132,07** | **445 649,24** | **502 701,45** |
| **Внебюджетные средства** | **8 244 000,00** | **618 000,00** | **2 647 500,00** | **2 651 500,00** | **1 715 000,00** | **612 000,00** |
| **Всего, в том числе по годам:** | **14 289 619,48** | **1 492 685,54** | **3 199 398,32** | **4 352 027,84** | **3 186 541,44** | **2 058 966,34** |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы**

**Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.**

**В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).**

**Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не всегда выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджета. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без ввода социальных объектов ухудшает качество жизни населения.**

**Тенденции демографического развития в городском округе Мытищи по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 1,5 до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.**

**В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет ухудшение условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов.**

**В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (с высоким процентом износа).**

1. **Прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

**В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно до 2024 года в городском округе Мытищи должно увеличиться количество качественных услуг образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в ом числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.**

**В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан городского округа Мытищи спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».**

1. **Перечень подпрограмм и краткое их описание**

**Комплексный характер целей и задач муниципальной программы городского округа Мытищи «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее - Муниципальная программа) обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.**

**В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:**

**Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее - Подпрограмма 3).**

**Мероприятия** [**Подпрограммы 3**](#sub_1012) **направлены:**

**в части мероприятий, характеризующих дошкольное образование, - на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций, в том числе в рамках инвестиционных соглашений;**

**в части мероприятий, характеризующих общее образование, - на создание и развитие в общеобразовательных организациях городского округа Мытищи условий для ликвидации второй смены; на строительство школ с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.**

[**Подпрограмма 5**](#sub_1014) **«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (далее - Подпрограмма 5).**

**Мероприятия** [**Подпрограммы 5**](#sub_1014) **направлены на создания объектов физической культуры и спорта.**

1. **Обобщённая характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления**

**Основные мероприятия муниципальной программы направлены на:**

**- создание и развитие объектов дошкольного образования в целях ликвидации очередности, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций;**

**- создание и развитие в общеобразовательных организациях городского округа Мытищи условий для ликвидации второй смены;**

**- строительство школ в городском округе Мытищи с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса;**

**- создание объектов физической культуры и спорта.**

1. **Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Планируемые результаты реализации муниципальной программы** | **Тип**  **показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение**  **на начало реализации подпрограммы** | **Планируемое значение показателя по годам реализации** | | | | | **Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы** |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»** | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Целевой показатель 1. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств** | **Обращение (приоритетный показатель)** | **единица** | **-** | **-** | **-** | **2** | **1** | **-** | **Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования** |
| **1.2.** | **Целевой показатель 2. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования** | **Обращение (приоритетный показатель)** | **единица** | **-** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** | **Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования** |
| **1.3.** | **Целевой показатель 5. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников** | **Обращение** | **единица** | **-** | **-** | **1** | **3** | **-** | **4** | **Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников** |
| **1.4.** | **Целевой показатель 6. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников** | **Обращение** | **единица** | **-** | **-** | **1** | **3** | **1** | **-** | **Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников** |
| **1.5.** | **Целевой показатель 9. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств** | **Региональный проект «Современная школа»1 (приоритетный показатель)** | **единица** | **-** | **1** | **-** | **-** | **1** | **2** | **Основное мероприятие E1.**  **Федеральный проект «Современная школа»** |
| **2.** | **Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области** | **Отраслевой показатель** | **единица** | **-** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** | **Основное мероприятие 01.**  **Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта** |

1. **Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Порядок расчета значений целевого показателя** | **Источник данных** | **Период предоставления отчетности** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»** | | | | |
| **1.** | **Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств** | **единица** | **Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию, построенных за счет бюджетных средств** | **Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области** | **Годовой, ежеквартальный** |
| **2.** | **Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования** | **единица** | **Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию** | **Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области** | **Годовой, ежеквартальный** |
| **3.** | **Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников** | **единица** | **Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию, построенных за счет внебюджетных источников** | **Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области** | **Годовой, ежеквартальный** |
| **4.** | **Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников** | **единица** | **Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию, построенных за счет внебюджетных источников** | **Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области** | **Годовой, ежеквартальный** |
| **5.** | **Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств** | **единица** | **Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования за счет бюджетных средств в эксплуатацию** | **Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области** | **Годовой, ежеквартальный** |
|  | **Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»** | | | | |
| **1.** | **Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области** | **единица** | **Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов физической культуры и спорта в эксплуатацию построенных за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области** | **Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области** | **Годовой, ежеквартальный** |

**1 Показатель направлен на достижение целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».**

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий программы**

**Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик муниципальной программы. Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется заместителем главы администрации городского округа Мытищи.**

**Управление реализацией муниципальной программы и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором муниципальной программы – заместителем главы администрации городского округа Мытищи.**

**Взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эффективности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет ответственный исполнитель – Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи.**

**Муниципальный заказчик Муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Мытищи и иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы средств.**

**Муниципальный заказчик программы разрабатывает дорожные карты выполнения основных мероприятий подпрограмм в текущем году (далее – «Дорожная карта»), содержащие перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных.**

**«Дорожные карты» и вносимые в них изменения утверждаются координатором муниципальной программы.**

**«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия.**

**Ответственный за выполнение мероприятий подпрограмм:**

**определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;**

**участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;**

**готовит отчет о реализации мероприятий в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525 (далее - Порядок);**

**формирует в подсистеме автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (далее - ГАСУ) «Дорожную карту» по выполнению основного мероприятия подпрограммы и отчеты о ее реализации, а также вводит в подсистему ГАСУ информацию, связанную с реализацией подпрограммы в сроки, установленные Порядком.**

1. **Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы**

**На основании постановления администрации городского округа Мытищи Московской области от 19.02.2018 № 525 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи» сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы:**

**1) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);**

**2) до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) для оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).**

**Отчеты представляются по формам согласно приложениям № 6, 7 и 8, которые содержат:**

**а) таблицу, в которой указываются данные:**

**- об использовании средств бюджета городского округа и средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы (подпрограммы) источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;**

**- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;**

**- по планируемым результатам реализации муниципальной программы (подпрограммы). По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.**

**б) аналитическую записку, в которой указываются:**

**- степень достижения запланированных результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы) и намеченной цели муниципальной программы (подпрограммы);**

**- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;**

**- анализ причин несвоевременного выполнения запланированных мероприятий и результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы);**

**в) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению № 8, который содержит:**

**- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;**

**- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;**

**- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.**

1. **Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**
   1. **Паспорт Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальный заказчик подпрограммы** | **Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи** | | | | | | | |
| **Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Источник финансирования** | **Расходы (тыс. рублей)** | | | | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **Итого** |
| **Администрация городского округа Мытищи** | **Всего: в том числе:** | **1 472 136,96** | **3 084 383,47** | **4 212 027,84** | **3 186 541,44** | **2 058 966,34** | **14 014 056,05** |
| **Средства бюджета Московской области** | **396 794,22** | **101 562,50** | **1 273 395,77** | **1 025 892,20** | **944 264,89** | **3 741 909,58** |
| **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **457 342,74** | **335 320,97** | **287 132,07** | **445 649,24** | **502 701,45** | **2 028 146,47** |
| **Внебюджетные источники** | **618 000,00** | **2 647 500,00** | **2 651 500,00** | **1 715 000,00** | **612 000,00** | **8 244 000,00** |

* 1. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3**

**Реализация Подпрограммы 3 предусматривает реализацию мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного образования городского округа Мытищи и предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования.**

**Для обеспечения доступности дошкольного образования будут реализованы мероприятия по созданию объектов дошкольного образования.**

**Мероприятия Подпрограммы 3 реализуются в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».**

**В городском округе Мытищи в системе общего образования на начало 2020/2021 учебного года работают 45 муниципальных школ с общим контингентом обучающихся - 32 тыс. детей. Вторая смена отсутствует.**

**В сложившейся ситуации в рамках муниципальных программы, «дорожных карт» округа уже запланированы мероприятия по введению новых мест (за счет строительства новых школ, реконструкций школьных зданий, увеличения учебных площадей путем пристроек к зданиям).**

**Так, в 2020-2024 годах планируются: строительство и реконструкция 5 новых зданий школ.**

**Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.**

**Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования**

**По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджету городского округа Мытищи на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования.**

**Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников**

**Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов общего образования за счет внебюджетных источников.**

**Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников**

**Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников.**

**Федеральный проект «Современная школа»**

**Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджету городского округа Мытищи на капитальные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.**

* 1. **Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы социально-экономического развития**

**городского округа Мытищи реализуемых в рамках Подпрограммы 3**

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения городского округа Мытищи, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».**

**Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.**

**Органы местного самоуправления городского округа Мытищи разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования городского округа Мытищи (строительство новых зданий школ (пристроя к зданиям)), проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению.**

* 1. **Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие Подпрограммы 3** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.)** | **Всего, (тыс. руб.)** | **Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 3** | **Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы 3** |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования** | **2020-2026** | **Итого:** | **44,48** | **1 208 094,68** | **380,00** | **120 700,00** | **654 085,20** | **208 151,00** | **224 778,48** | **УКС администрации городского округа Мытищи** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **1 021 170,84** | **0,00** | **100 000,00** | **555 865,97** | **197 743,00** | **167 561,87** |
| **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **44,48** | **186 923,84** | **380,00** | **20 700,00** | **98 219,23** | **10 408,00** | **57 216,61** |
| **1.1.** | **Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций** | **2020-2026** | **Итого:** | **44,48** | **429 514,33** | **380,00** | **20 700,00** | **183 655,85** | **0,00** | **224 778,48** | **Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств – 1 единица в 2022 году.** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **281 519,52** | **0,00** | **5 000,00** | **108 957,65** | **0,00** | **167 561,87** |
| **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **44,48** | **147 994,81** | **380,00** | **15 700,00** | **74 698,20** | **0,00** | **57 216,61** |
| **1.2.** | **Мероприятие 01.03. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой** | **2021-2024** | **Итого:** | **0,00** | **778 580,35** | **0,00** | **100 000,00** | **470 429,35** | **208 151,00** | **0,00** | **Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования в целях синхронизации с жилой застройкой – 2 единицы. В том числе: 2022 год – 1 ед., 2023 год – 1ед.** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **739 651,32** | **0,00** | **95 000,00** | **446 908,32** | **197 743,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **0,00** | **38 929,03** | **0,00** | **5 000,00** | **23 521,03** | **10 408,00** | **0,00** |
| **2.** | **Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования** | **2021-2024** | **Итого:** | **0,00** | **79 781,10** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **69 781,10** |  |  |
| **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **0,00** | **79 781,10** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **69 781,10** |
| **2.1.** | **Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области** | **2021-2024** | **Итого:** | **0,00** | **79 781,10** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **69 781,10** | **Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 1 единица в 2022 году.** |
| **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **0,00** | **79 781,10** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **69 781,10** |
| **3** | **Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников** | **2020-2024** | **Итого:** | **193 000,00** | **1 549 000,00** | **78 000,00** | **147 500,00** | **391 500,00** | **470 000,00** | **462 000,00** | **Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования – 8 единиц. В том числе: 2021 год – 1 ед., 2022 год – 3 ед., 2024 год – 4 ед.** |
| **Внебюджетные источники** | **193 000,00** | **1 549 000,00** | **78 000,00** | **147 500,00** | **391 500,00** | **470 000,00** | **462 000,00** |
| **3.1.** | **Мероприятие 05.01. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников** | **2020-2024** | **Итого:** | **193 000,00** | **1 549 000,00** | **78 000,00** | **147 500,00** | **391 500,00** | **470 000,00** | **462 000,00** |
| **Внебюджетные источники** | **193 000,00** | **1 549 000,00** | **78 000,00** | **147 500,00** | **391 500,00** | **470 000,00** | **462 000,00** |
| **4** | **Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников** | **2020-2024** | **Итого:** | **180 000,00** | **6 695 000,00** | **540 000,00** | **2 500 000,00** | **2 260 000,00** | **1 245 000,00** | **150 000,00** | **Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 6 единицы. В том числе: 2021 год – 1 ед., 2022 год – 3 ед., 2023 год – 1 ед., 2024 год – 1 ед.** |
| **Внебюджетные источники** | **180 000,00** | **6 695 000,00** | **540 000,00** | **2 500 000,00** | **2 260 000,00** | **1 245 000,00** | **150 000,00** |
| **4.1.** | **Мероприятие 06.01. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников** | **2020-2024** | **Итого:** | **180 000,00** | **6 695 000,00** | **540 000,00** | **2 500 000,00** | **2 260 000,00** | **1 245 000,00** | **150 000,00** |
| **Внебюджетные источники** | **180 000,00** | **6 695 000,00** | **540 000,00** | **2 500 000,00** | **2 260 000,00** | **1 245 000,00** | **150 000,00** |
| **5** | **Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа»** | **2019-2024** | **Итого:** | **423 412,29** | **4 482 180,27** | **853 756,96** | **306 183,47** | **906 442,64** | **1 263 390,44** | **1 152 406,76** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **273 523,45** | **2 720 738,74** | **396 794,22** | **1 562,50** | **717 529,80** | **828 149,20** | **776 703,02** |
| **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **149 888,84** | **1 761 441,53** | **456 962,74** | **304 620,97** | **188 912,84** | **435 241,24** | **375 703,74** |
| **5.1.** | **Мероприятие Е1.02. Капитальные вложения в объекты общего образования** | **2019-2024** | **Итого:** | **3 285,99** | **3 640 093,13** | **11 669,82** | **306 183,47** | **906 442,64** | **1 263 390,44** | **1 152 406,76** | **Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 3 единиц. В том числе: 2023 год – 1 ед., 2024 год – 2 ед.** |
| **Средства бюджета Московской области** | **1 521,91** | **2 326 436,12** | **2 491,60** | **1 562,50** | **717 529,80** | **828 149,20** | **776 703,02** |
| **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **1 764,08** | **1 313 657,01** | **9 178,22** | **304 620,97** | **188 912,84** | **435 241,24** | **375 703,74** |
| **5.2.** | **Мероприятие Е1.03. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения** | **2019-2024** | **Итого:** | **420 126,30** | **842 087,14** | **842 087,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 1 единица в 2020 году.** |
| **Средства бюджета Московской области** | **272 001,54** | **394 302,62** | **394 302,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **148 124,76** | **447 784,52** | **447 784,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по Подпрограмме 3** | | | **Итого** | **796 456,77** | **14 014 056,05** | **1 472 136,96** | **3 084 383,47** | **4 212 027,84** | **3 186 541,44** | **2 058 966,34** |  |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **273 523,45** | **3 741 909,58** | **396 794,22** | **101 562,50** | **1 273 395,77** | **1 025 892,20** | **944 264,89** |
| **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **149 933,32** | **2 028 146,47** | **457 342,74** | **335 320,97** | **287 132,07** | **445 649,24** | **502 701,45** |
| **Внебюджетные источники** | **373 000,00** | **8 244 000,00** | **618 000,00** | **2 647 500,00** | **2 651 500,00** | **1 715 000,00** | **612 000,00** |

* 1. **Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

**10.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, адрес объекта** | **Квартал, годы проектирования, строительства/ реконструкции объекта** | **Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.)** | **Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.)** | **Профинансировано на 01.01.2020, (тыс. руб.)** | **Источники финансирования** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | | | **Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.** |
| **Всего** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Детский сад на 510 мест по адресу: Московская область. г.о. Мытищи, п. Нагорное (ПИР и строительство)** | **1/2024-2/2025** | **510** | **640 000,00** | **0,00** | | **Итого:** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **540 000,00** |
| **0,00** | | **Средства бюджета Московской области** | **95 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95 000,00** | **513 000,00** |
| **0,00** | | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **27 000,00** |
| **2.** | **Детский сад на 190 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 25, ул. Белобородова (ПИР и строительство)** | **1/2024-2/2025** | **190** | **276 000,00** | **0,00** | | **Итого:** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50 000,00** | **226 000,00** |
| **0,00** | | **Средства бюджета Московской области** | **30 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 500,00** | **137 860,00** |
| **0,00** | | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **19 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19 500,00** | **88 140,00** |
| **3.** | **Детский сад на 150 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 17, ул. Колпакова (ПИР и строительство)** | **1/2024-2/2025** | **150** | **225 000,00** | **0,00** | | **Итого:** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50 000,00** | **175 000,00** |
| **0,00** | | **Средства бюджета Московской области** | **26 947,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26 947,00** | **110 250,00** |
| **0,00** | | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **23 053,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23 053,00** | **64 750,00** |
| **4.** | **Детский сад на 150 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 25А, пер. 1-ый Рупасовский (ПИР и строительство)** | **1/2020-3/2022** | **150** | **204 780,33** | **44,48** | | **Итого:** | **204 735,85** | **380,00** | **20 700,00** | **183 655,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | | **Средства бюджета Московской области** | **113 957,65** | **0,00** | **5 000,00** | **108 957,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **90 398,20** | **0,00** | **15 700,00** | **74 698,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **в том числе: *технологическое присоединение*** |  |  |  | **44,48** | | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **в том числе:  *прочие работы*** |  |  |  | **0,00** | | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **380,00** | **380,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.** | **Детский сад на 220 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 20, ул. 2-я Крестьянская (ПИР и строительство)** | **1/2024-2/2026** | **220** | **372 505,07** | **0,00** | | **Итого:** | **24 778,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24 778,48** | **347 726,59** |
| **0,00** | | **Средства бюджета Московской области** | **15 114,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 114,87** | **212 113,22** |
| **0,00** | | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **9 663,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 663,61** | **135 613,37** |
| **Всего по мероприятию:** | | | | | | **44,48** | **Всего:** | **429 514,33** | **380,00** | **20 700,00** | **183 655,85** | **0,00** | **224 778,48** | **1 288 726,59** |
| **0,00** | **Средства бюджета Московской области** | **281 519,52** | **0,00** | **5 000,00** | **108 957,65** | **0,00** | **167 561,87** | **973 223,22** |
| **44,48** | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **147 994,81** | **380,00** | **15 700,00** | **74 698,20** | **0,00** | **57 216,61** | **315 503,37** |

**10.5.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, адрес объекта** | **Квартал, годы проектирования, строительства/ реконструкции объекта** | **Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.)** | **Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.)** | **Профинансировано на 01.01.2020, (тыс. руб.)** | **Источники финансирования** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | | | **Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.** |
| **Всего** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Детский сад на 320 мест по адресу: Московская область. г.о. Мытищи, восточнее д. Погорелки** | **2022-2023** | **320** | **420 820,00** | **0,00** | | **Итого:** | **420 820,00** | **0,00** | **0,00** | **212 669,00** | **208 151,00** | **0,00** |  |
| **0,00** | | **Средства бюджета Московской области** | **399 779,00** | **0,00** | **0,00** | **202 036,00** | **197 743,00** | **0,00** |  |
| **0,00** | | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **21 041,00** | **0,00** | **0,00** | **10 633,00** | **10 408,00** | **0,00** |  |
| **2.** | **Детское дошкольное учреждение на 290 мест с плавательным бассейном по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, микрорайон №16, корпус № 57** | **1/2021-2/2022** | **290** | **357 760,35** | **0,00** | | **Итого:** | **357 760,35** | **0,00** | **100 000,00** | **257 760,35** | **0,00** | **0,00** |  |
| **0,00** | | **Средства бюджета Московской области** | **339 872,32** | **0,00** | **95 000,00** | **244 872,32** | **0,00** | **0,00** |  |
| **0,00** | | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **17 888,03** | **0,00** | **5 000,00** | **12 888,03** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Всего по мероприятию:** | | | | | | **0,00** | **Итого:** | **778 580,35** | **0,00** | **100 000,00** | **470 429,35** | **208 151,00** | **0,00** |  |
| **0,00** | **Средства бюджета Московской области** | **739 651,32** | **0,00** | **95 000,00** | **446 908,32** | **197 743,00** | **0,00** |  |
| **0,00** | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **38 929,03** | **0,00** | **5 000,00** | **23 521,03** | **10 408,00** | **0,00** |  |

**10.5.3. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, адрес объекта** | **Квартал, годы проектирования, строительства/ реконструкции объекта** | **Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.)** | **Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.)** | **Профинансировано на 01.01.2020, (тыс. руб.)** | **Источники финансирования** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | | | **Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.** |
| **Всего** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Средняя общеобразовательная школа на 400 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 6-14 (ПИР и строительство)** | **1/2020-4/2021** | **400** | **10 000,00** | **0,00** | **Итого:** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **0,00** | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **2.** | **Образовательное учреждение вместимостью 355 мест (начальная образовательная школа - 300 мест, детский сад – 55 мест) по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, п. Вешки, ул. Северная (строительство, без ПИР)** | **1/2024-4/2025** | **355** | **174 452,80** | **0,00** | **Итого:** | **69 781,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69 781,10** | **104 671,70** |
| **0,00** | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **69 781,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69 781,10** | **104 671,70** |
| **Всего по мероприятию:** | | | | | **0,00** | **Итого:** | **79 781,10** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **69 781,10** | **104 671,70** |
| **0,00** | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **79 781,10** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **69 781,10** | **104 671,70** |

**10.5.4. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.02 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, адрес объекта** | **Квартал, годы проектирования, строительства/ реконструкции объекта** | **Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.)** | **Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.)** | **Профинансировано на 01.01.2020, (тыс. руб.)** | **Источники финансирования** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | | | **Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.** |
| **Всего** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Пристройка к МБОУ СОШ № 6 со спортивным залом, пищеблоком и кабинетами для дополнительного образования, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 38, в том числе ПИР (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет)** | **1/2017-2/2025** | **200** | **526 706,60** | **3 285,99** | | **Итого:** | **278 869,61** | **11 664,55** | **787,56** | **0,00** | **0,00** | **266 417,50** | **244 551,00** |
| **1 521,91** | | **Средства бюджета Московской области** | **166 661,53** | **2 491,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **164 169,93** | **150 695,51** |
| **1 763,51** | | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **108 386,32** | **6 138,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102 247,57** | **93 855,50** |
| **в том числе: *технологическое присоединение*** |  |  |  | **0,57** | | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **3 821,76** | **3 034,20** | **787,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.** | **Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Сухарево, ул. Школьная, стр. 18 (ПИР и строительство)** | **1/2024-2/2026** | **1100** | **1 401 316,00** | **0,00** | | **Итого:** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 000,00** | **1 376 316,00** |
| **0,00** | | **Средства бюджета Московской области** | **9 826,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 826,00** | **839 553,00** |
| **0,00** | | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **15 174,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 174,00** | **536 763,00** |
| **3.** | **Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, п. Нагорное (ПИР и строительство)** | **1/2024-2/2026** | **1100** | **1 509 141,00** | **0,00** | | **Итого:** | **320 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **320 000,00** | **1 189 141,00** |
| **0,00** | | **Средства бюджета Московской области** | **304 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **304 000,00** | **1 129 684,00** |
| **0,00** | | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **16 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 000,00** | **59 457,00** |
| **4.** | **Строительство школы на 1100 мест по адресу: г.о. Мытищи, восточнее д.Погорелки** | **2/2021-4/2023** | **1100** | **1 290 345,00** | **0,00** | | **Итого:** | **1 290 345,00** | **0,00** | **300 000,00** | **600 000,00** | **390 345,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | | **Средства бюджета Московской области** | **874 853,94** | **0,00** | **0,00** | **530 029,80** | **344 824,14** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **415 491,06** | **0,00** | **300 000,00** | **69 970,20** | **45 520,86** | **0,00** | **0,00** |
| **5.** | **Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, мкр. 25А (ПИР и строительство)** | **2/2021-4/2024** | **1100** | **1 553 756,70** | **0,00** | | **Итого:** | **1 553 756,70** | **5,27** | **2 500,00** | **300 000,00** | **773 320,09** | **477 931,34** | **0,00** |
| **0,00** | | **Средства бюджета Московской области** | **971 094,65** | **0,00** | **1 562,50** | **187 500,00** | **483 325,06** | **298 707,09** | **0,00** |
| **0,00** | | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **582 656,78** | **0,00** | **937,50** | **112 500,00** | **289 995,03** | **179 224,25** | **0,00** |
|  | **в том числе: *технологическое присоединение*** |  |  |  | **0,00** | | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **5,27** | **5,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6.** | **Пристройка к МБОУ СОШ № 12 со спортивным залом, пищеблоком, актовым залом и мастерскими для трудового обучения, по адресу: МО, г. Мытищи, ул. Октябрьская, д. 4А (ПИР и строительство)** | **2021-2024** | **-** | **172 121,82** | **0,00** | | **Итого:** | **172 121,82** | **0,00** | **2 895,91** | **6 442,64** | **99 725,35** | **63 057,92** | **0,00** |
| **0,00** | | **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **172 121,82** | **0,00** | **2 895,91** | **6 442,64** | **99 725,35** | **63 057,92** | **0,00** |
| **Всего по мероприятию:** | | | | | | **3 285,99** | **Всего:** | **3 640 093,13** | **11 669,82** | **306 183,47** | **906 442,64** | **1 263 390,44** | **1 152 406,76** | **2 810 008,00** |
| **1 521,91** | **Средства бюджета Московской области** | **2 326 436,12** | **2 491,60** | **1 562,50** | **717 529,80** | **828 149,20** | **776 703,02** | **2 119 932,51** |
| **1 764,08** | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **1 313 657,01** | **9 178,22** | **304 620,97** | **188 912,84** | **435 241,24** | **375 703,74** | **690 075,50** |

**10.5.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.03 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, адрес объекта** | **Квартал, годы проектирования, строительства/ реконструкции объекта** | **Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.)** | **Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.)** | **Профинансировано на 01.01.2020, (тыс. руб.)** | | **Источники финансирования** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | | | **Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.** |
| **Всего** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 25, Новомытищинский проспект, д. 4 (ПИР и строительство)** | **1/2017-3/2020** | **1100** | **1 262 213,44** | **420 126,30** | | **Итого:** | **842 087,14** | **842 087,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **272 001,54** | | **Средства бюджета Московской области** | **394 302,62** | **394 302,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **79 830,99** | | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **446 556,87** | **446 556,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **в том числе:  *проектно-изыскательские работы (корректировка проекта)*** |  |  |  | **60,14** | | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **1 227,65** | **1 227,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **в том числе:  *вынос инженерных сетей*** |  |  |  | **68 233,63** | | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Всего по мероприятию:** | | | | | | **420 126,30** | **Всего:** | **842 087,14** | **842 087,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **272 001,54** | **Средства бюджета Московской области** | **394 302,62** | **394 302,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **148 124,76** | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **447 784,52** | **447 784,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

**10.6. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Основным мероприятием 05 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, адрес объекта** | **Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта (ремонта)** | **Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.)** | **Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.)** | **Профинансировано на 01.01.2020, (тыс. руб.)¹** | **Источники финансирования** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | | | **Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.** |
| **Всего** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **г.о. Мытищи, г.п. Пироговский, дер. Пирогово (детский сад на 225 мест, 2016-2021 гг.)** | **2016-2021** | **225** | **234 000,00** | **156 000,00** | | **Итого:** | **78 000,00** | **52 000,00** | **26 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **156 000,00** | | **Внебюджетные источники** | **78 000,00** | **52 000,00** | **26 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **2.** | **г.о. Мытищи, г.п. Пироговский, пос. Мебельной фабрики (детский сад на 100 мест, 2018-2022 гг.)** | **2018-2022** | **100** | **104 000,00** | **37 000,00** | | **Итого:** | **67 000,00** | **26 000,00** | **20 500,00** | **20 500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **37 000,00** | | **Внебюджетные источники** | **67 000,00** | **26 000,00** | **20 500,00** | **20 500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3.** | **г.о. Мытищи, мкр. 17А (детский сад на 200 мест, 2019-2022 гг.)** | **2019-2022** | **200** | **100 000,00** | **0,00** | | **Итого:** | **100 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **0,00** | | **Внебюджетные источники** | **100 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4.** | **г.о. Мытищи, мкр. 17А (детский сад на 260 мест, 2022-2024 гг.)** | **2022-2024** | **260** | **260 000,00** | **0,00** | | **Итого:** | **260 000,00** | **0,00** | **0,00** | **90 000,00** | **90 000,00** | **80 000,00** |  |
| **0,00** | | **Внебюджетные источники** | **260 000,00** | **0,00** | **0,00** | **90 000,00** | **90 000,00** | **80 000,00** |  |
| **5.** | **г.о. Мытищи, мкр. 17А (детский сад на 200 мест, 2023-2024 гг.)** | **2023-2024** | **200** | **200 000,00** | **0,00** | | **Итого:** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |  |
| **0,00** | | **Внебюджетные источники** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |  |
| **6.** | **г.о. Мытищи, мкр. 17А (детский сад на 200 мест, 2023-2024 гг.)** | **2023-2024** | **200** | **200 000,00** | **0,00** | | **Итого:** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |  |
| **0,00** | | **Внебюджетные источники** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |  |
| **7.** | **г.о. Мытищи, мкр. 36, 36А, 37 (реконструкция детского сада с созданием 51 места, 2021-2022 гг.)** | **2021-2022** | **51** | **102 000,00** | **0,00** | | **Итого:** | **102 000,00** | **0,00** | **51 000,00** | **51 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **0,00** | | **Внебюджетные источники** | **102 000,00** | **0,00** | **51 000,00** | **51 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **8.** | **г.о. Мытищи, мкр. 36, 36А, 37 (реконструкция детского сада с созданием 196 места, 2022-2024 гг.)** | **2022-2024** | **196** | **392 000,00** | **0,00** | | **Итого:** | **392 000,00** | **0,00** | **0,00** | **130 000,00** | **130 000,00** | **132 000,00** |  |
| **0,00** | | **Внебюджетные источники** | **392 000,00** | **0,00** | **0,00** | **130 000,00** | **130 000,00** | **132 000,00** |  |
| **9.** | **г.о. Мытищи, в районе ул. Угольной (детский сад на 200 мест, 2022-2025 гг.)** | **2022-2025** | **200** | **150 000,00** | **0,00** | | **Итого:** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** |  |
| **0,00** | | **Внебюджетные источники** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** |  |
| **Всего по мероприятию:** | | | | | | **193 000,00** | **Итого:** | **1 549 000,00** | **78 000,00** | **147 500,00** | **391 500,00** | **470 000,00** | **462 000,00** | **0,00** |
| **193 000,00** | **Внебюджетные источники** | **1 549 000,00** | **78 000,00** | **147 500,00** | **391 500,00** | **470 000,00** | **462 000,00** | **0,00** |

**1 Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью.**

**10.7. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Основным мероприятием 06 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, адрес объекта** | **Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта (ремонта)** | **Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.)** | **Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.)** | **Профинансировано на 01.01.2020, (тыс. руб.)¹** | | **Источники финансирования** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | | | **Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.** |
| **Всего** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **г.о. Мытищи, мкр. 16 (общеобразовательная школа на 1050 мест, 2021-2022 гг.)** | **2021-2022** | **1050** | **1 030 000,00** | **0,00** | | **Итого:** | **1 030 000,00** | **0,00** | **515 000,00** | **515 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **0,00** | | **Внебюджетные источники** | **1 030 000,00** | **0,00** | **515 000,00** | **515 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **2.** | **г.о. Мытищи, мкр. 17А (общеобразовательная школа на 1 735 мест, 2021-2023 гг.)** | **2021-2023** | **1735** | **1 735 000,00** | **0,00** | | **Итого:** | **1 735 000,00** | **0,00** | **580 000,00** | **580 000,00** | **575 000,00** | **0,00** |  |
| **0,00** | | **Внебюджетные источники** | **1 735 000,00** | **0,00** | **580 000,00** | **580 000,00** | **575 000,00** | **0,00** |  |
| **3.** | **г.о. Мытищи, мкр. 36, 36А, 37 (общеобразовательная школа на 1 200 мест, 2021-2022 гг.)** | **2021-2022** | **1200** | **1 560 000,00** | **0,00** | | **Итого:** | **1 560 000,00** | **0,00** | **520 000,00** | **520 000,00** | **520 000,00** | **0,00** |  |
| **0,00** | | **Внебюджетные источники** | **1 560 000,00** | **0,00** | **520 000,00** | **520 000,00** | **520 000,00** | **0,00** |  |
| **4.** | **г.о. Мытищи, ул. Мира, мкр. 2, 3 (общеобразовательная школа на 1 100 мест, 2021-2022 гг.)** | **2021-2022** | **1100** | **1 320 000,00** | **0,00** | | **Итого:** | **1 320 000,00** | **330 000,00** | **495 000,00** | **495 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **0,00** | | **Внебюджетные средства** | **1 320 000,00** | **330 000,00** | **495 000,00** | **495 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **5.** | **г.о. Мытищи, юго-западнее дер. Болтино (общеобразовательная школа на 600 мест, 2019-2021 гг.)** | **2019-2021** | **600** | **630 000,00** | **180 000,00** | | **Итого:** | **450 000,00** | **210 000,00** | **240 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **180 000,00** | | **Внебюджетные средства** | **450 000,00** | **210 000,00** | **240 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **6.** | **г.о. Мытищи, в районе ул. Угольная (общеобразовательная школа на 600 мест, 2021-2024 гг.)** | **2021-2024** | **600** | **600 000,00** | **0,00** | | **Итого:** | **600 000,00** | **0,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** |  |
| **0,00** | | **Внебюджетные средства** | **600 000,00** | **0,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** |  |
| **Всего по мероприятию:** | | | | | | **180 000,00** | **Всего:** | **6 695 000,00** | **540 000,00** | **2 500 000,00** | **2 260 000,00** | **1 245 000,00** | **150 000,00** | **0,0** |
| **180 000,00** | **Внебюджетные средства** | **6 695 000,00** | **540 000,00** | **2 500 000,00** | **2 260 000,00** | **1 245 000,00** | **150 000,00** |  |

**1 Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью.**

**11. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

**11.1. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальный заказчик подпрограммы** | **Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи** | | | | | | | |
| **Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Источник финансирования** | **Расходы (тыс. рублей)** | | | | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **Итого** |
| **Администрация городского округа Мытищи** | **Всего: в том числе:** | **20 548,58** | **115 014,85** | **140 000,00** | **0,00** | **0,00** | **275 563,43** |
| **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **20 548,58** | **115 014,85** | **140 000,00** | **0,00** | **0,00** | **275 563,43** |

**11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 5**

**Подпрограмма 5 призвана, в рамках основных направлений, обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.**

**11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамах подпрограммы 5**

**Своевременная реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит повысить обеспеченность жителей городского округа Мытищи основными типами спортивной инфраструктуры.**

**11.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие Подпрограммы 5** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.)\*** | **Всего, (тыс. руб.)** | **Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы 5** | **Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы 5** |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта** | **2020-2022** | **Итого:** | **77 124,40** | **275 563,43** | **20 548,58** | **115 014,85** | **140 000,00** | **0,00** | **0,00** | **УКС администрации городского округа Мытищи, МКУ «УКС ЖКХ»** |  |
| **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **77 124,40** | **275 563,43** | **20 548,58** | **115 014,85** | **140 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.** | **Мероприятие 01.02. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области** | **2020-2022** | **Итого:** | **77 124,40** | **275 563,43** | **20 548,58** | **115 014,85** | **140 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **77 124,40** | **275 563,43** | **20 548,58** | **115 014,85** | **140 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по Подпрограмме 5** | | | **Итого** | **77 124,40** | **275 563,43** | **20 548,58** | **115 014,85** | **140 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **77 124,40** | **275 563,43** | **20 548,58** | **115 014,85** | **140 000,00** | **0,00** | **0,00** |

**11.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, адрес объекта** | **Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта (ремонта)** | **Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.)** | **Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.)** | **Профинансировано на 01.01.2020, (тыс. руб.)** | **Источники финансирования** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | | | **Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.** |
| **Всего** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1** | **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая (ПИР и строительство)** | **2021-2022** | **-** | **201 397,85** | **28,30** | **Итого:** | **201 397,85** | **0,00** | **61 397,85** | **140 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **0,00** | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **201 397,85** | **0,00** | **61 397,85** | **140 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **в том числе:**  ***технологическое присоединение*** |  |  |  | **28,30** | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **2** | **Строительство футбольного тренировочного поля с искусственным газонным покрытием, вспомогательными помещениями и трибунами по адресу: г. Мытищи, мкр. 25, Шараповский карьер** | **2020-2021** | **-** | **198 051,94** | **123 886,36** | **Итого:** | **74 165,58** | **20 548,58** | **53 617,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **123 886,36** | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **74 165,58** | **20 548,58** | **53 617,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Всего по мероприятию:** | | | | | **123 914,66** | **Итого:** | **275 563,43** | **20 548,58** | **115 014,85** | **140 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **123 914,66** | **Средства бюджета городского округа Мытищи** | **275 563,43** | **20 548,58** | **115 014,85** | **140 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |