УТВЕРЖДАЮ

И.о. Заместителя Главы администрации

городского округа Мытищи

____________________________ И.В. Яськив

«______» ______________________ 2021 года.

ПРОТОКОЛ № 33

заседания рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи.

г. Мытищи. Московская область                                                                                                                              06 сентября 2021 года.

Присутствовали:

| Яськив И.В. Кондрашов А.С. Мартынюк Д.В. Барабаш В.А. Гаврилина Д.М. Беляков А.С. Лексин И.В. |  | и.о. заместителя Главы городского округа Мытищи – руководитель рабочей группы Комиссии по безопасности дорожного движения городского округа Мытищи; начальник Управления транспорта и дорожного хозяйства Администрации городского округа Мытищи; и.о начальника отдела организации дорожного движения Управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи – секретарь рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; зам. начальника Управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи; инженер отдела ремонта и содержания дорог МКУ «УКСЖКХ»; начальник отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ Пироговский»; специалист Управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Мытищи; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рассматриваемые вопросы |  | Принятые решения, поручения | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Установка дорожного знака, запрещающего проезд грузового транспорта по ул. Колонцова для разворота на Олимпийском проспекте г. Мытищи. (Добродел 5906797) |  | Автомобильная дорога ул. Колонцова г. Мытищи является автомобильной дорогой общего пользования местного значения. Согласно п.3, ст.5 Федерального закона от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильные дороги общего пользования предназначены для движения транспортных средств неограниченного круга лиц. 1.Установка дорожного знака 3.4 «Движение грузового транспорта запрещено» на указанной улице, предназначенной для движения неограниченного круга лиц, является нарушением действующего законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения. | Кондрашов А.С. Мартынюк Д.В. | 06.09.2021 г. |
| 2 | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода и искусственных неровностей на ул. Березовая д. Аксаково г.о. Мытищи. (Добродел 5782217, 5784435) |  | 1. Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Березовая д. Аксаково г.о. Мытищи не отвечает требованиям пункта 4.7 ГОСТ 32944 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования». 2. Обустройство искусственных неровностей на ул. Березовая д. Аксаково г.о. Мытищи не отвечает требованиям главы 6 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | МКУ ТУ «Федоскино» Орлова Е.В. МКУ ТУ «Федоскино» Орлова Е.В. | 06.09.2021 г. 06.09.2021 г. |
| 3 | Обустройство искусственной неровности у д. 5 по ул. Сукромка г. Мытищи (ОГ-10283 Игнатенко А.А.) |  | 1. Обустройство искусственных неровностей у д. 5 по ул. Сукромка г. Мытищи не отвечает требованиям главы 6 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». 2. ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение ПДД водителями транспортных средств на указанном участке. | Кондрашов А.С. Мартынюк Д.В. Мещеряков А.В. | 06.09.2021 г. постоянно |
| 4 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки, обустройство пешеходного перехода на 2-м Красноармейском пер. г. Мытищи. (ПОС: 171256266) |  | 1.Горизонтальная дорожная разметка на 2-м Красноармейском пер. г. Мытищи нанесена в соответствии с Дислокацией дорожных знаков и дорожной разметки и требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 2. Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении 2-го Красноармейского пер. и ул. Западная г. Мытищи не отвечает требованиям пункта 4.7 ГОСТ 32944 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования». | Кондрашов А.С. Мартынюк Д.В. | 06.09.2021 г. |
| 5 | Установка дорожного знака дополнительной информации (таблички) 8.4.1 «Вид транспортного средства грузовой» в дополнение к дорожным знакам 3.27 «Остановка запрещена», 8. 24 «Работает эвакуатор», установка камеры фото-видео фиксации правонарушений на бул. Ветеранов г. Мытищи. Добродел 5895411, ОГ-10271 Уфаев М.М.) |  | 1. В соответствии с решением рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от 07.06.2021 г. для увеличения пропускной способности и обеспечения безопасности дорожного движения на бульваре Ветеранов г. Мытищи со стороны сквера установлены дорожные знаки ПДД 3.27 «остановка запрещена» и 8.24 «работает эвакуатор» в соответствии с требованиями нормативных документов. Бульвар Ветеранов г. Мытищи является автомобильной дорогой общего пользования местного значения. В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» - данная автомобильная дорога предназначена для движения транспортных средств неограниченного круга лиц. Установленные дорожные знаки запрещают остановку и стоянку. Установка дорожного знака дополнительной информации (таблички) 8.4.1 «Вид транспортного средства грузовой» не целесообразна так как разрешает парковку для грузовых транспортных средств весом до 3,5 т. 2. Установка стационарных средств автоматической фиксации правонарушений в сфере безопасности дорожного движения не входит в компетенцию администрации городского округа Мытищи, а находится в компетенции ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Московской области» (ЦБДДМО). | Кондрашов А.С. Мартынюк Д.В. | 06.09.2021 г. |
| 6 | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода через ул. 1-я Парковая на пересечении с ул. Герцена г. Мытищи. (Добродел 5901893) |  | 1. Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на ул. 1-я Парковая на пересечении с ул. Герцена г. Мытищи не отвечает требованиям пункта 4.7 ГОСТ 32944 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования». | Кондрашов А.С. Мартынюк Д.В. | 06.09.2021 г. |
| 7 | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода при выезде с дворовой территории на бульвар Ветеранов г. Мытищи. (ПОС: 171256197) |  | 1. Предлагаемое место обустройства нерегулируемого пешеходного перехода находится в зоне действия дорожного знака 5.21 «Жилая зона». Движение в жилой зоне (дворовой территории) регламентируется Главой 17 Правил дорожного движения РФ. Согласно п.17.1 ПДД движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств. 2. Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода при выезде с дворовой территории на бульвар Ветеранов г. Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ 32944 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования.» | Кондрашов А.С. Мартынюк Д.В. | 06.09.2021 г. |
| 8 | Устройство искусственных неровностей на нерегулируемом пешеходном переходе у д. 16 по ул. Терешковой г. Мытищи. (ПОС: 171256866). |  | Обустройство искусственных неровностей на нерегулируемом пешеходном переходе у д. 16 по ул. Терешковой г. Мытищи не отвечает требованиям главы 6 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Кондрашов А.С. Мартынюк Д.В. | 06.09.2021 г. |
| 9 | 31.08.2021 г. в 19 ч. 35 м. на автомобильной дороге ул. Силикатная г. Мытищи имело место ДТП с пострадавшим. |  | Водитель Прохоров Ф.А. упр. а/м Чери Тиго, г/н е188ео797, двигаясь по ул. Силикатная со стороны ул. Угольная в сторону Олимпийского проспекта, напротив стр. 10 по ул. Силикатная выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с а/м Хенде Н100, г/н 493ар777, двигавшегося со стороны Олимпийского проспекта в сторону ул. Угольная. В результате ДТП пострадал водитель Хенде Портер. 1.Отделу ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение участниками дорожного движения ПДД на указанном участке. | Мещеряков А.В. | постоянно |
| 10 | 31.08.2021 г. в 13 ч. 45 м. на территории ТЦ «АШАН» Осташковское ш. д.1 г.о.Мытищи имело место ДТП с пострадавшим. |  | Водитель Архипов С.А., упр. а/м Шевроле, г/н х606кр790, двигаясь по парковочной территории ТЦ Ашан, не уступил дорогу а/м Киа, г/н в709вс750, приближающегося справа по ходу движения. В результате ДТП пострадал пассажир Кио Рио Молчанова В.Д. 1.Отделу ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение участниками дорожного движения ПДД на указанном участке. | Мещеряков А.В. | постоянно |
| 11 | Обустройство дополнительного выезда с дворовой территории д. 26 к. 1 на региональную автомобильную дорогу Олимпийский пр-т г. Мытищи. (ОГ-9839 Зуева С.) |  | Обустройство выезда с дворовой территории д. 26 к. 1 на региональную автомобильную дорогу Олимпийский пр-т г. Мытищи генеральным планом, правилами землепользования и застройки мкр-на 24 городского округа Мытищи не предусмотрено. | Кондрашов А.С. | 06.09.2021 г. |
| 12 | Согласование Схемы организации парковочных карманов для покупателей магазина у д. 5 по ул. Комарова г. Мытищи (УД-8786 ООО «Ринг») |  | Представленная Схема не отвечает требованиям Федерального закона N 443-ФЗ от 20.12.2017 «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Для организации парковочных карманов у д. 5 по ул. Комарова г. Мытищи необходимо разработать проект организации дорожного движения на участок ул. Комарова, включающий в себя схемы на период строительства и период эксплуатации. Указанный проект разрабатывается на основании технических условий, выданных владельцем автомобильной дороги. | Кондрашов А.С. | 06.09.2021 г. |
| 13 | Повторное рассмотрение перекрытия проезда по ул. Преображенская д. Пирогово г.о. Мытищи |  | В связи с многочисленными обращениями жителей перекрытие проезда по ул. Преображенская д. Пирогово г.о. Мытищи считать целесообразным. 1. МКУ ТУ «Пироговский» установить бетонные блоки и дорожные знаки в соответствии с прилагаемой схемой. 2.Отменить решение пункта 16 Протокола № 28 от 02.08.2021 г. | МКУ ТУ «Пироговский» Ямпольский А.Д. Кондрашов А.С. | 01.11.2021 г. 06.09.2021 г. |

и. о. секретаря Комиссии по

безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи                                                                                                                                                   Д.В. Мартынюк