УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя Главы администрации

городского округа Мытищи

____________________________ Д.Ю. Волжин

«______» ______________________ 2021 года.

ПРОТОКОЛ № 44

заседания рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи.

г. Мытищи. Московская область                                                                                                                             22 ноября 2021 года.

Присутствовали:

| Волжин Д.Ю. Кондрашов А.С. Барабаш В.А. Тищенко А.В. Бондаренко В.А. Гаврилина Д.М. Какушкин Г.В. Миць А.А. Дубиковский О.Л. Петрухин Д.Л. |  | и.о. заместителя главы городского округа Мытищи – руководитель рабочей группы Комиссии по безопасности дорожного движения городского округа Мытищи; начальник Управления транспорта и дорожного хозяйства Администрации городского округа Мытищи; заместитель начальника Управления транспорта и дорожного хозяйства Администрации городского округа Мытищи; начальник отдела организации дорожного движения Управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи – секретарь рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; начальник отделения дорожного надзора Отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области; заместитель директора МКУ «УКСЖКХ»; зам. начальника отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ Пироговский»; начальник производственно-технического отдела МКУ «ТУ «Федоскино; эксперт Мытищинского РУАД ГБУ МО «Мосавтодор»; зам. начальника Управления ЖКХ и благоустройства. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рассматриваемые вопросы |  | Принятые решения, поручения | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Установка дорожных знаков ПДД 5.21 «жилая зона» и 5.22 «конец жилой зоны» на пересечениях 2-го Красноармейского пер. с улицами Трудовая и В.Волошиной, ул. В.Волошиной с улицами 3-ий, 4-ый и 5-ый Красноармейскими пер. г.о.Мытищи (ПОС 172413588). |  | 1.Установка дорожных знаков ПДД 5.21 «жилая зона» и 5.22 «конец жилой зоны» на пересечениях 2-го Красноармейского пер. с улицами Трудовая и В.Волошиной, ул. В.Волошиной с улицами 3-ий, 4-ый и 5-ый Красноармейскими пер. г.о.Мытищи не отвечает требованиям ПДД и ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Кондрашов А.С. Тищенко А.В. | 22.11.2021 г. |
| 2 | Изменение режима работы светофорного объекта путем добавления стрелки для поворота налево на регулируемом пересечении ул. Ак.Каргина и 2-го Первомайского пр-да при движении со стороны Олимпийского пр-та г.о.Мытищи (ПОС 173219043). |  | 1. Светофорный объект на регулируемом пересечении ул. Ак.Каргина и 2-го Первомайского пр-да г.о.Мытищи работает с учетом максимальной пропускной способности указанных улиц и пешеходов. Пофазный режим работы объекта выполнен в соответствии с карточкой светофорного объекта. 1. Изменение режима работы указанного светофорного объекта путем добавления стрелки для поворота налево при движении со стороны Олимпийского пр-та г.о.Мытищи нецелесообразно. | Кондрашов А.С. Тищенко А.В. | 22.11.2021 г. |
| 3 | Изменение скорости движения транспортных средств до 50 км\час на Новомытищинском пр-те г.о.Мытищи (Добродел 6229487). |  | 1.Изменение скорости движения транспортных средств до 50 км\час на Новомытищинском пр-те г.о.Мытищи не отвечает требованиям п.10.2 ПДД | Кондрашов А.С. Тищенко А.В. | 22.11.2021 г. |
| 4 | Изменение схемы движения в части разрешения сквозного проезда транспортных средств через участок Новомытищинского пр-та от ул. Мирра до ул. Щербакова и разрешения поворота налево при движении по ул. Мира со стороны ул. Селезнева на Новомытищинский пр-т г.о.Мытищи (Добродел 6223224) |  | Движение транспортных средств на участке Новомытищинского пр-та от ул. Мира до ул. Щербакова г.о.Мытищи ограничено для сквозного пр-да с 09 ч. 00 м. до 18 ч. 00м. 1. Изменение схемы движения в части разрешения сквозного проезда транспортных средств через участок Новомытищинского пр-та от ул. Мирра до ул. Щербакова г.о.Мытищи нецелесообразно. Решением рабочей группы Комиссии от 06. 11. 2018 г. в связи с аварийностью на регулируемом перекрестке Новомытищинского пр-та и ул. Мира г.о.Мытищи принято решение об исключении левого поворота с подхода со стороны ст. Тайнинская и устройству искусственной неровности для ограничения скорости с подхода со стороны ул. Юбилейная. 2.Изменение схемы движения в части разрешения поворота налево при движении по ул. Мира со стороны ул. Селезнева на Новомытищинский пр-т г.о.Мытищи нецелесообразно. | Кондрашов А.С. Тищенко А.В. Кондрашов А.С. Тищенко А.В. | 22.11.2021 г. 22.11.2021 г. |
| 5 | Изменение схемы движения в части организации выезда с ул. 3-я Крестьянская в сторону МКАД (через АЗС «Роснефть») г.о.Мытищи (Добродел 6229455). |  | По данным официального портала Росреестра земельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0100401:47 и 50:12:0100401:49 принадлежат на праве собственности юридическим лицам, сформированы, поставлены на государственный кадастровый учет. Собственниками земельных участков на основании ст.ст. 209, 261 Гражданского кодекса РФ полностью перекрыли (стихийно сложившийся) проезд автотранспортных средств через свою территорию. Дорожно-транспортной схемой г.о. Мытищи организация выезда с ул. 3-я Крестьянская в сторону МКАД (через АЗС «Роснефть») г.о.Мытищи через частную территорию не предусмотрено. 1. Изменение схемы движения в части организации выезда с ул. 3-я Крестьянская в сторону МКАД (через АЗС «Роснефть») г.о.Мытищи нецелесообразно. | Кондрашов А.С. Тищенко А.В. | 22.11.2021 г. |
| 6 | Обустройство искусственной неровности на дворовой территории в районе д.49 к.4 по ул. Силикатная г.о.Мытищи (Добродел 6242524) |  | Движение транспортных средств и пешеходов на дворовой территории регламентируется главой 17 ПДД «Движение в жилых зонах». 1.Обустройство искусственной неровности на дворовой территории в районе д.49 к.4 по ул. Силикатная г.о.Мытищи не отвечает требованиям главы 6 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Кондрашов А.С. Тищенко А.В. | 22.11.2021 г. |
| 7 | Изменение схемы движения по ул. Университетская г.о.Мытищи (Добродел 6243359). |  | Генеральным планом, правилами землепользования и застройки г.о.Мытищи ул. Университетская г.о.Мытищи является автомобильной дорогой общего пользования местного значения. Дорожная деятельность на указанной автомобильной дороге и мероприятия по развитию объектов дорожно-транспортной инфраструктуры на территории городского округа Мытищи разрабатываются и осуществляются в соответствии со схемой территориального транспортного обслуживания, проектом планировки и правилами землепользования и застройки. 1.Изменение организации дорожного движения на ул. Университетская г.о.Мытищи (в части исключения движения по ней транспортных средств) нецелесообразно. | Кондрашов А.С. Тищенко А.В. | 22.11.2021 г. |
| 8 | Обустройство искусственных неровностей на дворовой территории д.21 к.1 по Олимпийскому пр-ту г.о.Мытищи (Добродел 6228837). |  | Движение транспортных средств и пешеходов на дворовой территории регламентируется главой 17 ПДД «Движение в жилых зонах». 1.Обустройство искусственных неровностей на дворовой территории д.21 к.1 по Олимпийскому пр-ту г.о.Мытищи не отвечает требованиям главы 6 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Кондрашов А.С. Тищенко А.В. | 22.11.2021 г. |
| 9 | Изменение организации дорожного движения при движении со стороны проектируемого проезда 4529 в сторону Олимпийского пр-та и ул. Комбиферма г.о.Мытищи (УД-16794 от 09.11.2021 г. Мытищинское РУАД ГБУ МО «Мосавтодор»). |  | 1.В связи с отсутствием проезда при движении со стороны проектируемого проезда в сторону ул. Комбиферма г.о.Мытищи изменение организации дорожного движения на данном участке считать целесообразным. 1.МКУ «УКСЖКХ» при движении по проектируемому проезду 4529 в сторону Олимпийского пр-та и ул. Комбиферма г.о.Мытищи демонтировать на проектируемом проезде 4529 дорожные знаки ПДД 5.15.1 «направление движение по полосам» (2 шт.) и установить дорожные знаки ПДД 5.15.1 (2 шт.) «направление движение по полосам» (правая полоса – направо, левая полоса – прямо и налево) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 2.Управлению транспорта и дорожного хозяйства внести изменения в дислокацию дорожных знаков и разметки. | Кондрашов А.С. Тищенко А.В. Шашков М.А. Кондрашов А.С. Тищенко А.В. | 22.11.2021 г. 31.12.2021 г. 31.12.2021 г. |
| 10 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильной дороге «Федоскино-Аксаково» г.о.Мытищи (УД-17343 ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по МО). |  | Автомобильная дорога «Федоскино-Аксаково» является дорогой регионального значения, находится в собственности Московской области и оперативном управлении ГБУ Московской области «Мосавтодор». В целях оптимизации дорожного движения, увеличения пропускной способности и обеспечения безопасности дорожного движения: 1.Рекомендовать Мытищинскому РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор»: - установить на опасных поворотах от 00км + 550м до 00км + 600м; от 00км + 800м до 00км + 950м; от 02км + 100м до 02км + 200м; от 02км + 500м до 02км + 550м; от 02км + 600м до 02км + 670м (право, лево) металлическое барьерное ограждение в соответствии с требованиями п.6.5 ГОСТ Р 50597-2017; - обустроить подходы к пешеходному переходу и остановке общественного транспорта от 01км + 500м до 01км + 570м в соответствии с требованиями п 4.5.1.1 ГОСТ Р 52766-2007; - перенести и обустроить остановку общественного транспорта заездным карманом от 02км + 500м в соответствии с требованиями п 5.3.3 ГОСТ Р 52766-2007. | ГБУ МО «Мосавтодор», Мытищинское РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор» | 2021-2022 г. |
| 11 | Установка искусственных неровностей, строительство тротуара, нанесение горизонтальной дорожной разметки и несоблюдение водителями транспортных средств ПДД на ул. Опанского г.о.Мытищи (ОГ-13632 ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по МО, Клевцов Д.А.). |  | В рамках реализации договора о развитии застроенной территории и договора комплексного развития территории за счет внебюджетных предусмотрена реконструкция улично-дорожной сети мкр-на №22 (в т.ч. ул. Опанского). Сроки реализации будут определены после утверждения документации по планированию развиваемой территории. На указанном участке планируется строительство МКД со стоянками. 1. Установка искусственных неровностей, строительство тротуара, нанесение горизонтальной дорожной разметки и несоблюдение водителями транспортных средств ПДД на ул. Опанского г.о.Мытищи нецелесообразна. 2. Отделу ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение участниками дорожного движения ПДД на указанном участке. | Кондрашов А.С. Тищенко А.В. Мещеряков А.В. | 22.11.2021 г. постоянно |
| 12 | Изменение скоростного режима на участке автомобильной дороги «Волковское шоссе» от развязки с Осташковским шоссе до кругового пересечения с Пироговским шоссе г.о.Мытищи (УД-17543 от 16.11.2021 г. Мытищинское РУАД ГБУ МО «Мосавтодор»). |  | По информации ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области участок от развязки с Осташковским шоссе до кругового пересечения с Пироговским шоссе автомобильной дороги Волковского шоссе является аварийно-опасным. В связи с чем на указанном участке установлены камеры фотовидеофиксации правонарушений (в т.ч. превышения скоростного режима). 1.Изменение скоростного режима (с 60 км/час на 70 км\час) на участке автомобильной дороги «Волковское шоссе» от развязки с Осташковским шоссе до кругового пересечения с Пироговским шоссе г.о.Мытищи нецелесообразно. | ГБУ МО «Мосавтодор», Мытищинское РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» | 22.11.2021 г. |
| 13 | Установка дорожного знака «осторожно дети» и дополнительной искусственной неровности у ДК «Сорокинский», организация безопасного движения автомобилей в районе контейнерной площадки на ул. Центральная (напротив д.1Б) д. Сорокино г.о.Мытищи (вх.№373 от 18.11.2021 г. МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | 1. Установка дорожного знака «осторожно дети» и дополнительной искусственной неровности у ДК «Сорокинский» д. Сорокино г.о.Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». 2.Изменение организации безопасного движения автомобилей в районе контейнерной площадки на ул. Центральная (напротив д.1Б) д. Сорокино г.о.Мытищи нецелесообразно. | Кондрашов А.С. Ямпольский А.Д. Кондрашов А.С. Ямпольский А.Д. | 22.11.2021 г. 22.11.2021 г. |
| 14 | Организация заезда школьного автобуса в д. Сорокино для доставки детей в МАУ СОШ №22 в п. КВХ г.о.Мытищи (вх.№372 от 18.11.2021 г. МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | 1.Организация движения школьного автобуса в д. Сорокино для доставки детей в МАУ СОШ №22 в п. КВХ г.о.Мытищи не отвечает требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке детей школьным автобусом, предусмотренных Постановлением правительства РФ от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении правил организационной перевозки группы детей автобусами». | Кондрашов А.С. Ямпольский А.Д. | 22.11.2021 г. |
| 15 | Изменение организации дорожного движения на пересечении ул. Колпакова и ул. Летная г.о.Мытищи (УД-17659 от 17.11.2021 г. ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по МО). |  | В целях обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения дорожно-транспортных происшествий (столкновений) на регулируемом пересечении ул. Колпакова и ул. Летная г.о.Мытищи: 1.МКУ «УКСЖКХ» убрать дополнительную стрелку (отключить, завесить) на регулируемом пересечении ул. Колпакова и ул. летная при движении по ул. Летная в сторону ул. Колпакова г.о.Мытищи. | Шашков М.А. | 25.11. – 09.12.2021 г. |

Секретаря Комиссии по

безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи                                                                                                                                                  А.В. Тищенко.