АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2019 № 4926

(в редакции от 30.12.2019 №5806, от 31.03.2020 № 1209, от 17.06.2020 №1785, от 30.09.2020 №3365, от 10.12.2020 №4554, от 31.12.2020 №4983, от 26.04.2021 №1477, от 16.06.2021 №2265, от 30.06.2021 № 2505, от 30.09.2021 №4169, от 10.12.2021 №5539, от 29.12.2021 №6020, от 26.01.2022 № 299, от 12.04.2022 № 1455)

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 №525, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», изложив ее согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

- Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Конягину В.А. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Мытищи А.Н. Бирюкова.

Глава городского округа Мытищи                                                                    В.С. Азаров

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Мытищи

| от | 11.11.2019 | № | 4926 |
| --- | --- | --- | --- |

(в редакции от 30.12.2019 №5806, от 31.03.2020 № 1209, от 17.06.2020 №1785, от 30.09.2020 №3365,

от 10.12.2020 №4554, от 31.12.2020 №4983, от 26.04.2021 №1477, от 16.05.2021 №2265, от 30.06.2021 № 2505, от 30.09.2021 №4169, от 10.12.2021 №5539, от 29.12.2021 №6020, от 26.01.2022 № 299, от 12.04.2022 № 1455)

- Паспорт муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования автомобильного пассажирского транспорта, направленного на удовлетворение потребности всех слоев населения в транспортных услугах на территории городского округа Мытищи. 2. Обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, увеличение пропускной способности и улучшение параметров дорожно-транспортной сети городского округа Мытищи. |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» (далее - подпрограмма 1) Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» (далее - подпрограмма 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Средства бюджета Московской области | 737 216,0 | 101 566,0 | 205 726,0 | 177 964,0 | 162 386,0 | 87 228,0 | 1 968,0 | 378,0 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 843 419,6 | 559 425,6 | 831 113,2 | 728 278,0 | 683 314,2 | 684 415,6 | 678 824,7 | 678 048,3 |
| Внебюджетные средства | 421 870,6 | 228 390,2 | 6 986,9 | 16 454,0 | 41 076,0 | 33 626,5 | 49 180,0 | 46 157,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 6 002 506,2 | 889 381,8 | 1 043 826,1 | 922 696,0 | 886 776,2 | 805 270,1 | 729 972,7 | 724 583,3 |

- Общая характеристика сферы реализации программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного        комплекса»

(далее – муниципальная программа).

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с Порядком № 525 от 19.02.2018 г.  разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи  и направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Мытищи одной из которых является создание безопасных и комфортных условий для проживания и жизнедеятельности жителей муниципального образования, в том числе и в сфере транспортного обслуживания населения.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы. Развитие городских и сельских территорий муниципального образования, увеличение парка автомобилей требует расширения существующих и строительства новых дорог, при этом транспортная инфраструктура должна обеспечивать комфортную доступность территорий, безопасность и надежность городских, внутриокружных и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок.

Настоящая муниципальная программа разработана в целях осуществления комплексного подхода к решению вопросов по приведению элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечению развития улично-дорожной сети округа с выделением первоочередных объектов и направлений, реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, обеспечению комфортности и регулярности осуществления пассажирских перевозок для жителей и гостей муниципалитета.

Главными целями муниципальной программы являются:

- обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, увеличение пропускной способности и улучшение параметров дорожно-транспортной сети городского округа Мытищи;

- создание условий для устойчивого и безопасного функционирования автомобильного пассажирского транспорта, направленного на удовлетворение потребности всех слоев населения в транспортных услугах на территории городского округа Мытищи.

Реализация целей подпрограмм осуществляется посредством решения комплекса задач, входящих в состав соответствующих подпрограмм. Состав целей и перечень мероприятий подпрограмм приведены в соответствующих         подпрограммах муниципальной программы.

Прогноз развития соответствующей сферы реализации программы.

Решение проблем в дорожно-транспортной сфере городского округа Мытищи возможно по двум сценарным условиям:

- первый вариант предусматривает развитие дорожно-транспортного комплекса на основании инерционного метода планирования, характеризуемый отсутствием стратегической направленности на решение основных проблем. Такой вариант малоэффективен по причине отсутствия координации развития инфраструктуры всех уровней на территории муниципального образования и не обеспечивает системный подход в развитии транспортного комплекса.

- второй вариант предусматривает развитие дорожно-транспортного комплекса на основании программно-целевого подхода, представляющего собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение целей социально-экономического развития округа, создание условий для формирования современного дорожно-транспортного комплекса.

Ход реализации муниципальной программы сопряжен с рядом рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению поставленных задач, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

- возникновение бюджетного дефицита, сокращение объемов финансирования на реализацию программных мероприятий;

- ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразится в повышении инфляции, снижении темпов роста экономики и доходов населения;

- низкие темпы выполнения работ, несоблюдение требуемого регламента производства работ подрядной организацией и другие риски, связанные с регулированием гражданско-правовых отношений.

Система управления реализацией муниципальной программой предусматривает следующие меры, направленные на сдерживание и минимизацию влияния возможных рисков:

- внесение изменений в муниципальную программу, нивелирующее или снижающее воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей программы; оптимизация проектных решений, оптимизация количества выполняемых работ, привлечение внебюджетного финансирования;

- проведение комплексного анализа внешних и внутренних факторов, влияющих на исполнение программных мероприятий, с целью дальнейшего пересмотра критериев их оценки и отбора;

- взаимодействие с подрядными организациями, оперативный контроль с целью устранения возникающих проблемных вопросов в ходе производства работ.

Использование программно-целевого метода позволит комплексно подойти к достижению поставленной цели, сконцентрироваться на приоритетах конкретного направления муниципальной политики, создаст условия для эффективного использования бюджетных средств, обеспечит комплексное воздействие администрации на процесс усовершенствования дорожной-транспортной сети округа.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и качественных показателей эффективности реализации мероприятий подпрограмм, обеспечивающим мониторинг динамики изменений в данных сферах, представлены в разделе 3 программы.

Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм муниципальной программы.

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации 2 подпрограмм:

- Пассажирский транспорт общего пользования (подпрограмма 1);

- Дороги Подмосковья (подпрограмма 2).

Подпрограмма 1 направлена на организацию транспортного обслуживания населения городского округа Мытищи.

Подпрограмма 2 направлена на развитие дорожно-транспортной сети и обеспечение своевременного ремонта объектов дорожно-мостового хозяйства в соответствии с нормативными требованиями на территории городского округа Мытищи, ликвидацию очагов аварийности на участках дорог и профилактику их возникновения в городском округе Мытищи.

Обобщенная характеристика основных мероприятий программы.

В основу разработки основных мероприятий программы были положены приоритетные направления экономического и социального развития Московской области.

Мероприятия подпрограмм структурированы по направлениям (основным мероприятиям) и объемам их финансирования по годам и представлены в подразделах 7.4, 8.4 к муниципальной программе. Адресные списки объектов ремонта и модернизации улично-дорожной сети подпрограммы 2 представлены в подразделе 8.5.

Реализация основных мероприятий подпрограмм осуществляется в соответствии с «Дорожными картами», утвержденными координатором программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Мытищи на соответствующий финансовый год, в том числе за счет средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей.

- Объем финансирования программных мероприятий подлежит ежегодному уточнению согласно предложениям организаций-участников разработки и реализации программы и входящих в ее состав подпрограмм  за счет привлеченных источников, в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Мытищи о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год, а также на основании утвержденного объема бюджетных ассигнований в бюджете Московской области на реализацию указанных мероприятий в случае их софинансирования из средств бюджета Московской области.

В течение финансового года денежные средства, предусмотренные в подпрограммах 1,2 подлежат корректировке в случае принятия решения Совета депутатов городского округа Мытищи об уточнении бюджета на текущий год и предстоящий период.

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются в бюджет городского округа Мытищи на основании соглашения, заключенного главным распорядителем бюджетных средств области с органом местного самоуправления муниципального образования, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам. Условия и порядок предоставления субсидий устанавливаются соответствующими нормативными правовыми актами Московской области.

- Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы (2019г.) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 "Пассажирский транспорт общего пользования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Обращение губернатора | % | 100 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2 |
| 1.2 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Показатель муниципальной программы | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2 |
| 1.3 | Протяженность муниципальной маршрутной сети | Показатель муниципальной программы | км | 568,1 | 549,2 | 539,5 | 539,5 | 539,5 | 539,5 | 539,5 | 539,5 | 2 |
| 2 | Подпрограмма 2 "Дороги Подмосковья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе) | Приоритетный показатель | км/пог.м | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования | Показатель муниципальной программы | км | 404,5 | 503,2 | 503,2 | 503,2 | 503,2 | 503,2 | 503,2 | 503,2 | 5 |
| 2.3 | Содержание улично-дорожной сети: | Показатель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | дорог |  | тыс.кв.м | 2 603,3 | 2 666,2 | 2 684,1 | 2 734,0 | 2 734,0 | 2 734,0 | 2 734,0 | 2 734,0 |  |
|  | тротуаров |  | тыс.кв.м | 338,8 | 329,7 | 337,5 | 340,4 | 340,4 | 340,4 | 340,4 | 340,4 |  |
|  | подземных пешеходных переходов |  | кв.м | 447,0 | 447,0 | 447,0 | 447,0 | 447,0 | 447,0 | 447,0 | 447,0 |  |
| 2.4 | Содержание и обслуживание ливневой канализации | Показатель муниципальной программы | тыс.п.м | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 5 |
| 2.5 | Содержание и обслуживание очистных сооружений | Показатель муниципальной программы | шт. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 |
| 2.6 | Содержание дорожных сооружений и иных объектов дорожной инфраструктуры | Показатель муниципальной программы | шт. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 2.7 | Общая протяженность автомобильных дорог общего местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | Показатель муниципальной программы | км | 393,6 | 490,2 | 490,2 | 491,1 | 491,1 | 491,1 | 491,1 | 491,1 | 5 |
| 2.8 | Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог | Показатель муниципальной программы | % | 2,69 | 2,58 | 2,58 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 5 |
| 2.9 | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) | Приоритетный показатель | тыс.кв.м | 157,58 | 90,4291 | 181,9944 | 40,914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |
|  |  |  | км | 22,5 | 12,918 | 25,999 | 6,986 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.10 | Ремонт и устройство тротуаров | Показатель муниципальной программы | кв.м | 3 037,0 | 145,2 | 6 350,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| 2.11 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | Приоритетный показатель | машино-места | 0 | 0 | 76 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2.12 | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах | Приоритетный показатель | количество погибших на 100 тыс. населения | 9,50 | 5,95 | 5,32 | 4,788 | 4,788 | 4,788 | 4,788 | 4,788 | 5 |

- Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя, характеризующего достижение цели | Ед.изм. | Методика расчета показателя | Источник данных | Периодичность представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |
| 1.1 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | % | Показатель рассчитывается по следующей формуле: Ср=Рдв×100% , где: Ср - процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок) | Региональная навигационно-информационная система Московской области | Ежеквартально |
| 1.2 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | % | Показатель равен отношению количества пассажиров, оплативших свой проезд посредством безналичных расчетов, к общему количеству платных пассажиров, умноженному на 100 процентов | По результатам ведомственных отчетов | Ежеквартально |
| 1.3 | Протяженность муниципальной маршрутной сети | км | Показатель определяется на основании данных Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом городского округа Мытищи | Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок | Ежеквартально |
| 2 | Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |
| 2.1 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе) | км/пог.м | Значение показателя определяется, исходя из планов на соответствующий год строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | Ежеквартально |
| 2.2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования | км | Значение показателя определяется на основании отчетных данных - Форма статистического наблюдения N 3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (годовая), а также исходя из динамики развития муниципального образования в плановом периоде | Форма статистического наблюдения N 3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» | Годовая |
| 2.3 | Содержание улично-дорожной сети (дорог, тротуаров, подземных пешеходных переходов) | тыс.кв.м, кв.м | Значение показателей определяется на основании данных по итогам реализации мероприятий за отчетный период и планируемого объема выполнения работ в предстоящем периоде | Муниципальный контракт, муниципальное задание на выполнение работ | Ежеквартально |
| 2.4 | Содержание и обслуживание ливневой канализации | тыс.п.м. |  |  |  |
| 2.5 | Содержание и обслуживание очистных сооружений | шт. |  |  |  |
| 2.6 | Содержание дорожных сооружений и иных объектов дорожной инфраструктуры | шт. |  |  |  |
| 2.7 | Общая протяженность автомобильных дорог общего местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | Значение показателя определяется на основании отчетных данных - Форма статистического наблюдения N 3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (годовая), а также исходя из динамики развития муниципального образования в плановом периоде | Форма статистического наблюдения N 3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» | Годовая |
| 2.8 | Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог | % |  |  |  |
| 2.9 | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог местного значения (оценивается на конец года) | тыс. кв.м / км | Значение показателя определяется исходя из планов ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год с привлечением субсидии из Дорожного фонда Московской области | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | Ежеквартально |
| 2.10 | Ремонт и устройство тротуаров | кв.м | Значение показателя определяется исходя из планов ремонта (устройства) тротуаров вдоль автомобильных дорог местного значения на соответствующий год, финансирование которых осуществляется только за счет средств местного бюджета | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план ремонта (устройства) тротуаров вдоль автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | Ежеквартально |
| 2.11 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года в разрезе источников финансирования) | машино-места | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной сети местного значения в очередном году | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план на соответствующий год | Ежеквартально |
| 2.12 | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах | количество погибших на 100 тыс. населения | Расчет показателя производится по следующей формуле: Dп , где: Dп – количество случаев смертей от дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч населения (всего на дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения и частных автомобильных дорогах); Nф – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах федерального значения (человек); Nр - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального или межмуниципального значения (человек); Nм - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах местного значения (человек); Nч - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на частных дорогах (человек); Чнас – среднегодовая численность Московской области (человек). | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | Ежеквартально |

- Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком

муниципальной программы (подпрограммы).

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик (ответственный исполнитель) подпрограмм (1,2). Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется главой администрации городского округа Мытищи.

Управление реализацией подпрограмм (1, 2) и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором – заместителем главы администрации городского округа Мытищи.

Взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий подпрограмм (1,2) и координацию их действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эффективности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет ответственный исполнитель подпрограмм – управление транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи.

- Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному

заказчику муниципальной программы (подпрограммы).

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм устанавливаются в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи (приложения №7-9).

- Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

  - Паспорт подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | Администрация городского округа Мытищи | Всего, в том числе: | 781 379,4 | 268 196,5 | 60 170,3 | 75 281,9 | 93 969,8 | 87 985,7 | 100 582,3 | 95 192,9 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 70 727,0 | 38 629,0 | 14 764,0 | 6 941,0 | 4 223,0 | 3 824,0 | 1 968,0 | 378,0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 296 331,8 | 5 927,3 | 38 419,4 | 53 186,9 | 49 170,8 | 50 935,2 | 49 734,3 | 48 957,9 |
|  |  | Внебюджетные средства | 414 320,6 | 223 640,2 | 6 986,9 | 15 154,0 | 40 576,0 | 33 226,5 | 48 880,0 | 45 857,0 |

  - Общая характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» (далее – подпрограмма 1).

Развитие автомобильного пассажирского транспорта для городского округа Мытищи также имеет весомое значение. Транспортный комплекс городского округа Мытищи представляет сегодня развитую систему, обеспечивающую потребности экономики муниципального образования. Важнейшая составная часть транспортной инфраструктуры – это пассажирский транспорт общего пользования. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием стабилизации, структурной перестройки экономики, улучшения условий и уровня жизни населения.

- В границах городского округа Мытищи представлены и широко используются автомобильный и железнодорожный виды транспорта, однако основным средством транспортного сообщения между населенными пунктами являются перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

На сегодняшний день рынок оказания пассажирских транспортных услуг на территории городского округа Мытищи развивается как за счет государственного сектора перевозок, так и за счет привлечения хозяйствующих субъектов негосударственных форм собственности. Так, помимо крупнейшего перевозчика АО МО «МОСТРАНСАВТО» регулярные перевозки пассажиров осуществляют еще 5 юридических лиц – ООО «Автолайн – Мытищи», ООО «Трансавтопрестиж», ООО «ТрансИнвест», ООО «КомБАТ», ООО «ККБ-БУСЛАЙН». В распоряжении данных предприятий находится 190 единиц автобусов, которые осуществляют обслуживание населения по муниципальным маршрутам.

На территории городского округа Мытищи утверждена маршрутная сеть муниципальных маршрутов регулярных перевозок. В границах округа функционируют 15 муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, и 14 муниципальных маршрутов по нерегулируемым тарифам. Общая протяженность автобусных маршрутов по состоянию на 01.10.2019 составляет 568,1 км. За пять минувших лет открыто 3 новых муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Данные маршруты являются беспересадочными, пассажиры различных микрорайонов без двойных затрат времени и денежных средств на передвижение могут добраться из одного до другого пункта города.

Принимая во внимание динамичные темпы развития комплексной застройки территории, строительство дополнительных и реконструкцию существующих автомобильных дорог городского округа Мытищи, планируется модернизация и расширение существующей муниципальной маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок с учетом пожеланий и обращений жителей.

Реализация мероприятий на обслуживание маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, осуществляется через заключение муниципальных контрактов с исполнителями услуг в соответствии с действующим законодательством. Только за 2018 год по данным маршрутам перевезено 10 369,4 тыс.чел., из которых 6 502,3 тыс.чел. составляют льготные категории граждан Москвы и Московской области, меры социальной поддержки которым предусмотрены действующим законодательством.

Кроме того, в дни пасхальных праздников и День Победы в ВОВ администрацией городского округа Мытищи ежегодно организуются бесплатные для населения перевозки пассажиров по специальным дополнительным маршрутам «Экспресс» – «Автовокзал – Олимпийский проспект – Волковское шоссе – Волковское кладбище и обратно», «Автовокзал – МКАД – Перловское кладбище – Осташковское кладбище – Волковское шоссе – Олимпийский проспект – Автовокзал», «Вешки – кладбище «Вешки». В 2018 году всего перевезено 30 039 пассажиров.

В целях повышения объемов перевозок пассажиров транспортом общего пользования и качества транспортного обслуживания населения осуществляется ежегодное плановое обновление автобусного парка, вновь приобретаемые автобусы обладают улучшенными экологическими и экономическими характеристиками, позволяющими повысить уровень комфорта пассажиров. Реализуется одна из главных задач в обеспечении социальной гарантии транспортной доступности при перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам - подвижной состав, участвующий в обслуживании населения, оборудован средствами беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Анализ состояния и комплекса реализуемых мер в сфере транспортного обслуживания населения муниципального образования свидетельствует о высокой социальной значимости задач обеспечения доступности транспортных услуг, повышения их качества и безопасности. Указанные вопросы носят комплексный характер, решение которых требует значительных ресурсов, скоординированных и согласованных действий органов местного самоуправления, перевозчиков. Реализация поставленных задач возможна в рамках программно-целевого метода, направленного на установление приоритетов развития транспортного обслуживания населения городского округа Мытищи.

Эффективность функционирования системы транспортного обслуживания населения планируется повысить за счет развития городского и пригородного транспортного сообщения, приобретения автобусов с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками для осуществления перевозок пассажиров, развития инфраструктуры и повышения объемов и качества перевозок пассажиров, а также реализации комплекса мер, направленных на повышение координации деятельности транспортных организаций с целью обеспечения более высокого качества предоставляемых ими транспортных услуг, отвечающих требованиям безопасности.

  - Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития, реализуемых в рамках подпрограммы 1.

В основу разработки основных мероприятий подпрограммы 1 в сфере развития автомобильного пассажирского транспорта были положены приоритетные направления экономического и социального развития Московской области.

Мероприятия подпрограммы 1 структурированы по направлениям (основным мероприятиям) и объемам их финансирования по годам и представлены в подразделе 7.4 «Перечень мероприятий подпрограммы 1».

Основное мероприятие подпрограммы 1 направлено на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с «Дорожной картой», утвержденной координатором программы.

  - Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы / связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения | 2020- 2026 | Итого | 64 302,0 | 781 379,4 | 268 196,5 | 60 170,3 | 75 281,9 | 93 969,8 | 87 985,7 | 100 582,3 | 95 192,9 | Управление транспорта и дорожного хозяйства | Показатель 1.1 (0,4) Показатель 1.2 (0,2) Показатель 1.3 (0,4) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 31 913,0 | 70 727,0 | 38 629,0 | 14 764,0 | 6 941,0 | 4 223,0 | 3 824,0 | 1 968,0 | 378,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 6 041,2 | 296 331,8 | 5 927,3 | 38 419,4 | 53 186,9 | 49 170,8 | 50 935,2 | 49 734,3 | 48 957,9 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 26 347,8 | 414 320,6 | 223 640,2 | 6 986,9 | 15 154,0 | 40 576,0 | 33 226,5 | 48 880,0 | 45 857,0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2020- 2026 | Итого | 32 634,1 | 338 260,0 | 39 202,9 | 49 738,0 | 56 127,9 | 49 393,8 | 50 759,2 | 47 702,3 | 45 335,9 | Управление транспорта и дорожного хозяйства | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 31 913,0 | 70 727,0 | 38 629,0 | 14 764,0 | 6 941,0 | 4 223,0 | 3 824,0 | 1 968,0 | 378,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 721,1 | 267 533,0 | 573,9 | 34 974,0 | 49 186,9 | 45 170,8 | 46 935,2 | 45 734,3 | 44 957,9 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 02.03. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2020- 2026 | Итого | 31 667,9 | 443 119,4 | 228 993,6 | 10 432,3 | 19 154,0 | 44 576,0 | 37 226,5 | 52 880,0 | 49 857,0 |  | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 5 320,1 | 28 798,8 | 5 353,4 | 3 445,4 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 26 347,8 | 414 320,6 | 223 640,2 | 6 986,9 | 15 154,0 | 40 576,0 | 33 226,5 | 48 880,0 | 45 857,0 |  |  |
| 1.2.1 | Транспортное обслуживание мероприятий | 2020- 2026 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 5 320,1 | 28 798,8 | 5 353,4 | 3 445,4 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | Управление транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 1.2.2 | Закупка нового подвижного состава | 2020- 2026 | Итого | 26 228,5 | 409 480,0 | 219 460,0 | 6 900,0 | 15 050,0 | 40 450,0 | 33 120,0 | 48 750,0 | 45 750,0 |  | Повышение качества транспортного обслуживания населения |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 215 860,0 | 215 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МАП №10 г.Королев филиал АО «МОСТРАНСАВТО» |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 33 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | 16 000,0 | 0,0 | ООО «Трансавтопрестиж» |  |
|  |  |  |  | 5 434,0 | 94 920,0 | 0,0 | 3 400,0 | 12 950,0 | 12 950,0 | 20 120,0 | 22 750,0 | 22 750,0 | ООО «ТрансИнвест» |  |
|  |  |  |  | 12 568,5 | 62 100,0 | 0,0 | 3 500,0 | 2 100,0 | 10 500,0 | 13 000,0 | 10 000,0 | 23 000,0 | ООО «КомБАТ» |  |
|  |  |  |  | 3 244,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "ККБ-Буслайн" |  |
| 1.2.3 | Ремонт и модернизация оборудования, включая закупку нового оборудования | 2020- 2026 | Итого | 80,0 | 4 513,2 | 3 976,2 | 37,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Укрепление материально-технической базы предприятий сферы транспортного обслуживания |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 3 940,2 | 3 940,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МАП №10 г.Королев филиал АО «МОСТРАНСАВТО» |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ООО «ТрансИнвест» |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ООО «КомБАТ» |  |
|  |  |  |  | 80,0 | 73,0 | 36,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "ККБ-Буслайн" |  |
| 1.2.4 | Установка системы ГЛОНАСС | 2020- 2026 | Итого | 39,3 | 327,4 | 204,0 | 49,9 | 4,0 | 26,0 | 6,5 | 30,0 | 7,0 |  | Оснащение парка подвижного состава предприятий системой ГЛОНАСС в полном объеме |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МАП №10 г.Королев филиал АО «МОСТРАНСАВТО» |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | ООО «Трансавтопрестиж» |  |
|  |  |  |  | 1,0 | 41,5 | 0,0 | 23,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ООО «ТрансИнвест» |  |
|  |  |  |  | 1,5 | 12,5 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | ООО «КомБАТ» |  |
|  |  |  |  | 24,0 | 48,4 | 24,0 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "ККБ-Буслайн" |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | Итого | 64 302,0 | 781 379,4 | 268 196,5 | 60 170,3 | 75 281,9 | 93 969,8 | 87 985,7 | 100 582,3 | 95 192,9 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 31 913,0 | 70 727,0 | 38 629,0 | 14 764,0 | 6 941,0 | 4 223,0 | 3 824,0 | 1 968,0 | 378,0 | Управление транспорта и дорожного хозяйства |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 6 041,2 | 296 331,8 | 5 927,3 | 38 419,4 | 53 186,9 | 49 170,8 | 50 935,2 | 49 734,3 | 48 957,9 | Управление транспорта и дорожного хозяйства |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 26 347,8 | 414 320,6 | 223 640,2 | 6 986,9 | 15 154,0 | 40 576,0 | 33 226,5 | 48 880,0 | 45 857,0 | МАП №10 г.Королев филиал АО «МОСТРАНСАВТО»; ООО «Автолайн - Мытищи»; ООО «Трансавтопрестиж»; ООО «ТрансИнвест»; ООО «КомБАТ»; ООО "ККБ-Буслайн" |  |

- Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»

  - Паспорт подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | Администрация городского округа Мытищи | Всего, в том числе: | 5 221 126,8 | 621 185,3 | 983 655,8 | 847 414,1 | 792 806,4 | 717 284,4 | 629 390,4 | 629 390,4 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 666 489,0 | 62 937,0 | 190 962,0 | 171 023,0 | 158 163,0 | 83 404,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 547 087,8 | 553 498,3 | 792 693,8 | 675 091,1 | 634 143,4 | 633 480,4 | 629 090,4 | 629 090,4 |
|  |  | Внебюджетные средства | 7 550,0 | 4 750,0 | 0,0 | 1 300,0 | 500,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 |

  - Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» (далее – подпрограмма 2).

В целях осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и дорожных сооружений, в границах населенных пунктов городского округа Мытищи, а именно деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию, обеспечению безопасности дорожного движения разработана данная муниципальная подпрограмма на долгосрочный период. Предлагаемый комплекс программных мероприятий является логическим продолжением мероприятий целевых программ, реализуемых в предыдущие годы на территории муниципального образования, и направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Мытищи в сфере дорожно-транспортного комплекса.

Автомобильные дороги, как объекты транспортной инфраструктуры, являются неотъемлемой и жизненно важной составляющей любого населенного пункта. На сегодняшний день общая протяженность дорожной сети городского округа Мытищи составляет 503,2 км. Тем не менее, состояние дорожно-транспортного комплекса муниципалитета в настоящее время не в полной мере соответствует потребностям социально-экономического развития муниципального образования. Существующий дефицит провозных и пропускных способностей дорожно-транспортной сети оказывает влияние на ухудшение транспортной доступности населенных пунктов, как следствие, снижение мобильности населения, а также препятствует развитию бизнеса, сдерживает привлечение инвестиций и приводит к снижению конкурентоспособности экономики городского округа Мытищи.

На сегодняшний день назрела острая необходимость строительства дополнительных выездов из города, возведения современных транспортных развязок и дорог-дублеров, транспортно-пересадочных узлов, комплексной реконструкции загруженных участков дорог в целях уширения проезжей части и оптимизации пропускной способности в черте населенных пунктов. Это позволит снизить интенсивность движения на наиболее загруженных участках, повысив тем самым транспортную доступность объектов муниципального образования в целом.

Устойчивое функционирование современной транспортной системы – одна из первоочередных задач органов местного самоуправления. Ежегодно автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ по их обслуживанию и содержанию, а именно профилактических работ по летней и зимней уборке.

Основная задача уборки – поддержание поверхностей дорожного полотна и сооружений в чистом состоянии с целью сохранения эксплуатационных свойств материалов, из которых они изготовлены. Летняя уборка заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог. Эти загрязнения ухудшают эстетический вид городских улиц, являются источником повышенной запыленности воздуха, а при неблагоприятных погодных климатических условиях способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности дорожного движения.

При выполнении работ по зимней уборке дорог особое значение отводится комплексу мероприятий по очистке дорожного полотна от свежевыпавшего снега, предупреждению образования скоплений снега, а также борьбе с гололедом. Важнейшим условием качественного выполнения работ по зимней уборке городских дорог является ее своевременность. При несвоевременной уборке под воздействием колес автомобилей снег уплотняется и образуются накаты, что значительно ухудшает условия проезда и осложняет обстановку на дорогах, увеличивая частоту возникновения дорожно-транспортных происшествий.

В обязательном порядке проводятся мероприятия по содержанию подземных переходов и лестничных спусков, осуществляется уборка автобусных остановок, производится обслуживание светофорных объектов и дорожных знаков, наносится разметка на дороги городского округа.

Рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения сказывается на увеличении числа транспортных средств и, как следствие, – увеличении интенсивности транспортного движения, что отражается на ускоренной изнашиваемости дорог, образовании выбоин, снижении сцепного качества покрытия. Для поддержания улично-дорожной сети муниципального образования в состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, необходимо своевременное и качественное проведение ремонтных работ самой автодороги и её технологических составляющих, как в части необходимого временного восстановления износа дорожного полотна и сцепных свойств покрытия, так и в целях обеспечения восстановления несущей способности и уровня надежности дороги.

Важным элементом увеличения срока службы дорожного полотна и безопасности дорожного движения является наличие на транспортных магистралях ливневой канализации. На сегодняшний день протяженность системы ливневой канализации вдоль улично-дорожной сети городского округа Мытищи составляет 84,1 тыс.п.м. Существующая система не в полном объеме осуществляет водосбор с проезжей части дорог округа, а на некоторых участках совсем отсутствует, что влечет к разрушению асфальтобетонного покрытия раньше нормативного срока. Для приведения всей системы ливневой канализации в нормативное состояние необходимо проведение работ не только по ее содержанию, но также по строительству новых, ремонту и реконструкции действующих сетей.

Одним из приоритетов дорожно-транспортной политики городского округа Мытищи является обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципалитета. По статистике ежегодно в Российской Федерации до 10% от общего числа машин попадают в дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП), пострадавших в среднем 1,3 человека на каждое ДТП, из которых 10-15% погибших. В Московской области ситуация хуже среднероссийской на 4%.

Анализ состояния аварийности на автодорогах муниципалитета показывает, что уровень дорожно-транспортного травматизма продолжает оставаться высоким. Сложная обстановка с аварийностью на дорогах округа и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- низкая пропускная способность улично-дорожной сети из-за малого количества выездных дорог из округа;

- ежегодное увеличение числа автотранспортных средств в округе;

- увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью сети дорог общего пользования местного значения, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

К основным факторам, определяющим причины аварийности, следует отнести:

- массовое пренебрежение требованиями и правилами безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- недостатки организации и управления дорожным движением, а также несовершенство технических средств его регулирования;

- отсутствие системы видеонаблюдения за организацией дорожного движения.

Следствиями такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.

В городском округе Мытищи недостаточно отлажена система организационно-планировочных и инженерных мер, направленных на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения (необходимо строительство транспортных развязок, эстакад над железнодорожными переездами, уширение проезжей части автодорог, регламентация скоростных режимов, введение одностороннего движения и т.д.).

Интересы городского округа Мытищи включают выполнение законов и поддержание правопорядка, создание достойных условий жизнедеятельности для граждан, проживающих на территории муниципалитета, что выливается в установление политической, экономической и социальной стабильности. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения это заключается:

- в поддержке и совершенствовании системы обеспечения безопасности дорожного движения;

- в совершенствовании и активизации работы с участниками дорожного движения;

- в повышении уровня профилактической системы воздействия на население, с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- в повышении качества профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- в расширении работ по организации движения транспорта и пешеходов (в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения);

- в ликвидации и профилактике возникновения опасных участков концентрации дорожно-транспортных происшествий;

- совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей;

- в совершенствовании правового, информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности.

Учитывая комплексный характер работ по осуществлению дорожной деятельности в границах муниципального образования, программно-целевой метод позволит оптимально использовать существующий ресурс отрасли дорожно-мостового хозяйства для сохранения сформированной сети дорог и поддержания ее на доступном транспортно-эксплуатационном уровне, сбалансированного развития транспортной системы, а также сокращения проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

  - Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы 2.

В основу разработки основных мероприятий подпрограммы 2 в сфере развития дорожно-мостового хозяйства были положены приоритетные направления экономического и социального развития Московской области.

Мероприятия подпрограммы 2 структурированы по направлениям (основным мероприятиям) и объемам их финансирования по годам и представлены в подразделе 8.4 «Перечень мероприятий подпрограммы 2». Адресные перечни ремонта улично-дорожной сети и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения представлены в подразделе 8.5.

Мероприятия подпрограммы 2 направлены на:

- содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети;

- ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- создание парковочного пространства и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест).

Реализация основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с «Дорожной картой», утвержденной координатором программы.

  - Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы / связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2020-2026 | Итого | 22 917,4 | 24 859,7 | 0,0 |  | 24 859,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление транспорта и дорожного хозяйства | Показатель 2.1 (0) |
|  |  | 2020-2026 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 22 917,4 | 24 859,7 | 0,0 |  | 24 859,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.02. Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2021 | Итого | 22 917,4 | 24 859,7 | 0,0 |  | 24 859,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 22 917,4 | 24 859,7 | 0,0 |  | 24 859,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1 | ПИР, строительство и реконструкция дорог (перечень №1) | 2021 | Итого | 0,0 | 8 490,3 | 0,0 |  | 8 490,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи |  | 8 138,3 | 0,0 |  | 8 138,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |  |
|  |  |  |  |  | 352,0 | 0,0 |  | 352,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Федоскино" (ФМЗ) |  |
| 1.1.2 | ПИР, строительство и реконструкция иных объектов дорожно-мостового хозяйства (перечень №2) | 2021 | Итого | 22 917,4 | 10 053,8 | 0,0 |  | 10 053,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 22 917,4 | 3 554,7 | 0,0 |  | 3 554,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 6 499,1 | 0,0 |  | 6 499,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Водосток" |  |
| 1.1.3 | ПИР и обустройство велосипедных дорожек | 2021 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 6 315,6 | 0,0 |  | 6 315,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ | Увеличение общей протяженности веломаршрутов на 0,315 км |
| 2. | Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2020-2026 | Итого | 733 870,0 | 5 196 267,1 | 621 185,3 |  | 958 796,1 |  | 847 414,1 |  | 792 806,4 |  | 717 284,4 | 629 390,4 | 629 390,4 | Управление транспорта и дорожного хозяйства | Показатели 2.2 - 2.11 (по 0,1) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 121 204,0 | 666 489,0 | 62 937,0 |  | 190 962,0 |  | 171 023,0 |  | 158 163,0 |  | 83 404,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 612 666,0 | 4 522 228,1 | 553 498,3 |  | 767 834,1 |  | 675 091,1 |  | 634 143,4 |  | 633 480,4 | 629 090,4 | 629 090,4 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 7 550,0 | 4 750,0 |  | 0,0 |  | 1 300,0 |  | 500,0 |  | 400,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 05.01. Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (список №1) | 2020-2026 | Итого | 127 583,8 | 408 468,2 | 66 213,2 |  | 111 348,0 |  | 69 988,0 |  | 73 125,0 |  | 87 794,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2020г.: 90 429,1 кв.м 2021г.: 121 589 кв.м 2022г.: 40 914,0 кв.м |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 121 204,0 | 388 077,0 | 62 937,0 |  | 105 780,0 |  | 66 488,0 |  | 69 468,0 |  | 83 404,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 47 659,3 | 368 754,9 | 43 614,9 |  | 105 780,0 |  | 66 488,0 |  | 69 468,0 |  | 83 404,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |  |
|  |  |  |  | 40 739,6 | 12 463,6 | 12 463,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Мытищинское" |  |
|  |  |  |  | 32 805,1 | 6 858,5 | 6 858,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Пироговский" |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 6 379,8 | 20 391,2 | 3 276,2 |  | 5 568,0 |  | 3 500,0 |  | 3 657,0 |  | 4 390,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2 508,6 | 19 380,6 | 2 265,6 |  | 5 568,0 |  | 3 500,0 |  | 3 657,0 |  | 4 390,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |  |
|  |  |  |  | 2 144,4 | 656,0 | 656,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Мытищинское" |  |
|  |  |  |  | 1 726,8 | 354,6 | 354,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Пироговский" |  |
| 2.2 | Мероприятие 05.02. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2020-2026 | Итого | 56 359,2 | 54 105,9 | 2 252,4 |  | 32 013,5 |  | 19 840,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 56 359,2 | 54 105,9 | 2 252,4 |  | 32 013,5 |  | 19 840,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2.1 | Ремонт дорог на территории городского округа Мытищи (список №1) | 2020-2026 | Итого | 46 182,8 | 26 728,3 | 1 562,4 |  | 15 325,9 |  | 9 840,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2021г.: 7 514 кв.м |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 38 842,4 | 9 198,8 | 1 498,8 |  | 0,0 |  | 7 700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |  |
|  |  |  |  | 2 186,5 | 17 529,5 | 63,6 |  | 15 325,9 |  | 2 140,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Пироговский" |  |
| 2.2.2 | Ремонт тротуаров на территории городского округа Мытищи (список №7) | 2020-2026 | Итого | 10 176,4 | 27 377,6 | 690,0 |  | 16 687,6 |  | 10 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2020г.: 145,2 кв.м 2021г.: 6 350,3 кв.м |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 8 091,5 | 21 765,3 | 0,0 |  | 14 765,3 |  | 7 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |  |
|  |  |  |  | 1 001,9 | 690,0 | 690,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Мытищинское" |  |
|  |  |  |  | 1 083,0 | 4 922,3 | 0,0 |  | 1 922,3 |  | 3 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Пироговский" |  |
| 2.3 | Мероприятие 05.05. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2020-2026 | Итого | 586 464,0 | 4 369 364,9 | 536 262,7 |  | 698 700,2 |  | 639 340,4 |  | 624 140,4 |  | 623 640,4 | 623 640,4 | 623 640,4 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 586 464,0 | 4 369 364,9 | 536 262,7 |  | 698 700,2 |  | 639 340,4 |  | 624 140,4 |  | 623 640,4 | 623 640,4 | 623 640,4 |  |  |
| 2.3.1 | Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства на территории городского округа Мытищи | 2020-2026 | Итого | 430 649,0 | 3 496 800,5 | 430 444,5 |  | 504 756,0 |  | 521 600,0 |  | 510 000,0 |  | 510 000,0 | 510 000,0 | 510 000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 156 979,2 | 1 110 738,6 | 158 179,8 |  | 155 558,8 |  | 159 400,0 |  | 159 400,0 |  | 159 400,0 | 159 400,0 | 159 400,0 | МБУ "Леспаркхоз" (СМЗ) | 2022г.: дорог - 477,27 тыс.кв.м, тротуаров - 163,4 тыс.кв.м |
|  |  |  |  | 199 988,5 | 1 642 722,5 | 201 845,2 |  | 243 727,3 |  | 251 510,0 |  | 236 410,0 |  | 236 410,0 | 236 410,0 | 236 410,0 | МКУ УКС ЖКХ | 2022г.: дорог - 759,8 тыс.кв.м, тротуаров - 140,4 тыс.кв.м, подземных пеш. переходов 447 кв.м |
|  |  |  |  | 47 497,6 | 47 615,0 | 47 615,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Мытищинское" |  |
|  |  |  |  | 13 327,2 | 601 615,2 | 9 896,2 |  | 92 719,0 |  | 97 000,0 |  | 100 500,0 |  | 100 500,0 | 100 500,0 | 100 500,0 | МКУ "ТУ "Пироговский" | 2022г.: дорог - 947,6 тыс.кв.м, ВКП - 69,9 тыс.кв.м, тротуаров - 36,6 тыс.кв.м, ВКП - 19,2 тыс.кв.м |
|  |  |  |  | 11 457,7 | 75 719,3 | 9 313,9 |  | 10 455,4 |  | 11 190,0 |  | 11 190,0 |  | 11 190,0 | 11 190,0 | 11 190,0 | МКУ "ТУ "Федоскино" (ВР) | 2022г.: дорог - 442 тыс.кв.м |
|  |  |  |  | 1 398,8 | 18 389,9 | 3 594,4 |  | 2 295,5 |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | МКУ "ТУ "Федоскино" (ФМЗ) | 2022г.: дорог - 107,3 тыс.кв.м |
| 2.3.2 | Текущий ремонт дорог, мостов, тротуаров, в т.ч. ямочный ремонт, содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков, разметка дорог, покраска бортового камня, металлических ограждений | 2020-2026 | Итого | 106 928,0 | 564 462,9 | 64 958,9 |  | 145 504,0 |  | 74 000,0 |  | 70 000,0 |  | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 93 486,9 | 508 394,6 | 56 937,5 |  | 131 457,1 |  | 64 000,0 |  | 64 000,0 |  | 64 000,0 | 64 000,0 | 64 000,0 | МКУ УКС ЖКХ |  |
|  |  |  |  | 8 464,7 | 5 295,6 | 5 295,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Мытищинское" |  |
|  |  |  |  | 1 323,9 | 41 396,3 | 548,0 |  | 11 848,3 |  | 9 000,0 |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | МКУ "ТУ "Пироговский" |  |
|  |  |  |  | 3 652,5 | 9 376,4 | 2 177,8 |  | 2 198,6 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | МКУ "ТУ "Федоскино" (ФМЗ) |  |
| 2.3.3 | Содержание и обслуживание ливневой канализации и очистных сооружений | 2020-2026 | Итого | 41 719,5 | 263 002,4 | 35 987,0 |  | 41 488,4 |  | 37 105,4 |  | 37 105,4 |  | 37 105,4 | 37 105,4 | 37 105,4 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 41 719,5 | 262 002,4 | 35 987,0 |  | 40 488,4 |  | 37 105,4 |  | 37 105,4 |  | 37 105,4 | 37 105,4 | 37 105,4 | МКУ "Водосток" (ВР) | Содержание и обслуживание 84,1 км ливневой канализации, 13 ед. очистных сооружений |
|  |  |  |  | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |  | 1 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Водосток" (ФМЗ) |  |
| 2.3.4 | Содержание дорожных сооружений и иных объектов дорожной инфраструктуры | 2020-2026 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 750,0 | 12 250,0 | 1 750,0 |  | 1 750,0 |  | 1 750,0 |  | 1 750,0 |  | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 750,0 | МБУ "Гараж-автострой" (СМЗ) с 01.10.2020 - МБУ "Леспаркхоз" (СМЗ) | Обслуживание шлагбаумов на терр. ж/д ст.Мытищи 2020-2021г. - 5 шт. 2022г. - 4 шт. |
| 2.3.5 | Вывоз брошенного (бесхозяйного) транспорта, его хранение, подготовка к утилизации | 2020-2026 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 744,9 | 7 300,0 | 1 000,0 |  | 1 300,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | МБУ "Гараж-автострой" (СМЗ) с 01.10.2020 - МБУ "Леспаркхоз" (СМЗ) | 2020г.: не менее 50 шт. 2021г.: не менее 65 шт. 2022г.: не менее 50 шт. |
| 2.3.6 | Экспертиза проектно-сметной документации объектов транспортной сети городского округа Мытищи, подготовка и согласование исходно-разрешительной документации | 2020-2026 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 715,7 | 4 090,0 | 0,0 |  | 490,0 |  | 800,0 |  | 700,0 |  | 700,0 | 700,0 | 700,0 | МКУ УКС ЖКХ | Проведение независимой экспертизы, согласование документации |
| 2.3.7 | Строительный контроль, лабораторные исследования качества работ по ремонту автомобильных дорог, авторский надзор, проведение оценки уровня содержания и оценки технического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений, а также их элементов | 2020-2026 | Итого | 1 875,0 | 20 860,4 | 2 037,1 |  | 3 323,3 |  | 3 000,0 |  | 3 500,0 |  | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  | Оценка качества работ по ремонту автомобильных дорог |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 102,0 | 17 921,7 | 804,5 |  | 2 117,2 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | МКУ УКС ЖКХ |  |
|  |  |  |  | 448,0 | 812,6 | 812,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Мытищинское" |  |
|  |  |  |  | 325,0 | 2 126,1 | 420,0 |  | 1 206,1 |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Пироговский" |  |
| 2.3.8 | Оказание услуг по предоставлению данных по метеонаблюдению | 2020-2026 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 81,9 | 598,7 | 85,2 |  | 88,5 |  | 85,0 |  | 85,0 |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 | МКУ УКС ЖКХ | Данные метеонаблюдения |
| 2.4 | Мероприятие 05.06. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2020-2026 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 8 395,8 | 59 430,9 | 10 457,0 |  | 23 569,2 |  | 8 604,7 |  | 4 200,0 |  | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 |  |  |
| 2.4.1 | Разработка и реализация проектов (схем) организации дорожного движения (список №10) | 2021 | Итого | 0,0 | 7 930,5 | 0,0 |  | 7 930,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 2 430,5 | 0,0 |  | 2 430,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 |  | 5 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Пироговский" |  |
| 2.4.2 | Поддержание и обновление базы данных картографического модуля | 2020-2026 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 485,0 | 1 199,0 | 0,0 |  | 199,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ УКС ЖКХ |  |
| 2.4.3 | Строительство заездных карманов и посадочных площадок для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети (список №11) | 2020-2026 | Итого | 5 134,0 | 4 149,7 | 0,0 |  | 2 149,7 |  | 2 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 524,6 | 4 149,7 | 0,0 |  | 2 149,7 |  | 2 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |  |
| 2.4.4 | Обустройство и ремонт светофорных объектов (список №2) | 2020-2026 | Итого | 1 619,8 | 10 367,7 | 771,5 |  | 3 596,2 |  | 2 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  | Выполнение действующего законодательства в области обеспечения БДД |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 619,8 | 10 367,7 | 771,5 |  | 3 596,2 |  | 2 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | МКУ УКС ЖКХ |  |
| 2.4.5 | Оборудование пешеходных переходов консолями над проезжей частью (список №3) | 2020-2026 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 546,4 | 2 460,7 | 2 460,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ | Выполнение действующего законодательства в области обеспечения БДД |
| 2.4.6 | Установка, переустановка, замена дорожных знаков | 2020-2026 | Итого | 628,3 | 3 425,7 | 488,1 |  | 437,6 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | Оптимизация дислокации дорожных знаков и организация транспортных потоков для обеспечения БДД |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 200,0 | 2 105,1 | 297,5 |  | 257,6 |  | 350,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | МКУ УКС ЖКХ |  |
|  |  |  |  | 237,7 | 99,8 | 99,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Мытищинское" |  |
|  |  |  |  | 93,6 | 859,3 | 44,3 |  | 115,0 |  | 100,0 |  | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | МКУ "ТУ "Пироговский" |  |
|  |  |  |  | 97,0 | 361,5 | 46,5 |  | 65,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | МКУ "ТУ "Федоскино" (ФМЗ) |  |
| 2.4.7 | Обустройство (реконструкция) пешеходных переходов (список №4) | 2020-2026 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 994,2 | 1 607,1 | 548,0 |  | 1 059,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |  |
| 2.4.8 | Обустройство пешеходных переходов светильниками (список №5) | 2020-2026 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 573,7 | 4 317,8 | 4 317,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |  |
| 2.4.9 | Отделение улично-дорожной сети от тротуаров периль-ными ограждениями для исключения несанкциониро-ванного выхода пешеходов на проезжую часть (список №9) | 2020-2026 | Итого | 4 598,1 | 5 300,6 | 280,5 |  | 4 315,4 |  | 704,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Установка перильных ограждений |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 082,6 | 3 300,6 | 280,5 |  | 2 315,4 |  | 704,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |  |
|  |  |  |  | 138,3 | 2 000,0 | 0,0 |  | 2 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Пироговский" |  |
| 2.4.10 | Обустройство и ремонт искусственных неровностей на дорогах, а также прочих дорожных элементов (список №8) | 2020-2026 | Итого | 3 433,4 | 13 852,1 | 930,4 |  | 3 221,7 |  | 2 500,0 |  | 1 800,0 |  | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |  | Обустройство новых и ремонт существующих искусственных неровностей |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 274,8 | 11 853,9 | 391,0 |  | 2 462,9 |  | 1 800,0 |  | 1 800,0 |  | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | МКУ УКС ЖКХ |  |
|  |  |  |  | 739,6 | 539,4 | 539,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Мытищинское" |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 1 028,2 | 0,0 |  | 528,2 |  | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Пироговский" |  |
|  |  |  |  | 419,0 | 430,6 | 0,0 |  | 230,6 |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Федоскино" (ФМЗ) |  |
| 2.4.11 | Обрезка зеленых насаждений, ограничивающих видимость технических средств организации дорожного движения | 2020-2026 | Итого | 689,0 | 4 820,0 | 660,0 |  | 660,0 |  | 700,0 |  | 700,0 |  | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  | Обеспечение видимости технических средств ОДД |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 600,0 | 4 820,0 | 660,0 |  | 660,0 |  | 700,0 |  | 700,0 |  | 700,0 | 700,0 | 700,0 | МБУ "Леспаркхоз" (СМЗ) |  |
| 2.4.12 | Рассмотрение проектов организации дорожного движения при строительстве, реконструкции улично-дорожной сети, парковок около предприятий, торговых и развлекательных центров | 2020-2026 | в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 2.4.13 | Анализ состояния аварийности, разработка предложений по совершенствованию ОДД | 2020-2026 | в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г.о. Мытищи | Выявление очагов аварийности |
| 2.4.14 | Участие в ежегодных комплексных проверках улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверка УДС на предмет соответствия действующему законодательству |
| 2.4.15 | Проверка соответствия средств технической организации дорожного движения нормативным документам и комплексной схеме организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт проверки технических средств ОДД комплексной схеме ОДД |
| 2.4.16 | Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения при производстве ремонтных, аварийных работ на проезжей части. Подготовка правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения |  | в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка постановлений по введению временных ограничений на дорогах общего пользования |
| 2.4.17 | Рассмотрение обращений о выдаче специальных разрешений или запроса на согласование маршрутов движения транспортных средств, перевозящих опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы по автомобильным дорогам |  | в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление транспорта и дорожного хозяйства | Выдача специального разрешения или согласование маршрута |
| 2.5 | Мероприятие 05.07. Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2020-2026 | Итого | 1 250,0 | 23 672,2 |  | 6 000,0 |  | 7 122,2 |  | 4 050,0 |  | 1 750,0 | 1 650,0 | 1 550,0 | 1 550,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 250,0 | 16 122,2 |  | 1 250,0 |  | 7 122,2 |  | 2 750,0 |  | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 7 550,0 |  | 4 750,0 |  | 0,0 |  | 1 300,0 |  | 500,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
| 2.5.1 | Обслуживание муниципальных автостоянок | 2020-2026 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 250,0 | 8 750,0 |  | 1 250,0 |  | 1 250,0 |  | 1 250,0 |  | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | МБУ "Гараж-автострой" (СМЗ) с 01.10.2020 - МБУ "Леспаркхоз" (СМЗ) | ул.Коминтерна, д.24 (4000 кв.м) |
| 2.5.2 | Устройство парковочных мест (список №6) | 2020-2028 | Итого | 0,0 | 14 922,2 |  | 4 750,0 |  | 5 872,2 |  | 2 800,0 |  | 500,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи |  | 5 872,2 |  | 0,0 |  | 5 872,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |  |
|  |  |  |  |  | 1 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 500,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Федоскино" (ФМЗ) |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 7 550,0 |  | 4 750,0 |  | 0,0 |  | 1 300,0 |  | 500,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 | - 2020г. - ООО "ТАЛСИН" 2022г. - ИП Галани Р.В. | (2027г.: 300 тыс.руб., 2028г.: 400 тыс.руб. ) |
| 2.6 | Мероприятие 05.08. Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (список №12) | 2021 | Итого | 0,0 | 281 225,0 |  | 0,0 |  | 86 043,0 |  | 105 591,0 |  | 89 591,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2021г.: 52 891,4 кв.м |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 278 412,0 |  | 0,0 |  | 85 182,0 |  | 104 535,0 |  | 88 695,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Пироговский" |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи |  | 2 813,0 |  | 0,0 |  | 861,0 |  | 1 056,0 |  | 896,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  | Итого | 733 870,0 | 5 221 126,8 |  | 621 185,3 |  | 983 655,8 |  | 847 414,1 |  | 792 806,4 | 717 284,4 | 629 390,4 | 629 390,4 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области, из них: | 121 204,0 | 666 489,0 |  | 62 937,0 |  | 190 962,0 |  | 171 023,0 |  | 158 163,0 | 83 404,0 | 0,0 | 0,0 | Всего: |  |
|  |  |  |  | 47 659,3 | 368 754,9 |  | 43 614,9 |  | 105 780,0 |  | 66 488,0 |  | 69 468,0 | 83 404,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |  |
|  |  |  |  | 40 739,6 | 12 463,6 |  | 12 463,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Мытищинское" |  |
|  |  |  |  | 32 805,1 | 285 270,5 |  | 6 858,5 |  | 85 182,0 |  | 104 535,0 |  | 88 695,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Пироговский" |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи, из них: | 612 666,0 | 4 547 087,8 |  | 553 498,3 |  | 792 693,8 |  | 675 091,1 |  | 634 143,4 | 633 480,4 | 629 090,4 | 629 090,4 | Всего: |  |
|  |  |  |  | 157 579,2 | 1 140 866,6 |  | 159 847,8 |  | 160 518,8 |  | 164 100,0 |  | 164 100,0 | 164 100,0 | 164 100,0 | 164 100,0 | МБУ "Леспаркхоз" (СМЗ) |  |
|  |  |  |  | 313 184,0 | 2 291 745,1 |  | 272 503,8 |  | 436 564,6 |  | 344 649,7 |  | 311 152,0 | 311 885,0 | 307 495,0 | 307 495,0 | МКУ УКС ЖКХ |  |
|  |  |  |  | 60 533,9 | 55 708,4 |  | 55 708,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Мытищинское" |  |
|  |  |  |  | 17 879,5 | 680 144,5 |  | 11 326,7 |  | 132 025,8 |  | 112 796,0 |  | 107 046,0 | 105 650,0 | 105 650,0 | 105 650,0 | МКУ "ТУ "Пироговский" |  |
|  |  |  |  | 17 025,0 | 104 629,7 |  | 15 132,6 |  | 15 597,1 |  | 14 940,0 |  | 14 740,0 | 14 740,0 | 14 740,0 | 14 740,0 | МКУ "ТУ "Федоскино" |  |
|  |  |  |  | 11 457,7 | 75 719,3 |  | 9 313,9 |  | 10 455,4 |  | 11 190,0 |  | 11 190,0 | 11 190,0 | 11 190,0 | 11 190,0 | ВР |  |
|  |  |  |  | 5 567,3 | 28 910,4 |  | 5 818,7 |  | 5 141,7 |  | 3 750,0 |  | 3 550,0 | 3 550,0 | 3 550,0 | 3 550,0 | ФМЗ |  |
|  |  |  |  | 41 719,5 | 269 501,5 |  | 35 987,0 |  | 47 987,5 |  | 37 105,4 |  | 37 105,4 | 37 105,4 | 37 105,4 | 37 105,4 | МКУ "Водосток" (ВР) |  |
|  |  |  |  | 41 719,5 | 262 002,4 |  | 35 987,0 |  | 40 488,4 |  | 37 105,4 |  | 37 105,4 | 37 105,4 | 37 105,4 | 37 105,4 | - ВР |  |
|  |  |  |  |  | 7 499,1 |  | 0,0 |  | 7 499,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - ФМЗ |  |
|  |  |  |  | 4 744,9 | 2 992,0 |  | 2 992,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ "Гаражавтострой" (СМЗ) |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 7 550,0 |  | 4 750,0 |  | 0,0 |  | 1 300,0 |  | 500,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 | ООО "ТАЛСИН", ИП Галани Р.В. |  |

  - Адресные перечни и списки подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»

    - Адресный перечень объектов проектирования, строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1.1 "ПИР, строительство и реконструкция дорог"

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (пог.м) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога к дер. Голенищево | 2021 | 5 682,0 | 264 644,7 | 2 071,4 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 8 138,3 | 0,0 | 8 138,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |
| 2 | Разработка документации по проектированию (изменению) границ земель в целях размещения подъездной дороги к земельным участкам в с. Марфино, расположенным вблизи д. Малое Ивановское | 2021 | 0,0 | 352,0 | 0,0 |  | 352,0 | 0,0 | 352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ТУ "Федоскино" (ФМЗ) |
| Итого по мероприятию 1.1.1: |  |  | 5 682,0 | 264 996,7 | 2 071,4 | итого | 8 490,3 | 0,0 | 8 490,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

    - Адресный перечень объектов проектирования, строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1.2 "ПИР, строительство и реконструкция иных объектов дорожно-мостового хозяйства"

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (пог.м) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектной документации по обустройству шумозащитного экрана вдоль Зеленого переулка в д. Беляниново | 2021 | 0,0 | 3 554,7 | 0,0 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 554,7 | 0,0 | 3 554,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |
| 2 | Устройство сети ливневой канализации по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.86, к.1,3, д.88, к.1 | 2021 | 369 | 6 499,1 | 0,0 |  | 6 499,1 | 0,0 | 6 499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Водосток" |
| Итого по мероприятию 1.1.2: |  |  | 369,0 | 10 053,8 | 0,0 | итого | 10 053,8 | 0,0 | 10 053,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

    - Адресный список №1 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятиями 2.1 "Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения" и 2.2.1 "Ремонт дорог на территории городского округа Мытищи" (*)

| № п/п | Адрес | Проектная мощность (кв.м) | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета городского округа Мытищи |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Город Мытищи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дороги общего пользования | 24 557,0 | 20 933,5 | 19 900,6 | 1 032,9 |  |
| 1.1 | ул. Воронина (от Олимпийского пр-та до проезда 4537) | 9 644,0 | 20 933,5 | 19 900,6 | 1 032,9 | МКУ УКС ЖКХ |
| 1.2 | ул. Свердлова | 2 836,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | ул. Репина | 2 921,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Проезд Некрасова | 869,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | ул. Ульяновская (от д.25 до 1-го Бауманского пер.) | 410,0 |  |  |  |  |
| 1.6 | ул. Щербакова (от Новомытищинского пр-та до ул. Пролетарская) | 4 506,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | ул. Силикатная до ж/ст. Строитель (от ул. Силикатная к учебно-тренировочному центру (вл.28 к.2) | 2 109,0 |  |  |  |  |
| 1.8 | 5-й Ярославский пер. | 155,0 |  |  |  |  |
| 1.9 | ул. Фурманова | 1 107,0 |  |  |  |  |
| Сельская территория |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дороги общего пользования | 65 872,1 | 46 842,1 | 43 036,4 | 3 805,7 |  |
| 1.1 | д. Аббакумово, ул. Красногорская | 3 015,0 | 26 445,8 | 23 714,3 | 2 731,5 | МКУ УКС ЖКХ (Федоскино) |
| 1.2 | д. Аббакумово, ул. Крайняя | 1 978,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | с. Марфино, проезд Луговой | 736,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | д. Рождественно, участок ул.Крестьянская | 877,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | д. Сухарево, ул. Номер 1 | 860,0 |  |  |  |  |
| 1.6 | д. Сухарево, участок ул. Окружная | 1 082,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | д. Троице-Сельцо, ул. Воинской Славы | 218,0 |  |  |  |  |
| 1.8 | д. Троице-Сельцо, ул. Сельская, от воинской части № 51890 до ул. Линия 1-я, СНТ «Троице-Сельцо», СНТ «Архитектор», СНТ «Факел» | 2 688,0 |  |  |  |  |
| 1.9 | п. Птицефабрики, проезд от ул. Дорожная до участка с КН №50:12:0060208:43 | 549,0 |  |  |  |  |
| 1.10 | а/д "Аксаково-Юрьево" | 27 532,0 |  |  |  |  |
| 1.11 | д. Афанасово, проезд от ул. Дубовая до ул. Радиальная (от д.1 по ул. Огородная до д.12Б по ул. Радиальная) | 207,0 | 13 119,6 | 12 463,6 | 656,0 | МКУ "ТУ "Мытищинское" |
| 1.12 | д. Афанасово, проезд от д.1 до д.7а по ул. Огородная | 237,0 |  |  |  |  |
| 1.13 | д. Беляниново, ул. Звездная (от д.201 до д. 8А) | 535,0 |  |  |  |  |
| 1.14 | д. Беляниново, ул. Московская (от д.53 ул. Центральная до уч. 105) | 1 248,0 |  |  |  |  |
| 1.15 | д. Беляниново, ул. Вишневая (от д.24 до ул. Жемчужная) | 238,0 |  |  |  |  |
| 1.16 | д. Беляниново, проезд к стр. 22А по ул. Московская | 565,0 |  |  |  |  |
| 1.17 | д. Беляниново, проезд от ул. Московская к ул. Звездная | 471,3 |  |  |  |  |
| 1.18 | д. Беляниново, проезд от ул. Московская к земельному участку с кадастровым номером 50:12:0090233:19 | 1 120,0 |  |  |  |  |
| 1.19 | д. Болтино, Набережный переулок | 1 404,0 |  |  |  |  |
| 1.20 | д. Болтино, ул. Деревенская | 1 050,0 |  |  |  |  |
| 1.21 | д. Болтино ул. Двухпрудная (от Осташковского шоссе до ворот) | 320,4 |  |  |  |  |
| 1.22 | д. Вешки, ул. Центральная (от ул. Заводская до ул. Слободка) | 845,0 |  |  |  |  |
| 1.23 | п. Вешки, проезд к д.27А по ул.Третьякова | 463,2 |  |  |  |  |
| 1.24 | д. Грибки, ул. Загородная (СНТ "Грибки - Новогрязново", СНТ "Грибки") (от Тенистого проезда до д.38) | 863,4 |  |  |  |  |
| 1.25 | д. Грибки, ул. Ангарская | 2 848,5 |  |  |  |  |
| 1.26 | д. Грибки, проезд вокруг дома 4а (от ул. Ангарская до уч. 218) | 222,0 |  |  |  |  |
| 1.27 | д. Грибки, ул. Листопадная (от ул.Загородная до КПП) | 509,0 |  |  |  |  |
| 1.28 | д. Грибки, ул. Новопоселковая (от ул. Якорная до уч.106) | 240,0 |  |  |  |  |
| 1.29 | д. Новоалександрово, проезд от ул. Александровская до муниципального пляжа | 372,0 |  |  |  |  |
| 1.30 | д. Погорелки, проезд от д.1К ул. Центральная до д.1 по ул. Деревенская | 973,5 |  |  |  |  |
| 1.31 | д. Ховрино, ул. Центральная (от поворота на ул. Напрудная до поворота на ул. Ховринская) | 308,0 |  |  |  |  |
| 1.32 | д. Ховрино, ул. Зеленая (вдоль домов 2А и 4) | 351,0 |  |  |  |  |
| 1.33 | д. Высоково, ул. Цветочная | 632,8 | 7 276,7 | 6 858,5 | 418,2 | МКУ "ТУ "Пироговский" |
| 1.34 | д. Высоково, проезд 1 (ул. Садовая) | 375,0 |  |  |  |  |
| 1.35 | д. Жостово, проезд 1 (ул. Лесная) | 1 819,0 |  |  |  |  |
| 1.36 | д. Жостово, проезд от ул.Окружная до земельного участка с кадастровым номером 50:12:0070114:240 | 584,0 |  |  |  |  |
| 1.37 | д. Манюхино, Линия 1-я (ул. Зеленая) | 1 132,0 |  |  |  |  |
| 1.38 | д. Пирогово, Клязьминский переулок | 1 255,0 |  |  |  |  |
| 1.39 | п. Пироговский, ул. Тимирязева | 1 347,0 |  |  |  |  |
| 1.40 | д. Сорокино, ул. Заповедная | 1 640,0 |  |  |  |  |
| 1.41 | д. Чиверево, ул. Загородная | 330,0 |  |  |  |  |
| 1.42 | д. Чиверево, ул. Луговая | 1 278,0 |  |  |  |  |
| 1.43 | д. Юдино, проезд 1 (пер. Тихий) | 553,0 |  |  |  |  |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2020 год: |  | 90 429,1 | 67 775,6 | 62 937,0 | 4 838,6 |  |

| № п/п | Адрес | Проектная мощность (кв.м) | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета городского округа Мытищи |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Город Мытищи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дороги общего пользования | 72 417,0 | 66 422,0 | 63 100,4 | 3 321,6 |  |
| 1.1 | ул. Конституции | 2 259,0 | 66 422,0 | 63 100,4 | 3 321,6 | МКУ УКС ЖКХ |
| 1.2 | ул. Железнодорожная | 2 820,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | ул. Благовещенская | 10 725,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | ул. Шишкина | 3 172,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | ул. Клары Цеткин (от ул. К. Либкнехта до Пионерского пер.) | 2 860,0 |  |  |  |  |
| 1.6 | Линейный переулок | 1 134,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Школьный переулок | 658,0 |  |  |  |  |
| 1.8 | Новомытищинский пр-т (от ул. Терешковой до ул. Сукромка) | 13 531,0 |  |  |  |  |
| 1.9 | ул. 1-я Вокзальная | 8 279,0 |  |  |  |  |
| 1.10 | ул. Герцена | 2 743,0 |  |  |  |  |
| 1.11 | ул. Щорса | 3 341,0 |  |  |  |  |
| 1.12 | Фуражный проезд | 4 304,0 |  |  |  |  |
| 1.13 | ул. Кирова (участок 1) | 583,0 |  |  |  |  |
| 1.14 | 5-й Красноармейский пер. | 1 189,0 |  |  |  |  |
| 1.15 | ул. Калинина | 825,0 |  |  |  |  |
| 1.16 | ул Советская (участок 1) | 1 085,0 |  |  |  |  |
| 1.17 | ул. Коллективная | 2 076,0 |  |  |  |  |
| 1.18 | ул. Калинина (участок 2) | 2 806,0 |  |  |  |  |
| 1.19 | ул. Тайнинская | 2 113,0 |  |  |  |  |
| 1.20 | ул. Советская (участок 2) | 4 512,0 |  |  |  |  |
| 1.21 | 3-й Тайнинский пер. | 1 402,0 |  |  |  |  |
| Сельская территория |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дороги общего пользования | 56 686,0 | 60 251,9 | 42 679,6 | 17 572,3 |  |
| 1.1 | д. Подольниха, ул. Молодежная | 1 718,0 | 14 377,1 | 13 658,2 | 718,9 | МКУ УКС ЖКХ (МКУ "ТУ "Федоскино") |
| 1.2 | п. Трудовая, ул. Вокзальная | 1 551,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | п. Николо-Прозорово, ул. Николо-Прозоровская | 2 541,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | д. Фелисово, ул. Деревенская | 2 173,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | д. Аксаково, ул. Березовая роща | 4 467,0 |  |  |  |  |
| 1.6 | д. Рождественно, ул. Крестьянская | 1 557,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | д. Сухарево, ул. Юрьевcкая | 889,0 |  |  |  |  |
| 1.8 | с. Марфино, ул. Усадебная | 4 608,0 |  |  |  |  |
| 1.9 | д. Грибки, проезд от ул. Промышленная до ул. Строительный тупик | 4 024,0 | 30 548,9 | 29 021,4 | 1 527,5 | МКУ УКС ЖКХ (МКУ "ТУ "Пироговский") |
| 1.10 | с. Виноградово, ул. Бульварная | 4 214,0 |  |  |  |  |
| 1.11 | д. Болтино, ул. Яснополянская | 627,0 |  |  |  |  |
| 1.12 | Вешки, ул. Центральная (от д.57 до ул. Слободка) | 5 459,0 |  |  |  |  |
| 1.13 | д. Болтино, ул. Полевая | 4 697,0 |  |  |  |  |
| 1.14 | д. Пирогово, Клязьминский переулок | 1 255,0 |  |  |  |  |
| 1.15 | д. Сорокино, проезд 6 (ул. Береговая) | 1 051,0 |  |  |  |  |
| 1.16 | д. Грибки, ул. Кленовая (от д. 8 до ул. Дубовая) | 710,0 |  |  |  |  |
| 1.17 | д. Юдино, 7 проезд (Цветочная) | 1 813,0 |  |  |  |  |
| 1.18 | п. Пестово, дорога к пансионату (ул. Весенняя) | 3 349,0 |  |  |  |  |
| 1.19 | д. Беляниново, Зеленый переулок | 680,0 |  |  |  |  |
| 1.20 | п. Покровская Гора, ул. Александровская | 1 789,0 |  |  |  |  |
| 1.21 | д. Сорокино, ул. Заповедная | 1 640,0 | 15 325,9 | 0,0 | 15 325,9 | МКУ "ТУ "Пироговский" |
| 1.22 | д. Чеверево, ул. Луговая | 1 178,0 |  |  |  |  |
| 1.23 | д. Беляниново, ул. Вишневая | 246,0 |  |  |  |  |
| 1.24 | д. Витенево, ул. Лесная | 1 105,0 |  |  |  |  |
| 1.25 | д. Витенево, ул. Веерная | 1 945,0 |  |  |  |  |
| 1.26 | д. Грибки, на участке от 55.954404, 37.525729 до 55.955906, 37.524570 | 1 400,0 |  |  |  |  |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2021 год: |  | 129 103,0 | 126 673,9 | 105 780,0 | 20 893,9 |  |

| № п/п | Адрес | Проектная мощность (кв.м) | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета городского округа Мытищи |  |
| 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Город Мытищи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дороги общего пользования | 40 914,0 | 69 988,0 | 66 488,0 | 3 500,0 | МКУ УКС ЖКХ |
| 1.1 | ул. Колпакова (от Волковского шоссе до Новомытищинского пр.) | 31 779,0 | 64 345,6 | 61 127,8 | 3 217,8 |  |
| 1.2 | ул.Семашко (от д.16 Октябрьский пр-т до д.19 по ул. Семашко) | 9 135,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Нераспределенный остаток |  | 5 642,4 | 5 360,2 | 282,2 |  |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2022 год: |  | 40 914,0 | 69 988,0 | 66 488,0 | 3 500,0 |  |

* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования.

    - Адресный список №2 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.4.4

«Обустройство и ремонт светофорных объектов» (*)

| № п/п | Адрес | Объем работ, ед. объектов | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |  |
| Город Мытищи |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство пешеходных переходов светофорными объектами Т7 | 2 | 771,5 | МКУ УКС ЖКХ |
| 1.1 | ул. Семашко д.43 | 1 |  |  |
| 1.2 | ул. Колпакова д.42 | 1 |  |  |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2020 год: |  | 2 | 771,5 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство пешеходных переходов светофорными объектами Т7 | 7 | 3 596,2 | МКУ УКС ЖКХ |
| 1.1 | Новомытищинский пр-т, стр.4 (МБОУ СОШ №16 (новый корпус) | 2 |  |  |
| 1.2 | ул. Силикатная д.12а | 1 |  |  |
| 1.3 | ул. 3-ая Крестьянская д.19-21 | 1 |  |  |
| 1.4 | ул. В.Волошиной д.14 | 1 |  |  |
| 1.5 | ул. Трудовая д.20 | 1 |  |  |
| 1.6 | ул. Колпакова д.27 | 1 |  |  |
| 2 | Обустройство пешеходного светофора | 1 |  |  |
| 2.1 | на пересечении ул. Комбиферма - Олимпийский пр-т - Проектируемый пр-д №4530 | 1 |  |  |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2021 год: |  | 8 | 3 596,2 |  |
| 2022 год |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство пешеходных переходов светофорными объектами Т7 | 3 | 2 000,0 | МКУ УКС ЖКХ |
| 1.1 | ул. Колпакова, д.26 | 1 |  |  |
| 1.2 | ул. Академика Каргина, д.23А | 1 |  |  |
| 1.3 | ул. Комарова, д.5 | 1 |  |  |
| 2 | Проектирование светофорных объектов | 1 |  |  |
| 2.1 | 1-й Рупасовский пер. - 2-й Рупасовский пер. | 1 |  |  |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2022 год: |  | 4 | 2 000,0 |  |

* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования.

    - Адресный список №3 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.4.5

«Оборудование пешеходных переходов консолями над проезжей частью» (*)

| № п/п | Адрес | Объем работ, ед. | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |  |
| 1 | ул. Борисовка д.2 | 2 | 2 460,7 | МКУ УКС ЖКХ |
| 2 | ул. Борисовка (пересечение с Бульваром Распоповой) | 2 |  |  |
| 3 | Бульвар Распоповой | 6 |  |  |
| 4 | ул. Благовещенская д.5 | 2 |  |  |
| 5 | ул. Благовещенская д.9 | 2 |  |  |
| 6 | ул. Колпакова стр.41А | 2 |  |  |
| 7 | ул. Белобородова (д.21 корп.4 по Олимпийскому пр-ту) | 2 |  |  |
| 8 | ул. Комарова (пересечение с Новомытищинским пр-том) | 1 |  |  |
| 9 | ул. Комарова д.5 | 2 |  |  |
| 10 | ул. Воронина (пересечение с Олимпийским пр-том) | 1 |  |  |
| 11 | ул. Воронина, д. 5 с.1 | 2 |  |  |
| 12 | ул. Станционная, д.1 корп.1 (у м-на "Дикси") | 2 |  |  |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2020 год: |  | 26 | 2 460,7 |  |

* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования.

    - Адресный список №4 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.4.7

«Обустройство (реконструкция) пешеходных переходов» (*)

| № п/п | Адрес | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |
| 1 | ул. Крупской в районе д.5 и д.6 (обустройство пешеходного перехода и тротуаров к нему) | 548,0 | МКУ УКС ЖКХ |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2020 год: |  | 548,0 |  |
| 2021 год |  |  |  |
| 1 | 1-й Трудовой пер., д.4 - МБДОУ №11 "Незабудка" по ул. Семашко, д.46 | 1 059,1 | МКУ УКС ЖКХ |
| 1 | ул. Борисовка, д.24 - МБДОУ №71/2 "Каруселька" по ул. Борисовка, д.22А |  |  |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2021 год: |  | 1 059,1 |  |

* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования.

    - Адресный список №5 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.4.8

«Обустройство пешеходных переходов светильниками» (*)

| п/п | Адрес | Объем работ, ед. | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |  |
| 1 | ул. Белобородова, д.21к.4 по Олимпийскому пр-ту (Т7) | 2 | 4 317,8 | МКУ УКС ЖКХ |
| 2 | ул. Белобородова, д.24 к.1 по Олимпийскому пр-ту | 2 |  |  |
| 3 | Новомытищинский пр-т, д.82Б | 2 |  |  |
| 4 | ул. Индустриальная д.5, детский сад №47 "Дельфин" (Т7) | 2 |  |  |
| 5 | ул. Индустриальная д.9 МБОУ СОШ №1 (Т7) | 2 |  |  |
| 6 | ул. Индустриальная д.17, техникум (Т7) | 2 |  |  |
| 7 | ул. Воронина (пересечение с Олимпийским пр-том) | 1 |  |  |
| 8 | ул. Воронина д.5 с.1 | 2 |  |  |
| 9 | ул.Стрелковая стр.19 детский сад №68 "Лукоморье" (Т7) | 2 |  |  |
| 10 | ул. Силикатная (ул. Индустриальная ТЦ "Лента") (Т7) | 2 |  |  |
| 11 | ул. Силикатная, МБОУ СОШ №9 (Т7) | 2 |  |  |
| 12 | ул. Юбилейная д.3 (Т7) | 2 |  |  |
| 13 | ул. Юбилейная д.3 к.1 (Т7) | 2 |  |  |
| 14 | ул. Юбилейная д.9 (Т7) | 2 |  |  |
| 15 | ул. Юбилейная д.15 (Т7) | 2 |  |  |
| 16 | ул. Юбилейная д.23 к.1 (Т7) | 2 |  |  |
| 17 | ул. Юбилейная д.25 к.1 (Т7) | 2 |  |  |
| 18 | ул. Юбилейная д.27 к.2 (Т7) | 2 |  |  |
| 19 | ул. Благовещенская (м-н "Пятерочка") (д.5 ул. Сукромка) (Т7) | 2 |  |  |
| 20 | ул. Благовещенская д.5 | 2 |  |  |
| 21 | ул. Благовещенская д.9 | 2 |  |  |
| 22 | ул. Благовещенская д.22 (Т7) | 2 |  |  |
| 23 | ул. Благовещенская (д.39 к.2 по ул. Юбилейная) (Т7) | 2 |  |  |
| 24 | ул. Благовещенская (д.39 по ул. Юбилейная) (Т7) | 2 |  |  |
| 25 | ул. Благовещенская (д.11 по ул.Троицкая) (Т7) | 2 |  |  |
| 26 | ул. Сукромка д.5 (Т7) | 2 |  |  |
| 27 | ул. Борисовка д.2 | 2 |  |  |
| 28 | ул. Борисовка пересечение с бульваром Распоповой | 4 |  |  |
| 29 | ул. Борисовка д.16 (Т7) | 2 |  |  |
| 30 | ул. Борисовка д.18 (Т7) | 2 |  |  |
| 31 | ул. Борисовка д.24 (Т7) | 2 |  |  |
| 32 | бульвар Распоповой | 6 |  |  |
| 33 | ул. Троицкая д.7 (Т7) | 2 |  |  |
| 34 | ул. Троицкая д.11 (Т7) | 2 |  |  |
| 35 | ул. Троицкая (д. 21 по ул. Сукромка) (Т7) | 2 |  |  |
| 36 | ул. Станционная д.1 к.1 (у м-на "Дикси") | 2 |  |  |
| 37 | ул. Колпакова стр.41а | 2 |  |  |
| 38 | ул. Щербакова д.1А, МБОУ Гимназия №17 (Т7) | 2 |  |  |
| 39 | ул. Летная д.29 к.2 (Т7) | 2 |  |  |
| 40 | ул. Летная д.40А (м-н "Перекресток") (Т7) | 2 |  |  |
| 41 | ул. Октябрьская, МБОУ СОШ №12 (Т7) | 2 |  |  |
| 42 | Октябрьский пр-т д.6А (Т7) | 2 |  |  |
| 43 | ул. Семашко д.4 к.1 (Т7) | 2 |  |  |
| 44 | ул. Семашко д.22 (Т7) | 2 |  |  |
| 45 | ул. Семашко д.26 к.1, детский сад №11 "Незабудка" (Т7) | 2 |  |  |
| 46 | ул. 2-я Крестьянская, МБОУ СОШ №5 (Т7) | 2 |  |  |
| 47 | ул. В.Волошиной д. 20, МБОУ СОШ №5 (Т7) | 2 |  |  |
| 48 | ул. Ак.Каргина д.36 корп.2, МБОУ СОШ №3 (Т7) | 2 |  |  |
| 49 | ул. Силикатная д.12а (опора освещения) | 1 |  |  |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2020 год: |  | 102 | 4 317,8 |  |

* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования.

    - Адресный список №6 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.5.2 "Устройство парковочных мест" (*)

| № п/п | Адрес объекта | Проектная мощность (кв.м) | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 год |  |  |  |  |
| 1 | ул. Благовещенская (земельный участок с КН 50:12:0000000:58121) | 3 261 | 4 750,0 | ООО "ТАЛСИН" |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2020 год: |  | 3 261 | 4 750,0 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |
| 1 | ул. Калинина (земельный участок с КН 50:12:0000000:56946) | 1 750 | 5 872,2 | МКУ УКС ЖКХ |
| 2 | поликлиника №3 по адресу: ул. Силикатная, д.31б | 497,0 |  |  |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2021 год: |  | 2 247 | 5 872,2 |  |
| 2022 год |  |  |  |  |
| 1 | 1-й Рупасовский переулок (земельный участок с КН 50:12:0101001:1091) | 5 185 | 1 300,0 | ИП Галани Р.В. |
| 2 | ул. Зеленая вблизи д.10, д.9 и 7А, д.7 | 1 200 | 1 500,0 | МКУ "ТУ "Федоскино" (ФМЗ) |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2022 год: |  | 6 385 | 2 800,0 |  |

* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования.

    - Адресный список №7 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.2.2 "Ремонт тротуаров на территории городского округа Мытищи" (*)

| № п/п | Адрес | Проектная мощность (кв.м) | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |  |
| Сельская территория |  |  |  |  |
| 1.1 | п. Вешки, ул. Заводская (к Стеле памяти павших) | 145,2 | 690,0 | МКУ "ТУ "Мытищинское" |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2020 год: |  | 145,2 | 690,0 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |
| Город Мытищи |  |  |  |  |
| 1 | Тротуары в асфальте |  |  |  |
| 1.1 | ул. Октябрьская (от ул. 4-я Парковая до МБОУ СОШ №12) | 1560 | 14 765,3 | МКУ УКС ЖКХ |
| 1.2 | ул. Коллективная (со стороны д.1 к.1 по ул. Фрунзе) | 18 |  |  |
| 1.3 | ул. Летная д.28 к.2 | 45 |  |  |
| 1.4 | ул. Силикатная (подход к ж/д подземному переходу напротив м-на "Лента") | 24 |  |  |
| 1.5 | ул. 2-я Институтская (от остановки "платформа Строитель" до дорожки в сквере по ул. 2-я Институтская) | 132 |  |  |
| 1.6 | ул. Угольная (от ул. Стрелковая до Электросети (нечетная сторона) | 695 |  |  |
| 1.7 | ул. Колпакова (от д.37 до д.33) | 398 |  |  |
| 1.8 | ул. Новомытищинский пр-т (в конце НИИОХ) | 80 |  |  |
| 1.9 | ул. Силикатная (от стр. 17а до стр.19 с.1) | 352 |  |  |
| 1.10 | ул. Воронина | 53 |  |  |
| 1.11 | от ул. Абрамова до ул. К. Маркса (к скверу по ул. Абрамова) | 120 |  |  |
| 1.12 | ул. Колпакова (спуск от входа МБОУ СОШ №28) | 12 |  |  |
| 1.13 | ул. Калинина (от ул. Советская до 1-й Калининский пер.) | 496 |  |  |
| 1.14 | ул. 3-я Крестьянская (от ул. В.Волошиной до д.20 по ул. 3-я Крестьянская (четная сторона) | 486 |  |  |
| 1.15 | ул. 1-я Крестьянская (нечетная сторона от ул. В.Волошиной к реке) | 357 |  |  |
| 1.16 | 2-й Рупасовский пер. (вдоль забора вл.4 с.1) | 46 |  |  |
| 1.17 | ул. 1-я Крестьянская (от велодорожки до д.47 к.2 по Новомытищиснкому пр-ту) | 233 |  |  |
| 1.18 | ул. Коминтерна (от ул. Попова до автобусной остановки "Улица Коминтерна") | 188 |  |  |
| 2 | Тротуары в плитке |  |  |  |
| 2.1 | ул. Трудовая (напротив д.22) | 104,3 |  |  |
| 2.2 | ул. Стрелковая (обустройство подхода на пешеходном переходе) | 14 |  |  |
| 2.3 | ул. Белобородова, д.21 к.4 по Олимпийскому пр-ту | 12 |  |  |
| Сельская территория |  |  |  |  |
| 1 | Тротуары в асфальте |  |  |  |
| 1.1 | п. Пироговский, ул. Пролетарская | 122 | 1 922,3 | МКУ "ТУ "Пироговский" |
| 1.2 | п. Пироговский, ул.Советская | 60 |  |  |
| 1.3 | п. Поведники, ул. Центральная (ЖК "Дубрава") | 30 |  |  |
| 1.4 | д. Грибки, от ул. Луговая до Дмитровского ш. | 150 |  |  |
| 1.5 | д. Грибки, вдоль Стародмитровского ш. | 235 |  |  |
| 1.6 | п. Поведники, между д.12 и д.13 | 117 |  |  |
| 1.7 | п. Поведники, между д.4 и д.13 | 61 |  |  |
| 1.8 | д. Беляниново, ул. Московская (у школы №29) | 150 |  |  |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2021 год: |  | 6 350,3 | 16 687,6 |  |

* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования.

    - Адресный список №8 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.4.10 "Обустройство и ремонт искусственных неровностей на дорогах, а также прочих дорожных элементов" (*)

| № п/п | Адрес | Объем работ, ед. | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обустройство искусственных неровностей |  | 1 |  | 391,0 |  | МКУ УКС ЖКХ |
| 1.1 |  | ул. Летная в районе д.32 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт искусственных неровностей |  | 6 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ул. Юбилейная, д.11 , корп.2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Бульвар Распоповой |  | 2 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | ул. Пролетарская |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 |  | ул. Борисовка |  | 2 |  |  |  |  |
| Сельская территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обустройство искусственных неровностей |  | 9 |  | 539,4 |  | МКУ "ТУ "Мытищинское" |
| 1.1 |  | п. Вешки, ул. Центральная (в районе р. Чермянка) |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | д. Бородино, ул. Богоявленская (у Храма) |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | д. Беляниново, поворот с ул. Лесная на ул. Вишневая |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | д. Грибки (пересечение ул. Загородная и ул. Любимая) |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 |  | д. Болтино, ул. Тихая |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 |  | д. Болтино, ул. Тимирязевская |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 |  | с. Виноградово, ул. Крылова |  | 1 |  |  |  |  |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2020 год: |  |  |  | 16 |  | 930,4 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обустройство искусственных неровностей |  | 23 |  | 2 462,9 |  | МКУ УКС ЖКХ |
| 1.1 |  | Новомытищинский пр-т, стр.4 (МБОУ СОШ №16 (новый корпус) |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | ул. Летная д.34 стр.а |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | ул. Крупской д.17 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | ул. Институтская д.4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 |  | ул. 2-я Пролетарская |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 |  | ул. Ленинская между д.25 и д.27 |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.7 |  | ул. Юбилейная д.28 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.8 |  | ул. 2-ая Крестьянская (МБОУ СОШ №5) |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.9 |  | 2-ой Ярославский пер. у д.6 и между д.2 и д.4 |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Новомытищинский пр-т, д.1 к.2 (детская площадка) |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.11 |  | ул. Карла Маркса, д.22 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Новомытищинский пр-т, д.70 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.13 |  | ул. Силикатная, д.12а |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.14 |  | ул. Угольная |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.15 |  | ул. Мира, д.30 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.16 |  | ул. Институтская, д.2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт искусственных неровностей |  | 8 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Шараповский пр-д (под эстакадой) |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | ул. Крупской между д.12 и д.15 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | ул. Пролетарская (МБДОУ №37 "Щелкунчик") |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 |  | ул. Колпакова, д.34 (МБОУ СОШ №28) |  | 2 |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Бульвар Распоповой |  | 3 |  |  |  |  |
| Сельская территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обустройство искусственных неровностей |  | 13 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | д. Вешки, ул. Линейная у д.36 |  | 1 |  | 528,2 |  | МКУ "ТУ "Пироговский" |
| 1.2 |  | д. Болтино у д.13 и д.25 |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | д. Беляниново, ул. Жемчужная и Серебряный пер. |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | д. Терпигорьево, ул. Лесная у д.12 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 |  | д. Грибки, ул. Загородная |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 |  | д. Красная Горка, ул. Светлая |  | 2 |  | 230,6 |  | МКУ "ТУ "Федоскино" |
| 1.7 |  | п. Борец, ул. Центральная |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.8 |  | д. Большая Черная, ул. Центральная |  | 2 |  |  |  |  |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2021 год: |  |  |  | 44 |  | 3 221,7 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство искусственных неровностей |  | 12 |  | 1 800,0 |  | МКУ УКС ЖКХ |  |
| 1.1 | Бульвар Ветеранов |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | внутриквартальный проезд пр-т Астрахова вдоль д.12, д.12а |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ул. Юбилейная, д.28 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | внутриквартальный проезд вдоль д.86 к.4. д.86 к.2 по Новомытищинскому пр-ту |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | внутриквартальный проезд между д.5 по ул. Сукромка и д.3 по ул. Благовещенская |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт искусственных неровностей |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. Борисовка |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ул. Рождественская |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ул. Пролетарская |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Сельская территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство искусственных неровностей |  | 10 |  | 200,0 |  | МКУ "ТУ "Федоскино" |  |
| 1.1 | д. Малое Ивановское, ул. Центральная, д. 11- д. 19 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | д. Фелисово, ул. Деревенская, д. 6, д. 15 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Клязьминский переулок, д. Пирогово |  | 3 |  | 500,0 |  | МКУ "ТУ "Пироговский" |  |
| 1.4 | ул. Северная, СНТ "Северное" |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Осташковское шоссе, д. 22, к 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт искусственных неровностей |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. Центральная, д. Витенево |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ул. Мытищинская, д. Ульянково |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Тополиный проезд, д. Свиноедово |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дорога на Пансионат, пос. Пестово |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | ул. Цветочная, д. Юдино |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | ул. Полевая, д. Пирогово |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | ул. Вишневая, д. Жостово |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | ул. Советская, мкр. Поселок Пироговский |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | проезд 1, мкр. Поселок Пироговский |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | ул. А. Долбина, мкр. Поселок Пироговский |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | ул. Тимирязева, мкр. Поселок Пироговский |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | д. 9 А, пос. КВХ |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | д. 11 А, пос. КВХ |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2022 год: |  |  | 45 |  | 2 500,0 |  |  |  |

* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования.

    - Адресный список №9 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.4.9 "Отделение улично-дорожной сети от тротуаров перильными ограждениями для исключения несанкционированного выхода пешеходов на проезжую часть" (*)

| № п/п | Адрес | Объем работ, п.м. | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 год |  |  |  |  |
| Город Мытищи |  |  |  |  |
| 1 | ул. Летная в районе д.22 корп.1 | 158 | 280,5 | МКУ УКС ЖКХ |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2020 год: |  | 158 | 280,5 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |
| Город Мытищи |  |  |  |  |
| 1 | ул. Силикатная пересечение с ул. Угольная | 62 | 2 315,4 | МКУ УКС ЖКХ |
| 2 | подъезд к ЖК "Рождественский" | 254 |  |  |
| 3 | ул. Трудовая пересечение с ул.1-ая Крестьянская | 130 |  |  |
| 4 | ул. Лётная пересечение с ул. Щербакова | 164 |  |  |
| 5 | 2-й Щелковский пр-д пересечение с ул. Медицинская | 46 |  |  |
| 6 | Новомытищинский пр-т пересечение с ул. Колпакова | 54 |  |  |
| 7 | ул. Сукромка - подъезд к СОШ №10 | 106 |  |  |
| Сельская территория |  |  |  |  |
| 1 | п. Вешки, ул. Центральная (в сторону МКАД) | 286 | 2 000,0 | МКУ "ТУ "Пироговский" |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2021 год: |  | 1 102 | 4 315,4 |  |
| 2022 год |  |  |  |  |
| Город Мытищи |  |  |  |  |
| 1 | ул. Колпакова - ул. Шараповская | 200 | 704,7 | МКУ УКС ЖКХ |
| 2 | ул. Летная - ул.Терешковой | 200 |  |  |
| 3 | Новомытищинский пр-т - ул. Сукромка | 200 |  |  |
| 4 | Октябрьский пр., д.2 - ул. Селезнева, д.20 | 180 |  |  |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2022 год: |  | 158 | 704,7 |  |

* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования

    - Адресный список №10 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.4.1 "Разработка и реализация проектов (схем) организации дорожного движения" (*)

| № п/п | Адрес | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2021 год |  |  |  |
| Сельская территория |  |  |  |
| 1 | д. Челобитьево, пересечение ул. Шоссейная и ул. Центральная | 5 500,0 | МКУ "ТУ "Пироговский" |
| 2 | ул. 2-я Институтская | 2 430,5 | МКУ УКС ЖКХ |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2021 год: |  | 7 930,5 |  |

* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования

    - Адресный список №11 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.4.3 "Строительство заездных карманов и посадочных площадок для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети" (*)

| № п/п | Адрес | Объем работ, ед. | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2021 год |  |  |  |  |
| Город Мытищи |  |  |  |  |
| 1 | 1-й Рупасовский пер. | 2 | 2 149,7 | МКУ УКС ЖКХ |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2021 год: |  | 2 | 2 149,7 |  |
| 2022 год |  |  |  |  |
| Город Мытищи |  |  |  |  |
| 1 | ул. Белобородова, д.7 | 1 | 2 000,0 | МКУ УКС ЖКХ |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2022 год: |  | 1 | 2 000,0 |  |

* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования.

    - Адресный список №12 для проведения работ, финансирование которых предусмотрено мероприятиями 2.6 "Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ" (*)

| № п/п | Адрес | Проектная мощность (кв.м) | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета городского округа Мытищи |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Сельская территория |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дорог общего пользования | 52 891,4 | 86 043,0 | 85 182,0 | 861,0 |  |
| 1.1 | д. Ховрино, ул. Вешкинская от д. Ховрино до СОТ "Опушка" (СОТ "Опушка", СОТ "Ховрино-1") | 7 677,0 | 70 451,4 | 69 746,4 | 705,0 | МКУ "ТУ "Пироговский" |
| 1.2 | а/д "д. Вешки - д. Ховрино" | 4 249,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | а/д "Алтуфьевское шоссе - Вешки" | 12 814,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | д. Вешки, ул. Линейная (СНТ "Вешки") | 7 536,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | а/д "Осташковское шоссе - Ховрино" | 2 661,0 |  |  |  |  |
| 1.6 | д. Грибки, ул. Промышленная | 6 597,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | д. Осташково, 5 проезд (ул. Центральная) к СНТ "Клязьма" | 1 674,0 |  |  |  |  |
| 1.8 | д. Манюхино, проезд к СНТ "Лаванда-2" | 380,0 |  |  |  |  |
| 1.9 | д. Манюхино, проезд к СНТ "Ландыш", СНТ "Манюхино" | 456,0 |  |  |  |  |
| 1.10 | д. Зимино, проезд к СНТ "Приволье" | 392,0 |  |  |  |  |
| 1.11 | д. Ларево, проезд от Дмитровского ш. к ул. Хвойная, примыкание к региональной а/д старое направление Дмитровского шоссе, ДНТ "Космос", СТ "Гипромез" | 525,4 |  |  |  |  |
| 1.12 | д. Грибки, ул. Загородная (СНТ "Грибки - Новогрязново", СНТ "Грибки") | 3 608,0 |  |  |  |  |
| 1.13 | д. Грибки, проезд от пер. Малый стр. 2А до ул. Загородная | 2 337,0 |  |  |  |  |
| 1.14 | д. Бородино, проезд от ул. Богоявленская до СНТ "Бородино" | 1 985,0 |  |  |  |  |
| 2 | ПИР на ремонт дорог общего пользования |  |  |  |  |  |
| 2.1 | д. Фоминское, подъезд от ул. Боярская к СНТ "Фоминское", (СНТ "Фоминское", СНТ "Марфино") | - | 15 591,6 | 15 435,6 | 156,0 | МКУ "ТУ "Пироговский" |
| 2.2 | д. Ларево, часть ул. Хвойная до участка с кадастровым № 50:12:0030218:81 (ДНТ "Космос", СТ "Гипромез") | - |  |  |  |  |
| 2.3 | п. Борец, ул. Дмитровская (СНТ "Борей") | - |  |  |  |  |
| 2.4 | д. Троице-Сельцо, ул. Архитектурная (СНТ "Троице-Сельцо", СНТ "Архитектор", СНТ "Факел") | - |  |  |  |  |
| 2.5 | п. Торфоболото, ул. Садовая (СНТ "Вита-М") | - |  |  |  |  |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2021 год: |  | 52 891,4 | 86 043,0 | 85 182,0 | 861,0 |  |

* Адресный список подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования.