УТВЕРЖДАЮ

Заместителя Главы администрации

городского округа Мытищи

____________________________ К.А. Дунаев

«______» ______________________ 2022 года.

ПРОТОКОЛ № 15

заседания рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи.

г. Мытищи. Московская область                                                                                                                              16 мая 2022 года.

Присутствовали:

| Дунаев К.А. Кондрашов А.С. Мартынюк Д.В. Бондаренко В.А. Какушкин Г.В. Лексин И.В. Фролов М.М. Петрухин Д.Л. Миць А.А. Давыдов Д.И. Хижняк А.Э. Царева Н.О. |  | заместитель Главы городского округа Мытищи – руководитель рабочей группы Комиссии по безопасности дорожного движения городского округа Мытищи; директор МКУ «Управление транспорта и дорожного хозяйства городского округа Мытищи Московской области»; заместитель начальника отдела организации дорожного движения МКУ «Управление транспорта и дорожного хозяйства городского округа Мытищи Московской области»; начальник отделения дорожного надзора Отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области; главный инспектор отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ «Пироговский»; специалист Управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Мытищи; эксперт дорожного хозяйства РУАД №8 (Мытищинского) ГБУ МО «Мосавтодор»; директор МКУ «Управление благоустройства городского округа Мытищи Московской области»; заместитель директора МКУ «ТУ «Федоскино»; заместитель начальника отдела ОНДиПР МЧС по городскому округу Мытищи; житель д. 9 к. 1 по 2-му Щелковскому пр-ду; житель д. 6 по 2-му Щелковскому пр-ду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рассматриваемые вопросы |  | Принятые решения, поручения | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Обустройство искусственной неровности у д. 16 по ул. Солнечная г. Мытищи (Добродел 6953227) |  | 1.Обустройство искусственных неровностей на ул. Солнечная г. Мытищи не отвечает требованиям главы 6 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Кондрашов А.С. | 16.05.2022 г. |
| 2 | 10.05.2022 г. в 22 ч. 22 м. 1-м Рупасовском переулке г.Мытищи имело место ДТП с пострадавшим. |  | Водитель Х управляя автомобилем Тойота при движении по Олимпийскому проспекту со стороны Волковского шоссе при повороте на 1-й Рупасовский переулок, совершил наезд на пешехода М в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. Неудовлетворительные дорожные условия отсутствуют. 1.Отделу ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить выполнение мероприятий по пропаганде БДД и соблюдение участниками дорожного движения ПДД на указанном участке. | Алексеев И.В. | постоянно |
| 3 | 1.Установка шлагбаума или перекрытие проезда на ул. Полевая д. Пирогово г.о.Мытищи. 2.Организация кругового движения на пересечении Осташковского шоссе и ул. Центральная д. Юдино г.о. Мытищи. 3. Организация кругового движения на пересечении Осташковского и Сорокинского шоссе г.о. Мытищи. 4.Организация разгонно-тормозных полос на Осташковском шоссе в районе ЖК «Пироговская Ривьера» и АЗС «Нефтьмагистраль» (Марина Боровских). |  | 1. Ул. Полевая д. Пирогово г.о.Мытищи является дорогой общего пользования. Согласно п.3, ст.5 Федерального закона от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильные дороги общего пользования предназначены для движения транспортных средств неограниченного круга лиц. Обустройство шлагбаума является нарушением действующего законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения. Улица Центральная д. Пирогово г.о.Мытищи, участок Осташковского шоссе от ул. Центральная д. Пирогово до Сорокинского шоссе входит в реестр собственности г. Москвы и имеют название «Подъезд к «Клязьминскому пансионату». 2. Организация кругового движения на пересечении Осташковского шоссе и ул. Центральная д. Юдино г.о. Мытищи нецелесообразна. Рекомендовать Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы рассмотреть возможность организации светофорного регулирования на указанном перекрестке. 3. Организация кругового движения на пересечении Осташковского и Сорокинского шоссе г.о. Мытищи нецелесообразна. 4. Рекомендовать Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы рассмотреть возможность обустройства переходно-скоростных полос в районе ЖК «Пироговская Ривьера» и АЗС «Нефтьмагистраль» г.о. Мытищи. | Кондрашов А.С. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы Кондрашов А.С. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы | 16.05.2022 г. 2023 г. 16.05.2022 г. 2023 г. |
| 4 | Обустройство дорожного зеркала в районе д. 11/13 по ул. Серафимовича г. Мытищи (Добродел 7018596) |  | 1.Обустройство дорожного зеркала у д. 11/13 по ул. Серафимовича г. Мытищи нецелесообразно, не отвечает требованиям п. 4.6.2.16 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». | Кондрашов А.С. | 16.05.2022 г. |
| 5 | Установка дорожных знаков, ограничивающих сквозной проезд, обустройство искусственных неровностей на дворовой территории д. 5 по ул. Мира г. Мытищи (Добродел 6981030) |  | Движение транспортных средств и пешеходов в жилой зоне (на дворовой территории) регламентируется главой 17 ПДД «Движение в жилых зонах». Пунктом 17.2 в жилой зоне запрещено сквозное движение. 1. МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» при въезде на дворовую территорию д. 5 по ул. Мира и д. 6 по ул. Щербакова установить дорожные знаки 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 2. Обустройство искусственных неровностей на дворовой территории д. 5 по ул. Мира г. Мытищи не отвечает требованиям главы 6 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Кондрашов А.С. Кондрашов А.С. | 01.07.2022 г. 16.05.2022 г. |
| 6 | Установка перильного ограждения на круговом пересечении ул. Юбилейная и ул. Сукромка г. Мытищи (Добродел 6987928). |  | Установка перильного ограждения на круговом пересечении ул. Юбилейная и ул. Сукромка г. Мытищи не отвечает требованиям п.8.1.29 ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Кондрашов А.С. | 16.05.2022 г. |
| 7 | Установка столбиков для исключения парковки транспортных средств на тротуаре в районе въезда на территорию д. 4 по 1-му Рупасовскому пер. г. Мытищи (Добродел 7001765). |  | 1. Установка столбиков перед въездом на территорию д. 4 по 1-му Рупасовскому пер. г.Мытищи не целесообразна. Водители оставляющие транспортные средства на указанном въезде затрудняют движение пешеходов, тем самым нарушают требования пункта 12.4 ПДД. 2. ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить постоянный контроль за соблюдением участниками дорожного движения требований ПДД на указанном участке. | Кондрашов А.С. Алексеев И.В. | 16.05.2022 г. постоянно |
| 8 | Установка искусственных неровностей во дворе д. 80 к. 7 по Новомытищинскому пр-ту г.Мытищи (Добродел 6972279). |  | Установка искусственных неровностей во дворе д. 80 к. 7 по Новомытищинскому пр-ту г.Мытищи не отвечает требованиям главы 6 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Кондрашов А.С. | 16.05.2022 г. |
| 9 | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода через ул. Кадомцева между д.8 по ул. Кадомцева и д. 38 к. 2 по ул. Колпакова г. Мытищи (ПОС: 175944521). |  | Проектом застройки мкр-на 17 «Новое Медведково» на ул. Кадомцева (между д.8 по ул. Кадомцева и д. 38 к. 2 по ул. Колпакова) г. Мытищи наличие пешеходного перехода не предусмотрено. В наличии пешеходные переходы около д.,12 и д.2А по ул. Кадомцева которые располагаются соответственно в 266 м. и 104 м. от предлагаемого места. 1.Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода через ул. Кадомцева между д.8 по ул. Кадомцева и д. 38 к. 2 по ул. Колпакова г. Мытищи не отвечает требованиям п.4.7 ГОСТа 32944-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования». Устройство наземных пешеходных переходов с обозначением их дорожными знаками 5.19.1(2) «пешеходный переход» и (или) горизонтальной дорожной разметкой 1.14.1 «зебра» осуществляется в местах установившихся пешеходных связей и на перекрестках при интенсивности движения транспорта более 50 ед./ч и интенсивности движения пешеходов более 150 чел./ч. | Кондрашов А.С. | 16.05.2022 г. |
| 10 | Установка шлагбаумов на ул. Клязьминская и Клязьменский пер. д. Пирогово г.о. Мытищи (ОГ-5311) |  | Ул. Клязьминская и Клязьменский пер. д. Пирогово г.о.Мытищи являются дорогами общего пользования. Согласно п.3, ст.5 Федерального закона от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильные дороги общего пользования предназначены для движения транспортных средств неограниченного круга лиц. 1.Обустройство шлагбаумов на указанных автомобильных дорогах, предназначенных для проезда неограниченного круга лиц, является нарушением действующего законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения. | Кондрашов А.С. | 16.05.2022 г. |
| 11 | Обустройство искусственной неровности на ул. Раздольная д. Большое Ивановское г.о. Мытищи (МКУ «ТУ «Федоскино»). |  | МКУ «ТУ «Федоскино» установить на ул. Раздольная д. Большое Ивановское г.о. Мытищи искусственную неровность в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Вершинин В.В. | 2022 г. |
| 12 | Обустройство пешеходного перехода на Липкинском шоссе г.о. Мытищи, в районе ЖК «Бартон» (ОГ-5992-Э, 5995-Э). |  | Автомобильная дорога Липкинское шоссе является автомобильной дорогой регионального значения, находится в собственности г. Москвы. Администрация городского округа Мытищи не располагает полномочиями в проведении мероприятий дорожной деятельности в отношении указанной автомобильной дороги. 1. Рекомендовать Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы рассмотреть возможность обустройства пешеходного перехода в районе ЖК «Бартон» на пересечении Липкинского шоссе г.о. Мытищи и автомобильной дороги, идущей к ул. Корнейчука г. Москвы. | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы | 2022-2023 г. |
| 13 | Обустройство пешеходного перехода и искусственных неровностей на дворовой территории около д.17 1-го Рупасовского пер. г. Мытищи (Добродел 6978956). |  | Предлагаемое место обустройства пешеходного перехода и искусственных неровностей располагается на дворовой территории (жилой зоне, обозначенной дорожными знаками 5.21 «жилая зона» и 5.22 «конец жилой зоны» ПДД). Движение транспорта и пешеходов в жилой зоне регламентируется главой 17 «Движение в жилых зонах» ПДД. 1.Обустройство пешеходного перехода на дворовой территории около д.17 1-го Рупасовского пер. г. Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ 32944-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования», ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 2. Обустройство искусственных неровностей на дворовой территории около д.17 1-го Рупасовского пер. г. Мытищи не отвечает требованиям главы 6 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Кондрашов А.С. | 16.05.2022 г. |
| 14 | Нанесение дорожной разметки для пожарной техники в районе д. 41 на ул. Колпакова г.Мытищи (Добродел 7078114). |  | Дорожная разметка для пожарной техники не предусмотрена Правилами дорожного движения Российской Федерации и не соответствует ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования». Нанесение дорожной разметки для пожарной техники в районе д. 41 на ул. Колпакова г.Мытищи не соответствует требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Кондрашов А.С. | 16.05.2022 г. |
| 15 | Обустройство пешеходного ограждения перильного типа на пересечениях ул. Колпакова с ул. Институтская и ул. Летная г. Мытищи (Добродел 7049268, 70492248). |  | В рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного транспорта» на 2022 г. обустройство пешеходного ограждения перильного типа на пересечениях ул. Колпакова с ул. Институтская и ул. Летная г. Мытищи не предусмотрено. 1.Управлению транспорта и дорожного хозяйства в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного транспорта» включить в адресный перечень указанной программы мероприятия по обустройству пешеходного ограждения перильного типа на пересечениях ул. Колпакова с ул. Институтская и ул. Летная г. Мытищи. | Кондрашов А.С. | 2023 г. |
| 16 | Исключение стоянки транспортных средств перед главным входом МДК «Яуза» (ОГ-5125, Управление культуры и туризма г.о. Мытищи). |  | 1. МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» установит с двух сторон от главного входа в МДК «Яуза» дорожные знаки 4.5.1 «Пешеходная дорожка». 2. ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить постоянный контроль за соблюдением участниками дорожного движения требований ПДД на указанном участке. | Кондрашов А.С. Алексеев И.В. | 17.06.2022 г. постоянно |
| 17 | Исключение сквозного проезда транспортных средств через 1-й Садовый проезд д. Болтино г.о.Мытищи и установка дорожных знаков ПДД 3.1, 4.5.1 (ОГ-4679) |  | 1-й Садовый проезд д. Болтино г.о.Мытищи является автомобильной дорогой общего пользования и предназначен для движения транспортных средств неограниченного круга лиц. 1. Исключение сквозного проезда транспортных средств через 1-й Садовый проезд д. Болтино г.о.Мытищи и установка дорожных знаков ПДД 3.1, 4.5.1 нецелесообразна. | Ямпольский А.Д. | 16.05.2022 г. |
| 18 | 1. Исключение сквозного проезда по дворовой территории д. 9 к. 1 по 2-му Щелковскому пр-ду г. Мытищи. 2. Отсутствует участок тротуара у д. 9 к. 1 со стороны д. 7 по 2-му Щелковскому пр-ду г. Мытищи. 3. Исключение стоянки транспортных средств на участке 1-го Щелковского пр-да вдоль территории лицея № 2. 4. Обеспечение треугольника видимости водитель-пешеход на пешеходном переходе у д. 6 по 1-му Щелковскому пр-ду. 5. Обустройство тротуара от 1-го Щелковского пр-да в сторону д. 4 по ул. Проезжая г. Мытищи. 6. Организация движения транспортных средств на пересечении ул. Хлебозаводская г. Мытищи и дублера Ярославского шоссе. 7. Обеспечение треугольника видимости водитель-пешеход и обустройство искусственных неровностей на нерегулируемом пешеходном переходе у д. 23А по ул. Академика Каргина г. Мытищи. 8. Обеспечение треугольника видимости на нерегулируемом пешеходном переходе у д. 5 к. 1 по 2-му Щелковскому пр-ду г. Мытищи. 9. Изменение осевой разметки с 1.5, 1.6 на 1.1 по всему протяжению 2-го Щелковского пр-да г. Мытищи. |  | 1. Вопрос исключения сквозного проезда по дворовой территории д. 9 к. 1 по 2-му Щелковскому пр-ду г. Мытищи рассмотрен 21.03.2022 г. пункт 10 протокол № 9. Перекрытие проезда между д.6 по 1-ому Щелковскому пр-ду д.9 к.1 по 2-му Щелковскому пр-ду не противоречит требованиям СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям» Решение рабочей группы от 21.03.2022 г. оставить без изменения. Рекомендовать жителям д. 6 по 1-му Щелковскому пр-ду в соответствии с жилищным законодательством РФ на собрании собственников жилья рассмотреть вопрос об установке шлагбаума при въезде на дворовую территорию с 1-го Щелковского пр-да г. Мытищи. 2. МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи» в рамках программы по благоустройству запланировать мероприятия по демонтажу столбиков и обустройству участка тротуара у д. 9 к. 1 со стороны д. 7 по 2-му Щелковскому пр-ду г. Мытищи. 3. МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» установить на участке 1-го Щелковского пр-да вдоль территории лицея № 2 после пешеходного перехода дорожные знаки 5.27 «Зона с ограничением стоянки» и 5.28 «Конец зоны с ограничением стоянки». 4. МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» запланировать мероприятия по обеспечению треугольника видимости водитель-пешеход за счет ликвидации парковочных мест и обустройства тротуара. 5. МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи» в рамках программы по благоустройству рассмотреть возможность по обустройству тротуара от 1-го Щелковского пр-да в сторону д. 4 по ул. Проезжая г. Мытищи. 6. Автомобильная дорога Ярославское шоссе (М-8 Холмогоры) является федеральной автомобильной дорогой, находится в ведении ФКУ «Центравтомагистраль». Рекомендовать ФКУ «Центравтомагистраль» пересмотреть организацию дорожного движения в части знаков приоритета на указанном пересечении. 7. МБУ «Лесопарковое хозяйство» обеспечить треугольник видимости на подъездах к нерегулируемому пешеходному переходу у д. 23А по ул. Академика Каргина г. Мытищи. Адресным перечнем производства работ на 2023 г. запланировано обустройство искусственных неровностей на нерегулируемом пешеходном переходе у д. 23А по ул. Академика Каргина г. Мытищи. 8. МБУ «Лесопарковое хозяйство» обеспечить треугольник видимости на подъездах к нерегулируемому пешеходному переходу у д. 5 к. 1 по 2-му Щелковскому пр-ду г. Мытищи. 9. Осевая дорожная разметка на 2-м Щелковском пр-де нанесена в соответствии с дислокацией дорожных знаков и дорожной разметки городского округа Мытищи и требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Изменение дорожной разметки нецелесообразно. | Кондрашов А.С. Петрухин Д.Л. Кондрашов А.С. Кондрашов А.С. Петрухин Д.Л. ФКУ«Центравтомагистраль» Кошечкин В.М. Кондрашов А.С. Кошечкин В.М. Кондрашов А.С. | 16.05.2022 г. 2022 г. 01.07.2022 г. 2022 г. 2022 г. 2022 г. 16.06.2022 г. 2023 г. 16.06.2023 г. 16.05.2023 г. |
| 19 | Изменение организации дорожного движения в районе Туберкулезной больницы №6 по ул. Тополиная пос. Свиноедово г.о.Мытищи (ОГ-4858 Вольнова Т.А., вх.№127 от 26.04.2022 г. МКУ «ТУ «Пироговский» Ямпольский А.Д.). |  | Вопрос организации дорожного движения по ул. Тополиная и 3-му проезду пос. Свиноедово по коллективному обращению жителей пос. Здравница и пос. Свиноедово в рамках изменения движения маршрута №34 рассматривался 13.01 2010 г. на заседании рабочей группы Комиссии по ОБДД. Принято решение об организации одностороннего движения по двум параллельным дорогам ул. 3-ий проезд (вдоль забора туберкулезной больницы №6) и ул. Тополиной пос. Свиноедово. 1.Решение рабочей группы Комиссии по ОБДД от 13.01.2010 г. оставить без изменений. | Кондрашов А.С. Ямпольский А.Д. | 16.05.2022 г. |
| 20 | Рассмотрение изменений организации дорожного движения на ул. Борисовка и Юбилейная г. Мытищи в связи с выделеннием полос движения для общественного транспорта (МТДИ МО) |  | 1. Согласовать схемы изменений организации дорожного движения на ул. Борисовка и Юбилейная г. Мытищи с выделенных полос движения для общественного транспорта. 2. МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» приступить к реализации представленных схем. | Кондрашов А.С. Кондрашов А.С. | 16.05.2022 г. 01.06.2022 г. |

и. о. секретаря Комиссии по

безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи                                                                                                                                                   Д.В. Мартынюк