УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации

городского округа Мытищи

___________________________ К.А. Дунаев.

«______» ______________________ 2022 года.

ПРОТОКОЛ № 25

заседания рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи.

г. Мытищи. Московская область                                                                                                                              01 августа 2022 года.

Присутствовали:

| Дунаев К.А. Сурояков А.А. Копылов И.А. Тищенко А.В. Бондаренко В.А. Какушкин Г.В. Томарёв И.В. Миць А.А. Фролов М.М. Петрухин Д.Л. |  | заместитель главы городского округа Мытищи – руководитель рабочей группы Комиссии по безопасности дорожного движения городского округа Мытищи; и.о. директора МКУ «УТДХ г.о. Мытищи»; заместитель директора МКУ «УТДХ г.о. Мытищи»; начальник отдела организации дорожного движения МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» – секретарь рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; начальник отделения дорожного надзора Отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области; зам. начальника отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ «Пироговский»; заместитель начальника отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ «Пироговский» заместитель директора МКУ «ТУ «Федоскино»; эксперт Мытищинского РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор»; директор МКУ «Управления благоустройства г.о.Мытищи». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рассматриваемые вопросы |  | Принятые решения, поручения | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 01.08.2022 г. в 09ч. 03м. д.5 к.1 по Новомытищинскому пр-ту г. Мытищи имело место ДТП с пострадавшими. |  | Водитель С., управляя а/м Фольксваген и двигаясь по Новомытищинскому пр-ту со стороны ул. Колпакова в сторону ул. Шараповская г. Мытищи совершил попутное столкновение с автобусом ГАЗ (маршрут №18) под управлением Ж. и а/м Мерседес под управлением Г., после чего автобус ГАЗ совершил наезд на стоящий на автобусной остановке автобус ЛиАЗ (маршрут №1) под управлением К. После столкновения водитель а/м Мерседес не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с а/м ГАЗ под управлением К., двигавшегося во встречном направлении. Неудовлетворительные дорожные условия отсутствуют. В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса ГАЗ К., 2000 г.р. 1.Отделу ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить выполнение мероприятий по пропаганде БДД и соблюдению участниками дорожного движения ПДД на указанном участке. | Алексеев И.В. | 01.08.2022 г. |
| 2 | Установка дорожных знаков, запрещающих стоянку транспортных средств, на участке проезжей части между д.28 по ул. Мира и стр.13А по ул. Крупской г. Мытищи (Добродел 7398645). |  | 1. Установка дорожных знаков, запрещающих стоянку транспортных средств, на участке проезжей части между д.28 по ул. Мира и стр.13А по ул. Крупской г. Мытищи не целесообразна. | Сурояков А.А. | 01.08.2022 г. |
| 3 | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул. Калининградская и 1-го Щелковского пр-да в районе д.5 к.3 по 2-му Щелковскому пр-ду г. Мытищи (Добродел 7392534). |  | 1.Наличие нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул. Калининградская и 1-го Щелковского пр-да в районе д.5 к.3 по 2-му Щелковскому пр-ду г. Мытищи целесообразно. Для обустройства данного перехода необходимо проведение следующих мероприятий по реконструкции указанного перекрестка: обустройство подходов, части тротуара, занижение бортового камня, установка части перильного ограждения, обрезка зеленых насаждений, установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019. 2. Управлению транспорта и дорожного хозяйства администрации г.о.Мытищи в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» предусмотреть на 2023 г. выполнение вышеуказанных мероприятий по обустройству нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул. Калининградская и 1-го Щелковского пр-да в районе д.5 к.3 по 2-му Щелковскому пр-ду г. Мытищи Финансирование указанных мероприятий в рамках данной программы на 2022 г. не предусмотрено. | Сурояков А.А. Сурояков А.А. Головешкина С.А. Тищенко А.В. | 01.08.2022 г. 2023 г. |
| 4 | Установка дорожных знаков, разрешающих парковку транспортных средств с 22ч. 00м. до 07ч. 00м., напротив д.20 по ул. 4-я Парковая г. Мытищи (Добродел 7424115). |  | Ул. 4-я Парковая является автомобильной дорогой общего пользования местного значения и предназначена для движения транспортных средств неограниченного круга лиц. 1.Установка дорожных знаков, разрешающих парковку транспортных средств с 22ч. 00м. до 07ч. 00м., напротив д.20 по ул. 4-я Парковая г. Мытищи не целесообразна. | Сурояков А.А. | 01.08.2022 г. |
| 5 | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе д.6А по Октябрьскому пр-ту г. Мытищи (Добродел 7431995). |  | 1. Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в жилой зоне, обозначенной соответствующим дорожными знаками ПДД 5.21 «жилая зона», в районе д.6А по Октябрьскому пр-ту г. Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52766-2007 и 52289-2019. | Сурояков А.А. | 01.08.2022 г. |
| 6 | Обустройство искусственных неровностей на проезжей части в районе д.6А по Октябрьскому пр-ту г. Мытищи (Добродел 7431995). |  | 1. Обустройство искусственных дорожных неровностей в жилой зоне, обозначенной соответствующим дорожными знаками ПДД 5.21 «жилая зона», в районе д.6А по Октябрьскому пр-ту г. Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52605-2006. | Сурояков А.А. | 01.08.2022 г. |
| 7 | Изменение схемы организации одностороннего движения в жилой зоне на участке между д.86 к.1 и д.86 к.4 по Новомытищинскому пр-ту г. Мытищи. |  | 1.МКУ «Управление ТДХ г.о.Мытищи» внести изменение в схему организации одностороннего движения в жилой зоне на участке между д.86 к.1 и д.86 к.4 по Новомытищинскому пр-ту г. Мытищи. Для обеспечения проезда к д.86 к.1, д.88 к.1 со стороны Новомытищинского пр-та и д. 86 к.5 со стороны ул. Благовещенская г. Мытищи перенести стойки с дорожными знаками ПДД 5.5 «дорога с односторонним движением», 5.6 «конец дороги с односторонним движением» и 3.1 «въезд запрещен», демонтировать три стойки с дорожными знаками ПДД 2.4 «уступите дорогу» и 5.7.2 «выезд на дрогу с односторонним движением». При выезде от д.86 к.5 установить дорожный знак ПДД 4.1.3 «движение налево». Внести изменения в дислокацию дорожных знаков и разметки. | Сурояков А, А. Тищенко А.В. | 03.08.2022 г. |
| 8 | Обустройство искусственных неровностей в районе д.45 по ул. Черемуховая д. Ульянково г.о.Мытищи (вх.№220 от 29.07.2022 г. МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | 1. Обустройство искусственных неровностей в районе д.45 по ул. Черемуховая д. Ульянково г.о.Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52605-2006. | Сурояков А.А. Дасаев Т.Р. | 01.08.2022 г. |
| 9 | Обустройство искусственных неровностей на ул. Крестьянская д. Сорокино г.о.Мытищи (вх.№217 от 29.07.2022 г. МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | 1. МКУ «ТУ «Пироговский» запланировать мероприятия по обустройству искусственных неровностей на ул. Крестьянская д. Сорокино г.о.Мытищи в соответствии с требованиям ГОСТ Р 52605-2006. | Сурояков А.А. Дасаев Т.Р. | 2022-2023 г. |
| 10 | Установка дорожных знаков ПДД 5.21 «жилая зона» и обустройство искусственных неровностей на ул. Пушкина, ул. Лермонтова, ул. Северная, ул. Весенняя ТСЖ «Вешки» и ЖСПК «Вешки-95» г.о.Мытищи (вх.№219 от 29.07.2022 г. МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | 1.Установка дорожных знаков ПДД 5.21 «жилая зона» и обустройство искусственных неровностей на ул. Пушкина, ул. Лермонтова, ул. Северная, ул. Весенняя ТСЖ «Вешки» и ЖСПК «Вешки-95» г.о.Мытищи не отвечает соответственно требованиям ГОСТ Р 52289-2019 и ГОСТ Р 52605-2006. | Сурояков А.А. Дасаев Т.Р. | 01.08.2022 г. |
| 11 | Установка дорожного знака ПДД 3.4 «движение грузовых автомобилей запрещено» на ул. 11-я Садовая (проезд 4) д. Никульское г.о.Мытищи (вх.№221 от 29.07.2022 г. МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | 1. Установка дорожного знака ПДД 3.4 «движение грузовых автомобилей запрещено» на ул. 11-я Садовая (проезд 4) д. Никульское г.о.Мытищи не целесообразна, не отвечает требованиям ГОСТ Р 52289-2019. | Сурояков А.А. Дасаев Т.Р. | 01.08.2022 г. |
| 12 | Установка автоматического шлагбаума при въезде на территорию жилых домов по адресу д.5 и д.5В по ул. Тимирязева мкр. Поселок Пироговский г.о.Мытищи (вх.№218 от 29.07.2022 г. МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | 1.Рекомендовать ООО «УК №1 «Техкомсервис-Пирогово» решение вопроса по установке автоматического шлагбаума при въезде на территорию жилых домов по адресу д.5 и д.5В по ул. Тимирязева мкр. Поселок Пироговский г.о.Мытищи рассмотреть в рамках жилищного законодательства. | Сурояков А.А. Дасаев Т.Р. | 2022 г. |
| 13 | Обустройство искусственной неровности в районе д.47 по ул. Пейзажная д. Протасово г.о. Мытищи (вх.№213 от 20.07.2022 г. обращение жителей заканалья). |  | 1.МКУ «ТУ «Федоскино» запланировать мероприятия по обустройству искусственной неровности в районе д.47 по ул. Пейзажная д. Протасово г.о. Мытищи в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006. | Сурояков А.А. Артеменков Н.В. | 2022-2023 г. |
| 14 | Ограничение скорости движения транспортных средств, обустройство искусственных неровностей, пешеходного перехода на участке проезда во дворовой территории от д.17 до 18/21 по ул. Матросова г. Мытищи (Ог-10204-Э, ОГ-10233-Э Ромкин А.А.). |  | Проезд от д. 17 до д. 18/21 по ул. Матросова является дворовой территорией. Движение транспортных средств и пешеходов в жилой зоне (на дворовой территории) регламентируется главой 17 ПДД «Движение в жилых зонах». Согласно п.10.2 ПДД в населенных пунктах движение транспортных средств в жилых зонах и на дворовых территориях разрешается со скоростью не более 20 км/час. 1.Ограничение скорости движения транспортных средств на участке проезда во дворовой территории от д.17 до 18/21 по ул. Матросова г. Мытищи не отвечает требованиям ПДД и ГОСТ Р 52289-2019. 2.Обустройство искусственных неровностей и нерегулируемого пешеходного перехода на указанном участке не отвечает требованиям главы 6 ГОСТ Р 52605-2006 и ГОСТ Р 52289-2019. 3.ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдению участниками дорожного движения требований ПДД на указанном участке. | Сурояков А.А. Сурояков А.А. Алексеев И.В. | 01.08.2022 г. 01.08.2022 г. постоянно |
| 15 | Демонтаж несанкционирован-ного шлагбаума, создающего помехи для перехода и прохода пешеходам на ул. Соловьева г.о.Мытищи ( ПОС 176568844). |  | 1.МБУ «Лесопарковое хозяйство» произвести демонтаж несанкционирован-ного шлагбаума, создающего помехи для перехода и прохода пешеходам на ул. Соловьева г.о.Мытищи. | Орлов П.В. | 15.08.2022 г. |

Секретаря Комиссии

по безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи                                                                                                                                                  А.В. Тищенко.