УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации

городского округа Мытищи

___________________________ К.А. Дунаев.

«______» ______________________ 2022 года.

ПРОТОКОЛ № 27

заседания рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи.

г. Мытищи. Московская область                                                                                                                              15 августа 2022 года.

Присутствовали:

| Дунаев К.А. Сурояков А.А. Головешкина С.А. Тищенко А.В. Бондаренко В.А. Какушкин Г.В. Томарёв И.В. Миць А.А. Фролов М.М. Петрухин Д.Л. Приглашенные: Елкина Н.Е. Сидгияев С.Н., Глухов М.А. |  | заместитель главы городского округа Мытищи – руководитель рабочей группы Комиссии по безопасности дорожного движения городского округа Мытищи; директор МКУ «УТДХ г.о. Мытищи»; заместитель директора МКУ «УТДХ г.о. Мытищи»; начальник отдела организации дорожного движения МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» – секретарь рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; начальник отделения дорожного надзора Отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области; заместитель начальника отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ «Пироговский»; заместитель начальника отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ «Пироговский» заместитель директора МКУ «ТУ «Федоскино»; эксперт Мытищинского РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор»; директор МКУ «Управления благоустройства г.о.Мытищи». заведующая МБДОУ №78 «Умка»; руководитель службы технического заказчика и представитель ООО «СЗ «Комфорт-Инвест». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рассматриваемые вопросы |  | Принятые решения, поручения | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 12.08.2022 г. в 18ч. 40м. д.24 к.1 по ул. Летная г. Мытищи (дворовая территория) имело место ДТП с пострадавшими. |  | Водитель Н., управляя а/м Хендэ Солярис при движении по дворовой территории д.24 к.1 по ул. Летная г. Мытищи совершил наезд на пешехода Ф., выбежавшего на проезжую часть справа налево по ходу движения т/с из-за припаркованного т/с без сопровождения взрослых. Неудовлетворительные дорожные условия отсутствуют. В результате ДТП пострадал пешеход Ф.,2010 г.р. 1.Отделу ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить выполнение мероприятий по пропаганде БДД и соблюдению участниками дорожного движения ПДД на указанном участке. | Алексеев И.В. | постоянно |
| 2 | Несоблюдение водителями скоростного режима, обустройство искусственных неровностей и обрезка зеленых насаждений, ограничивающих выезд транспортных средств в районе д.49 к.2 по ул. Силикатная г. Мытищи (Добродел 7472874). |  | 1. МБУ «Лесопарковое хозяйство» произвести обрезку зеленых насаждений с левой стороны при выезде с двух сторон от д.49 к.2 по ул. Силикатная на проезжу часть ул. Силикатная г. Мытищи. 2.Обустройство искусственных дорожных неровностей в районе д.49 к.2 по ул. Силикатная г. Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52605-2006. 3. ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение участниками дорожного движения требований ПДД на указанном участке. | Орлов П.В. Сурояков А.А. Алексеев И.В. | 25.08.2022 г. 15.08.2022 г. постоянно |
| 3 | Установка барьерного ограждения в районе д.2 по ул. Кооперативная г.о.Мытищи (Добродел 7464790). |  | 1. Установка барьерного ограждения в районе д.2 по ул. Кооперативная г.о.Мытищи для ограждения газона с цветами не отвечает требованиям ГОСТ Р 52289-2019. | Сурояков А.А. | 15.08.2022 г. |
| 4 | Несоблюдение водителями скоростного режима и обустройство искусственных неровностей на ул. 1-я Новая п. Челюскинский г.о. Мытищи (ПОС 176629884). |  | 1.Обустройство искусственных дорожных неровностей на ул. 1-я Новая п. Челюскинский г.о. Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52605-2006. 2. ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение участниками дорожного движения требований ПДД на указанном участке. | Сурояков А.А. Алексеев И.В. | 15.08.2022 г. постоянно |
| 5 | Демонтаж перильного ограждения на круговом пересечении ул. Благовещенская и ул. Юбилейная г.о.Мытищи (Добродел 7479242). |  | Наличие перильного ограждения на круговом пересечении ул. Благовещенская и ул. Юбилейная г.о.Мытищи предусмотрено проектом организации дорожного движения на период эксплуатации. 1.Демонтаж перильного ограждения на круговом пересечении ул. Благовещенская и ул. Юбилейная г.о.Мытищи не целесообразен. | Сурояков А.А. | 15.08.2022 г. |
| 6 | Установка шумозащитного экрана в районе д.4 по 2-ому Рупасовскому пер. г.о.Мытищи (Добродел 7481255). |  | 1.Установка акустического (шумозащитного) экрана в районе д.4 по 2-ому Рупасовскому пер. г.о.Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52766-2007. | Сурояков А.А. | 15.08.2022 г. |
| 7 | Несоблюдение водителями скоростного режима и обустройство искусственных неровностей в районе д.59 по ул. В Волошиной г.о. Мытищи (Добродел 7481056). |  | 1.Обустройство искусственных дорожных неровностей в районе д.59 по ул. В. Волошиной г.о. Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52605-2006. 2. ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение участниками дорожного движения требований ПДД на указанном участке. | Сурояков А.А. Алексеев И.В. | 15.08.2022 г. постоянно |
| 8 | Установка дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим движения транспортных средств, в районе д.4 и д.12 по 2-ому Рупасовскому пер. г.о.Мытищи (Добродел 7481272). |  | Согласно п. 10.2 ПДД в населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км\час. 1. Установка дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим движения транспортных средств, в районе д.4 и д.12 по 2-ому Рупасовскому пер. г.о.Мытищи для снижения установленной скорости движения не целесообразна, не отвечает требованиям ПДД. | Сурояков А.А. | 15.08.2022 г. |
| 9 | Установка дорожных знаков, исключающих парковку транспортных средств на газоне в районе д.29 д. Ховрино г.о.Мытищи (Добродел 7102446, вх.№236 от 11.08.2022 г. МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | 1.МКУ «ТУ «Пироговский» с двух сторон от д.29 по ул. Бородинская д. Ховрино г.о.Мытищи установить дорожные знаки ПДД 3.27, 8.4.1 и 8.24, а также 1.11.1 и 1.11.2 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019. | Дасаев Т.Р. | 15.09.2022 г. |
| 10 | Обустройство пешеходного перехода на пересечении ул. Центральная и ул. Каскадная д. Бородино г.о.Мытищи (Добродел 7446260, вх.№234 от 11.08.2022 г. МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | 1. Обустройство пешеходного перехода на пересечении ул. Центральная и ул. Каскадная д. Бородино г.о.Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52289-2019. | Дасаев Т.Р. | 15.08.2022 г. |
| 11 | Изменение скоростного режима и установка дорожного знака ПДД 3.24 (40 км\час) на ул. Московская с Троицкое г.о.Мытищи (Добродел 7307744, , вх.№235 от 11.08.2022 г. МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | Согласно п. 10.2 ПДД в населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км\час. 1. Изменение скоростного режима и установка дорожного знака ПДД 3.24 (40 км\час) на ул. Московская с Троицкое г.о.Мытищи не отвечает требованиям ПДД. | Дасаев Т.Р. | 15.08.2022 г. |
| 12 | Обустройство парковочных мест для инвалидов в районе д.15 по ул. Красная Слобода д. Болтино (ЖК «Мытищи Лайт») г.о.Мытищи (ОГ-10961-э Девятова И., вх.№239 от 15.08.2022 г. МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | 1.Наличие парковочных мест для инвалидов в районе д.15 по ул. Красная Слобода д. Болтино (ЖК «Мытищи Лайт») г.о.Мытищи целесообразно. 2.МКУ «ТУ «Пироговский» принять меры по обустройству дополнительных парковочных мест для инвалидов в районе д.15 по ул. Красная Слобода д. Болтино (ЖК «Мытищи Лайт») г.о.Мытищи в соответствии с нормативными требованиями. | Сурояков А.А. Дасаев Т.Р. | 15.08.2022 г. 15.09.2022 г. |
| 13 | Установка дорожных знаков ПДД 5.21 и 5.22 и обустройство искусственных неровностей на автомобильной дороге ул. Центральная д. Свиноедово г.о.Мытищи (вх.№237 от 12.08.2022 г. МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | Автомобильная дорога ул. Центральная д. Свиноедово г.о.Мытищи является автомобильной дорогой общего пользования регионального значения, находится в собственности Московской области и оперативном управлении ГБУ Московской области «Мосавтодор». 1.Рекомендовать ГБУ МО «Мосавтодор» запланировать на 2023 г. мероприятия по обустройству на ул. Центральная д. Свиноедово г.о.Мытищи трех искусственных неровностей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006. 2.Установить (временные) дорожные знаки ПДД 5.21 и 5.22 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 до выполнения п.1, до обустройства искусственных неровностей. | Мытищинское РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» Дасаев Т.Р. | 2022-2023 г. 31.08.2022 г. |
| 14 | Демонтаж шлагбаума на ул. Центральная д. Сорокино г.о.Мытищи (Добродел 7323817, вх. №238 от 12.08.2022 г. МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | Разрешение и согласование на установку шлагбаума на ул. Центральная д. Сорокино г.о.Мытищи отсутствует. 1.МКУ «ТУ «Пироговский» принять меры для демонтажа шлагбаума на ул. Центральная д. Сорокино г.о.Мытищи. | Дасаев Т.Р. | 15.09.2022 г. |
| 15 | Обустройство искусственных неровностей у д.37 по ул. Мира г. Мытищи (ОГ-9986 от 22.07.2022 г. Знаменский А.А.). |  | Проектом организации дорожного движения на период эксплуатации застройщиком наличие искусственны неровностей у д.37 по ул. Мира г. Мытищи не предусмотрено. Земельный участок по указанному адресу МКД и прилегающей территории сформирован и поставлен на кадастровый учет 50:12:0100805:4570. 1.В соответствии с ст.5 Закона Московской области №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» и жилищного законодательства РФ рекомендовать решение по обустройству искусственных неровностей у д.37 по ул. Мира г. Мытищи рассмотреть на общем собрании жильцов МКД, проведенного в соответствии с требованиями ст. 44-48 Жилищного законодательства | МКУ «Управление ЖКХ г.о.Мытищи» | 15.08.2022 г. |
| 16 | Исключение сквозного проезда транспортных средств со стороны д.5 к.2 по 2-ому Щелковскому пр-ду в сторону 1-го Щелковского пр-да г. Мытищи ( ОГ-10652-э Никитин Е., ОГ-10732-э Разговорова Н.). |  | 1. Исключение сквозного проезда транспортных средств со стороны д.5 к.2 по 2-ому Щелковскому пр-ду в сторону 1-го Щелковского пр-да г. Мытищи и обратно целесообразно. 2.МКУ «Управление ТДХ г.о.Мытищи» между д.5 к.2 и к.3 по 2-му Щелковскому пр-ту при движении со стороны 1-го Щелковского пр-да г. Мытищи установить дорожные знаки ПДД 5.21 и 5.22 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 и внести изменение в дислокацию дорожных знаков и разметки. 3.МБУ «Лесопарковое хозяйство» для исключения сквозного проезда транспортных средств через жилую зону (дворовую территорию) со стороны 2-го Щелковского пр-да в сторону 1-го Щелковского пр-да и обратно между д.5 к2 и д.5 к.3 по 2-му Щелковскому пр-ду г. Мытищи установить бетонные блоки. | Сурояков А.А. Сурояков А.А. Тищенко А.В. Орлов П.В. | 15.08.2022 г. 31.08.2022 г. 31.08.2022 г. |
| 17 | Комплекс мероприятий, способствующих повышению безопасности дорожного движения на автомобильной дороге «Подъезд №1 включая дорогу к Липкам 2 и 3, объездную дорогу с/х «Нагорное» (Липкинское шоссе) г.о.Мытищи (УД-20501 от 09.08.2022 г. ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по МО). |  | Автомобильная дорога «Подъезд №1 включая дорогу к Липкам 2 и 3, объездную дорогу с/х «Нагорное» (Липкинское шоссе) г.о.Мытищи находится в собственности Правительства г. Москвы и обслуживании ГБУ «Автомобильные дороги г. Москвы». В целях снижения и недопущения дорожно-транспортных происшествий на указанном участке дороги 1.Рекомендовать ГБУ «Автомобильные дороги г. Москвы» запланировать выполнение следующих мероприятий: - установить металлическое барьерное ограждение на опасных поворотах от 00км+100м до 00км+700м (лево/право), от 01км+160м до 01км+250м (лево), от 01км+100м до 01км+200м (право), от 02км+950м до 03км+100м (лево), от 03км+500м до 03км+800м (лево/право), от 03км+950м до 04км+300м (лево/право), от 05км+700м до 05км+800м (лево), от 05км+900м до 06км+100м (лево/право), от 06км+500м до 06км+900м (лево/право); - установить информационные щиты «Внимание опасные повороты»: 00км+790м (лево), 01км+160м (право), 01км+300м (лево), 03км+900м (право), 04км+350м (лево), 04км+350м (лево), 06км+500м (право), 06км+900м (лево); - произвести уширение проезжей части до 6 метров с 00км+00м до 08км+400м в границах г.о.Мытищи. | ГБУ «Автомобильные дороги г. Москвы» | 2022-2023 г. |
| 18 | Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи МБДОУ №78 «Умка» (ул. Ильинская д.4А) ЖК «Пироговская Ривьера» д. Пирогово г.о.Мытищи. |  | 1.ООО «СЗ «Комфорт-Инвест» в соответствии с требованиями «Градостроительного Кодекса» от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федерального закона от 10.01.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 29.12.2017 г. №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» разработать, представить на рассмотрение и согласование проект организации дорожного движения на период эксплуатации МБДОУ №78 «Умка» (ул. Ильинская д.4А) ЖК «Пироговская Ривьера» д. Пирогово г.о.Мытищи. Данным проектом предусмотреть обустройство технических средств организации дорожного движения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам данной категории образовательных учреждений. 2.МКУ «Управление благоустройства г.о.Мытищи» рассмотреть возможность переноса входа в МБДОУ на сторону д.1 по ул. Сурикова с закрытием существующего входа и обустройство тротуара (пешеходной дорожки) на территории МБДОУ. | ООО «СЗ «Комфорт-Инвест» МКУ «Управление благоустройства г.о.Мытищи» | 15.09.2022 г. 15.09.2022 г. |
| 19 | 1.Установка столбиков у д.86 к.2 по Новомытищинскому пр-ту для ограничения транзитного проезда, обозначить искусственные неровности и пешеходные переходы, обустроить пандус для маломобильных групп населения. 2.Разместить пешеходный переход на входе в парковую зону за д.88, к.1 и к.2 по Новомытищинскому пр-ту возле автомобильной стоянки. 3.Запретить стоянку для самокатов в жилой зоне – во дворе и у д.88 к.1, к.2 по Новомытищинскому пр-ту. 4.Обустройство двух дополнительных пешеходных переходов через проезжую часть со стороны МБДОУ №59 «Колокольчик» в сторону д.86 к.4 по Новомытищинскому пр-ту. 5.Установка дорожного зеркала в районе д.88 к.1 и к.2 по Новомытищинскому пр-ту г. Мытищи. (ПГ-72 от 12.08.2022 г. перечень поручений главы г.о.Мытищи по итогам встречи с жителями 13 мкр-на от 03.08.2022 г.). |  | 1.МКУ «Управление ЖКХ г.о.Мытищи» инициировать рассмотрение вопроса установки столбиков у д.86 к.2 по Новомытищинскому пр-ту для ограничения транзитного проезда на общем собрании жителей мкр-на 13. О принятом решении проинформировать МКУ «Управление ТДХ г.о.Мытищи». МКУ «Управление ТДХ г.о.Мытищи» в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» запланировать на 4-х участках в районе д.86 к.2 и к.4 по Новомытищинскому пр-ту мероприятия по понижению бортового камня для маломобильных групп населения с обозначением их дорожными знаками и разметкой «пешеходный переход», напротив д. 86 к.2 по Новомытищинскому пр-ту запланировать мероприятия по замене металлического ограждения. Искусственные неровности и пешеходный переход со стороны д.86 к.2 по Новомытищинскому пр-ту в сторону парка Стрекалова будут обозначены дорожными знаками и разметкой в рамках муниципального контракта до 01.09.2022 г. 2.МКУ «Управление ТДХ г.о.Мытищи» в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» запланировать мероприятия по обустройству двух пешеходных переходов через проезжую часть со стороны д. 88 к.2 по Новомытищинскому пр-ту в сторону МБОУ СОШ №10 и со стороны МБОУ СОШ №10 в парковую зону (обустройство тротуара, подходов с понижением проезжей части на 4-х участках), установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки для двух пешеходных переходов). 3.В соответствии с требованиями ПДД стоянка самокатов в жилой зоне, на дворовой территории не запрещается. 4.МКУ «Управление ТДХ г.о.Мытищи» в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» запланировать мероприятия по обустройству двух дополнительных пешеходных переходов через проезжую часть со стороны МБДОУ №59 «Колокольчик» в сторону д.86 к.4 по Новомытищинскому пр-ту в соответствии с нормативными требованиями (перенос ИДН (демонтаж/монтаж), занижение бортового камня на 4-х участках, установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки 2-х пешеходных переходов, установка Т-7 (2 шт.), дополнительная подсветка (4 шт.), пешеходное ограждение перильного типа). 5. МКУ «Управление ТДХ г.о.Мытищи» в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» запланировать мероприятия по установке дорожного зеркала в районе д.88 к.1 и к.2 по Новомытищинскому пр-ту г. Мытищи. | МКУ «Управление ЖКХ г.о.Мытищи» Киселев С.А. Сурояков А.А. Головешкина С.А. Тищенко А.В. Сурояков А.А. Головешкина С.А. Тищенко А.В. Сурояков А.А. Сурояков А.А. Головешкина С.А. Тищенко А.В. Сурояков А.А. Тищенко А.В. | 01.10.2022 г. 2022-2023 г. 2022-2023 г. 15.08.2022 г. 2022-2023 г. 01.11.2022 г. |
| 20 | Перенос дорожного знака ПДД 5.5 «одностороннее движение» на 50 м. вперед в сторону ул. Сукромка вдоль парка Стрекалова до д. 86 к.2 по Новомытищинскому пр-ту (ПГ-66 от 12.08.2022 г. перечень поручений главы г.о.Мытищи по итогам встречи с жителями 13 мкр-на от 26.07.2022 г.). |  | 1.МКУ «Управление ЖКХ г.о.Мытищи» инициировать рассмотрение вопроса организации дорожного движения в части одностороннего движения вдоль парка Стрекалова со стороны д. 86 к.2 в сторону д.86 к.4 по Новомытищинскому пр-ту г. Мытищи на общем собрании жителей мкр-на 13. О принятом решении проинформировать МКУ «Управление ТДХ г.о.Мытищи». | МКУ «Управление ЖКХ г.о.Мытищи» Киселев С.А. | 01.10.2022 г. |

Секретаря Комиссии

по безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи                                                                                                                                                  А.В. Тищенко.