УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации

городского округа Мытищи

___________________________ К.А. Дунаев.

«______» ______________________ 2022 года.

ПРОТОКОЛ № 31

заседания рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи.

г. Мытищи. Московская область                                                                                                                             12 сентября 2022 года.

Присутствовали:

| Дунаев К.А. Сурояков А.А. Копылов И.А. Мартынюк Д.В. Какушкин Г.В. Миць А.А. Фролов М.М. Петрухин Д.Л. |  | заместитель главы городского округа Мытищи – руководитель рабочей группы Комиссии по безопасности дорожного движения городского округа Мытищи; директор МКУ «УТДХ г.о. Мытищи»; заместитель директора МКУ «УТДХ г.о. Мытищи»; заместитель начальника отдела организации дорожного движения МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» – и.о секретаря рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; заместитель начальника отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ «Пироговский»; заместитель директора МКУ «ТУ «Федоскино»; эксперт Мытищинского РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор»; директор МКУ «Управления благоустройства г.о.Мытищи». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рассматриваемые вопросы |  | Принятые решения, поручения | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 07.09.2022 г. в 12 ч. 20 мин. на ул. Шоссейная, дер. Челобитьево, г.о. Мытищи имело место ДТП с пострадавшими. |  | Водитель М. управляя автомобилем Инфинити при движении со стороны Осташковского шоссе вл. 2б в сторону ул. Центральная в районе д. 132 по ул. Шоссейная совершил наезд на пешехода У. переходившую проезжую часть слева на право по ходу движения транспортного средства не в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. Неудовлетворительные дорожные условия – отсутствует горизонтальная дорожная разметка 1.2, отсутствует тротуар. В результате ДТП пострадал пешеход У., 2020 г.р. 1. МКУ «ТУ «Пироговский» восстановить горизонтальную дорожную разметку 1.2 на ул. Шоссейная дер. Челобитьево г.о. Мытищи. 2. МКУ «ТУ «Пироговский» предусмотреть мероприятия по обустройству тротуара на ул. Шоссейная дер. Челобитьево г.о. Мытищи. 3. Отделу ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить выполнение мероприятий по пропаганде БДД и соблюдению участниками дорожного движения ПДД на указанном участке. | МКУ ТУ «Пироговский» Дасаев Т.Р. МКУ ТУ «Пироговский» Дасаев Т.Р. Алексеев И.В. | 30.09.2022 г. 2023 г. постоянно |
| 2 | 09.09.2022 г. в 18 ч. 15 мин. на ул. Московская дер. Беляниново г.о. Мытищи имело место ДТП с пострадавшими. |  | Водитель К. управляя автомобилем Хенде при движении со стороны ул. Центральная в сторону Осташковского шоссе в районе вл. 9 по ул. Московская совершил наезд велосипедиста К., переезжавшего проезжую часть справа на лево по ходу движения транспортного средства. Неудовлетворительные дорожные условия отсутствуют. В результате ДТП пострадал велосипедист К., 2012 г.р. 1.Отделу ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить выполнение мероприятий по пропаганде БДД и соблюдению участниками дорожного движения ПДД на указанном участке. | Алексеев И.В. | постоянно |
| 3 | Обустройство искусственных неровностей на дворовой территории д.29 по Новомытищинскому пр-ту г. Мытищи (ПОС: 176792186). |  | 1.Обустройство искусственных неровностей на дворовой территории д.29 по Новомытищинскому пр-ту г. Мытищи не отвечает требованиям главы 6 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Сурояков А.А. | 12.09.2022 г. |
| 4 | Установка столбиков на тротуаре у пешеходного перехода в районе д. 22 по ул. 3-я Новая г. Мытищи (Добродел 7618249). |  | 1.Установка ограждений, препятствующих заезду транспортных средств на тротуар около д.22 по ул. 3-я Новая г. Мытищи нецелесообразна, т.к. производится механическая уборка и очистка тротуара. Согласно п.9.9 ПДД запрещается движение транспортных средств по тротуару. 2. Отделу ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение ПДД водителями на указанном участке. | Сурояков А.А. Алексеев И.В. | 12.09.2022 г. постоянно |
| 5 | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на проезде к ЖК «Рождественский» у д. 2 по ул. Рождественская (Добродел 7596130). |  | В 60 метрах от предлагаемого места обустройства пешеходного перехода имеется нерегулируемы пешеходный переход, оборудованный искусственной неровностью, светофором Т7 и перильным ограждением. 1. Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на проезде к ЖК «Рождественский» у д. 2 по ул. Рождественская не отвечает требованиям пункта 6.2.2 ГОСТ 32944-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования» и пункта 4.5.2.1 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». | Сурояков А.А. | 12.09.2022 г. |
| 6 | Обустройство ПВУ (пешеходного вызывного устройства) через Олимпийский проспект на регулируемом пересечении с ул. Комбиферма и Проектируемым проездом № 4529 г. Мытищи (Добродел 7545845). |  | На регулируемом пересечении Олимпийского проспекта с ул. Комбиферма и Проектируемым проездом № 4529 г. Мытищи имеется три пешеходных перехода, работающих в одной фазе. 1.Оборудование светофорного объекта ПВУ не целесообразно. | Сурояков А.А. | 12.09.2022 г. |
| 7 | Обустройство искусственных неровностей у каждого подъезда вдоль д. 1 к. 2 по ул. Щербакова г. Мытищи со стороны супермаркета «ДА» (Добродел 7600487). |  | Обустройство искусственных неровностей у каждого подъезда вдоль д. 1 к. 2 по ул. Щербакова со стороны супермаркета «ДА» не отвечает требованиям главы 6 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Сурояков А.А. | 12.09.2022 г. |
| 8 | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Кадомцева в районе пересечения с ул. Разведчика Абеля г. Мытищи светофорным регулированием с применением ПВУ (пешеходного вызывного устройства) для движения пешеходов (ОГ-12228-Э). |  | 1.Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Кадомцева в районе пересечения с ул. Разведчика Абеля г. Мытищи светофорным регулированием с применением ПВУ для движения пешеходов не отвечает требованиям п.4.6 ГОСТ 32944-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования». | Сурояков А.А. | 12.09.2022 г. |
| 9 | Обустройство искусственных неровностей у д. 42 по ул. Красный поселок и д. 30, 54 по ул. Центральная г. Мытищи (ОГ-12178). |  | Обустройство искусственных неровностей у д. 42 по ул. Красный поселок и д. 30, 54 по ул. Центральная г. Мытищи не отвечает требованиям главы 6 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Сурояков А.А. | 12.09.2022 г. |
| 10 | Обустройство искусственных неровностей во дворе д. 29 к. 2 по ул. Юбилейная г. Мытищи. (ОГ-12253 Депутат Гончарук Ю.И.). |  | Обустройство искусственных неровностей во дворе д. 29 к. 2 по ул. Юбилейная г. Мытищи. целесообразно. 1.МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» запланировать обустройство двух искусственных неровностей у выхода с детской площадки. 2.МБУ «Лесопарковое хозяйство» для обеспечения безопасного выхода с детской площадки, установить по краям от выхода полусферы. | Сурояков А.А. Тищенко А.В. МБУ «Лесопарковое хозяйство» Орлов П.В. | 2023 г. 30.09.2022 г. |
| 11 | Обустройство искусственных неровностей на дворовой территории у входа в детский сад 75 «Аленький цветочек» д. 26а ул. Борисовка г. Мытищи (ОГ-12368). |  | Обустройство искусственных неровностей на дворовой территории у входа в детский сад 75 «Аленький цветочек» д. 26а ул. Борисовка г. Мытищи целесообразно. 1.МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» запланировать мероприятия по обустройству двух искусственных неровностей у входа в детский сад. | Сурояков А.А. Тищенко А.В. | 2023 г. |
| 12 | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода у д.3 по ул. Центральная пос. Нагорное г.о. Мытищи (Добродел 7081220). |  | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода у д.3 по ул. Центральная пос. Нагорное г.о. Мытищи не отвечает требованиям п. 4.7, 4.8 ГОСТ 32944-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования» | МКУ ТУ «Пироговский» Дасаев Т.Р. | 12.09.2022 г. |
| 13 | Обустройство искусственных неровностей в районе домов 25 и 27 по ул. Центральная д. Ховрино г.о. Мытищи (Добродел 7290636). |  | Обустройство искусственных неровностей в районе домов 25 и 27 по ул. Центральная д. Ховрино г.о. Мытищи не отвечает требованиям главы 6 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | МКУ ТУ «Пироговский» Дасаев Т.Р. | 12.09.2022 г. |
| 14 | Обустройство искусственных неровностей на ул. Огородная д. Болтино г.о. Мытищи (Добродел 7420571) |  | Обустройство искусственных неровностей на ул. Огородная д. Болтино г.о. Мытищи не отвечает требованиям главы 6 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | МКУ ТУ «Пироговский» Дасаев Т.Р. | 12.09.2022 г |
| 15 | Перенос нерегулируемого пешеходного перехода между д. 7 и д. 10 к. 1 по ул. Шараповская г. Мытищи (Добродел 7564777). |  | Перенос пешеходного перехода нецелесообразен. 1.МБУ «Лесопарковое хозяйство» для обеспечения треугольника видимости водитель-пешеход на парковке перед пешеходным переходом со стороны д. 10 к. 1 установить полусферы (на два машиноместа). 2.МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» для обеспечения треугольника видимости водитель-пешеход на парковке перед пешеходным переходом со стороны д. 10 к. 1 запланировать мероприятия по обустройству участка тротуара. | МБУ «Лесопарковое хозяйство» Орлов П.В. Сурояков А.А. Головешкина С.А. | 30.09.2022 г. 2023 г. |
| 16 | Изменение схемы движения и отмена решения об установке запрещающих знаков у д. 9 по ул. Красная слобода д. Болтино г.о. Мытищи (ОГ-9551-Э) |  | Отмена решения рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа Мытищи пункт 10 протокол № 13 от 18.04.2022 г. нецелесообразна. 1.МКУ «УЖКХ» совместно с управляющей компанией проработать вопрос о необходимости установленных дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен» на общем собрании собственников д. 9 по ул. Красная слобода д. Болтино г.о. Мытищи в соответствии с требованиями ст.44-48 Жилищного кодекса РФ. При положительном решении общего собрания, разработать проект организации дорожного движения на придомовой территории и согласовать с администрацией городского округа Мытищи | МКУ «УЖКХ г.о. Мытищи» Киселев С.А. | 01.11.2022 г. |
| 17 | Переустановка дорожных знаков, запрещающих парковку транспортных средств на внутриквартальном проезде у д. 11, 11А, 11Б, 15, 17 по 1-му Рупасовскому пер. г. Мытищи. |  | 1. На внутриквартальном проезде переустановить дорожные знаки, запрещающие парковку транспортных средств в соответствии с прилагаемой схемой. 2. На выезде с внутриквартального проезда на 1-й Рупасовский пер. в районе д. 17 к существующим дорожным знакам 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» временно (до окончания обустройства плоскостной парковки на 1-м Рупасовском пер.) добавить дорожный знак 8.4.1 «Вид транспортного средства» 2,5 тонны. | Сурояков А.А. Тищенко А.В. Сурояков А.А. Тищенко А.В. | 23.09.2022 г. 23.09.2022 г. |
| 18 | Обустройство искусственной неровности на нерегулируемом пешеходном переходе в районе д. 42 к. 1 по ул. Колпакова (Добродел 7615966). |  | Обустройство искусственной неровности на нерегулируемом пешеходном переходе в районе д. 42 к. 1 по ул. Колпакова не отвечает требованиям главы 6 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Сурояков А.А. | 12.09.2022 г. |

И.о. секретаря Комиссии по

обеспечению безопасности дорожного

движения городского округа Мытищи                                                                                                                                 Д.В. Мартынюк