УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации

городского округа Мытищи

___________________________ К.А. Дунаев.

«______» ______________________ 2022 года.

ПРОТОКОЛ № 32

заседания рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи.

г. Мытищи. Московская область                                                                                                                             19 сентября 2022 года.

Присутствовали:

| Дунаев К.А. Сурояков А.А. Бондаренко В.А. Копылов И.А. Мартынюк Д.В. Беляков А.С. Артеменков Н.В. Фролов М.М. Петрухин Д.Л. |  | заместитель главы городского округа Мытищи – руководитель рабочей группы Комиссии по безопасности дорожного движения городского округа Мытищи; директор МКУ «УТДХ г.о. Мытищи»; начальник отделения дорожного надзора Отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области; заместитель директора МКУ «УТДХ г.о. Мытищи»; заместитель начальника отдела организации дорожного движения МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» – и.о секретаря рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; начальник отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ «Пироговский»; директор МКУ «ТУ «Федоскино»; эксперт Мытищинского РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор»; директор МКУ «Управления благоустройства г.о.Мытищи». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рассматриваемые вопросы |  | Принятые решения, поручения | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 03.09.2022 г. в 18 ч. 40 мин. на ул. 4-я Парковая г. Мытищи имело место ДТП с пострадавшими. |  | Водитель Ч. управляя мотоциклом Хонда Хорнет, вовремя движении по ул. 4-я Парковая со стороны ул. Октябрьская в сторону Кропоткинского проезда, не справился с управлением транспортного средства в результате чего совершил падение с последующим скольжением. В последствии скольжения пассажир ударилась об переднюю часть автомобиля ВАЗ 21041, а мотоцикл отбросило в правую сторону относительно по ходу движения мотоцикла. В результате ДТП пострадал пассажир мотоцикла А. Неудовлетворительные дорожные условия отсутствуют. 1.Отделу ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить выполнение мероприятий по пропаганде БДД и соблюдению участниками дорожного движения ПДД на указанном участке. | Алексеев И.В. | постоянно |
| 2 | Обустройство перекрестка на пересечении ул. Юбилейная и бул. Ветеранов г. Мытищи (Добродел 7630618) |  | В рамках комплексной застройки микрорайонов 15, 16 г. Мытищи инвестором-застройщиком ПАО Группа компаний «Пик» проведены работы по реконструкции автомобильной дороги ул. Юбилейная г. Мытищи в соответствии с разрешением на строительство (реконструкцию) линейного объекта капитального строительства. Организация дорожного движения (далее – ОДД) на ул. Юбилейная г. Мытищи выполнена в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Согласно проекта ОДД на пересечении ул. Юбилейная и бул. Ветеранов г. Мытищи наличие перекрестка не предусмотрено. Это связано с наличием газопровода высокого давления, проходящим вдоль ул. Юбилейная г. Мытищи. 1. Обустройство перекрестка, изменение схемы ОДД на пересечении ул. Юбилейная и бул. Ветеранов г.о.Мытищи нецелесообразно. | Сурояков А.А. | 19.09.2022 г. |
| 3 | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул. Силикатная и ул. Чайковского г. Мытищи светофорным регулированием с применением пешеходного вызывного устройства (Добродел 7623565) |  | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул. Силикатная и ул. Чайковского г. Мытищи светофорным регулированием с применением пешеходного вызывного устройства не отвечает требованиям п. 4.6 ГОСТ 32944-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования» и п.7.2.14, 7.2.15 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Сурояков А.А. | 19.09.2022 г. |
| 4 | Устройство барьерного ограждения на проезжей части Новомытищинского проспекта и несоблюдение водителями грузовых транспортных средств требований дорожных знаков ПДД при выезде от д. 70 по Новомытищинскому проспекту г. Мытищи (Добродел 7622206) |  | 1.Устройство барьерного ограждения (ограждающих устройств) на Новомытищинском проспекте г. Мытищи при ширине проезжей части 14,2 м. не целесообразно, не отвечает требованиям п.7.1.10 ОДМ 218.6018-2016 «Рекомендации по правилам применения, устройству и эксплуатации тросовых и комбинированных дорожных ограждений на дорогах общего пользования». 2. ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение участниками дорожного движения требований ПДД на указанном участке. | Сурояков А.А. Алексеев И.В. | 19.09.2022 г. постоянно |
| 5 | Восстановление горизонтальной дорожной разметки (осевая линия и пешеходный переход) на ул. Медицинская г. Мытищи (ПОС: 176194032). |  | На участке проезжей части ул. Медицинская г. Мытищи установлено ограждение строительной площадки многоквартирного дома в связи с чем, нанесение осевой разметки нецелесообразно. 1.МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» восстановить разметку 1.14.1, обозначающую пешеходный переход у д. 4А по ул. Медицинская г. Мытищи. | Сурояков А.А. | 30.10.2022 г. |
| 6 | Изменение горизонтальной дорожной разметки с 1.1 на 1.5 на участке ул. Зеленая с. Марфино г.о. Мытищи (МКУ «ТУ «Федоскино» Добродел 7618984). |  | Изменение горизонтальной дорожной разметки с 1.1 на 1.5 на участке ул. Зеленая с. Марфино г.о. Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | МКУ ТУ «Федоскино» Артеменков Н.В. | 19.09.2022 г. |
| 7 | Организация дорожного движения на территории ДПК «Сосновый бор» г. Мытищи: 1. Установка дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» на въездах в поселок: - пересечение ул. Полигонная и ул. Полевая; - пересечение ул. Блюхера и ул. 1-я Новая; - пересечение ул. Свердлова и ул. Челюскинская; - пересечение Лесного проезда и ул. Челюскинская; -пересечение ул. Куйбышева и ул. Челюскинская; - пересечение ул. Коларова и ул. Челюскинская; - пересечение проспекта Старых большевиков и ул. Привокзальная; - ул. Тухачевского д. 6. 2. Установка дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена»: - на участке от ул. Привокзальная до ул. Коларова по проспекту Старых большевиков; - по ул. привокзальная от д.7 до ж/д станции Челюскинская; - от ж/д станции Челюскинская до ул. Водопроводная. 3. Установить дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу» на ул. Тухачевского при выезде на проспект Старых большевиков. 4. Установка сферических зеркал: - на пересечении проспекта Старых большевиков и ул. Блюхера; - на пересечении проспекта Старых большевиков и ул. Тухачевского (ПГ-88, УД-23158-Э). |  | Автомобильные дороги на территории ДПК «Сосновый бор» г. Мытищи являются дорогами общего пользования местного значения и предназначены для движения неограниченного круга лиц. 1. Установка дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» на въездах в поселок нецелесообразна. 2. МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» с двух сторон на участке проспекта Старых большевиков» от ул. Привокзальная до ул. Коларова и в обратном направлении; Установка дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» по ул. привокзальная от д.7 до ж/д станции Челюскинская; от ж/д станции Челюскинская до ул. Водопроводная нецелесообразна. 3. МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» на ул. Тухачевского перед пересечением с проспектом Старых большевиков установить дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу». На проспекте Старых большевиков перед пересечением с ул. Тухачевского установить дорожные знаки 2.1 «Главная дорога». 4. Установка дорожных сферических зеркал на пересечении проспекта Старых большевиков и ул. Блюхера, на пересечении проспекта Старых большевиков и ул. Тухачевского не отвечает требованиям ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». | Сурояков А.А. Сурояков А.А. Сурояков А.А. Сурояков А.А. | 19.09.2022 г. 20.10.2022 г. 20.10.2022 г. 19.09.2022 г. |
| 8 | Обустройство пешеходного перехода на ул. Центральная п. Нагорное в районе пересечения с ул. Полковника Романова г.о Мытищи (ОГ-12725) |  | Обустройство пешеходного перехода на ул. Центральная п. Нагорное в районе пересечения с ул. Полковника Романова г.о Мытищи целесообразно. 1.МКУ «ТУ «Пироговский» рассмотреть на 2023 г. возможность обустройства пешеходного перехода в соответствии с требованиями ГОСТ 32944-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования», ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». | МКУ ТУ «Пироговский» Дасаев Т.Р. | 2023 г. |
| 9 | Обустройство искусственных неровностей на улично-дорожной сети г. Мытищи: - у регулируемого пешеходного перехода в районе д. 3/12 по Новомытищинскому проспекту; - у двух нерегулируемых пешеходных переходов в районе стр. 8 по ул. Рождественская; - у двух нерегулируемых пешеходных переходов на пересечении ул. Воровского с ул. Рождественская (ОГ-12723) |  | По информации ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области пешеходные переходы в районе д. 3/12 по Новомытищинскому проспекту г. Мытищи, в районе стр. 8 по ул. Рождественская г. Мытищи, на пересечении ул. Воровского с ул. Рождественская г. Мытищи не является аварийно-опасными. 1.Обустройство искусственных неровностей у регулируемого пешеходного перехода в районе д. 3/12 по Новомытищинскому проспекту г. Мытищи, у двух нерегулируемых пешеходных переходов в районе стр. 8 по ул. Рождественская г. Мытищи, у двух нерегулируемых пешеходных переходов на пересечении ул. Воровского с ул. Рождественская г. Мытищи не отвечает требованиям главы 6 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Сурояков А.А. | 19.09.2022 г. |
| 10 | Организация движения транспортных средств в районе входа на территорию МБОУ СОШ №29 корпус 2 со стороны д.9 по ул. Красная Слобода ЖК «Мытищи-Лайт» г.о.Мытищи (ОГ-122722 ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» МО). |  | Внутриквартальные проезды ЖК «Мытищи-Лайт» находятся на обслуживании управляющей компании ЗАО «Эстейт Сервис». Рекомендовать управляющей компании ЗАО «Эстейт Сервис» на общем собрании собственников д. 9 по ул. Красная Слобода ЖК «Мытищи-Лайт» г.о.Мытищи рассмотреть следующие вопросы: 1.Демонтаж дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен», установленных по решению пункта 10, протокола № 13 от 18.04.2022 г. рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа Мытищи. 2.Организацию одностороннего движение на внутриквартальном проезде у д. 9 (от д. 7 до д. 11) по ул. Красная слобода ЖК «Мытищи-Лайт» г.о. Мытищи. 3.Для обеспечения треугольника видимости установку дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.3 «Зона действия» перед входом в школу № 29 корпус 2 (за 40 метров), со стороны д. 7 по ул. Красная слобода ЖК «Мытищи-Лайт» г.о. Мытищи. 4.Обустройство парковочного места для инвалидов у д. 9 по ул. Красная Слобода (напротив входа в школу № 29 корпус 2) с установкой дорожных знаков 6.4 «Парковка» и 8.17 «Инвалиды» и нанесением дорожной разметки 1.24.3 «Инвалиды» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | ЗАО «Эстейт Сервис» | 19.10.2022 г. |
| 11 | Обустройство пешеходного перехода на автомобильной дороге Сухарево - Марфино – Подольниха (ул. Ильинская с. Марфино) в районе пересечения с ул. Усадебной с. Марфино г.о. Мытищи (УД-24309 Мытищинский РУАД). |  | Автомобильная дорога Сухарево - Марфино – Подольниха (ул. Ильинская с. Марфино) является региональной автомобильной дорогой, находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». 1.Проезжая часть ул. Ильинская в районе пересечения с ул. Усадебная с. Марфино г.о. Мытищи изменяет своё направление и является кривой в плане. Обустройство пешеходного перехода не отвечает требованиям пункта 6.2.9 ГОСТ 32944-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования» - не допускается расположение переходов на участках автомобильных дорог и улиц с необеспеченной нормативной видимостью встречного автомобиля на кривых в плане и выпуклых кривых в профиле. Пешеходные переходы обустраиваются на прямолинейных участка дорог. | Мытищинское РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» | 19.09.2022 г. |

И.о. секретаря Комиссии по

обеспечению безопасности дорожного

движения городского округа Мытищи                                                                                                                                 Д.В. Мартынюк