УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации

городского округа Мытищи

___________________________ К.А. Дунаев.

«______» ______________________ 2022 года.

ПРОТОКОЛ № 39

заседания рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи.

г. Мытищи. Московская область                                                                                                                             07 ноября 2022 года.

Присутствовали:

| Дунаев К.А. Сурояков А.А. Копылов И.А. Бондаренко В.А. Тищенко А.В. Лисиенков А.Ю. Миць А.А. Фролов М.М. Петрухин Д.Л. Киселев С.А. |  | заместитель главы городского округа Мытищи – руководитель рабочей группы Комиссии по безопасности дорожного движения городского округа Мытищи; директор МКУ «УТДХ г.о. Мытищи»; заместитель директора МКУ «УТДХ г.о. Мытищи»; начальник отделения дорожного надзора Отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области; начальник отдела организации дорожного движения МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» – секретарь рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; главный инспектор отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ «Пироговский»; заместитель директора МКУ «ТУ «Федоскино»; эксперт Мытищинского РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор»; директор МКУ «Управление благоустройства г.о.Мытищи»; директор МКУ «Управление ЖКХ г.о.Мытищи». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рассматриваемые вопросы |  | Принятые решения, поручения | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Обустройство пешеходного ограждения перильного типа на регулируемом перекрестке Новомытищинского пр-та и ул. Сукромка г. Мытищи (Добродел 7850942). |  | В рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного транспорта» на 2022 г. обустройство пешеходного ограждения перильного типа на регулируемом перекрестке Новомытищинского пр-та и ул. Сукромка г. Мытищи не предусмотрено. 1.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного транспорта комплекса» включить в адресный перечень указанной программы на 2023 г мероприятия по обустройству пешеходного ограждения перильного типа на регулируемом перекрестке Новомытищинского пр-та и ул. Сукромка г. Мытищи. | Сурояков А.А. Тищенко А.В. | 2022-2023 г. |
| 2 | Устройство нерегулируемого пешеходного перехода и искусственных неровностей на пересечении ул. Советская и 2-го Советского пер. г. Мытищи (Добродел 7831276). |  | 1.Устройство нерегулируемого пешеходного перехода через проезжую часть ул. Советская г. Мытищи не отвечает требованиям п.4.5.1.1 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». Для обустройства пешеходного перехода через проезжую часть в населенных пунктах необходимо наличие тротуара и подходов к пешеходному переходу. 2.Устройство искусственных неровностей на пересечении ул. Советская и 2-го Советского пер. г. Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Сурояков А.А. Сурояков А.А. | 07.11.2022 г. 07.11.2022 г. |
| 3 | Устройство пешеходного вызывного устройства (ПВУ) через ул. Советская, в районе д.15, на пересечении ул. Советская и 2-го Советского пер. г. Мытищи (Добродел 7836656). |  | 1.Обустройство вызывного устройства для движения пешеходов на пересечении ул. Советская и 2-го Советского пер., в районе д.15 по ул. Советская, через ул. Советская г. Мытищи не отвечает требованиям п.7.2.2 ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Сурояков А.А. | 07.11.2022 г. |
| 4 | Устройство искусственных неровностей на проезжей части напротив с 16 по ул. Коминтерна и д.12 по Олимпийскому пр-ту г. Мытищи (Добродел 7810164). |  | 1.Устройство искусственных неровностей на проезжей части напротив с 16 по ул. Коминтерна и д.12 по Олимпийскому пр-ту г. Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Сурояков А.А. | 07.11.2022 г. |
| 5 | 1.Размещение на мосту через р. Клязьма в п. Пироговский дорожных знаков «Ограничение массы» и «Ограничение максимальной скорости». 2.Предложить технические решения по проезду специализированных машин (скорой помощи, пожарной, техники по зимнему содержанию дорог), а также доставку детей в школы и детские сады на время ремонта моста. 3.Организация движения транзитного транспорта на время ремонта моста с ул. Совхозная через мкр. «Афродита». |  | 1.По информации РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор» на мосту через р. Клязьма в п. Пироговский дорожные знаки 3.11 «Ограничение массы (15 т.)» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости (40 км/час)» в наличии, установка дополнительных дорожных знаков не требуется. 2.Дорожные работы по реконструкции моста через р. Клязьма в п. Пироговский отложены до окончания строительства развязки автомобильных дорог «Виноградово-Болтино-Тарасовка» и Пироговского шоссе г. Мытищи. 3.Учитывая плотность застройки и многочисленные обращения жителей ЖК «Афродита» и «Афродита-2» организация транзитного движения транспортных средств через указанные ЖК нецелесообразно. | Сурояков А.А. Сурояков А.А. Сурояков А.А. | 07.11.2022 г. 07.11.2022 г. 07.11.2022 г. |
| 6 | Обустройство пешеходного перехода и искусственных неровностей на внутриквартальном проезде между д. 39 к. 1 и 39 к. 4 по Новомытищинскому проспекту г. Мытищи (ОГ-14662 Агапкина М.В., Гореликов А.Н.). |  | При въезде/выезде на внутриквартальный проезд с Новомытищинского проспекта установлены дорожные знаки 5.21 «жилая зона» и 5.22 «конец жилой зоны». Наличие пешеходного перехода и искусственных неровностей целесообразно, т.к. через данный проезд осуществляется подход к МБОУ СОШ №24. Для обустройства пешеходного перехода на внутриквартальном проезде между д. 39 к. 1 и 39 к. 4 по Новомытищинскому пр-ту г. Мытищи необходимо выполнить мероприятия по благоустройству территории, устройству пешеходных дорожек и подходов. 1.МКУ «Благоустройство г.о.Мытищи» запланировать мероприятия по благоустройству территории, устройству пешеходных дорожек и подходов к проезжей части внутриквартального проезда между д. 39 к. 1 и 39 к. 4 по Новомытищинскому проспекту г. Мытищи с целью дальнейшего обустройства на указанном участке пешеходного перехода. 2.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного транспорта комплекса» включить в адресный перечень указанной программы на 2023 г мероприятия по обустройству на указанном проезде 4-х искусственных неровностей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Петрухин Д.Л. Сурояков А.А. Тищенко А.В. | 2022-2023 г. 2022-2023 г. |
| 7 | Расширение проезжей части ул. Московская при выезде на Осташковское ш. д. Беляниново г.о. Мытищи (ОГ-13561 Кример А.С., ). |  | Ул. Московская является автомобильной дорогой общего пользования местного значения, имеющая по одной полосе движения в каждую сторону. 1. Расширение проезжей части ул. Московская и устройство правоповоротной полосы при выезде на Осташковское ш. д. Беляниново г.о. Мытищи и движения в сторону г. Москвы не представляется возможным по причине наличия на данном участке подземных коммуникаций. 2.Рекомендовать РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотреть возможность устройства на регулируемом пересечении Осташковского ш. и ул. Московская д. Беляниново г.о.Мытищи регулируемого пешеходного перехода вместо существующего нерегулируемого на ул. Московская. | Сурояков А.А. Дасаев Т.Р. РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор» | 07.11.2022 г. |
| 8 | 1.Изменение режима работы светофорного объекта на пересечении ул. Колпакова и ул. Институтская г. Мытищи. 2.Установка светофорного объекта на пересечении Олимпийского пр-та и ул. Белобородова г. Мытищи (ОГ-14916-э Жидко И.В.). |  | 1.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» для исключения заторов и увеличения пропускной способности на указанном перекрестке изменение режима работы светофорного объекта на пересечении ул. Колпакова и ул. Институтская г. Мытищи целесообразно. Внести изменения в карточку светофорного объекта. 2. По информации РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор» движение транспортных средств и пешеходов на пересечении Олимпийского пр-та и ул. Белобородова г. Мытищи осуществляется в соответствии с проектом организации дорожного движения на период эксплуатации. В настоящий момент рассматривается вопрос реконструкции кругового движения на указанном пересечении. Рекомендовать РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор» в рамках реконструкции рассмотреть возможность и целесообразность установки светофорного объекта на пересечении Олимпийского пр-та и ул. Белобородова г. Мытищи. | Сурояков А.А. Тищенко А.В. РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор» | 11.11.2022 г. 2022-2023 г. |
| 9 | Установка дорожных знаков, запрещающих парковку транспортных средств на проездах, в жилой зоне (на дворовой территории) у д.2 и между д.4 и д.6 пр-та Астрахова г. Мытищи (ОГ-13039 совет дома 2 пр-та Астрахова). |  | 1.МКУ «ЖКХ г.о.Мытищи» совместно с Управляющей организацией рассмотреть вопрос установки дорожных знаков запрещающих парковку транспортных средств на проездах, в жилой зоне (на дворовой территории) у д.2 и между д.4 и д.6 пр-та Астрахова г. Мытищи в рамках жилищного законодательства на общем собрании собственников. | Киселев С.А. | 07.12.2022 г. |

Секретарь Комиссии по

обеспечению безопасности дорожного

движения городского округа Мытищи                                                                                                                                     А.В. Тищенко