Приложение к постановлению Администрации

городского округа Мытищи

от\_24.10.2023\_\_№\_\_5507\_\_\_

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации городского

округа Мытищи от 14.11.2022 № 5267

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»

## Паспорт муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы Администрации городского округа Мытищи | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Мытищи | | | | | |
| Цели муниципальной подпрограммы | Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Мытищи и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики. Повышение уровня сохранности документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | МБУ «МФЦ Мытищи» | | | | | |
| 2. Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» | Администрация городского округа Мытищи | | | | | |
| 3. Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма» | МБУ «МФЦ Мытищи» | | | | | |
| 4. Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела» | Администрация городского округа Мытищи | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» предусматривает реализацию общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в городском округе Мытищи. | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» определяет основные приоритеты, принципы и направления дальнейшей реализации единой политики в сфере развития информационных и телекоммуникационных технологий в муниципальном образовании, эффективного управления ресурсами, развития социально-экономического комплекса и решения текущих социальных задач в том числе и по предоставлению муниципальных услуг. | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривает организацию деятельности МФЦ. | | | | | |
| Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела» - постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области и составной частью Архивного фонда Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам Московской области и подлежащих постоянному хранению. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 29 012,47 | 6 461,43 | 7 000,04 | 5 777,00 | 4 887,00 | 4 887,00 |
| Средства федерального бюджета | 10 012,42 | 4 795,31 | 5 217,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 469 796,24 | 286 020,34 | 294 898,90 | 299 467,00 | 294 455,00 | 294 955,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 508 821,13 | 297 277,08 | 307 116,05 | 305 244,00 | 299 342,00 | 299 842,00 |

1. Общая характеристика сферы развития цифровой экономики, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, и прогноз её развития

Приоритеты государственной политики Московской области в сфере государственного управления – это, прежде всего, повышение уровня жизни населения и улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Совершенствование системы государственного управления является общегосударственной задачей, которая поставлена перед органами власти всех уровней.

Основной задачей Подпрограммы 1 является повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в МФЦ.

Основные мероприятия Подпрограммы 2 соответствуют национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности государственных и муниципальных органов и организаций.

В рамках Подпрограммы реализуются мероприятия по развитию следующих направлений:

1) Информационная инфраструктура;

2) Информационная безопасность;

3) Цифровое государственное управление;

4) Цифровая культура;

5) Цифровая образовательная среда.

В рамках основного мероприятия «Информационная инфраструктура» предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ муниципального образования Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения, техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования, подключение ОМСУ муниципального образования Московской области, включая организации и учреждения, находящихся в их ведении, к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области, увеличение скорости доступа образовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня (в рамках федерального проекта), обеспечение жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских населенных пунктов возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи.

В рамках основного мероприятия «Информационная безопасность» предусматривается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), контролю эффективности принятых мер защиты информации, разработке проектов организационно-распорядительной документации в области защиты информации, моделей угроз и нарушителя информационной безопасности; приобретение, установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шифровальных) средств защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств электронной подписи работникам ОМСУ муниципального образования Московской области в соответствии с установленными требованиями.

В рамках основного мероприятия «Цифровое государственное управление» предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ муниципального образования Московской области локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, решение задач, связанных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением различных видов торгов, с организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-экономического развития Московской области, с развитием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов для населения, количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы электронного взаимодействия региональных ведомств с ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг, обеспечение возможности записи через сеть Интернет на конкретное время приема в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения услуг, оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов и сборов.

В рамках основного мероприятия «Цифровая культура» планируется подключение, а также увеличение скорости доступа учреждений культуры к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется выравнивание уровня оснащения школ современным компьютерным оборудованием (включая сервера, ноутбуки), многофункциональными устройствами, средствами работы с цифровым образовательным контентом (телевизор с функцией Smart TV, проектор или интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением), средствами для видеонаблюдения и обеспечения дистанционного обучения.

Архивный фонд Московской области – исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области и составной частью Архивного фонда Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам Московской области и подлежащих постоянному хранению.

По состоянию на 1 января 2023 года объем Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в Архивном отделе Администрации городского округа Мытищи (далее Архив), насчитывал 530 фондов, 67450 ед.хр., из них 1099 ед.хр. образовались в деятельности территориальных органов федеральных органов государственной власти и федеральных организаций, 41002 ед.хр. – отнесены к собственности Московской области, 25349 ед.хр. – к муниципальной собственности.

Ежегодно на хранение в муниципальный архив принимается порядка (около/более) 1800 ед.хр. В список организаций – источников комплектования Архива включено 32 организаций.

Проведенная работа по улучшению материально-технической базы муниципальных архивов обеспечила позитивные результаты по обеспечению нормативных условий хранения архивных документов.

Архив расположен на первом и цокольном этажах 12-и этажного кирпичного жилого дома по адресу: г.Мытищи, ул.Колпакова, д.34Б и на первом этаже 9-и этажного жилого дома по адресу г.Мытищи, ул.Мира, д.1А. Архивохранилища оборудованы современными системами безопасности, стационарными и передвижными стеллажами 2071,7 п.м., высокопроизводительным сканирующим оборудованием.

В автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации введено 100 процентов описаний документов на уровне фонда, активно проводится работа по внесению описаний на уровне дела.

Архив проводит работу по созданию электронного фонда пользования наиболее востребованных архивных фондов. По состоянию на 1 января 2023 года создан электронный фонд пользования на 4907 ед.хр., что составляет 7,3 процентов от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве.

Сохраняется тенденция ежегодно роста числа пользователей архивной информацией. В среднем ежегодно муниципальным архивом исполняется порядка 3000 социально-правовых и тематических запросов.

В целях повышения доступности государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела обеспечена возможность подачи документов через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Государственная услуга «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем на основании архивных документов, созданных до 1 января 1994 года» и муниципальная услуга «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем на основании архивных документов, созданных с 1 января 1994 года» входит в топ-50 и относится к массовым услугам. О востребованности данных услуг у жителей Подмосковья говорит их отнесение на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области к категории «Популярные» и рейтинг 4,67 из 5 возможных баллов.

В тоже время необходимы значительные средства на поддержание инфраструктуры в помещений архивохранилищ по адресу г.Мытищи, ул.Мира, д.1А. Необходимо заменить светильники

Целью муниципальной подпрограммы является повышение уровня сохранности, эффективности использования и расширение доступа к документам Архивного фонда Московской области и другим архивным документам.

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах;

временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах.

2.1. Основные проблемы в сфере цифровой экономики

Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере цифровой экономики в городском округе Мытищи остается комплекс нерешенных проблем и нереализованных задач.

Сегодняшний уровень развития информационно-телекоммуникационной среды городского округа Мытищи не обеспечивает полноценного доступа к информационно-коммуникационным сервисам городского округа Мытищи и в целом не позволяет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах жизни городского округа Мытищи.

Отсутствие комплекса информационных систем учета мнений и интересов граждан, их объединений и представителей бизнеса, а также современных механизмов их непосредственного участия в выработке и контроле исполнения соответствующих решений.

Отмечается разрозненность информационных ресурсов и систем, дублирование функций, реализуемых различными системами, несовместимость данных, содержащихся в различных ресурсах, отсутствие полной и достоверной информации об используемой информационно-коммуникационной инфраструктуре.

Не в полной мере реализованы инициативы по использованию платформенных информационных технологий, разработанных в результате федеральных и региональных инициатив (ГЛОНАСС, УЭК, СМЭВ, ОКСИОН, МСЭД, РГИС, ИС УНП и т. д.), использование которых в решении различных прикладных задач по повышению эффективности власти может обеспечить значительную экономию бюджетных средств.

Отсутствует единая техническая политика по применению ИКТ для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Мытищи.

Остается нереализованным потенциал применения ИКТ в управлении транспортной ситуацией в городском округе Мытищи, в управлении коммунальной инфраструктурой, здравоохранения, культуры, туризма и отдыха.

Не применяются в полной мере инструменты массового интерактивного взаимодействия на основе ИКТ граждан и организаций с ОМСУ городского округа Мытищи при предоставлении муниципальных услуг.

Принимая во внимание, что эффективное развитие рынков и отраслей (сфер деятельности) в цифровой экономике возможно только при наличии развитых цифровых платформ, технологий, институциональной и инфраструктурной среды, необходимо сфокусироваться на двух базовых направлениях развития муниципального управления:

- ключевые институты, в рамках которых создаются условия для развития цифровой экономики (нормативное регулирование, формирование исследовательских компетенций и технологических заделов);

- основные инфраструктурные элементы цифровой экономики (информационная инфраструктура, информационная безопасность).

При этом каждое из направлений развития цифровой среды и ключевых институтов учитывает поддержку развития как уже существующих условий для возникновения прорывных и перспективных сквозных цифровых платформ и технологий, так и создание условий для возникновения новых цифровых платформ и технологий.

Качество муниципального управления напрямую связано с качеством жизни. Недостатки муниципального управления являются одним из главных факторов, негативно влияющих на отношение граждан и представителей бизнеса к органам местной власти.

Для решения перечисленных проблем в городском округе Мытищи реализуется комплекс программных мероприятий, направленных на совершенствование государственного и муниципального управления.

Практика показала, что наиболее эффективным инструментом решения задачи повышения качества государственных и муниципальных услуг является формирование системы предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ, в основе деятельности которых лежат регламентация административных процедур, обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия и принцип «одного окна».

Приоритетные направления в сфере муниципального управления – это, прежде всего, повышение уровня жизни населения и улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.

1. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной формы.

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы цифровой экономики городского округа Мытищи.

Развитие сферы муниципального управления путем внедрения цифровых технологий по инерционному сценарию указывает на риск, что не будут достигнуты целевые значения показателей и не решены в установленные сроки в городском округе Мытищи задачи перехода к цифровой экономике.

Концепция решения проблем в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Мытищи состоит в реализации в период с 2023 по 2027 год муниципальной программы, которая направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение существующих проблем и задач в сфере совершенствования системы предоставления государственных и муниципальных услуг.

Данная работа ведется в рамках:

- реализации Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 1021-р;

- реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 2516-р;

- реализации Концепции оптимизации механизмов проектирования и реализации межведомственного информационного взаимодействия, оптимизации порядка разработки и утверждения административных регламентов в целях создания системы управления изменениями, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2015 г. № 1616-р;

- деятельности Комиссии по проведению административной реформы в Московской области в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 31 мая 2022 г. № 545/18 «О комиссии по проведению административной реформы в Московской области»;

- работ по исполнению поручений Президента Российской Федерации в адрес государственных органов власти субъектов Российской Федерации по реализации Указа 601.

Отсутствие поддержки архивной отрасли не позволит обеспечить хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в соответствии с нормативными режимами хранения архивных документов, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства;

продолжится ухудшение физического состояния документов Архивного фонда Московской области, что приведет к ограничению доступа к архивным документам;

стопроцентная загруженность Архива приведет к ограничению комплектования документами постоянного и долговременного срока хранения и создаст угрозу утраты документов Архивного фонда Московской области, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области;

будет замедлена или приостановлена работа по созданию страхового фонда и электронного фонда пользования архивных документов;

ограничена возможность удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним;

снизится уровень удовлетворенности населения государственной и муниципальной услугами в сфере архивного дела.

Реализация подпрограммы 4 «Развитие архивного дела» позволит:

сохранить на уровне 100 процентов долю архивных документов, хранящихся в Архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в Архиве;

продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии общеотраслевой базы данных «Архивный фонд» на уровне фонда и внесению описаний на уровне дела;

сформировать страховой фонд и электронный фонд пользования архивных документов;

улучшить условия хранения архивных документов, проведя работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области;

принять на хранение все документы, подлежащие приему в сроки реализации подпрограммы;

обеспечить возможность удаленного доступа пользователей к копиям архивных документов и справочно-поисковых средств к ним с использованием информационной системы «Архивы Московской области»;

обеспечить эффективное освоение средств субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве.

Осуществляемая финансовая поддержка Архива за период до 2030 года позволит провести следующую работу:

картонирование, перекартонирование дел – 15000 единиц хранения;

проверка наличия и физического состояния дел – 11000 единиц хранения;

ведение базы данных «Архивный фонд» - внесение информации по вновь поступившим фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование;

прием на хранение 14500 единиц хранения;

представление к утверждению описей управленческой документации – 7200 единиц хранения;

представление к утверждению описей научно-технической документации – 150 единиц хранения;

представление к согласованию описей на документы по личному составу – 7300 единиц хранения;

исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан, организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления - 24000 архивных справок.

## Целевые показатели муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | | Тип показателя | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение[[1]](#footnote-1) | | Планируемое значение по годам реализации подпрограммы[[2]](#footnote-2) | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | | Номер основного мероприятия | |
| 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 10 | |  | | 11 | |
| Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | | отраслевой  Приоритетный | | процент | 94,79 | | 96,82 | | 96,84 | | 96,86 | | 96,88 | | 96,90 | | МБУ «МФЦ Мытищи» | | 1.01.01; 1.02.01 | |
| Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | | Приоритетный, отраслевой показатель | | процент | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Администрация городского округа Мытищи,  Подразделение информационных технологий и связи | | 01 | |
| 2. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | | Приоритетный показатель, региональный проект "Цифровое государственное управление" | | процент | 75 | | 75 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | Администрация городского округа Мытищи,  Подразделение информационных технологий и связи | | 03 | |
| 3. | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | | Приоритетный, отраслевой показатель | | процент | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Администрация городского округа Мытищи | | 02 | |
| 4. | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | | Приоритетный, отраслевой показатель | | процент | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Администрация городского округа Мытищи,  Подразделение информационных технологий и связи | | 02 | |
| 5. | Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | | Приоритетный, показатель, Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, «Цифровая зрелость» | | процент | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Администрация городского округа Мытищи  Управление делами и кадровой службы | | 03 | |
| 6. | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | | Приоритетный, показатель, Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, «Цифровая зрелость» | | процент | 98 | | 98 | | 98 | | 98 | | 98 | | 98 | | Администрация городского округа Мытищи,  МКУ "МЦУР Мытищи" | | 03 | |
| 7. | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | | Приоритетный, показатель, региональный проект «Цифровое государственное управление», Соглашение от 16.12.2020 № 071-2019-D6001-50/2 | | процент | 95,5 | | 95,6 | | 95,7 | | 95,8 | | 96 | | 96,2 | | Администрация городского округа Мытищи,  МКУ "МЦУР Мытищи" | | 03 | |
| 8. | Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | | Приоритетный, показатель, Рейтинг-45 | | процент | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Администрация городского округа Мытищи,  МКУ "МЦУР Мытищи" | | 03 | |
| 9. | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | | Приоритетный, показатель, региональный проект «Цифровая образовательная среда», Субсидия | | единица | 6 | | 8 | | - | | - | | - | | - | | Управление образования Администрации городского округа Мытищи | | 04 | |
| Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Целевой показатель 1  Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве  (приоритетный на 2023 год) | Отраслевой показатель | | процент | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Архивный отдел | | 4.01.01  4.01.02  4.02.01  4.02.02 |
| 2. | Целевой показатель 2  Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве  (приоритетный на 2023 год) | Отраслевой показатель | | процент | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Архивный отдел | | 4.01.02  4.02.01 |
| 3. | Целевой показатель 3  Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования  (приоритетный на 2023 год) | Отраслевой показатель | | процент | | | 7,1 | | 7,4 | | 7,7 | | 8,0 | | 8,3 | | 8,5 | | Архивный отдел | | 4.01.02  4.01.03  4.02.01 |

## Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполне-ния мероприя-тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «МФЦ Мытищи» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «МФЦ Мытищи» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: количество выплат стимулирующего характера (единица) | х | х | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Основное мероприятие 02. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 3 995,00 | 799,00 | | | | | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 799,00 | МБУ «МФЦ Мытищи» |
| Средства бюджета Московской области | 2 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 495,00 | 299,00 | | | | | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской  Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 3 995,00 | 799,00 | | | | | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 799,00 | МБУ «МФЦ Мытищи» |
| Средства бюджета Московской области | 2 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 495,00 | 299,00 | | | | | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 |
|  | Результат: количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка (единица) | х | х | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | Итого, в том числе: | 3 995,00 | 799,00 | | | | | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 799,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 495,00 | 299,00 | | | | | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 |

## Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 156 456,20 | 35 576,20 | | | | | | | | | | | | | | | 28 790,00 | 32 090,00 | 29 750,00 | 30 250,00 | Администрация городского округа Мытищи |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 156 456,20 | 35 576,20 | | | | | | | | | | | | | | | 28 790,00 | 32 090,00 | 29 750,00 | 30 250,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 17 779,10 | 17 779,10 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МАУ «ТВ Мытищи» |
| Результат:  Количество многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного  доступа в информационно- телекоммуникационную-сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с,  предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи (единиц) |  |  | Всего | 2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | | | | II | | | | III | | | | IV |
|  | 6462 | 1330 | | 1330 | | | | 1330 | | | | 1330 | | | | 1330 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 15 841,70 | 1 341,70 | | | | | | | | | | | | | | | 3 250,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | Администрация городского округа Мытищи,  Подразделение информационных технологий и связи |
| Результат: количество рабочих мест, обеспеченных широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи (единиц) |  | Всего | 2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | | | | II | | | | III | | | | IV |
|  | 325 | 325 | | 325 | | | | 325 | | | | 325 | | | | 325 | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 87 742,30 | 15 862,30 | | | | | | | | | | | | | | | 18 040,00 | 19 840,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | Администрация городского округа Мытищи,  Подразделение информационных технологий и связи |
| Результат: количество рабочих мест, подключенных к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ (единиц) | Всего | Всего | 2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | | | II | | | | III | | | | | IV |
|  | 325 | 325 | | 325 | | | 325 | | | | 325 | | | | | 325 | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 35 093,10 | 593,10 | | | | | | | | | | | | | | | 7 500,00 | 8 500,00 | 9 000,00 | 9 500,00 | Администрация городского округа Мытищи,  Подразделение информационных технологий и связи |
| Результат: количество рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области (единиц) |  | Всего | 2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | | | II | | | | III | | | | | IV |
|  | 325 | 325 | | 325 | | | 325 | | | | 325 | | | | | 325 | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Мероприятие 01.05. Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования Администрации городского округа Мытищи |
| Результат: количество организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, обеспеченных доступом в информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет» (единиц) |  |  | Всего | 2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | | | II | | | | III | | | | | IV |
|  | 25 | 25 | | 25 | | | 25 | | | | 25 | | | | | 25 | - | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 7 780,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 2 910,00 | 3 050,00 | 910,00 | 910,00 | Администрация городского округа Мытищи |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 7 780,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 2 910,00 | 3 050,00 | 910,00 | 910,00 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 7 780,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 2 910,00 | 3 050,00 | 910,00 | 910,00 | Администрация городского округа Мытищи,  Подразделение информационных технологий и связи |
|  | Результат: количество рабочих мест аттестованных по требованиям безопасности |  |  | Всего | 2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | | | II | | | | III | | | | IV | |
|  | информации объектов информатизации (единиц) |  |  | 90 | 90 | | 90 | | | 90 | | | | 90 | | | | 90 | | - | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 163 208,30 | 22 033,10 | | | | | | | | | | | | | | | 34 543,80 | 35 543,80 | 35 543,80 | 35 543,80 | Администрация городского округа Мытищи |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 163 208,30 | 22 033,10 | | | | | | | | | | | | | | | 34 543,80 | 35 543,80 | 35 543,80 | 35 543,80 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 35 735,00 | 535,00 | | | | | | | | | | | | | | | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | Администрация городского округа Мытищи,  Подразделение информационных технологий и связи |
|  | Результат: стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения (процент) |  |  | Всего | 2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | | II | | | | III | | | | | IV | |
|  | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Мероприятие 03.02. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Администрация городского округа Мытищи,  Подразделение информационных технологий и связи |
|  | Результат: Доля исходящих документов электронного юридически значимого документооборота подписанного ЭЦП (процент) |  |  | Всего | 2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | | II | | | | III | | | | | IV | |
|  | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Мероприятие 03.03. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 123 473,30 | 21 498,10 | | | | | | | | | | | | | | | 24 743,80 | 25 743,80 | 25 743,80 | 25 743,80 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 40 921,80 | 5 881,00 | | | | | | | | | | | | | | | 8 010,20 | 9 010,20 | 9 010,20 | 9 010,20 | Администрация городского округа Мытищи,  Подразделение информационных технологий и связи |
| 82 551,50 | 15 617,10 | | | | | | | | | | | | | | | 16 733,60 | 16 733,60 | 16 733,60 | 16 733,60 | МАУ «ГИВЦ» |
|  | Результат: количество рабочих мест, подключенных к муниципальным |  |  | Всего | 2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | | II | | | | III | | | | IV | | |
|  | информационным системам обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области (единиц) |  |  | 325 | 325 | | 325 | | 325 | | | | 325 | | | | 325 | | | - | - | - | - |  |
| 4. | Основное мероприятие 04. Цифровая культура | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры и туризма  городского округа Мытищи |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Мероприятие 04.01. Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Мытищи,  Подразделение информационных технологий и связи |
|  | Результат: количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета (единиц) |  |  | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | | | II | | | III | | | | IV | | | |
|  | 47 | 47 | 47 | | | 47 | | | 47 | | | | 47 | | | | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 15 718,63 | 6 553,58 | | | | | | | | | | | | | | | 7 743,05 | 1 422,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования Администрации городского округа Мытищи |
| Средства бюджета Московской области | 4 610,47 | 1 598,43 | | | | | | | | | | | | | | | 2 122,04 | 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 10 012,42 | 4 795,31 | | | | | | | | | | | | | | | 5 217,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 095,74 | 159,84 | | | | | | | | | | | | | | | 403,90 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Мероприятие E4.04. Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 13 683,63 | 6 553,58 | | | | | | | | | | | | | | | 7 130,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования Администрации городского округа Мытищи |
| Средства бюджета Московской области | 3 337,47 | 1 598,43 | | | | | | | | | | | | | | | 1 739,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 10 012,42 | 4 795,31 | | | | | | | | | | | | | | | 5 217,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  Мытищи | 333,74 | 159,84 | | | | | | | | | | | | | | | 173,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды (единица) |  |  | Всего | 2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| I | II | | | | III | | | | IV | | | |
| 8 | 8 | | 6 | 6 | | | | 6 | | | | 8 | | | | - | - | - | - |
| 5.2. | Мероприятие E4.05. Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным,  мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 2 035,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 613,00 | 1 422,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования Администрации городского округа Мытищи |
| Средства бюджета Московской области | 1 273,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 383,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 762,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 230,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат: обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (единица) |  |  | Всего | 2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| I | II | | | | III | | | | IV | | | |
| - | - | | - | - | | | | - | | | | - | | | | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | Итого, в том числе: | 343 163,13 | 64 162,88 | | | | | | | | | | | | | | | 73 986,85 | 72 105,80 | 66 203,80 | 66 703,80 |  |
| Средства бюджета Московской | 4 610,47 | 1 598,43 | | | | | | | | | | | | | | | 2 122,04 | 890,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | области |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 10 012,42 | 4 795,31 | | | | | | | | | | | | | | | 5 217,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 328 540,24 | 57 769,14 | | | | | | | | | | | | | | | 66 647,70 | 71 215,80 | 66 203,80 | 66 703,80 |

## Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 1 139 761,00 | 227 952,20 | 227 952,20 | 227 952,20 | 227 952,20 | 227 952,20 | МБУ «МФЦ Мытищи» |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 139 761,00 | 227 952,20 | 227 952,20 | 227 952,20 | 227 952,20 | 227 952,20 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 139 761,00 | 227 952,20 | 227 952,20 | 227 952,20 | 227 952,20 | 227 952,20 | МБУ «МФЦ Мытищи» |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «МФЦ Мытищи» |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | Итого, в том числе: | 1 139 761,00 | 227 952,20 | 227 952,20 | 227 952,20 | 227 952,20 | 227 952,20 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 139 761,00 | 227 952,20 | 227 952,20 | 227 952,20 | 227 952,20 | 227 952,20 |

## Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 4 «Развитие архивного дела»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполне-ния мероприя-тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Архивный отдел |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Укрепление материально-технической базы и проведение капитального (текущего) ремонта муниципального архива | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Архивный отдел |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Оказано услуг (проведено работ) по укреплению материально-технической базы муниципального архива за отчетный период, (единица) | х | х | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | | III | IV |
| - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных архивов | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Архивный отдел |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к муниципальной собственности, (единица хранения) | х | х | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | | III | IV |
| 33868 | 27064 | 25704 | 26204 | 26704 | | 27064 | 28808 | 30538 | 32228 | 33868 |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Проведение оцифрования архивных документов | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Архивный отдел |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Оцифровано архивных документов за отчетный период, единиц хранения | х | х | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | | III | IV |
| 1460/63200 | 70/10000 | 20/2800 | 40/5640 | | 60/8440 | 70/10000 | 350/12500 | 350/15200 | 350/14400 | 340/11100 |
| 2. | Основное мероприятие 02. Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 21 902,00 | 4 363,00 | | | | | | 4 378,00 | 4 387,00 | 4 387,00 | 4 387,00 | Архивный отдел |
| Средства бюджета Московской области | 21 902,00 | 4 363,00 | | | | | | 4 378,00 | 4 387,00 | 4 387,00 | 4 387,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 21 902,00 | 4 363,00 | | | | | | 4 378,00 | 4 387,00 | 4 387,00 | 4 387,00 | Архивный отдел |
| Средства бюджета Московской области | 21 902,00 | 4 363,00 | | | | | | 4 378,00 | 4 387,00 | 4 387,00 | 4 387,00 |
|  | документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области, единица хранения | х | х | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | | III | IV |
| 41271 | 41025 | 40985 | 40985 | | 41005 | 41025 | 41081 | 41151 | 41211 | 41271 |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Проведение капитального (текущего) ремонта и технического переоснащения помещений, выделенных муниципальным архивам |  | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Архивный отдел |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведен капитальный (текущий) ремонт и/или техническое переоснащение помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, (единиц) | х | х | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | | III | IV |
| - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | Итого, в том числе: | 21 902,00 | 4 363,00 | | | | | | 4 378,00 | 4 387,00 | 4 387,00 | 4 387,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 21 902,00 | 4 363,00 | | | | | | 4 378,00 | 4 387,00 | 4 387,00 | 4 387,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Методика расчета значений целевых показателей муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность предоставления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | Значение показателя определяется по итогам мониторинга опросов граждан по вопросам качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы Добродел, как доля положительных оценок от общего количества оценок в соответствии с методикой, утвержденной приказом Государственного казенного учреждения Московской области «Центр методической оптимизации процессов государственного управления в Московской области» от 10.09.2020 № 158-ОД.  Значение показателя по итогам за квартал, год определяется по следующей формуле:  , где  – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных  и муниципальных услуг за отчетный период;  – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных  и муниципальных услуг за месяц;  м – количество месяцев в отчетном периоде (квартал, год).  Значение показателя уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг за месяц определяется по следующей формуле:  , где:  – количество положительных оценок («да» и аналогов) по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел;  – общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел.  Базовое значение показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» определено по итогам мониторинга опросов граждан по вопросам качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы Добродел за период с января по октябрь года, предшествующего началу реализации программы.  Значение базового показателя определено по следующей формуле:  , где  – базовое значение показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг», являющееся значением года предшествующего году реализации программы;  п – количество месяцев, по которым учтены данные за 2022 год, равное 10.  Значение базового показателя – 94,79. | Данные мониторинга оценки гражданами качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы Добродел. | Ежеквартально |
| Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» | | | | | |
|  | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | где:  – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;  – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;  – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием;  – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;  – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области. | Данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартально |
|  | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | где:  n - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;  R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;  K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области программного обеспечения. | Данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартально |
|  | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | где:  – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области. | Данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартально |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | где:  n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи. | Данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартально |
|  | Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Процент | где:  – доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области;  R – количество исходящих документов в электронном виде, заверенных ЭП, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений;  К – общее количество исходящих документов органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений.  Документооборот оценивается через количество исходящих документов местного самоуправления и подведомственных им учреждений за отчетный период (по дате регистрации документа в установленном порядке). Входящие документы не учитываются при расчете показателя во избежание двойного счета.  В расчете показателя учитываются документы, отвечающие двум критериям:  - документ получил регистрационный номер в качестве исходящего документа (в соответствии с Приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 N 71 «Об утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления», далее – Правила делопроизводства);  - вид документа относится к перечню видов документов, передаваемых в электронном виде, установленному Распоряжением Правительства РФ от 02.04.2015 N 583-р.  Не учитываются при расчете показателя (ни в числителе, ни в знаменателе):  - запросы в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), т.е. электронные сообщения в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг;  - документы, формируемые в Государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) управления общественными финансами "Электронный бюджет";  - документы, на которые не распространяются указанные выше Правила делопроизводства, в том числе документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну. | Данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартально |
|  | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Процент | где:  – доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг;  R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде без нарушения регламентного срока оказания услуг;  K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде.  2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными ведомствами. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). | Ежеквартально |
|  | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Процент | где:  – доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг;  R – количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в отчетном периоде через Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»;  К – общее количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, рассмотренных ОМСУ в отчетном периоде. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). | Ежеквартально |
|  | Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Процент | где:  – доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа;  Фп – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторной отправки. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.  Фппс – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторного переноса сроков решения. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.  Фпр – количество уникальных сообщений, которые имеют признак нарушения срока предоставления ответа. Каждое сообщение считается  с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.  Вс – количество уникальных пользователей, направивших сообщения, требующие ответа, т.е. все пользователи направившие новые сообщения, которые поступают с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП).  Сбос – количество уникальных пользователей, у которых хотя бы одно сообщение имеет статус «Получен ответ» и нет сообщений, у которых присутствую признаки повторной отправки, повторного переноса сроков  и нарушения срока предоставления ответа.  Кв – коэффициент степени важности факта сообщения, определенный профильным ведомством (контроллером факта) в классификаторе ЕЦУР:  - коэффициент х3 – факты по аварийным темам;  - коэффициент х2 – факты по социально значимым направлениям;  - коэффициент х1 – факты по операционным темам. | Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). | Ежеквартально |
|  | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Единица | где:  n – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды;  R – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области (образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования) обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в соответствующем году, начиная с 2023 года (приобретены средства обучения и воспитания для обновления материально–технической базы);  K – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, в которых в 2019 и 2020 годах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. | Данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартально |
| Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела» | | | | | |
|  | Целевой показатель 1  Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | процент | Дну = Vну/ Vаф х 100%,  где:  Дну - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве;  Vну - количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;  Vаф - количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве. | Паспорт муниципального архива Московской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (утвержден приказом Государственной архивной службы России от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации») | Ежегодно |
|  | Целевой показатель 2  Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | процент | Даф = Vа /Vоб х 100%,  где:  Даф - доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве;  Vа – количество архивных фондов, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»;  Vоб – общее количество архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве. | статистическая форма № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных/муниципальных архивов», утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений «Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20\_\_ год» | Ежеквартально |
|  | Целевой показатель 3  Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | процент | Дэц = Vэц / Vоб х 100%,  где:  Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования;  Vэц – общее количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму;  Vоб – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования. | Отчет муниципального архива о выполнении основных направлений развития архивного дела в Московской области на очередной год; форма № 9 «Информация о создании фонда пользования описей дел и архивных документов в электронном виде, в том числе о переводе описей дел в электронный вид; оцифровке архивных документов» | Ежеквартально |

## Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | | |
| 1. | 01 | 01.01 | Количество выплат стимулирующего характера | единица | Показатель определяет количество субсидий из бюджета  Московской области, предоставленных муниципальному образованию  на осуществление выплат стимулирующего характера работникам МФЦ  по итогам оценки эффективности деятельности работы МФЦ за 9 месяцев  текущего года ().  Значение показателя по первым трем кварталам не определяется.  Значение показателя за четвертый квартал определяется как количество субсидий, полученных в рамках мероприятия: =1. |
| 2. | 02 | 02.01 | Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка | единица | Показатель определяет количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории  Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления  государственных и муниципальных услуг, в отношении которых осуществлена техническая поддержка.  Значение показателя по итогам всех кварталов определяется по следующей формуле:  = где:  – количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность  гражданина Российской Федерации за пределами территории  Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления  государственных и муниципальных услуг, установленных в МФЦ  муниципальных образований, в отношении которых осуществляется техническая  поддержка;  – количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность  гражданина Российской Федерации за пределами территории  Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления  государственных и муниципальных услуг, установленных в МФЦ  муниципальных образований. |
| Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» | | | | | |
| 1. | 01 | 01 | Количество многоквартирных  домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно - телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | единиц | Значение показателя определяется по фактическому количеству многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно- телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи на основании данных АИС ГЖИ Московской области.  Периодичность представления - ежеквартально. |
| 2. | 01 | 02 | Количество рабочих мест,  обеспеченных широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи. | единиц | Значение показателя определяется по фактическому количеству рабочих мест, обеспеченных широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи .  Периодичность представления - ежеквартально. |
| 3. | 01 | 03 | Количество рабочих мест, подключенных к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ (единиц) | единиц | Значение показателя определяется по фактическому количеству рабочих мест, подключенных к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней.  Периодичность представления - ежеквартально. |
| 4. | 01 | 04 | Количество рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области (единиц) | единиц | Значение показателя определяется по фактическому количеству количество рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области.  Периодичность представления - ежеквартально. |
| 5. | 01 | 05 | Количество организаций  начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, обеспеченных доступом в информационно-  телекоммуникационную сеть  «Интернет» | единиц | Значение показателя определяется по фактическому количеству организаций основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, обеспеченных доступом в информационно-  телекоммуникационную сеть  «Интернет».  Периодичность представления - ежеквартально. |
| 6. | 02 | 01 | Количество рабочих мест аттестованных по требованиям безопасности информации объектов информатизации (единиц) | единиц | Значение показателя определяется по фактическому количеству рабочих мест аттестованных по требованиям безопасности информации объектов информатизации (единиц) |
| 7. | 03 | 01 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | процент | где:  n - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;  R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;  K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области программного обеспечения. |
| 8. | 03 | 02 | Доля исходящих документов электронного юридически значимого документооборота подписанного ЭЦП | процент | Значение показателя определяется как доля исходящих документов электронного юридически значимого документооборота подписанных ЭЦП в общем количестве исходящих документов на основании данных Межведомственной электронной системы документооборота Правительства Московской области.  Периодичность представления - ежеквартально. |
| 9. | 03 | 03 | Количество рабочих мест, подключенных к муниципальным информационным системам обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области (единиц) | единиц | Значение показателя определяется по фактическому количеству рабочих мест, подключенных к муниципальным информационным системам обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы с ними. |
| 10. | 04 | 01 | Количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом  в информационно­ телекоммуникационную сеть  «Интернет» за счет средств местного бюджета | единиц | Значение показателя определяется по фактическому количеству муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета. Периодичность представления - ежеквартально. |
| 11. | Е4 | 04 | Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды | единиц | Количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды определяется согласно распределению субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренных мероприятием Е4.04 подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области» государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы на софинансирование расходов.  Периодичность представления – ежеквартально. |
| 12. | Е4 | 05 | Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (единиц) | единица | Количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, в которых обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, предусмотренных мероприятием Е4.05 подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области» государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы на софинансирование расходов  Периодичность представления – ежеквартально. |
| Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела» | | | | | |
| 1. | 01 | 01.01 | Оказано услуг (проведено работ) по укреплению материально-технической базы муниципального архива за отчетный период | единица | Количество исполненных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по улучшению материально-технической базы муниципального архива.  Периодичность представления – ежеквартально, нарастающим итогом. |
| 2. | 01 | 01.02 | Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к муниципальной собственности | единица хранения | V = Vм + ∑соф, где:  V – количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области, относящиеся к муниципальной собственности;  Vм - количество архивных документов муниципального архива Московской области, относящихся к муниципальной собственности, на начало отчетного года;  ∑соф – количество архивных документов, относящихся к муниципальной собственности, на которое произошло изменение в составе и объеме фондов за отчетный период (прием на хранение, переработка описей дел, обнаружение, устранение технических ошибок в учете и др.).  Периодичность представления – ежеквартально, нарастающим итогом. |
| 3. | 01 | 01.03 | Оцифровано архивных документов за отчетный период | ед.хр. | Количество оцифрованных за отчетный период единиц хранения.  Периодичность представления – ежеквартально, нарастающим итогом. |
| 4. | 02 | 02.01 | Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области | единица хранения | Vмо = Vсм + ∑соф, где:  Vмо – количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области, относящиеся к собственности Московской области;  Vсм - количество архивных документов муниципального архива Московской области, относящихся к собственности Московской области, на начало отчетного года;  ∑соф – количество архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которое произошло изменение в составе и объеме фондов за отчетный период (прием на хранение, переработка описей дел, обнаружение, устранение технических ошибок в учете и др.).  Периодичность представления – ежеквартально, нарастающим итогом. |
| 5. | 02 | 02.02 | Проведен капитальный (текущий) ремонт и/или техническое переоснащение помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области | единица | К=Кф/Кп,  где:  К - количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению;  Кф – количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению в текущем году;  Кп - количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых предусмотрено проведение работ по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению.  Периодичность представления – ежеквартально, нарастающим итогом. |

## Взаимосвязь основных мероприятий и показателей муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения |
|  | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области. **Мероприятие 4.** | Процент |
| Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи. **Мероприятие 1.** | Процент |
|  | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз. **Мероприятие 1.** | Процент |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями. **Мероприятие 1.** | Процент |
|  | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения. **Мероприятие 1.** | Процент |
| Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями в Московской области. **Мероприятие 2.** | Процент |
| Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг. **Мероприятие 2.** | Процент |
| Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг. **Мероприятие 2.** | Процент |
| Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа. **Мероприятие 2.** | Процент |
|  | Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. **Мероприятие 4.** | Единица» |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)