УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации

городского округа Мытищи

___________________  К.А. Дунаев

«____» _______________   2023 года

ПРОТОКОЛ № 38

заседания рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи.

г. Мытищи. Московская область                                                                                                                 23 октября 2023 года

Присутствовали:

| Дунаев К.А. Сурояков А.А. Копылов И.А. Бондаренко В.А. Тищенко А.В. Койнов Е.Н. Лисиенков А.Ю. Миць А.А. Пчелкин Н.А. Петрухин Д.Л. Киселев С.А. |  | заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи – руководитель рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа Мытищи; директор МКУ «УТДХ г.о. Мытищи»; заместитель директора МКУ «УТДХ г.о. Мытищи»; начальник отделения дорожного надзора Отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области; начальник отдела организации дорожного движения МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» – секретарь рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; ведущий инженер отдела по комплексному содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства МКУ «УТДХ г.о. Мытищи»; начальник отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ «Пироговский»; директор МКУ «ТУ «Федоскино»; эксперт Мытищинского РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор»; директор МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи»; директор МКУ «Управление ЖКХ г.о. Мытищи». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рассматриваемые вопросы |  | Принятые решения, поручения | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Демонтаж дорожного знака ПДД 4.3 «круговое движение» на ул. Ак. Каргина перед пересечением с Олимпийским пр-том г. Мытищи (Добродел 9483948). |  | 1.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» демонтировать дорожный знак ПДД 4.3 «круговое движение» на ул. Ак. Каргина перед пересечением с Олимпийским пр-том г. Мытищи. Внести изменение в дислокацию дорожных знаков и разметки. | Сурояков А.А. Тищенко А.В. | 23.10.2023 |
| 2 | Обустройство искусственных неровностей в жилой зоне, в районе д.28А по ул. Борисовка г. Мытищи (Добродел 9467577). |  | 1. В условиях ограниченной видимости припаркованными автомобилями наличие искусственных неровностей в жилой зоне, в районе д.28А (около МБОУ СОШ №34) по ул. Борисовка г. Мытищи целесообразно. 2. Обустройство искусственных неровностей перечнем мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной инфраструктуры» по указанному адресу на 2023 год не предусмотрено. 3.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2024 год запланировать мероприятия по обустройству 2-х искусственных неровностей в жилой зоне, в районе д.28А (около МБОУ СОШ №34) по ул. Борисовка г. Мытищи, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». Внести изменения в дислокацию дорожных знаков и разметки. | Сурояков А.А. Сурояков А.А. Сурояков А.А. Головешкина С.А. Тищенко А.В. | 23.10.2023 23.10.2023 23.10.2023 |
| 3 | Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на ул. 3-я Крестьянская г. Мытищи: - обустройство пешеходного ограждения перильного типа на регулируемом перекрестке ул. 3-я Крестьянская и ул. В. Волошиной г. Мытищи; - обустройство светофора Т-7 на нерегулируемом пешеходном переход у д.17 по ул. 3-я Крестьянская г. Мытищи; - обустройство пешеходного ограждения перильного типа на нерегулируемом пешеходном переходе у д.17 и д.19 по ул. 3-я Крестьянская г. Мытищи (УД-31250-Э от 11.10.2023 ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области). |  | 1. МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2024 год запланировать мероприятия по обустройству: - пешеходного ограждения перильного типа на регулируемом перекрестке ул. 3-я Крестьянская и ул. В. Волошиной и на нерегулируемом пешеходном переходе у д.17 и д.19 по ул. 3-я Крестьянская г. Мытищи; - светофора Т-7 на нерегулируемом пешеходном переход у д.17 по ул. 3-я Крестьянская г. Мытищи, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Сурояков А.А. Головешкина С.А. Тищенко А.В. | 2023-2024 |
| 4 | Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на ул. Борисовка г. Мытищи: - обустройство дополнитель-ного регулируемого пешеход-ного перехода на ул. Борисовка (перед заездом на территорию ТЦ «Июнь») в районе д.51 по ул. Мира г. Мытищи; - перенос и обустройство остановки общественного транспорта у д.2 и д.16 по ул. Борисовка г. Мытищи (УД-31264-Э от 11.10.2023 ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области). |  | 1. МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2024 год запланировать следующие мероприятия: - разработать схему организации дорожного движения на пересечении ул. Борисовка с выездом с территории ТЦ «Июнь», в которой предусмотреть обустройство дополнительного регулируемого пешеходного перехода на ул. Борисовка (перед заездом на территорию ТЦ «Июнь») в районе д.51 по ул. Мира г. Мытищи за счет исключения парковочных карманов на указанном пересечении. - перенос и обустройство остановки общественного транспорта у д.2 и д.16 по ул. Борисовка г. Мытищи в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». | Сурояков А.А. Головешкина С.А. Пошешулин А.Ю. Тищенко А.В. | 2023-2024 |
| 5 | Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на ул. Семашко г. Мытищи: - установка дорожных знаков ПДД 1.34.1(2) «направление поворота» у д.10/1 и д.17/1 по ул. Семашко г. Мытищи (УД-31266-Э от 11.10.2023 ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области). |  | 1.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» в районе д.10/1 и д.17/1 по ул. Семашко г. Мытищи установить дорожные знаки ПДД 1.34.1(2) «направление поворота» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Внести изменения в дислокацию дорожных знаков и разметки. | Сурояков А.А. Тищенко А.В. | 01.12.2023 |
| 6 | Изменение организации дорожного движения, в части обустройства парковочного пространства, в районе д.16 и д.16А по ул. Борисовка г. Мытищи (ОГ-13891-Э от 13.10.2023 ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области). |  | Территория в районе д.16 и д.16А по ул. Борисовка г. Мытищи находится на обслуживании ООО ГУП «ДЖС». 1.Для упорядочения парковки транспортных средств на указанной территории наличие соответствующих дорожных знаков и разметки, обозначающих парковочное пространство, целесообразно. 2.МКУ «Управление ЖКХ г.о.Мытищи» совместно с ООО ГУП «ДЖС» запланировать мероприятия по установке соответствующих дорожных знаков и нанесению разметки, обозначающей парковочные места, на дворовой территории д.16 и д.16А по ул. Борисовка г. Мытищи. | Сурояков А.А. Киселев С.А. ООО ГУП «ДЖС» | 23.10.2023 2023-2024 |
| 7 | Отсутствие дорожных знаков и организация стоянки автобусов на конечной остановке в районе д.24 по ул. 4-я Парковая г. Мытищи (П-1331 от 11.10.2023 Видиниктова Н.В.) |  | 1. Установка дорожных знаков ПДД, запрещающих парковку транспортных средств в районе д.24 по ул. 4-я Парковая г. Мытищи нецелесообразна. 2. Для исключения стоянки транспортных средств непосредственно в районе д.24 по ул. 4-я Парковая г. Мытищи МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожного-транспортного комплекса 2020-2026 г.» запланировать на 2024 год мероприятия по обустройству тротуара вдоль д.24 по ул. 4-я Парковая г. Мытищи. Также предусмотреть мероприятия по реконструкции конечной автобусной остановки «4-я Парковая» с обустройством заездного кармана и пешеходного перехода в соответствии с требованиями нормативных документов. | Сурояков А.А. Сурояков А.А. Головешкина С.А. Пошешулин А.Ю. Тищенко А.В. | 23.10.2023 2023-2024 |
| 8 | Организация безопасного подхода к зданию МБОУ СОШ №29 к.2 стр.5б по ул. Красная Слобода г.о.Мытищи (вх.148 от 16.10.2023 Управление образования И-№2866 от 13.10.2023). |  | 1. Управлению образования совместно с директором МБОУ СОШ №29 к.2 стр.5б по ул. Красная Слобода г.о.Мытищи рассмотреть возможность организации альтернативной входной группы на территорию СОШ. Как пример рассмотреть возможность входа со стороны д.11 по ул. Красная Слобода г.о.Мытищи. | Управление образования | 10.12.2023 |
| 9 | Обустройство регулируемых пешеходных переходов на пересечении проездов в районе стр.5 к.1 по ул. Сукромка (МБДОУ №59) и стр.88 к.5 по Новомытищинскому пр-ту (МБОУ СОШ №10 к.1) г. Мытищи (ОГ-14103-Э от 17.10.2023 Колегов В.Г.)\ |  | 1.Обустройство регулируемых пешеходных переходов на пересечении проездов в районе стр.5 к.1 по ул. Сукромка (МБДОУ №59) и стр.88 к.5 по Новомытищинскому пр-ту (МБОУ СОШ №10 к.1) г. Мытищи не отвечает требованиям п.7.2 ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 2. МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» запланировать мероприятия по обустройству двух дополнительных пешеходных переходов через проезжую часть со стороны МБДОУ №59 «Колокольчик» в сторону д.86 к.4 по Новомытищинскому пр-ту в соответствии с нормативными требованиями (перенос ИДН (демонтаж/монтаж), занижение бортового камня на 4-х участках, установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки 2-х пешеходных переходов, установка светофоров Т-7 (2 шт.), дополнительная подсветка (4 шт.), пешеходное ограждение перильного типа) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Сурояков А.А. Сурояков А.А. Головешкина С.А. Пошешулин А.Ю. Тищенко А.В. | 23.10.2023 2023-2024 |
| 10 | Установка дорожного знака ПДД 4.1.2 «движение направо» при движении со стороны ул. Красная Слобода ЖК «Мытищи-Лайт» в сторону Осташковского ш. (в районе ТЦ «Лайт-Молл») г.о.Мытищи (Добродел 9402461). |  | По итогам выездного совещания от 13.09.2023 Министерством транспорта и дорожного хозяйство Московской области принято решение о ликвидации выезда из ЖК «Мытищи-Лайт» в районе ТЦ «Лайт-Молл». На указанном выезде РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор» установлены бетонные блоки, ограждение, дорожные знаки, исключающие выезд транспортных средств на Осташковское шоссе. 1. Для информирования водителей и организации дорожного движения наличие дорожного знака ПДД 4.1.2 «движение направо» на указанном участке проезжей части целесообразно. 2.Рекомендовать РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор» при движении со стороны ул. Красная Слобода ЖК «Мытищи-Лайт» в сторону Осташковского ш. (в районе ТЦ «Лайт-Молл») г.о.Мытищи дополнительно установить дорожный знак ПДД 4.1.2 «движение направо» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Сурояков А.А. РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор» | 23.10.2023 23.11.2023 |
| 11 | Установка дорожного знака ПДД 4.1.3 «движение налево» при движении со стороны внутриквартального проезда (дублера Осташковского ш.) в сторону ул. Красная Слобода ЖК «Мытищи-Лайт» (в районе ТЦ «Лайт-Молл») г.о.Мытищи (Добродел 9402495). |  | По итогам выездного совещания от 13.09.2023 Министерством транспорта и дорожного хозяйство Московской области принято решение о ликвидации выезда из ЖК «Мытищи-Лайт» в районе ТЦ «Лайт-Молл». На указанном выезде РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор» установлены бетонные блоки, ограждение, дорожные знаки, исключающие выезд транспортных средств на Осташковское шоссе, в том числе дорожный знак ПДД 3.18.1 «движение направо запрещено». Согласно п.5.5.2 ГОСТ Р 52289-2019 для регулирования движения на пересечении проезжих частей вместо указанного дорожного знака ПДД 3.18.1 рекомендовано применять дорожный знак 4.1.3 «движение налево». 1. Рекомендовать РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор» при движении со стороны внутриквартального проезда (дублера Осташковского ш.) в сторону ул. Красная Слобода ЖК «Мытищи-Лайт» (в районе ТЦ «Лайт-Молл») г.о.Мытищи вместо дорожного знака ПДД 3.18.1 установить дорожный знак ПДД 4.1.3 «движение налево» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор» | 23.11.2023 |
| 12 | Установка дорожного знака ПДД 3.4 «движение грузовых автомобилей запрещено» при движении по ул. Зеленая Мытищи-16 г.о.Мытищи (Добродел 9451455, вх.№151 от 23.10.2023 МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | Согласно приложению №1 к ПДД дорожный знак 3.4 «движение грузовых автомобилей запрещено» не запрещает движение грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне. 1. Установка дорожного знака ПДД 3.4 «движение грузовых автомобилей запрещено» при движении по ул. Зеленая Мытищи-16 г.о.Мытищи нецелесообразна, не отвечает требованиям ПДД и ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Сурояков А.А. Дасаев Т.Р. | 23.10.2023 |
| 13 | Установка дорожного зеркала на перекрестке Осташковского шоссе и ул. Овражная д. Бородино г.о.Мытищи (Добродел 9468432, вх.№153 от 23.10.2023 МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | 1. Установка дорожного зеркала на перекрестке Осташковского шоссе и ул. Овражная д. Бородино г.о.Мытищи нецелесообразна, не отвечает требованиям п. 4.6.2.16 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». | Сурояков А.А. Дасаев Т.Р. | 23.10.2023 |
| 14 | Обустройство тротуара и перенос пешеходного перехода со стороны парковки в сторону д.11 по ул. Красная Слобода ЖК «Мытищи Лайт» г.о.Мытищи (Добродел 9443132, вх.№152 от 23.10.2023 МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | 1.МКУ «ТУ «Пироговский» в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2024 год запланировать мероприятия по обустройству тротуара и пешеходного перехода (перенос существующего) со стороны парковки в сторону д.11 по ул. Красная Слобода ЖК «Мытищи Лайт» г.о.Мытищи в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» и ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Дасаев Т.Р. | 2024 |
| 15 | Установка дорожных знаков ПДД 3.27 «остановка запрещена» и 8.24 «работает эвакуатор» в районе д.1 к.1 и д.1 к.2 по ул. Малая Бородинская д. Бородино г.о.Мытищи (ОГ-12994-Э от 27.09.2023 Емельянов А.М.). |  | Проектом организации дорожного движения на период эксплуатации для объекта: «Корпус № 6 и Корпус № 7 в составе второй очереди строительства "Жилого комплекса" по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Бородино» наличие дорожных знаков ПДД 3.27 «остановка запрещена» и 8.24 «работает эвакуатор» в районе д.1 к.1 и д.1 к.2 по ул. Малая Бородинская д. Бородино г.о.Мытищи не предусмотрено. 1.Для исключения помех для движения транспортных средств наличие данных дорожных знаков на указанном участке проезжей части ул. Малая Бородинская д. Бородино целесообразно. 2.Застройщику ООО «СЗ «Акколада Лэнд» внести изменения в вышеуказанный проект организации дорожного движения, где предусмотреть наличие и установку дорожных знаков ПДД, исключающих парковку транспортных средств в районе д.1 к.1 и д.1 к.2 по ул. Малая Бородинская д. Бородино г.о.Мытищи в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Сурояков А.А. ООО «СЗ «Акколада Лэнд» | 23.10.2023 2023 |

Секретарь Комиссии по

обеспечению безопасности дорожного

движения городского округа Мытищи                                                                                                                     А.В. Тищенко