УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации

городского округа Мытищи

___________________  К.А. Дунаев

«____» _______________   2023 года

ПРОТОКОЛ № 45

заседания рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи.

г. Мытищи. Московская область                                                                                                                                                               25 декабря 2023 года

Присутствовали:

| Дунаев К.А. Сурояков А.А. Копылов И.А. Бондаренко В.А. Тищенко А.В. Койнов Е.Н. Лисиенков А.Ю. Миць А.А. Пчелкин Н.А. Петрухин Д.Л. Хаюров А.Ю. Приглашенные: Юрин А.В. |  | заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи – руководитель рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа Мытищи; директор МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» - заместитель руководителя рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа Мытищи; заместитель директора МКУ «УТДХ г.о. Мытищи»; начальник отделения дорожного надзора Отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области; начальник отдела организации дорожного движения МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» – секретарь рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; ведущий инженер отдела по комплексному содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства МКУ «УТДХ г.о. Мытищи»; начальник отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ «Пироговский»; директор МКУ «ТУ «Федоскино»; эксперт Мытищинского РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор»; директор МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи»; директор МКУ «Управление ЖКХ г.о. Мытищи». главный инженер ООО «Спецдорога». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рассматриваемые вопросы |  | Принятые решения, поручения | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Организация дорожного движения и установка дорожных знаков в д. Болтино г.о.Мытищи согласно прилагаемой схемы (вх.№180 от 21.12.2023 МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | 1.Установка дорожных знаков ПДД 3.2 «движение запрещено» на ул. Центральная, 1-ом Садовом пр-де д. Болтино г.о.Мытищи согласно представленной схеме нецелесообразно. 2.МКУ «ТУ «Пироговский» для исключения транзитного движения через д. Болтино и для организации одностороннего движения на участке ул. Совхозная д. Болтино г.о.Мытищи установить дорожные знаки ПДД 5.5 «дорога с односторонним движением», 5.6 «конец дороги с односторонним движением» и 3.1 «въезд запрещен» согласно представленной схеме в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Сурояков А.А. Дасаев Т.Р. Дасаев Т.Р. | 25.12.2023 30.05.2024 |
| 2 | Изменение режима работы светофорного объекта на пересечении ул. Колпакова и пр-та Астрахова и несоблюдение водителями транспортных средств ПДД в части подачи звуковых сигналов в районе д.41 по ул. Колпакова г. Мытищи (Добродел 9786975). |  | Звуковые сигналы водителями транспортных средств согласно п. 19.10 ПДД могут применяться: для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов; в случае, когда это необходимо для предупреждения ДТП. Светофорный объект на пересечении ул. Колпакова и пр-та Астрахова г. Мытищи функционирует в оптимальном для данного участка режиме, с учетом максимальной интенсивности пропускной способности перекрестка в штатном режиме, согласно карточке светофорного объекта. 1. Изменение режима работы светофорного объекта на пересечении ул. Колпакова и пр-та Астрахова г. Мытищи нецелесообразно. 2. Отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями транспортных средств требований ПДД. | Сурояков А.А. Алексеев И.В. | 25.12.2023 постоянно |
| 3 | Обустройство пешеходного перехода по координатам 55.901885 37.747791 на ул. Советская г. Мытищи (ОГ-18513-Э Волкова М.А., ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области). |  | 1.Для обеспечения безопасности движения пешеходов обустройство нерегулируемых пешеходных переходов в сторону развязки Мира-Фрунзе г. Мытищи на пересечении ул. Калинина и ул. Советская (через ул. Советская по указанным в обращении координатам) и ул. Калинина и ул. Дзержинского (через ул. Дзержинского) г. Мытищи целесообразно. 2.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2024 год предусмотреть мероприятия по обустройству тротуара на участке ул. Калинина между ул. Советская и ул. Дзержинского, между ул. Дзержинского и развязкой Мира-Фрунзе на высоту бортового камня с понижениями для дальнейшего обустройства нерегулируемых пешеходных переходов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Сурояков А.А. Сурояков А.А. Головешкина С.А. Пошешулин А.Ю. | 25.12.2023 2024 |
| 4 | Установка дорожных знаков, ограничивающих стоянку транспортных средств с 09 ч. 00м. до 18 ч. 00м. вдоль д.5, д.10 и д.14 по пр-ту Астрахова г. Мытищи (ОГ-18496-Э Шмелев А.В.). |  | Проектом организации дорожного движения на период эксплуатации, прошедшим государственную экспертизу, застройщиком ЖК «Новое Медведково» движение транспортных средств по пр-ту Астрахова г. Мытищи предусмотрено по двум полосам в каждом направлении. Данным проектом парковка транспортных средств на проезжей части вдоль д.5, д.10 и д.14 по пр-ту Астрахова г. Мытищи не предусмотрена. Проектом предусмотрены дорожные знаки ПДД, запрещающие остановку транспортных средств, на всем протяжении пр-та Астрахова г. Мытищи. «Пр-т Астрахова» является автомобильной дорогой общего пользования местного значения и согласно п.3 ст. 5 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предназначена для движения транспортных средств неограниченного круга лиц. 1. Установка дорожных знаков, ограничивающих стоянку транспортных средств с 09 ч. 00м. до 18 ч. 00м. вдоль д.5, д.10 и д.14 по пр-ту Астрахова г. Мытищи нецелесообразна, не отвечает требованиям в области обеспечения безопасности дорожного движения. | Сурояков А.А. | 25.12.2023 |
| 5 | Организация одностороннего движения транспортных средств на участке внутриквартального проезда между ул. Колпакова и ул. Кадомцева в сторону ул. Колпакова (между д.36 к.1 и д.34Б по ул. Колпакова) и установка дорожного знака ПДД 3.1 «въезд запрещен» при движении со стороны ул. Колпакова г. Мытищи (ПОС 189684733, ПОС 189676463). |  | 1.Организауция одностороннего движения транспортных средств и установка дорожного знака ПДД 3.1 «въезд запрещен» на указанном участке нецелесообразна. 2.Для исключения помех для движения транспортных средств и обеспечения безопасности дорожного движения на внутриквартальном проезде, соединяющем ул. Колпакова и ул. Кадомцева, между д.36 к.1 и д.34Б по ул. Колпакова целесообразно исключить парковку транспортных средств в обоих направлениях. 3.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» при въезде/выезде с внутриквартального проезда на ул. Колпакова и ул. Кадомцева г. Мытищи демонтировать дорожные знаки ПДД 5.21 «жилая зона» и 5.22 «конец жилой зоны». На указанном участке при движении со стороны д.36 к.1 и со стороны д.34 Б по ул. Колпакова г. Мытищи установить дорожные знаки ПДД 3.27 «остановка запрещена» и 8.24 «работает эвакуатор». Продублировать указанные знаки с табличкой 8.2.4 «зона действия» при выезде на внутриквартальный проезд со стороны д.38 к.2 по ул. Колпакова в оба направления. При въезде со стороны внутриквартального проезда в сторону д.38 к.2 по ул. Колпакова г. Мытищи установить дорожные знаки ПДД 5.21 «жилая зона» и 5.22 «конец жилой зоны». Дорожные знаки установить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Внести изменения в дислокацию дорожных знаков и разметки. 4. Отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями транспортных средств требований ПДД. | Сурояков А.А. Сурояков А.А. Сурояков А.А. Тищенко А.В. Алексеев И.В. | 25.12.2023 25.12.2023 01.02.2024 постоянно |
| 6 | Установка дорожного знака ПДД 6.10.1 «указатель направлений» на Сорокинском шоссе г.о.Мытищи с двух сторон от СНТ «Звездочка» (УД-39959 от 22.12.2023 Алексеев С.М.) |  | 1.Наличие дорожных знаков ПДД 6.10.1 «указатель направлений», обозначающих расположение СНТ «Звездочка» на Сорокинском шоссе г.о.Мытищи целесообразно. 2. МКУ «ТУ «Пироговский» для обозначения расположения и въезда на территорию СНТ «Звездочка» с двух сторон на Сорокинском шоссе г.о.Мытищи установить дорожные знаки ПДД 6.10.1 «указатель направлений» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Сурояков А.А. Дасаев Т.Р. Дасаев Т.Р. | 25.12.2023 30.05.2024 |
| 7 | Перекрытие сквозного проезда транспортных средств через дворовую территорию д.10 к.2 по ул. Семашко г. Мытищи (вх.№182 от 22.12.2023 МКУ «Управление благоустройства г.о.Мытищи»). |  | 1. Перекрытие сквозного проезда транспортных средств через дворовую территорию д.10 к.2 по ул. Семашко г. Мытищи нецелесообразно. 2.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» для исключения сквозного движения транспортных средств через дворовую территорию д. 10 к.2 по ул. Семашко г. Мытищи при движении со стороны ул. Семашко у д.10 к.1 вместо дорожного знака ПДД 3.2 «движение запрещено» установить дорожные знаки ПДД 5.21 «жилая зона» и 5.22 «конец жилой зоны». При движении со стороны ул. Сосновая установить дорожные знаки ПДД 5.21 «жилая зона» и 5.22 «конец жилой зоны» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Внести изменения в дислокацию дорожных знаков и разметки. 3. Отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями транспортных средств требований ПДД. | Сурояков А.А. Петрухин Д.Л. Сурояков А.А. Тищенко А.В. Алексеев И.В. | 25.12.2023 01.02.2024 постоянно |
| 8 | Предложения по улучшению организации дорожного движения на регулируемом пересечении Осташковского и Пироговского шоссе, на Пироговском шоссе г.о.Мытищи (ОГ-18599 от 21.12.2023 Домницкий М.К.). |  | 1.Во время массового пользования общественным транспортом запрет проезда через указанный в обращении перекресток с 06 ч. 00м. до 10 ч. 00м. большегрузных автомобилей нецелесообразен. 2.По информации ГБУ МО «Мосавтодор» светофорный объект на регулируемом пересечении Осташковского и Пироговского шоссе г.о.Мытищи работает в оптимальном для данного участка режиме, с учетом максимальной интенсивности пропускной способности перекрестка в штатном режиме, согласно карточке светофорного объекта. Изменение режима работы светофорного объекта на указанном пересечении нецелесообразно. 3.Ограничение движения частных автомобилей, разделив их движение на четные и нечетные дни, не представляется возможным. | Сурояков А.А. Сурояков А.А. Сурояков А.А. | 25.12.2023 25.12.2023 25.12.2023 |
| 9 | Рассмотрение проектной документации «Проект организации дорожного движения на период эксплуатации по объекту: «Улично-дорожная сеть (УДС) в границах красных линий территории комплексного развития, расположенной по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, мкр. 18Б, ул. Комарова-Институтская» (УД-39055 от 14.12.2023 ООО «СЗ «На Минской» Постиженко П.В.). |  | 1.Представленный проект организации дорожного движения на период эксплуатации, разработанный ООО «Спецдорога», с учетом интенсивности дорожного движения (существующей и планируемой) не обеспечивает безопасность дорожного движения в месте примыкая строящейся дороги с ул. Институтская г. Мытищи. 2.ООО «Спецдорога» для определения оптимального решения организации дорожного движения на указанном участке представить для рассмотрения различные варианты дорожного движения, обеспечивающие пропускную способность и безопасность дорожного движения. | Сурояков А.А. ООО «Спецдорога» Юрин А.В. | 25.12.2023 01.02.2024 |
| 10 | Обустройство барьерного ограждения на участке ул. Силикатная между ул. Блюхера и ул. 3-я Новая г. Мытищи (ПОС 188926365). |  | 1. Обустройство барьерного ограждения на участке ул. Силикатная между ул. Блюхера и ул. 3-я Новая г. Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Сурояков А.А. | 25.12.2023 |

Секретарь Комиссии по

обеспечению безопасности дорожного

движения городского округа Мытищи                                                                                                                     А.В. Тищенко