УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации

городского округа Мытищи

___________________  К.А. Дунаев

«____» _______________   2023 года

ПРОТОКОЛ № 42

заседания рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи.

г. Мытищи. Московская область                                                                                                                                                               04 декабря 2023 года

Присутствовали:

| Дунаев К.А. Сурояков А.А. Копылов И.А. Бондаренко В.А. Тищенко А.В. Койнов Е.Н. Лисиенков А.Ю. Миць А.А. Пчелкин Н.А. Петрухин Д.Л. Хаюров А. |  | заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи – руководитель рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа Мытищи; директор МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» - заместитель руководителя рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа Мытищи; заместитель директора МКУ «УТДХ г.о. Мытищи»; начальник отделения дорожного надзора Отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области; начальник отдела организации дорожного движения МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» – секретарь рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; ведущий инженер отдела по комплексному содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства МКУ «УТДХ г.о. Мытищи»; начальник отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ «Пироговский»; директор МКУ «ТУ «Федоскино»; эксперт Мытищинского РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор»; директор МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи»; директор МКУ «Управление ЖКХ г.о. Мытищи». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рассматриваемые вопросы |  | Принятые решения, поручения | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Обустройство искусственных неровностей и установка дорожного знака ПДД 3.24 «ограничение максимальной скорости» на участке дороги ул. Солнечная с. Федоскино г.о.Мытищи согласно прилагаемой схемы (вх.№166 от 28.11.2023 МКУ «ТУ «Федоскино»). |  | 1. Обустройство искусственных неровностей на участке дороги ул. Солнечная с. Федоскино г.о.Мытищи не отвечает требованиям п.6.1, п.6.2 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». 2.МКУ «ТУ «Федоскино» с двух сторон от обозначенного участка дороги ул. Солнечная с. Федоскино г.о.Мытищи предусмотреть установку дорожных знаков 3.24 «ограничение максимальной скорости 40 км/час» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 3. Отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями транспортных средств требований ПДД. | Сурояков А.А. Миць. А.А. Миць А.А. Алексеев И.В. | 04.12.2023 01.05.2024 постоянно |
| 2 | Обустройство 3-х искусственных неровностей на участке проезда ул. Усадебная - ул. Московская с. Марфино г.о.Мытищи (Добродел 9618346, (вх.№171 от 28.11.2023 МКУ «ТУ «Федоскино»). |  | 1. Обустройство 3-х искусственных неровностей на участке проезда ул. Усадебная - ул. Московская с. Марфино г.о.Мытищи не отвечает требованиям п.6.1, п.6.2 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». 2.МКУ «ТУ «Федоскино» с двух сторон от обозначенного проезда ул. Усадебная - ул. Московская с. Марфино г.о.Мытищи предусмотреть установку дорожных знаков 3.24 «ограничение максимальной скорости 40 км/час» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 3.Отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями транспортных средств требований ПДД. | Сурояков А.А. Миць А.А. Миць А.А. Алексеев И.В. | 04.12.2023 01.05.2024 постоянно |
| 3 | Установка дорожного зеркала на участке дороги ул. Усадебная с. Марфино г.о.Мытищи (вх.№175 от 04.12.2023 МКУ «ТУ «Федоскино»). |  | 1. Обустройство дорожного зеркала на участке дороги ул. Усадебная с. Марфино г.о.Мытищи нецелесообразно, не отвечает требованиям п. 4.6.2.16 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». 2. В целях обеспечения безопасности дорожного движения МКУ «ТУ «Федоскино» с двух сторон от участка с необеспеченной видимостью транспортных средств (между ул. Усадебная и ул. Московская, крутой поворот) предусмотреть мероприятия по обустройству 2-х искусственных неровностей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения» и на пересечении указанного проезда при движении со стороны ул. Московская с ул. Усадебная с. Марфино установить дорожные знаки приоритета: 2.1 «главная дорога -2 шт.» по ул. Усадебная и 2.5 «проезд без остановки запрещен» при движении со стороны ул. Московская в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Сурояков А.А. Миць А.А. Миць А.А. | 04.12.2023 01.05.2024 |
| 4 | Обустройство искусственных неровностей по ул. Деревенская (перед детской игровой площадкой) д. Фелисово г.о.Мытищи (вх.№174 от 04.12.2023 МКУ «ТУ «Федоскино»). |  | 1.МКУ «ТУ «Федоскино» запланировать мероприятия по обустройству по ул. Деревенская (перед детской игровой площадкой) д. Фелисово г.о.Мытищи 2-х искусственных неровностей в соответствии с требованиями п.6.1, п.6.2 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения» | Миць А.А. | 01.05.2024 |
| 5 | Установка дорожных знаков ПДД 3.27 «остановка запрещена» и 8.24 «работает эвакуатор» на ул. Складская д. Грибки г.о.Мытищи (вх.№167 от 28.11.2023 МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | 1.МКУ «ТУ «Пироговский» на ул. Складская д. Грибки г.о.Мытищи установить дорожные знаки ПДД 3.27 «остановка запрещена» и 8.24 «работает эвакуатор» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 2. Отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями транспортных средств требований ПДД. | Сурояков А.А. Дасаев Т.Р. Алексеев И.В. | 01.05.2024 постоянно |
| 6 | Обустройство искусственных неровностей на ул. Центральная (напротив магазина) и на ул. Московская (возле колонки) между д.6 и д.8 д. Никульское г.о.Мытищи (вх.№168 от 28.11.2023 МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | 1. Обустройство искусственных неровностей на ул. Центральная (напротив магазина) и на ул. Московская (возле колонки) между д.6 и д.8 д. Никульское г.о.Мытищи не отвечает требованиям п.6.1, п.6.2 ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Сурояков А.А. Дасаев Т.Р. | 04.12.2023 |
| 7 | Наличие искусственных неровностей на ул. Веерная д. Витенево г.о. Мытищи (Добродел 9603485, вх.№169 от 28.11.2023 МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | Искусственные неровности на ул. Веерная д. Витенево г.о. Мытищи установлены самовольно с нарушением нормативных требований. 1.МКУ «ТУ «Пироговский» принять меры к демонтажу самовольно обустроенных искусственных неровностей на ул. Веерная д. Витенево г.о. Мытищи | Дасаев Т.Р. | 31.12.2023 |
| 8 | Установка на тротуаре ограничительных столбиков на повороте по ул. Тополинная с ул. Мира п. Свиноедово г.о.Мытищи (ПОС 188572692, вх.№172 от 28.11.2023 МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | 1. Установка на тротуаре ограничительных столбиков на повороте по ул. Тополинная с ул. Мира п. Свиноедово г.о.Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Сурояков А.А. Дасаев Т.Р. | 04.12.2023 |
| 9 | Установка ограничительных столбиков на тротуаре по ул. Воровского (в районе стр.9 по ул. Университетская) г. Мытищи (Добродел 9619275). |  | 1. Установка ограничительных столбиков на тротуаре по ул. Воровского (в районе стр.9 по ул. Университетская) г. Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Сурояков А.А. | 04.12.2023 |
| 10 | Установка ограничительных столбиков на парковке у д.5 по ул. Сазонова п. Пироговский г.о.Мытищи (УД-36376-Э от 23.11.2023 ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области). |  | По информации МКУ «ТУ «Пироговский» подход к лестничному спуску со стороны д.5 по ул. Сазонова к парковке обеспечен путем установки полусфер. 1. Установка ограничительных столбиков перед спуском (лестницей) на парковку в районе д.5 по ул. Сазонова п. Пироговский г.о.Мытищи не целесообразна, не отвечает требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Сурояков А.А. Дасаев Т.Р. | 04.12.2003 |
| 11 | Ограничение движения грузового транспорта на ул. Центральная п. Птицефабрика г.о.Мытищи (ОГ-16864 от 28.11.2023 ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области). |  | Согласно приложению №1 к ПДД дорожный знак 3.4 «движение грузовых автомобилей запрещено» не запрещает движение грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне. 1. Установка дорожного знака ПДД 3.4 «движение грузовых автомобилей запрещено» на ул. Центральная п. Птицефабрика г.о.Мытищи нецелесообразна, не отвечает требованиям ПДД, ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Сурояков А.А. Миць А.А. | 04.12.2023 |
| 12 | Обустройство наземного нерегулируемого пешеходного перехода между д.52 и д.31А по Новомытищинскому пр-ту г. Мытищи (ОГ-17344-Э от 30.11.2023 Самадова П.С.) |  | Слева и справа от указанного участка Новомытищинского пр-та г. Мытищи имеются регулируемый (на расстоянии 170 м) и нерегулируемый (на расстоянии 130 м) пешеходные переходы. Согласно п.4.5.2.1 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», п.4.7 ГОСТ 32944-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования» пешеходные переходы через автомобильные дороги в населенных пунктах располагают через 200-300 метров. 1.Обустройство наземного нерегулируемого пешеходного перехода между д.52 и д.31А по Новомытищинскому пр-ту г. Мытищи не отвечает вышеуказанным требованиям нормативных документов. 2. МБУ «Лесопарковое хозяйство» посадить кустарники, исключающие несанкционированный выход пешеходов на проезжую часть со стороны д.31А (напротив д.52) по Новомытищинскому пр-ту г. Мытищи. | Сурояков А.А. Орлов П.В. | 04.12.2023 2024 |
| 13 | Нанесение дорожной разметки 1.4 ПДД на въезде/выезде с подземной парковки, расположенной в д.35 по ул. Мира г. Мытищи, (со стороны ул. Юбилейная) на проезжую часть (ОГ-17279-Э от 30.11.2023 Рыбаков А.А.). |  | Согласно п.12.4 ПДД остановка и стоянка транспортных средств запрещается на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части, в местах, где сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств. 1.Нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.4 ПДД на въезде/выезде с подземной парковки, расположенной в д.35 по ул. Мира г. Мытищи, (со стороны ул. Юбилейная) на проезжую часть нецелесообразно. 2. Отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями транспортных средств требований ПДД. | Сурояков А.А. Алексеев И.В. | 04.12.2023 постоянно |
| 14 | Несоблюдение водителями транспортных средств требований ПДД, нанесение дорожной разметки и организация движения между д.21 к.1 и д.23 к.1 по ул. Юбилейная г. Мытищи (ОГ-16892-Э от 28.11.2023 Баштырев В.С.). |  | Согласно п. 19.10 ПДД подача звукового сигнала в жилой зоне, дворовой территории не предусмотрена. Движение транспортных средств и пешеходов в жилой зоне, дворовой территории предусмотрена главой 17 ПДД «движение в жилой зоне». 1.Нанесение горизонтальной дорожной разметки и организация дорожного движения в жилой зоне, на дворовой территории, между д.21 к.1 и д.23 к.1 по ул. Юбилейная г. Мытищи не предусмотрена ПДД, Федеральным законом от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2.МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи» в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» предусмотреть мероприятия по благоустройству дворовой территории между д21 к.1 и д.23 к.1 по ул. Юбилейная г. Мытищи с целью упорядочения парковки и движения транспортных средств. 3.Отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями транспортных средств требований ПДД. | Сурояков А.А. Петрухин Д.В. Алексеев И.В. | 04.12.2023 2024 постоянно |
| 15 | Изменение существующей схемы организации дорожного движения в районе д.9, д.11 по ул. Тенистый бульвар ЖК «Императорские Мытищи» г.о.Мытищи (обращение жителей ЖК «Императорские Мытищи») |  | Информация Управления инвестиционного строительства Администрации г.о.Мытищи (№470/2023 от 24.11.2023) по вопросам парковки на территории ЖК «Императорские Мытищи» прилагается. Проект организации дорожного движения на период эксплуатации на проезжей части в районе д.9 и д.11 по ул. Тенистый бульвар ЖК «Императорские Мытищи» г.о.Мытищи разработан застройщиком ООО «Гранель». Данным проектом на указанном участке при ширине проезжей части 6 м. предусмотрена организация двухстороннего движения транспортных средств. Учитывая, что к проезжей части, проходящей вдоль д.9 и д.11, прилегают детские и образовательные учреждения, указанным проектом в целях обеспечения безопасности передвижения в первую очередь пешеходов (детей) и транспортных средств предусмотрено наличие 6-и нерегулируемых пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями, и дорожных знаков ПДД, исключающих стоянку и остановку с двух сторон вдоль указанного участка. Организация одностороннего движения транспортных средств в любом направлении и стоянки по одной стороне (со стороны жилых домов) не обеспечит безопасность дорожного движения пешеходов. не обеспечивается треугольник видимости «водитель-пешехода» и «пешеход-водитель». Кроме того, сужение проезжей части за счет организации стоянки не обеспечит ширину проезда пожарной техники. 1.Организация одностороннего движения и стоянки транспортных средств на проезжей части в районе д.9, д.11 по ул. Тенистый бульвар ЖК «Императорские Мытищи» г.о.Мытищи не целесообразна, не отвечает требованиям безопасности и ст.8.6 Приказа МЧС России от 24.04.2013 №288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». | Сурояков А.А. Дасаев Т.Р. | 04.12.2023 |

Секретарь Комиссии по

обеспечению безопасности дорожного

движения городского округа Мытищи                                                                                                                     А.В. Тищенко