Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Мытищи

от 26.02.2024 № 913

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Мытищи

от 14.11.2022 № 5269

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»

1. Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Мытищи | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Мытищи / МКУ «Управление благоустройства городского округа Мытищи» | | | | | |
| Цели муниципальной подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи | | | | | |
| Перечень подпрограмм |  | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи» | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» | МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи»,  МКУ "УЖКХ" | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи» | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма 1 направлена на совершенствование комплексного и внешнего благоустройства городского округа Мытищи для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи. | | | | | |
| 2. Подпрограмма 2 направлена на достижение необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории городского округа Мытищи, улучшения экологической обстановки в городе, а также на повышение качества жизни населения путем приведения жилищного фонда городского округа Мытищи в соответствие стандартам, обеспечивающим безопасные и комфортные условия проживания граждан. | | | | | |
| 3. Подпрограмма 3 направлена на повышение качества и оперативности управления в сфере благоустройства. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| в том числе по годам: | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета Московской области | 1 968 251,61 | 74 047,00 | 161 353,40 | 1 103 749,61 | 629 101,60 | 0,00 |
| Средства дорожного фонда Московской области | 15 823,13 | 15 823,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 8 898 604,00 | 2 355 546,19 | 1 788 174,28 | 1 939 006,46 | 1 626 101,67 | 1 189 775,40 |
| Внебюджетные средства | 30 797,03 | 30 797,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 10 913 475,77 | 2 476 213,35 | 1 949 527,68 | 3 042 756,07 | 2 255 203,27 | 1 189 775,40 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в сфере формирования современной комфортной городской среды, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – Программа)

Целью муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (далее - Программа) является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи.

Одним из приоритетов государственной политики в сфере благоустройства является формирование комфортной городской среды, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой, формирование здоровой среды обитания, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетический внешний вид.

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» определены следующие основные задачи в сфере благоустройства:

* обеспечение формирования единого облика Московской области;
* обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства Московской области;
* обеспечение доступности территорий общего пользования;
* обеспечение сохранности объектов благоустройства;
* обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.

Формирование современной комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования городского округа Мытищи.

Работу по формированию современного единого облика территории муниципальных образований Московской области можно условно разделить на следующие направления:

* современные общественные территории;
* комфортные и удобные для различных групп жителей дворовые территории.

Общественные и дворовые территории - неотъемлемая составляющая городской структуры. Это территория, среда, в которой человек проводит значительную часть жизни. В процессе становления и преобразования городов, научного и технического развития появляются новые потребности, вследствие чего территории должны претерпевать изменения, чтобы соответствовать возникающим запросам. Современное пространство, как общественное, так и дворовое можно охарактеризовать как отображение изменяющейся социальной активности современного человека.

С 2005 года в Мытищах стали практиковать комплексное благоустройство микрорайонов. Практика показывает высокую эффективность такого подхода. Основными направлениями данной области благоустройства являются:

* ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог с использованием современных технологий и прогрессивных типов покрытий, организация стоянок и парковочных «карманов» для временного хранения автотранспортных средств с решением пешеходной доступности от жилых домов;
* улучшение санитарно-экологических условий проживания населения путем высадки в микрорайонах зеленых насаждений различного функционального назначения;
* реконструкция и ремонт искусственного освещения дворовых территорий с целью создания благоприятных и безопасных условий для жителей в вечернее и ночное время;
* создание новых и обустройство малыми архитектурными формами существующих хозяйственных, детских и спортивных площадок.

На протяжении ряда лет, с момента начала реализации целевых программ, направленных на развитие территории нынешнего городского округа Мытищи, во всех населенных пунктах муниципального образования произошло качественное улучшение состояния территории: планомерно проводилось озеленение, совершенствовалось освещение, модернизировались и реконструировались контейнерные площадки для сбора мусора, осуществлялось комплексное благоустройство микрорайонов города, а также обустраивались дворовые детские площадки.

Однако существующие элементы благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене, обустройстве и последующем надлежащем их содержании.

Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы,

включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков,

возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.

Применение программно-целевого метода реализации программных мероприятий позволит обеспечить:

* улучшение внешнего облика муниципального образования, в том числе экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городском округе Мытищи;
* создание благоприятных условий для отдыха жителей;
* обеспечение нормативного состояния дворовых территорий;
* приведение подъездов, как элемента комфортной среды к нормативному состоянию;
* увеличение количества заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территории городского округа Мытищи;
* создать условия для комфортного и безопасного проживания граждан на территории городского округа Мытищи, путем предоставления субсидий на проведении срочного ремонта многоквартирных домов, ремонта многоквартирных домов, имеющих ветхое состояние.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

1. Риск финансового обеспечения, который связан с дефицитом бюджетных средств.
2. Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.
3. Риск изменения законодательства РФ.

В целях реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

* оперативный мониторинг хода реализации Программы;
* оптимизация расходов бюджета городского округа Мытищи;
* оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации;
* определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;
* своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Обобщённая характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы состоит из трех подпрограмм, направленных на обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Мытищи.

Для обеспечения комфортного проживания жителей на территории городского округа Мытищи запланированы работы по комплексному благоустройству территорий и реализуется в соответствии с Законом Московской области N 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области», с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству, формируется по результатам проведения ежегодного голосования по отбору объектов благоустройства в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на портале «Добродел». Территории, занявшие первые места в голосовании жителей, обязательны для занесения в план благоустройства.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2023-2027 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

* детская площадка;
* парковка;
* озеленение;
* наружное освещение;
* информационный стенд;
* контейнерная площадка;
* лавочки (скамейки);
* урны.

А так же предусмотрено выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

* спортивной площадки (воркаут);
* площадки для отдыха;
* приспособления для сушки белья;
* других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

Перечень минимальных и дополнительных работ, виды работ по благоустройству из минимального перечня, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяются жителями, подлежат согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории. Указанные схемы благоустройства дворовых территорий подлежат согласованию с представителями заинтересованных лиц.

В рамках реализации Муниципальной программы Администрация в праве исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского округа Мытищи при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Дворовая территория может быть исключена из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы по решению собственников помещений многоквартирных домов которые приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в городском округе Мытищи, реализуемых в рамках программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтёров) и студенческих строительных отрядов.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий для которых предусмотрено софинансирование из бюджета Московской области Администрация вправе организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2023-2027 годах формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству в период реализации Программы.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативно правовым актом.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих комплексному благоустройству, формируется на основании:

- востребованности территории – наличие уже существующих пешеходных потоков и сервисов для жителей, существование постоянно действующих факторов, способствующих притоку посетителей на данную территорию;

- значимости территории – ключевая роль выбираемых территорий с точки зрения достижения целей, поставленных стратегией развития;

- идентичности территории;

- экономической эффективности территории.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений для маломобильных групп населения.

Для обеспечения возможности инвалидов и других маломобильных групп населения вести независимый образ жизни и участвовать в жизни города при благоустройстве вышеуказанных пространств предусматривается:

- устройство пандусов, дорожного покрытия, наружного освещения территории, установка малых архитектурных форм и скамей;

- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными и тактильными средствами ориентации, размещение информации, оборудование средствами вертикальной коммуникации (подъемниками, эскалаторами);

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарках;

- увеличение количества парковочных мест для инвалидов с учетом реальной их необходимости.

Мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляются за счет средств собственников по результатам инвентаризации уровня благоустройства указанных участков путем заключения соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории.

Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы,

с описанием целей и механизмов реализации.

С 2017 года Московская область является участником федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - федеральный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация приоритетного Проекта предусматривает предоставление субсидии из бюджета Московской области, в целях софинансирования расходных обязательств городского округа Мытищи, связанных с реализацией государственной программы Московской области и муниципальной программы, направленной на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования. А также случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур.

Итогом реализации приоритетного Проекта станет:

* улучшение внешнего облика населенных пунктов городского округа Мытищи;
* повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;
* создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа Мытищи;
* увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории городского округа Мытищи.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий, мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках программы с реализуемыми в городском округе Мытищи федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий программы с реализуемыми в городском округе Мытищи мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Концептуальные направления реформирования, модернизации,

преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Московской области.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы социально-экономического развития Московской области, реализуемые в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», основаны на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству.

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы).

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик (ответственный исполнитель) подпрограмм (1,2,3). Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется главой городского округа Мытищи.

Управление реализацией подпрограмм (1,2,3) и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором муниципальной программы – заместителем главы администрации городского округа Мытищи.

Взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий подпрограмм (1,2,3) и координацию их действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эффективности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи.

Состав, форма, и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а так же Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от 14.12.2022 № 5838 (с последующими изменениями от 22.09.2023 № 4867).

3. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Мытищи

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | *Приоритетный*  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | - | 1 | 2 | 2 | - | - | МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи» | 1.F2.01,  1.F2.02,  1.F2.03,  1.F2.06 |
| 2. | Количество установленных детских, игровых площадок | *Приоритетный*  Обращение | Единица | - | 7 | - | - | - | - | МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи» | 1.01.03 |
| 3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | *Приоритетный*  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единиц, не менее единиц нарастающим итогом начиная с 2019 года | - | - | - | - | - | - | Х | 1.F2.04 |
| 4. | Количество благоустроенных с привлечением средств субсидии пространств для активного отдыха | *Приоритетный*  Отраслевой показатель | Единица | - | 2 | - | - | - | - | МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи» | 1. F2.08 |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий (лесопарковых зон): 1. Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, Пироговское участковое лесничество вдоль Волковского шоссе от ул. Камышовая до Пироговского шоссе | *Приоритетный*  Отраслевой показатель | Единица | - | - | 1 | 1 | - | - | МБУК «Единая дирекция парков»  г.о. Мытищи  МКУ  «Управление благоустройства г.о. Мытищи» |  |
| 6. | Количество велосипедных маршрутов, в отношении которых выполнены мероприятия по обустройству велосипедной инфраструктуры: Благоустройство участков веломаршрута «Вело-1» от 91-км МКАД до ТРЦ «Июнь», расположенного по адресу ул. Мира, с. 51 в г. Мытищи, и от строящейся автомобильной дороги ВиноградовоБолтино-Тарасовка до пер. Зеленый в п. Свиноедово в г.о. Мытищи | *Приоритетный*  Отраслевой показатель | Единица | - | 1 | - | - | - | - | МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи» | 1.01.08 |
| 2. | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, устраненных в рамках выполнения работ по ямочному ремонту | *Приоритетный*  Отраслевой показатель | Процент | - | 100 | - | - | - | - | МКУ «УЖКХ г.о. Мытищи» | 2.01.01 |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | *Приоритетный*  Отраслевой показатель | Единица | 1 | 3 | 2 | - | - | - | МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи» | 2.F2.01 |
| 3. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | *Приоритетный*  Отраслевой | Квадратный метр | 7761,15 | 2 771,  10 | - | - | - | - | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства г.о. Мытищи» | 2.01.01 |
| 4. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | *Приоритетный*  Отраслевой показатель | Единица | 15 | 9 | 13 | - | - | - | МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи» | 2.01.02 |
| 5. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица | - | 13 | - | - | - | - | МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи» | 2.01.02 |
| 6. | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 40 | 22 | 21 | - | - | - | МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи» | 2.01.17 |
| 7. | Замена детских игровых площадок | *Приоритетный*  Отраслевой показатель | Единица | 30 | 15 | - | - | - | - | МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи» | 2.01.20 |
| 8. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | *Приоритетный*  Отраслевой показатель | Единица | 1406 | 787 | - | - | - | - | МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи» | 2.01.22 |
| 9. | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | *Приоритетный*  Отраслевой показатель | Единица | - | 18 | - | - | - | - | МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи» | 2.01.23 |
| 10. | Количество отремонтированных подъездов в МКД | *Приоритетный*  Отраслевой показатель | Единица | 13 | 82 | 336 | 336 | - | - | Администрация городского округа Мытищи | 2.03.01 |

4. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»

Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 2 461 251,75 | 62 060,25 | | | | | | | | | | | | | | | | 155 560,00 | 1 275 056,50 | 968 575,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 601 555,73 | 46 879,64 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 802,88 | 826 236,61 | 627 636,60 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 859 696,02 | 15 180,61 | | | | | | | | | | | | | | | | 54 757,12 | 448 819,89 | 340 938,40 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 2 237 950,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 54 060,00 | 1 215 315,00 | 968 575,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 1 450 191,60 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 35 030,88 | 787 524,12 | 627 636,60 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 787 758,40 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 029,12 | 427 790,88 | 340 938,40 | 0,00 |
| *Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | МКУ «Управление благоустройства» |
| I | | | | | II | | | | III | | | IV | | |  |
| 2 | - | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | 1 | 1 | - | - |
| 1.2 | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | МКУ «Управление благоустройства» |
| I | | | | | | | II | | | III | | IV | | |
| 2 | - | - | | | | | | | - | | | - | | - | | | 1 | 1 | - | - |
| 1.3 | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2027 | Итого | 161 241,50 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 101 500,00 | 59 741,50 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 104 484,49 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 65 772,00 | 38 712,49 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 56 757,01 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 35 728,00 | 21 029,01 | 0,00 | 0,00 |
| *Благоустроенны скверы, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | МКУ «Управление благоустройства» |
| I | | | | | | | II | | | III | | IV | | |
| 2 | - | - | | | | | | | - | | | - | | - | | | 1 | 1 | - | - |
| 1.4 | Мероприятие F2.06. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий  (благоустройство зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха) | 2023-2027 | Итого | 22 060,25 | 22 060,25 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 21 839,64 | 21 839,64 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 220,61 | 220,61 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед.* |  | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | МКУ «Управление благоустройства» |
| I | | II | | | | III | | | IV | | |
| 1 | 1 | | | | - | | - | | | | 1 | | | 1 | | | - | - | - | - |
| 1.5 | Мероприятие F2.08.  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство пространств для активного отдыха) | 2023-2027 | Итого | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 25 040,00 | 25 040,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 14 960,00 | 14 960,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *Благоустроены пространства для активного отдыха, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | МКУ «Управление благоустройства» |
| I | | | II | | | | III | | | | | IV | |
| 2 | 2 | | - | | | - | | | | - | | | | | 2 | | - | - | - | - |
| 2 | Основное  мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 1 460 948,22 | 588 696,31 | | | | | | | | | | | | | | | | 446 251,91 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 350 346,58 | 15 213,06 | | | | | | | | | | | | | | | | 59 085,52 | 276 048,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 110 601,64 | 573 483,25 | | | | | | | | | | | | | | | | 387 166,39 | 149 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 01.02.  Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | Итого | 517 181,37 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 91 181,37 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 335 133,52 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 59 085,52 | 276 048,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 182 047,85 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 32 095,85 | 149 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Благоустроены лесопарковые зоны, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | МКУ «Управление благоустройства» |
| I | | | II | | | | III | | | | | IV | |
| 1 | - | | - | | | - | | | | - | | | | | - | | 1 | 1 | - | - |
| 2.2 | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023-2027 | Итого | 50 710,22 | 50 710,22 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 15 213,06 | 15 213,06 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 35 497,16 | 35 497,16 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Установлены детские, игровые площадки, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | МКУ «Управление благоустройства» |
| I | | | | | | | II | | | III | | IV | | |
| 7 | 7 | - | | | | | | | 3 | | | 7 | | 7 | | | - | - | - | - |
| 2.3 | Мероприятие 01.04. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2027 | Итого | 2 077,14 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 077,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 077,14 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 077,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по  кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | МКУ «Управление благоустройства» |
| I | | | | | II | | | | | III | | | IV |
| - | - | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха | 2023-2027 | Итого | 70 202,71 | 44 702,71 | | | | | | | | | | | | | | | | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 70 202,71 | 44 702,71 | | | | | | | | | | | | | | | | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *Благоустроены пространства для активного отдыха за счет средств местного бюджета, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | МКУ «Управление благоустройства» |
| I | | | | | | | II | | | III | | IV | | |
| 2 | 2 | - | | | | | | | - | | | - | | 2 | | | - | - | - | - |
| 2.5 | Мероприятие 01.08.  Обустройство велосипедной инфраструктуры. (Благоустройство участков веломаршрута «Вело-1» от 91-км МКАД до ТРЦ «Июнь», расположенного по адресу ул. Мира, с. 51 в г. Мытищи, и от строящейся автомобильной дороги Виноградово-Болтино-Тарасовка до пер. Зеленый в п. Свиноедово в г.о. Мытищи.) | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 14 274,44 | 14 274,44 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| *Обустроены велосипедные маршруты, ед* | 2023-2027 |  | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027  год | МКУ «Управление благоустройства» |
| I | | | II | | | | III | | | IV | | |
| 1 | 1 | | | - | | | - | | | | - | | | 1 | | | - | - | - | - |
| 2.6 | Мероприятие 01.20.  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | Итого | 749 445,52 | 426 952,12 | | | | | | | | | | | | | | | | 322 493,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 702 147,87 | 410 454,47 | | | | | | | | | | | | | | | | 291 693,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| 17 389,78 | 12 389,78 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УЖКХ» |
| 1 779,83 | 679,83 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 2 128,04 | 1 028,04 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| 26 000,00 | 2 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МАУ "УОИРОСС" |
| *Благоустроенны общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | МКУ «Управление благоустройства» |
| I | | | II | | | | III | | | IV | | |
| 16 | 14 | | | 1 | | | - | | | | - | | | 13 | | | 6 | - | - | - |
| 2.7 | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 23 525,22 | 20 525,22 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 22 710,90 | 19 710,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| 814,32 | 814,32 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| *Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | | | | | | | II | | | III | | IV | | |  |
| 14 | 14 | - | | | | | | | - | | | 14 | | 14 | | | - | - | - | - |  |
| *Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | | | | | | | II | | | III | | IV | | |  |
| 14 | 14 | - | | | | | | | - | | | 14 | | 14 | | | - | - | - | - |  |
| 2.8 | Мероприятие 01.22. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 33 531,60 | 31 531,60 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 32 030,00 | 30 030,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| 874,63 | 874,63 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 626,97 | 626,97 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| *На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета ед.* | 2023-2027 |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | | | | | | | II | | | III | | IV | | |
| 41 | 41 | - | | | | | | | 6 | | | 9 | | 41 | | | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 1 | | | Итого | 3 922 199,97 | 650 756,56 | | | | | | | | | | | | | | | | 601 811,91 | 1 701 056,50 | 968 575,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 951 902,31 | 62 092,70 | | | | | | | | | | | | | | | | 159 888,40 | 1 102 284,61 | 627 636,60 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 970 297,66 | 588 663,86 | | | | | | | | | | | | | | | | 441 923,51 | 598 771,89 | 340 938,40 | 0,00 |

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | | | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | *2023-2027* | Итого | 198 662,53 | 21 471,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 224,09 | 64 483,28 | | 64 483,28 | | 0,00 | | | |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 13 441,38 | 13 441,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 185 221,15 | 8 030,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 224,09 | 64 483,28 | | 64 483,28 | | 0,00 | | | |
| 1.1 | Мероприятие F2.01. Ремонт дворовых территорий | *2023-2027* | Итого | 198 662,53 | 21 471,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 224,09 | 64 483,28 | | 64 483,28 | | 0,00 | | | | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 13 441,38 | 13 441,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 185 221,15 | 8 030,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 224,09 | 64 483,28 | | 64 483,28 | | 0,00 | | | |
| *Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | | | МКУ «Управление благоустройства» |
| I | | | | | | | II | | | | | | | III | | | | | | IV | | | | | | |
| 5 | 3 | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | 3 | | | | | | | 2 | - | | - | | - | | | |
| 2 | Основное  мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | *2023-2027* | Итого | 6 260 100,68 | 1 619 471,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 202 299,38 | 1 193 613,99 | | 1 138 542,69 | | 1 106 173,10 | | | |  |
| Средства бюджета Московской области | 8 493,32 | 4 098,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 465,00 | 1 465,00 | | 1 465,00 | | 0,00 | | | |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 2 381,75 | 2 381,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 6 249 225,61 | 1 612 991,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 200 834,38 | 1 192 148,99 | | 1 137 077,69 | | 1 106 173,10 | | | |
| 2.1 | Мероприятие 01.01. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | *2023-2027* | Итого | 47 095,38 | 3 804,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 21 645,33 | | 21 645,33 | | 0,00 | | | | МКУ «УЖКХ» |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 2 381,75 | 2 381,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 44 713,63 | 1 422,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
|  |  | *2023-2027* | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 21 645,33 | | 21 645,33 | | 0,00 | | | | МБУ «Леспаркхоз» |
|  | *Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта, кв.м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | | | МКУ «УЖКХ» |
| I | | II | | | | | | | III | | | | | | IV | | | | | | | |
| 2 771,10 | 2 771,10 | | | | | - | | 2  771,  10 | | | | | | | 2  771,  10 | | | | | | 2  771,  10 | | | | | | | | - | - | | - | | - | | | |
| 2.2 | Мероприятие 01.02. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | Итого | 41 514,32 | 14 750,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 245,38 | 9 259,26 | | 9 259,26 | | 0,00 | | | | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 2 638,32 | 2 638,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 28 340,25 | 1 576,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 245,38 | 9 259,26 | | 9 259,26 | | 0,00 | | | |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 10 535,75 | 10 535,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
|  | *Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | | | МКУ «Управление благоустройства» |
| I | | | II | | | | | | | III | | | | | | IV | | | | | | |
| 9 | 9 | | | | | - | | | - | | | | | | | 9 | | | | | | 9 | | | | | | | 13 | - | | - | | - | | | |
|  | *Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | | | МКУ «Управление благоустройства» |
| I | | | | II | | | | | | | III | | | | | | IV | | | | | |
| 13 | 13 | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | | 13 | | | | | | - | - | | - | | - | | | |
| 2.3 | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | Средства бюджета Московской области | 5 855,00 | 1 460,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 465,00 | 1 465,00 | | 1 465,00 | | 0,00 | | | | Контрольное управление |
| *Количество созданных административных комиссий, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | | | Контрольное управление |
| I | | | | | | | II | | | | | | | III | | | | | | | IV | |  |  | |  | |  | | | |
| 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | - | | | |
| 2.4 | Мероприятие 01.04. Приобретение коммунальной техники | *2023-2027* | Средства бюджета городского округа Мытищи | 55 071,25 | 55 071,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | МБУ «Леспаркхоз» |
|  | *Количество приобретенной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | | |  |
| I | | | | | | | II | | | | | | | III | | | | | | | IV | |
| 22 | 22 | | | | | 19 | | | | | | | 22 | | | | | | | 22 | | | | | | | 22 | | - | - | | - | | - | | | | МБУ «Леспаркхоз» |
| 2.5 | Мероприятие 01.06. Приобретение коммунальной техники | *2023-2027* | Средства бюджета городского округа Мытищи | 110 142,60 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 071,30 | 55 071,30 | | 0,00 | | 0,00 | | | | МБУ «Леспаркхоз» |
| *Количество приобретенной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | | | МБУ «Леспаркхоз» |
| I | | | | | | | | II | | | | | | | III | | | | | | | IV | | |
| 22 | - | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | 22 | 22 | | - | | - | | | |
| 2.6 | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | *2023-2027* | Средства бюджета городского округа Мытищи | 360 947,91 | 85 829,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 788,00 | 63 443,40 | | 63 443,40 | | 63 443,40 | | | | МБУ «ЖЭУ» |
| *Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств,*  *кв. м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | | | МБУ «ЖЭУ» |
| I | | | | | | | | II | | | | | | | III | | | | | | | IV | |
| 1 822 227,10 | 1 822 227,10 | | | | 1  822  227,  10 | | | | | | | | 1 822 227,10 | | | | | | | 1 822 227,10 | | | | | | | 1 822 227,10 | | 1 822 227,10 | 1 822 227,10 | | 1 822 227,10 | | 1 822 227,10 | | | |
| 2.7 | Мероприятие 01.16. Содержание в чистоте территорий города (общественные пространства) | *2023-2027* | Итого | 3 651 937,32 | 492 971,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 789 741,40 | 789 741,40 | | 789 741,40 | | 789 741,40 | | | |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 138 404,37 | 412 062,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 681 585,50 | 681 585,50 | | 681 585,50 | | 681 585,50 | | | | МБУ «Леспаркхоз» (МЗ) |
| 88 164,77 | 24 164,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 | | 16 000,00 | | | | МБУ «Леспаркхоз» |
| 237 333,21 | 31 109,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 555,90 | 51 555,90 | | 51 555,90 | | 51 555,90 | | | | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 187 534,97 | 25 134,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 600,00 | 40 600,00 | | 40 600,00 | | 40 600,00 | | | | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | МКУ «УЖКХ» |
|  | *Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха), кв. м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | | |  |
| I | | | | | | | | II | | | | | | | III | | | | | | | IV | |
| 5  627  349,84 | 3 880  050,84 | | | | 3 880  050,  84 | | | | | | | | 3  880  050,  84 | | | | | | | 3  880  050,  84 | | | | | | | 5  627  349,84 | | 3 880  050,84 | 3 880  050,84 | | 3 880  050,84 | | 3 880  050,84 | | | |  |
| 2.8 | Мероприятие 01.17. Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 343 115,82 | 165 053,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 515,60 | 44 515,60 | | 44 515,60 | | 44 515,60 | | | | МКУ «Управление благоустройства» |
|  | *Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | | | МКУ «Управление благоустройства» |
|  | I | | | | | | | II | | | | | | | III | | | | | | | IV | |
|  | 22 | 22 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | 22 | | 21 | - | | - | | - | | | |
| 2.9 | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 92 409,60 | 19 350,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 264,90 | 18 264,90 | | 18 264,90 | | 18 264,90 | | | | МБУ «Леспаркхоз» (МЗ) |
|  | *Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | | | МБУ «Леспаркхоз» |
| I | | | | | | | II | | | | | | | III | | | | | | | IV | |
| 386 906,60 | 386 906,60 | | | | | 386   906,  60 | | | | | | | 386 906,60 | | | | | | | 386 906,60 | | | | | | | 386 906,60 | | 386 906,60 | 386 906,60 | | 386 906,60 | | 386 906,60 | | | |
| 2.10 | Мероприятие 01.19. Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | *2023-2026* | Итого | 873 864,36 | 466 033,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101 957,80 | 101 957,80 | | 101 957,80 | | 101 957,80 | | | |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 403 881,00 | 403 881,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | МБУ «ЖЭУ» |
| 202 360,36 | 38 360,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 000,00 | 41 000,00 | | 41 000,00 | | 41 000,00 | | | | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 267 623,00 | 23 791,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 957,80 | 60 957,80 | | 60 957,80 | | 60 957,80 | | | | МКУ «ТУ «Федоскино» |
|  | *Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | | |  |
| I | | | | | | | II | | | | | | | III | | | | | | | IV | |
| 853 435,60 | 853 435,60 | | | | | 853   435,60 | | | | | | | 853   435,60 | | | | | | | 853  435,60 | | | | | | | 853  435, 60 | | 853  435,60 | 853  435,60 | | 853  435,60 | | 853  435,60 | | | |
| 2.11 | Мероприятие 01.20. Замена и модернизация детских игровых площадок | *2023-2027* | Средства бюджета городского округа Мытищи | 89 252,24 | 89 252,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | МКУ «Управление благоустройства» |
| *Замена детских игровых площадок, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | | | МКУ «Управление благоустройства» |
| I | | | | | | | II | | | | | | | III | | | | | | | IV | |
| 15 | 15 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | 15 | | - | - | | - | | - | | | |
| 2.12 | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | *2023-2027* | Итого | 496 518,83 | 144 518,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 000,00 | 88 000,00 | | 88 000,00 | | 88 000,00 | | | |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 289 681,71 | 89 681,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | МКУ «Управление благоустройства» |
| 109 365,88 | 29 365,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 96 898,14 | 24 898,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| 573,10 | 573,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | УКС |
|  | *Количество светильников, ед* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | | |  |
| I | | | | | | | II | | | | | | | III | | | | | | | IV | |
| 15 696 | 15 696 | | | | | 15  696 | | | | | | | 15  696 | | | | | | | 15  696 | | | | | | | 15  696 | | 15 696 | 15 696 | | 15 696 | | 15 696 | | | |  |
| 2.13 | Мероприятие 01.22. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 17 522,24 | 17 522,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | МКУ «Управление благоустройства» |
|  | *Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | | | МКУ «Управление благоустройства» |
| I | | | | | | | II | | | | | | | III | | | | | | | IV | |
| 787 | 787 | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | 787 | - | - | | - | | - | | | |
| 2.14 | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещением | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 771,50 | 3 771,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | МКУ «Управление благоустройства» |
| *Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | | | МКУ «Управление благоустройства» |
| I | | | | | | | | II | | | | | | III | | | | | | | | IV |
| 18 | 18 | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | 18 | - | - | | - | | - | | | |
| 2.15 | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | *2023-2027* | Итого | 69 572,41 | 59 572,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 41 695,29 | 39 195,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 22 877,12 | 20 377,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| 5 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | МБУ «Леспаркхоз» |
|  | *Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | | |  |
|  | I | | | | | | | II | | | | | | | III | | | | IV | | | | |  |
|  | 99 | 99 | | | | | 99 | | | | | | | 99 | | | | | | | 99 | | | | 99 | | | | | 99 | 99 | | 99 | | 99 | | | |  |
| 2.16 | Мероприятие 01.25. Организация общественных работ, субботников | *2023-2027* | Итого | 1 509,90 | 509,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250,00 | | 250,00 | | 250,00 | | | 250,00 | |  | |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 409,90 | 409,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | МКУ «Управление благоустройства» | |
| 800,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | МБУ «Леспаркхоз» | |
| 300,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | МКУ «ТУ «Пироговский» | |
| *Количество организованных субботников и общественных работ, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | | 2027 год | |  | |
| I | | | | | | | II | | | | | | | III | | | | | | | IV | |
|  | 3 | 3 | | | | | - | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 | |  | |
| 2.17 | Мероприятие 01.29. Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | *2023-2027* | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | МКУ «Управление благоустройства» |
| *Модернизированы дворовые территории, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | | МКУ «Управление благоустройства» |
| I | | | | | | | | II | | | | | | | III | | | | | | | IV | | | |
| - | - | | - | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | - | | - | | - | | - | | |
| 3. | Основное  мероприятие 02. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | *2023-2027* | Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с планами реализации региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы" за счет средств Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «УЖКХ», Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
| 3.1. | Мероприятие 02.01. Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | *2023-2027* | Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с планами реализации региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы" за счет средств Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКУ «УЖКХ», Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
|  | *Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | | | 2027 год |  |
| I | | | | | | | II | | | | | | | III | | | | | | | IV | |
| - | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | - | | - | | - | | | | - |
| 4. | Основное  мероприятие 03.  Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | *2023-2027* | Итого | 73 863,06 | 60 273,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 590,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 7 855,98 | 7 855,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 35 210,05 | 21 620,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 590,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 30 797,03 | 30 797,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1. | Мероприятие 03.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | *2023-2027* | Итого | 73 863,06 | 60 273,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 590,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | Администрация городского округа Мытищи |
| Средства бюджета Московской области | 7 855,98 | 7 855,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 35 210,05 | 21 620,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 590,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 30 797,03 | 30 797,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| *Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед.* |  | Итого | Всего | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | | | 2027 год | Администрация городского округа Мытищи |
| I | | II | | | | | | | | | | | | | III | | | | | | | IV | |
| 754 | 82 | | | | - | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | 82 | | 336 | | 336 | | - | | | | - |
| Итого по подпрограмме 2 | | | Итого | 6 532 626,27 | 1 701 216,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 264 113,47 | | 1 258 097,27 | | 1 203 025,97 | | | | 1 106 173,10 |  |
| Средства бюджета Московской области | 16 349,30 | 11 954,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 465,00 | | 1 465,00 | | 1 465,00 | | | 0,00 | |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 15 823,13 | 15 823,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 6 469 656,81 | 1 642 642,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 262 648,47 | | 1 256 632,27 | | 1 201 560,97 | | | 1 106 173,10 | |
| Внебюджетные источники | 30 797,03 | 30 797,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 458 649,53 | 124 240,33 | 83 602,30 | 83 602,30 | 83 602,30 | 83 602,30 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 205 075,49 | 46 393,49 | 39 670,50 | 39 670,50 | 39 670,50 | 39 670,50 | МКУ «Управление благоустройства» |
| 81 381,95 | 37 045,55 | 11 084,10 | 11 084,10 | 11 084,10 | 11 084,10 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 172 192,09 | 40 801,29 | 32 847,70 | 32 847,70 | 32 847,70 | 32 847,70 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2023-2027 | Итого | 458 649,53 | 124 240,33 | 83 602,30 | 83 602,30 | 83 602,30 | 83 602,30 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 205 075,49 | 46 393,49 | 39 670,50 | 39 670,50 | 39 670,50 | 39 670,50 | МКУ «Управление благоустройства» |
| 81 381,95 | 37 045,55 | 11 084,10 | 11 084,10 | 11 084,10 | 11 084,10 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 172 192,09 | 40 801,29 | 32 847,70 | 32 847,70 | 32 847,70 | 32 847,70 | МКУ «ТУ «Федоскино» |
| Итого по подпрограмме 3 | | | Итого | 458 649,53 | 124 240,33 | 83 602,30 | 83 602,30 | 83 602,30 | 83 602,30 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 205 075,49 | 46 393,49 | 39 670,50 | 39 670,50 | 39 670,50 | 39 670,50 | МКУ «Управление благоустройства» |
| 81 381,95 | 37 045,55 | 11 084,10 | 11 084,10 | 11 084,10 | 11 084,10 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 172 192,09 | 40 801,29 | 32 847,70 | 32 847,70 | 32 847,70 | 32 847,70 | МКУ «ТУ «Федоскино» |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции), финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02. Благоустройство лесопарковых зон подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ заверше-ние работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профи-нан-сировано  на  01.01.  2024  (тыс.  руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс.рублей) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Мытищи |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, Пироговское участковое лесничество вдоль Волковского шоссе от ул. Камышовая до Пироговского шоссе | 30 га | Городской округ Мытищи, Пироговское участковое лесничество вдоль Волковского шоссе от ул. Камышовая до Пироговского шоссе |  | 01.02.2024-28.11.2025 | 29.11.2025 | 517 181,37 |  | Итого | 517 181,37 | 0,00 | 91 181,37 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 335 133,52 | 0,00 | 59 085,52 | 276 048,00 | 0,00 | 0,00 |  | Министерство благоустройства |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 182 047,85 | 0,00 | 32 095,85 | 149 952,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции), финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории городского округа Мытищи Московской области подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ заверше-ние работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профи-нан-сировано  на  01.01.  2023  (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс.руб) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Мытищи |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.о. Мытищи, г. Мытищи, сквер на ул. Колпакова (мкр.№17) | 1 ед. | г.о. Мытищи, г. Мытищи, сквер на ул. Колпакова (мкр.№17) |  | 01.02.2023- 16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 069,50 |  | Итого | 6 069,50 | 6 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 1 820,85 | 1 820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Министерство благоуст  ройства |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 248,65 | 4 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |
| 2 | г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Сукромка,  д. 6 | 1 ед. | г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Сукромка,  д. 6 |  | 01.02.2023- 16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 069,50 |  | Итого | 6 069,50 | 6 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 1 820,85 | 1 820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Министерство благоуст  ройства |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 248,65 | 4 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |
| 3 | г.о. Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 41А | 1 ед. | г.о. Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 41А |  | 01.02.2023- 16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 069,50 |  | Итого | 6 069,50 | 6 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 1 820,85 | 1 820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Министерство благоуст  ройства |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 248,65 | 4 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |
| 4 | г.о. Мытищи, г. Мытищи, сквер на ул. Семашко, вблизи д. № 39,41,43 | 1 ед. | г.о. Мытищи, г. Мытищи, сквер на ул. Семашко, вблизи д. № 39,41,43 |  | 01.02.2023- 16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 810,74 |  | Итого | 8 810,74 | 8 810,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 2 643,22 | 2 643,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Министерство благоуст  ройства |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 6 167,52 | 6 167,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |
| 5 | г.о. Мытищи, п. Вешки, ул. Тютчева | 1 ед. | г.о. Мытищи, п. Вешки, ул. Тютчева |  | 01.02.2023- 16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 810,74 |  | Итого | 8 810,74 | 8 810,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 2 643,22 | 2 643,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Министерство благоуст  ройства |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 6 167,52 | 6 167,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |
| 6 | г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 28 к. 1 | 1 ед. | г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 28 к. 1 |  | 01.02.2023 - 16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 069,50 |  | Итого | 6 069,50 | 6 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 1 820,85 | 1 820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Министерство благоуст  ройства |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 248,65 | 4 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |
| 7 | г. о. Мытищи, мкр. Поселок Пироговский, ул. Фабричная, д. 6, корп. 3 | 1 ед. | г. о. Мытищи, мкр. Поселок Пироговский, ул. Фабричная, д. 6, корп. 3 |  | 01.02.2023- 16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 810,74 |  | Итого | 8 810,74 | 8 810,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 2 643,22 | 2 643,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Министерство благоуст  ройства |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 6 167,52 | 6 167,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции), финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.08. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство пространств для активного отдыха) подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ заверше-ние работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профи-нан-сировано  на  01.01.  2023  (тыс.  руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс.руб) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Мытищи |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пространство для активного отдыха по адресу: городской округ Мытищи, г. Мытищи, Молодежный бульвар (15 мкрн) | 1 ед. | Городской округ Мытищи, г. Мытищи, Молодежный бульвар (15 мкрн) |  | 01.02.2023- 31.10.2023 | 01.11.2023 | 20 000,00 |  | Итого | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 12 520,00 | 12 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Министерство благоустройства |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 7 480,00 | 7 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |
| 2 | Пространство для активного отдыха по адресу: городской округ Мытищи, г. Мытищи, Парк «Тайнинский» | 1 ед. | Городской округ Мытищи, г. Мытищи, Парк «Тайнинский» |  | 01.02.2023- 31.10.2023 | 01.11.2023 | 20 000,00 |  | Итого | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 12 520,00 | 12 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Министерство благоустройства |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 7 480,00 | 7 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции), финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ заверше-ние работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профи-нан-сировано  на  01.01.  2024  (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс.руб) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Мытищи |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набережная Яузы от Центрального парка до парка Берёзовой рощи | 2,0 га | Набережная Яузы от Центрального парка до парка Берёзовая роща |  | 01.07.2024-15.10.2025 | 18.10.2025 | 180  200,00 |  | Итого | 180 200,00 | 0,00 | 54 060,00 | 126 140,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 116 769,60 | 0,00 | 35 030,88 | 81 738,72 | 0,00 | 0,00 |  | Министерство благоустройства |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 63 430,40 | 0,00 | 19 029,12 | 44 401,28 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |
| 2 | Зона отдыха на пустыре ул. Распоповой (продолжение Молодежного бульвара) по адресу: г. Мытищи, бульвар Распоповой | 1,0 га | г. Мытищи, бульвар Распоповой |  | 01.10.2024-15.102025 | 18.10.2025 | 120  600,00 |  | Итого | 120 600,00 | 0,00 | 0,00 | 120 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 78 148,80 | 0,00 | 0,00 | 78 148,80 | 0,00 | 0,00 |  | Министерство благоустройства |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 42 451,20 | 0,00 | 0,00 | 42 451,20 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |
| 3 | Набережная  р. Яуза | 7,5 га | Набережная р. Яуза |  | 01.07.2025-15.10.2026 | 18.10.2026 | 675  750,00 |  | Итого | 675 750,00 | 0,00 | 0,00 | 337 875,00 | 337   875,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 437 886,00 | 0,00 | 0,00 | 218 943,00 | 218  943,00 | 0,00 |  | Министерство благоустройства |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 237 864,00 | 0,00 | 0,00 | 118 932,00 | 118 932,00 | 0,00 |  | АГОМ |
| 4 | ЦПКиО (второй этап) | 14 га | ЦПКиО |  | 01.07.2025-15.10.2026 | 18.10.2026 | 1 261  400,00 |  | Итого | 1 261 400,00 | 0,00 | 0,00 | 630 700,00 | 630  700,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 817 387,20 | 0,00 | 0,00 | 408 693,60 | 408  693,60 | 0,00 |  | Министерство благоустройства |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 444 012,80 | 0,00 | 0,00 | 222 006,40 | 222  006,40 | 0,00 |  | АГОМ |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции), финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.03 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ заверше-ние работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профи-нан-сировано  на  01.01.  2023  (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс.руб) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Мытищи |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер «Аллея ветеранов» по адресу: г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 15 | 1 ед. | г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 15 |  | 01.03.2024-15.10.2024 | 18.10.2024 | 80 000,00 |  | Итого | 101 500,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 65 772,00 | 0,00 | 65 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Министерство благоустройства |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 35 728,00 | 0,00 | 35 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |
| 2 | Сквер на пустыре ул. Распоповой (продолэжение Молодежного бульвара) по адресу: г. Мытищи, бульвар Распоповой | 1 ед. | г. Мытищи, бульвар Распоповой |  | 01.03.2025-15.10.2025 | 18.10.2025 | 60 000,00 |  | Итого | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 37 560,00 | 0,00 | 0,00 | 37 560,00 | 0,00 | 0,00 |  | Министерство благоустройства |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 22 440,00 | 0,00 | 0,00 | 22 440,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции), финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.06. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий благоустройство зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ заверше-ние работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профи-нан-сировано  на  01.01.  2023  (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс.руб) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Мытищи |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк имени Стрекалова, адрес:  г. Мытищи, ул. Новомытищинский проспект, д. 84 | 0,0865  Га | г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 84 |  | 01.05.2023-31.08.2023 | 01.09.2023 | 22 457,16 |  | Итого | 22 060,25 | 22 060,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 21 839,64 | 21 839,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Министерство благоустройства |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 220,61 | 220,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции), финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01. Ремонт дворовых территорий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ заверше-ние работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профи-нан-сировано  на  01.01.  2023  (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. рублей) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Мытищи |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Ак. Каргина д.42, 38к5, 38к6, 40к4, 43к2, 40к1 | 1 ед. | г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Ак. Каргина д.42, 38к5, 38к6, 40к4, 43к2, 40к1 |  | 15.04.2023-15.10.2023 | 15.10.2023 | 12 919,13 |  | Итого | 12 919,13 | 12 919,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства Дорожного фонда Московской области | 8 087,37 | 8 087,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ГУСТ |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 831,76 | 4 831,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |
| 2 | г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Лётная 36к1, 38к1, 38к2 | 1 ед. | г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Лётная 36к1, 38к1, 38к2 |  | 15.04.2023-15.10.2023 | 15.10.2023 | 9 537,14 |  | Итого | 9 537,14 | 9 537,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства Дорожного фонда Московской области | 5 970,24 | 5 970,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ГУСТ |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 566,90 | 3 566,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |
| 3 | г. Мытищи, ул. 3-я Парковая, д. 25; ул. 4-я Парковая, д. 22; ул. 3-я Парковая, д. 27; ул. 4-я Парковая, д. 22; ул. 4-я Парковая, д. 24 | 1 ед. | г. Мытищи, ул. 3-я Парковая, д. 25; ул. 4-я Парковая, д. 22; ул.3-я Парковая, д. 27; ул. 4-я Парковая, д. 22; ул. 4-я Парковая, д. 24 |  | 15.04.2023-15.10.2023 | 15.10.2023 | 6 400,00 |  | Итого | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства Дорожного фонда Московской области | 4 006,40 | 4 006,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ГУСТ |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 393,60 | 2 393,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции), финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Адрес объекта | Направле  ние  инвес  тиров  ания | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ заверше-ние работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профи-нан-сировано  на  01.01.  2023  (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс.рублей) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Мытищи |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пешеходная коммуникация, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Юбилейная д. 23к1, 25к1, 25к2, ул. Лётная  д. 34к2 (55.907024, 37.713000; 55.907283, 37.714144) Участок 1 | 1 ед. | г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Юбилейная д. 23к1, 25к1, 25к2, ул. Лётная  д. 34к2 |  | 15.04.2023-  15.10.2023 | 15.10.2023 | 704,19 |  | Итого | 704,19 | 704,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 440,82 | 440,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ГУСТ |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 263,37 | 263,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |
| 2 | Пешеходная коммуникация, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Юбилейная д. 23к1, 25к1, 25к2, ул. Лётная д. 34к2 (55.907311, 37.714160; 55.907671, 37.714940) Участок 2 | 1 ед. | г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Юбилейная д. 23к1, 25к1, 25к2, ул. Лётная д. 34к2 |  | 15.04.2023-15.10.2023 | 15.10.2023 | 520,14 |  | Итого | 520,14 | 520,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 325,60 | 325,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ГУСТ |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 194,54 | 194,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |
| 3 | Пешеходная коммуникация, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Юбилейная д. 23к1, 25к1, 25к2, ул. Лётная д. 34к2 (55.907158, 37.714530; 55.907375, 37.713932) Участок 3 | 1 ед. | г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Юбилейная д. 23к1, 25к1, 25к2, ул. Лётная д. 34к2 |  | 15.04.2023-15.10.2023 | 15.10.2023 | 335,97 |  | Итого | 335,97 | 335,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 210,31 | 210,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ГУСТ |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 125,66 | 125,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |
| 4 | Пешеходная коммуникация, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Юбилейная д. 23к1, 25к1, 25к2, ул. Лётная д. 34к2 (55.907368, 37.713946; 55.907145, 37.713684) Участок 4 | 1 ед. | г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Юбилейная д. 23к1, 25к1, 25к2, ул. Лётная д. 34к2 |  | 15.04.2023-15.10.2023 | 15.10.2023 | 192,06 |  | Итого | 192,06 | 192,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 120,22 | 120,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ГУСТ |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 71,84 | 71,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |
| 5 | Пешеходная коммуникация, г.о. Мытищи, Бульвар Молодежный (мкр.15) (55.909056, 37.707163; 55.909229, 37.707152) | 1 ед. | г.о. Мытищи, Бульвар Молодежный (мкр.15) |  | 15.04.2023-15.10.2023 | 15.10.2023 | 184,06 |  | Итого | 184,06 | 184,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 115,22 | 115,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ГУСТ |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 68,84 | 68,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |
| 6 | Пешеходная коммуникация, г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, вдоль стадиона «Труд» (55.981184, 37.746702; 55.982476, 37.747671) Участок 1 | 1 ед. | г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, вдоль стадиона «Труд» |  | 15.04.2023-15.10.2023 | 15.10.2023 | 1 152,36 |  | Итого | 1 152,36 | 1 152,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 721,37 | 721,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ГУСТ |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 430,99 | 430,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |
| 7 | Пешеходная коммуникация, г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, вдоль стадиона «Труд» (55.981205, 37.747215; 55.982408, 37.748016) Участок 2 | 1 ед. | г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, вдоль стадиона «Труд» |  | 15.04.2023-15.10.2023 | 15.10.2023 | 880,27 |  | Итого | 880,27 | 880,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 551,04 | 551,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ГУСТ |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 329,23 | 329,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |
| 8 | Пешеходная коммуникация, г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, вдоль стадиона «Труд» (55.981625, 37.747112; 55.981461, 37.747705) Участок 3 | 1 ед. | г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, вдоль стадиона «Труд» |  | 15.04.2023-15.10.2023 | 15.10.2023 | 184,06 |  | Итого | 184,06 | 184,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 115,22 | 115,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ГУСТ |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 68,84 | 68,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |
| 9 | Пешеходная коммуникация, г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, вдоль стадиона «Труд» (55.981360, 37.747342; 55.981742, 37.747407) Участок 4 | 1 ед. | г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, вдоль стадиона «Труд» |  | 15.04.2023-15.10.2023 | 15.10.2023 | 192,06 |  | Итого | 192,06 | 192,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 120,22 | 120,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ГУСТ |
|  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 71,84 | 71,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | АГОМ |

Адресный перечень общественных территорий городского округа Мытищи,

сформированный по результатам инвентаризации и голосования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | Парк имени Стрекалова | 2023 |
| 2 | Сквер у пруда на Сукромке | 2023 |
| 3 | Сквер в с. Марфино | 2023 |
| 4 | Сквер у пруда на Колпакова | 2023 |
| 5 | Сквер в мкрн Дружба | 2023 |
| 6 | ЦПКиО г.Мытищи | 2023 |
| 7 | Сквер Рупасовский | 2023 |
| 8 | Пруд Степаньково | 2023 |
| 9 | ФОК Марфино | 2023 |
| 10 | Парк «Ветеранов» | 2024 |
| 11 | Сквер Аллея ветеранов по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Олимпийский пр-кт д. 15 | 2024 |
| 12 | Набережная Яузы от парка до Березовой рощи | 2024 |
| 13 | Сквер на пустыре ул. Распоповой (продолжение Молодежного бульвара) по адресу: г. Мытищи, бульвар Распоповой | 2025 |
| 14 | Набережная р. Яузы | 2025 |

Адресный перечень дворовых территорий городского округа Мытищи,

сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному

благоустройству дворовых территорий в 2023 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Год реализации |
| 1 | г.о. Мытищи, ул. Воровского, д. 1 | 2023 |
| 2 | г.о. Мытищи, ул. Сукромка, д. 21 | 2023 |
| 3 | г.о. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 49к2 | 2023 |
| 4 | пос. Пирогово, ул. Тимирязева, д. 10 | 2023 |
| 5 | г.о. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 37к2 | 2023 |
| 6 | г.о. Мытищи, ул. Лётная, д. 27 | 2023 |
| 7 | г.о. Мытищи, ул. Институтская, д. 27 | 2023 |
| 8 | г.о. Мытищи, ул. Советская, д.4а | 2023 |
| 9 | г.о. Мытищи, ул.Троицкая, д. 9 | 2023 |
| 10 | г.о. Мытищи, ул. Терешковой, д. 5 | 2023 |
| 11 | г.о. Мытищи, 4-я Парковая, д. 22, 24 | 2023 |
| 12 | г.о. Мытищи, ул. Стрелковая, д. 8 | 2023 |
| 13 | г.о. Мытищи, ул. Семашко, д. 6к2, д.6к3 | 2023 |
| 14 | г.о. Мытищи, 1-й Трудовой пер., д. 7 | 2023 |
| 15 | г.о. Мытищи, ул. Семашко, д. 17 | 2023 |
| 16 | г.о. Мытищи, 2-й Щёлковский пр-д, д. 9к1, д.9к2 | 2023 |
| 17 | г.о. Мытищи, д. Беляниново, ул. Широкая, д. 6 | 2023 |
| 18 | г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 15 | 2023 |
| 19 | г. Мытищи, ул. Ак. Каргина, д.42, 38к5, 38к6, 40к4, 43к2, 40к1 | 2023 |
| 20 | г. Мытищи, ул. Лётная, 36к1, 38к1, 38к2 | 2023 |
| 21 | г.о. Мытищи, ул. Советская, д.12а | 2023 |
| 22 | г.о. Мытищи, пос. Поведники, Овражий пер. д.6, д.12 | 2023 |
| 23 | г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 4 | 2024 |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| 1 | ООО «Новотутинки» | городской округ Мытищи, деревня Шолохово, улица Речная, дом 1 | дворовая территория МКД | комплексное благоустройство | 2023 |
| 2 | ООО «Новотутинки» | городской округ Мытищи, деревня Шолохово, улица Юности, дом 8 | дворовая территория МКД | комплексное благоустройство | 2023 |
| 3 | ООО «Новотутинки» | городской округ Мытищи, деревня Шолохово, улица Юности, дом 8, корпус 1 | дворовая территория МКД | комплексное благоустройство | 2023 |
| 4 | ООО «Катуар Девелопмент» | городской округ Мытищи, деревня Сухарево, улица Егорова, дом 8 | дворовая территория МКД | комплексное благоустройство | 2023 |
| 5 | ООО «Катуар Девелопмент» | городской округ Мытищи, деревня Сухарево, улица Егорова, дом 10 | дворовая территория МКД | комплексное благоустройство | 2023 |
| 6 | ООО «Катуар Девелопмент» | городской округ Мытищи, деревня Сухарево, улица Пацейко, дом 7 | дворовая территория МКД | комплексное благоустройство | 2023 |
| 7 | ООО "Катуар Девелопмент" | Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сухарево, улица Пацейко, дом 9 | дворовая территория МКД | комплексное благоустройство | 2023 |

1. Методика расчета планируемых значений показателей муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03, F2.06 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |  | Ежеквартальная |
| 2 | Количество установленных детских игровых площадок | Единиц | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосования на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) |  | Ежеквартальная |
| 3 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Единиц | Рассчитывается как сумма реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  | Ежеквартальная |
| 4 | Количество благоустроенных пространств для активного отдыха | Единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий 01.06 основного мероприятия 01 – «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |  | Ежеквартальная |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий (лесопарковых зон): 1. Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, Пироговское участковое лесничество вдоль Волковского шоссе от ул. Камышовая до Пироговского шоссе | Единиц | Фактическое значение определяется количеством благоустроенных дворовых территорий (лесопарковых зон) в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. |  | Ежеквартальная |
| 6 | Количество велосипедных маршрутов, в отношении которых выполнены мероприятия по обустройству велосипедной инфраструктуры: Благоустройство участков веломаршрута «Вело-1» от 91-км МКАД до ТРЦ «Июнь», расположенного по адресу ул. Мира, с. 51 в г. Мытищи, и от строящейся автомобильной дороги ВиноградовоБолтино-Тарасовка до пер. Зеленый в п. Свиноедово в г.о. Мытищи | Единиц | Количество маршрутов, на которых реализованы мероприятия по обустройству велосипедной инфраструктуры. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах |  | Ежеквартальная |
| 7 | Доля дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, устраненных в рамках выполнения работ по ямочному ремонту | Процент | Значение показателя определяется по формуле:  (Xдеф./Xплан.)\*100  Xдеф. – площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках выполнения работ по ямочному ремонту за отчетный период.  Xплан. – плановая площадь дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий подлежащая устранению в рамках выполнения работ по ямочному ремонту с привлечением субсидии в отчетном году  Для Xдеф -Отчеты муниципальных образований Московской области.  (Отчет предоставляется по форме и в сроки, предусмотренные в соглашениях о предоставлении субсидии на ямочный ремонт осфальтового покрытия дворовых территорий)  Для Xплан-устанавливается результатом выполнения мероприятия государственной программы |  | Ежеквартальная |
| 8 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв.м | Фактическое значение определяется площадью отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. |  | Ежеквартальная |
| 9 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. |  | Ежеквартальная |
| 10 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств Московской области | Ед. | Фактическое значение определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. |  | Ежеквартальная |
| 11 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области |  | Ежеквартальная |
| 12 | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |  | Ежеквартальная |
| 13 | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |  | Ежеквартальная |
| 14 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |  | Ежеквартальная |
| 15 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |  | Ежеквартальная |
| 16 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО |  | Ежеквартальная |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы  «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | |
| №  п/п пgfп | №  Подпро-граммы | №  Основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | F2 | 01 | Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий». Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. |
| 2 | 1 | F2 | 02 | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий».  Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. |
| 3 | 1 | F2 | 03 | Благоустроены скверы | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий».  Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 4 | 1 | F2 | 06 | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон. |
| 5 | 1 | F2 | 08 | Благоустроены пространства для активного отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств |
| 6 | 1 | 01 | 02 | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон |
| 7 | 1 | 01 | 03 | Установлены детские, игровые площадки | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских, игровых площадок, установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении установки детских, игровых площадок, принятые по результатам осмотра таких площадок. |
| 8 | 1 | 01 | 06 | Благоустроены пространства для активного отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств. |
| 9 | 1 | 01 | 08 | Обустроены велосипедные маршруты | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств велосипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных маршрутов. |
| 10 | 1 | 01 | 20 | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 11 | 1 | 01 | 21 | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Ед. | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| 12 | 1 | 01 | 21 | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Ед. | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 13 | 1 | 01 | 22 | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 14 | 2 | F2 | 01 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. |
| 15 | 2 | 01 | 01 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв.м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. |
| 16 | 2 | 01 | 02 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. |
| 17 | 2 | 01 | 02 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области |
| 18 | 2 | 01 | 03 | Количество созданных административных комиссий | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области» |
| 19 | 2 | 01 | 04 | Количество приобретенной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области |
| 20 | 2 | 01 | 15 | Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 21 | 2 | 01 | 16 | Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха) | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 22 | 2 | 01 | 17 | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 23 | 2 | 01 | 18 | Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа. |
| 24 | 2 | 01 | 19 | Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 25 | 2 | 01 | 20 | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 26 | 2 | 01 | 21 | Количество светильников | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 27 | 2 | 01 | 22 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 28 | 2 | 01 | 23 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 29 | 2 | 01 | 24 | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Ед. | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок |
| 30 | 2 | 01 | 25 | Количество организованных субботников и общественных работ | Ед. | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 31 | 2 | 01 | 29 | Модернизированы дворовые территории | Ед. | Фактическое значение определяется количеством модернизированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 32 | 2 | 02 | 01 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Информация о достигнутом значении мероприятия предоставляется Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
| 32 | 2 | 03 | 01 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2023 году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов» |