- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 14.03.2024 № 1294

Об утверждении Порядка принятия

решения о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в объекты                                 капитального строительства муниципальной

собственности и (или) приобретение объектов

недвижимого имущества в муниципальную                   собственность городского округа Мытищи                     Московской области

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь  статьями 42, 46, 50 Устава городского округа                    Мытищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества                  в муниципальную собственность городского округа Мытищи Московской области (далее - Порядок), (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию              в газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                      на заместителя  Главы городского округа Мытищи  Е.М. Сетракову.

- Глава городского округа Мытищи                                                    Ю.О. Купецкая

- Утвержден

- постановлением Администрации

- городского округа Мытищи

от 14.03.2024 № 1294

Порядок принятия решения о подготовке

и реализации бюджетных инвестиций в объекты

капитального строительства муниципальной собственности                         и (или) приобретение объектов недвижимого имущества                                                     в муниципальную собственность городского округа Мытищи                                             Московской области

1. Настоящий Порядок принятия решения о подготовке  и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Мытищи и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в  муниципальную собственность городского округа Мытищи Московской области разработан в целях:

- принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций               в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Мытищи Московской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Мытищи Московской области (далее - Решение);

- определения условий передачи на безвозмездной основе Администрацией городского округа Мытищи Московской области                          (далее - Администрация), являющейся муниципальным заказчиком                     (далее – муниципальный заказчик), муниципальным бюджетным и автономным                  учреждениям городского округа Мытищи в отношении которых муниципальный заказчик осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – учреждения), и муниципальным унитарным предприятиям городского округа Мытищи, в отношении которых муниципальный заказчик осуществляет права собственника имущества (далее - предприятие), полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Администрации муниципальных контрактов на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объекта)                           и (или) приобретение объектов от лица Администрации;

- заключения соглашений о передаче  учреждениям и предприятиям полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Администрации муниципальных контрактов (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объекта).

Для целей настоящего Порядка под бюджетными инвестициями                        в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Мытищи понимаются капитальные вложения                                   в строительство, реконструкцию объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа Мытищи                                     и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Мытищи (далее - бюджетные инвестиции).

2. Инициатором подготовки проекта Решения выступает Администрация или структурные подразделения Администрации (далее - Инициатор).

3. Инициатор разрабатывает проект Решения, который должен содержать следующую информацию по объектам капитального строительства                         и (или) объектам недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства (согласно проектной документации), либо наименование объекта недвижимого имущества (согласно свидетельству о государственной регистрации объекта);

б)  данные государственной регистрации (при приобретении объекта недвижимого имущества), место нахождения, почтовый адрес;

в)  направление инвестирования (строительство, реконструкция, приобретение недвижимого имущества);

г)     наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Мытищи Московской области и муниципального заказчика;

д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащего вводу, мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества;

е) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства                           и (или) приобретения объекта недвижимого имущества;

ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, согласно паспорту  инвестиционного проекта, с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых                            для подготовки такой проектной документации (в ценах соответствующих                     лет реализации инвестиционного проекта), с распределением по годам реализации инвестиционного проекта, либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества;

з) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых                                       на реализацию инвестиционного проекта, с выделением объема инвестиций                на подготовку проектной документации или приобретение прав                                   на использование типовой проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации,                если бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляются                                         (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта),                   и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества с распределением                        по источникам и годам реализации инвестиционного проекта.

4. Проектом Решения может предусматриваться предоставление муниципальному заказчику права передачи на безвозмездной основе                          на основании соглашения полномочий муниципального заказчика                               по заключению и исполнению от имени Администрации муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Мытищи (за исключением полномочий, связанных с введением                                     в установленном порядке в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа Мытищи) учреждениям,                   в отношении которых указанный муниципальный заказчик осуществляет функции и полномочия учредителя, или предприятиям, в отношении которых указанный муниципальный заказчик осуществляет право собственника имущества.

5. Проектом Решения могут предусматриваться бюджетные инвестиции                 в несколько объектов капитального строительства или несколько объектов недвижимого имущества.

6. Решение утверждается постановлением Администрации городского округа Мытищи в пределах средств, предусмотренных решением Совета депутатов городского округа Мытищи о бюджете городского округа Мытищи на соответствующий финансовый год и на плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Мытищи.

Бюджетные инвестиции на капитальные вложения входят в состав муниципальных программ округа по отраслевому принципу.

7. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции) и (или) приобретения объектов недвижимого имущества                     в соответствии с Порядком исполнения бюджета городского округа                       Мытищи  по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета                      и отражаются на лицевых счетах, открытых:

- в Финансовом управлении Администрации городского округа                    Мытищи - счет получателя бюджетных средств, в случае заключения муниципальных контрактов муниципальным заказчиком;

- в Территориальном отделе Управления Федерального казначейства                     по Московской области – счет для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в случае заключения от имени Администрации городского округа Мытищи Московской области муниципальных контрактов учреждениями и предприятиями от лица муниципального заказчика.

8. В целях осуществления бюджетных инвестиций и в соответствии                      с решением муниципального заказчика о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования муниципальных контрактов от лица муниципального заказчика учреждениями и предприятиями, муниципальный заказчик заключает с учреждениями и предприятиями соглашение о передаче полномочий (далее - соглашение  о передаче полномочий).

9. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества и должно содержать в том числе:

-   цель осуществления бюджетных инвестиций;

- объем бюджетных инвестиций с распределением по годам в отношении каждого объекта согласно Решению;

- информацию о каждом объекте (наименование объекта, его мощность, местонахождение, сроки строительства (реконструкции) и (или) приобретения объекта недвижимого имущества, стоимость объекта либо стоимость приобретения объекта, соответствующие Решению;

- положения, устанавливающие права и обязанности учреждений                            и предприятий, определенных решением муниципального заказчика,                          по заключению и исполнению от имени муниципального образования от лица муниципального заказчика муниципальных контрактов;

- ответственность учреждений и предприятий за неисполнение                          или ненадлежащее исполнение переданных им полномочий;

- положения, устанавливающие право муниципального заказчика                        на проведение проверок соблюдения учреждениями и предприятиями условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;

- положения, устанавливающие обязанность учреждений и предприятий                    по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности муниципальному заказчику.

10. Муниципальный заказчик, выполняющий функции главного распорядителя средств бюджета городского округа Мытищи Московской области:

а) осуществляет контроль за ходом строительства объектов капитального строительства;

б) обеспечивает представление документов по завершенным строительством объектам в управление земельно-имущественных отношений.

11. Отчеты по форме, согласно приложению к настоящему Порядку, представляет главный распорядитель средств бюджета городского округа Мытищи Московской области в Финансовое управление Администрации городского округа Мытищи Московской области ежемесячно - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за год - до 25 января года, следующего за отчетным годом, в случаях:

а) осуществления полномочий ими муниципального заказчика;

б) передачи полномочий муниципального заказчика учреждениям и предприятиям в соответствии с соглашением о передаче полномочий, на основании документов, представленных учреждениями и предприятиями.

12.  Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления  бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные  в  муниципальную  собственность в результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями,  муниципальными унитарными предприятиями с последующим увеличением стоимости основных средств,  находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений либо на праве оперативного управления   или хозяйственного ведения у муниципальных унитарных предприятий, а также уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны.

13.  Порядок не распространяется на инвестиционные проекты, предполагающие приобретение жилых помещений жилищного фонда городского округа Мытищи, на приобретение земельных участков и участков недр.