УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы городского округа

___________________  К.А. Дунаев

«____» _______________   2024 года

ПРОТОКОЛ № 12

заседания рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи.

г. Мытищи. Московская область                                                                                                                             08 апреля 2024 года

Присутствовали:

| Дунаев К.А. Сурояков А.А. Копылов И.А. Бондаренко В.А. Тищенко А.В. Койнов Е.Н. Лисиенков А.Ю. Миць А.А. Фролов М.А. Петрухин Д.Л. Хаюров А.Ю. |  | заместитель Главы городского округа – руководитель рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа Мытищи; директор МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» - заместитель руководителя рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа Мытищи; заместитель директора МКУ «УТДХ г.о. Мытищи»; начальник отделения дорожного надзора Отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области; начальник отдела организации дорожного движения МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» – секретарь рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; ведущий инженер отдела по комплексному содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства МКУ «УТДХ г.о. Мытищи»; начальник отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ «Пироговский»; директор МКУ «ТУ «Федоскино»; главный инженер Мытищинского РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор»; директор МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи»; директор МКУ «Управление ЖКХ г.о. Мытищи». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рассматриваемые вопросы |  | Принятые решения, поручения | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 03.04.2024 в 12ч. 55м. в районе д. 36 по ул. Летная г. Мытищи имело место ДТП с пострадавшим. |  | Водитель З., 1976 г.р., управляя а/м Митсубиси-Поджеро и двигаясь по ул. Летная со стороны ул. Бульвар Ветеранов в сторону ул. Сукромка, в районе д.36 по ул. Летная г. Мытищи совершил наезд на пешехода В., которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения т/с, в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход В.,1970 г.р.. получила телесные повреждения. Недостатки, сопутствующие ДТП, отсутствуют. 1. Мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения и контролю за соблюдением ПДД участниками дорожного движения. | Алексеев И.В. | постоянно |
| 2 | 03.04.2024 в 16ч. 55м. в районе д. 19 по ул. Летная г. Мытищи имело место ДТП с пострадавшим. |  | Водитель К., управляя а/м Опель-Астра и двигаясь по ул. Летная со стороны ул. Терешковой в сторону ул. Щербакова, в районе д.19 по ул. Летная г. Мытищи совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода Л., который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения т/с, в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода, в сопровождении матери. В результате ДТП пешеход Л., 2018 г.р.. получил телесные повреждения. Недостатки, сопутствующие ДТП, отсутствуют. 1. Мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения и контролю за соблюдением ПДД участниками дорожного движения. 2.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» предусмотреть мероприятия по ликвидации нерегулируемого пешеходного перехода в районе д.19 по ул. Летная и обустройству дополнительного регулируемого пешеходного перехода с подходами на пересечении ул. Летная и ул. Терешковой г. Мытищи. | Алексеев И.В. Сурояков А.А. Головешкина С.А. Пошешулин А.Ю. Тищенко А.В. | постоянно 01.06.2024 |
| 3 | Установка дорожных знаков ПДД, исключающих парковку транспортных средств при въезде на территорию дошкольного отделения «Искорка» МБОУ СОШ №24 по адресу: г. Мытищи, ул. Благовещенская, д.3А (и.о. директора МБОУ СОШ №24 Финогенова Т.В.). |  | 1. Установка дорожных знаков ПДД, запрещающих парковку транспортных средств при выезде/въезде на территорию дошкольного отделения «Искорка» МБОУ СОШ №24 по адресу: г. Мытищи, ул. Благовещенская, д.3А целесообразна. 2.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» установить дорожные знаки ПДД 3.27 «остановка запрещена» и 8.24 «работает эвакуатор» (лево и право) перед въездом на территорию дошкольного отделения «Искорка» МБОУ СОШ №24 по адресу: г. Мытищи, ул. Благовещенская, д.3А в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Внести изменения в дислокацию дорожных знаков и разметки. | Сурояков А.А. Сурояков А.А. Тищенко А.В. | 08.04.2024 08.05.2024 |
| 4 | Исключение парковки транспортных средств и установка сигнальных столбиков или полусфер у входа/въезда на территорию МБОУ Гимназии №1 дошкольного образования стр.5/2 по ул. 3-я Пролетарская г. Мытищи (ОГ-4240-Э от 29.03.2024 ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области). |  | 1.Исключение парковки транспортных средств для обеспечения безопасности дорожного движения пешеходов у входа и въезда на территорию МБОУ Гимназии №1 дошкольного образования стр.5/2 по ул. 3-я Пролетарская г. Мытищи целесообразно. 2.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» предусмотреть установку полусфер для исключения парковки транспортных средств на указанном участке. 3.МКУ «Управление благоустройства г.о.Мытищи» в рамках программы «Комфортная городская среда» рассмотреть и запланировать мероприятия по обустройству тротуара, обеспечивающего безопасный проход пешеходов, а также проезд транспорта на территорию МБОУ Гимназии №1 дошкольного образования. | Сурояков А.А. Тищенко А.В. Петрухин Д.Л. | 18.04.2024 2024-2025 |
| 5 | Исключение парковки грузовых транспортных средств и установка дорожного знака ПДД 3.2 «движение запрещено» при въезде на дворовую территорию д.42 к.1 по ул. Колпакова г. Мытищи (ОГ-4307-Э от 01.04.2024 Иванов В.Б., ОГ-4438-Э от 03.04.2024 Иванов В.Б.). |  | При въезде на дворовую территорию д.42 к.1 по ул. Колпакова со стороны ул. Колпакова г. Мытищи дислокацией дорожных знаков и разметки предусмотрены дорожные знаки ПДД 5.21 «жилая зон» и 5.22 «конец жилой зоны». В соответствии с п.17.2 ПДД в жилой зоне (на дворовой территории) запрещается стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест. 1.Установка дорожного знака ПДД 3.2 «движение запрещено» при въезде на дворовую территорию д.42 к.1 по ул. Колпакова г. Мытищи нецелесообразна. 2. Отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями транспортных средств требований ПДД | Сурояков А.А. Алексеев И.В. | 08.04.2024 постоянно |
| 6 | Несоблюдение водителями транспортных средств скоростного режима и обустройство искусственных неровностей на дворовой территории д.20 по ул. Мира г. Мытищи (ОГ-4152-Э от 28.03.2024 Спиридонова О.). |  | 1.Наличие искусственных неровностей перед детской площадкой на дворовой территории д.20 по ул. Мира г. Мытищи целесообразно. 2. МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» предусмотреть мероприятия по обустройству перед детской площадкой на дворовой территории по указанному адресу 2-х искусственных неровностей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». 3.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» демонтировать дорожные знаки ПДД 5.21 и 5.22 при въезде на внутриквартальный проезд со стороны ул. Летная и ул. Терешковой г. Мытищи и предусмотреть обустройство нерегулируемого пешеходного перехода между д.6 и д.8 по ул. Летная г. Мытищи; для исключения сквозного движения транспортных средств через дворовую территорию при въезде/выезде со стороны дворовой территории д.20 по ул. Мира на ул. Мира (у д.18 с двух сторон) и внутриквартального проезда установить дорожные знаки ПДД 5.21 и 5.22. в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Внести изменения в дислокацию дорожных знаков и разметки. 4. Отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями транспортных средств требований ПДД. | Сурояков А.А. Сурояков А.А. Головешкина С.А. Пошешулин А.Ю. Тищенко А.В. Сурояков А.А. Пошешулин А.Ю. Тищенко А.В. Алексеев И.В. | 08.04.2024 2024-2025 08.05.2024, дорожную разметку 1.14.1 01.06.2024 постоянно |
| 7 | Установка дорожных знаков ПДД, запрещающих парковку транспортных средств, на внутриквартальном проезде в районе д.17, д.19 и д.21 по Новомытищинскому пр-ту г. Мытищи (ОГ-4471-Э от 04.04.2024 Белов А.Ю.). |  | 1. Установка дорожных знаков ПДД, запрещающих парковку транспортных средств на внутриквартальном проезде в районе д.17, д.19 и д.21 по Новомытищинскому пр-ту г. Мытищи целесообразна. 2.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» при движении транспортных средств на внутриквартальном проезде: со стороны ул. Мира (право) напротив д.17 по Новомытищинскому пр-ту установить дорожные знаки ПДД 3.27 и 8.24 и после выезда с территории парковки 3.27, 8.2.4 и 8.24; со стороны ул. Щербакова (право) напротив д.21 по Новомытищинскому пр-ту г. Мытищи установить дорожные знаки ПДД 3.27 и 8.24 и после выезда с территории парковки 3.27, 8.2.4 и 8.24 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Внести изменения в дислокацию дорожных знаков и разметки. 3. Отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями транспортных средств требований ПДД. | Сурояков А.А. Сурояков А.А. Тищенко А.В. Алексеев И.В. | 08.04.2024 08.05.2024 постоянно |
| 8 | Рассмотрение проектов организации дорожного движения на период эксплуатации на внутридворовых территориях по адресам: г. Мытищи ул. Семашко д.4 к.3 и д.10 к.1; г. Мытищи Новомытищинский пр-т д.68 и д.5А; г.о.Мытищи п. Поведники д.8 (вх.№42 от 08.04.2024 МКУ «Управление ЖКХ г.о.Мытищи»). |  | 1.Согласовать проекты организации дорожного движения на период эксплуатации на внутридворовых территориях по следующим адресам: г. Мытищи ул. Семашко д.4 к.3 и д.10 к.1; г. Мытищи Новомытищинский пр-т д.68 и д.5А; г.о.Мытищи п. Поведники д.8. 2.МКУ «Управление ЖКХ г.о. Мытищи» совместно с МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» установить дорожные знаки ПДД согласно ПОДД в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», обеспечить их дальнейшее содержание. 3.МКУ «Управление ЖКХ г.о. Мытищи» информацию об изменении организации дорожного движения на внутридворовых территориях по указанным адресам разместить в средствах массовой информации, домовых чатах, подъездах МКД. 4.Отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями транспортных средств требований ПДД. | Сурояков А.А. Хаюров А.Ю. Сурояков А.А. Хаюров А.Ю. Алексеев И.В. | 08.04.2024 08.05.2024 08.05.2024 постоянно |
| 9 | Несоблюдение водителями транспортных средств скоростного режима и обустройство искусственных неровностей в районе д.1 к.1 по ул. Малая Бородинская д. Бородино г.о.Мытищи (П-499 от 03.04.2024 Овечкин С.Ю.). |  | 1.Обустройство искусственных неровностей на участке ул. Малая Бородинская от пересечения с Осташковским шоссе до д.1 к.1 по ул. Малая Бородинская д. Бородино г.о.Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». 2. Отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями транспортных средств требований ПДД. | Сурояков А.А. Алексеев И.В. | 08.04.2024 постоянно |
| 10 | Обустройство пешеходного перехода и антипарковочных столбиков на дворовой территории в районе д.21 по ул. Сукромка г. Мытищи (вх.№40 от 02.04.2024 МКУ «Управление благоустройства г.о.Мытищи»). |  | 1. Обустройство пешеходного перехода и антипарковочных столбиков на дворовой территории в районе д.21 по ул. Сукромка г. Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ 32944-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования» и ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Сурояков А.А. | 08.04.2024 |
| 11 | Несоблюдение водителями транспортных средств скоростного режима и обустройство искусственных неровностей в районе д.98 и д.126 на ул. Центральная д. Сорокино г.о.Мытищи (вх.№43 от 08.04.2024 МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | 1.Обустройство искусственных неровностей в районе д.98 и д.126 на ул. Центральная д. Сорокино г.о.Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». 2. Отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями транспортных средств требований ПДД. | Сурояков А.А. Герасимова Т.В. Алексеев И.В. | 08.04.2024 постоянно |
| 12 | Установка дорожных зеркал на участке дороги «Сухарево-Марфино-Подольниха-Юрьево» (д. Фелисово) г.о.Мытищи (вх.№44 от 08.04.2024 МКУ «ТУ «Федоскино»). |  | Автомобильная дорога «Сухарево-Марфино-Подольниха-Юрьево» является региональной автомобильной дорогой, находится в собственности Московской области и обслуживании ГБУ МО «Мосавтодор». 1. Установка дорожных зеркал на участке дороги «Сухарево-Марфино-Подольниха-Юрьево» (д. Фелисово) г.о.Мытищи нецелесообразна. 2.Рекомендовать РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор» запланировать на участках автомобильной дороги «Сухарево-Марфино-Подольниха-Юрьево» мероприятия по обрезке в полосе отвода дороги зеленых насаждений, ограничивающих видимость встречного транспорта, предусмотреть установку на опасных участках дорожные знаки ПДД 1.11.1, 1.11.2 | Сурояков А.А. Миць А.А. | 08.04.2024 |
| 13 | Исключение парковки грузового автотранспорта и мероприятия по организации дорожного движения на ул. Проезжая г. Мытищи (ОГ-4467-Э от 04.04.2024 Хижняк А.Э.). |  | Дорожные знаки ПДД, запрещающие парковку транспортных средств, в т.ч. грузового автотранспорта установлены в соответствии с дислокацией дорожных знаков и разметки. Несоблюдение водителями транспортных средств требований указанных дорожных знаков ПДД является правонарушением и влечет административную ответственность в соответствии с КоАП РФ. Принятие мер воздействия к лицам, совершившим подобные административные правонарушения, находится в компетенции органов полиции. 1. Отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями транспортных средств требований ПДД. Для обеспечения безопасности пешеходов и обустройства парковочного пространства вдоль ул. Проезжая г. Мытищи: 2.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» предусмотреть мероприятия строительству тротуара на всем протяжении ул. Проезжая г. Мытищи (от ул. Хлебозаводская до д.№6). 3.МКУ «Управление благоустройства г.о.Мытищи» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» запланировать мероприятия по обустройству территории, прилегающей к ул. Проезжая г. Мытищи, (за счет зеленой зоны) под парковочное пространство. | Алексеев И.В. Сурояков А.А. Головешкина С.А. Пошешулин А.Ю. Петрухин Д.Л. | постоянно 2024-2025 2024-2025 |
| 14 | Исключение парковки большегрузного автотранспорта на Осташковском шоссе в районе д. Сгонники г.о.Мытищи (П-517 от 03.04.2024 Панфилов П.П.). |  | Автомобильная дорога «Осташковское шоссе» является региональной автомобильной дорогой, находится в собственности Московской области и обслуживании ГБУ МО «Мосавтодор». 1.Наличие дорожных знаков ПДД, запрещающих парковку большегрузного автотранспорта на Осташковском шоссе в районе д. Сгонники г.о.Мытищи по направлениям в область и г. Москву целесообразно. 2.Рекомендовать РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор» при разработке проекта организации дорожного движения предусмотреть наличие и установить дорожные знаки, запрещающих парковку большегрузного автотранспорта на указанных участках Осташковского шоссе. | Сурояков А.А. РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор» | 08.04.2024 2024 |

Секретарь Комиссии по

обеспечению безопасности дорожного

движения городского округа Мытищи                                                                                                                     А.В. Тищенко