УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Мытищи

от 26.04.2024 № 2248

Комплексный план

месячников по благоустройству

территории городского округа Мытищи в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация проведения мероприятий по наведению чистоты и порядка на территории городского округа Мытищи | апрель 2024 года |
| 2. 2.1. 2.2. | Организация проведения месячников благоустройства на территории городского округа Мытищи: весенние мероприятия по наведению чистоты и порядка осенние работы по наведению чистоты и порядка | с апреля по 30 октября 2024 года апрель 2024 года с 01 октября по 30 октября 2024 года |
| 3. | Проведение выездных заседаний комиссии по благоустройству, с целью выявления нарушений и принятия, эффективных мер в сфере благоустройства и санитарного состояния территории и объектов | Еженедельно |
| 4. | Очистка автобусных остановок, лотков и обочин автомобильных дорог, окраска бордюрного камня, нанесение дорожной разметки на дорогах регионального значения и муниципальных дорогах общего пользования, очистка территорий общего пользования, внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных мостов | апрель 2024 года |
| 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. | Весенние и осенние мероприятия по наведению чистоты и порядка территории городского округа Мытищи: На берегах прудов, рек Яуза, Сукромка, Борисовка, территорий общего пользования; Муниципальных скверов, парков, детских игровых площадок, площадок отдыха; Территорий, прилегающих к торговым объектам, предприятиям; Земельных участков многоквартирных жилых домов. | с апреля по 30 октября 2024 года |
| 6. | Организация выполнения комплекса работ по улучшению состояния воинских захоронений памятников, обелисков воинской славы, мемориальных досок, монументов, памятных знаков, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг., расположенных на территории городского округа Мытищи | до 30 апреля 2024 года |

Приложение  1

к постановлению Администрации

городского округа Мытищи

от_______________ №_____

Схемы закрепления участков за ответственными

Участок № 1

Участок № 2

Участок № 3

Участок № 4

Участок № 5

Участок № 6

Участок № 7

Участок № 8

Участок № 9

Участок № 10

Участок № 11

Участок № 12

Участок № 13

Участок № 14

Участок № 15

Участок № 16

Участок № 17

Участок № 18

Участок № 19

Участок № 20

Участок № 21

Участок № 22

Участок № 23

Участок № 24

Участок № 25

Участок № 26

Участок № 27

Участок № 28

Участок № 29

Участок № 30

Участок № 31

Участок № 32

Участок № 33

Участок № 34

Участок № 35

Участок № 36

Участок № 37

Участок № 38

Участок № 39

Участок № 40

Участок № 41

Участок № 42

Участок № 43

Участок № 44

Участок № 45

Участок № 46

Участок № 47

Участок № 48

Участок № 49

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Мытищи

от 26.04.2024 № 2248

Руководителю предприятия

________________________

________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основании Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства                      в Московской области», Решения Совета Депутатов городского округа Мытищи Московской области от 23.01.2020  №6/3 «Об утверждении новой редакции Правил благоустройства территории городского округа Мытищи Московской области», постановления Администрации городского округа Мытищи от ___________года № _________ «О проведении в 2024 году месячников благоустройства на территории городского округа Мытищи»,                а также в связи с наступлением благоприятных погодных условий, Вам необходимо провести сезонные работы по благоустройству, наведению чистоты и порядка, вывоз несанкционированных свалок, приступить                        к покраске элементов фасадов зданий, сооружений, ограждений в том числе испорченных нанесением нелегальных граффити на закреплённой                           и прилегающей территориях к организации.

Информацию о проведенных мероприятиях прошу направить заместителю Главы  городского округа Мытищи Яськиву И.В. и заместителю Главы городского округа Мытищи Дунаеву К.А.

_____________________	               _______________              	______________

Должность ответственного

по участку (п.7 Постановления)			 подпись	                                         ФИО