Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Мытищи

от 06.05.2024 № 2381

«Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Мытищи

от 14.11.2022 № 5270

Муниципальная программа городского округа Мытищи

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

1. Паспорт муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Мытищи | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Мытищи / Управление капитального строительства | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Мытищи объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения, с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности.  2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры.  3. Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограмм | | | | | |
| 2. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры | Управление капитального строительства | | | | | |
| 3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Управление капитального строительства | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 2. Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения городского округа Мытищи обеспечение удовлетворительного состояния зданий учреждений культуры за счет проведения капитального ремонта, укрепление материально-технической базы образовательных организаций сферы культуры. | | | | | |
| 3. Обеспечение населения городского округа Мытищи объектами образования. путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета Московской области | 8 786 492,39 | 2 460 232,25 | 5 348 698,39 | 977 561,75 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 892 415,64 | 356 925,40 | 535 490,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 214 499,00 | 1 061 783,83 | 2 101 264,62 | 51 450,55 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники финансирования | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 13 843 407,03 | 4 178 941,48 | 8 635 453,25 | 1 029 012,30 | 0,00 | 0,00 |

1.2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы\*

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктур ы.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что   
и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не всегда выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано   
с ограниченными возможностями бюджета. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без ввода социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования   
и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг. В условиях ежегодного увеличения численности населения Московской области возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждениями населения растущего города и сельских жителей. Формулировка основных проблем, инерционный прогноз развития: доступность общего образования детей.

Тенденции демографического развития в городском округе Мытищи по-прежнему выступают вызовом   
к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 1,5 до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет ухудшение условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов.

В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (с высоким процентом износа).

1.3. Прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно до 2026 года в городском округе Мытищи должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

1.4. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы городского округа Мытищи «Строительство   
и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» (далее - Муниципальная программа) обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры» (далее - Подпрограмма 2).

Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на реконструкцию объектов культуры.

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» (далее - Подпрограмма 3).

Мероприятия Подпрограммы 3 направлены:

в части мероприятий, характеризующих «Дошкольное образование», - на проектирование, строительство и капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, в том числе в целях синхронизации с жилой застройкой, а также в рамках инвестиционных соглашений;

в части «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии   
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» - на создание и развитие   
в общеобразовательных организациях городского округа Мытищи условий для ликвидации второй смены;   
на строительство школ в округе с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

1.5. Обобщённая характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы, и обоснование необходимости их осуществления представлены в разделах 10 - 11 Муниципальной программы.

* 1. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий программы

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик муниципальной программы. Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы Администрации городского округа Мытищи.

Управление реализацией муниципальной программы и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором муниципальной программы – заместителем Главы городского округа Мытищи.

Взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы   
и координацию их действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эффективности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет ответственный исполнитель – управление капитального строительства Администрации городского округа Мытищи.

Муниципальный заказчик Муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Мытищи и иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы средств.

Муниципальный заказчик программы разрабатывает дорожные карты выполнения основных мероприятий подпрограмм в текущем году (далее – «Дорожная карта»), содержащие перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных.

«Дорожные карты» и вносимые в них изменения утверждаются координатором муниципальной программы.

«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограмм:

- определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса   
или аукциона;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

- готовит отчет о реализации мероприятий в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением Администрации городского округа Мытищи от 14.12.2022 № 5838 (с последующими изменениями) (далее - Порядок);

- формирует в подсистеме автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»   
(далее - ГАСУ) «Дорожную карту» по выполнению основного мероприятия подпрограммы и отчеты о ее реализации,   
а также вводит в подсистему ГАСУ информацию, связанную с реализацией подпрограммы в сроки, установленные Порядком.

1.7 Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы

На основании постановления Администрации городского округа Мытищи Московской области от 14.12.2022 № 5838 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи»   
(с последующими изменениями) сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы:

1) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

2) до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) для оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Отчеты представляются по формам согласно приложениям № 6, 7 и 8, которые содержат:

а) таблицу, в которой указываются данные:

- об использовании средств бюджета городского округа и средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы (подпрограммы) источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины   
их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- по планируемым результатам реализации муниципальной программы (подпрограммы). По результатам,   
не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

б) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)   
и намеченной цели муниципальной программы (подпрограммы);

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

- анализ причин несвоевременного выполнения запланированных мероприятий и результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы);

в) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению № 8, который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»

2.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | | Всего | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы | |
| (тыс. руб.) | | 2023 год | | 2024 год | | | | | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| 1 | Основное мероприятие 01.  Организация строительства (реконструкции) объектов культуры | 2023 год | Итого: | | 119,70 | | 119,70 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | УКС Администрации городского округа Мытищи | |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | | 119,70 | | 119,70 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1 | Мероприятие 01.02.  Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств местного бюджета\* | 2023 год | Итого: | | 119,70 | | 119,70 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | | 119,70 | | 119,70 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Основное  мероприятие А1.  Федеральный проект «Культурная среда» | 2023-2024 годы | Итого: | | 8 091,84 | | 8 091,84 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 5 138,32 | | 5 138,32 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | | 2 953,52 | | 2 953,52 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| кроме того: строительный контроль | Х | Итого: | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1 | Мероприятие А1.01.  Строительство (реконструкция) объектов культуры | 2023-2024 годы | Итого: | | 8 091,84 | | 8 091,84 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 5 138,32 | | 5 138,32 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | | 2 953,52 | | 2 953,52 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| кроме того: строительный контроль | х | Итого: | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Введены в эксплуатацию объекты культуры, единиц | х | х | | Всего | | 2023 год | | Итого 2024 год | | В том числе: | | | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | - | | - | | - | |
| - | | - | | - | | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 2 | | | Итого: | | 8 211,54 | | 8 211,54 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 5 138,32 | | 5 138,32 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | | 3 073,22 | | 3 073,22 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | кроме того: строительный контроль | х | Итого: | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

2.2 Распределение субсидии и адресный перечень объектов муниципальной собственности,

имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области, предусмотренная мероприятием А1.01 подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта | Виды работ  в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинансировано  на 01.01.23  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Итого: | 8 091,83 | 8 091,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 5 138,31 | 5 138,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 953,52 | 2 953,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» (в том числе проектно-изыскательские работы) |  | Реконструкция (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 20.02.23-14.12.24 | 15.02.25 | 488 222,30 | 0,00 | Итого: | 8 091,83 | 8 091,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 5 138,31 | 5 138,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 953,52 | 2 953,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 8 091,83 | 8 091,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 5 138,31 | 5 138,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 953,52 | 2 953,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 8 091,83 | 8 091,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 5 138,31 | 5 138,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 953,52 | 2 953,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кроме того: строительный контроль | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| вводимых, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| открываемых, ед. |  |  |  |  |  |  | » |

2.3. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и реализуется в рамках мероприятия 01.02 подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наиме-нование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства | Виды работ  в соответствии  с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинансировано  на 01.01.23 (тыс.руб.)\*\* | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Итого: | 119,70 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 119,70 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» (в том числе проектно-изыскательские работы) |  | Реконструкция (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 20.02.23-14.12.2024 | 15.02.2025 | 119,70 | 0,00 | Итого: | 119,70 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 119,70 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 119,70 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 119,70 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 119,70 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 119,70 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 119,70 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица не предусмотрена, не заполняется.

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

3.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01  Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2023-2026 годы | Итого: | 2 560 850,57 | 1 105 484,01 | 1 455 366,56 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации городского округа Мытищи |
| Средства бюджета Московской области | 2 059 918,62 | 871 856,04 | 1 188 062,58 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов городского округа Мытищи | 500 931,95 | 233 627,97 | 267 303,98 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кроме того: строительный контроль | Х | Итого: | 15 423,11 | 6 454,12 | 1 236,53 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 15 423,11 | 6 454,12 | 1 236,53 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2023-2026 годы | Итого: | 2 151 971,29 | 795 921,18 | 1 356 050,11 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 704 229,14 | 587 430,71 | 1 116 798,43 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 447 742,15 | 208 490,47 | 239 251,68 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кроме того: строительный контроль | Х | Итого: | 15 423,11 | 6 454,12 | 1 236,53 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 15 423,11 | 6 454,12 | 1 236,53 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 3 | 1 | 2 | - | 2 | | 2 | | 2 | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 01.02  Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 2023 год | Итого: | 408 879,28 | 309 562,83 | 99 316,45 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 355 689,48 | 284 425,33 | 71 264,15 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 53 189,80 | 25 137,50 | 28 052,30 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 1 | 1 | - | - | - | | - | | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 02 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2025 годы | Итого: | 3 572 167,44 | 539 240,57 | 2 003 914,57 | | | | | | | 1 029 012,30 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 3 307 333,42 | 429 771,67 | 1 900 000,00 | | | | | | | 977 561,75 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 264 834,02 | 109 468,90 | 103 914,57 | | | | | | | 51 450,55 | 0,00 | 0,00 |
| кроме того: строительный контроль | Х | Итого: | 23 449,80 | 5 152,00 | 18 297,80 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 23 449,80 | 5 152,00 | 18 297,80 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.02  Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | 2023-2025 годы | Итого: | 12 962,83 | 9 048,26 | 3 914,57 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 12 962,83 | 9 048,26 | 3 914,57 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | - | - | | - | | 1 | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие 02.03  Капитальные вложения в объекты общего образования | 2023-2024 годы | Итого: | 3 556 931,10 | 527 918,80 | 2 000 000,00 | | | | | | | 1 029 012,30 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 3 307 333,42 | 429 771,67 | 1 900 000,00 | | | | | | | 977 561,75 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 249 597,68 | 98 147,13 | 100 000,00 | | | | | | | 51 450,55 | 0,00 | 0,00 |
| кроме того: строительный контроль | Х | Итого: | 23 449,80 | 5 152,00 | 18 297,80 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 23 449,80 | 5 152,00 | 18 297,80 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |  |
| 2 | 1 | - | - | - | | - | | - | 1 | - | - |
| 2.3 | Мероприятие 02.08 Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета\* | 2023 год | Итого: | 134,77 | 134,77 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 134,77 | 134,77 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Мероприятие 02.09  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором за счет средств местного бюджета\* | 2023 год | Итого: | 2 138,74 | 2 138,74 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 138,74 | 2 138,74 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 52. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2023-2025 год | Итого | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 52.51 Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2023-2025 год | Итого | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования за счет внебюджетных источников, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | - | - | - | - | - | | 1 | |  | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Основное  мероприятие 06.  Капитальный ремонт объектов дошкольного образования |  | Итого: | 186 074,45 | 0,00 | 186 074,45 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 120 576,25 | 0,00 | 120 576,24 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 65 498,21 | 0,00 | 65 498,21 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Мероприятие 06.01  Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций |  | Итого: | 171 524,29 | 0,00 | 171 524,29 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 111 147,74 | 0,00 | 111 147,74 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 60 376,55 | 0,00 | 60 376,55 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц | х | х | Всего | 2023 год | Всего 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
| 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 4.2 | Мероприятие 06.02  Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций |  | Итого: | 14 550,16 |  | 14 550,16 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 9 428,50 |  | 9 428,50 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 5 121,66 |  | 5 121,66 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций, единиц | х | х | Всего | 2023 год | Всего 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
| 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Основное мероприятие Е1.Современная школа | 2022-2024 годы | Итого: | | 6 566 103,03 | 2 226 005,36 | 4 340 097,67 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | 3 293 525,79 | 1 153 466,22 | 2 140 059,57 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 892 415,64 | 356 925,40 | 535 490,24 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | | 2 380 161,60 | 715 613,74 | 1 664 547,86 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кроме того: строительный контроль | Х | Итого: | | 25 299,22 | 12 239,65 | 13 059,57 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 25 299,22 | 12 239,65 | 13 059,57 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Мероприятие Е1.01 Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 2023-2024 годы | Итого: | | 2 688 471,21 | 737 416,79 | 1 951 054,42 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 1 337 731,43 | 319 122,19 | 1 018 609,24 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 341 387,50 | 141 763,30 | 199 624,20 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | | 1 009 352,28 | 276 531,30 | 732 820,98 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ, новых мест в общеобразовательных организациях, единиц | Х | Х | | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4.2 | Мероприятие Е1.04 Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2023-2024 годы | Итого: | | 3 877 631,82 | 1 488 588,57 | 2 389 043,25 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 1 955 794,36 | 834 344,03 | 1 121 450,33 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 551 028,14 | 215 162,10 | 335 866,04 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | | 1 370 809,32 | 439 082,44 | 931 726,88 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кроме того: строительный контроль | Х | Итого: | | 25 299,22 | 12 239,65 | 13 059,57 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 25 299,22 | 12 239,65 | 13 059,57 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест  в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором, единиц | Х | Х | | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе  по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 3 | | | Итого: | 13 835 195,49 | 4 170 729,94 | 8 635 453,25 | | | | | 1 029 012,30 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 8 781 354,07 | 2 455 093,93 | 5 348 698,39 | | | | | 977 561,75 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 892 415,64 | 356 925,40 | 535 490,24 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 211 425,78 | 1 058 710,61 | 2 101 264,62 | | | | | 51 450,55 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.2 Распределение субсидии и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | [Открытие объекта/завершение работ](file:///C:\Users\TudierovaAV\Downloads\УКС\Программа\Копия%20Копия%20Копия%20новый%20шаблон%20мп%20строительство%20объектов%20социальной%20инфраструктуры.xlsx#RANGE!P1591) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 386 744,26 | Итого: | 2 151 971,29 | 795 921,18 | 1 356 050,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 186 794,17 | Средства бюджета Московской области | 1 704 229,14 | 587 430,71 | 1 116 798,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 199 950,09 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 447 742,15 | 208 490,47 | 239 251,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | Х | Итого: | 15 423,11 | 6 454,12 | 1 236,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 15 423,11 | 6 454,12 | 1 236,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Детский сад на 510 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, п. Нагорное (ПИР и строительство) | 510 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.03.22-06.06.24 | 01.09.24 | 1 158 845,03 | 70 000,00 | Итого: | 1 194 981,70 | 300 000,00 | 894 981,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 500,00 | Средства бюджета Московской области | 1 135 232,61 | 285 000,00 | 850 232,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 500,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 59 749,09 | 15 000,00 | 44 749,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Детский сад на 285 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 25, ул. Белобородова (ПИР и строительство) | 285 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 29.03.24-06.06.25 | 01.09.25 | 836 339,29 | 0,00 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | 0,00 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 17, ул. Колпакова (ПИР и строительство) | 250 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 31.03.22-06.06.24 | 01.09.24 | 585 849,39 | 292 885,67 | Итого: | 592 937,10 | 194 760,11 | 398 176,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 786,39 | Средства бюджета Московской области | 359 053,80 | 118 786,39 | 240 267,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 174 099,28 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 233 883,30 | 75 973,72 | 157 909,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | 1845,08 | Итого: | 7 690,65 | 6 454,12 | 1 236,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1845,08 | Средства бюджета Московской области | 7 690,65 | 6 454,12 | 1 236,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 25А, пер.1-ый Рупасовский (ПИР и строительство) | 250 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 31.03.2020-23.10.2023 | 20.11.2023 | 549 447,88 | 218 604,02 | Итого: | 363 287,17 | 300 395,75 | 62 891,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 120 294,17 | Средства бюджета Московской области | 209 942,73 | 183 644,32 | 26 298,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 98 309,85 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 153 344,44 | 116 751,43 | 36 593,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Детский сад на 220 мест по адресу: Московская область, г.Мытищи, мкр. 20, ул. 2-я Крестьянская (ПИР и строительство) | 220 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 29.03.24-06.06.26 | 01.09.26 | 642 092,61 | 0,00 | Итого: | 765,32 | 765,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 765,32 | 765,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | 0,00 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 2 151 971,29 | 795 921,18 | 1 356 050,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 704 229,14 | 587 430,71 | 1 116 798,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 447 742,15 | 208 490,47 | 239 251,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 2 151 971,29 | 795 921,18 | 1 356 050,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 1 704 229,14 | 587 430,71 | 1 116 798,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 447 742,15 | 208 490,47 | 239 251,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кроме того: строительный контроль | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 15 423,11 | 6 454,12 | 1 236,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 15 423,11 | 6 454,12 | 1 236,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| вводимых, ед. | 4 | 1 | 2 | - | - | - |  |
| открываемых, ед. | 4 | 1 | 2 | - | - | - | » |

3.3 Распределение субсидии и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области, предусмотренная мероприятием 01.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ\*\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей). |
|  | |
| Всего | 2023 год | 2024  год | 2025  год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 310 911,26 | Итого: | 408 879,28 | 309 562,83 | 99 316,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 294 862,45 | Средства бюджета Московской области | 355 689,48 | 284 425,33 | 71 264,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16 048,81 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 53 189,80 | 25 137,50 | 28 052,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Детский сад на 320 мест по адресу: Москвоская область, г.о. Мытищи, восточнее д. Погорелки | 320 | Строительство | 31.03.2022-30.08.2023 | 01.09.2023 | 775 081,76 | 310 911,26 | Итого: | 408 879,28 | 309 562,83 | 99 316,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 294 862,45 | Средства бюджета Московской области | 355 689,48 | 284 425,33 | 71 264,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16 048,81 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 53 189,80 | 25 137,50 | 28 052,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 408 879,28 | 309 562,83 | 99 316,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 355 689,48 | 284 425,33 | 71 264,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 53 189,80 | 25 137,50 | 28 052,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 408 879,28 | 309 562,83 | 99 316,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |
| Средства бюджета Московской области | 355 689,48 | 284 425,33 | 71 264,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 53 189,80 | 25 137,50 | 28 052,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| вводимых, ед. | - | 1 | - | - | - | - |  |
| открываемых, ед. | - | 1 | - | - | - | - | » |

3.4 Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и реализуется в рамках мероприятия 02.02 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | [Открытие объекта/завершение работ](file:///C:\Users\TudierovaAV\Downloads\УКС\Программа\Копия%20Копия%20Копия%20новый%20шаблон%20мп%20строительство%20объектов%20социальной%20инфраструктуры.xlsx#RANGE!P1591) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 11 125,20 | Итого: | 12 962,83 | 9 048,26 | 3 914,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 125,20 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 12 962,83 | 9 048,26 | 3 914,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Образовательное учреждение вместимостью 355 мест (начальная образовательная школа – 300 мест, детский сад – 55 мест) по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, п. Вешки, ул. Северная, (строительство, без ПИР) | 355 мест | Строительство | 2024-2025 | 31.12.2025 | 174 452,80 | 0,00 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
|
|
|
|
| 3 | Пристройка к МБОУ СОШ № 12 со спортивным залом, пищеблоко, актовым залом и мастерскими для трудового обучения, по адресу: МО, г. Мытищи, ул. Октябрьская, д. 4А (ПИР и строительство) | 288 мест | Строительство | 2022-2025 | 01.09.2025 | 484 332,  35 | 11 125,20 | Итого: | 12 914,57 | 9 000,00 | 3 914,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 125,20 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 12 914,57 | 9 000,00 | 3 914,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, мкр. 25А (ПИР и строительство) | 1100 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.06.22 – 06.06.24 | 01.09.24 | 48,26 | 0,00 | Итого: | 48,26 | 48,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 48,26 | 48,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 12 962,83 | 9 048,26 | 3 914,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 12 962,83 | 9 048,26 | 3 914,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 12 962,83 | 9 048,26 | 3 914,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 12 962,83 | 9 048,26 | 3 914,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| вводимых, ед. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| открываемых, ед. | 2 |  |  | 2 |  |  | » |

3.5 Распределение субсидии и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области, предусмотренная мероприятием 02.03 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | [Открытие объекта/завершение работ\*](file:///C:\Users\TudierovaAV\Downloads\УКС\Программа\Копия%20Копия%20Копия%20новый%20шаблон%20мп%20строительство%20объектов%20социальной%20инфраструктуры.xlsx#RANGE!P1591) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 929 878,72 | Итого: | 2 527 918,80 | 527 918,80 | 2 000 000,00 | 1 029 012,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 690 213,56 | Средства бюджета Московской области | 2 329 771,67 | 429 771,67 | 1 900 000,00 | 977 561,75 | 0,00 | 0,00 |  |
| 239 665,17 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 198 147,13 | 98 147,13 | 100 000,00 | 51 450,55 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Пристройка к МБОУ СОШ  № 6 со спортивным залом, пищеблоком и кабинетами для дополнительного образования, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 38 в том числе ПИР (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет) | 200 мест | Строительство (в т.ч. Проектные и изыскательские работы) | 31.03.17-21.08.23 | 01.09.23 | 568 360,99 | 349 601,35 | Итого: | 213 070,80 | 213 070,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 210 701,26 | Средства бюджета Московской области | 130 666,07 | 130 666,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 138 900,09 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 82 404,73 | 82 404,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, п. Нагорное (ПИР и строительство) | 1100 мест | Строительство | 29.03.22-06.06.25 | 01.09.25 | 3 419 941,70 | 52 358,59 | Итого: | 2 314 848,00 | 314 848,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 740,64 | Средства бюджета Московской области | 2 199 105,60 | 299 105,60 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 617,95 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 115 742,40 | 15 742,40 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | 273,01 | Итого: | 23 449,80 | 5 152,00 | 18 297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 273,01 | Средства бюджета Московской области | 23 449,80 | 5 152,00 | 18 297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 2 527 918,80 | 527 918,80 | 2 000 000,00 | 1 029 012,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 329 771,67 | 429 771,67 | 1 900 000,00 | 977 561,75 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 198 147,13 | 98 147,13 | 100 000,00 | 51 450,55 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 23 449,80 | 5 152,00 | 18 297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 23 449,80 | 5 152,00 | 18 297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 2 527 918,80 | 527 918,80 | 2 000 000,00 | 1 029 012,30 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 2 329 771,67 | 429 771,67 | 1 900 000,00 | 977 561,75 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 198 147,13 | 98 147,13 | 100 000,00 | 51 450,55 | 0,00 | 0,00 |
| Кроме того: строительный контроль | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 23 449,80 | 5 152,00 | 18 297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 23 449,80 | 5 152,00 | 18 297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| вводимых, ед. | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| открываемых, ед. | 1 |  | 1 | 1 |  |  | » |

3.6 Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и реализуется в рамках мероприятия 02.08 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Итого: | 134,77 | 134,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 134,77 | 134,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, мкр. 25А (ПИР и строительство) | 1100 мест | Строительство (в т.ч. Проектные и изыскательские работы) | 29.06.22-06.06.24 | 01.09.24 | 134,77 | 0,00 | Итого: | 134,77 | 134,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 134,77 | 134,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 134,77 | 134,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00  0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 134,77 | 134,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица не предусмотрена, не заполняется.

».

3.7 Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и реализуется в рамках мероприятия 02.09 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Итого: | 2 138,74 | 2 138,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 138,74 | 2 138,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Сухарево. ул. Школьная, стр. 18 (ПИР и строительство) | 1100 мест | Строительство (в т.ч. Проектные и изыскательские работы) | 29.03.23-06.06.24 | 01.09.24 | 2 138,74 | 0,00 | Итого: | 2 138,74 | 2 138,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 138,74 | 2 138,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 2 138,74 | 2 138,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 138,74 | 2 138,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица не предусмотрена, не заполняется.

».

3.8 Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 52.51 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | [Открытие объекта/завершение работ](file:///C:\Users\TudierovaAV\Downloads\УКС\Программа\Копия%20Копия%20Копия%20новый%20шаблон%20мп%20строительство%20объектов%20социальной%20инфраструктуры.xlsx#RANGE!P1591) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Итого: | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа на 600 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово, ЖК «Пироговская Ривьера» (ПИР и строительство)  Инвестор: ООО "Специализированный застройщик "КомфортИнвест", кадастровые номера земельных участков:50:12:0070322:1, 50:12:0070322:57 | 600 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | I квартал 2023 – IV квартал 2024 | I квартал 2025 | 950 000,00 | 0,00 | Итого: | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |
| открываемых, ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |

3.9 Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области предусмотренная мероприятием 06.01

подпрограммы «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | [Открытие объекта/завершение работ](file:///C:\Users\TudierovaAV\Downloads\УКС\Программа\Копия%20Копия%20Копия%20новый%20шаблон%20мп%20строительство%20объектов%20социальной%20инфраструктуры.xlsx#RANGE!P1591) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Всего: | 171 524,294 | 0,00 | 171 524,294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 111 147,742 | 0,00 | 111 147,742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 60 376,552 | 0,00 | 60 376,552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | МБОУ СОШ №24 (дошкольное отделение), МО, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 43, корп. 2 | 1899,4 кв.м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24-01.09.24 | 01.09.  2024 | 171 524,29400 | 0,00 | Всего: | 171 524,294 | 0,00 | 171 524,294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 111 147,742 | 0,00 | 111 147,742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 60 376,552 | 0,00 | 60 376,552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 171 524,294 | 0,00 | 171 524,294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 111 147,742 | 0,00 | 111 147,742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 60 376,552 | 0,00 | 60 376,552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 171 524,294 | 0,00 | 171 524,294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 111 147,742 | 0,00 | 111 147,742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 60 376,552 | 0,00 | 60 376,552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |
| открываемых, ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |

3.10 Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области предусмотренная мероприятием 06.02

подпрограммы «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | [Открытие объекта/завершение работ](file:///C:\Users\TudierovaAV\Downloads\УКС\Программа\Копия%20Копия%20Копия%20новый%20шаблон%20мп%20строительство%20объектов%20социальной%20инфраструктуры.xlsx#RANGE!P1591) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Всего: | 14 550,160 | 0,000 | 14 550,160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 9 428,503 | 0,000 | 9 428,503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 5 121,657 | 0,000 | 5 121,657 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | МБОУ СОШ №24 (дошкольное отделение), МО, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 43, корп. 2 |  | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01.24-01.09.24 | 01.09.  2024 | 14 550,16 | 0,00 | Всего: | 14 550,160 | 0,000 | 14 550,160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 9 428,503 | 0,000 | 9 428,503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 5 121,657 | 0,000 | 5 121,657 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 14 550,160 | 0,000 | 14 550,160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 9 428,503 | 0,000 | 9 428,503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 5 121,657 | 0,000 | 5 121,657 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 14 550,160 | 0,000 | 14 550,160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 9 428,503 | 0,000 | 9 428,503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 5 121,657 | 0,000 | 5 121,657 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |
| открываемых, ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |

3.11 Распределение субсидии и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области, предусмотренная мероприятием Е1.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | [Открытие объекта/завершение работ](file:///C:\Users\TudierovaAV\Downloads\УКС\Программа\Копия%20Копия%20Копия%20новый%20шаблон%20мп%20строительство%20объектов%20социальной%20инфраструктуры.xlsx#RANGE!P1591) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 295 508,63 | Итого: | 2 688 471,21 | 737 416,79 | 1 951 054,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 185 134,33 | Средства бюджета Московской области | 1 337 731,43 | 319 122,19 | 1 018 609,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 341 387,50 | 141 763,30 | 199 624,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 110 374,30 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 009 352,28 | 276 531,30 | 732 820,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, мкр. 25А (ПИР и строительство) | 1100 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.06.22 – 20.12.24 | 17.03.25 | 2 981 364,41 | 295 508,63 | Итого: | 2 688 471,21 | 737 416,79 | 1 951 054,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 185 134,33 | Средства бюджета Московской области | 1 337 731,43 | 319 122,19 | 1 018 609,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 341 387,50 | 141 763,30 | 199 624,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 110 374,30 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 009 352,28 | 276 531,30 | 732 820,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 2 688 471,21 | 737 416,79 | 1 951 054,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 337 731,43 | 319 122,19 | 1 018 609,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 341 387,50 | 141 763,30 | 199 624,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 009 352,28 | 276 531,30 | 732 820,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 2 688 471,21 | 737 416,79 | 1 951 054,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 1 337 731,43 | 319 122,19 | 1 018 609,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 341 387,50 | 141 763,30 | 199 624,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 009 352,28 | 276 531,30 | 732 820,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| вводимых, ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| открываемых, ед. | 1 |  |  | 1 |  |  | » |

3.12 Распределение субсидии и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области, предусмотренная мероприятием Е1.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ\*\* | [Открытие объекта/завершение работ\*](file:///C:\Users\TudierovaAV\Downloads\УКС\Программа\Копия%20Копия%20Копия%20новый%20шаблон%20мп%20строительство%20объектов%20социальной%20инфраструктуры.xlsx#RANGE!P1591) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Мытищи | Х | Х | Х | Х | Х | 889 209,09 | Итого: | 3 877 631,82 | 1 488 588,57 | 2 389 043,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 283 928,40 | Средства бюджета Московской области | 1 955 794,36 | 834 344,03 | 1 121 450,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 246 101,40 | Средства федерального бюджета | 551 028,14 | 215 162,10 | 335 866,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 359 179,29 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 370 809,32 | 439 082,44 | 931 726,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Строительство школы на 1100 мест по адресу: г.о. Мытищи, восточнее д. Погорелки | 1100 мест | Строительство | 31.03.21-21.08.23 | 01.09.23 | 2 080 049,43 | 889 209,09 | Итого: | 1 125 795,83 | 1 125 795,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 283 928,40 | Средства бюджета Московской области | 670 624,26 | 670 624,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 246 101,40 | Средства федерального бюджета | 157 578,30 | 157 578,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 359 179,29 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 297 593,27 | 297 593,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Сухарево. ул. Школьная, стр. 18 (ПИР и строительство) | 1100 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 29.03.23-06.06.24 | 01.09.24 | 2 552 016,29 | 0,00 | Итого: | 2 751 835,99 | 362 792,74 | 2 389 043,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 285 170,10 | 163 719,77 | 1 121 450,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 393 449,84 | 57 583,80 | 335 866,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 073 216,05 | 141 489,17 | 931 726,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | х | х | кроме того: строительный контроль | х | х | х | 0,00 | Итого: | 25 299,22 | 12 239,65 | 13 059,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 25 299,22 | 12 239,65 | 13 059,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 3 877 631,82 | 1 488 588,57 | 2 389 043,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 955 794,36 | 834 344,03 | 1 121 450,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 551 028,14 | 215 162,10 | 335 866,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 370 809,32 | 439 082,44 | 931 726,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 3 877 631,82 | 1 488 588,57 | 2 389 043,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 1 955 794,36 | 834 344,03 | 1 121 450,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 551 028,14 | 215 162,10 | 335 866,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 370 809,32 | 439 082,44 | 931 726,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кроме того: строительный контроль | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 25 299,22 | 12 239,65 | 13 059,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 25 299,22 | 12 239,65 | 13 059,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| вводимых, ед. | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| открываемых, ед. | 2 | 1 |  | 1 |  |  | » |

**Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы**

**городского округа Мытищи «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 2 | А1 | 01 | Введены в эксплуатацию объекты культуры | Единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов культуры на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |
| 3 | 3 | 01 | 01 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |
| 4 | 3 | 01 | 02 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |
| 5 | 3 | 02 | 03 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов общего образования на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |
| 6 | 3 | 06 | 01 | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций | Единица | Значение результата определяется исходя из количества отремонтированных дошкольных образовательных организаций, подтвержденного актами о приеме выполненных работ в соответствии с заключенными контрактами (договорами) |
| 7 | 3 | 06 | 02 | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательный организаций | Единица | Значения результата определяются исходя из количества оснащенных (отремонтированных) дошкольных образовательных организаций, подтвержденного актами о приемке выполненных работ в соответствии с заключенными контрактами (договорами) |
| 8 | 3 | Е1 | 01 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ, новых мест в общеобразовательных организациях | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ, новых мест в общеобразовательных организациях на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |
| 9 | 3 | Е1 | 04 | Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |