УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы городского округа

___________________  К.А. Дунаев

«____» _______________   2024 года

ПРОТОКОЛ № 22

заседания рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи.

г. Мытищи. Московская область                                                                                                                                24 июня 2024 года

Присутствовали:

| Дунаев К.А. Сурояков А.А. Бондаренко В.А. Тищенко А.В. Койнов Е.Н. Лисиенков А.Ю. Миць А.А. Феоктистов Е.С. Хаюров А.Ю. Щукин Н.С. |  | заместитель Главы городского округа – руководитель рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа Мытищи; директор МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» - заместитель руководителя рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа Мытищи; начальник отделения дорожного надзора Отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области; начальник отдела организации дорожного движения МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» – секретарь рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; начальник отдела по ремонту объектов дорожного хозяйства МКУ «УТДХ г.о. Мытищи»; начальник отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ «Пироговский»; директор МКУ «ТУ «Федоскино»; и.о. директора МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи»; директор МКУ «Управление ЖКХ г.о. Мытищи»; заместитель начальника отдела содержания и ремонта Мытищинского РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рассматриваемые вопросы |  | Принятые решения, поручения | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Обустройство регулируемого пешеходного перехода на ул. Сукромка в районе стр. 40А по ул. Летная г. Мытищи (ПОС 217833139, ОГ-8975-Э от 21.06.2024 Буцукин В.). |  | 1.Наличие регулируемого пешеходного перехода на ул. Сукромка в районе стр.40А по ул. Летная г. Мытищи целесообразно. 2.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» запланировать мероприятия по разработке проекта организации на ул. Сукромка в районе стр.40А по ул. Летная г. Мытищи регулируемого пешеходного перехода (в место существующего нерегулируемого). В рамках проектной документации предусмотреть наличие пешеходного перильного ограждения, консолей с дополнительной направленной подсветкой. | Сурояков А.А. Сурояков А.А. Головешкина С.А. Пошешулин А.Ю. Тищенко А.В. | 24.06.2024 2025-2027 |
| 2 | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода и искусственных неровностей перед ним в районе д.15 к.9 по Олимпийскому пр-ту г. Мытищи (Добродел 10786957). |  | 1. Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода и искусственных неровностей перед ним в жилой зоне в районе д.15 к.9 по Олимпийскому пр-ту г. Мытищи согласно главе 17 ПДД нецелесообразно и не отвечают соответственно ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Сурояков А.А. | 24.06.2024 |
| 3 | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе стр.4А по ул. Угольная г. Мытищи (УД-16389-Э от 03.06.2024 ООО «Баринофф»). |  | 1.Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода через проезжую часть в районе стр.4А по ул. Угольная г. Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и п.4.5.1.1 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». Для обустройства пешеходного перехода через проезжую часть в населенных пунктах необходимо наличие тротуара и подходов к пешеходному переходу. | Сурояков А.А. | 24.06.2024 |
| 4 | Исключение несанкционированной парковки транспортных средств на тротуаре в районе д.46 по Новомытищинскому пр-ту г. Мытищи (УД-17215 от 10.06.2024 МБУ ДО «Мытищинская ДМШ»). |  | 1.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» в целях исключения парковки транспортных средств на пешеходной дорожке напротив д.46 по Олимпийскому пр-ду г. Мытищи установить с двух сторон от пешеходной дорожки дорожные знаки ПДД 4.5.1 «пешеходная дорожка» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Внести изменения в дислокацию дорожных знаков и разметки. | Сурояков А.А. Тищенко А.В. | 24.07.2024 |
| 5 | Исключение парковки транспортных средств под окнами д.26 по ул. Мира г. Мытищи (П-915 от 19.06.2024 Ибриев Д.А.). |  | 1.МКУ «Управление ЖКХ г.о.Мытищи» совместно с УК для исключения транспортных средств под окнами жилого дома предусмотреть установку ограждающих устройств (полусфер), исключающих стоянку транспортных средств с торца д.26 по ул. Мира г. Мытищи. | Хаюров А.Ю. | 24.07.2024 |
| 6 | Представление об устранении нарушений законодательных и нормативных актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части отсутствия ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа на пересечении ул. Летная – ул. Колпакова, ул. Летная – ул. Бульвар Ветеранов г. Мытищи (УД-17481-Э от 13.06.2024 Отдел Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области). |  | 1.Перечнем мероприятий программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» мероприятия по обустройству ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа: ул. Летная – ул. Колпакова, ул. Летная – Бульвар Ветеранов предусмотрены. Финансирование указанных мероприятий в рамках данной программы на 2024 год не предусмотрено. 2. МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» предусмотреть на 2025-2027 мероприятия по обустройству ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа на следующих регулируемых пешеходных переходах: ул. Летная – ул. Колпакова, ул. Летная – Бульвар Ветеранов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Сурояков А.А. Сурояков А.А. Головешкина С.А. Тищенко А.В. | 24.06.2024 2025-2027 |
| 7 | Предложения, направленные на повышение безопасности дорожного движения на ул. Летная г. Мытищи (УД-17609-Э от 13.06.2024 Отдел Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области). |  | 1.МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» рассмотреть возможность и запланировать следующие мероприятия: - обустройство правоповоротной полосы перед ул. Колпакова с последующим уширением ул. Колпакова; - проведение мероприятий по обеспечению треугольника видимости «транспорт-транспорт», «транспорт-пешеход» на пересечении с ул. Крупской; - обустройство остановочных пунктов заездными карманами д.18/1, д.32/1 по ул. Летная; - перенести пешеходный переход от д.22/1 к д.19 по ул. Летная; - обустройство нерегулируемого пешеходного перехода дополнительной искусственной неровностью в районе д.34 по ул. Летная; - обеспечению треугольника видимости «транспорт-пешеход» в районе пешеходного перехода д.34 (за счет парковки) по ул. Летная. 2. МБУ «Лесопарковое хозяйство» выполнить мероприятия по обрезке зеленых насаждений, ограничивающих видимость технических средств организации дорожного движения, на всем протяжении ул. Летная; 3.МКУ «Управление благоустройство г.о. Мытищи» в рамках программы «Комфортная городская среда» рассмотреть и запланировать выполнение следующих мероприятий: - перенести 2 опоры уличного освещения, а также установить 2 дополнительные опоры уличного освещения для увеличения освещенности дорожного покрытия в районе д.30/1, д.25 по ул. Летная; - перенести опоры уличного освещения, а также установить дополнительную опору уличного освещения для увеличения освещенности дорожного покрытия д.34 по ул. Летная. Обустройство пешеходного ограждения перильного типа на регулируемых пересечениях пересечении ул. Летная и Колпакова, ул. Летная и ул. Бульвар Ветеранов г. Мытищи перечнем мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной инфраструктуры» на 2024 г. не предусмотрено. 4.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» выполнение данных мероприятий рассмотреть при корректировке бюджета и выделении финансирования в текущем году или учесть при формировании планов работ на 2025-2027 года. | Сурояков А.А. Головешкина С.А. Пошешулин А.Ю. Тищенко А.В. Орлов П.В. Феоктистов Е.С. Сурояков А.А. Головешкина С.А. Тищенко А.В. | 2024-2027 24.07.2024 2024-2025 2025-2027 |
| 8 | Целесообразность установки дорожного знака ПДД 3.27 «остановка запрещена» и легитимность парковочного пространства в районе д.29 по Олимпийскому пр-ту г. Мытищи (координаты 55.928809 37.751790) (УД-17493-Э от 13.06.2024 РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор»). |  | МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» разработана схема организации дорожного движения в районе д.29 по Олимпийскому пр-ту г. Мытищи. Согласно данной схемы наличие дорожного знака ПДД 3.27 «остановка запрещена» и парковочного пространства по указанному адресу не предусмотрено. 1.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» предусмотреть мероприятия по реконструкции указанного участка улично-дорожной сети согласно прилагаемой схеме. | Сурояков А.А. Головешкина С.А. Пошешулин А.Ю. | 2025-2027 |
| 9 | Установка дорожных знаков ПДД 6.4 «парковка» и 8.17 «инвалиды» на парковке у д.9А по ул. Заречная п. Мебельная фабрика г.о.Мытищи (ОГ-9036 от 24.06.2024 Журавлев Д.А.). |  | 1.МБУ «Лесопарковое хозяйство» на парковке у д.9А по ул. Заречная п. Мебельная фабрика г.о.Мытищи обустроить и обозначить 2 парковочных места для инвалидов дорожными знаками ПДД 6.4 «парковка» и 8.17 «инвалиды» и разметкой 1.24.3 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019. Внести изменения в дислокацию дорожных знаков и разметки. | Орлов П.В. |  |
| 10 | Снижение скорости для движения транспортных средств по ул. Колпакова, ул. Станционная г. Мытищи (ОГ-8996-Э от 21.06.2024 Провкова Е.А., МТДИ МО). |  | Согласно п.10.2 ПДД в населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/час. 1. Изменение скоростного режима, снижение скорости для движения транспортных средств по ул. Колпакова, ул. Станционная г. Мытищи нецелесообразно, не отвечает требованиям ПДД. | Сурояков А.А. | 24.06.2024 |
| 11 | Обустройство искусственных неровностей на ул. Лесная д. Витенево г.о.Мытищи (ОГ-8988-Э от 21.06.2024 Фадеев Ю.Ю., ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области). |  | 1.Обустройство искусственных неровностей на ул. Лесная д. Витенево г.о.Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Сурояков А.А. | 24.06.2024 |
| 12 | Установка дорожного зеркала по координатам 55.972771 37.704984 на ул. Дачная д. Подрезово г.о.Мытищи (вх.№83 от 24.06.2024 МКУ «ТУ «Пироговский», Добродел 10737946). |  | 1.Установка дорожного зеркала по указанным координатам 55.972771 37.704984 при выезде с Прибрежных переулков на ул. Дачная д. Подрезово г.о.Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». 2.МКУ «ТУ «Пироговский» на указанном пересечении проезжих частей на ул. Дачная д. Подрезово г.о.Мытищи обеспечить безопасный треугольник видимости «транспорт-транспорт» путём вырубки (обрезки) деревьев, кустарников. | Сурояков А.А. Дасаев Т.Р. Дасаев Т.Р. | 24.06.2024 24.07.2024 |
| 13 | Установка ограничителей по ширине тротуара при выезде/въезде на тротуар в районе д.52 по Новомытищинскому пр-ту г. Мытищи (вх.№82 от 24.06.2024 МКУ «Управление ЖКХ г.о.Мытищи»). |  | Согласно п.5.1.1 ГОСТ Р 50597-2019 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» проезжая часть дорог и улиц, тротуары, пешеходные дорожки должны быть без посторонних предметов, не относящихся к элементам обустройства. 1. Установка ограничителей по ширине тротуара при выезде/въезде на тротуар в районе д.52 по Новомытищинскому пр-ту г. Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и ГОСТ Р 50597-2019 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». | Сурояков А.А. Хаюров А.Ю. | 24.06.2024 |
| 14 | Обустройство искусственных неровностей в жилой зоне, на дворовой территории д.80 к.7 и к.8 по Новомытищинскому пр-ту г. Мытищи (Добродел 10799116). |  | В жилой зоне, на дворовой территории около детской площадки у д.80 к.7 по Новомытищинскому пр-ту г. Мытищи обустроены и обозначены дорожными знаками 2-е искусственные неровности. 1.Наличе искусственных неровностей перед детской площадкой у д.80 к.8 по Новомытищинскому пр-ту г. Мытищи целесообразно. 2.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» предусмотреть мероприятия по обустройству 2-х искусственных неровностей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Сурояков А.А. Сурояков А.А. Головешкина С.А. Тищенко А.В. | 24.06.2024 2025-2027 |
| 15 | Установка дорожных знаков, запрещающих парковку на территории на территории парковочного пространства, в районе стр.4 по ул. К.Маркса (около МФЦ) г. Мытищи (Добродел 10782795). |  | 1.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» при въезде на территорию парковочного пространства, в районе стр.4 по ул. К. Маркса (около МФЦ) г. Мытищи с двух сторон установить дорожные знаки ПДД: 5.29 «зона регулируемой стоянки» и 8.4.3 «вид транспортного средства (легковой)» и при выезде с двух сторон дорожные знаки ПДД 5.30 «конец зоны регулируемой стоянки» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Внести изменения в дислокацию дорожных знаков и разметки. | Сурояков А.А. Тищенко А.В. | 24.07.2024 |

Секретарь Комиссии по

обеспечению безопасности дорожного

движения городского округа Мытищи                                                                                                                     А.В. Тищенко