УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы городского округа

__________________    К.А. Дунаев

«____» _______________   2024 года

ПРОТОКОЛ № 28

заседания рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи.

г. Мытищи. Московская область                                                                                                                            05 августа 2024 года

Присутствовали:

| Дунаев К.А. Сурояков А.А. Копылов И.А. Бондаренко В.А. Тищенко А.В. Койнов Е.Н. Лисиенков А.Ю. Миць А.А. Феоктистов Е.С. Хаюров А.Ю. Фролов М.А. |  | заместитель Главы городского округа – руководитель рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа Мытищи; директор МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» - заместитель руководителя рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа Мытищи; заместитель директора МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» - заместитель руководителя рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа Мытищи; начальник отделения дорожного надзора Отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области; начальник отдела организации дорожного движения МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» – секретарь рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; начальник отдела по ремонту объектов дорожного хозяйства МКУ «УТДХ г.о. Мытищи»; начальник отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ «Пироговский»; директор МКУ «ТУ «Федоскино»; и.о. директора МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи»; директор МКУ «Управление ЖКХ г.о. Мытищи»; главный инженер Мытищинского РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рассматриваемые вопросы |  | Принятые решения, поручения | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 30.07.2024 в 18 ч. 50 мин. на ул. Тайнинская, напротив д.19/7 по ул. Железнодорожная, г. Мытищи имело место ДТП с пострадавшим. |  | Водитель В.,1979 г.р., управляя а/м Ниссан Тиида совершил наезд на велосипедиста, который двигался по ул. Тайнинская в попутном направлении по правому краю проезжей части и резко перестроился налево перед т/с. Велосипедист получил телесные повреждения. Местом концентрации ДТП не является. НДУ- разрушение обочины, изменения положения дорожного знака, отсутствует дорожная разметка. 1.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» на ул. Тайнинская г. Мытищи предусмотреть мероприятия по приведению дорожных знаков в нормативное состояние, нанести дорожную разметку 1.2 ПДД и спрофилировать обочину. 2. Отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями транспортных средств требований ПДД. | Сурояков А.А. Пошешулин А.Ю. Тищенко А.В. | 01.09.2024 |
| 2 | Обустройство искусственных неровностей на участке ул. Трудовая от д.6 до ул. Селезнева г. Мытищи (ПОС 224447151). |  | 1.Обустройство искусственных неровностей на участке ул. Трудовая от д.6 до ул. Селезнева г. Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Сурояков А.А. | 05.08.2024 |
| 3 | Изменение режима работы светофорного объекта на пересечении ул. Силикатная и ул. Угольная г. Мытищи (ПОС 223884010). |  | Светофорный объект на пересечении ул. Силикатная и ул. Угольная г. Мытищи работает в оптимальном для данного участка режиме, с учетом интенсивности движения, пропускной способности автотранспорта и пешеходов в соответствии с карточкой светофорного объекта. 1. Изменение режима работы светофорного объекта на пересечении ул. Силикатная и ул. Угольная г. Мытищи нецелесообразно. Светофорный объект работает в штатном режиме. | Сурояков А.А. | 05.08.2024 |
| 4 | Установка дорожных знаков ПДД 1.27 «дикие животные» и обустройство разъездных карманов на автомобильной дороге «Сухарево-Марфино-Подольниха-Юрьево» г.о.Мытищи (вх.№103 от 29.07.2024 МКУ «ТУ «Федоскино»). |  | Автомобильная дорога «Сухарево-Марфино-Подольниха-Юрьево» является региональной дорогой, находится в собственности Правительства Московской области и обслуживании ГБУ МО «Мосавтодор» (РУАД №8). 1. Установка дорожных знаков ПДД 1.27 «дикие животные» и обустройство разъездных карманов на автомобильной дороге «Сухарево-Марфино-Подольниха-Юрьево» г.о.Мытищи нецелесообразны. | Сурояков А.А. Миць А.А. | 05.08.2024 |
| 5 | Ликвидации пешеходного перехода вблизи 1-го подъезда д.34А по ул. Мира г. Мытищи со стороны ТЦ «Дейли» и изменение проекта организации дорожного движения на территории, прилегающей к ТЦ «4Дейли», (ВН-4040 от 26.07.2024 обход территории 25.07.2024). |  | 1.Наличие пешеходных переходов в жилой зоне между д. 34А по ул. Мира г. Мытищи и ТЦ «Дейли» нецелесообразно. 1.ТЦ «Дейли» внести изменения в проект организации дорожного движения на период эксплуатации и согласовать с Администрацией городского округа Мытищи. Данным проектом для обеспечения безопасного проезда транспортных средств, в т.ч. специального транспорта, предусмотреть исключение парковки автотранспорта на проезжей части между ТЦ «Дейли» и МКД. Привести состояние технических средств организации дорожного движения в соответствие с вышеуказанным проектом. | Сурояков А.А. ТЦ «Дейли» | 05.08.2024 01.10.2024 |
| 6 | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул. Бульварная и Ручейного пер. с. Виноградово г.о. Мытищи (ОГ-10972-Э от 24.07.2024, ОГ-10992-Э от 25.07.2024 Павлов Г.В.) |  | 1. Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул. Бульварная и Ручейного пер. с. Виноградово г.о. Мытищи не соответствует требованиям п.4.5.1.1 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» и ГОСТ 32944-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования». Для обустройства пешеходного перехода через проезжую часть в населенных пунктах необходимо наличие тротуара и подходов к пешеходному переходу. | Сурояков А.А. Дасаев Т.Р. | 05.08.2024 |
| 7 | Обустройство искусственных неровностей и нерегулируемого пешеходного перехода на автомобильной дороге «Сухарево-Марфино-Подольниха» с. Марфино г.о.Мытищи (УД-22839-Э от 29.07.2024, УД-22815-Э от 29.07.2024 Нестеренко Д.В. РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор»). |  | Автомобильная дорога «Сухарево-Марфино-Подольниха» является региональной дорогой, находится в собственности Правительства Московской области и обслуживании ГБУ МО «Мосавтодор» (РУАД №8). 1. Обустройство искусственных неровностей на автомобильной дороге «Сухарево-Марфино-Подольниха» не отвечает требованиям ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». 2.Рекомендовать РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор» в рамках программы по безопасности дорожного движения на автомобильной дороге «Сухарево-Марфино-Подольниха» (в районе ул. Березовая с. Марфино) г.о. Мытищи предусмотреть мероприятия по обустройству на указанном участке тротуара, 2-х автобусных остановок и пешеходного перехода между ними. | Сурояков А.А. Миць А.А. РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор» | 05.08.2024 2025 |
| 8 | Установка дорожного знака ПДД 3.4 «движение грузовых автомобилей запрещено» у д.5 по ул. Полковника Романова (ЖК «Датский квартал») г.о.Мытищи (УД-23190-Э от 30.07.2024 Отдел Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области). |  | 1. Установка дорожного знака ПДД 3.4 «движение грузовых автомобилей запрещено» у д.5 по ул. Полковника Романова (ЖК «Датский квартал») г.о.Мытищи нецелесообразна, т.к. не запрещает проезда грузовых автомобилей, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне. | Сурояков А.А. | 05.08.2024 |
| 9 | Несоблюдение водителями транспортных средств скоростного режима и обустройство искусственных неровностей для ограничения скорости на ул. Благовещенская (напротив д.39 к.2 по ул. Юбилейная) г. Мытищи (ОГ-11295-Э от 29.07.2024 Ларина А.С.). |  | Согласно п.10.2 ПДД в населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/час. Несоблюдение водителями транспортных средств указанных требований ПДД является административным нарушением и квалифицируется в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. Принятие мер воздействия к лицам, совершившим подобные административные правонарушения, находится в компетенции органов полиции. 1.Обустройство искусственных неровностей на ул. Благовещенская (напротив д.39 к.2 по ул. Юбилейная) г. Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». 2. Отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями транспортных средств требований ПДД. | Сурояков А.А. Алексеев И.В. | 05.08.2024 постоянно |
| 10 | Несоблюдение водителями транспортных средств скоростного режима и обустройство искусственных неровностей на ул. Набережная (в районе д.14) д. Прусы г.о.Мытищи (Добродел 11001521). |  | 1.Обустройство искусственных неровностей на ул. Набережная (в районе д.14) д. Прусы г.о.Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». 2. Отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями транспортных средств требований ПДД. | Сурояков А.А. Алексеев И.В. | 05.08.2024 постоянно |
| 11 | Несоблюдение водителями требований ПДД и установка столбиков на тротуаре в районе д.1 по ул. Кедрина г. Мытищи (Добродел 11002802). |  | Согласно п.9.9 запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам. 1.Наличие столбиков для исключения движения транспортных средств по тротуару и пешеходному переходу в районе д.1 по ул. Кедрина г. Мытищи целесообразно. 2.МКУ «Управление ЖКХ г.о.Мытищи» совместно с Управляющей компанией для исключения движения транспортных средств по тротуару и пешеходному переходу в районе д.1 по ул. Кедрина г. Мытищи на тротуаре установить столбики. 3. Отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями транспортных средств требований ПДД. | Сурояков А.А. Хаюров А.Ю. совместно с УК Алексеев И.В. | 05.08.2024 01.10.2024 постоянно |
| 12 | Обустройство искусственной неровности в районе д.5 по проезду Достоевского г. Мытищи (Добродел 11003646). |  | 1.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» предусмотреть мероприятия по обустройству искусственной неровности в районе д.5 по проезду Достоевского г. Мытищи в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». Внести изменения в дислокацию дорожных знаков и разметки. | Сурояков А.А. Пошешулин А.Ю. Тищенко А.В. | 01.10.2024 |
| 13 | Обустройство искусственных неровностей на участке ул. Железнодорожная (от 55.885878 37.720412 до 55.889606 37.726047) г. Мытищи (Добродел 10990983). |  | 1. Обустройство искусственных неровностей на участке ул. Железнодорожная (от 55.885878 37.720412 до 55.889606 37.726047) г. Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». 2.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» предусмотреть мероприятия по обустройству на ул. Железнодорожная г. Мытищи тротуара, прилегающего к платформе «Перловская». | Сурояков А.А. Сурояков А.А. Головешкина С.А. Пошешулин А.Ю. | 05.08.2024 2025-2027 |
| 14 | Установка дорожных знаков ПДД 3.27 «остановка запрещена» и 8.24 «работает эвакуатор» у игровой площадки на пересечении ул. Преображенская и пр-д Рыбальского д. Пирогово г.о.Мытищи (вх.№104 от 02.08.2024 МКУ «ТУ «Пироговский»). |  | 1. Установка дорожных знаков ПДД 3.27 «остановка запрещена» и 8.24 «работает эвакуатор» у игровой площадки на пересечении ул. Преображенская и пр-д Рыбальского д. Пирогово г.о.Мытищи не целесообразна. | Сурояков А.А. Дасаев Т.Р. | 05.08.2024 |
| 15 | Обустройство пешеходного перехода по координатам 55.901885 37.747791 на ул. Советская г. Мытищи (Добродел 10984968). |  | Данный вопрос рассматривался 25.12.2023 на РГ Комиссии по ОБДД. Для обеспечения безопасности движения пешеходов наличие и обустройство нерегулируемых пешеходных переходов в сторону развязки Мира-Фрунзе г. Мытищи на пересечении ул. Калинина и ул. Советская (через ул. Советская по указанным в обращении координатам) и ул. Калинина и ул. Дзержинского (через ул. Дзержинского) г. Мытищи целесообразно. Финансирование мероприятий по обустройству пешеходных переходов на указанном участке на 2024 год не предусмотрено. 1.МКУ «УТДХ г.о.Мытищи» в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» предусмотреть мероприятия по обустройству тротуара на участке ул. Калинина между ул. Советская и ул. Дзержинского, между ул. Дзержинского и развязкой Мира-Фрунзе на высоту бортового камня с понижениями для дальнейшего обустройства нерегулируемых пешеходных переходов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Сурояков А.А. Головешкина С.А. Пошешулин А.Ю. | 2025-2027 |
| 16 | 02.08.2024 в 19 ч. 04 мин. д.1 стр.1 по ул. Попова г. Мытищи имело место ДТП с пострадавшим. |  | Водитель С., управляя а/м Хонда Цивик, совершил наезд на пешехода Б., который перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения т/с, вне зоны пешеходного перехода. Пешеход Б. получил телесные повреждения, госпитализирован. Местом концентрации ДТП не является. НДУ- отсутствуют. 1. Отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями транспортных средств требований ПДД. | Алексеев И.В. | постоянно |

Секретарь Комиссии по

обеспечению безопасности дорожного

движения городского округа Мытищи                                                                                                                     А.В. Тищенко