УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Главы городского округа

__________________    О.А. Сотник

«____» _______________   2024 года

ПРОТОКОЛ № 35

заседания рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

городского округа Мытищи.

г. Мытищи. Московская область                                                                                                                     23 сентября 2024 года

Присутствовали:

| Дунаев К.А. Сурояков А.А. Копылов И.А. Бондаренко В.А. Золотухин А.Ю. Койнов Е.Н. Какушкин Г.В. Миць А.А. Феоктистов Е.С. Хаюров А.Ю. Фролов М.А. |  | заместитель Главы городского округа – руководитель рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа Мытищи; директор МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» - заместитель руководителя рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа Мытищи; заместитель директора МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» - заместитель руководителя рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа Мытищи; начальник отделения дорожного надзора Отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области; и.о. начальника отдела организации дорожного движения МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» – и.о. секретаря рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; начальника отдела по ремонту объектов дорожного хозяйства МКУ «УТДХ г.о. Мытищи»; специалист отдела дорожного хозяйства МКУ «ТУ «Пироговский»; директор МКУ «ТУ «Федоскино»; и.о. директора МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи»; директор МКУ «Управление ЖКХ г.о. Мытищи»; главный инженер Мытищинского РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рассматриваемые вопросы |  | Принятые решения, поручения | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 17.09.2024 в 16 ч. 10 мин. в районе д.8 по ул. Кадомцева г. Мытищи имело место ДТП с пострадавшим. |  | Водитель И.,1989 г.р., управляя а/м Шевроле Круз при осуществлении маневра разворота не предоставил преимущества в движении велосипедиста А, движущемся во встречном направлении и имеющим преимущество, в результате чего произошло столкновение. Местом концентрации ДТП не является. НДУ- отсутствуют. 1.Отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями транспортных средств требований ПДД | Алексеев И.В. | постоянно |
| 2 | 21.09.2024 в 16 ч. 45 мин. в районе д.11 по ул. Щербакова г. Мытищи имело место ДТП с пострадавшим. |  | Водитель А., управляя а/м Пежо, двигаясь по ул. Щербакова со стороны ул. Летная в сторону Новомытищинского пр-та по одностороннему движению, выполняя поворот направо, во двор, совершил столкновение с велосипедистом Л. НДУ- отсутствуют. 1.Отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями транспортных средств требований ПДД | Алексеев И.В. | постоянно |
| 3 | Обустройство искусственных неровностей, восстановление перехода от подъезда д.37 ул. Мира на противоположную сторону тротуара (134-ОГ-14362-Э Балашова Е.М.). |  | 1.В связи с расположением в непосредственной близости от подъезда №1 двух нерегулируемых пешеходных переходов, оборудованных светофорами Т7, обустройство дополнительного подхода к тротуару с проезжей части проезда нецелесообразно. 2. ООО «Лужнецкий Квартал» внести изменения в ПОДД в части обустройства новых дополнительных технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | ООО«Лужнецкий Квартал» | 2025-2027 |
| 4 | Изменение схемы организации дорожного движения по ул. Пролетарской и ул. Мира. (134-УД-28921-Э от 18.09.2024 Титов В.Н.). |  | 1. В настоящее время разрабатывается концепция, предусматривающая модернизацию улично- дорожной сети по ул. Пролетарская. Учитывая изложенное, внесение изменений в существующий проект организации дорожного движения по ул. пролетарская нецелесообразно. 2. В целях увеличения транспортного потока и снижения заторов по ул. Мира от эстакады с ул. Фрунзе, рекомендовать ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотреть возможность обустройства дополнительной секции светофорного объекта стрелкой направо, на пересечении ул. Мира с Новомытищинским проспектом. | Сурояков А.А. ГБУ МО «Мосавтодор» Мытищенское РУАД№8 | 23.09.2024 01.12 2024 |
| 5 | Установить полусферы у 1-го и 2-го подъездов многоквартирного дома по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр., д.15 к. 16. (134-УД-28468-Э от 16.09.2024). |  | МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» для исключения парковки транспортных средств у 1-го и 2-го подъезда многоквартирного дома по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т., д.15 к. 16. установить полусферы. | Сурояков А.А. . | 24.10.2024 |
| 6 | Установить дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход», нанести разметку 1.14.1 в д. Манюхино возле автобусной остановки «Манюхино» в сторону ст. Мытищи. (134-УД-28488-Э от 16.09.2024 Кофтайлова Ю.А.). |  | Автомобильная дорога «Пирогово-Сорокино» - Манюхино (ул. Центральная д. Манюхино г.о. Мытищи) является дорогой регионального значения, находится в собственности Московской области и оперативном управлении ГБУ Московской области «Мосавтодор». Для обеспечения безопасности дорожного движения: 1.В целях обеспечения безопасности дорожного движения рекомендовать Мытищинскому РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор» обустройство на ул. Центральная д. Манюхино, в районе автобусной остановки, обустройство тротуара и нерегулируемого пешеходного перехода. | Мытищинское РУАД №8 ГБУ МО «Мосавтодор» | 2024-2025 |
| 7 | Обустройство светофорных объектов для регулирования движения транспортных средств и пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах в районе детского садика «Ромашка» и СОШ 28 по ул. Колпакова. (134-ОГ-14336-Э от 18.09.2024 Фаталиев Р.Ю.). |  | 1.Устройство светофорного объекта с кнопкой вызова для пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе в районе детского садика «Ромашка» по ул. Колпакова г.о. Мытищи не отвечает требованиям п.7.2.2 ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 2. МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» запланировать мероприятия по разработке проекта и обустройству светофорного объекта с применением вызывной фазы для движения пешеходов на пешеходном переходе напротив входа в СОШ 8 по ул. Колпакова г. Мытищи. | Сурояков А.А. Сурояков А.А. | 23.09.2024 2025-2027 |
| 8 | Обустройство искусственных неровностей по адресу: Олимпийский пр-т, д.2. к.1. (Добродел 11206066 Андросова И.В.). |  | МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» предусмотреть мероприятия по обустройству 2-х искусственных неровностей на внутриквартальном проезде вдоль жилого дома Олимпийский пр-т, д.2. к.1 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Сурояков А.А. | 2025-2027 |
| 9 | Обустройство искусственных неровностей по адресу: ул. Семашко 50/10 (Добродел 11204362 Лихачева И.С.). |  | МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» предусмотреть мероприятия по обустройству 2-х искусственных на внутридворовом проезде ул. Семашко 50/10, до д.35 по ул. 1-я Крестьянская в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». | Сурояков А.А. | 2025 |
| 10 | Установить пешеходное ограждение перильного типа на ул. Семашко, 50/10 г. Мытищи (Добродел 11204292 Лихачева И.С.). |  | 1.Обустройство пешеходного ограждения перильного типа вдоль тротуара напротив д. 50/10 по ул. Семашко г.о. Мытищи не отвечает требованиям п.8.1.29 ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». | Сурояков А.А. Тищенко А.В. | 23.09.2024 |
| 11 | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе д.82, к.2 по Новомытищинскому пр-ту г.о. Мытищи (Добродел 11216975). |  | На расстоянии 100 м. от указанного места имеется обустроенный регулируемый пешеходный переход, обозначенный дорожными знаками и разметкой. 1.Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе д.82, к.2 по Новомытищинскому пр-ту г.о. Мытищи не отвечает требованиям п. 4.5.2.1 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». Пешеходные переходы через автомобильные дороги в населенных пунктах располагают через 200-300 м. 2. Рекомендовать МБУК «Единая дирекция парков» «Лесопарковое хозяйство» предусмотреть мероприятия по перекрытию ограждением (забором) выхода из парка в районе д.82 к.2. по Новомытищинскому пр-ту. | Сурояков А.А. Тищенко А.В. Мороз А.А. | 23.09.2024 23.10.2024 |
| 12 | Обустройство искусственных неровностей у дома №24А по ул. Сукромка и установки дорожного зеркала у дома 28А. по ул. Борисовка (134-ОГ-14429-Э). |  | 1.Наличие искусственных неровностей у детского сада №66 в районе дома № 24А по ул. Сукромка г. Мытищи целесообразно. 2. МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» - у дома №24А по ул. Сукромка г. Мытищи, предусмотреть мероприятия по обустройству 4-х искусственных неровностей перед детской площадкой в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». 3. Установка дорожного зеркала у д.28А по ул. Борисовка г. Мытищи не отвечает требованиям ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». | Сурояков А.А. Сурояков А.А. Сурояков А.А. | 23.10.2024 2025-2027 23.09.2024 |
| 13 | Рассмотрение схемы организации дорожного движения на период эксплуатации внутридворовой территории по адресу: г. Мытищи ул. Сукромка д.6 (вх. № 123 от 23 .09 .2024 МКУ «Управление ЖКХ г.о. Мытищи»). |  | 1.Согласовать схему организации дорожного движения на период эксплуатации внутридворовой территории по адресу: г. Мытищи ул. Сукромка д.6. 2.МКУ «Управление ЖКХ г.о. Мытищи» совместно с ООО «ЖКО «БЕРЕГ» выполнить установку дорожных знаков в соответствии с разработанным и утверждённым ПОДД в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», обеспечить их дальнейшее содержание. 3.МКУ «Управление ЖКХ г.о. Мытищи» информацию об изменении организации дорожного движения на внутридворовой территории по вышеуказанному адресу разместить в средствах массовой информации, домовом чате, подъездах МКД. 4.Отделу Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» по Московской области обеспечить соблюдение водителями транспортных средств требований ПДД. | Сурояков А.А. Хаюров А.Ю. ООО «ЖКО «БЕРЕГ» Хаюров А.Ю. Алексеев И.В. | 23.09.2024 14.10.2024 постоянно |
| 14 | Установка знака 6.4 «Парковка (парковочное место) с табличкой 8.6.5 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» по ул. Щербакова, д. 4 магазин «Магнит» (зам. директора МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» Копылов И.А. |  | МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2024 года установить на парковочном месте возле магазина «Магнит» знаки 6.4 «Парковка (парковочное место)» с табличкой 8.6.5 «Способ постановки транспортного средства на стоянку». | Сурояков А.А. | 14.10.2024 |

И.о. секретаря Комиссии по

обеспечению безопасности дорожного

движения городского округа Мытищи                                                                                                                                           А.Ю. Золотухин